Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 2025 жылғы 30 сәуірдегі № 18 бұйрығы.

"Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 4-1) және 4-2) тармақшаларына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және ресми жарияланғанынан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыру үшін жіберуді қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі | С. Жумангарин |
| --- | --- |

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрлігі

|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2025 жылғы 30 сәуірдегі № 18 Бұйрықпен бекітілген |
| --- | --- |

Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 13-бабының 4-1) және 4-2) тармақшаларына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі акционері (қатысушысы, сенімгерлік басқарушысы) болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді, ұлттық компаниялар мен акционерлік қоғамдарды, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді және олар құрған мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың (бұдан әрі – АҚ), жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің (бұдан әрі – ЖШС) және мемлекеттік кәсіпорындардың (бұдан әрі – МК) даму жоспарларын, олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу, бекіту, сондай-ақ даму жоспарларының іске асырылуын мониторингілеу және бағалау тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

1) басқару органы – Заңға сәйкес АҚ (ЖШС) акцияларының бақылау пакетін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты және (немесе) мемлекеттік кәсіпорындарды басқару;

2) бекіту органы – Заң мен осы Қағидаларға сәйкес ұйымдардың даму жоспарларын және олардың орындалуы жөніндегі есептерін бекіту өкілеттіктері берілген АҚ директорлар кеңесі, ЖШС байқау кеңесі, байқау кеңесі жоқ ЖШС және МК бойынша – тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты.

3) біртекті тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер – бірдей болмаса да, ұқсас сипаттамалары бар және сол функцияларды орындауға мүмкіндік беретін ұқсас компоненттерден тұратын тауарлар, жұмыстар, қызметтер;

4) даму жоспары – ұйымның бес жылдық кезеңге арналған қызметінің негізгі бағыттары мен қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін айқындайтын құжат;

5) жергілікті атқарушы орган (әкімдік) – тиісті аймақта өз құзыреті шегінде жергілікті мемлекеттік басқаруды және өзін-өзі басқаруды жүзеге асыратын облыс әкімі (республикалық маңызы бар қаланың және астананың), аудан (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі басқаратын алқалы атқарушы орган;

6) жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган – жергілікті мемлекеттік басқарудың және өзін-өзі басқарудың жекелеген функцияларын жүзеге асыруға әкімдік уәкілеттік берген, тиісті жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекеме;

7) корпоративтік құрылымдарға кіретін ұйымдар – жүйе құрушы элементтер ретінде бас (иегер) ұйым болатын құрылымның ұйымдары, сондай-ақ акция пакеттерін (қатысу үлесін) иеленуіне қарай оның бақылауындағы ұйымдар, еншілес және/немесе тәуелді заңды тұлғалар және олармен үлестес басқа да заңды тұлғалар, ондағы акциялар (қатысу үлесі) бас (иегер) ұйымға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын береді;

8) қызметтің түйінді көрсеткіштері – ұйым қызметінің тікелей және түпкілікті нәтижесінің көрсеткіштері, сондай-ақ сапа көрсеткіштері (болған жағдайда);

9) мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылық ету жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – тиісті саланың уәкілетті органы) – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын және Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген шарттарда республикалық мүлікке қатысты құқықтарды иеленетін орталық атқарушы орган немесе орталық атқарушы органның ведомствосы. Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық мүлікке қатысты құқықтарды өзге мемлекеттік органдарға берген жағдайларда, осы Заңның тиісті саланың уәкілетті органы туралы қағидалары осындай мемлекеттік органға қолданылады;

10) мемлекеттік мүлік тізілімі (бұдан әрі – тізілім) – Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының, Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жедел басқаруындағы мүлікті және мемлекеттік материалдық резерві қоспағанда, мемлекеттік мүлікті есепке алудың бірыңғай ақпараттық автоматтандырылған жүйесі;

11) мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор (бұдан әрі – бірыңғай оператор) – "Мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай операторды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 15 шілдедегі № 802 қаулысында айқындалған заңды тұлға;

12) өнім – ұйымның жарғылық қызметі шеңберінде орындалатын біртектес тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер;

13) сапа көрсеткіштері – өнімнің белгіленген талаптар мен сатып алушылардың (алушылардың, пайдаланушылардың) үмітіне сәйкес келу дәрежесін көрсететін көрсеткіштер;

14) сәйкестендіргіш –ұйымның бизнес сәйкестендіру нөмірін "14" санынан және даму жоспарының бес жылдық кезеңі шеңберіндегі құжаттың реттік нөмірінен тұратын тізілімнің веб-порталы беретін даму жоспарының (бекітілген/нақтыланған) немесе даму жоспарының орындалуы бойынша есептің бірегей нөмірі;

15) сенімгерлік басқарушы – егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, құрылтайшымен сенімгерлік басқару шартын жасасқан жеке тұлғалар және мемлекеттік емес заңды тұлғалар;

16) түпкілікті нәтиже көрсеткіштері – белгілі бір уақыт аралығында қол жеткізілуі тиіс белгілі бір қорытындыларды көрсететін көрсеткіштер және даму жоспарында айқындалған, ұйымдардың алдына қойған мақсаттары мен міндеттерін шешуден болған әсер;

17) тізілімнің веб-порталы – Интернет желісінде www.e-qazyna.kz мекенжайы бойынша орналасқан, тізілім деректеріне бірыңғай қолжетімділік нүктесін ұсынатын интернет-ресурс;

18) тікелей нәтиже көрсеткіштері – ұйым құрған, өткізілген өнімдер көлемінің сандық сипаттамасын көрсететін көрсеткіштер;

19) ұйымдар – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі акционері (қатысушы, сенімгерлік басқарушысы) болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді, ұлттық компаниялар мен акционерлік қоғамдарды, шектеулі серіктестіктерді және өзі құрған мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда, мемлекет бақылайтын, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген АҚ (ЖШС) және МК;

20) ұйымның атқарушы органы – атауы ұйымның жарғысымен айқындалатын, атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға немесе алқалы орган;

21) электрондық еңбек биржасы (бұдан әрі – ЭЕБ) – жұмыс іздеушілер мен жұмыс берушілер үшін жұмыспен қамтудың бірыңғай цифрлық платформасы болып табылатын, жұмыс іздеуді және персоналды іріктеуге жәрдемдесуді, Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес электрондық және проактивті форматта жұмыспен қамту саласында қызметтер көрсетуді қамтамасыз ететін ақпараттандыру объектісі.

Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.01.2026 № 6 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Тиісті саланың уәкілетті органдары жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 1 (бірінші) қыркүйегіне дейін олардың даму жоспарларында (мемлекеттік органның даму жоспарының жобасында) көрсетілген мемлекеттік органдардың мақсаттарына қол жеткізуге алып келетін ұйым қызметінің мақсаттарын, міндеттері мен түйінді көрсеткіштерін әзірлейді және ұйымдарға жібереді.

Мемлекет қатысатын АҚ (ЖШС) акцияларының бақылау пакеті (жарғылық капиталға қатысу үлесі) сенімгерлік басқаруға берілген жағдайда, сенімгерлік басқарушылар жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 1 (бірінші) қыркүйегіне дейін ұйым қызметінің мақсаттарын, міндеттері мен түйінді көрсеткіштерін әзірлейді және ұйымдарға жібереді.

4. Жергілікті атқарушы органдар (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар) жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 1 (бірінші) қазанына дейін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарында (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының жобасында) көрсетілген, жергілікті атқарушы органның мақсаттарына қол жеткізуге алып келетін ұйым қызметінің мақсаттарын, міндеттері мен түйінді көрсеткіштерін және (немесе) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және ұйымдарға жібереді.

5. Даму жоспарларын әзірлемейтін тиісті салалардың уәкілетті органдары жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 1 (бірінші) қыркүйегіне дейін ұйымдарға:

1) тиісті саланың уәкілетті органының бюджеттік бағдарламасының мақсаттарына, нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге және міндеттерінің орындалуын алып келетін ұйым қызметінің мақсаттары мен міндеттерін;

2) қызметтің негізгі көрсеткіштерін әзірлейді және жібереді.

Бюджеттік бағдарламаға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген не қайта бекітілген жағдайларда тиісті саланың уәкілетті органы бюджеттік бағдарламаға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген не ол қайта бекітілгеннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде ұйым үшін қызметтің мақсаттары мен міндеттерін, сондай-ақ түйінді көрсеткіштерін нақтылайды.

6. Егер ұйымдар бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға қатыспаған немесе олардың қатысуы мемлекеттік органның даму жоспарында (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарында) көзделмеген жағдайда, тиісті саланың уәкілетті органы жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 1 (бірінші) қыркүйегіне дейін немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 1 (бірінші) қазанына дейін осы органдар қызметінің стратегиялық бағыттарына байланысты ұйымдар қызметінің мақсаттарын, міндеттері мен түйінді көрсеткіштерін әзірлейді және жібереді.

7. Мемлекеттік органның даму жоспарына немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген не қайта бекітілген жағдайда, тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) мемлекеттік органның даму жоспарына немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілгеннен не қайта бекітілгеннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде ұйым үшін қызметтің мақсаттары мен міндеттерін, сондай-ақ түйінді көрсеткіштерін нақтылайды.

8. Бірыңғай оператор даму жоспарлары мен олардың орындалуы жөніндегі есептердің, даму жоспарларының іске асырылуын мониторингілеудің нәтижелері туралы есептер мен даму жоспарларының іске асырылуын бағалаудың веб-портал тізілімінде сақталуын қамтамасыз етеді.

9. Төтенше жағдай мен шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген кезде осы Қағидаларда көрсетілген талаптарды орындау мерзімі тоқтатыла тұрады және төтенше жағдай мен шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин қолданылу мерзімі тоқтатылғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң қайта басталады.

Төтенше жағдайдың, шектеу іс-шараларының, оның ішінде карантиннің қолданылу кезеңінде, олар ұйымдардың өндірістік көрсеткіштеріне әсер еткен жағдайда, ұйымның даму жоспарын нақтылау жүзеге асырылады, ұйымның атқарушы органының шешімімен қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептеулерін даму жоспарына қарай түзету жүргізіледі.

Бірыңғай оператор тізілім веб-порталында ұйымдардың нақтыланған жартыжылдық даму жоспарының көрсеткіштеріне және даму жоспарына берілген қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелеріне қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

9-1. Ұйымның атқарушы органы алты айдан астам уақыт бойы бос тұрған штат бірлігі анықталған күннен бастап (бұдан әрі - бос штат бірлігі) немесе ЭЕБ платформасында көрсетілген күннен бастап бір ай мерзім ішінде оларды қысқарту туралы шешім қабылдайды және штат кестесіне өзгерістер енгізеді, сондай-ақ осы Қағидаларда көзделген тәртіппен даму жоспарын жартыжылдық нақтылау кезінде еңбекақы төлеу қорын азайту мақсатында түзетеді.

Қағидалардың осы тармағының талаптары атқарушы орган басшысының лауазымдары, штат кестесінде бір бірлік санында көзделген лауазымдар немесе маусымдық жұмыстарда жұмыспен қамтылған қызметкерлер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметкерлердің жұмыс орны сақталатын жағдайларда бос штат бірліктерін қысқарту туралы шешім қабылдау кезінде қолданылмайды.

Ескерту. 9-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.01.2026 № 6 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-тарау. Даму жоспарын әзірлеу және бекіту тәртібі

10. Ұйымның даму жоспарын ұйымның атқарушы органы, сенімгерлік басқарушы мемлекеттік органның даму жоспарында, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарында баяндалған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес бес жылдық кезеңге бір рет әзірлейді.

11. МК даму жоспарын тиісті саланың уәкілетті органы, жергілікті арқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган), аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты бекітеді.

Байқаушы кеңестері бар шаруашылық жүргізу құқығындағы МК-ның даму жоспарын тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) байқау кеңесінің қорытындысын ескере отырып, бекітеді.

Мемлекет бақылайтын АҚ мен ЖШС даму жоспарларын мемлекет бақылайтын АҚ мен ЖШС директорлар кеңестері (байқаушы кеңестері) бекітеді.

ЖШС-де байқаушы кеңес болмаған жағдайда, даму жоспарын тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылған атқарушы орган) бекітеді.

12. Ұйымның даму жоспары осы Қағидаларға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес құрылымға, нысандарға, көрсеткіштерге сәйкес тізілімнің веб-порталы арқылы әзірленеді және мыналарды қамтиды:

ұйымның даму жоспарының/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің құрылымын;

ұйым паспортын;

корпоративтік құрылымын;

қызметтің негізгі бағыттарын (мақсаттар, міндеттер мен түйінді көрсеткіштер, іске асыру бағдарламасы);

қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштері (қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері, кірістер, ақша қаражаты, республикалық бюджет және жергілікті бюджет қаражаты есебінен өнімдерді өткізу, шығыстар, инвестициялар және тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, үлестік құралдарды сатып алуды);

қосымша көрсеткіштерді (алып отырған алаң және автокөлік, қарыз алу құрылымы, уақытша бос ақшаны орналастыру) қамтиды.

13. Даму жоспарына түсіндірме жазба жоспарланған бес жылдық кезеңге арналған көрсеткіштер негіздемесін, сондай-ақ даму жоспарының әрбір қосымшасына негіздемелер мен түсіндірмелерді қамтиды.

14. Даму жоспары бес жылдық кезең шеңберінде, жылдар бойынша бөлінген қаржы-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштерін көрсетеді.

15. Байқау кеңесі ЖШС және МК-нің даму жоспарын әзірлеу және бекіту тізілімнің веб-порталында жүзеге асырылады.

Байқау кеңесі жоқ ЖШС мен МК-де даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту веб-портал арқылы жүзеге асырылады.

16. Ұйымның атқарушы органы қолданыстағы бес жылдық жоспардың соңғы жылының 20 (жиырмасыншы) қарашасынан кешіктірмей, бекітуші органдарға даму жоспарының жобасын қарап, бекітуге жібереді.

Ұйымның атқарушы органы бекітуші органдарға даму жоспарының жобасымен бір мезгілде осы Қағидаларға 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 және 29-қосымшалардағы нысандарға сәйкес қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемесін (активтер, пассивтер, персонал, тану көздері бойынша кірістер, ақша қаражатының түсуі және шығуы, республикалық бюджет және жергілікті бюджет қаражаты есебінен өнімдерді өткізу, инвестицияларды, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, негізгі өндіріс жоспары, үстеме шығыстар мен қосымша өндіріске шығыстарды есепке ала отырып негізгі өндіріс шығыстары, көмекші өндіріске шығыстар, үстеме шығыстар, әкімшілік шығыстар, сыйақылар бойынша шығыстар, өзге де шығыстар) ұсынады.

Осы Қағидаларға 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 және 29-қосымшаларға сәйкес нысандарда көрсетілген қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемесі тек ақпараттық сипатта болады және бекіту нысанасы болып табылмайды.

Атқарушы орган даму жоспарында бекітілген жиынтық көрсеткіштер шеңберінде, осы Қағидалардағы 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 және 29-қосымшаларға сәйкес нысандарда көрсетілген қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемесіне түзетулерді дербес енгізеді.

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелерін түзету тізілімнің веб-порталында жүзеге асырылады және оған атқарушы органның шешімі негізінде ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады.

17. Байқаушы кеңесі бар шаруашылық жүргізу құқығындағы МК-на ұйымның атқарушы органы байқаушы кеңестің қарауына қолданыстағы бес жылдық жоспардың соңғы жылының 1 (бірінші) қазанына дейін даму жоспарының жобасын жібереді.

Шаруашылық жүргізу құқығындағы МК байқаушы кеңесі қолданыстағы бес жылдық жоспардың соңғы жылының 25 (жиырма бесінші) қазанына дейін тиісті саланың уәкілетті органына немесе жергілікті атқарушы органға (жергілікті бюджеттен қаржыландыратын атқарушы органға) даму жоспары жобасының қорытындысын ұсынады.

18. Бекітуші орган ұйымның даму жоспарының жобасын ол түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарайды.

Бекітуші органның ескертулері болған жағдайда, атқарушы орган ескертулер алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде даму жоспарының жобасын пысықтап, оны бекітуші органға бекітуге қайта ұсынады, бекітуші орган пысықталған даму жоспарының жобасын 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

19. Даму жоспарын бекітуші орган жоспарланатын кезеннің алдындағы жылдың 25 (жиырма бесінші) желтоқсанына дейін бекітеді.

20. Бес жылдық кезеңге арналған даму жоспарын бекіту кезеңінде даму жоспарын жыл сайынғы нақтылауды әзірлеу талап етілмейді.

21. Ұйым құрылған жағдайда, тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландыратын атқарушы орган) не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты ұйым әділет органында мемлекеттік тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде осы органдар қызметінің стратегиялық бағыттарына байланысты ұйым қызметінің мақсаты, міндеттері мен негізгі көрсеткіштерін әзірлеп, жаңадан құрылған ұйымға жібереді.

22. Жаңадан құрылған ұйымның атқарушы органы осы органдар қызметінің стратегиялық бағыттарына байланысты ұйымдар қызметінің мақсатын, міндетін және негізгі көрсеткіштерін алған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде бес жылдық кезеңге арналған даму жоспарын әзірлейді және оны бекіту органына қарауға жібереді.

Бекітуші орган жаңадан құрылған ұйымның даму жоспарының жобасын түскен күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарайды.

Бекітуші органның ескертулері болған жағдайда, ұйымның атқарушы органы ескертулер алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде даму жоспарының жобасын пысықтап, оны бекітуші органға бекітуге қайта ұсынады, бекітуші орган пысықталған даму жоспарының жобасын 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

23. Ұйым даму жоспары бекітілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оған ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойып, сәйкестендіргішін көрсете отырып, бекітуші органның PDF форматында сканерленген шешімін тіркеп, тізілімнің веб-порталы арқылы тізілімге қосу үшін бірыңғай операторға жібереді.

24. Бірыңғай оператор даму жоспары түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұйымның электрондық мекенжайына даму жоспарының тізілімге қабылданғаны туралы хабарлама, не оны қабылдаудан бас тартылғаны туралы хабарлама жібереді.

Мыналар:

1) бекітуші органның даму жоспарының бекітілгені туралы қоса сканерленіп, тіркелген шешімінің болмауы;

2) ұйымға тиесілі емес электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылуы даму жоспарын қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

Бірыңғай оператор даму жоспарын қабылдаудан бас тартқан жағдайда, ұйым ескертулерді жойып, даму жоспарының қабылдаудан бас тартылғаны туралы хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде бірыңғай операторға даму жоспарын қайта енгізеді.

1-параграф. Даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау

25. Бекіту органы бекітілген даму жоспарының екінші жылынан бастап Даму жоспарын жыл сайын нақтылауды жүзеге асырады. Республикалық және/немесе жергілікті бюджеттен шығыстар жоспарланатын ұйымдарды қоспағанда, атқарушы орган екінші жартыжылдықта жартыжылдық нақтылау жарияланған күннен бастап жыл сайынғы даму жоспарын нақтылау жобасын әзірлейді.

26. Республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерден шығыстар жоспарланатын ұйымның атқарушы органы бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі жеткізген шығыстар лимиттерінің, сондай-ақ Бюджет кодексінің 43-бабына сәйкес жүргізілетін шығыстарға стратегиялық шолу қорытындыларының негізінде жыл сайынғы даму жоспарын нақтылау жобасын әзірлейді.

Республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерден шығыстар жоспарланатын ұйымның атқарушы органы ағымдағы қаржы жылының 1 (бірінші) мамырына дейінгі мерзімде жыл сайынғы даму жоспарын нақтылау жобасын бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне келісуге және квазимемлекеттік сектор субъектілері жүзеге асыратын шығыстар қамтылатын бюджеттік бағдарламалардың паспортына енгізу үшін жібереді.

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне жіберуге арналған даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау жобасын бекіту талап етілмейді.

27. Ұйымның даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау осы Қағидалардың 12-тармағында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

28. Ұйымның атқарушы органы осы Қағидалардың 15 және 16-тармақтарының ережелерін ескере отырып және соларда көзделген тәртіппен ұйымның даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау жобасын жоспарланған кезеңнің алдындағы жылдың 20 (жиырмасыншы) қарашасынан кешіктірмей бекіту органына қарауға жібереді.

29. Байқаушы кеңесі бар шаруашылық жүргізу құқығындағы МК-ға ұйымның атқарушы органы жоспарланған кезеңнің алдындағы жылдың 1 (бірінші) қазанына дейін даму жоспарын жыл сайынғы нақтылаудың жобасын байқаушы кеңеске қарауға және келісуге жібереді.

Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқаушы кеңесі жоспарланған кезеңнің алдындағы жылдың 20 (жиырмасыншы) қазанына дейін тиісті саланың уәкілетті органына немесе жергілікті атқарушы органға (жергілікті бюджетпен қаржыландыратын атқарушы органға) даму жоспарын жыл сайынғы нақтылаудың жобасына қорытынды ұсынады.

30. Бекіту органы ұйымның даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау жобасын осы Қағидалардың 18-тармағында айқындалған мерзімде және тәртіппен қарайды.

31. Даму жоспарын жыл сайынғы нақтылауды бекіту органы осы Қағидалардың 15-тармағының ережелерін ескере отырып, жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 25 (жиырма бесінші) желтоқсанына дейін бекітеді.

32. Ұйым даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау бекітілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оған ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қояды және сәйкестендіргішін көрсете отырып, PDF форматында бекітуші органның сканерленген шешімін тіркеп, тізілімнің веб-порталы арқылы тізілімге қосу үшін бірыңғай операторға жібереді.

33. Бірыңғай оператор нақтыланған даму жоспарын қарауды осы Қағидалардың 24-тармағында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

Бірыңғай оператор нақтыланған даму жоспары түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұйымның электрондық мекенжайына нақтыланған даму жоспарының тізілімге қабылданғаны туралы хабарламаны не оны қабылдаудан бас тартылғаны туралы хабарламаны жолдайды.

Мыналар:

1) бекітуші органның даму жоспарын жыл сайынғы нақтылауды бекіту туралы сканерленіп, тіркелген шешімінің болмауы;

2) ұйымға тиесілі емес электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылуы нақтыланған даму жоспарын қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

Бірыңғай оператор нақтыланған даму жоспарын қабылдаудан бас тартқан жағдайда, ұйым ескертулерді жойып, бірыңғай операторға нақтыланған даму жоспарының қабылдаудан бас тартылғаны туралы хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде нақтыланған даму жоспарын қайта енгізеді.

2-параграф. Даму жоспарын жартыжылдық нақтылау

34. Даму жоспарын жартыжылдық нақтылауға ұйымның бастамасы бойынша:

1) Қазақстан Республикасы Президентінің елдегі жағдай мен ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары туралы Қазақстан халқына жолдауына, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына және өзге де жоспарлау құжаттарына енгізілетін өзгерістерге;

2) ұйым қызметінің негізгі бағыттарын өзгертуге;

3) мемлекеттік органның даму жоспарына (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарына) өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге немесе оны қайта бекітуге;

4) бюджеттен қаражат бөлуге немесе қысқартуға немесе ұйымдарға бюджеттік кредит беруге;

4-1) бос штат бірліктерінің болуына;

5) даму жоспарының көрсеткіштеріне әсер ететін бекіту органы мен ұйымның құқықтық актілерін және өзге де құжаттарын қабылдауға немесе өзгертуге байланысты жағдайларда жол беріледі.

Ескерту. 34-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.01.2026 № 6 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

35. Ағымдағы қаржы жылы ішінде жартыжылдықта екі реттен асырмай даму жоспарын жартыжылдық нақтылауға жол беріледі.

36. Даму жоспарын жартыжылдық нақтылау осы Қағидалардың 12-тармағында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

37. Ұйымның атқарушы органы осы Қағидалардың 34-тармағында көрсетілген жағдайларда даму жоспарының әрбір қосымшасына енгізілген нақтылаулардың негіздемелері мен түсіндірмелерін, сондай-ақ осы Қағидалардың 15-16-тармақтарында көзделген құжаттарды қамтитын түсіндірме жазбасы бар нақтыланған даму жоспарының жобасын бекіту органының қарауына енгізеді.

Осы Қағидалардың 34-тармағының 4-1) тармақшасында көзделген жағдайда, ұйымның атқарушы органы бекіту органына бос штат бірліктерін және еңбекақы төлеу қорын қысқарту жөніндегі ақпаратты қосымша енгізеді.

Бекіту органы нақтыланған даму жоспарының жобасын осы Қағидалардың 18-тармағында айқындалған мерзімдер мен тәртіппен қарайды.

Нақтыланған даму жоспарын бекіту органы оны атқарушы органның қарауына енгізген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде, бірақ осы Қағидалардың 15-тармағының ережелерін ескере отырып, ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығында 25 (жиырма бесінші) маусымнан және ағымдағы жылдың екінші жартыжылдығында 25 (жиырма бесінші) желтоқсаннан кешіктірмей бекітеді.

Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.01.2026 № 6 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

38. Ұйым даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау бекітілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оған ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қояды және сәйкестендіргішін көрсете отырып, PDF форматында бекітуші органның сканерленген шешімін тіркеп, бірыңғай операторға тізілімнің веб-порталы арқылы тізілімге қосу үшін жібереді.

39. Бірыңғай оператордың нақтыланған даму жоспарын қарауы осы Қағидалардың 24-тармағында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

3-тарау. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу және ұсыну тәртібі

40. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті ұйымның атқарушы органы бес жылдық кезенінің әр қаржы жылының қорытындылары бойынша веб-портал арқылы әзірлейді.

41. Есепті жылы бюджет қаражаты бөлінген ұйымның атқарушы органы есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) ақпанынан кешіктірілмейтін мерзімде тиісті бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есептің жобасына қосу үшін даму жоспарының орындалуы туралы есепті әзірлейді және тиісті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне жібереді.

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне жіберуге арналған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту талап етілмейді

42. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу осы Қағидаларға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15-қосымшалардағы құрылымға, нысандарға, көрсеткіштерге сәйкес жүзеге асырылады және:

ұйымның даму жоспарының/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің құрылымын;

ұйым паспортын;

корпоративтік құрылымын;

қызметтің негізгі бағыттарын (мақсаттар, міндеттер мен түйінді көрсеткіштер, іске асыру бағдарламасы);

қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерін (қаржы-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері, кірістер, ақша қаражаты, республикалық бюджет және жергілікті бюджет қаражаты есебінен өнімдерді өткізу, шығыстар, инвестициялар және тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, үлестік құралдарды сатып алуды);

қосымша көрсеткіштерді (алып отырған алаң және автокөлік, қарыз алу құрылымы, уақытша бос ақшаны орналастыру) қамтиды.

43. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасы бекіту органының қарауына осы Қағидалардың 15-тармағының ережелерін ескере отырып енгізіледі:

қаржылық есептіліктің міндетті немесе бастамашылық аудитін жүргізбейтін ұйымның атқарушы органы – есепті жылдан кейінгі жылдың 15 (он бесінші) сәуірінен кешіктірмей;

қаржылық есептіліктің міндетті немесе бастамашылық аудитін жүргізетін ұйымның атқарушы органы аудиттелген қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде, бірақ, есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қыркүйегінен кешіктірмей енгізеді.

Ұйымның атқарушы органы даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасымен бір мезгілде бекітуші органдарға осы Қағидаларға 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 және 29-қосымшалардағы нысандарға сәйкес қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемесін (активтер, пассивтер, персонал, тану көздері бойынша кірістер, ақша қаражатының түсуі мен шығуы, республикалық бюджет және жергілікті бюджет қаражаты есебінен өнімдерді өткізу, инвестицияларды, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, негізгі өндіріс жоспары, үстеме шығыстар мен қосымша өндіріске шығыстарды есепке ала отырып негізгі өндірістің шығыстары, көмекші өндіріске шығыстар, үстеме шығыстар, әкімшілік шығыстар, сыйақылар бойынша шығыстар, өзге де шығыстар) ұсынады.

44. Бекітуші орган даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасын келіп түскен күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

45. Бекітуші органның ескертулері болған жағдайда, ұйымның атқарушы органы ескертулер алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасын пысықтап, оны бекітуші органның қарауына қайта ұсынады, бекітуші орган даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің пысықталған жобасын 3 (үш) жұмыс күні ішінде қарайды.

46. Есепті бекіту органы осы Қағидалардың 15-тармағының ережелерін ескере отырып бекітеді:

қаржылық есептіліктің міндетті немесе бастамашылық аудитін жүргізбейтін ұйымдарға – есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 (бірінші) маусымынан кешіктірмей;

қаржылық есептіліктің міндетті немесе бастамашылық аудитін жүргізетін ұйымдарға – ұйымның атқарушы органының қарауына енгізілген күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталы арқылы бекітеді.

47. Ұйым даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекітілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде оған ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қояды және сәйкестендіргішін көрсете отырып, PDF форматында бекітуші органның сканерленген шешімін тіркеп, бірыңғай операторға тізілімнің веб-порталы арқылы тізілімге қосу үшін жібереді.

48. Бірыңғай оператор даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұйымның электрондық мекенжайына даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің тізілімге қабылданғаны туралы хабарлама, не оны қабылдаудан бас тартылғаны туралы хабарлама жолдайды.

Мыналар:

1) бекітуші органның даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы сканерленіп, тіркелген шешімінің болмауы;

2) ұйымға тиесілі емес электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылуы даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

Бірыңғай оператор даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қабылдаудан бас тартқан жағдайда, ұйым ескертулерді жойып, бірыңғай операторға даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің қабылдаудан бас тартылғаны туралы хабарламаны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қайта енгізеді.

49. Есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуіріне дейін бекітілген жылдық аудиттелген қаржылық есептілік болмаған жағдайда, атқарушы орган тізілімнің веб-порталында даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасын (жедел деректер бойынша) әзірлеуді жүзеге асырады және даму жоспарының орындалуы жөніндегі электрондық есепті (жедел деректер бойынша) тізілімге енгізу үшін есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) маусымынан кешіктірмей бірыңғай операторға жібереді.

Даму жоспарының орындалуы бойынша есепті әзірлеу және бекіту (жедел деректер бойынша) мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) есепті кезеңнен кейінгі 10 (оныншы) мамырдан кешіктірмей даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеуге жауапты ұйымның құрылымдық бөлімшесі даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасын әзірлеуді жүзеге асырады (жедел деректер бойынша) және оны ұйымның атқарушы органының қарауына енгізеді.

Ұйымның атқарушы органы 5 (бес) жұмыс күні ішінде даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасын (жедел деректер бойынша) қарайды және оны бекіту туралы не пысықтау үшін қайтару туралы шешім қабылдайды.

Ескертулер болған кезде ұйымның жауапты құрылымдық бөлімшесі ескертулерді алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасын (жедел деректер бойынша) пысықтайды және оны ұйымның атқарушы органының қарауына қайта ұсынады;

2) даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің жобасын (жедел деректер бойынша) ұйымның атқарушы органы бекітеді.

Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті (жедел деректер бойынша) бекіту қорытындылары бойынша 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұйымның атқарушы органының оны PDF форматында бекіту туралы сканерленген шешімі электрондық есепке тіркеле отырып, тізілімге енгізу үшін бірыңғай операторға электрондық есеп жіберіледі.

Бірыңғай оператор даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп (жедел деректер бойынша) келіп түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұйымның электрондық мекенжайына даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің тізілімге қабылданғаны туралы хабарламаны (жедел деректер бойынша) не оны қабылдаудан бас тарту туралы хабарламаны жібереді.

Мыналар:

1) ұйымның атқарушы органының даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің бекітілгені туралы сканерленген шешімінің болмауы (жедел деректер бойынша);

2) ұйымға тиесілі емес электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қою даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

Бірыңғай оператор даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қабылдаудан бас тартқан жағдайда (жедел деректер бойынша) ұйым даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қабылдаудан бас тарту туралы хабарламаны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде (жедел деректер бойынша) ескертулерді жояды және бірыңғай операторға даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті (жедел деректер бойынша) қайта енгізеді.

50. Уақытша бос ақша қаражатын қаржы құралдарына орналастырған және қарыздарды тартқан жағдайда, ұйымдар есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (онына) дейін, тоқсан сайын ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылатын, осы Қағидаларға 30 және 31-қосымшаларға сәйкес, тізілімге қосу үшін қарыз алу құрылымы және уақытша бос ақшаның орналастырылғаны туралы есепті ақпаратты жолдайды.

4-тарау. Даму жоспарының іске асырылуына мониторинг жүргізудің тәртібі

51. Мемлекеттік органның даму жоспарында, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарында көзделген, ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштері мен өзге де көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты талдау және қорыту даму жоспарларының іске асырылуының мониторингі болып табылады.

52. Басқарушы орган жыл сайын есепті жылдың алдындағы жылдың 10 (оныншы) қазанынан кешіктірмей, ұйымдардың бекітілген даму жоспарларының және олардың орындалуы жөніндегі есептердің негізінде ұйымдардың даму жоспарларының іске асырылуын мониторингілеуді жүзеге асырады.

53. Мониторинг жүргізу үшін басқарушы орган тізілімнің веб-порталында ұйымның қызметі туралы ақпаратты (қызметтің мақсаттары мен міндеттеріне, түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу, ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі) осы Қағидаларға 32-қосымшаға сәйкес қалыптастырады.

54. Осы тармақта көрсетілген, төменде келтірілген ақпаратты талдау негізінде басқарушы орган даму жоспарларын іске асырылуын мониторингілеудің нәтижелері туралы есепті қалыптастырады, олар мынадай:

1) даму жоспарларына өзгерістер енгізудің, даму жоспарларына өзгерістер енгізу рәсімдері мен мерзімдері бойынша талаптарды сақтаудың негізділігі туралы;

2) қызметтің жоспарланған және нақты қол жеткізілген түйінді көрсеткіштері, оларға қол жеткізбеудің себептері туралы;

3) бюджетке аударылуға тиіс дивиденттер, қатысу үлесіне кіріс, МК таза кірісінің бір бөлігі туралы;

4) персоналдың жағдайы мен еңбекақы төлеу қоры туралы, оның ішінде бос штат бірліктерін қысқарту туралы;

5) ұйымдардың қаржылық тұрақтылығы туралы;

6) ұйымдардың кірістері мен шығыстары туралы;

7) ұйымдардың инвестициялары туралы;

8) даму жоспарының есепті кезең ішіндегі қызметтің түйінді көрсеткіштері, мақсаттары мен міндеттері, оның ішінде оларға қол жеткізу дәрежелері (нақты нәтижелердің жоспарланғаннан ауытқулары болған жағдайда, түпкілікті нәтижелерге әсер еткен себептер мен факторларды ашып көрсеткен жөн) бөлінісінде іске асырылу нәтижелері туралы;

9) даму жоспарын іске асыру процесінде туындаған мәселелер, олардың қызметтің мақсаттары мен түйінді көрсеткіштеріне әсері, сондай-ақ анықталған мәселелерді шешу бойынша қабылданған шаралар мен даму жоспарының уақтылы іске асырылуын уақтылы қамтамасыз ету туралы;

10) ұйымдардың даму жоспарын іске асыру, ұйымдардың даму жоспарларына өзгерістер немесе толықтырулар енгізу бойынша ұсынымдар туралы ақпаратты қамтиды.

Ескерту. 54-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.01.2026 № 6 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

55. Даму жоспарының іске асырылу мониторингісінің нәтижелері туралы есепке басқарушы органның электрондық цифрлық қолтаңбасымен есепті кезеңнен кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қазанынан кешіктірмей қол қойылып, бірыңғай операторға тізілімнің веб-порталы арқылы жіберіледі.

Бірыңғай оператор даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеудің нәтижелері туралы есеп түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде басқарушы органның электрондық мекенжайына даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеудің нәтижелері туралы есептің тізілімге қабылданғаны туралы хабарлама, не оны қабылдаудан бас тартылғаны туралы хабарлама жолдайды.

Басқарушы органға тиесілі емес электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылуы даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеудің нәтижелері туралы есепті қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

Бірыңғай оператор даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу нәтижелері туралы есепті қабылдаудан бас тартқан жағдайда, басқарушы орган ескертулерді жойып, даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу нәтижелері туралы есептің қабылдаудан бас тартылғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде бірыңғай операторға оны қайта жібереді.

56. Басқарушы орган есепті кезеңнен кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қазанынан кешіктірмей, ұйымдарға даму жоспарларының іске асырылуын мониторингілеудің нәтижелері туралы есепті жібереді.

57. Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарларын іске асырудың нәтижелілігі мен тиімділігін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептің уақтылы ұсынылуына Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің атқарушы органдары қамтамасыз етеді.

5-тарау. Даму жоспарының іске асырылуына бағалау жүргізудің тәртібі

58. Даму жоспарында көрсетілген ұйым қызметінің нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуді кешенді бағалау даму жоспарының іске асырылуын бағалау болып табылады.

Мемлекет бақылайтын АҚ мен ЖШС даму жоспарының іске асырылуын бағалауды олардың директорлар кеңестері, байқау кеңестері бекітілген даму жоспарларының, олардың орындалуы жөніндегі есептер мен даму жоспарларының іске асыруын мониторингілеу нәтижелері туралы есептердің негізінде жүзеге асырады.

ЖШС-де байқау кеңесі болмаған жағдайда, даму жоспарының іске асырылуын бағалау тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) жүзеге асырады.

МК дамыту жоспарының орындалуын бағалау даму жоспарының іске асылуын мониторингілеу нәтижелері туралы есепте көрсетіледі.

59. Даму жоспарының іске асырылуын бағалау есепті жылдан кейінгі жылдың бірінші желтоқсанынан кешіктірілмей, даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің және даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеудің негізінде жүзеге асырылады.

60. АҚ және ЖШС даму жоспарының іске асырылуын бағалау мыналарды:

1) даму жоспарында көрсетілген қызметтің болжанатын негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалауды;

2) ұйым қызметінің қаржылық көрсеткіштерінің орындалуын талдауды қамтиды.

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 1-қосымша |
| --- | --- |

Ұйымның даму жоспарының/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің құрылымы

| Ұйымның паспорты |  |
| --- | --- |
| Корпоративтік құрылым |  |
| Қызметтің негізгі бағыттары | Мақсаттар, міндеттер мен түйінді көрсеткіштер |
|  | Іске асыру бағдарламасы |
| Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері | Қаржы-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері |
|  | Кірістер |
|  | Шығыстар |
|  | Инвестициялар және тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу |
|  | Үлестік құралдарды сатып алу |
| Қосымша көрсеткіштер | Алып отырған алаң және автокөлік |
|  | Қарыз алу құрылымы |
|  | Уақытша бос ақшаны орналастыру |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 2-қосымша |
| --- | --- |

Ұйым паспорты

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________№_____________

| № | Атауы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ақпарат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мекенжай | деректемелер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заңды |  |  |  | Нақты |  |  |
| 2 |  | индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | облыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | қала (кент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | көше (ықшам аудан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | үй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | кеңсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Байланыс телефондары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Электрондық мекенжай (e-maіl), веб-сайт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ЭҚЖЖ бойынша қызметтің түрі (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КҰЖЖ бойынша сәйкестендіру коды (Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеуіші) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ұйымның ұйымдық-құқықтық нысаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Қысқаша тарихы: | Ұйым Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес құрылған |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бастап |  | күн (КК) |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Қызмет түрлері (Жарғыға сәйкес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Әділет органдарында тіркеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |  | № |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Қайта тіркеу (соңғы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | күн (КК) |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |  | № |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Табиғи монополияның субъектісі болып табыла ма | Табиғи монополия саласы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) түрлері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тізіліміне қосу негіздемесі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектісі болып табыла ма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Қызметтің түрі |  |  |  | Географиялық шекаралары |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Табиғат пайдаланушы болып табыла ма |  | Табиғат пайдалану құқығына лицензия және (немесе) рұқсат, лицензия және (немесе) рұқсатты берген орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бастап |  | күн (КК) |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Табиғат пайдалану құқығына шешім, шешімді қабылдаған орган (Қазақстан Республикасының Үкіметі, жергілікті атқарушы орган) |  |  |  |  |  |  |  |  | бастап |  | күн (КК) |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Табиғат пайдалану құқығына шарт (келісімшарт), шарт (келісімшарт) жасаған орган |  |  |  |  |  |  |  |  | бастап |  | күн (КК) |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Табиғат пайдалану сипаттамасы |  |  |  |  |  |  |  |  | тұрақты |  |  |  | уақытша |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иеліктен шығарылатын |  |  |  | иеліктен шығарылмайтын |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бастапқы |  |  |  | екіншілік |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | қайтарымды |  |  |  | қайтарымсыз |  |  |
| 46 | Жер қойнауын пайдаланушы болып табыла ма |  | Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар |  |  |  |  |  |  | Операция түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Келісімшарт жасаған (рұқсат берген) орган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Келісімшарт (рұқсат) |  | бастап |  | күн (КК) |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Операция түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Келісімшарт жасаған (рұқсат берген) орган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Келісім (рұқсат) |  | бастап |  | күн (КК) |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Су пайдаланушысы болып табыла ма |  | Суды пайдалану құқығына рұқсат, рұқсат берген орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бастап |  | күн (КК) |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Су пайдаланудың сипаттамасы |  |  |  |  |  |  |  |  | тұрақты |  |  |  | уақытша |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иеліктен шығарылатын |  |  |  | иеліктен шығарылмайтын |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бастапқы |  |  |  | екіншілік |  |  |
| 63 | Жер пайдаланушысы болып табыла ма |  | Жерді пайдалану құқығына шешім, шешімді қабылдаған орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бастап |  | күн (КК) |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Жер пайдаланушының сипаттамасы |  |  |  |  |  |  |  |  | тұрақты |  |  |  | уақытша |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иеліктен шығарылатын |  |  |  | иеліктен шығарылмайтын |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бастапқы |  |  |  | екіншілік |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | қайтарымды |  |  |  | қайтарымсыз |  |  |
| 71 | Орман пайдаланушысы болып табыла ма |  | Орманды ұзақ мерзімді пайдалану |  |  |  | Орманды пайдалануға тендердің нәтижелері туралы хаттама (шарт), шартты жасаған орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бастап |  | күн (КК) |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Орманды уақытша пайдалану |  |  |  | Орман билеті, оны берген орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бастап |  | күн (КК) |  | ай (АА) |  | жыл (ЖЖЖЖ) |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Жарғылық капитал, мың теңге |  | Жарғыға сәйкес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Төленбеген |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Акциялар саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хабарланған |  |  | Орналастырылған |  | Сатып алынған |  |
| 82 | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | оның ішінде |  |  |  | Қарапайым акциялар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  | мемлекеттік меншікте |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жеке меншікте |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
| 86 |  |  |  |  | Басым акциялар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  | мемлекеттік меншікте |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жеке меншікте |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
| 89 | Бір акцияның құны мен табыстылығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | алдыңғы кезеңнің фактісі |  |  |  | есепті кезеңнің фактісі |  |  |
| 90 | Бір акцияның құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Бір акцияның табыстылығы |  |  | Жалпы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  | Мемлекеттік тапсырыс бойынша және өнімдерді мемлекеттік мекемелерге сатудан түсетін кірістерді есепке алмағанда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Бір акция құнының өсу қарқыны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Тіркеуші туралы мәліметтер |  |  |  | Ұйымдық-құқықтық нысаны |  |  |  | атауы |  | мекен жайы | лицензия |  |  |  | байланыстар |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | беруінің күні (КК.АА.ЖЖЖЖ) |  |  | нөмір | тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) |  | телефон |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталдағы үлесі, % |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  | оның ішінде |  |  | мемлекеттік меншікте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  | жеке меншікте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Пайдалануы шектеулі мүлік пен шектеу салынған мүлік |  |  |  | мың теңге |  |  | % теңгерімдік құннан |  |  |  |  | Ол бойынша билік ету шектелген акті ауыртпалық салуға негіздеме болатын құжат) |  |  |  |  | Мүддесі үшін шектеу салылған (ауыртпалық салынған) субъект |
| 101 | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |
| 102 | оның ішінде | жер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | ғимараттар мен құрылыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | машиналар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 3-қосымша |
| --- | --- |

Корпоративтік құрылым

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық

нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________№_____________

| 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бірінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  | екінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  |
| Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) |

кестенің жалғасы

| 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| үшінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  | төртінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  |
| Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) |

Ұйымның корпоративтік құрылымына кіретін квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны

| Ұйымдық-құқықтық нысаны | бірінші деңгейдегі ұйымдар |  | екінші деңгейдегі ұйымдар | үшінші деңгейдегі ұйымдар | төртінші деңгейдегі ұйымдар |  | Жиыны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерлік қоғам |  |  |  |  |  |  |  |
| Жауапкершілігі шектеулі серіктестік |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-қосымшаның жалғасы |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |
| бірінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  | екінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  |
| Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| үшінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  | төртінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  |
| Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) |

Ұйымның корпоративтік құрылымына кіретін квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны

| Ұйымдық-құқықтық нысаны | бірінші деңгейдегі ұйымдар |  | екінші деңгейдегі ұйымдар | үшінші деңгейдегі ұйымдар | төртінші деңгейдегі ұйымдар |  | Жиыны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерлік қоғам |  |  |  |  |  |  |  |
| Жауапкершілігі шектеулі серіктестік |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-қосымшаның жалғасы |  |  |
| 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |
| бірінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  | екінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  |
| Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| үшінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  | төртінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  |
| Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) |

Ұйымның корпоративтік құрылымына кіретін квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны

| Ұйымдық-құқықтық нысаны | бірінші деңгейдегі ұйымдар |  | екінші деңгейдегі ұйымдар | үшінші деңгейдегі ұйымдар | төртінші деңгейдегі ұйымдар |  | Жиыны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерлік қоғам |  |  |  |  |  |  |  |
| Жауапкершілігі шектеулі серіктестік |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-қосымшаның жалғасы |  |  |
| 20ХХ+3 |  |  |  |  |  |  |  |
| бірінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  | екінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  |
| Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| үшінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  | төртінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  |
| Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) |

Ұйымның корпоративтік құрылымына кіретін квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны

| Ұйымдық-құқықтық нысаны | бірінші деңгейдегі ұйымдар |  | екінші деңгейдегі ұйымдар | үшінші деңгейдегі ұйымдар | төртінші деңгейдегі ұйымдар |  | Жиыны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерлік қоғам |  |  |  |  |  |  |  |
| Жауапкершілігі шектеулі серіктестік |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-қосымшаның жалғасы |  |  |
| 20ХХ+4 |  |  |  |  |  |  |  |
| бірінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  | екінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  |
| Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| үшінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  | төртінші деңгейдегі ұйымдар |  |  |  |
| Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Атауы | Акциялар % (қатысу үлестері) |

Ұйымның корпоративтік құрылымына кіретін квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны

| Ұйымдық-құқықтық нысаны | бірінші деңгейдегі ұйымдар | екінші деңгейдегі ұйымдар | үшінші деңгейдегі ұйымдар | төртінші деңгейдегі ұйымдар | Жиыны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерлік қоғам |  |  |  |  |  |
| Жауапкершілігі шектеулі серіктестік |  |  |  |  |  |
| Жиыны |  |  |  |  |  |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 4-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық

нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

Қызметтің негізгі бағыттары  Мақсаттары, міндеттері мен түйінді көрсеткіштері

| Тиісті саланыңуәкілетті органының мақсаттарына қол жеткізуі туралы ақпарат | Басқару органның мақсаты |  | Ұйымның мақсаты |  |  |  | Түйінді көрсеткіштер |  | Есептеу әдістемсі (формула) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | мазмұны | № | мазмұны | көрсеткіші |  |  |  |  |
| Құжаттың күні | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И |
| Құжаттың № | 1 |  |  |  | түпкілікті |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-міндет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № | атауы | көрсеткіштер | нәтиженің мазмұны |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тікелей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сапалық |  |  |
|  |  |  |  |  | тиімділік |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n міндеті |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № | атауы | көрсеткіштер | нәтиженің мазмұны |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тікелей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сапалық |  |  |

кестенің жалғасы

| өлшем бірлігі |  | 20ХХ-2 |  | 20ХХ-1 |  | 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есепті қаржы жылыының фактісі (факт) |  | Ағымдағы қаржы жылын бағалау (факт) |  | Бекітілген жоспар |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| К |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 5-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық

нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

Қызметтің негізгі бағыттары  Іске асыру бағдарламасы

| Басқарушы орган мақсатының № | Ұйым мақсатының № | Ұйым міндетінің № | Міндеттің атауы | Өнім (Тауарларды өндіру/ қызметтерді көрсету/ жұмыстарды орындау) |  | 20ХХ-2 |  |  | 20ХХ-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Атауы | өлшем бірлігі | Факт |  |  | Факт/бағалау |  |  |
|  |  |  |  |  |  | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге |
| А | Б | В | Г | Д | Е | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | … | … | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  |
| … | 1 | 1 | … | … | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген жоспар |  |  | Жоспарды нақтылау |  |  |  |  |  | Есеп (факт/ бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |  |
|  |  |  | 1-жартыжылдықта |  |  | 2-жартыжылдықта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

5-қосымшаның жалғасы

| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  |  | Жоспарды нақтылау |  |  |  |  |  | Есеп (факт/ бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |  |
|  |  |  | 1-жартыжылдықта |  |  | 2-жартыжылдықта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  |  | Жоспарды нақтылау |  |  |  |  |  | Есеп (факт/ бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |  |
|  |  |  | 1-жартыжылдықта |  |  | 2-жартыжылдықта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

5-қосымшаның жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  |  | Жоспарды нақтылау |  |  |  |  |  | Есеп (факт/ бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |  |
|  |  |  | 1-жартыжылдықта |  |  | 2-жартыжылдықта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  |  | Жоспарды нақтылау |  |  |  |  |  | Есеп (факт/ бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |  |
|  |  |  | 1-жартыжылдықта |  |  | 2-жартыжылдықта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге | саны | сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге | сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге |
| 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 6-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық

нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері  Қаржы-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері

| Көрсеткіштердің атауы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | өлшем бірлігі | 20ХХ-2 |  | 20ХХ-1 | 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  | Факт/бағалау | Бекітілген жоспар |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (бағалау/факт) |  | ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Активтер | Ұйымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еншілес ұйымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пассивтер | Ұйымдар |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  | жеке капитал |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | міндеттемелер |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еншілес ұйымдар |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  | жеке капитал |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | міндеттемелер |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  | жеке капитал |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | міндеттемелер |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кірістер | Ұйымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еншілес ұйымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шығыстар | Ұйымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еншілес ұйымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері | Жалпы кіріс (жалпы шығын минус белгісімен көрсетіледі) |  |  |  |  | Ұйымдар |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдар |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Салық салынғанға дейінгі пайда (залал) (залал минус белгісімен көрсетіледі) |  |  |  |  | Ұйымдар |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдар |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таза пайда (залал) (залал минус белгісімен көрсетіледі) |  |  |  |  | Ұйымдар |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдар |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акционердің (қатысушының) кірістері | Дивидендтер |  |  |  |  | бір акцияға есептелген |  |  | жай |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | басым |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | акцияларға есептелген |  |  | мемлекеттік меншіктегі |  | сома | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | таза кірістен түсетін процент | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жеке меншіктегі |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Қатысу үлесіне қатысты кіріс |  |  |  |  | таза кірісті бөлу нормативі |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | қатысу үлесіне есептелген |  |  | мемлекет меншігіндегі |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жеке меншіктегі |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мемлекеттік кәсіпорынның тиісті бюджетке аудару үшін бөлінетін кірісі |  |  |  |  | таза кірісті тарату нормативі |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | есептелгені |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұйымның иелігінде қалған таза кірісті бөлу |  |  |  |  |  | барлығы, оның ішінде: |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | залаларды жабуға байланысты резервтерді құру үшін |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | даму үшін |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өтімділік |  |  | активтердің |  |  | Ұйымдар |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жеке капиталдың |  |  | Ұйымдар |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кірістердің |  |  | Ұйымдар |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қаржылық тетік коэффициенті (леверидж) |  |  |  |  |  | Ұйымдар |  |  |  |  |  | ондық бөлшек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  | ондық бөлшек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қаржылық тетік әсері (қаржылық леверидж) |  |  |  |  |  | Ұйымдар |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBІTDA (Earnіngs before іnterest, taxes, deprecіatіon and amortіzatіon) |  |  |  |  |  | Ұйымдар |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестициялынған қаражаттың кірістік коэффициенті (АҚ мен ЖШС үшін) |  |  |  |  |  | жалпы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мемлекеттік тапсырма және мемлекеттік кәсіпорының өнімдерді (өнімді) өткізуден түскен кірістерді есепке алмастан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір акцияның кірістілігі (АҚ үшін) |  |  |  |  |  | жалпы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мемлекеттік тапсырма және мемлекеттік кәсіпорының өнімдерді (өнімді) өткізуден түскен кірістерді есепке алмастан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыскерлер саны |  |  |  |  |  | барлығы |  |  |  |  |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | штат бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | орташа тізімдік |  |  |  |  |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еңбекақы төлеу қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (бағалау/факт) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (бағалау/факт) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (бағалау/факт) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (бағалау/факт) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 7-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық

нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ № _____________

Өлшем бірлігі: мың теңге

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері  Кірістер

| Көрсеткіштердің атауы |  |  | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт/ бағалау | Бекітілген жоспар | Жоспарды нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) | Аауытқу, % (фактінің жоспардан) |
|  |  |  |  |  |  | 1-жартыжылдықта | 2-жарты жылдықта |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ұйымның кірістері | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде | Өнімдерді, көрсетілген қызметтерді және атқарылған жұмыстарды сатудан түсетін кірістер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік жәрдемақылардан түскен кірістер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сыйақы бойынша кірістер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Басқа кірістер |  |  |  |  |  |  |  |
| Еншілес ұйымдардың кірістері | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде | Өнімдерді, көрсетілген қызметтерді және атқарылған жұмыстарды сатудан түсетін кірістер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік жәрдемақылардан түскен кірістер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сыйақы бойынша кірістер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Басқа кірістер |  |  |  |  |  |  |  |
| Шоғырландырылған кірістері | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде | Өнімдерді, көрсетілген қызметтерді және атқарылған жұмыстарды сатудан түсетін кірістер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік жәрдемақылардан түскен кірістер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сыйақы бойынша кірістер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Басқа кірістер |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+1 |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Жоспарды нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Жоспарды нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
|  | 1-жарты жылдықта | 2-жарты жылдықта |  |  |  | 1-жарты жылдықта |  | 2-жарты жылдықта |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-қосымшаның жалғасы |  |  |  |
| 20ХХ+3 |  |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Жоспарды нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Жоспарды нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
|  | 1-жартыжылдықта | 2-жартыжылдықта |  |  |  | 1-жартыжылдықта |  | 2-жартыжылдықта |  |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 8-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштері  Ақшалай қаражат

Басқару органы ______________________________________________

Ұйымның атауы ______________________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/ жыл сайынғы нақтылау/

жартыжылдық нақтылау/ даму жоспарының орындалуы туралы есеп)

Бес жылдық кезең ____________________________________________

Жоспарланатын / есепті кезең ___________________________

күні ________________ №_____________

| Көрсеткіштердің атауы (тауар, қызмет, жұмыс) | өлшем бірлігі | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Факт / бағалау | Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (жоспардан нақты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ақша қаражатының басындағы сальдо, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнімді (тауарды, қызмет көрсетуді, жұмысты) өткізумен байланысты қатынастар бойынша ақша қаражатының түсімі) |  |  |  |  |  |  |  |
| Активтерді сатып алуға өтеусіз ақшалай қаражат түсімдері |  |  |  |  |  |  |  |
| Транзиттік ақша қаражатының нысаналы мақсаты бойынша түсімдері |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақша қаражатының өзге де түсімдері |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнім берушілерге тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін ақы төлеуге арналған ақша қаражатының шығуы |  |  |  |  |  |  |  |
| Активтерді сатып алуға өтеусіз алынған ақша қаражатының шығуы |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы мақсаты бойынша алынған транзиттік ақша қаражатының шығуы |  |  |  |  |  |  |  |
| Меншік иелеріне акциялар (АҚ)/үлестер (ЖШС)/ таза табыстың бір бөлігі бойынша төлемдер (БП үшін) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақша қаражатының өзге де шығуы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақша қаражатының соңындағы сальдо, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 8

| 20ХХ+1 |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) | Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) | Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 9-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштері  Өнімдерді республикалық бюджет және жергілікті бюджет қаражаты есебінен сату

Басқару органы ___________________________________________

Ұйымның атауы ___________________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/ жыл сайынғы нақтылау/

жартыжылдық нақтылау/ даму жоспарының орындалуы туралы есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланған / есепті кезең ___________________________

күні ________________ № _____________

| Бюджет деңгейлері | Шарттардың саны | № өнім р/с | Өнім атауы | Шарттың № р/с | Шарттың мәні | Шарттардың орындалуы, мың теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Республикалық бюджет шеңберінде барлығы |  | Х |  | Х | Х | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарт құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |
| Жергілікті бюджет шеңберінде барлығы |  | Х |  | Х | Х | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |

Кестенің жалғасы

| 20ХХ-2 |  |  | 20ХХ-1 |  | 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт |  |  | Факт / бағалау |  | Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету |  |  | Есеп (факт / бағалау) |  | % Ауытқу (нақты жоспардан) |  |
| 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |
| Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) |  | % Ауытқу (нақты жоспардан) |  |  | Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету |  | Есеп (факт / бағалау) |  | % Ауытқу (нақты жоспардан) |
| 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |

Кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) | Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 10-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

Өлшем бірлігі: мың теңге

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері  Шығыстар

| Көрсеткіштердің атауы |  |  | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт/бағалау | Бекітілген жоспар | Жоспарды нақтылау |  |  | Есеп (бағалау/факт) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
|  |  |  |  |  |  | 1-жартыжылдықта |  | 2-жартыжылдықта |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Ұйымның шығыстары | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде | Сатылған өнімнің (тауардың, көрсетілетін қызметтін, жұмыстың) өзіндік құны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Әкімшілік шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сыйақылар бойынша шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Өзге шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еншілес ұйымдардың шығыстары | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде | Сатылған өнімнің (тауардың, көрсетілетін қызметтін, жұмыстың) өзіндік құны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Әкімшілік шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сыйақылар бойынша шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Өзге шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шоғырландырылған шығыстары | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде | Сатылған өнімнің (тауардың, көрсетілетін қызметтін, жұмыстың) өзіндік құны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Әкімшілік шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сыйақылар бойынша шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Өзге шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10-қосымшаның жалғасы |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Жоспарды нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Жоспарды нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
|  | 1-жартыжылдықта | 2-жартыжылдықта |  |  |  | 1-жартыжылдықта |  | 2-жартыжылдықта |  |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Жоспарды нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Жоспарды нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
|  | 1-жартыжылдықта | 2-жартыжылдықта |  |  |  | 1-жартыжылдықта | 2-жартыжылдықта |  |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 11-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________№_____________

Өлшем бірлігі: мың теңге

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері  Инвестициялар және тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу

| Жобаның атауы | Жобаның басталу уақыты (АА.ЖЖЖЖ) | Аяқталуы жоспарланған күн (АА.ЖЖЖЖ) | Құны, барлығы | оның ішінде қаржыландыру көздері бойынша |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жарғылық капиталды ұлғайту есебінен | қарызға алынған капиталды тарту есебінен | бюджеттік кредиттерді тарту есебінен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |
| Инвестициялық жобалар мен бағдарламалар: |  |  |  |  |  |  |
| № 1 жобаның атауы |  |  |  |  |  |  |
| №... жобаның атауы |  |  |  |  |  |  |
| Негізгі құралдарды сатып алу | Х | Х |  |  |  |  |
| Материалдық емес активтерді сатып алу | Х | Х |  |  |  |  |
| Биологиялық активтерді сатып алу | Х | Х |  |  |  |  |
| Қорларды сатып алу | Х | Х |  |  |  |  |
| Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу | Х | Х |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

| оның ішінде қаржыландыру көздері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бастапқы игерілгені |  | Игеріледі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік көмек есебінен |  | жеке және заңды тұлғаларды қайтарымсыз негізде тарту есебінен |  | бөлінбеген кірістер есебінен |  | жинақталған амортизация есебінен |  |  | меншікті қаражаттар мен басқа да дереккөздер есебінен |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құны, барлығы | оның ішінде қаржыландыру көздері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жарғылық капиталды ұлғайту есебінен |  | қарызға алынған капиталды тарту есебінен |  | бюджеттік кредиттерді тарту есебінен |  | мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік көмек есебінен | жеке және заңды тұлғаларды қайтарымсыз негізде тарту есебінен |  |  | бөлінбеген кірістер есебінен |  | жинақталған амортизация есебінен |  | меншікті қаражаттар мен басқа да дереккөздер есебінен |
| 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |

кестенің жалғасы

| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құны, барлығы | оның ішінде қаржыландыру көздері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жарғылық капиталды ұлғайту есебінен | қарызға алынған капиталды тарту есебінен | бюджеттік кредиттерді тарту есебінен | мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік көмек есебінен | жеке және заңды тұлғаларды қайтарымсыз негізде тарту есебінен | бөлінбеген кірістер есебінен | жинақталған амортизация есебінен | меншікті қаражаттар мен басқа да дереккөздер есебінен |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

11-қосымшаның жалғасы

| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құны, барлығы | оның ішінде қаржыландыру көздері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жарғылық капиталды ұлғайту есебінен | қарызға алынған капиталды тарту есебінен | бюджеттік кредиттерді тарту есебінен | мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік көмек есебінен | жеке және заңды тұлғаларды қайтарымсыз негізде тарту есебінен | бөлінбеген кірістер есебінен | жинақталған амортизация есебінен | меншікті қаражаттар мен басқа да дереккөздер есебінен |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

кестенің жалғасы

| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20ХХ+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құны, барлығы | оның ішінде қаржыландыру көздері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жарғылық капиталды ұлғайту есебінен | қарызға алынған капиталды тарту есебінен | бюджеттік кредиттерді тарту есебінен | мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік көмек есебінен | жеке және заңды тұлғаларды қайтарымсыз негізде тарту есебінен |  | бөлінбеген кірістер есебінен | жинақталған амортизация есебінен | меншікті қаражаттар мен басқа да дереккөздер есебінен |
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  | 48 | 49 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 11-қосымшаның жалғасы |  |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құны, барлығы | оның ішінде қаржыландыру көздері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жарғылық капиталды ұлғайту есебінен | қарызға алынған капиталды тарту есебінен | бюджеттік кредиттерді тарту есебінен | мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік көмек есебінен | жеке және заңды тұлғаларды қайтарымсыз негізде тарту есебінен |  | бөлінбеген кірістер есебінен | жинақталған амортизация есебінен | меншікті қаражаттар мен басқа да дереккөздер есебінен |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 | 59 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 12-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері  Үлестік құралдарды сатып алу

| р/с № | Инвестициялық (инновациялық) жобаның атауы |  | Инвестициялау нысаны | Көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 |  |  | 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт | Факт/бағалау |  |  | Бекітілген жоспар |  |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Акционерлік қоғамдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | сатып алынатын акциялар саны, дана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | акция бағасы, мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | сатып алынатын акциялар құны, мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Меншіктегі акциялардың жалпы саны |  | Ұйымдардың, дана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | өзге акционерлердің, дана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | сатып алынатын акциялар саны, дана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | акцияның бағасы, мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | сатып алынатын акциялар құны, мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Меншіктегі акциялардың жалпы саны |  | Ұйымдардың, дана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | өзге акционерлердің, дана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | сатып алынатын акциялар саны, дана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | акция бағасы, мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | сатып алынатын акциялар құны, мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Меншіктегі акциялардың жалпы саны |  |  |  | Ұйымдардың, дана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | өзге акционерлердің, дана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Төленген қатысу үлестері, мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Меншіктегі қатысу үлестері, % |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | өзге қатысушылардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Төленген қатысу үлестері, мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Меншіктегі қатысу үлестері, % |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | өзге қатысушылардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Төленген қатысу үлестері, мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Меншіктегі қатысу үлестері, % |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | өзге қатысушылардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 13-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

Қосымша көрсеткіштер  Алып отырған алаң және автокөлік

| р/с № | Көрсеткіштердің атауы | өлшем бірлігі | 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бекітілген жоспар | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Әкімшілік персонал орналасқан жалпы алаң | шаршы метр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде жалға берілетін | шаршы метр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Әкімшілік персоналдың штат саны | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Әкімшілік персоналды орналастыру үшін бекітілген нормаларға сәйкес есептелген алаң | шаршы метр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Әкімшілік персонал орналасқан үй-жайларды жалдау бойынша барлық шығыстар | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Әкімшілік персоналға арналған қызметтік автомобильдердің жалпы саны | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде жалға берілетін | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тиістілік нормативі бойынша әкімшілік персоналына арналған қызметтік автомобильдер саны | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Әкімшілік персоналға арналған автомобильдерді жалдау брйынша барлық шығыстар | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13-қосымшаның жалғасы |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспары | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспары | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспары | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспары | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 14-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

Қосымша көрсеткіштер  Қарыз алу құрылымы

| р/с № | Қарыз алушы | Қарыз беруші | Құрал | Қарыз алудың мақсаты | Қарыз алу үшін негіздеме | Акционерлер (жалғыз акционердің) және/немесе Директорлар кеңесі жиналысының шешімдері және/немесе басқалар | Қарызға алу шарты (Кепіл шарты) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № | күні | валюта | шарт бойынша сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | Сыртқы қарыз алу (ҚР тыс жерлерде) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Ішкі қарыз алу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

| Қарызға алу шарты (Кепіл шарты) |  |  | Қарыз алу шарты (кепілдік шарттары) |  |  |  |  |  | Қарыз алу мерзімі (кепілдендірілген қарыз шарты) |  |  |  |  |  |  | Қарыз бойынша қамтамасыз ету түрі |  | 20ХХ-2 |  | 20ХХ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| игеру сомасы | жеңілдікті кезең |  | % |  | өзге де шарттар |  | игеру мерзімі |  | қолжетімділік кезеңінің өту күні |  | өтеу күні |  |  | күнмен есептеген қалдық мерзімі |  |  |  | Борыш қалдығы |  | Қалдық |
| 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борыш қалдығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Борыш қалдығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспары |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  | Бекітілген/нақтыланған жоспары |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борыш қалдығы |  |  |  |  | Борыш қалдығы |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспары | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспары | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 15-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

Қосымша көрсеткіштер  Уақытша бос ақшаны орналастыру

| р/с № | Көрсеткіштердің атауы |  |  |  | өлшем бірлігі |  | 20ХХ-2 |  | 20ХХ-1 |  | 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Факт |  | Бағалау/ факт |  | Бекітілген жоспар |  |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | Уақытша бос ақшаны қаржы құралдарына орналастырылған, барлығы |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | мемлекеттік бағалы қағаздарға |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | үлестік және корпоративтік бағалы қағаздарға |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | екінші деңгейдегі банктерде |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | басқалар |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспары |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  | Бекітілген/нақтыланған жоспары |  | 1-жартыжылдықтағы нақтылау |  |  | 2-жартыжылдықтағы нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспары | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспары | 1-жартыжылдықтағы нақтылау | 2-жартыжылдықтағы нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 16-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері Активтер

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

| р/с № | Көрсеткіштердің атауы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | өлшем бірлігі | 20ХХ-2 |  | 20ХХ-1 | 20ХХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  | Факт/бағалау | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| А | Б |  | В | Г |  | Д |  | Е | Ж |  | З | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Активтер |  | Барлығы | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Қысқа мерзімді активтер |  |  | Барлығы |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ақша және олардың баламасы |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Қаржы активтері |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың | сату үшін қолда бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | өтеуге дейін ұсталатын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | өзге де қаржылық активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың | сату үшін қолда бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | өтеуге дейін ұсталатын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | өзге де қаржылық активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер | сату үшін қолда бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | өтеуге дейін ұсталатын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | өзге де қаржылық активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Туынды қаржы құралдары |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Тапсырыс берушілер мен сатып алушылардың дебиторлық берешегі |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | оның ішінде күмәнді |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | оның ішінде мерзімі өткен |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Қорлар |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Берілген қарыздар (уақытша қаржылық көмек) |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Өзге де |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ұзақ мерзімді активтер |  |  | Барлығы |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Қаржы активтері |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  | сату үшін қолда бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | өтеуге дейін ұсталатын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | өзге де қаржылық активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  | сату үшін қолда бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | өтеуге дейін ұсталатын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | өзге де қаржылық активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  | сату үшін қолда бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | өтеуге дейін ұсталатын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | өзге де қаржылық активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Туынды қаржы құралдары |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Тапсырыс берушілер мен сатып алушылардың дебиторлық берешегі |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | оның ішінде күмәнді |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | оның ішінде мерзімі өткен |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Үлестік қатысу әдісімен есептелетін инвестициялар |  |  |  |  |  | Ұйымның меншігінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Берілген қарыздар (уақытша қаржылық көмек) |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Инвестициялық мүлік |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Негізгі құралдар |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  | Баланстық құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бастапқы құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Құнсыздануы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  | Баланстық құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бастапқы құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | Құнсыздануы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  | Баланстық құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бастапқы құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | Құнсыздануы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Биологиялық активтер |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Материалдық емес активтер |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  | Баланстық құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бастапқы құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | Құнсыздануы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  | Баланстық құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бастапқы құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Құнсыздануы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  | Баланстық құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бастапқы құны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | Құнсыздануы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Өзге де |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  |  | Нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 17-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері  Пассивтер

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

| № п/п | Көрсеткіштердің атауы |  |  |  |  |  |  |  |  | өлшем бірлігі | 20ХХ-2 |  | 20ХХ-1 | 20ХХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  | Факт/бағалау | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| А | Б |  | В | Г |  | Д | Е |  |  | Ж | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Пассивтер |  | Барлығы | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Меншікті капитал |  |  | Барлығы |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Төленген жарғылық капитал |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Эмиссиялық кіріс |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Резервтер (қаржы-шаруашылық қызметі мен активтерді қайта бағалау нәтижелерінен) |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын) |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сатып алынған меншікті үлестік құралдар |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Міндеттемелер |  |  | Барлығы |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Қысқа мерзімді кредиторлық берешек |  |  |  |  | Барлығы |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | оның ішінде мерзімі өтіп кеткен |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | қаржылық |  |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | салықтар және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер |  |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | сыйақы төлеу |  |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | жеткізушілер мен мердігерлерге |  |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | еңбек ақы төлеу |  |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | басқалар |  |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек |  |  |  |  | Барлығы |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  | оның ішінде мерзімі өтіп кеткен |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | қаржылық |  |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | салықтар және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер |  |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | сыйақы төлеу |  |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | еңбек ақы төлеу |  |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | өзге де |  |  |  |  |  |  |  | Ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | Еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шоғырландырылған көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 18-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері  Персонал

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________№_____________

| № п/п | Көрсеткіштердің атауы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | өлшем бірлігі |  | 20 ХХ -2 | 20 ХХ -1 |  | 20ХХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фа кт | Фа кт/ бағалау |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| А | Б | В |  | Г | Д |  |  |  |  | Е |  | Ж | З |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Саны | Барлығы |  |  | штат бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | орташа тізімдік |  |  |  |  |  |  |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | оның ішінде |  | негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлер |  |  | Барлығы |  |  |  | штат бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | штатта бар жұмысшылар |  |  |  | штат бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | штатта жоқ жұмысшылар |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлер |  |  | Барлығы |  |  |  | штат бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | штатта бар жұмысшылар |  |  |  | штат бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | штатта жоқ жұмысшылар |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | әкімшілік персонал |  |  | Барлығы |  |  |  | штат бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | штатта бар жұмысшылар |  |  |  | штат бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | штатта жоқ жұмысшылар |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | басқа жұмыскерлер |  |  | Барлығы |  |  |  | штат бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | штатта бар жұмысшылар |  |  |  | штат бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | штатта жоқ жұмысшылар |  |  |  | орташа тізімдік |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің еңбекақысы | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | оның ішінде |  | негізгі еңбекақы |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | жалақы төлеу жүйесімен ескерілген тұрақты сипатқа ие қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйақылар және басқа да ынталандырушы төлемдер |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | тұрақты сипатқа ие емес төлемдер |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | оның ішінде | жыл сайын берілетін еңбек демалысына сауықтыру ақысы |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  | бір реттік қолдау төлемдері |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  | басқа |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің еңбекақысы | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | оның ішінде |  | негізгі еңбекақы |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | жалақы төлеу жүйесімен ескерілген тұрақты сипатқа ие қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйақылар және басқа да ынталандырушы төлемдер |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | тұрақты сипатқа ие емес төлемдер |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | оның ішінде | жыл сайын берілетін еңбек демалысына сауықтыру ақысы |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  | бір реттік қолдау төлемдері |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  | басқа |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Әкімшілік персоналдың еңбекақысы | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | оның ішінде |  | негізгі еңбекақы |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | жалақы төлеу жүйесімен ескерілген тұрақты сипатқа ие қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйақылар және басқа да ынталандырушы төлемдер |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | тұрақты сипатқа ие емес төлемдер |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | оның ішінде | жыл сайын берілетін еңбек демалысына сауықтыру ақысы |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  | бір реттік қолдау төлемдері |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  | басқа |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Басқа жұмыскерлердің еңбекақысы | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | оның ішінде |  | негізгі еңбекақы |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | жалақы төлеу жүйесімен ескерілген тұрақты сипатқа ие қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйақылар және басқа да ынталандырушы төлемдер |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | тұрақты сипатқа ие емес төлемдер |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | оның ішінде | жыл сайын берілетін еңбек демалысына сауықтыру ақысы |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  | бір реттік қолдау төлемдері |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  | басқа |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Еңбекақы қоры | Ұйым бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | әкімшілік персоналдың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | басқа жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Орташа айлық жалақы | Ұйым бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | әкімшілік персоналдың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | басқа жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Бір жұмысшының жалақысына қатысты орташа айлық шығындар | Ұйым бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | әкімшілік персоналдың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | басқа жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Еңбек көрсеткіштері | Бір қызметкердің еңбек өнімділігі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Еңбек өнімділігінің өсу қарқынын еңбек шығындарының өсу қарқынымен салыстырғанда коэффициенті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ондық бөлшке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Еңбек ақы төлемінің салыстырмалы үнемі (қайта шығын) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Кадрлар ағынының деңгейі | Ұйым бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | оның ішінде |  | негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | әкімшілік персоналдың |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | басқа жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің сыйақылары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Біліктілікті арттыру | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | оның ішінде |  | негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | әкімшілік персоналдың |  |  |  |  |  |  |  |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | басқа жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | адам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Жаңа жұмыс орындарын құру | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | оның ішінде |  | негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  | әкімшілік персоналдың |  |  |  |  |  |  |  |  | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | басқа жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Жұмыс орындарын оңтайландыру | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | оның ішінде |  | негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | әкімшілік персоналдың |  |  |  |  |  |  |  |  | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  | басқа жұмыскерлердің |  |  |  |  |  |  |  |  | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Әлеуметтік бағдарлама | Барлығы құндық бағасында |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Оның ішінде іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  |  | Нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 19-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері Тану көздері бойынша кірістер

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

| Көрсеткіштердің атауы (тауар, қызмет, жұмыс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | өлшем бірлігі | 20 ХХ -2 |  |  | 20 ХХ -1 | 20ХХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фа кт |  |  | Фа кт/ бағалау | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кірістер, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнімдерді (тауарды, көрсетілетін қызметті, жұмысты) сату |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде | мемлекеттік тапсырма бойынша |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  | 1-өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мемлекеттік органдарға |  |  | Барлығы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республикалық деңгейдегі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде: |  |  |  |  |  | 1-өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жергілікті деңгейдегі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде: |  |  |  |  |  | 1-өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мемлекеттік органдар болып табылмайтын мемлекеттік мекемелерге |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  | 1-өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мемлекеттік тапсырманы қоспағанда, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  | 1-өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мемлекеттік тапсырманы, мемлекеттік органды, мемлекеттік мекемені және квазимемлекеттік сектор субъектісін қоспағанда, заңды тұлғаларға |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  | 1-өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жеке тұлғаларға |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  | 1-өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты кірістер |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыйақылар түріндегі кірістер |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  | корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | орналастырылған салымдар бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | берілген кредиттер мен көрсетілген уақытша қаржылық көмек бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сыйақы алуға байланысты өзге де кірістер |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дивидендтер бойынша кірістер |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  | еншілес ұйымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | өзге де дивидендтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қайтарымсыз түрде алынған активтерден түскен кірістер |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  | республикалық бюджеттен берілетін субсидиялар |  |  |  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жергілікті бюджеттен берілетін субсидиялар |  |  |  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дамуға нысаналы трансферттері есебінен |  |  |  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ағымдағы нысаналы трансферттер |  |  |  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республикалық бюджеттен күрделі шығындарға және материалдық-техникалық жарақтандыруға |  |  |  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жергілікті бюджеттен күрделі шығындарға және материалдық-техникалық жарақтандыруға |  |  |  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мүлікті беру / алуға байланысты |  |  |  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активтердің істен шығуынан түскен кірістер |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  | материалдық емес активтердің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | негізгі құралдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операциялық жалға беруден түсетін кірістер |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  | ғимараттар мен құрылыстардан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орын-жайлардан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | құрал-жабдықтардан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | өзге де активтерден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бағамдық айырмашылық бойынша кірістер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өзге де кірістер |  |  |  |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  | тоқтатылған қызметтен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | өзге дереккөздерден салынған, өтеусіз қаражат есебінен жобаларды іске асыруға |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  |  | Нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  |  | Нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |  |
| 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 20-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есебі  Ақша қаражатының түсімі және шығуы

Басқару органы ______________________________________________

Ұйымның атауы ______________________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/ жыл сайынғы нақтылау/

жартыжылдық нақтылау/ даму жоспарының орындалуы туралы есеп)

Бес жылдық кезең ____________________________________________

Жоспарланатын / есепті кезең ___________________________

күні ________________ №_____________

| Көрсеткіштердің атауы (тауар, көрсетілетін қызмет, жұмыс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | өлшем бірлігі | 20ХХ-2 |  |  |  | 20ХХ-1 |  | 20ХХ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Факт / бағалау |  | Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету |  | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Ақша қаражатының басындағы сальдо, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| өнімді (тауарды, қызмет көрсетуді, жұмысты) өткізумен байланысты қатынастар бойынша) |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  | мемлекеттік тапсырма бойынша |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  | 1 өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мемлекеттік органдар бойынша |  |  |  | Барлығы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республикалық деңгейдегі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  | 1 өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жергілікті деңгейдегі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  | 1 өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мемлекеттік органдар болып табылмайтын мемлекеттік мекемелер бойынша |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  | 1 өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мемлекеттік тапсырманы қоспағанда, квазимемлекеттік сектор субъектілері бойынша |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  | 1 өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мемлекеттік тапсырманы , мемлекеттік органды, мемлекеттік мекемені және квазимемлекеттік сектор субъектісін қоспағанда, заңды тұлғалар бойынша |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  | 1 өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Жеке тұлғаларға |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  | 1 өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты ақша қаражатының түсімдері, барлығы |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыйақылар бойынша ақша қаражатының түсімдері |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  | корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орналастырылған салымдар бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | берілген кредиттер және көрсетілген уақытша қаржылық көмек бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сыйақы алуға байланысты ақша қаражатының басқа да түсімдері |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дивидендтер бойынша ақша қаражатының түсімдері |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  | еншілес ұйымдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | басқа дивидендтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активтерді сатып алуға өтеусіз ақшалай қаражат түсімдері |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  | республикалық бюджеттен берілетін субсидиялар |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жергілікті бюджеттен берілетін субсидиялар |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республикалық бюджеттен күрделі, операциялық шығындарға және материалдық-техникалық жарақтандыруға |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жергілікті бюджеттен күрделі, операциялық шығындарға және материалдық-техникалық жарақтандыруға |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мүлікті сатып алуға |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активтердің шығуынан түскен ақша түсімдері |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  | материалдық емес активтердің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | негізгі құралдардың |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операциялық жалдаудан ақшаның түсуі |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  | ғимараттар мен құрылыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жабдықтар үй-жайлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | басқа да активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түсім сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар, барлығы |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясынан ақша қаражатының түсімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қарыздар алу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қамтамасыз ету және кепілдіктер шеңберінде ақшалай қаражат түсімдері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қаржы активтерін (еншілес ұйымдардан басқа) сату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтқан кезде өтеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақшалай салымдарды алып қою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқа да қаржы активтерін сату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы мақсаты бойынша транзиттік ақша қаражатының түсімі |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  | Шәкіртақы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Әлеуметтік төлемдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқа да ақшалай түсімдер |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  | тоқтатылған қызметтен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | өзге көздерден алынған өтеусіз қаражат есебінен жобаларды іске асыруға |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнім берушілерге тауарлар, жұмыстар және көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуге арналған ақша қаражатының шығуы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еңбекке ақы төлеу бойынша төлемдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыйақыны төлеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меншік иелеріне акциялар (АҚ)/үлестер (ЖШС)/ таза табыстың бір бөлігі бойынша төлемдер (БП үшін) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сақтандыру шарттары бойынша төлемдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салықтар мен аударымдар |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  | Әлеуметтік салық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Әлеуметтік аударымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МӘМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алымдар мен төлемдер |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақшалай салымдарды орналастыру |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активтерді сатып алуға өтеусіз алынған ақша қаражатының шығуы |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  | республикалық бюджеттен берілетін субсидиялар |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жергілікті бюджеттен берілетін субсидиялар |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республикалық бюджеттен күрделі, операциялық шығындарға және материалдық-техникалық жарақтандыруға |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жергілікті бюджеттен күрделі, операциялық шығындарға және материалдық-техникалық жарақтандыруға |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мүлікті сатып алуға |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активтерді сатып алу |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  | негізгі құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | материалдық емес активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үлестік құралдарды сатып алу |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  | басқа ұйымдар (еншілес ұйымдардан басқа) мен бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерінен басқа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | қаржылық активтерді (басқа, еншілес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы мақсаты бойынша алынған транзиттік ақша қаражатының шығуы |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  | Шәкіртақы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Әлеуметтік төлемдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақшалай салымдарды орналастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қарыздар беру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қарыздарды өтеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өзге де төлемдер және есептен шығару |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақша қаражатының соңындағы сальдо, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету |  |  | Есеп (факт / бағалау) |  |  | % Ауытқу (нақты жоспардан) |  |  |  |  |  | Бекітілген / нақтыланған жоспар |  |  |  |  | Түзету |  |  | Есеп (факт / бағалау) |  |  | % Ауытқу (нақты жоспардан) |  |  |
| 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |

Кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) | Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 21-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есебі  Өнімдерді республикалық бюджет/ жергілікті бюджет қаражаты есебінен сату

Басқару органы ______________________________________________

Ұйымның атауы ______________________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/ жыл сайынғы нақтылау/

жартыжылдық нақтылау/ даму жоспарының орындалуы туралы есеп)

Бес жылдық кезең ____________________________________________

Жоспарланатын / есепті кезең ___________________________

күні ________________ №_____________

| Бюджет деңгейлері | Шарттардың саны | № р/с өнім | Өнім атауы | Шарттың р/с № | Шарттың мәні | Шарттардың орындалуы, мың теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Барлығы |  | Х | Х | Х | Х | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |
| Республикалық бюджет шеңберінде |  | Х |  | Х | Х | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |
|  |  | Өнім 1 |  | 1 |  | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |
|  |  |  |  | … |  | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |
|  |  | Өнім … |  | … |  | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |
|  |  |  |  | … |  | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |
| Жергілікті бюджет шеңберінде, оның ішінде |  | Х |  | Х | Х | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |
|  |  | Өнім 1 |  | 1 |  | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |
|  |  |  |  | … |  | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |
|  |  | Өнім … |  | … |  | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |
|  |  |  |  | … |  | Шарттардың құны, барлығы |
|  |  |  |  |  |  | Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар бойынша төлем түсімдері |
|  |  |  |  |  |  | Шарттар құнының қалдығы |
|  |  |  |  |  |  | Дебиторлық берешек |
|  |  |  |  |  |  | Кредиторлық берешек |

Кестенің жалғасы

| 20ХХ-2 | 20ХХ-1 | 20ХХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | Факт / бағалау | Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау)) | % Ауытқу (нақты жоспардан) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 20ХХ+1 |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) | Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) | Бекітілген / нақтыланған жоспар | Түзету | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 22-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері  Инвестицияларды, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

| Жобаның атауы | Қаржыландыру көздері |  | Жоспарланатын сатып алуға активтердің атауы (құру) |  | Барлық құны, мың теңге |  | Қысқаша техникалық сипаттамасы |  | 20ХХ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| А | Б |  | В |  | Г |  | Д |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Инвестициялық жобалар мен бағдарламалар: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инновациялық жобалар мен бағдарламалар: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Негізгі құралдарды сатып алу: (инвестициялық жобалар мен бағдарламаларға қатысатын негізгі құралдарды қоспағанда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық емес активтерді сатып алу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологиялық активтерді сатып алу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорларды сатып алу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыс пен көрсетілетін қызметтерді сатып алу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 23-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері  Негізгі өндіріс жоспары

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

| Көрсеткіштер мен өнімнің атауы |  | өлшем бірлігі | 20 ХХ -2 |  | 20 ХХ -1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт |  | Факт/бағалау |  |
|  |  |  | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кезең басындағы аяқталмаған өндіріс | Барлығы | Х | Х |  | Х |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |
|  | 1-өнім |  |  |  |  |  |
|  | …өнім |  |  |  |  |  |
| Өндіріс/қызметтерді көрсету/жұмыстарды орындау | Барлығы | Х | Х |  | Х |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |
|  | аяқталмаған өндірісті ескере отырып 1-өнім |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |
|  | өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны |  |  |  |  |  |
|  | дайын 1-өнімнің қалдықтары |  |  |  |  |  |
|  | өткізуге дайын өндірілген 1-өнімнің өзіндік құны |  |  |  |  |  |
|  | аяқталмаған өндірісті ескере отырып ...өнім |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |
|  | өткізуге дайын өндірілген ... өнімнің өзіндік құны |  |  |  |  |  |
|  | дайын ...өнімнің қалдықтары |  |  |  |  |  |
|  | өткізілген ...өнімнің өзіндік құн |  |  |  |  |  |
| Кезең соңындағы аяқталмаған өндіріс | Барлығы | Х | Х |  | Х |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |
|  | 1-өнім |  |  |  |  |  |
|  | …өнім |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/ нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/ бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  | 23-қосымшаның жалғасы |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/ нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/ бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/ нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/ бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  | 23-қосымшаның жалғасы |  |  |
| 20ХХ+3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/ нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/ бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/ нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/ бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 24-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері  Үстеме шығыстар мен қосалқы өндіріске арналған шығыстарды есепке алғанда, негізгі өндіріс шығыстары

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________№_____________

Өлшем бірлігі: мың теңге

| Көрсеткіштердің атауы |  |  |  |  | 20ХХ-2 |  | 20ХХ-1 | 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт |  | Факт/бағалау | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау |  |  |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |
| Негізгі өндіріс бойынша шығыстар аяқталмаған өндірісті ескере отырып, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-өнім | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорлар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | шикізат пен материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жанар-жағармай материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | қосалқы бөлшектер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | штатта тұрған жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | штатта жоқ жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | коммуналдық шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | байланыс қызметтерін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | банктік қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | күзет қызметтерін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салық және әлеуметтік аударымдар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | әлеуметтік салық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | әлеуметтік аударымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қосалқы 1-өндіріс (тауар, көрсетілетін қызмет, жұмыс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қосалқы ...өндіріс (тауар, көрсетілетін қызмет, жұмыс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...өнім | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорлар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | шикізат пен материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жанар-жағармай материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | қосалқы бөлшектер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | штатта тұрған жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | штатта жоқ жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | коммуналдық шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | байланыс қызметтерін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | банктік қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | күзет қызметтерін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салық және әлеуметтік аударымдар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | әлеуметтік салық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | әлеуметтік аударымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қосалқы 1-өндіріс (тауар, көрсетілетін қызмет, жұмыс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қосалқы ...өндіріс (тауар, көрсетілетін қызмет, жұмыс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/ нақтыланған жоспар |  |  |  | Нақтылау |  |  |  | Есеп (факт/ бағалау) |  |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |  |  |
| саны |  | шығыстар, мың теңге |  | саны |  | шығыстар, мың теңге |  | саны |  | шығыстар, мың теңге |  | саны |  | шығыстар, мың теңге |  |
| 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/ нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/ бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге | саны | шығыстар, мың теңге |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 25-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері  Қосалқы өндіріске арналған шығыстар

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

Өлшем бірлігі: мың теңге

| Көрсеткіштердің атауы |  |  |  |  | 20ХХ-2 |  | 20ХХ-1 |  | 20ХХ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт |  | Факт/бағалау |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып,), барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қосалқы 1-өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорлар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | шикізат пен материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жанар-жағармай материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | қосалқы бөлшектер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | штатта тұрған жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | штатта жоқ жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | коммуналдық шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | байланыс қызметтерін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | банктік қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | күзет қызметтерін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салық және әлеуметтік аударымдар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | әлеуметтік салық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | әлеуметтік аударымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қосалқы өндіріске қатысты өзге де шығындар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қосалқы ...өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорлар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | шикізат пен материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жанар-жағармай материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | қосалқы бөлшектер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | штатта тұрған жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | штатта жоқ жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | коммуналдық шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | байланыс қызметтерін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | банктік қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | күзет қызметтерін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салық және әлеуметтік аударымдар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | әлеуметтік салық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | әлеуметтік аударымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қосалқы өндіріске қатысты өзге де шығындар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 26-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері  Үстеме шығыстар

Басқару органы ______________________________________________

Ұйымның атауы ______________________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/ жыл сайынғы нақтылау/

жартыжылдық нақтылау/ даму жоспарының орындалуы туралы есеп)

Бес жылдық кезең ____________________________________________

Жоспарланған / есепті кезең ___________________________

күні ________________ №_____________ Өлшем бірлігі: мың теңге

| Көрсеткіштердің атауы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ-2 |  |  | 20ХХ-1 |  |  |  |  |  |  | 20ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | База |  | Факт | База |  |  | Факт / бағалау |  | База |  | Бекітілген / нақтыланған жоспар |  | База |  | Түзету | База |  | Есеп (факт / бағалау) |  | % Ауытқу (нақты жоспардан) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1. Аяқталмаған өнімді ескере отырып үстеме шығыстар, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Аяқталмаған өнімді ескере отырып, негізгі өндірістің үстеме шығыстары, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорлар |  |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде | шикізат және материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жанар-жағармай материалдары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | қосалқы бөлшектер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу |  |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде | штатта тұрған |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | штатта тұрмайтын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) |  |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде | коммуналдық шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | байланыс қызметтері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | банк қызметтері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | күзет қызметтері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салықтар мен әлеуметтік аударымдар |  |  |  |  |  | оның ішінде | әлеуметтік салық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | әлеуметтік аударымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде | материалдық емес активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | негізгі құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іссапар шығыстары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Негізгі өндірістің өзге де үстеме шығыстары |  |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бөлу базасы (База): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы үлес көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оның ішінде бөліністе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| өнім ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.​1.​1.​1. Аяқталмаған өнімді ескере отырып, қосалқы өндірістің үстеме шығыстары, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорлар |  |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде | шикізат және материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жанар-жағармай материалдары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | қосалқы бөлшектер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу |  |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде | штатта тұрған |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | штатта тұрмайтын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) |  |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде | коммуналдық шығындар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | байланыс қызметтері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | банк қызметтері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | күзет қызметтері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салықтар мен әлеуметтік аударымдар |  |  |  |  |  | оның ішінде | әлеуметтік салық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | әлеуметтік аударымдар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде | материалдық емес активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | негізгі құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іссапар шығыстары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Негізгі өндірістің өзге де үстеме шығыстары |  |  |  |  |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бөлу базасы (База): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы үлес көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оның ішінде бөліністе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 өнім |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| өнім ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| База | Бекітілген / нақтыланған жоспар | База | Түзету | База |  |  |  | Есеп (факт / бағалау) |  | % Ауытқу (нақты жоспардан) |  |  | База |  |  | Бекітілген / нақтыланған жоспар |  | База |  | Түзету |  | База |  |  | Есеп (факт / бағалау) |  | % Ауытқу (нақты жоспардан) |  | База |
| 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |

Кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| База | Бекітілген / нақтыланған жоспар | База | Түзету | База | Есеп (факт / бағалау) | База |  | Бекітілген / нақтыланған жоспар | База | Түзету | База | Есеп (факт / бағалау) | % Ауытқу (нақты жоспардан) |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 27-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері  Әкімшілік шығыстар

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________№_____________

Өлшем бірлігі: мың теңге

| Көрсеткіштердің атауы |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ-2 |  | 20ХХ-1 |  | 20ХХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  | Факт/бағалау |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Әкімшілік шығыстар, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорлар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | шикізат пен материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жанар-жағармай материалдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | қосалқы бөлшектер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үстеме шығыстарда көрсетілген еңбекақы төлеуді есепке алмағанда, әкімшілік персоналдың еңбегіне ақы төлеу | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | штатта тұрған жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | штатта жоқ жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | коммуналдық шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | байланыс қызметтерін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | банктік қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жайды жалғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | күзет қызметтерін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | консалтингтік қызметтерін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салық және әлеуметтік аударымдар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | әлеуметтік салық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | әлеуметтік аударымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | материалдық емес активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | негізгі құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іссапар шығыстары | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | тұрғын үйді жалдау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | іссапарға жіберілген орынға жету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тәулік ақы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өрт қауіпсіздігі және арнайы талаптарды сақтау | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өкілдік шығыстар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | ресми қабылдауға арналған шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | келіссөздер кезінде дәмхана қызметін көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | аудармашы көрсететін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директорлар кеңесінің (байқаушы кеңестің) отырыстарын өткізу жөніндегі шығыстар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алымдар |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Төлемдер |  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қайырымдылық және демеушілік көмек | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өзге де шығыстар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 28-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері  Сыйақылар бойынша шығыстар

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________№_____________

Өлшем бірлігі: мың теңге

| Көрсеткіштердің атауы |  |  |  |  | 20ХХ-2 |  | 20ХХ-1 |  | 20ХХ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт |  | Факт/бағалау |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Сыйақылар бойынша шығыстар, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тартылған салымдар бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алынған кредиттер мен көрсетілген уақытша қаржылық көмек бойынша | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | резидент банктерден алынған кредиттер бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | резидент емес банктерден алынған кредиттер бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған кредиттер бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республикалық бюджеттен алынған кредиттер бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жергілікті бюджеттен алынған кредиттер бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | уақытша қаржылық көмек бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алынған кепілдіктер бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факторинг бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қаржылық жалдау (лизинг) бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өзге де шығыстар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қабылданған міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамағаны үшін (айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 29-қосымша |
| --- | --- |

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері  Өзге де шығыстар

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Құжаттың түрі (даму жоспары: бекітілген/жыл сайынғы нақтылау/жартыжылдық нақтылау/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________№_____________

Өлшем бірлігі: мың теңге

| Көрсеткіштердің атауы |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ-2 |  | 20ХХ-1 |  | 20ХХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  | Факт/бағалау |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Өзге де шығыстар, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үстеме шығыстарда көрсетілген енбеқақы төлеуді есепке алмағанда, өзге қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | штатта бар жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | штатта жоқ жұмысшылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервтер және провизиялар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | күмәнді сенімсіз талаптарға қарсы қалыптастырылған |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | көрсетілген қаржы қызметтері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | орналастырылған салымдар бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты шығыстар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активтердің шығуынан баратын шығыстар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | негізгі құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материалдық емес активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активтердің құнсыздануынан болатын шығыстар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | негізгі құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материалдық емес активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бағамдық айырмашылықтар бойынша шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үлестік қатысу әдісімен есептелетін инвестициялар бойынша шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тоқтатылған қызметтен болатын шығындар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салық және әлеуметтік аударымдар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | әлеуметтік салық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | әлеуметтік аударымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өзге де шығыстар | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде |  | маркетинг және жарнама бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | іске асыру жөніндегі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мерекелік және мәдени іс-шаралар шығыстары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар |  | оның ішінде | материалдық көмек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | біліктілікті арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сот шығындары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | өзге де |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  | Есеп (факт/бағалау) |  |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  | Бекітілген/нақтыланған жоспар |  | Нақтылау |  |  | Есеп (факт/бағалау) |  | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |  |
| 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) | Бекітілген/нақтыланған жоспар | Нақтылау | Есеп (факт/бағалау) | Ауытқу, % (фактінің жоспардан) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 30-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

Қарыз алу құрылымы туралы есепті ақпарат

| № п/п | Қарыз алушы | Қарыз беруші | Құрал | Қарыз алу түрінің мақсаты | Қарыз алу үшін негізі | Акционерлердің (жалғыз акционердің) және / немесе Директорлар кеңесінің және / немесе басқа да отырыстардың шешімі | Қарыз алу шарты (кепіл шарты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № | күні | валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | Сыртқы қарыз алу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Ішкі қарыз алу |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

| Қарыз алу шарты (кепіл шарты) |  |  |  |  | Қарыз шарты (кепіл шарты) |  |  |  |  | Қарыз мерзімі (кепілдендірілген қарыз шарты) |  |  |  |  |  | Қарыз бойынша қамтамасыз ету түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шарт бойынша сомасы | игеру сомасы |  | жеңілдікті кезең |  | % | өзге де шарттар |  | игеру мерзімі |  | қолжетімділік кезеңінің өту күні |  | өтеу күні |  | күнмен есептеген қалдық мерзімі |  |  |
| 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |
| 20ХХ |  |  |  |  |  |  | Есепті күнге негізгі борыш (НБ) сомасы |  | 20ХХ 1-тоқсаны |  |  |  |  |  |  |  |
| Кезеңнің басындағы НБ |  | НБ өтеу |  | төлеу % |  |  |  |  | НБ өтеу |  |  |  |  |  | төлеу % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жоспар |  |  |  | факт |  |  |  |
| 27 |  | 28 |  | 29 |  |  | 30 |  | 31 |  |  |  | 32 |  | 33 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ 2-тоқсаны |  |  |  |  | 20ХХ 3-тоқсаны |  |  |  |  |  | 20ХХ 4-тоқсаны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НБ өтеу |  |  | төлеу % |  | НБ өтеу |  |  | төлеу % |  |  | НБ өтеу |  |  |  | төлеу % |
| жоспар | факт |  |  |  | жоспар |  | факт |  |  |  | жоспар |  | факт |  |  |
| 34 | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 | 39 |  |  | 40 |  | 41 |  | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+1 |  |  |  |  |  | Есепті күнге негізгі борыш (НБ) сомасы |  |  | 20ХХ+1 1-тоқсаны |  |  |  |  |  |  |
| Кезеңнің басындағы НБ |  | НБ өтеу |  | төлеу % |  |  |  |  | НБ өтеу |  |  |  |  | төлеу % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жоспар |  |  | факт |  |  |  |
| 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  | 49 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+1 2-тоқсаны |  |  |  |  | 20ХХ+1 3-тоқсаны |  |  |  |  |  | 20ХХ+1 4-тоқсаны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НБ өтеу |  |  | төлеу % |  | НБ өтеу |  |  | төлеу % |  |  | НБ өтеу |  |  |  | төлеу % |
| жоспар | факт |  |  |  | жоспар |  | факт |  |  |  | жоспар |  | факт |  |  |
| 50 | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 | 55 |  |  | 56 |  | 57 |  | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+2 |  |  |  |  |  | Есепті күнге негізгі борыш (НБ) сомасы |  |  | 20ХХ+2 1-тоқсаны |  |  |  |  |  |  |
| Кезеңнің басындағы НБ |  | НБ өтеу |  | төлеу % |  |  |  |  | НБ өтеу |  |  |  |  | төлеу % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жоспар |  |  | факт |  |  |  |
| 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  |  | 63 |  |  | 64 |  | 65 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+2 2-тоқсаны |  |  |  |  | 20ХХ+2 3-тоқсаны |  |  |  |  |  | 20ХХ+2 4-тоқсаны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НБ өтеу |  |  | төлеу % |  | НБ өтеу |  |  | төлеу % |  |  | НБ өтеу |  |  |  | төлеу % |
| жоспар | факт |  |  |  | жоспар |  | факт |  |  |  | жоспар |  | факт |  |  |
| 66 | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 | 71 |  |  | 72 |  | 73 |  | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+3 |  |  |  |  |  | Есепті күнге негізгі борыш (НБ) сомасы |  |  | 20ХХ+3 1-тоқсаны |  |  |  |  |  |  |
| Кезеңнің басындағы НБ |  | НБ өтеу |  | төлеу % |  |  |  |  | НБ өтеу |  |  |  |  | төлеу % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жоспар |  |  | факт |  |  |  |
| 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  |  | 79 |  |  | 80 |  | 81 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 2-тоқсаны |  |  |  |  | 20ХХ+3 3-тоқсаны |  |  |  |  |  | 20ХХ+3 4-тоқсаны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НБ өтеу |  |  | төлеу % |  | НБ өтеу |  |  | төлеу % |  |  | НБ өтеу |  |  |  | төлеу % |
| жоспар | факт |  |  |  | жоспар |  | факт |  |  |  | жоспар |  | факт |  |  |
| 82 | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 | 87 |  |  | 88 |  | 89 |  | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |
| 20ХХ+4 |  |  |  |  |  | Есепті күнге негізгі борыш (НБ) сомасы |  |  | 20ХХ+4 1-тоқсаны |  |  |  |  |  |  |
| Кезеңнің басындағы НБ |  | НБ өтеу |  | төлеу % |  |  |  |  | НБ өтеу |  |  |  |  | төлеу % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жоспар |  |  | факт |  |  |  |
| 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  |  | 94 |  |  | 95 |  | 96 |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+3 2-тоқсаны |  |  | 20ХХ+3 3-тоқсаны |  |  | 20ХХ+3 4-тоқсаны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НБ өтеу |  | төлеу % | НБ өтеу |  | төлеу % | НБ өтеу |  | төлеу % |
| жоспар | факт |  | жоспар | факт |  | жоспар | факт |  |
| 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 31-қосымша |
| --- | --- |

Басқару орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Бесжылдық кезеңі: _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезеңі___________________________

күн ________________ №_____________

Уақытша бос ақшаның орналастырылғаны туралы есепті ақпарат

| п/п № | Көрсеткіштің атауы | өлшем бірлігі | 20ХХ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уақытша бос ақша қаражаты орналастырылған: |  |  |  |  |
|  |  |  | жиыны | мемлекеттік бағалы қағаздарда | үлестік және корпоративтік бағалы қағаздарда | екінші деңгейдегі банктерде | басқалар да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | кезең басында орналастырылған ақша қаражатының қалдығы | мың теңге |  |  |  |  |  |
| 2 | орналастыру жоспары | мың теңге |  |  |  |  |  |
| 3 | іс жүзінде орналастыру | мың теңге |  |  |  |  |  |
| 4 | орналастырылған қаражатты қайтару | мың теңге |  |  |  |  |  |
| 5 | кезең соңындағы қалдық | мың теңге |  |  |  |  |  |
| 6 | сыйақы | мың теңге |  |  |  |  |  |
| 7 | жалпы орналастыру күндермен есептегенде мерзімі (барлығы) | күнтізбелік күндер |  |  |  |  |  |
| 8 | орташа алғанда 1 күн ішінде салынған қаражат көлемі | мың теңге |  |  |  |  |  |
| 9 | орташа алғанда 1 күн ішінде салынған сыйақы көлемі | мың теңге |  |  |  |  |  |
| 10 | салудың тиімділігі (салынған қаражат / күндер саны) | % |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

| 20ХХ+1 |  |  |  |  | 20ХХ+2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уақытша бос ақша қаражаты орналастырылған: |  |  |  |  | уақытша бос ақша қаражаты орналастырылған: |  |  |  |  |  |
| жиыны | мемлекеттік бағалы қағаздарда | үлестік және корпоративтік бағалы қағаздарда | екінші деңгейдегі банктерде | басқалар да | жиыны | мемлекеттік бағалы қағаздарда |  | үлестік және корпоративтік бағалы қағаздарда | екінші деңгейдегі банктерде | басқалар да |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31-қосымшаның жалғасы |  |  |  |
| 20ХХ+3 |  |  |  |  | 20ХХ+4 |  |  |  |  |  |
| уақытша бос ақша қаражаты орналастырылған:: |  |  |  |  | уақытша бос ақша қаражаты орналастырылған:: |  |  |  |  |  |
| жиыны | мемлекеттік бағалы қағаздарда | үлестік және корпоративтік бағалы қағаздарда | екінші деңгейдегі банктерде | басқалар да | жиыны | мемлекеттік бағалы қағаздарда |  | үлестік және корпоративтік бағалы қағаздарда | екінші деңгейдегі банктерде | басқалар да |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 |

|  | Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 32-қосымша |
| --- | --- |

Басқарушы орган ______________________________________

Ұйымның атауы _______________________________________

Бес жылдық кезең _________________________________________

Жоспарланатын/есепті кезең___________________________

күн ________________ №_____________

Ұйымдардың қызметі туралы ақпарат  Қызметтің мақсаттары мен міндеттеріне, түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Мақсат | Міндеттер | Көрсеткіш атауы | Өлшем бірлігі |  | ХХХХ (есепті кезең) |  | Алдыңғы ___ ж. фактісіне есепті ___ ж. факті, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспар | Факт | ___ ж. есептілік жоспарына есепті ___ жылдың фактісі, % |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-мақсат | 1-міндет | тікелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | түпкілікті |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | n-міндет | тікелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | түпкілікті |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n мақсат | 1-міндет | тікелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | түпкілікті |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | n-міндет | тікелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | түпкілікті |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |

Ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі

| Ұйымның атауы | Қызметтің негізгі түрі | Меншік түрі | Басқарушы орган | Инвестициялар: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | меншікті |  |  |
|  |  |  |  | мың теңге |  |  |
|  |  |  |  | есепті жыл | есепті жылдың алдындағы жыл | есепті жылдың алдындағы жылға % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

кестенің жалғасы

| Инвестициялар: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджеттік |  |  |  | заемдық |  |  |  |  | барлығы |  |  |  |
| мың теңге |  |  |  | мың теңге |  |  |  |  | мың теңге |  |  |  |
| есепті жыл | есепті жылдың алдындағы жыл |  | есепті жылдың алдындағы жылға % | есепті жыл | есепті жылдың алдындағы жыл |  | есепті жылдың алдындағы жылға % |  | есепті жыл | есепті жылдың алдындағы жыл |  | есепті жылдың алдындағы жылға % |
| 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |
| Кірістер, мың теңге |  |  |  |  |  | Шығыстар, мың теңге |  |  |  |  |  |  |
| есепті жыл |  | есепті жылдың алдындағы жыл |  | есепті жылдың алдындағы жылға % |  | есепті жыл |  |  | есепті жылдың алдындағы жыл |  | есепті жылдың алдындағы жылға % |  |
| 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  |

кестенің жалғасы

| Қаржылық нәтиже, мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пайда, мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | Залал, мың тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| есепті жыл |  |  | есепті жылдың алдындағы жыл |  |  | есепті жылдың алдындағы жылға % |  |  | есепті жыл |  |  |  | есепті жылдың алдындағы жыл |  |  | есепті жылдың алдындағы жылға % |  |  |
| 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32-қосымшаның жалғасы |  |  |  |  |  |  |
| Дивидендтер, қатысу үлесіне қатысты табыс, бюджетке аударылуға тиіс таза кірістің бір бөлігі, мың теңге |  |  |  | Жұмыскерлердің орташа тізімдік саны |  |  |  | Еңбекақы төлеу қоры мың теңге |  |  |  |  |  | Қаржылық тұрақтылық |  |  |  |  |
| есепті жыл | есепті жылдың алдындағы жыл | есепті жылдың алдындағы жылға % |  | есепті жыл | есепті жылдың алдындағы жыл |  | есепті жылдың алдындағы жылға % | есепті жыл |  | есепті жылдың алдындағы жыл | есепті жылдың алдындағы жылға % |  |  | Активтердің рентабельділігі | Қаржылық тетік (қаржылық леверидж) әсері |  | ЕBІТDA (Earnіngs before іnterest, taxes, deprecіatіon and amortіzatіon) |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК