Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2017-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 30 өкімі

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық өзара іс-қимыл туралы хаттаманың (Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа №3 қосымша)  27-тармағына сәйкес:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 13 қаңтардағы №6 өкімімен бекітілген  Еуразиялық экономикалық одақтың  интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2017-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Өкім Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің мүшелері:

Армения                Беларусь               Қазақстан                Қырғыз                  Ресей

Республикасынан  Республикасынан  Республикасынан  Республикасынан  Федерациясынан

В.Габриелян       В.Матюшевский         А.Мамин              Т.Абдыгулов          И.Шувалов

|  | Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің |
| --- | --- |
|  | 2017 жылғы 15 қыркүйектегі №30 өкіміне |
|  | ҚОСЫМША |

Еуразиялық экономикалық одақтың  интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2017-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1.1-тармақ мынадай мазмұндағы "у" - "ш" тармақшаларымен толықтырылсын:

| "у) Одақ шеңберінде бақылап отыру (соның ішінде сәйкестендіру) жүйесін (бұдан әрі - бақылап отыру жүйесі) қалыптастыру тұжырымдамасын әзірлеу | тұжырымдама | IV тоқсан | - | Комиссия*, уәкілетті органдар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ф) бақылап отыру жүйесінің архитектурасын әзірлеу | есеп, архитектураны сипаттау | - | І тоқсан | Комиссия*, уәкілетті органдар |
| х) бақылап отыру жүйесіне техникалық тапсырмалар әзірлеу | техникалық тапсырма | IV тоқсан | - | Комиссия*, уәкілетті органдар |
| ц)осы тармақтың "у" тармақшасына сәйкес Одақ шеңберінде бақылап отыру (соның ішінде сәйкестендіру) жүйесін (бұдан әрі - бақылап отыру жүйесі) қалыптастыру тұжырымдамасын іске асыру мақсатында нормативтік құқықтық актілер жобаларын әзірлеу | нормативтік құқықтық актілер жобалары | - | І-ІІІ тоқсандар | Комиссия* |
| ч) бақылап отыру жүйесінің жұмыс істеуі мақсатында уәкілетті органдармен ақпараттық өзара іс-қимылға қойылатын талаптарды әзірлеу | талаптар | - | ІІ-ІV тоқсандар | Комиссия*, уәкілетті органдар |
| ш) бақылап отыру жүйесін іске асыру бойынша жобалық офистің жұмыс істеуін қалыптастыру және қамтамасыз ету | есептер | ІV тоқсан | І-ІV тоқсандар | Комиссия*". |

2.2-тармақ мынадай мазмұндағы "е" тармақшасымен толықтырылсын:

| "е)Комиссияның интеграциялық сегменті құрамында бақылап отыру жүйесінің компонентерін жасау | техникалық-жұмыс жобалары, орындалған жұмыстардың актілері | - | І-ІV тоқсандар | Комиссия*". |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3-тармақ мынадай мазмұндағы "е" тармақшасымен толықтырылсын:

| "е) ұлттық сегменттер құрамында бақылап отыру жүйесінің компонентерін жасау | техникалық-жұмыс жобалары, орындалған жұмыстардың актілері | - | І-ІV тоқсандар | уәкілетті органдар**". |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Көрсетілген жоспарға №4 қосымшада:

а) "2017 жыл" графасының  1-тармағындағы "172 500,0" цифрлары  "181 200,0" цифрларымен ауыстырылсын, "2018 жыл" графасындағы  "176 900,0" цифрлары  "205 281,2" цифрларымен ауыстырылсын;

б) "2018 жыл" графасының 2-тармағындағы"291 800,0" цифрлары  "317 800,0" цифрларымен ауыстырылсын.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК