

**"Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде цифрлық техникалық реттеу" жобасын іске асыру бойынша қызметтер көрсетуге арналған техникалық тапсырмаға өзгерістер енгізу туралы**

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2022 жылғы 15 қарашадағы № 176 шешімі

      Еуразиялық үкіметаралық кеңестің 2019 жылғы 1 ақпандағы № 1 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың цифрлық күн тәртібі шеңберіндегі жобаларды іске асыру тетіктеріне сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті:**

      1.  Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2022 жылғы 1 наурыздағы № 35 шешімімен бекітілген "Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде цифрлық техникалық реттеу" жобасын іске асыру бойынша қызметтер көрсетуге арналған техникалық тапсырмаға қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.

      2.  Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Еуразиялық экономикалық комиссия**Алқасының төрағасы*
 |
*М. Мясникович*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2022 жылғы 15 қарашадағы№ 176 шешімінеҚОСЫМША |

 **"Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде цифрлық техникалық реттеу" жобасын іске асыру бойынша қызметтер көрсетуге арналған техникалық тапсырмаға енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР**

      Техникалық тапсырманың 5.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "**5.1** **Қызметтер көрсетудің күнтізбелік жоспары**

      4-кестеде қызметтер көрсетудің күнтізбелік жоспары көрсетілген.

      4-кесте. Қызметтер көрсетудің күнтізбелік жоспары

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Қызметтер көрсетудің басталу күні** |
**Жобаны іске асыру жөніндегі жоғарғы деңгейдегі іс-шаралар жоспарының ("жол картасы") тармағы** |
**Қызметтер көрсету сатысының атауы** |
**Техникалық тапсырманың тармағы** |
**Қызметтердің атауы** |
**Қызметтер көрсету нәтижесі/есептік құжаттама** |
**Қызметтер көрсету мерзімі** |
|
1-кезең\* |
|
Шарт жасалған күннен бастап |
5 |
1.1. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.1. |
Әзірленіп жатқан сервистерді пайдаланушылармен сұхбат негізінде жобаның пайдаланушы интерфейсінің функционалдық мүмкіндіктері бойынша ұсыныстар қалыптастыру. |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.1-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 5 айдан аспайды |
|
Шарт жасалған күннен бастап |
5 |
1.2. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.2. |
Қолданыстағы тәжірибелерді талдау және техникалық реттеу жүйесін цифрлық трансформациялау мақсаттары үшін нысаналы қағидаларды (ұсынымдарды) қалыптастыру. |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.2 бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 5 айдан аспайды  |
|
Шарт жасалған күннен бастап |
5 |
1.3. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.3. |
Қолда бар анықтамалықтар мен жіктеуіштерді қарау, Одақтың нормативтік-анықтамалық ақпараттың (НАА) бірыңғай жүйесін техникалық реттеу бөлігінде өзектендіру және (немесе) толықтыру жөнінде ұсыныстар дайындау. |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.3-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 5 айдан аспайды  |
|
Шарт жасалған күннен бастап |
5 |
1.4. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.5. |
Жобаны іске асыру үшін қажетті техникалық шешімдерді сынақтан өткізу үшін объектілер тізбесін қалыптастыру |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.5-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 5 айдан аспайды  |
|
Шарт жасалған күннен бастап |
6 |
1.5. Жоба бойынша, оның ішінде ұлттықтан жоғары компонент және әзірленетін сервистер бойынша әдістемелік құжаттаманы, ережелер мен келісімдерді әзірлеу |
4.2.2.1. |
Ұлттықтан жоғары компоненттің әдістемелік құжаттамасын және әзірленіп жатқан сервистерді, комиссия актілерінің жобаларын дайындау (қажет болған жағдайда) |
Техникалық тапсырманың 4.2.2.1-бөлімінің талаптарына сәйкес жоба бойынша, оның ішінде ұлттықтан жоғары компонент және әзірленетін сервистер бойынша әдіснамалық құжаттама, ережелер мен келісімдер
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 5 айдан аспайды  |
|
Шарт жасалған күннен бастап |
7 |
1.6. Жоба бойынша, оның ішінде ұлттықтан жоғары компонент және әзірленетін сервистер бойынша әдістемелік құжаттаманы, ережелер мен келісімдерді әзірлеу |
4.2.2.2. |
ҰЖК, әзірленетін сервистер туралы ережелерді және Одақтың нормативтік-анықтамалық ақпаратының бірыңғай жүйесімен өзара іс-қимыл тәртібін әзірлеу |
Техникалық тапсырманың 4.2.2.2- бөлімінің талаптарына сәйкес жоба бойынша, оның ішінде ұлттықтан жоғары компонент және әзірленетін сервистер бойынша әдіснамалық құжаттама, ережелер мен келісімдер
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 5 айдан аспайды  |
|
Шарт жасалған күннен бастап |
11 |
1.7. Жоба бойынша, оның ішінде ұлттықтан жоғары компонент және әзірленетін сервистер бойынша әдістемелік құжаттаманы, ережелер мен келісімдерді әзірлеу |
4.2.2.3. |
Сервиске үшінші елдердің және басқа да мемлекеттік емес қатысушылардың қосылу моделін әзірлеу |
Техникалық тапсырманың 4.2.2.3-бөлімінің талаптарына сәйкес жоба бойынша, оның ішінде ұлттықтан жоғары компонент және әзірленетін сервистер бойынша әдіснамалық құжаттама, ережелер мен келісімдер
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 5 айдан аспайды  |
|
Шарт жасалған күннен бастап |
8 |
1.8. Жүйе компонентін функционалды толтыруға қойылатын талаптарды әзірлеу |
4.2.3. |
ҰЖК-ның функционалдық толтырылуына және инфрақұрылымына қойылатын талаптарды әзірлеу |
Жүйенің ұлттықтан жоғары компонентіне жеке техникалық тапсырма
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 5 айдан аспайды  |
|
2-кезең\* |
|
Шарт жасалған күннен бастап |
5 |
2.1. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.4. |
Машинада оқылатын форматқа көшіру үшін техникалық регламенттердің, стандарттар тізбелерінің ұсынылуына бағалау жүргізу |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.4-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 8 айдан аспайды  |
|
Шарт жасалған күннен бастап |
5 |
2.2. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.6. |
Техникалық реттеуді цифрлық трансформациялау мақсаттары үшін өнім сыныптауышын(тарын) талдау және таңдау, оны сипаттау бойынша өнімнің ұсынылатын әдістемелерін верификациялауды қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жүргізу |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.6-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 8 айдан аспайды  |
|
1.4-қызмет көрсету аяқталған күннен бастап |
16 |
2.3. Контент жинау және дайындау |
4.3.1. |
Таңдалған өнім тобына қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын қалыптастыру сервисін толтыру үшін контент жинау және дайындау |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын сервиске жүктеу үшін деректерді дайындау және Тапсырыс берушімен келісу туралы есеп Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 3 айдан аспайды |
|
3-кезең |
|
1-кезең аяқталған күннен бастап |
5 |
3.1. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.7. |
Техникалық регламенттің қолданыстағы мәтінін машинада оқылатын форматқа жазу (аудару) қағидаларын (нұсқаулықтарын) әзірлеу. |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.7-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 9 айдан аспайды |
|
1-кезең аяқталған күннен бастап |
5 |
3.2. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.8. |
Жоба шеңберінде таңдалған өнім сыныптауышына(тарына) байланыстыру кезінде стандарттар тізбесін белгілеу қағидаларын
(нұсқаулықтарын) әзірлеу  |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.8-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 9 айдан аспайды |
|
1-кезең аяқталған күннен бастап |
12 |
3.3. Жүйе компонентін функционалды толтыруға қойылатын талаптарды әзірлеу |
4.2.4. |
ЕАЭО-да міндетті талаптар белгіленетін және/немесе белгіленуі тиіс өнімнің бірыңғай тізбесін қалыптастыру сервисіне қойылатын талаптарды әзірлеу |
ЕАЭО-да міндетті талаптар белгіленетін және/немесе белгіленуі тиіс өнімнің бірыңғай тізбесін қалыптастыру сервисіне жеке техникалық тапсырма Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 9 айдан аспайды |
|
1-кезең аяқталған күннен бастап |
13 |
3.4. Жүйе компонентін функционалды толтыруға қойылатын талаптарды әзірлеу |
4.2.5. |
ЕАЭО техникалық регламенттерін әзірлеу және оларға өзгерістер енгізу сервисіне қойылатын талаптарды әзірлеу |
ЕАЭО техникалық регламенттерін әзірлеу және оларға өзгерістер енгізу сервисіне жеке техникалық тапсырма Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 9 айдан аспайды |
|
1-кезең аяқталған күннен бастап |
14 |
3.5. Жүйе компонентін функционалды толтыруға қойылатын талаптарды әзірлеу |
4.2.6. |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары, зерттеулер (сынақтар) мен өлшеулердің қағидалары мен әдістері туралы деректердің толық жиынтығын қалыптастыру сервисіне қойылатын талаптарды әзірлеу |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын қалыптастыру сервисіне жеке техникалық тапсырма Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 9 айдан аспайды |
|
1-кезең аяқталған күннен бастап |
15 |
3.6. Жүйе компонентін функционалды толтыруға қойылатын талаптарды әзірлеу |
4.2.7. |
ЦТӘ-ге қосылатын сыртқы сервистерге қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту |
Сыртқы қызметтерді Жүйеге қосуға арналған жеке техникалық тапсырма Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 9 айдан аспайды |
|
1-кезең аяқталған күннен бастап |
17 |
3.7. Жүйе компонентінің техникалық жобасын әзірлеу |
4.2.3. |
ҰЖК техникалық жобасын әзірлеу |
Құрамындағы ҰЖК техникалық жобасы:
Жүйе компонентінің жобалық шешімдері;
жүйелік архитектура бойынша техникалық шешімдер;
Жүйе компоненті мен аралас АЖ интеграциясы бойынша жобалық шешімдер;
жабдыққа, жүйелік бағдарламалық жасақтамаға және Жүйенің есептеу инфрақұрылымына қойылатын талаптар (ерекшелік)
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 9 айдан аспайды |
|
2-кезең аяқталған күннен бастап |
18 |
3.8. Жүйе компонентінің техникалық жобасын әзірлеу |
4.2.4. |
ЕАЭО-да міндетті талаптар белгіленетін және/немесе белгіленуі тиіс өнімнің бірыңғай тізбесін қалыптастыру сервисінің техникалық жобасын әзірлеу |
Құрамында ЕАЭО-да міндетті талаптар белгіленетін және/немесе белгіленуі тиіс өнімнің бірыңғай тізбесін қалыптастыру сервисінің техникалық жобасы:
- Жүйе компонентінің жобалық шешімдері;
- жүйелік архитектура бойынша техникалық шешімдер;
- Жүйе компоненті мен аралас АЖ интеграциясы бойынша жобалық шешімдер;
- жабдыққа, жүйелік бағдарламалық жасақтамаға және Жүйенің есептеу инфрақұрылымына қойылатын талаптар (ерекшелік).
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
2-кезең аяқталған күннен бастап |
19 |
3.9. Жүйе компонентінің техникалық жобасын әзірлеу |
4.2.5. |
ЕАЭО техникалық регламенттерін әзірлеу және оларға өзгерістер енгізу сервисінің техникалық жобасын әзірлеу |
Құрамында ЕАЭО-да міндетті талаптар белгіленетін және/немесе белгіленуі тиіс өнімнің бірыңғай тізбесін қалыптастыру сервисінің техникалық жобасы:
- Жүйе компонентінің жобалық шешімдері;
- жүйелік архитектура бойынша техникалық шешімдер;
- Жүйе компоненті мен аралас АЖ интеграциясы бойынша жобалық шешімдер;
- жабдыққа, жүйелік бағдарламалық жасақтамаға және Жүйенің есептеу инфрақұрылымына қойылатын талаптар (ерекшелік).
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
2-кезең аяқталған күннен бастап |
20 |
3.10. Жүйе компонентінің техникалық жобасын әзірлеу |
4.2.6. |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын қалыптастыру сервисінің техникалық жобасын әзірлеу |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, мына құрамдағы сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын қалыптастыру сервисінің техникалық жобасы:
- жүйе компонентінің жобалық шешімдері;
- жүйелік архитектура бойынша техникалық шешімдер;
- жүйе компоненті мен аралас АЖ интеграциясы бойынша жобалық шешімдер;
- жабдыққа, жүйелік бағдарламалық жасақтамаға және жүйенің есептеу инфрақұрылымына қойылатын талаптар (ерекшелік).
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
2-кезең аяқталған күннен бастап |
21 |
3.11. Жүйе компонентінің техникалық жобасын әзірлеу |
4.2.7. |
Сыртқы қызметтерді қосуға арналған бағдарламалық қосымшалар интерфейстерінің техникалық жобасын әзірлеу |
Мына құрамдағы сыртқы қызметтерді қосуға арналған бағдарламалық қосымшалар интерфейстерінің техникалық жобасы:
- жүйе компонентінің жобалық шешімдері;
- жүйелік архитектура бойынша техникалық шешімдер;
- жүйе компоненті мен аралас АЖ интеграциясы бойынша жобалық шешімдер;
- жабдыққа, жүйелік бағдарламалық жасақтамаға және жүйенің есептеу инфрақұрылымына қойылатын талаптар (ерекшелік).
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
2-кезең аяқталған күннен бастап |
27 |
3.12. Контентті толтыру |
4.3.1. |
Таңдалған өнім тобына қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын қалыптастыру сервисінің контентін толтыру |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын сервис контентімен толтыру туралы есеп Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
4-кезең |
|
3-кезең аяқталған күннен бастап |
5 |
4.1. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.9 |
Одақтың техникалық регламенттерінде белгіленген бірыңғай міндетті талаптар туралы машинада оқылатын деректер базасын қалыптастыру үшін деректерді дайындау жөніндегі консорциумға қатысушылар үшін нұсқаулықты, сондай-ақ Одақтың көрсетілген техникалық регламенттерін іске асыруға бағытталған актілердің ережелерін әзірлеу. |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.9-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
2-кезең аяқталған күннен бастап |
5 |
4.2. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.10. |
Техникалық реттеу саласындағы бизнес-процестердің реинжинирингі, оның ішінде Одақ шеңберінде міндетті талаптар белгіленетін өнімнің бірыңғай тізбесін қалыптастыру және жүргізу жөніндегі жалпы процестерді айқындау, сондай-ақ Одақтың техникалық регламенттерін әзірлеу және оларға өзгерістер енгізу бөлігінде және т.б. |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.10-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 12 айдан аспайды |
|
3-кезең аяқталған күннен бастап |
5 |
4.3. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.11. |
Одақтың техникалық регламенттерін әзірлеу және оларға өзгерістер енгізу жөніндегі жоба сервисі ортасында өнімге міндетті талаптарды қалыптастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу. |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.11-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісіуг |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
3-кезең аяқталған күннен бастап |
5 |
4.4. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.12. |
Оларды тексеру және жобаға қосылу туралы шешім қабылдау үшін сыртқы қызметтерге қойылатын талаптарды әзірлеу. |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.12-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
3-кезең аяқталған күннен бастап |
5 |
4.5. Цифрлық трансформациялау әдіснамасын әзірлеу |
4.2.1.13. |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар бөлігінде Цифрлық трансформациялау әдіснамасын өзектендіру, өнім сыныптауышын(тарын) таңдау, сондай-ақ Одақ шеңберінде міндетті талаптар белгіленетін өнімнің бірыңғай тізбесін қалыптастыру және жүргізу, Одақтың техникалық регламенттерін әзірлеу және оларға өзгерістер енгізу жөніндегі ББ. |
Техникалық тапсырманың 4.2.1.13-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық трансформациялау әдіснамасы бойынша есептік құжаттар
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
3.7-кезең бойынша қызмет көрсету аяқталған күннен бастап |
22 |
4.6. Жүйе компонентінің бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу |
4.2.3. |
НЖК бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу |
НЖК бағдарламалық жасақтамасы.
Мына құрамдағы жұмыс құжаттамасы:
сынақ бағдарламасы және әдістемесі (СБӘ);
әкімші нұсқаулығы (ӘН);
Пайдаланушы нұсқаулығы (ПН);
жүйе компоненттерін орналастыру бойынша нұсқаулық.
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
3.8-кезең бойынша қызмет көрсету аяқталған күннен бастап |
23 |
4.6. Жүйе компонентінің бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу |
4.2.4. |
ЕАЭО-да міндетті талаптар белгіленетін және/немесе белгіленуі тиіс өнімнің бірыңғай тізбесін қалыптастыру сервисінің бағдарламалық қамтамасыз етуін әзірлеу |
Оған қатысты ЕАЭО-да міндетті талаптар белгіленетін және/немесе белгіленуі тиіс өнімнің бірыңғай тізбесін қалыптастыру сервисін бағдарламалық қамтамасыз ету.
Мына құрамдағы жұмыс құжаттамасы:
сынақ бағдарламасы және әдістемесі (СБӘ);
әкімші нұсқаулығы (ӘН);
пайдаланушы нұсқаулығы (ПН);
Жүйе компоненттерін орналастыру бойынша нұсқаулық.
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
3.9-кезең бойынша қызмет көрсету аяқталған күннен бастап |
24 |
4.8. Жүйе компонентінің бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу |
4.2.5. |
ЕАЭО техникалық регламенттерін әзірлеу сервисінің бағдарламалық қамтамасыз етуін әзірлеу |
ЕАЭО техникалық регламенттерін әзірлеу сервисін бағдарламалық қамтамасыз ету.
Мына құрамдағы жұмыс құжаттамасы:
сынақ бағдарламасы және әдістемесі (СБӘ);
әкімші нұсқаулығы (ӘН);
Пайдаланушы нұсқаулығы (ПН);
жүйе компоненттерін орналастыру бойынша нұсқаулық.
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
3.10-кезең бойынша қызмет көрсету аяқталған күннен бастап |
25 |
4.9. Жүйе компонентінің бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу |
4.2.6. |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын қалыптастыру сервисінің бағдарламалық қамтамасыз етуін әзірлеу |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын қалыптастыру сервисін бағдарламалық қамтамасыз ету.Мына құрамдағы жұмыс құжаттамасы:
сынақ бағдарламасы және әдістемесі (СБӘ);
әкімші нұсқаулығы (ӘН);
Пайдаланушы нұсқаулығы (ПН);
жүйе компоненттерін орналастыру бойынша нұсқаулық.
 Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
3.11-кезең бойынша қызмет көрсету аяқталған күннен бастап |
26 |
4.10. Жүйе компонентінің бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу |
4.2.7. |
Сыртқы қызметтерді қосуға арналған бағдарламалық жасақтама интерфейстерінің бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу |
Сыртқы қызметтерді қосуға арналған бағдарламалық жасақтама интерфейстерінің бағдарламалық жасақтамасы.
Мына құрамдағы жұмыс құжаттамасы:
сынақ бағдарламасы және әдістемесі (СБӘ);
әкімші нұсқаулығы (ӘН);
Пайдаланушы нұсқаулығы (ПН);
жүйе компоненттерін орналастыру бойынша нұсқаулық.
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
3-кезең аяқталған күннен бастап |
28 |
4.11. Жоба бойынша, оның ішінде ұлттықтан жоғары компонент және әзірленетін сервистер бойынша әдістемелік құжаттаманы, ережелер мен келісімдерді әзірлеу |
4.2.2.4. |
Жүйе пайдаланушыларының барлық түрлері үшін келісімдер пакетін дайындау |
Жоба бойынша, оның ішінде ұлттықтан жоғары компонент және 4.2.2-бөлімнің талаптарына сәйкес әзірленетін сервистер бойынша әдіснамалық құжаттама, ережелер мен келісімдер. Техникалық тапсырма
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
3-кезең аяқталған күннен бастап |
29 |
4.12. Жүйені кешенді тестілеу |
6.3. |
ҰЖК және әзірленіп жатқан сервистерге тестілеу жүргізу |
Әзірленген пайдалану құжаттамасы бойынша жүйені кешенді тестілеу хаттамасы.
Жүйені кешенді тестілеу кезінде анықталған ескертулер тізілімі.
Жүйені пысықтау бойынша ұсыныстар тізілімі.
Ескертулерді жою хаттамасы
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
5-кезең |
|
4-кезең аяқталған күннен бастап |
30 |
5.1. Бағдарламалық жасақтаманы жетілдіру |
6.3. |
Тестілеу қорытындысы бойынша жобаның бағдарламалық қамтамасыз етуін пысықтау |
Жүйенің жетілдірілген бағдарламалық жасақтамасы
Мына құрамдағы пысықталған жұмыс құжаттамасы:
сынақ бағдарламасы және әдістемесі (СБӘ);
әкімші нұсқаулығы (ӘН);
Пайдаланушы нұсқаулығы (ПН);
жүйе компоненттерін орналастыру бойынша нұсқаулық
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
4-кезең аяқталған күннен бастап |
31 |
5.2. Орналастыру және конфигурациялау |
7.1. |
Жобаны мақсатты аппараттық инфрақұрылымға орналастыру |
Тәжірибелік пайдалануды жүргізу бағдарламасы
Тарихи деректерді тасымалдауды қоса алғанда, бастапқы деректерді жүктеу туралы есеп (қажет болған жағдайда)
Пайдаланушыларға нұсқаулық беру бағдарламасы
Жүйені сүйемелдеу регламентінің жобасы
жүйені тәжірибелік пайдалануға беру актісінің жобасы
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
4-кезең аяқталған күннен бастап |
32 |
5.3. Тәжірибелік пайдалану |
6.4. |
Жүктемелік тестілеуді қоса алғанда, жобаны тәжірибелік пайдалануға іске қосу |
Тәжірибелік пайдалану нәтижелері бойынша пысықталған жүйенің бағдарламалық қамтамасыз етілуі (қажет болған жағдайда)
Өзектендірілген жобалық және жұмыс құжаттамасы (қажет болған жағдайда)
Тәжірибелік пайдалану журналы
Жүйені пысықтау бойынша ұсыныстар тізілімі
Жүйені тәжірибелік пайдалануды жүргізу хаттамасы
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
3-кезең аяқталған күннен бастап |
36 |
5.4. Контент жинау және дайындау |
4.3.1. |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары (толық көлемде) туралы деректердің толық жиынтығын қалыптастыру сервисін толтыру үшін контент жинау және дайындау |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын сервиске жүктеу үшін деректерді дайындау және Тапсырыс берушімен келісу туралы есеп
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 12 айдан аспайды |
|
6-кезең |
|
5-кезең аяқталған күннен бастап |
33 |
6.1. Бағдарламалық жасақтаманы жетілдіру |
6.4., 6.5. |
Қабылдау сынақтарының қорытындысы бойынша ЦТӘ бағдарламалық жасақтамасын пысықтау |
Жүйенің жетілдірілген бағдарламалық жасақтамасы
жасақтамасы
Мына құрамдағы пысықталған жұмыс құжаттамасы:
сынақ бағдарламасы және әдістемесі (СБӘ);
әкімші нұсқаулығы (ӘН);
Пайдаланушы нұсқаулығы (ПН);
жүйе компоненттерін орналастыру бойынша нұсқаулық
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
5-кезең аяқталған күннен бастап |
34 |
6.2. Өнеркәсіптік пайдалануға беру |
7.1. |
Пысықталған ЦТӘ бағдарламалық жасақтамасын өнеркәсіптік пайдалануға енгізу |
Жүйені өнеркәсіптік пайдалануға беру туралы өкімдер
Оқыту нысаны мен оқыту талаптарын көрсете отырып, пайдаланушыларды оқыту бағдарламасы
Оқу бағдарламасына сәйкес оқу материалдары
Өзектендірілген, қажет болған жағдайда жүйені сүйемелдеу регламенті
жүйені өнеркәсіптік пайдалануға беру актісінің жобасы
Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
5-кезең аяқталған күннен бастап |
35 |
6.3. Даму бойынша ұсыныстар әзірлеу |
4.2.8. |
ЦТӘ дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Техникалық тапсырманың 4.8-бөлімінің талаптарына сәйкес цифрлық жобаны бастау үшін қажетті құжаттар пакеті Қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 6 айдан аспайды |
|
4-кезең аяқталған күннен бастап |
37 |
6.4. Контентпен толықтыру |
4.3.1. |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын қалыптастыру сервисінің контентін толтыру (толық көлемде) |
Өнімге қойылатын міндетті талаптар, сәйкестікті бағалау нысандары туралы деректердің толық жиынтығын сервис контентімен толтыру туралы есеп қызметтер көрсету актісі |
Күнтізбелік 12 айдан аспайды |

      \* Кезеңді тапсыру мерзімі 2023 жылғы 1 қаңтардан ерте емес.

      Тапсырыс берушінің келісімі бойынша кезең шеңберінде қалған қызметтерге қарамастан жекелеген қызметтерді тапсыруға-қабылдауға жол беріледі. Бұл ретте мұндай қызметтің құны қатысушының "шарт бойынша қызметтер көрсету құны туралы ұсыныс" нысанындағы өтініміне сүйене отырып айқындалады.

      Жұмыс кезеңдерін қаржыландыру мерзімдері:

      2023 жыл – 1-3-кезеңдер;

      2024 жыл – 4-5-кезеңдер;

      2025 жыл – 6-кезең".

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК