Еуразиялық экономикалық одақтың 2023 жылға арналған интеграциялық ақпараттық жүйесін құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2022 жылғы 19 мамырдағы № 16 өкімі

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық өзара іс-қимыл туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 3 қосымша) 27-тармағына сәйкес:

1. Қоса беріліп отырған Еуразиялық экономикалық одақтың  2023 жылға арналған интеграциялық ақпараттық жүйесін құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – жоспар) бекітілсін.

2. 2023 жылы жоспарды іске асыру процесінде жоспардың бір тармағы шеңберіндегі іс-шаралар арасында (1.1 – 1.5-тармақшаларында көзделген іс-шаралар арасында, 2.1 – 2.3-тармақшаларында көзделген іс-шаралар арасында, 3.1 және 3.2-тармақшаларында көзделген іс-шаралар арасында, 4.1 – 4.6-тармақшаларында көзделген іс-шаралар арасында) қайта бөлуді Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы жүзеге асырады деп белгіленсін.

3. Осы Өкім Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында жарияланған  күнінен бастап күнтізбелік 10 күн өткен соң күшіне енеді.

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің мүшелері:

Армения                Беларусь               Қазақстан                Қырғыз                  Ресей

Республикасынан  Республикасынан  Республикасынан  Республикасынан  Федерациясынан

М.Григорян       И.Петришенко          Б.Сұлтанов                А.Кожошев             А.Оверчук

|  | Еуразиялық экономикалық |
| --- | --- |
|  | Комиссия |
|  | Кеңесінің 2022 жылғы 19 |
|  | Мамырдағы |
|  | № 16 өкімімен |
|  | БЕКІТІЛГЕН |

Еуразиялық экономикалық одақтың  2023 жылға арналған интеграциялық ақпараттық жүйесін құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі іс-шаралар ЖОСПАРЫ

| Іс-шара | Тізбедегі позиция* | Күтілетін нәтиже | Орындау мерзімі | Орындаушы | Қаржыландыру көлемі (мың рубль)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін (бұдан әрі – тиісінше – Одақ, интеграцияланған жүйе) жалпы жүйелік жобалау |  |  |  |  | 64 225,3 |
| 1.1. Одақ шеңберіндегі жалпы процестер тізбесін өзекті ету |  | өзекті етілген тізбе | тұрақты түрде | Евразиялық экономикалық комиссия, Одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары (бұдан әрі тиісінше – Комиссия, мүше мемлекеттер, уәкілетті органдар) | – |
| 1.2. Одақ деректерінің моделін дамыту |  | Одақтың деректер моделі, Одақтың деректер моделінің сипаттамасы | тұрақты түрде | Комиссия, уәкілетті органдар | 11 477,5 |
| 1.3. Электрондық құжаттар құрылымдарын (электрондық түрдегі құжаттарды) әзірлеу және сүйемелдеу, оның ішінде электрондық кедендік құжаттар құрылымдарын әзірлеу және сүйемелдеу |  | Электрондық құжаттар құрылымының сипаттамасы және техникалық схемалары (электрондық түрдегі құжаттар) | тұрақты түрде | Комиссия, уәкілетті органдар | 10 012,3 |
| 1.4. Одақ шеңберінде үшінші елдермен және халықаралық ұйымдармен ортақ процестерді іске асыру үшін ақпараттық өзара іс-қимылды жалпы жүйелік жобалау |  |  |  | Комиссия, уәкілетті органдар | 21 978,3 |
| 1.4.1. Жалпы процестерді іске асыру қағидаларының жобаларын әзірлеу және өзекті ету |  | жалпы процестерді іске асыру қағидаларының жобалары |  |  | – |
| 1.4.1.1. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары арасында тауарларға арналған декларациялардың электрондық көшірмелерінің дерекқорларынан ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 18 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.1.2. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары арасындағы кедендік кіріс ордерлерінің электрондық көшірмелерінің дерекқорларынан ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 19 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.1.3. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары қабылдайтын алдын ала шешімдердің электрондық көшірмелерінің дерекқорларынан ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 20 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.1.4. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының алдын ала қабылдаған тауарларды сыныптау жөніндегі шешімдерінің жинағын қалыптастыру" | 25 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.1.5. "Қауіпті өнім туралы хабардар ету жүйесін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 37 |  | III тоқсан |  |  |
| 1.4.1.6. "Ауыл шаруашылығы жануарларын және жануарлардан алынатын өнімдерді бірдейлендіруді, тіркеуді және бақылап отыруды жүргізу кезінде келісілген тәсілдер шеңберінде ортақ дерекқорларды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 48 |  | IV тоқсан |  |  |
| 1.4.1.7. "Трансшекаралық нарықтардағы бәсекелестіктің жалпы қағидаларының және бәсекелестік (монополияға қарсы) заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру, сондай-ақ мемлекеттік бағалық реттеуді енгізу және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің оны енгізу туралы шешімдеріне дау айту кезінде Еуразиялық экономикалық комиссия мен Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында құжаттар және (немесе) мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" (трансшекаралық нарықтардағы бәсекелестіктің жалпы қағидаларының және бәсекелестік (монополияға қарсы) заңнаманың сақталуын бақылауды жүзеге асыру бөлігінде өзекті ету) | 62 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.2. Жалпы процестерге арналған технологиялық құжаттардың жобаларын әзірлеу (сүйемелдеу және пысықтау) |  | технологиялық құжаттардың жобалары |  |  |  |
| 1.4.2.1. "Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасымалдауды бақылау процесінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары арасында электрондық құжаттар және (немесе) мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" (кедендік транзит кедендік рәсімін жүргізуді реттейтін Комиссияның жаңадан қабылданған актілері бөлігінде) | 13 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.2.2. "Еуразиялық экономикалық одақтың медициналық бұйымдарды тіркеу мақсатында оларға зерттеулер (сынақтар) жүргізуді жүзеге асыратын уәкілетті ұйымдарының бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 33 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.2.3. "Медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі, сапасы мен тиімділігі мониторингінің бірыңғай ақпараттық дерекқорын қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 34 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.2.4. Берілген сәйкестік сертификаттарының бірыңғай тізіліміне және тіркелген сәйкестік туралы декларацияларға қатысты бөлігінде "Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің (Кеден одағының техникалық регламенттерінің) талаптарына сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттардың бірыңғай тізілімдерін қалыптастыру және жүргізу" | 35 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.2.5. "Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау жөніндегі органдардың (оның ішінде сертификаттау жөніндегі органдардың, сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" | 36 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.2.6. "Қауіпті өнім туралы хабардар ету жүйесін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 37 |  | III тоқсан |  |  |
| 1.4.2.7. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер мен Еуразиялық экономикалық комиссия арасында электрондық құжат айналымын (оның ішінде сенім білдірілген үшінші тараптың сервистерін пайдалана отырып) қамтамасыз ету" | 55 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.2.8. "Трансшекаралық нарықтардағы бәсекелестіктің жалпы қағидаларының және бәсекелестік (монополияға қарсы) заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру, сондай-ақ мемлекеттік бағалық реттеуді енгізу және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің оны енгізу туралы шешімдеріне дау айту кезінде Еуразиялық экономикалық комиссия мен Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында құжаттар және (немесе) мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" (трансшекаралық нарықтардағы бәсекелестіктің жалпы қағидаларының және бәсекелестік (монополияға қарсы) заңнаманың сақталуын бақылауды жүзеге асыру бөлігінде пысықтау) | 62 |  | III тоқсан |  |  |
| 1.4.2.9. "Радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу үшін рұқсат етілген қоса салынған не құрамына кіретін басқа да тауарлардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" | 65 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.2.10. "Тауарлармен жасалатын сыртқы сауда саласында берілген лицензиялар, рұқсаттар және қорытындылар (рұқсат беру құжаттары) туралы дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 68 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.2.11. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің қызметтің басым түрлеріне (экономика секторларына) сәйкес келетін инвестициялық жобаларын іске асыру шеңберінде әкелінетін тауарларға қатысты тарифтік жеңілдіктерді қолдану мақсатында инвестициялық жобалардың бірыңғай тізілімін, технологиялық жабдықтың, оның жинақтауыштары мен қосалқы бөлшектерінің бірыңғай тізбесін, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер ұсыныстарының бірыңғай тізбесін және шикізат пен материалдардың бірыңғай тізбесін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 721 |  | III тоқсан |  |  |
| 1.4.2.12. "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында өндірілген немесе оған әкелінген, сәйкестендіру құралдарымен таңбалануға жататын тауарлар туралы, оның ішінде осындай тауарлардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағындағы трансшекаралық айналымы кезінде мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 73 |  | II тоқсан |  |  |
| 1.4.3. Үшінші елдермен және халықаралық ұйымдармен ақпараттық өзара іс-қимылды іске асыру үшін қажетті нормативтік-техникалық құжаттардың жобаларын әзірлеу және өзекті ету |  | техникалық шарттардың жобалары | IV тоқсан |  |  |
| 1.5. Еуразиялық экономикалық одақтың 2023-2024 жылдарға арналған нормативтік – анықтамалық ақпаратының бірыңғай жүйесін қалыптастыру және жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес Одақтың нормативтік-анықтамалық ақпаратының бірыңғай жүйесінің анықтамалары мен сыныптауыштарын әзірлеу және оларға өзекті сипат беру |  | анықтамалар мен сыныптауыштар | I – IV тоқсандар | Комиссия, уәкілетті органдар, анықтамалар мен сыныптауыштарды жүргізетін операторлар | 9 035,5 |
| 1.6. Цифрлық платформаны қалыптастыру кезінде интеграцияланған жүйенің қызметтерін пайдалануға арналған техникалық шешімдер мен құралдарды жобалау |  | техникалық шешімдер | II – IV тоқсандар | Комиссия, уәкілетті органдар | 11 721,7 |
| 2. Комиссияның интеграцияланған жүйесінің интеграциялық сегментін жаңғырту және дамыту |  |  |  |  | 293 287,6 |
| 2.1. Ортақ процестерді іске асыру үшін Комиссияның интеграцияланған жүйесінің интеграциялық сегментінің кіші жүйелері мен құрауыштарын жаңғырту және дамыту |  |  |  | Комиссия | 154 336,2 |
| 2.1.1. Жалпы процестерді іске асыру үшін Комиссияның интеграциялық сегментінде бағдарламалық қамтамасыз етуді қалыптастыру (жаңғырту және дамыту) |  | бағдарламалық қамтамасыз ету, техно-жұмыс жобасының құжаттамасы |  |  | 87 180,4 |
| 2.1.1.1. "Еуразиялық экономикалық одақтың тауар белгілері мен қызмет көрсету белгілерін тіркеу, құқықтық қорғау және пайдалану" | 22 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.2. "Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларының шығарылған жерлерінің атауларын тіркеу, құқықтық қорғау және пайдалану" | 23 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.3. "Медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі, сапасы мен тиімділігі мониторингінің бірыңғай ақпараттық дерекқорын қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 34 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.4. "Медициналық бұйымдарды өндірушілердің сапа менеджменті жүйелерін инспекциялау нәтижелері туралы мәліметтер алмасу" | 341 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.5. "Дәрілік заттарды өндірушілердің өндірістік алаңдарының Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті өндірістік практикасы қағидаларының талаптарына сәйкестігіне инспекция жүргізу нәтижелері туралы мәліметтермен алмасу" | 342 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.6. "Клиникалық зерттеулер туралы бірыңғай дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 343 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.7. Берілген сәйкестік сертификаттарының және тіркелген сәйкестік туралы декларациялардың бірыңғай тізіліміне қатысты бөлігінде "Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің (Кеден одағының техникалық регламенттерінің) талаптарына сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" | 35 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.8. "Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарының (оның ішінде сертификаттау жөніндегі органдардың, сынақ зертханаларының (орталықтарының)) бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" | 36 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.9. "Қауіпті өнім туралы хабардар ету жүйесін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 37 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.10. "Көлік құралдарының (көлік құралдарының шассилерінің), өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің паспорттарын (электрондық паспорттарын) ресімдеуді жүзеге асыратын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарының (ұйымдарының) – көлік құралдарын (көлік құралдарының шассилерін), өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерін дайындаушылардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" | 39 |  | II тоқсан |  |  |
| 2.1.1.11. "Жануарларға арналып тіркелген ветеринариялық дәрілік препараттардың, жемшөп қоспаларының және Еуразиялық экономикалық одақтың жануарлармен тікелей байланысқа түспейтін ветеринариялық мақсаттағы диагностикалық, дезинфекциялық, дезинсекциялық және дезакаризациялық құралдарының бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 44 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.12. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумақтарында ветеринариялық дәрілік заттардың айналымы саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберінде анықталған сапалы және сапасыз ветеринариялық дәрілік препараттардың, сондай – ақ жалған және (немесе) контрафактілік ветеринариялық дәрілік препараттардың бірыңғай ақпараттық дерекқорын қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 441 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.13. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумақтарында ветеринариялық дәрілік препараттарды қолдану кезінде анықталған жануарлардағы қолайсыз реакциялар бойынша бірыңғай ақпараттық дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 442 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.14. "Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті өндірістік практикасы қағидаларының талаптарына өндірісі сәйкес деп танылған ветеринариялық дәрілік заттарды өндірушілердің бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 443 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.15. "Еуразиялық экономикалық одақтың ветеринариялық дәрілік заттар айналымы саласындағы фармацевтикалық инспекторларының бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 444 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.16. "Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы асыл тұқымды жануарлар және ондағы селекциялық жетістіктер туралы дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 471 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.17. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында берілген фитосанитариялық сертификаттар туралы ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 60 |  | II тоқсан |  |  |
| 2.1.1.18. "Үшінші елдермен сауда-саттықта тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесін қалыптастыру, жүргізу және жариялау" | 66 |  | II тоқсан |  |  |
| 2.1.1.19. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің қызметтің басым түрлеріне (экономика секторларына) сәйкес келетін инвестициялық жобаларын іске асыру шеңберінде әкелінетін тауарларға қатысты тарифтік жеңілдікті қолдану мақсатында инвестициялық жобалардың бірыңғай тізілімін, технологиялық жабдықтың, оның жинақтауыштары мен қосалқы бөлшектерінің бірыңғай тізбесін, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер ұсыныстарының бірыңғай тізбесін және шикізат пен материалдардың бірыңғай тізбесін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 721 |  | IV тоқсан |  |  |
| 2.1.1.20. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің құзыретті органдары арасында еңбекшілерге (олардың отбасы мүшелеріне) зейнетақы белгілеу және төлеу үшін қажетті электрондық құжаттар және (немесе) мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 77 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.1.21. "Еңбекшілерге (олардың отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлеу мақсатында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің құзыретті органдары арасында электрондық құжаттар және (немесе) мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 78 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2. Ортақ процестерді іске асыру үшін интеграцияланған жүйенің ұлттық сегменттерінде пайдалануға арналған базалық іске асыру құрауыштарын бағдарламалық қамтамасыз етуді құру (жаңғырту және дамыту) |  | бағдарламалық қамтамасыз ету, техно-жұмыс жобасының құжаттамасы |  |  | 60 318,1 |
| 2.1.2.1. "Еуразиялық экономикалық одақтың тауар белгілері мен қызмет көрсету белгілерін тіркеу, құқықтық қорғау және пайдалану" | 22 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.2. "Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларының шығарылған жерлерінің атауларын тіркеу, құқықтық қорғау және пайдалану" | 23 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.3. "Медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі, сапасы мен тиімділігі мониторингінің бірыңғай ақпараттық дерекқорын қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 34 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.4. "Медициналық бұйымдарды өндірушілердің сапа менеджменті жүйелерін инспекциялау нәтижелері туралы мәліметтер алмасу" | 341 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.5. "Дәрілік заттарды өндірушілердің өндірістік алаңдарының Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті өндірістік практикасы қағидаларының талаптарына сәйкестігіне инспекция жүргізу нәтижелері туралы мәліметтермен алмасу" | 342 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.6. "Клиникалық зерттеулер туралы бірыңғай дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 343 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.7. "Қауіпті өнім туралы хабардар ету жүйесін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 37 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.8. "Жануарларға арналып тіркелген ветеринариялық дәрілік препараттардың, жемшөп қоспаларының және Еуразиялық экономикалық одақтың жануарлармен тікелей байланысқа түспейтін ветеринариялық мақсаттағы диагностикалық, дезинфекциялық, дезинсекциялық және дезакаризациялық құралдарының бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 39 |  | II тоқсан |  |  |
| 2.1.2.9. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумақтарында ветеринариялық дәрілік заттардың айналымы саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберінде анықталған сапалы және сапасыз ветеринариялық дәрілік препараттардың, сондай – ақ жалған және (немесе) контрафактілік ветеринариялық дәрілік препараттардың бірыңғай ақпараттық дерекқорын қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 44 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.10. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумақтарында ветеринариялық дәрілік заттардың айналымы саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберінде анықталған сапалы және сапасыз ветеринариялық дәрілік препараттардың, сондай – ақ жалған және (немесе) контрафактілік ветеринариялық дәрілік препараттардың бірыңғай ақпараттық дерекқорын қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 441 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.11. "Жануарларға арналып тіркелген ветеринариялық дәрілік препараттардың, жемшөп қоспаларының және Еуразиялық экономикалық одақтың жануарлармен тікелей байланысқа түспейтін ветеринариялық мақсаттағы диагностикалық, дезинфекциялық, дезинсекциялық және дезакаризациялық құралдарының бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 442 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.12. "Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті өндірістік практикасы қағидаларының талаптарына өндірісі сәйкес деп танылған ветеринариялық дәрілік заттарды өндірушілердің бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 443 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.13. "Еуразиялық экономикалық одақтың ветеринариялық дәрілік заттар айналымы саласындағы фармацевтикалық инспекторларының бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 444 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.14. "Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы асыл тұқымды жануарлар және ондағы селекциялық жетістіктер туралы дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 471 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.15. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында берілген фитосанитариялық сертификаттар туралы ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 60 |  | II тоқсан |  |  |
| 2.1.2.16. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің қызметтің басым түрлеріне (экономика секторларына) сәйкес келетін инвестициялық жобаларын іске асыру шеңберінде әкелінетін тауарларға қатысты тарифтік жеңілдіктерді қолдану мақсатында инвестициялық жобалардың бірыңғай тізілімін, технологиялық жабдықтың, оның жинақтауыштары мен қосалқы бөлшектерінің бірыңғай тізбесін, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер ұсыныстарының бірыңғай тізбесін және шикізат пен материалдардың бірыңғай тізбесін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 721 |  | IV тоқсан |  |  |
| 2.1.2.17. "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында өндірілген немесе оған әкелінген, сәйкестендіру құралдарымен таңбалануға жататын тауарлар туралы, оның ішінде осындай тауарлардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағындағы трансшекаралық айналымы кезінде мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 73 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.18. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің құзыретті органдары арасында еңбекшілерге (олардың отбасы мүшелеріне) зейнетақы белгілеу және төлеу үшін қажетті электрондық құжаттар және (немесе)мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 77 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.2.19. "Еңбекшілерге (олардың отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлеу мақсатында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің құзыретті органдары арасында электрондық құжаттар және (немесе) мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 78 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.3. Жалпы процестер шеңберіндегі ақпараттық өзара іс-қимылға тестілеу жүргізу кезінде пайдалануға арналған базалық іске асыру компоненттерінің бағдарламалық қамтамасыз етуін жасау (жаңғырту және дамыту) |  | бағдарламалық қамтамасыз ету, техно-жұмыс жобасының құжаттамасы |  |  | 6 837,7 |
| 2.1.3.1. "Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасымалдауды бақылау процесінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары арасында электрондық құжаттар және (немесе) мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 13 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.3.2. "Еуразиялық экономикалық одақтың тауар белгілері мен қызмет көрсету белгілерін тіркеу, құқықтық қорғау және пайдалану" | 22 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.3.3. "Еуразиялық экономикалық одақтың тауар белгілері мен қызмет көрсету белгілерін тіркеу, құқықтық қорғау және пайдалану" | 23 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.3.4. "Көлік құралдарының (көлік құралдарының шассилерінің), өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің паспорттарын (электрондық паспорттарын) ресімдеуді жүзеге асыратын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарының (ұйымдарының) – көлік құралдарын (көлік құралдарының шассилерін), өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерін дайындаушылардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" | 39 |  | II тоқсан |  |  |
| 2.1.3.5. "Көлік құралдарының электрондық паспорттары (көлік құралдары шассилерінің электрондық паспорттары) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттары жүйелерінің ұлттық операторлары мен көлік құралдарының электрондық паспорттары (көлік құралдары шассилерінің электрондық паспорттары) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттары жүйелерінің әкімшісі арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 391 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.1.3.6. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің қызметтің басым түрлеріне (экономика секторларына) сәйкес келетін инвестициялық жобаларын іске асыру шеңберінде әкелінетін тауарларға қатысты тарифтік жеңілдікті қолдану мақсатында инвестициялық жобалардың бірыңғай тізілімін, технологиялық жабдықтың, оның жинақтауыштары мен қосалқы бөлшектерінің бірыңғай тізбесін, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер ұсыныстарының бірыңғай тізбесін және шикізат пен материалдардың бірыңғай тізбесін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 721 |  | IV тоқсан |  |  |
| 2.1.3.7. "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында өндірілген немесе оған әкелінген, сәйкестендіру құралдарымен таңбалануға жататын тауарлар туралы, оның ішінде осындай тауарлардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағындағы трансшекаралық айналымы кезінде мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 73 |  | III тоқсан |  |  |
| 2.2. Интеграцияланған жүйенің кіші жүйелерін құру |  | бағдарламалық қамтамасыз ету, техно-жұмыс жобасының құжаттамасы |  | Комиссия | 20 024,7 |
| 2.2.1. Инфрақұрылымдық платформа |  |  | IV тоқсан |  | 5 860,9 |
| 2.2.2. Цифрлық платформаларды интеграциялаудың кіші жүйесі |  |  | IV тоқсан |  | 14 163,8 |
| 2.3. Интеграцияланған жүйенің кіші жүйелерін жаңғырту |  | бағдарламалық қамтамасыз ету, техно-жұмыс жобасының құжаттамасы |  | Комиссия | 118 926,7 |
| 2.3.1. Одақтың ақпараттық порталы (жалпы ақпараттық ресурстар және ашық деректер порталы бөлігінде) |  |  | IV тоқсан |  | 21 245,6 |
| 2.3.2. Статистика кіші жүйесі |  |  | IV тоқсан |  | 20 024,6 |
| 2.3.3. Жалпы процестерді басқарудың кіші жүйесі |  |  | IV тоқсан |  | 16 117,4 |
| 2.3.4. Интеграциялық платформа (оның ішінде сыртқы ақпараттық жүйелермен түйіндесудің мамандандырылған адаптерлерін әзірлеу бөлігінде) |  |  | III тоқсан |  | 21 245,6 |
| 2.3.5. Нормативтік-анықтамалық ақпаратты, тізілімдерді және тіркелімдерді жүргізудің кіші жүйесі |  |  | IV тоқсан |  | 40 293,5 |
| 3. Трансшекаралық сенім кеңістігін сүйемелдеу және дамыту |  |  |  | Комиссия, уәкілетті органдар | 66 178,9 |
| 3.1. Трансшекаралық сенім кеңістігі элементтеріне техникалық қолдауды, қызмет көрсетуді қамтамасыз ету |  | есептер, орындалған жұмыстардың актілері | I – IV тоқсандар |  | 63 492,7 |
| 3.2. Трансшекаралық сенім кеңістігін дамытуға және оның жұмыс істеуіне қойылатын талаптарды іске асыру үшін ұйымдастырушылық-техникалық құжаттарды әзірлеу |  | есептер, орындалған жұмыстардың актілері, ұйымдастырушылық-техникалық құжаттар | IV тоқсан |  | 2 686,2 |
| 4. Интеграцияланған жүйенің ақпараттық-телекоммуникациялық және есептеу инфрақұрылымының жұмыс істеуін қолдау |  |  |  |  | 330 890,7 |
| 4.1. Ортақ процестердің интеграцияланған жүйесі құралдарын іске асыру кезінде ақпараттық өзара іс-қимылға тестілеу жүргізу |  |  |  | Комиссия, уәкілетті органдар | 62 662,5 |
| 4.1.1. Жалпы процестерді қолданысқа енгізу мақсатында ақпараттық өзара іс-қимылға тестілеу жүргізу |  | тестілеу хаттамалары |  |  | 24 273,8 |
| 4.1.1.1. "Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасымалдауды бақылау процесінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары арасында электрондық құжаттар және (немесе) мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 13 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.2. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 21 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.1.3. "Еуразиялық экономикалық одақтың тауар белгілері мен қызмет көрсету белгілерін тіркеу, құқықтық қорғау және пайдалану" | 22 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.4. "Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының шығарылған жерлерінің атауларын тіркеу, құқықтық қорғау және пайдалану" | 23 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.5. "Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасын және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифін, оларға қосымша ақпараттық (анықтамалық) материалдарды электрондық түрде қалыптастыру, жүргізу және пайдалану, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасының және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің халықаралық негіздерін электрондық түрде жүргізу және пайдалану" | 24 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.6. "Медициналық бұйымдарды өндірушілердің сапа менеджменті жүйелеріне инспекция жүргізу нәтижелері туралы мәліметтер алмасу" | 341 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.7. "Дәрілік заттарды өндірушілердің өндірістік алаңдарының Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті өндірістік практикасы қағидаларының талаптарына сәйкестігіне инспекция жүргізу нәтижелері туралы мәліметтер алмасу" | 342 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.8. "Клиникалық зерттеулер туралы бірыңғай дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 343 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.9. "Берілген көлік құралының типін мақұлдаулардың, шасси типін мақұлдаулардың, көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәліктердің және Кеден одағының "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" (КО ТР 018/2011) техникалық регламентінің талаптарына сәйкестікті куәландыратын құжаттың күшін жою туралы тіркелген хабарламалардың бірыңғай тізіліміне қатысты бөлігінде "Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің (Кеден одағының техникалық регламенттерінің) талаптарына сәйкестігін бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттардың бірыңғай тізілімдерін қалыптастыру және жүргізу | 35 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.10. "Қауіпті өнім туралы хабардар ету жүйесін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 37 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.11. "Көлік құралдарының (көлік құралдарының шассилерінің), өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің паспорттарын (электрондық паспорттарын) ресімдеуді жүзеге асыратын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарының (ұйымдарының) – көлік құралдарын (көлік құралдарының шассилерін), өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерін дайындаушылардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" | 39 |  | III тоқсан |  |  |
| 4.1.1.12. "Көлік құралдарының электрондық паспорттары (көлік құралдары шассилерінің электрондық паспорттары) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттары жүйелерінің ұлттық операторлары мен көлік құралдарының электрондық паспорттары (көлік құралдары шассилерінің электрондық паспорттары) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттары жүйелерінің әкімшісі арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 391 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.13. "Жануарларға арналып тіркелген ветеринариялық дәрілік препараттардың, жемшөп қоспаларының және Еуразиялық экономикалық одақтың жануарлармен тікелей байланысқа түспейтін ветеринариялық мақсаттағы диагностикалық, дезинфекциялық, дезинсекциялық және дезакаризациялық құралдарының бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 44 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.14. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумақтарында ветеринариялық дәрілік заттардың айналымы саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберінде анықталған сапалы және сапасыз ветеринариялық дәрілік препараттардың, сондай – ақ жалған және (немесе) контрафактілік ветеринариялық дәрілік препараттардың бірыңғай ақпараттық дерекқорын қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 441 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.15. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумақтарында ветеринариялық дәрілік препараттарды қолдану кезінде анықталған жануарлардағы қолайсыз реакциялар бойынша бірыңғай ақпараттық дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 442 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.16. "Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті өндірістік практикасы қағидаларының талаптарына өндірісі сәйкес деп танылған ветеринариялық дәрілік заттарды өндірушілердің бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 443 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.17. "Еуразиялық экономикалық одақтың ветеринариялық дәрілік заттар айналымы саласындағы фармацевтикалық инспекторларының бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 444 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.18. "Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы асыл тұқымды жануарлар және ондағы селекциялық жетістіктер туралы дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 471 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.19. "Үшінші елдермен сауда-саттықта тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесін қалыптастыру, жүргізу және жариялау" | 66 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.20. "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы бойынша есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың прекурсорларын трансшекаралық тасымалдауды (ішкі транзитті) жүзеге асыру кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 69 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.21. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің қызметтің басым түрлеріне (экономика секторларына) сәйкес келетін инвестициялық жобаларын іске асыру шеңберінде әкелінетін тауарларға қатысты тарифтік жеңілдіктерді қолдану мақсатында инвестициялық жобалардың бірыңғай тізілімін, технологиялық жабдықтың, оның жинақтауыштары мен қосалқы бөлшектерінің бірыңғай тізбесін, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер ұсыныстарының бірыңғай тізбесін және шикізат пен материалдардың бірыңғай тізбесін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 721 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.22. "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында өндірілген немесе оған әкелінген, сәйкестендіру құралдарымен таңбалануға жататын тауарлар туралы, оның ішінде осындай тауарлардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағындағы трансшекаралық айналымы кезінде мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 73 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.23. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің құзыретті органдары арасында еңбекшілерге (олардың отбасы мүшелеріне) зейнетақы белгілеу және төлеу үшін қажетті электрондық құжаттар және (немесе)мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 77 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.1.24. "Еңбекшілерге (олардың отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлеу мақсатында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің құзыретті органдары арасында электрондық құжаттар және (немесе) мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 78 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.2. Жаңа қатысушыларды жалпы процестерге қосу мақсатында ақпараттық өзара іс-қимыл тестілеуін өткізу |  | тестілеу хаттамалары |  |  | 31 306,8 |
| 4.1.2.1. "Сыртқы және өзара сауданы реттеу кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары ресімдейтін, оның ішінде тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын растау мақсаттары үшін кедендік операцияларды жасау кезінде ұсынылатын құжаттардың дерекқорын пайдалану" | 1 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.2.2. "Еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтар резиденттерінің (қатысушыларының) жалпы тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 4 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.3. "Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын сыныптауыштарды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 11 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.4. "Уәкілетті экономикалық операторлардың жалпы тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 121 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.5. "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тысқары жерлерге тауарлардың іс жүзінде әкетілуін бақылау және растау процесінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары арасында мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 14 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.6. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің аумағына уақытша әкелінген және осындай аумақтан уақытша әкетілген халықаралық тасымалдау көлік құралдарын есепке алу және бақылау процесінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары арасында мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 15 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.7. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары арасында жеке тұлғалар жеке пайдалану үшін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына уақытша әкелетін көлік құралдарына қатысты ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 16 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.8. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары арасында Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген және ішкі тұтыну үшін шығарылған автомобильдерге қатысты ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 17 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.9. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің ақпараттық қорларында қамтылған өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 38 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.10. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумақтарында жануарлардың, оның ішінде адам мен жануарларға ортақ жұқпалы аурулары және (немесе) жануарлардан алынатын, ветеринариялық – санитариялық тұрғыдан қауіпті тауарлар (өнімдер) табылған және таралған жағдайлар туралы, сондай-ақ қабылданған ветеринариялық-санитариялық шаралар туралы дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 40 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.11. "Электрондық түрде берілген ветеринариялық ілеспе құжаттармен (ветеринариялық сертификаттармен) алмасуды қамтамасыз ету" | 41 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.12. "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінетін, ветеринариялық-санитариялық қадағалаудың (бақылаудың) бақылауындағы тауарларды өндіруді, қайта өңдеуді және (немесе) сақтауды жүзеге асыратын ұйымдар мен тұлғалардың тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 42 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.13. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары ветеринариялық қызметтің бақылауындағы жүктерді әкелуге (әкетуге, транзиттеуге) берген рұқсаттардың бірыңғай дерекқорын қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 45 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.14. "Ауыл шаруашылығы өсімдіктері сорттарының бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 47 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.15. "Есепке алынған және бөлінген кедендік әкелу баждарының сомалары туралы мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету, сондай-ақ осындай мәліметтерді қамтитын дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 49 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.16. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің шетел валютасындағы шоттарына түскен ақша қаражатын сату (сатып алу) көлемдері туралы дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 50 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.17. "Кедендік әкелу баждарын төлеуге байланысты мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету, сондай-ақ осындай мәліметтерді қамтитын дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 51 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.18. "Өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктердің бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 56 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.19. "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында адамның өміріне, денсаулығына және ол мекендейтін ортаға қауіпті өнімдер, инфекциялық және жаппай инфекциялық емес аурулар (уланулар) анықталған және (немесе) таралған жағдайлар туралы, сондай-ақ қабылданған санитариялық шаралар туралы деректер базасын қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 57 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.20. "Уақытша санитарлық шараларды енгізу туралы ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 58 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.21. "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында карантиндік объектілердің табылғаны және таралған жағдайлары туралы, сондай-ақ қабылданған карантиндік фитосанитариялық шаралар туралы дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 59 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.22. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында берілген фитосанитариялық сертификаттар туралы ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 60 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.23. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында уақытша карантиндік фитосанитариялық шараларды енгізу туралы ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 61 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.24. "Трансшекаралық нарықтардағы бәсекелестіктің жалпы қағидаларының және бәсекелестік (монополияға қарсы) заңнаманың сақталуын бақылауды жүзеге асыру, сондай-ақ мемлекеттік бағалық реттеуді енгізу және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің оны енгізу туралы шешімдеріне дау айту (мемлекеттік бағалық реттеу бөлігінде) кезінде Еуразиялық экономикалық комиссия мен Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында құжаттар және (немесе) мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 62 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.25. "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы бойынша қызметтік және азаматтық қаруды өткізу және оның ішкі транзиті кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 64 |  | III тоқсан |  |  |
| 4.1.2.26. "Нотификациялардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 67 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.2.27. "Тауарлармен жасалатын сыртқы сауда саласында берілген лицензиялар, рұқсаттар және қорытындылар (рұқсат беру құжаттары) туралы дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 68 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.28. "Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде өзара сауданы жүзеге асыру кезінде озонды бұзатын заттарды және құрамында солар бар өнімдерді өткізу кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 70 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.29. "Есептелген және бөлінген арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарының сомалары туралы мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету, сондай-ақ осындай мәліметтерді қамтитын дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 75 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.30. "Тауарлардың шығарылуын сертификаттаудың және верификациялаудың электрондық жүйесі шеңберінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер мен үшінші елдер арасында электрондық ақпарат алмасуды іске асыруды қамтамасыз ету" | 76 |  | II тоқсан |  |  |
| 4.1.2.31. "Үшінші елдермен кедендік ақпарат алмасу мақсатында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасындағы электрондық ақпараттық өзара іс – қимылды іске асыруды қамтамасыз ету" | 761 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.3. Ақпараттық өзара іс-қимылдың жалпы процестердің технологиялық құжаттарының жаңа редакциясына сәйкестігіне тестілеу жүргізу |  | тестілеу хаттамалары |  |  | 7 081,9 |
| 4.1.3.1. "Дәрілік заттардың тиімсіздігі туралы хабарламаларды қамтитын дәрілік заттардың анықталған жағымсыз реакциялары (әсерлері) бойынша бірыңғай ақпараттық дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 29 |  | III тоқсан |  |  |
| 4.1.3.2. "Еуразиялық экономикалық одақтың медициналық өнімдерді тіркеу мақсатында оларға зерттеулер (сынақтар) жүргізуді жүзеге асыратын уәкілетті ұйымдарының бірыңғай тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 33 |  | III тоқсан |  |  |
| 4.1.3.3. "Медициналық өнімдердің қауіпсіздігіне, сапасы мен тиімділігіне жүргізілген мониторингінің бірыңғай ақпараттық дерекқорын қалыптастыру, жүргізу және пайдалану" | 34 |  | III тоқсан |  |  |
| 4.1.3.4. Берілген сәйкестік сертификаттарының және тіркелген сәйкестік туралы декларациялардың бірыңғай тізіліміне қатысты бөлігінде "Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің (Кеден одағының техникалық регламенттерінің) талаптарына сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттардың бірыңғай тізілімдерін қалыптастыру және жүргізу" | 35 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.3.5. "Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарының (оның ішінде сертификаттау жөніндегі органдардың, сынақ зертханаларының (орталықтарының)) бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" | 36 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.1.3.6. "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында берілген фитосанитариялық сертификаттар туралы ақпарат алмасуды қамтамасыз ету" | 60 |  | III тоқсан |  |  |
| 4.1.3.7. "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында өндірілген немесе оған әкелінген, сәйкестендіру құралдарымен таңбалануға жататын тауарлар туралы, оның ішінде осындай тауарлардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағындағы трансшекаралық айналымы кезінде мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету" | 73 |  | IV тоқсан |  |  |
| 4.2. Шағын жүйелердің және интеграцияланған жүйе компоненттерінің (ақпараттық қауіпсіздік кіші жүйесін қоспағанда) жұмыс істеуін қолдау |  |  | тұрақты түрде | Комиссия | 41 758,7 |
| 4.3. Интеграцияланған жүйені ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау бөлігінде дамыту, сүйемелдеу және оған техникалық қызмет көрсету |  | есептер, орындалған жұмыстардың актілері | тұрақты түрде |  | 22 500,7 |
| 4.3.1. Ақпараттық қауіпсіздік кіші жүйесін дамыту, сүйемелдеу және оған техникалық қызмет көрсету |  |  |  | Комиссия | 10 500,7 |
| 4.3.2. Интеграцияланған жүйенің қорғалған деректер беру желісін дамыту, сүйемелдеу және оған техникалық қызмет көрсету (оның ішінде үшінші елдермен өзара іс-қимыл жасау үшін) |  |  |  | Комиссия, уәкілетті органдар | 12 000,0 |
| 4.4. Комиссияның интеграциялық сегментінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін деректерді өңдеу орталығының қызметтерін сатып алу, Комиссияның интеграциялық сегменті мен интеграцияланған жүйенің ұлттық сегменттері арасындағы өзара іс-қимыл үшін деректер беру арналарын жалға алу |  | орындалған жұмыстардың актілері | тұрақты түрде | Комиссия | 90 201,7 |
| 4.5. Интеграцияланған жүйенің ұлттық сегменттерінің интеграциялық шлюздерін сүйемелдеу және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету |  | есептер, орындалған жұмыстардың актілері | тұрақты түрде | Комиссия, уәкілетті органдар | 14 652,2 |
| 4.6. Жалпы жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуге лицензияларды жалға алу (сатып алу) |  | орындалған жұмыстардың актілері | тұрақты түрде | Комиссия | 99 114,9 |
| 4.6.1. Комиссияның интеграциялық сегментінің жұмыс істеуі үшін қажетті жалпы жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуге лицензияларды жалға алу (сатып алу) |  |  |  |  | 61 851,7 |
| 4.6.2. Қызмет көрсетушілерді техникалық қолдау лицензияларын, сертификаттарын жалға алу (сатып алу), ақпаратты қорғау құралдарының бағдарламалық және бағдарламалық-аппараттық кешендеріне арналған деректер базасын ұсыну |  |  |  |  | 37 263,2 |
| Осы жоспардың 1–4-тармақтары бойынша жиыны |  |  |  |  | 754 582,5 |
| 5. Одақтың цифрлық күн тәртібін іске асырудың негізгі бағыттарын орындау жөніндегі іс-шаралар мен жобалар |  |  | тұрақты түрде | Комиссия, уәкілетті органдар | 283 490,0 |
| 5.1. "Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде цифрлық техникалық реттеу" жобасын іске асыру |  | Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2021 жылғы 14 шілдедегі № 63 шешіміне сәйкес | Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2021 жылғы 14 шілдедегі № 63 шешіміне сәйкес |  | 283 490,0 |
| Барлығы |  |  |  |  | 1 038 072,5 |

_________________

* Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 29 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі жалпы процестердің тізбесі.

** Іс-шараларды қаржыландыру интеграцияланған жүйені құруға, оның жұмыс істеуін қамтамасыз етуге және оны дамытуға арналған Еуразиялық экономикалық одақтың 2023 жылға арналған бюджетінде көзделген қаражат және 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Еуразиялық экономикалық комиссияның шоттарында қалыптасқан қаражат есебінен жүзеге асырылады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК