Қазақстан Республикасының сейсмикалық қауіпті аймақтарындағы ғимараттар мен құрылыстардың сейсмикаға төзімділігін арттыру жөніндегі кезек күттірмейтін шараларды іске асырудың 2000-2002 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 23 қараша N 1748

"Қазақстан Республикасының сейсмикалық қауіпті аймақтарындағы ғимараттар мен құрылыстардың сейсмикаға төзімділігін арттыру жөніндегі кезек күттірмейтін шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 28 ақпандағы N 308 P000308_ қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының сейсмикалық қауіпті

аймақтарындағы ғимараттар мен құрылыстардың сейсмикаға төзімділігін

арттыру жөніндегі кезек күттірмейтін шараларды іске асырудың 2000-2002

жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің орынбасары Д.К. Ахметовке жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2000 жылғы 23 қарашадағы

N 1748 қаулысымен

бекітілген

Қазақстан Республикасының сейсмикалық қауіпті аймақтарындағы

ғимараттар мен құрылыстардың сейсмикаға төзімділігін арттыру

жөніндегі кезек күттірмейтін шараларды іске асырудың 2000-2002

жылдарға арналған іс-шаралар

Жоспары

---------------------------------------------------------------------------

Р/с!    Іс-шаралардың атауы         !   Аяқталу  ! Орындалу ! Орындалуына

N !                                !   нысаны   ! мерзімі  ! жауаптылар

---------------------------------------------------------------------------

1 !               2                !      3     !     4    !       5

---------------------------------------------------------------------------

1  Республиканың сейсмикалық қауіпті  Ғимараттар   2000-2001 Тиісті облыс.

аймақтарында орналасқан елді       мен             жж.    тардың және

мекендер құрылыстарын сейсмикаға   құрылыстар.            Алматы қала.

қарсылығын күшейтуді талап ететін  дың сейсми.            сының әкімдері

немесе бұзуға жататын ғимараттар   каға төзім.

мен құрылыстарды анықтай отырып,   ділігін ба.

тексеруді қамтамасыз ету           ғалайтын

олардың

тексеру

кәртішкесі

2  Бірінші кезекті объектілер:        Ғимараттар.  2001-2002 Тиісті облыс.

мектеп, мектепке дейінгі балалар   ды күшейту      жж.    тардың және

мекемелері, ауруханалар мен        жөнінде                Алматы қала.

емханалар ғимараттарының, қалалар  орындалған             сының әкімдері

мен елді мекендер тіршілігін       жұмыстарды

қамтамасыз ету объектілерінің      қабылдау

(сумен жабдықтау, электрмен        және тапсыру

жабдықтау, жылумен жабдықтау,      кесімдері

байланыс тораптары және т.б.)

сейсмикаға қарсылығын күшейтуді

жүргізу

3  *Мұнай-газ кен орындарын           Сейсмикалық   2002 ж.  Білім және

дайындайтын аймақтар үшін          аудандандыру           ғылым

сейсмикалық аудандандыру картасын  картасы                министрлігі

жасауды жеделдету

4  *Республиканың сейсмикалық         Тіркелген    2000-2002 Энергетика,

қауіпті аймақтарында тіркелген     зертханалар.    жж.    индустрия

құрылыс өнімдерін стандарттау      дың қолданы.           және сауда

және сертификаттау зертханалары    лып жүрген             министрлігінің

мен орталықтарын жабдықтау         талаптарға             Стандарттау,

(қайта жабдықтау) жөнінде          сәйкестігі             метрология

шаралар қабылдау                   туралы шешім           және

сертификаттау

жөніндегі

комитеті

5  *Сейсмикалық әсер кезінде         Станцияларды   2002 ж.  Энергетика,

ғимараттар жағдайының             қазіргі                 индустрия және

(реакциясының) өзгеруін           заманғы                 сауда министр.

бақылайтын сейсмометрлік          сейсмометрлік           лігінің

станцияларды қайта жабдықтау      жабдықтармен            Құрылыс істері

жөнінде шаралар қабылдау          қайта                   жөніндегі

жабдықтау               комитеті

6  2001 жылдың қаңтарынан бастап     Орындалған   2001-2002  Тиісті облыс.

Ведомствоаралық комиссияға        жұмыстар        жж.     тардың және

жарты жылда бір рет осы           туралы есеп             Алматы қала.

іс-шаралар жоспарын іске                                  сының әкімдері

асырудың барысы туралы есеп

ұсыну

7  Ғимараттар мен құрылыстардың      Қазақстан      2002 ж.  Тиісті облыс.

сейсмикаға төзімділігін арттыру   Республикасы            тардың және

жөніндегі шараларды іске асыруды  Үкіметі                 Алматы қала.

одан әрі дамыту іс-шараларының    қаулысының              сының әкімдері

жоспарын әзірлеу                  жобасы,

2003-2006

жылдарға

арналған

іс-шаралар

жоспары

---------------------------------------------------------------------------

Ескерту: * - тиісті жылға арналған республикалық бюджетте бюджеттік

бағдарламалар бойынша осы мақсаттар үшін көзделген қаражат шегінде

Мамандар:

Багарова Ж.А.

Икебаева А.Ж.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК