Аймақтық электр желілері компанияларын басқаруды жақсарту және жекешелендіру бойынша дайындық шаралары жөніндегі 2001-2002 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 10 қазан N 1307

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 

      1. Қоса беріліп отырған Аймақтық электр желілері компанияларын басқаруды жақсарту және жекешелендіру бойынша дайындық шаралары жөніндегі 2001-2002 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

2. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары Іс-шаралар жоспарының іске асырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары О.Ә.Жандосовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының 

     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2001 жылғы 10 қазандағы

N 1307 қаулысымен

бекітілген

Аймақтық электр желілері компанияларын басқаруды жақсарту

және жекешелендіру бойынша дайындық шаралары жөніндегі

2001-2002 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

___________________________________________________________________________

Р/с                                  Орындау     Жауапты    Аяқталу нысаны

N           №Іс-шаралар             мерзімі  орындаушылар

___________________________________________________________________________

1.  "Ақтөбе АЭК" ААҚ, "Батыс          2001       ММЖК,      Қазақстан

Қазақстан АЭК" ААҚ, "Оңтүстік    жылғы    әкімияттар   Республикасының

Қазақстан АЭК", "Түркістан.     желтоқсан               Үкіметіне

энерго" ААҚ, "Қостанай АЭК"                             ақпарат

ААҚ, "Атырау АЭК" ААҚ акция.

ларының мемлекеттік пакетін

тиісті облыстардың әкімият.

тарына сенімгерлік басқаруға

(билік ету құқығынсыз) беру

___________________________________________________________________________

2.  Тиісті облыстардың әкімдерімен    Тоқсан     ММЖК       Қазақстан

жасалған сенімгерлік басқаруға    сайын                 Республикасының

арналған шарттар бойынша                                Үкіметіне

міндеттемелердің орындалуын                             ақпарат

бақылау

___________________________________________________________________________

3.  Аймақтық электр желілері          2002      Әкімияттар, Қазақстан

компаниялары мүлкінің             жылғы     ЭМРМ, ММЖК, Республикасының

сақталуын бақылау               желтоқсан   ӘМ          Үкіметіне

ақпарат

___________________________________________________________________________

4.  Сенімгерлік басқаруға арналған   Тоқсан     ММЖК        Қазақстан

шарт және 2001 жылғы 10          сайын                  Республикасының

мамырдағы Қосымша келісім                               Үкіметіне

бойынша "Жезқазған АЭК" ААҚ                             ақпарат

міндеттемелерінің орындалуын

бақылау

___________________________________________________________________________

5.  АЭК-ның қаржы-экономикалық        Тоқсан    ЭМРМ,       Қазақстан

жағдайына тоқсан сайын талдау     сайын     әкімияттар  Республикасының

жүргізу                                                 Үкіметіне

ақпарат

___________________________________________________________________________

6.  АЭК-ның берешектеріне қайта       2002      ЭМРМ,       Қазақстан

құрылымдау жүргізу                жылғы     әкімияттар  Республикасының

желтоқсан   МКМ, ҚарМ   Үкіметіне

ақпарат

___________________________________________________________________________

7.  Орта мерзімді тарифтік            2001      МБА, ЭМРМ   Табиғи

саясатқа көшіру жөнінде           жылғы                 монополиялар

жұмыс жүргізу                     қазан-                субъектілеріне

желтоқсан               орта мерзімді

кезеңге

арналған табиғи

монополия

субъектілеріне

шекті тарифтер.

ді есептеу және

беру жөніндегі

нормативтік

құжат пен

Табиғи монопо.

лия субъекті.

лері үшін

инвестициялық

бағдарламаларды

қарау мен

келісудің

ережесін

бекіту жөнін.

дегі бұйрықтар

___________________________________________________________________________

8.  АЭК-ны жекешелендіруге оның       2002      ММЖК, ЭМРМ  Қазақстан

қатысуына қатысты Еуропа         жылғы                  Республикасы.

Қайта Жаңарту және Даму        желтоқсан                ның Үкіметіне

Банкімен жұмыс жүргізу                                  ақпарат

___________________________________________________________________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК