Тараз қаласының 2000 жылдық мерейтойына дайындық және оны өткiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 15 наурыз N 307.

"Тараз қаласының 2000 жылдығын мерекелеуге әзiрлiк туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 27 шiлдедегi N 1141 P001141_ қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді: 

      1. Қоса берiлiп отырған Тараз қаласының 2000 жылдық мерейтойына дайындық және оны өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн. 

      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Жоспардың 1-12-тармақтарын iске асыру үшiн Жамбыл облысының әкiмiне 2002 жылға арналған республикалық бюджетте 467 "Тараз қаласының 2000 жылдығын мерекелеуге дайындыққа арнап Жамбыл облыстық бюджетiне берiлетiн мақсаттық инвестициялық трансферттер" бағдарламасы бойынша көзделген мақсатты трансферттер бөлсiн. 

      3. Жоспардың 13-14-тармақтарында айқындалған iс-шараларды қаржыландыру Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiне 2002 жылға арналған республикалық бюджетте 058 "Тарихи-мәдени құндылықтарды жөндеу-қайта жаңарту жұмыстарын жүргiзу" бағдарламасы бойынша көзделген қаражаттың есебiнен және шегiнде жүзеге асырылады деп анықталсын. 

      4. "Тараз қаласының 2000 жылдығын мерекелеуге әзiрлiк туралы"

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 27 шілдедегi N 1141

P001141_

қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 31, 388-құжат)

мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:

Тараз қаласының 2000 жылдығына дайындық және оны өткiзу жөнiндегi

республикалық комиссияның құрамына мыналар енгiзiлсiн:

Мұхамеджанов                - Қазақстан Республикасы

Бауыржан Әлiмұлы              Премьер-Министрiнiң орынбасары,

төраға

Құл-Мұхаммед                - Қазақстан Республикасының

Мұхтар Абрарұлы               Мәдениет, ақпарат және қоғамдық

келiсiм министрi, төрағаның

орынбасары

Шнейдмюллер                 - Қазақстан Республикасының

Владимир Викторович           Көлiк және коммуникациялар

бiрiншi вице-министрi

Алдажұманов                 - Қазақстан Республикасы

Қайдар Сейсенбайұлы           Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң

Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және

этнология институты директорының

мiндетiн атқарушы (келiсiм бойынша)

Беркiмбаева                 - Қазақстан Республикасының

Шәмшә Көпбайқызы              Бiлiм және ғылым министрi

Тiлеухан                    - Мәдениет, ақпарат және қоғамдық

Бекболат Қанайұлы             келiсiм министрлiгi Мәдениет

комитетiнiң төрағасы, хатшы

Баймағамбетов               - Қазақстан Республикасы

Сейiл Зейнелұлы               Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

Аймақтық даму бөлiмiнiң бас

инспекторы

Есдәулет                    - Қазақстан Республикасы

Ұлықбек Оразбайұлы            Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

Әлеуметтiк-мәдени даму бөлiмiнiң

сектор меңгерушiсi;

Қасейiнов                   - Қазақстан Республикасы

Дүйсен Қорабайұлы             Мәдениет, ақпарат және қоғамдық

келiсiм министрлiгi Мәдениет

комитетiнiң төрағасы, хатшы

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

Қасейiнов                   - Қазақстан Республикасының

Дүйсен Қорабайұлы             Мәдениет, ақпарат және қоғамдық

келiсiм вице-министрi;

көрсетiлген құрамнан: Тоқаев Қасымжомарт Кемелұлы, Сәрсенбаев Алтынбек Сәрсенбайұлы, Кәрiбжанов Қайрат Сәлiмұлы, Қозыбаев Манаш Қабашұлы, Көшербаев Қырымбек Елеуұлы, Соппекова Сәуле Байболқызы шығарылсын. 

      5. "Тараз қаласының 2000 жылдық мерейтойына әзiрлiк және өткiзу

жөнiндегi iс-шаралардың жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2000 жылғы 30 қазандағы N 1628

P001628_

қаулысының (Қазақстан

Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 44-45, 533-құжат) күші жойылды деп

танылсын.

6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2002 жылғы 15 наурыздағы

N 307 қаулысымен

бекітілген

Тараз қаласының 2000 жылдық мерейтойына дайындық және

оны өткiзу жөнiндегі iс-шаралар

ЖОСПАРЫ

Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.05. N 976

қаулысымен.

P020976_

-------------------------------------------------------------------------

N !    Іс-шаралар      !Орындалуына жауаптылар! Құны ! Орындалу мерзімі

!                    !                      !(млн. !

!                    !                      !теңге)!

---------------------------------------------------------------------------

1 !          2         !           3          !   4  !          5

---------------------------------------------------------------------------

1.  "Орталық стадионды"  Жамбыл облысының әкімі  175,6   2002 жылғы

қайта жаңарту                                        10 қыркүйекке

2.  Велоспорт және су    Жамбыл облысының әкiмi  115,0   2002 жылғы

спорты түрлерi                                       15 қыркүйекке

бойынша олимпиадалық

резервтiң облыстық

балалар-жасөспiрiмдер

мамандандырылған

мектебiнiң "Дельфин"

жүзу бассейнiн қайта

жаңарту

3.  Абай атындағы облыстық Жамбыл облысының әкiмi  78,5  2002 жылғы

театрдың ғимаратын                                   1 қыркүйекке

және сахналық

жабдықтарын күрделi

жөндеу

4.  "Баласағұн" облыстық   Жамбыл облысының әкiмi  180,0 2002 жылғы

мәдениет орталығының                                 10 қыркүйекке

ғимаратын күрделi

жөндеу, сахнасын,

кiшi залын және 1-2

-қабаттарын қайта

жаңарту

5.  Жамбыл облыстық        Жамбыл облысының әкiмi   90,0 2002 жылғы

тарихи-өлкетану                                      10 қыркүйекке

мұражайын көркемдiк

-безендiру және

жөндеу-қалпына келтiру

жұмыстары

6.  Тараз қаласының         Жамбыл облысының әкiмi  159,0 2002 жылғы

мерейтойына пайдалануға                               15 қыркүйекке

беруге (халықтың

тұрмысы нашар топтары

соғыс және еңбек

ардагерлерi, бiлiм беру,

денсаулық сақтау,

мәдениет және басқа да

бюджеттiк салалардың

қызметкерлерi үшiн)

жалпы алаңы 12,0 мың

ш.м. 200 пәтерлiк

көп қабатты тұрғын

үйлер салу

7.  Қаланың суағарларын,    Жамбыл облысының әкiмi  67,7  2002 жылғы

су жинауыштарын,                                      5 қыркүйекке

сорғы станцияларын,

ұңғымаларын және

суатқыларын күрделi

жөндеу, кәрiз желiлерiн

және кәрiздiк сорғы

станцияларын жөндеу

8.  Шоқан Уәлиханов         Жамбыл облысының әкiмi  7,8  2002 жылғы

атындағы облыстық                                     1 қыркүйекке

кiтапхананы күрделi

жөндеу

9.  Тараз қаласындағы N     Жамбыл облысының әкiмi  145,7 2002 жылғы

18, 50 жалпы бiлiм                                    25 тамызға

беретiн мектептердiң

ғимараттарын қайта

жаңарту

10. Жастар сарайы           Жамбыл облысының әкiмi  348,0 2002 жылғы

ғимаратын салу                                        10 қыркүйекке

11. Балалар сүйек            Жамбыл облысының әкiмi 48,7  2002 жылғы

туберкулезi санаториiнiң                              1 қыркүйекке

ғимаратын күрделi жөндеу

12. Мәдени-бұқаралық,       Жамбыл облысының әкiмi,

спорттық, баспа іс-           МҚКМ, БҒМ

шаралары:

1) Қазақстан            Жамбыл облысының әкiмi,  5,0  2002 жылғы

ғалымдарының және             МҚКМ, БҒМ               қазан

шетел мемлекеттерiнiң

қатысуымен Тараз

қаласындағы халықаралық

ғылыми-практикалық

конференция

2) "Тараз-2000"               МҚКМ, БҒМ,        10,0  2002 жылғы

тақырыбы бойынша        Жамбыл облысының әкімі        1 қыркүйекке

әдеби-көркем тарихи

шығармаларды шығару

3) Тараз туралы         Жамбыл облысының әкімі  2,2  2002 жылғы

ақпараттық                                            1 қыркүйекке

анықтамалықтар,

фотоальбомдар шығару

4) Жамбыл облысының      Жамбыл облысының әкімі 9,2  2002 жылғы

"Тараз" энциклопедиясын                               15 тамызға

басып шығару

5) Қазақстанның өнер

шеберлерiнiң концертi,

театрландырылған қойылым,

конкурстар, фестивальдар,

айтыстар                      МҚКМ, СІМ, БҒМ,    54,6  2002 жылғы

6) халықаралық "дөңгелек  Жамбыл облысының әкімі       қазан

үстел", ЮНЕСКО-ның

Штаб-пәтерiнде (Париж)

"Тараз-2000" көрмесi

7) Тараз қаласында        Жамбыл облысының әкімі,  3,0 2002 жылғы

спорттық iс-шараларды   Қазақстан Республикасының      қыркүйек

ұйымдастыру            Туризм және спорт жөніндегі

агенттігі

13. Айша-Бибi мұражайын              МҚКМ             29,0 2002 жылғы

қалпына келтiруге                                      қараша

дайындық жөнiндегi

жұмыстарды жүргізу

14. Қарахан, Бабаджа-Хатун,          МҚКМ             17,0 2002 жылғы

Шамансұр (Дәуiтбек)                                    қазан

мұражайларын, Қали-Жүнiс

шығыс моншасын қалпына

келтiру жөнiндегi

жұмыстарды аяқтау

ЖИЫНЫ                                           1546,0

---------------------------------------------------------------------------

Мамандар:

Қобдалиева Н.М.

Орынбекова Д.К.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК