Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 25 шiлдедегi N 1006 қаулысына өзгерiстер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2003 жылғы 25 ақпан N 199. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 302 Қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.04.14 № 302 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

1. "Уран өндiретiн кәсiпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын өндiрудiң салдарларын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 шілдедегi N 1006 қаулысына мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн: 

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Уран өндiретiн кәсiпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын өндiрудiң салдарларын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасында: 

      3-кесте мынадай редакцияда жазылсын: 

"                                                          3-кесте 

             Өңдеу шаралары құнының жинақтық кестелері 

                      I кезектегі объектiлер 

                         (2001-2005 жж.) 

___________________________________________________________________ 

P/c| Объектiлер   |Жұмыстардың   | Жұмыс құны   |Орындалу кезеңі; 

N |              |    түрі      | млн. теңге   |қаржыландыру көзі 

___________________________________________________________________ 

1   Солтүстiк 

    Қазақстан       сақтауға қою      103,6           2001-2002 

     N 5 кен                        (49,3-54,3)     республикалық 

   басқармасының                                       бюджет 

    N 12 кенiшi 

   (Грачев кен 

      орны)

2    N 4 кен        сақтауға қою      118,0           2001-2003 

   басқармасының                   (50,4-60,1-7,5)  республикалық 

    N 3 кенiшi                                         бюджет 

   (Шоқпақ және 

    Қамыс кен 

    орындары)

3    N 4 кен           жою            127,0           2001-2003 

   басқармасының                   (50,3-69,0-7,7)  республикалық 

   N 1 және N 2                                        бюджет 

    кенiштерi 

  (Есiл кен орны)

4   Қосашы кен      сақтауға қою      106,6           2002-2003 

      орны                          (52,0-54,6)     республикалық 

                                                       бюджет

5    Оңтүстік          жою            506,4           2002-2005 

     Қазақстан                     (75,0-182,0-     республикалық 

     Восточный                     150,0-99,4)         бюджет 

      кеніші 

   (Ботабұрым және 

    Жусандала кен 

     орындары)

6    N 3 кен         сақтауға қою     260,0           2003-2004 

   басқармасының                   (138,0-122,0)     республикалық 

     N 8 кеніші                                        бюджет 

   (Заозерное кен 

       орны)

7    N 3 кен           жою            161,9           2003-2004 

   басқармасының                   (49,4-112,5)     республикалық 

    N 9 кеніші                                          бюджет 

   (Тастыкөл кен 

       орны)

8   Қордай кеніші      жою            136,5          2004-2005 

    (Қордай кен                     (66,5-70,0)     республикалық 

       орны)                                           бюджет

1520,0 

                                   соның ішінде: 

       ЖИЫНЫ                        2001-150,0 

                                    2002-310,4 

                                    2003-439,2 

                                    2004-451,0 

                                    2005-169,4 

__________________________________________________________________";

6-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

"6. Бағдарламаны іске асыру жөніндегі шаралар жоспары 

____________________________________________________________________ 

Р/с|  Іс-шара   |   Аяқтау  |  Орындауға   |Орын.|Болжамды|Қаржылан. 

N |            |   нысаны  |(Іске асыруға)|далу |шығыстар|  дыру 

   |            |           |  жауаптылар  |мер. |        | көздері 

   |            |           |              |зімі |        | 

____________________________________________________________________ 

1       2            3            4         5       6        7 

____________________________________________________________________ 

1   N 5 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2001-  103,6    Республи. 

   басқармасы.   бойынша орын.  видруд.    2002   (49,3-   калық 

   ның N 12      далған жұмыс.  ник" РМК   жұмыс  54,3)    бюджет 

   кенішін       тардың акті.              орын.  қаражат 

   сақтауға      лері, Ведом.              далды  толығы. 

   қою           ствоаралық                       мен 

                 комиссияның                      пайда. 

                 қабылдап алу                     ланылды 

                  актілері

2   N 4 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2001-  118,0    Республи. 

    басқармасы.  бойынша орын.  видруд.    2003   (50,4-   калық 

    ның N 3      далған жұмыс.  ник" РМК          60,1-    бюджет 

    кенішін      тардың акті.                     7,5) 

    сақтауға     лері, 

    қою          Ведомствоара. 

                 лық комиссия. 

                 ның қабылдап 

                 алу актілері

3   N 4 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2001-  127,0    Республи. 

    басқармасы.  бойынша орын.  видруд.    2003   (50,3-   калық 

    ның N 1      далған жұмыс.  ник" РМК          69,0-    бюджет 

    және N 2     тардың акті.                     7,7) 

    кеніштерін   лері, 

    сақтауға     Ведомствоара. 

    қою          лық комиссия. 

                 ның қабылдап 

                 алу актілері

4   Республика.    ИСАК         Қазақстан  2002      0       - 

    дағы иондау.  бойынша       Республи.         қаражат 

    шы сәулеле.  электронды     касы ЭМРМ-        бөлінген 

    нудің ампу.   дерек қор     нің Атом            жоқ 

    лалық                       энергети. 

    көздерін                    касы 

    (ИСАК)                      жөніндегі 

    түгендеу                    комитеті 

    және дерек 

    қорын жасау

5   Қосашы кен   2-н. және 3-н. "Уранлик-  2002-  106,6    Республи. 

    орнын сақ.   бойынша орын.  видруд.    2003   (52,0-   калық 

    тауға қою    далған жұмыс.  ник" РМК          54,6)    бюджет 

                 тардың акті. 

                 лері, 

                 Ведомствоара. 

                 лық комиссия. 

                 ның қабылдап 

                 алу актілері

6   Восточный    2-н. және 3-н. "Уранлик-  2002-  506,4    Республи. 

    кенішін жою  бойынша орын.  видруд.    2005   (75,0-   калық 

                 далған жұмыс.  ник" РМК          182,0-   бюджет 

                 тардың акті.                     150,0- 

                 лері,                            99,4) 

                 Ведомствоара. 

                 лық комиссия. 

                 ның қабылдап 

                 алу актілері

7   N 3 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2003-  260,0    Республи. 

    басқарма.    бойынша орын.  видруд.    2004   (138,0-  калық 

    сының N 8    далған жұмыс.  ник" РМК          122,0)   бюджет 

    кенішін      тардың акті. 

    сақтауға     лері, 

    қою          Ведомствоара. 

                 лық комиссия. 

                 ның қабылдап 

                 алу актілері

8   N 3 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2003-  161,9    Республи. 

    басқарма.    бойынша орын.  видруд.    2004   (49,4-   калық 

    сының N 9    далған жұмыс.  ник" РМК          112,5)   бюджет 

    кенішін      тардың акті. 

    жою          лері, 

                 Ведомствоара. 

                 лық комиссия. 

                 ның қабылдап 

                 алу актілері

9   Қордай       2-н. және 3-н. "Уранлик-  2004-  136,5    Республи. 

    кенішін жою  бойынша орын.  видруд.    2005   (66,5-   калық 

                 далған жұмыс.  ник" РМК          70,0)    бюджет 

                 тардың акті. 

                 лері, 

                 Ведомствоара. 

                 лық комиссия. 

                 ның қабылдап 

                 алу актілері 

__________________________________________________________________".

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК