"Солтүстiк Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңiраралық электр беру желiсi құрылысының жобасын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 7 қазандағы N 1008 Қаулысы

"Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735  Жарлығын  орындау үшін және мемлекеттiң энергетикалық тәуелсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң "Солтүстiк Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңiраралық электр беру желiсi құрылысының жобасын iске асыру қажеттілiгi туралы ұсынысына келісім берілсін.

2. Қоса берiліп отырған "Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңiраралық электр беру желiсi құрылысының жобасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтілсiн.

3. Орталық атқарушы органдар, сондай-ақ өзге де мүдделi мемлекеттiк органдар мен ұйымдар (келiсiм бойынша) Жоспарды iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                 Үкiметiнiң 

                                           2005 жылғы 7 қазандағы 

                                              N 1008 қаулысымен 

                                                 бекiтiлген

"Солтүстiк Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңiраралық электр 

     беру желiсi құрылысының жобасын icке асыру жөнiндегі 

                     iс-шаралар жоспары

| Р/с N | Iс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Орында- луына жауаптылар | Аяқталу мерзiмi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | "KEGOC" АҚ-тың 20%-дан аспайтын қатысуымен концессионер компанияның жарғы- лық капиталын құру және құрылым- дау жөнiндегі iс-шараларды жүзеге асыру | Қазақстан Республика- сының Үкiметiне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), ТМРА, "KEGOC" АҚ (келiсiм бойынша) | 2005 жылғы қазан |
| 2 | Техника-экономи- калық негiздеме әзiрлеудi және оның мемлекеттік сараптамасын ұйымдастыру | Қазақстан Республика- сының Үкiметiне есеп | ЭМРМ (жинақтау), "KEGOC" АҚ (келiсiм бойынша) | 2005 жылғы қазан |
| 3 | "Солтүстiк Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңiраралық электр беру желiсiн салуға және пайдалануға арнал- ған концессиялық келiсiмдi жасасу туралы" Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулысының жобасын әзiрлеу | Қазақстан Республика- сының Үкiметi қаулысының жобасы | ЭМРМ (жинақтау), Қаржымині, ЭБЖМ, ТМРА | 2005 жылғы қазан |
| 4 | "Солтүстiк Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңiраралық электр беру желiсiн салу және пайдалану жөнiндегi концес- сиялық келiсiм шеңберiнде мемлекеттің кепiлдемесiн беру туралы" Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулысының жобасын әзiрлеу | Қазақстан Республика- сының Үкiметi қаулысының жобасы | ЭМРМ (жинақтау), Қаржымині, ЭБЖМ | 2005 жылғы қазан |
| 5 | "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына концессия- лық келiсiмдер шеңберiнде құрылған электр беру желiлерiн олардың қолданылу мерзiмiнде ұлттық электр желiсiнiң құрамынан шығару, сондай-ақ заңнама- дағы олқылықты жою және Заңға "өңiраралық электр беру желiсі" ұғымын енгiзу бөлiгiнде өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | ЭМРМ (жинақтау), Қаржымині, ЭБЖМ | 2005 жылғы қазан |
| 6 | Инфрақұрылым облигацияларын шығару және бiрiнші кезекте, жинақтаушы зейнет- ақы қорлары, сондай-ақ басқа институционалдық инвесторлар арасында орналас- тыру жөнiндегi жұмысты ұйымдас- тыру | Қазақстан Республика- сының Үкiметiне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), концессио- нер, ҚҚА, (келісім бойынша) | 2005 жылғы қараша |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 

      Қаржыминi - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 

      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі 

      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі 

      ТМРА - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгi 

      "KEGOC" АҚ - "Электр желiлерiн басқару жөніндегi Қазақстан компаниясы "KEGOC" акционерлiк қоғамы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК