Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиялық жоспарын іске асыру жөніндегі 2006 - 2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 сәуірдегі N 336 Қаулысы

"Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 17 наурыздағы N 67  Жарлығын  іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиялық жоспарын іске асыру жөніндегі 2006 - 2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Астана қаласының әкімі заңнамада белгіленген тәртіппен Жоспардың орындалуын үйлестіруді қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар Жоспарда көзделген іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз етсін және Астана қаласының әкіміне жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей Жоспардың іс-шараларының орындалуы туралы ақпарат берсін.

4. Астана қаласының әкімі жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іс-шараларының орындалуы туралы жиынтық ақпараттың ұсынылуын қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі К.Қ.Мәсімовке жүктелсін.

6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                   Үкіметінің 

                                             2006 жылғы»28 сәуірдегі 

                                                N 336 қаулысымен 

                                                    бекітілген

Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі 

     стратегиялық жоспарын іске асыру жөніндегі 2006 - 2008 

               жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шара | Аяқтау нысаны | Орында- луына жауапты- лар | Орындалу мерзімі | Болжам- ды шы- ғыстар, мың теңге | Қаржы- ланды- ру көзде- рі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Орнықты экономикалық дамуды қамтамасыз ету |
| 1 | Қолайлы іскерлік және инвестиция- лық ахуалды жасауға, ғылыми инфрақұрылымды дамытуға бағыт- талған, сондай- ақ жоғары қосыл- ған құнмен жоға- ры технологиялық және ғылымды қажетсінетін өнімді шығаратын кәсіпорындарды ынталандыру жөніндегі шара- ларды көздейтін Астана қаласының индустриалды- инновациялық дамуының 2006 - 2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі, ИСМ, БҒМ, АБА | 2006 жылғы 2-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 2 | Астана қаласында туристік саланы дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдар- ламасына турис- тік кластерді құру және дамы- ту, астанада халықаралық көр- мелер мен конфе- ренцияларды ұйымдастыру мен өткізу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі, Ақмола облысы- ның әкімі | 2006 жылғы 4-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 3 | Астананың сол жақ жағалауында жаңа орталықтар- дың базасында медициналық қыз- меттер кластерін құру жөніндегі жоспарды әзірлеу | Қазақс- тан Респуб- ликасы Үкіме- тінің қаулысы | ДСМ, Астана қаласы- ның әкімі | 2006 жылғы шілде | Болжанбай- ды |  |
| 4 | Жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін арнайы бизнес- білім беру бағ- дарламалары бойынша жұмыс істейтін бизнес- мектептерін құру жөнінде ұсыныс- тар дайындау | Қазақс- тан Респуб- ликасы ИСМ-ге ұсыныс- тар | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 2-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 5 | Халықаралық рейтингілік агенттіктермен жұмысты ұйымдас- тыру мәселелерін қамтитын халық- аралық деңгейде Астана қаласының имиджін көтеру жөніндегі 2008- 2010 жылдарға арналған өңірлік бағдарламаны әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі, ЭБЖМ, СІМ, МАМ | 2007 жылғы 4-тоқсан | 12 000,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 6 | Қазақстанның басқа қалалары- мен, Ресейдің қалаларымен және Орталық Азия мемлекетте- рінің астанала- рымен салыстыр- ғанда Астананың бәсекеге қабі- леттілігі фак- торларына талдау жүргізу; қаланың жоғары бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізуге бағытталған бәсекелік артық- шылықтарды күшейту жөнін- дегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Қазақс- тан Респуб- ликасы ЭБЖМ-ге ұсыныс- тар, Астана қаласы әкімді- гінің қаулысы | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 3-тоқсан | 10 000,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 7 | Тауарлар, жұмыс- тар, қызметтер, қаладағы жұмыс күші нарығында- ғы, сондай-ақ нарыққа жаңа кәсіпорындардың кіруі кезіндегі әкімшілік кедер- гілерді азайту жөнінде ұсыныс- тар әзірлеу | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ұсыныс- тар | Астана қаласы- ның әкімі | 2006 жылғы 3-тоқсан | 3 000,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 8 | Бақылаушы мемле- кеттік органдар тарапынан кәсіп- керлік қызметке заңсыз араласу- дың, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің коммерциялық құрылымдардың мүдделерін қор- ғауының жолын кесу жөніндегі іс-шаралар жос- парын әзірлеу | Астана қаласы әкімді- гінің қаулы- сы, Қазақс- тан Респуб- ликасы ИСМ-ге ұсыныс- тар | Астана қаласы- ның әкімі | 2006 жылғы 3-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 2. Қолайлы қоршаған ортаны және орнықты жұмыс істейтін инфрақұрылымды қолдау |
| 9 | Астана қаласы тұрғын үй қоры- ның жай-күйіне талдау жүргізу | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 2-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 10 | Астана қаласында салынған және тұрғызылып жатқан барлық ғимараттар мен құрылыстарды, оның ішінде алғашқы үлгілік сериядағы жаппай салынған тұрғын үйлерді тиісті жағдайда ұстау жөніндегі 2008 -2016 жылдарға арналған өңірлік бағдарламаны әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 3-тоқсан | 6 000,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 11 | Қала құрылысы нормативтерінің және құрылыс нормалары мен ережелерінің халықаралық стандарттарға сәйкестігін қай- та қарау жөнін- де ұсыныстар әзірлеу | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның ИСМ-ге ұсыныс- тар | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 2-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 12 | Орнықтылық қағидаттарын қолдана отырып "көп функционал- ды" ауданды құру жөніндегі пилот- тық жобаның тұжырымдамасын әзірлеу (іскер- лік, қызмет көрсететін және әртүрлі үлгідегі және меншік түрлеріндегі тұрғын үй объек- тілерін үйлесті- ру, жүргінші, велосипед және автомобиль жүйе- лерінің өзара байланыста жұмыс істеуі, қоғамдық көлік тораптары- мен байланысты қамтамасыз ету, құрылыстың жоға- ры тығыздылығы, жоспарлау үдері- сіне жұртшылықты тарту) | Астана қаласы әкімді- гінің қаулысы | Астана қаласы- ның әкімі | I кезең - 2006 жылғы 4-тоқсан II кезең - 2007 жылғы 1-тоқсан | 2006 жыл - 5 780,2 | Жергі- лікті бюджет |
| 13 | Қалада қалдық- тарды басқару жүйесін енгізу жөніндегі, олар- дың жиналуын, қайта өңделуін, қайталап пайда- ланылуын және кәдеге жаратылу- ын көздейтін 2008 - 2010 жылдарға арнал- ған өңірлік бағ- дарлама әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі, Қорша- ғанорта- мині | 2007 жылғы 1-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 14 | Атмосфераның ластану деңгейін азайту, қала кәсіпорындарында экологиялық таза өндірістер, автокөлікті эко- логиялық таза отын түріне ауыстыру страте- гиясын енгізуді ынталандыру жөніндегі іс- шаралар жоспарын әзірлеу | Астана қаласы әкімді- гінің қаулысы | Астана қаласы- ның әкімі, Қорша- ғанорта- мині | 2008 жылғы 4-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 15 | Кәсіпорындарда, қаланың тұрғын үй-коммуналдық саласында отын- энергетика ре- сурстарын ұтымды пайдалануды қам- тамасыз етуге бағытталған энергия үнемдеу- дің 2008 - 2010 жылдарға арнал- ған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі, ЭМРМ | 2007 жылғы 1-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 16 | Қалалық инженер- лік жүйелерді басқару сапасын арттыру, су құбырлары мен кәріздің жаңала- рын салу және қазіргілерін жаңғырту, нөсер- лік кәріз және жылумен жабдық- тау жүйелерін дамыту, қаланың жер бетіндегі су ағысын жақ- сарту, абаттан- дыру мен көгал- дандыру, шуды төмендету және элетромагнитті өрістердің теріс әсерін азайту жөніндегі іс- шараларды қамти- тын Астана қала- сының инфрақұ- рылымын дамыту бойынша іс- шаралар жоспарын әзірлеу | Астана қаласы әкімді- гінің қаулысы | Астана қаласы- ның әкімі, ЭМРМ | 2006 жылғы 4-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 17 | Астананы дамыту- дың Бас жоспары- на енгізілген өзгерістерді ескере отырып қалалық ортаны сәулет-көркемдік жағынан ұйымдас- тырудың 2007 - 2015 жылдарға арналған өңірлік кешендік дизайн- бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі | I кезең - 2006 жылғы 3-тоқсан II кезең - 2006 жылғы 4-тоқсан | 80 000,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 18 | Энергиямен жабдықталуында профессивтік халықаралық және отандық технологиялар базасында жел мен күн энергия- сын пайдаланатын құрылғылар қол- данылатын ғима- раттарды жобалау мен салу мүмкін- діктеріне талдау жүргізу | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | Астана қаласы- ның әкімі, ЭМРМ, ИСМ | 2007 жылғы 3-тоқсан | 10 000,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 19 | Астана қаласында жол қозғалысы- ның, оның ішінде жүргінші мен велосипед қозға- лысының қауіп- сіздігін қамта- масыз ету жөнін- дегі 2007-2009 жылдарға арнал- ған өңірлік ке- шендік бағдарла- маны әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі | 2006 жылғы 3-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 20 | Астананың талап- тарын ескере отырып көлік заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Қазақс- тан Респуб- ликасы ККМ-ге ұсыныс- тар | Астана қаласы- ның әкімі | 2006 жылғы 3-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 3. Әлеуметтік жағынан орнықты қоғамды қалыптастыру |
| 21 | Астана қаласында салауатты өмір салтын қалыптас- тырудың 2006 - 2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі | 2006 жылғы 2-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 22 | Астана қаласының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2008 - 2010 жыл- дарға арналған өңірлік бағдар- ламасын әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 4-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 23 | Астана қаласының білім беру жүйе- сін дамытудың 2008 - 2010 жыл- дарға арналған өңірлік бағдар- ламасын әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 4-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 24 | Астана қаласы әлеуметтік даму- ының 2008-2013 жылдарға арнал- ған кешенді өңірлік бағдар- ламасын әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 4-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 25 | "Балалар қалашы- ғын" құру тұжы- рымдамасын әзір- леу | Астана қаласы әкімді- гінің қаулысы | Астана қаласы- ның әкімі | 2008 жылғы 4-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 26 | "Көп балалы отбасы" қалалық қорын құру тұжырымдамасын әзірлеу | Астана қаласы әкімді- гінің қаулысы | Астана қаласы- ның әкімі | 2008 жылғы 3-тоқсан | 950,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 27 | Егде жастағы жалғыз басты азаматтар мен мүмкіндіктері шектеулі адам- дарға арналған қалалық»Әлеумет- тік үй»және Әлеуметтік қыз- мет көрсету ор- талығын құру тұжырымдамасын әзірлеу | Астана қаласы әкімді- гінің қаулысы | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 3-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 28 | Қала халқын қол жетімді тұрғын үйдің көп түрі- мен қамтамасыз ету жөніндегі 2008 - 2010 жылдарға арнал- ған өңірлік бағдарламаны әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 4-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 29 | Оқу орындарында және өндірісте ұрпақты еңбекке тәрбиелеуді қамтитын еңбек нарығындағы сұраныстарға сәйкес жұмысшы мамандықтарының білікті кадрла- рын даярлаудың 2008 - 2010 жылдарға арнал- ған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 4-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 30 | Мемлекеттік бас- қару органдары- ның шешімдер қабылдау үдері- сіне жұртшылықты тарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Астана қаласы әкімді- гінің қаулысы | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 4-тоқсан | 3 950,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 31 | Астана қаласының мәдениет саласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі | 2006 жылғы 2-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 4. Қалалық басқару жүйесін жетілдіру |
| 32 | Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді іске асыруды монито- рингілеу мен бақылау, сондай- ақ жергілікті атқарушы орган- дар қызметінің стратегиялық мақсаттарға сәй- кестігін бағалау жүйесін әзірлеу және енгізу: стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді іске асыруды монито- рингілеу мен бақылау жүйесін- де пайдалану үшін жергілікті атқарушы орган- дар қызметінің түйінді көрсет- кіштерін әзірлеу жобалар мен бағдарламалардың орнықты дамуға, стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге сәй- кестігіне баға- лау жүргізу әдістемесін әзірлеу және енгізу | Астана қаласы әкімді- гінің қаулысы | Астана қаласы- ның әкімі | 2006- 2008 жылдар | 2006 жылы- 90 000,0 2008 жылы- 20 000,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 33 | Қаланы орнықты дамыту көрсет- кіштеріне қол жеткізудің мони- торингін жүзеге асыру тәртібін әзірлеу және бекіту | Астана қаласы әкімді- гінің қаулысы | Астана қаласы- ның әкімі | 2007 жылғы 4-тоқсан | 20 000,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 34 | Астана қаласын орнықты дамыту мәселелері бой- ынша техникалық көмек көрсету жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының Хабитат бағдарламасымен ынтымақтастық жөніндегі құжат- тарды дайындау | БҰ-ның Хабитат бағдар- ламасы дирек- торының атына қала әкімі- нің хаты | Астана қаласы- ның әкімі, СІМ | 2006 жылғы 3-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
| 35 | Халыққа және заңды тұлғаларға қызмет көрсету саласында Астана қаласының жергі- лікті бюджетінен қаржыландырыла- тын мемлекеттік органдар, қала мекемелері мен кәсіпорындары көрсететін мемлекеттік қызметтердің стандарттарын әзірлеу (кезең- кезеңмен) | Қазақс- тан Респуб- ликасы ЭБЖМ-ге ұсыныс- тар | Астана қаласы- ның әкімі, мүдделі мемлеке- ттік органдар | I кезең- 2007 жылғы 3-тоқсан II кезең- 2008 жылғы 3-тоқсан | 2007 жыл - 25 000,0 2008 жыл - 25 000,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 36 | 2006 - 2008 жыл- дарға арналған "Электронды Астана қаласы" өңірлік бағдар- ламасын әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының шешімі | Астана қаласы- ның әкімі, АБА | 2006 жылғы 3-тоқсан | 4 000,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 37 | Мемлекеттік қызметшілердің, қаланың мемле- кеттік мекемеле- рі мен кәсіп- орындары маман- дарының орнықты дамыту мәселеле- рі бойынша біліктілігін арттыру мен оларды оқытудың 2008-2010 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәсли- хатының бағдар- ламаны бекіту туралы шешімі | Астана қаласы- ның әкімі, БҒМ, МҚА | 2007 жылғы 3-тоқсан | Болжанбай- ды |  |
|  | Жиыны: |  |  | 2006 - 2008 жылдар | 2006 жыл - 182 780,2 2007 жыл - 86 950,0 2008 жыл - 45 950,0 2006-2008-315 680,2 | Жергі- лікті бюджет |

ЕСКЕРТУ: 

      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі 

      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 

      СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 

      МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 

      Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 

      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі 

      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі 

      МҚА - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК