Қазақстан Республикасында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 желтоқсандағы N 1213 Қаулысы

"Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысын орындау үшін және жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар: 

      1) Жоспарды іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын; 

      2) жыл сайын 10 қаңтарға және 10 шілдеге Жоспардың орындалу барысы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жыл сайын 25 қаңтарға және 25 шілдеге Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   

Үкіметінің        

2007 жылғы 11 желтоқсандағы 

N 1213 қаулысымен    

бекітілген

Қазақстан Республикасында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 2008-2010 жылдарға арналған 

іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Орын- дауға жауап- ты | Орын- дау мер- зімі | Болжа- натын шығыс- тар (млн. теңге) | Қар- жылан -дыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Жол қозғалысына қатысушылардың құқықтық санасын арттыру және қауіпті мінез-құлқын ескерту |
| 1.1 | Жол қозғалысына қатысуға жүргізу- шілерді дайындау мен рұқсат беру жүйесін норматив- тік-құқықтық реттеуді және әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіруді жүзеге асыру. | Үкімет- ке есеп | ІІМ (жинақ- тау), БҒМ, ККМ | 2008 жылғы 4-тоқ- сан | талап етілмей- ді |  |
| 1.2 | "Назар аударыңыз, балалар", "Авто- бус", "Қауіпсіз жол" және т.б. жедел-алдын алу іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу. | Үкімет- ке есеп | ІІМ (жинақ- тау), ККМ, БҒМ, МАМ, облыс- тардың, Астана, Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008- 2010 жылдар | талап етілмей- ді |  |
| 1.3 | Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойын- ша әлеуметтік роликтерді жасау және олардың орталық, респуб- ликалық телеарна- лардағы прокатын қамтамасыз ету. | респуб- ликалық бюджет комис- сиясына бюджет- тік өтінім | ІІМ (жинақ- тау), МАМ | 2008 жылғы 2-тоқ- сан | талап етілмей- ді |  |
| 1.4 | Жол қозғалысы қауіпсіздігінің өзекті мәселелері бойынша "Қазақс- тан" республика- лық телеарнасында мамандандырылған бағдарлама жасау. | респуб- ликалық бюджет комис- сиясына бюджет- тік өтінім | ІІМ (жинақ- тау), МАМ | 2008 жылғы 2-тоқ- сан | талап етілмей- ді |  |
| 1.5 | Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты мәсе- лелерді егжей-тег -жейлі түсіндіре- тін және оқырман- дардың хаттары мен сұрақтарына жауаптар бар жол қозғалысына қаты- сушыларға арнал- ған жалпы респуб- ликалық журнал ашу. | респуб- ликалық бюджет комис- сиясына бюджет- тік өтінім | ІІМ (жинақ- тау), МАМ | 2008 жылғы 2-тоқ- сан | талап етілмей- ді |  |
| 2. Жол-көлік оқиғаларынан зардап шеккендерге көмек көрсету жүйесін дамыту және салдарларын жою |
| 2.1 | Төтенше жағдай- лар, денсаулық сақтау және жол органдарының кезекші-диспетчер -лік қызметтерін жол полициясының кезекші бөлімде- рімен байланысты- ру жөнінде үлгі- лік шешімдерді пысықтау. | бірлес- кен бұйрық | ІІМ (жинақ- тау), ДСМ, ККМ, ТЖМ | 2008 жылғы 4-тоқ- сан | талап етілмей- ді |  |
| 2.2 | Шұғыл медициналық көмек көрсету және жол-көлік оқиғаларының зардаптарын жою жөнінде автомо- биль жолдарында арнайы қызметтер ұйымдастыру мәселесін қарау және Үкіметке негізделген ұсыныстар енгізу. | Үкімет- ке ұсы- ныстар | ТЖМ (жинақ- тау), ДСМ, ІІМ, ККМ, облыс- тардың, Астана, Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008 жылғы 4-тоқ- сан | талап етілмей- ді |  |
| 3. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мемлекеттік бақылаудың тиімділігін арттыру |
| 3.1 | Республика жолда- рында апаттылық- тың деңгейін төмендету жөнінде тиімді шаралар қабылдау мақса- тында әкімшілік заңнаманы одан әрі жетілдіруді жалғастыру | Әкімші- лік заңна- маны жетіл- діру мәселе- лері жөнін- дегі ведомс- твоара- лық комис- сияға ұсыныс- тар | ІІМ | 2008- 2010 жылдар | талап етілмей- ді |  |
| 3.2 | Жолаушылар және жүктерді автомо- бильдермен тасы- малдауды жүзеге асыруға бірлескен рейдтік тексеру- лер жүргізу. | бірлес- кен бұйрық | ІІМ (жинақ- тау), ККМ | Тұрақты | талап етілмей- ді |  |
| 3.3 | Автокөлікте ірі жол-көлік оқиға- ларын олардың жасалу себепте- рін, жағдайларын және алғышартта- рын анықтау мақ- сатында бірлескен тергеулер жүргізу. | бірлес- кен бұйрық | ІІМ (жинақ- тау), ККМ | Тұрақты | талап етілмей- ді |  |
| 3.4 | Көліктік бақылаудың: Астана қаласында "Қызыл-Жар", Атырау облысында "Атырау", Қарағанды облысында "Заречный", Батыс Қазақстан облысында "Ақжайық", Ақтөбе облысында "Қарабұтақ", Жамбыл облысында "Шығанақ" 6 беке- тін стационарлық таразы жабдығымен техникалық жарақ- тандыруды жүзеге асыру. | мемлекеттік қа- былдау актісі | ККМ (жинақ- тау), ЭБЖМ | 2008 жыл | 221,329 | респуб- ликалық бюджет |
| 3.5 | Жол қозғалысы ережелерін бұзуды процессингтік орталықтары бар бейнебақылау және тіркеу жүйелерін сатып алу. | респуб- ликалық бюджет комис- сиясына бюджет- тік өтінім | ІІМ | 2008 жылғы 2-тоқ- сан | талап етілмей- ді |  |
| 3.6 | Штат саны 29 бір- лікті (ұшу, инже- нерлік-техникалық құрам) тікұшақ техникасын пайда- лануды, ұстау және қызмет көрсетуді қосымша қаржыландыра отырып жол полициясын тікұшақ техникасымен жарақтандыру. | респуб- ликалық бюджет комис- сиясына бюджет- тік өтінім | ІІМ | 2008 жылғы 2-тоқ- сан | талап етілмей- ді |  |
| 3.7 | Жол полициясының "Шеп" жүйесінің бекеттерін және Ішкі істер депар- таменттерінің жол полициясы басқар- маларын мемлекет- тік тіркеу нөмір- лік белгілері бойынша көлік құралдарын сәйкестендірудің стационарлық және ұтқыр аппараттық- бағдарламалық кешендермен жарақтандыру. | респуб- ликалық бюджет комис- сиясына бюджет- тік өтінім | ІІМ | 2009 жылғы 2-тоқ- сан | талап етілмей- ді |  |
| 3.8 | Жол қозғалысы, электрондық жүргізуші куәлігімен өзара іс-қимыл жасау (бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, жол полициясы бөлімшелері үшін ұтқыр терминалдар, серверлер, жұмыс станцияларын сатып алу) саласында анықталған әкімшілік құқық бұзушылықтарды есепке алу жөніндегі "Бақылау" автоматтандырыл- ған ақпараттық- іздестіру жүйесін жасау. | инвести- циялық жоба | ІІМ (жинақ- тау), АБА, ЭБЖМ | 2008 жыл | 287,536 | респуб- ликалық бюджет |
| Республикалық бюджеттен барлығы 508,865 |  |  |  |  |  |  |
| 2008 жылға 508,865 |  |  |  |  |  |  |

Ескертпе:  Республикалық бюджет бойынша 2009-2010 жылдарға арналған шығыстар сомасы 2009-2010 жылдарға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтылануы тиіс. 

Аббревиатуралардың толық жазылуы: 

ІІМ - Ішкі істер министрлігі 

ТЖМ - Төтенше жағдайлар министрлігі 

ЭБЖМ - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 

МАМ - Мәдениет және ақпарат министрлігі 

БҒМ -   Білім және ғылым министрлігі 

ККМ - Көлік және коммуникация министрлігі 

ДСМ - Денсаулық сақтау министрлігі 

АБА - Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК