Алматы қаласын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2240 Қаулысы

«Алматы қаласын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 ақпандағы № 1019 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


      1. Қоса беріліп отырған Алматы қаласын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.


      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар Жоспардың іске асырылуын қамтамасыз етсін және Алматы қаласының әкіміне жылына екі рет, жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 20 қаңтарға және 20 шілдеге оның орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.


      3. Алматы қаласының әкімі жылына екі рет, жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 1 ақпанға және 1 тамызға дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.


      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің         

2009 жылғы 29 желтоқсандағы

№ 2240 қаулысымен    

бекітілген

Алматы қаласын дамытудың мемлекеттік бағдарламасын

жүзеге асыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға

арналған іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шаралар атауы | Аяқталу нысаны | Орындалуына жауаптылар | Іске асыру мерзімі | Болжамды шығыстар (млн. теңге) |  | Қаржыландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. Әлеуметтік сала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Демографиялық даму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | «Байбесік» оралмандар кентінің құрылысын аяқтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 100,0 | Құрылыс салушылардың меншікті қаражаты |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 100,0 |  |
| 1.2. Өмір сүру деңгейі |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мүгедектерге және психикалық ауруларға арналған интернат-үйін салуды жалғастыру | Жұмыс комиссияның пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 52,8 | Жергілікті бюджет |
| 1.2.2. | Мүгедектерге арналған спорт кешенін салуға арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуді қамтамасыз ету | Жобалық-сметалық құжаттама | Алматы қаласының әкімі | 2009 жылғы IV тоқсан | 2009 жыл | 12,0 | Жергілікті бюджет |
| 1.3. Денсаулық сақтау |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Денсаулық сақтаудың 6 обьектісін салуды қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 1606,0 | Жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5306,7 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 14620,7 |  |
|  | соның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | Алматы қаласында 200 төсекке арналған қалалық көп бейінді балалар ауруханасын салу |  |  |  | 2009 жыл | 804,7 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 2895,1 |  |
|  | Алматы қаласында 300 төсекке арналған қалалық көп бейінді аурухананы салу |  |  |  | 2009 жыл | 1250,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 4270,1 |  |
|  | Алматы қаласында 150 төсекке арналған қалалық перинатальдық орталық салу |  |  |  | 2009 жыл | 952,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 2964,7 |  |
|  | Алматы қаласында 260 төсекке арналған ауданаралық туберкулезге қарсы диспансер салу |  |  |  | 2009 жыл | 800,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 1937,9 |  |
|  | Алматы қаласында 350 төсекке арналған жедел жәрдем ауруханасын салу |  |  |  | 2009 жыл | 1606,0 | Жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1500,0 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 2234,2 |  |
|  | Алматы қаласының Бостандық ауданында 500 адамдық қалалық емхана салу |  |  |  | 2010 жыл | 318,7 |  |
| 1.4. Білім беру |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Алматы қаласында техникалық және кәсіби білім беруді дамытуды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Іс-шаралар жоспары | Алматы қаласының әкімі | 2009 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 1.4.2. | 3 жалпы білім беретін мектеп құрылысын салуды жүзеге асыру | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009 жылғы IV тоқсан | 2009 жыл | 3047,2 | Республикалық бюджет |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | Алматы қаласының «Әйгерім» шағын ауданындағы 1200 орынға арналған орта мектеп салу |  |  |  | 2009 жыл | 1315,0 |  |
|  | Алматы қаласының «Ұлжан» шағын ауданындағы 1200 орынға арналған орта мектеп салу |  |  |  | 2009 жыл | 593,0 |  |
|  | Алматы қаласының Түрксіб Бесжылдығы ауданындағы 1200 орынға арналған орта мектеп салу |  |  |  | 2009 жыл | 1139,2 |  |
| 1.4.3. | Жұлдыз шағын ауданында қалалық жалпы білім беретін № 142 мектепке 288 орындық қосымша құрылыс салуды қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы II тоқсан | 2009 жыл | 252,4 | Жергілікті бюджет |
| 1.4.4. | Әскери қалашық шағын ауданында 720 орындық кәсіби-техникалық мектеп салуды қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы II тоқсан | 2009 жыл | 36,5 | Жергілікті бюджет |
| 1.4.5. | Ұлжан шағын ауданында 320 орындық балалар бақшасын салуды жүзеге асыру | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы II тоқсан | 2009 жыл | 582,7 | Жергілікті бюджет |
| 1.4.6. | Мектепке дейінгі балалар мекемелерінің ғимараттарынан жалға алушыларды шығару жөнінде жұмыс жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Қажеті жоқ |  |  |
| 1.5. Мәдениет және спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Қала кітапханаларының техникалық жарақтандырылуын жақсартуды жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 29,7 | Жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 46,6 |  |
| 1.5.2. | Қазақстан халықтарының ұлттық салт-дәстүрлері мен мәдениетін қолдау жөніндегі ұлттық-мәдени орталықтармен белсенді жұмыс жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 1.5.3. | «Алматы қаласының мәдени мұралары» іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Іс-шаралар жоспары | Алматы қаласының әкімі | 2009 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 1.5.4. | «Боролдай сақ қорғандары» археологиялық паркін құру жөніндегі жұмысты жалғастыру | Қазақстан Республикасы Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009 жылғы IV тоқсан | 2009 жыл | 163,9 | Жергілікті бюджет |
| 1.5.5. | 2 дене шынықтыру кешенін салуды жүзеге асыру | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 44,4 | Жергілікті бюджет |
|  | соның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | Медеу ауданында үлгілік дене шынықтыру кешенін салу |  |  |  |  | 36,4 |  |
|  | Ақсай шағын ауданында Жоғары спорт шеберлігі арнайы мектебінің ауласында металл құрастырмаларынан әмбебап спорт залын салу |  |  |  |  | 8,0 |  |
| 2.1. Өнеркәсіп |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Қаланы индустриялық-инновациялық дамытуға тартылған субъектілерді қаржыландыру және қолдау жөнінде ұсыныс дайындау | ҚР ИСМ-ге ұсыныстар | Алматы қаласының әкімі | 2009 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 2.1.2. | Алматы қаласының төңірегінде азық-түлік белдеуін дамыту жөнінде 2010 жылға арналған іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Іс-шаралар жоспары | Алматы қаласының және Алматы облысының әкімдері | 2009 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 2.1.3. | Алматы қаласының төңірегінде азық-түлік белдеуін дамыту шеңберінде ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілеріне іс жүзінде қолдау көрсету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының және Алматы облысының әкімдері | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 2.1.4. | Алматы қаласының қала маңы аймағының аумағын дамытудың қала құрылысы жобасы шеңберінде жекелеген өнеркәсіп кәсіпорындарын Алматы қаласынан тыс жерге шығару жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Алматы қаласының және Алматы облысының әкімдері | 2010 жылғы II тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 2.2. Энергетикалық кешен |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 2011 жылғы Қысқы Азия ойындарын өткізуге дайындық пен метроны іске қосу шеңберінде «Кеңсай», «Отырар», «Алатау», «Топливная», «Ерменсай», «Шымбұлақ», «Медеу», «ҚазГУ», «Новая» энергетикалық кіші станцияларын салуды жүзеге асыру | Жұмыс комиссияның қолданысқа беру актісі | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ЭБЖМ, Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | 2009 жыл | 16810 | Республикалық бюджет «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның жарғылық қорын арттыру есебінен |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 23317,5 | Қарыз қаражаты |
| 2.2.2. | Сорғы стациясын қайта жаңғырта отырып, ЖЭО-2 және ЖЭО-1 қосатын жылу магистралдарың салуды қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 5000,0 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 6710,9 |  |
| 2.2.3. | Магистралдық және жылу бөлу желілерін қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 59,2 | Жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 5000,0 | Республикалық бюджет |
| 2.2.4. | ЖЭО-2-ден жылу қабылдау үшін ЖЭО-1-ді қайта жаңарту | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 700,0 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 2468,0 |  |
| 2.2.5. | Қалаға қосылған кенттерде электрмен жабдықтау желілерін салуды қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 610,4 | Жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 602,0 |  |
| 2.3. Ғылым және инновациялық қызмет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Алматы қаласының басым инвестициялық, оның ішінде «Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы» бағдарламасы бойынша жобаларды тиімді жылжытуды және іске асыруды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 2.3.2. | Инновациялық жобалардың дерек қорына мониторингті және тұрақты жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 2.3.3. | Қалалық технологиялық парк базасында Халықаралық технологиялар трансферті орталығының жұмысын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 3. Шағын және орта бизнес |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Алматы қаласының шағын кәсіпкерлігін дамытудың іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Іс-шаралар жоспары | Алматы қаласының әкімі | 2009 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 3.2. | Шағын және орта бизнес үшін әкімшілік тосқауылдарды азайту жөніндегі кеңесші орган ретінде Алматы қаласы Іскерлік кеңесінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 3.3. | «Үздік әлеуметтік-жауапты кәсіпкер» конкурсын ұйымдастыруды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 4. Туризм |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Алматы өңірінің туризмін дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Іс-шаралар жоспары | Алматы қаласының және Алматы облысының әкімдері | 2010 жылғы III тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 4.2. | Алматы қаласы туризмінің мәдени-танымдық, экологиялық, іскерлік және тау шаңғысы перспективалық түрлерін дамыту үшін өңірлік туристік қызмет көрсетушілерге қолдау көрсету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарға IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 4.3. | Алматы қаласының туристік имиджін қалыптастыруға және отандық туристік өнімді халықаралық нарыққа жылжытуға бағытталған жарнамалық-ақпараттық жұмысты белсенді жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы Қаласының әкімі | 2009-2010 жылдағы IV тоқсан | 2009 жыл | 19,5 | Жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 19,5 |  |
| 5. Қала құрылысы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Қала құрылысы және қаланы абаттандыру |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Қаламен іргелес аумақтарды дамытудың Қала құрылысы жоспарының кешенді жобасына сәйкес қала құрылысы іс-шараларын әзірлеу | Қала құрылысы іс-шараларының жоспары | Алматы қаласының және Алматы облысының әкімдері | 2009 жылғы V тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 5.1.2. | Алматы қаласының аудандарын егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын әзірлеу | Әзірленген жоспарлар | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы ІV тоқсан | 2010 жыл | 473,0 | Жергілікті бюджет |
| 5.1.3. | Мемлекеттік кала құрылысының кадастрын жүргізу жөніндегі тиімді жұмысты қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 5.1.4. | Қаланың Алатау ауданындағы бірқатар көшелерді ұзартуды қамтамасыз ету |  | Алматы қаласынын әкімі | 2009 жылға IV тоқсан | 2009 жыл | 680,9 | Жергілікті бюджет |
| 5.1.5. | «Алматының Шығыс айналма автожолы» жолын салуды жүзеге асыру | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 10478,8 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 14800,0 |  |
| 5.1.6. | Алматы қаласында 2 көлік жолайырығын салуды: | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009 жылғы IV тоқсан | 2009 жыл | 12763,0 | Республикалық бюджет |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | Әл-Фараби-Жароков көшелерінің қиылысындағы көлік жолайрығын салуды |  |  |  | 2009 жыл | 8308,0 |  |
|  | Сайын-Төле-би көшелерінің қиылысындаға көлік жолайрығын салуды жүзеге асыру |  |  |  | 2009 жыл | 4455,0 |  |
| 5.1.7. | «Есентай» өзенінің жекелеген учаскелерін қайта жаңалауды қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 500,0 | Жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 807,1 |  |
| 5.2. Тіршілік ету ортасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Сейсмикалық жағынан қауіпті тұрғын үй қорын қайта жаңарту жөнінде ұсыныс дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Алматы қаласының әкімі | 2009 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 5.2.2. | Білім беру объектілерін сейсмикалық күшейтуді қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2010 жыл | 318,6 | Республикалық бюджет |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | № 120 орта мектепті сейсмикалық күшейту |  |  |  |  | 39,9 |  |
|  | № 112 орта мектепті қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық күшейту |  |  |  |  | 278,7 |  |
| 5.2.3. | Денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейтуді қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 1682,0 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 1092,5 |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | Алматы қаласының Қалқаман шағын ауданындағы № 7 клиникалық ауруханасының № 1, 3, 5, 6, 10 павильондарының ғимараттарын сейсмикалық күшейту |  |  |  | 2009 жыл | 1313,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 616,1 |  |
|  | Алматы қаласындағы № 5 клиникалық қалалық ауруханасының № 2 корпусын жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарымен 0оса сейсмикалық жағынан күшейту |  |  |  | 2009 жыл | 103,2 |  |
|  | Алматы қаласындағы № 1 клиникалық ауруханасының № 3 корпусын жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарымен қоса сейсмикалық жағынан күшейту |  |  |  | 2009 жыл | 265,7 |  |
|  | Алматы қаласының қалалық № 3 емханасын сейсмикалық жағынан күшейту |  |  |  | 2010 жыл | 366,0 |  |
|  | Алматы қаласының № 1 қалалық балалар ауруханасын сейсмикалық жағынан күшейту |  |  |  | 2010 жыл | 110,4 |  |
| 5.3. Тұрғын үй қорын дамыту |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Халықтың әлеуметтік қорғалатын топтары үшін тұрғын үй салуды және сатып алуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы V тоқсан | 2009 жыл | 334,8 | Жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 500,0 |  |
| 5.3.2. | Алматы қаласында тұрғын үй құрылысының тұрақты мониторингін қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы ІV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 5.4. Газбен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | «Алматы-Бәйсерке-Талғар» газ құбыры кешенін салу шеңберінде № 2 газ тарату станциясын Алматы қаласынан тысқары жерге шығару жөнінде ұсыныстар мен негіздеме дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар мен негіздеме | Алматы қаласы мен Алматы облысының әкімдері, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ | 2009 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 5.4.2. | Жеке тұрғын үй құрылысының қалаға қосылған аумақтары мен аудандарында газбен жабдықтау желілерін дамытуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 400,0 | Жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 400,0 |  |
| 5.5. Сумен жабдықтау және суды бұру |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Алматы қаласының су құбырлары мен кәріз желілеріне авариялық-қалпына келтіру, жөндеу жұмыстарын қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жыддарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 583,5 | Жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 600,0 |  |
| 5.5.2. | Алматы қаласының көшелері бойындағы арык желілерін жөндеуді жүзеге асыру | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | 2010 жыл | 332,2 | Жергілікті бюджет |
| 6.1. Көлік |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Алматы қаласында метрополитеннің құрылысын қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 12697,0 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 14000,0 | Республикалық бюджеттен резерв |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 19650,2 | Республикалық бюджет |
| 6.1.2. | Қалалық жолаушылар көлігінің баламалы түрлерін дамытуды қамтамасыз ету (жобаны пысықтау) | Жоба | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 6.1.3. | Қалада бір мемлекеттік автобус паркін құру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | 2010 жыл | 3072,0 | Инвесторлар |
| 6.1.4. | Қала аумағында 4 автотұрақ салу | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | 2010 жыл | 8000,0 | Қарыз қаражаты |
| 6.2. Байланыс |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Қалаға қосылған аумақтарды телефон байланысымен қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | 2009 жыл | 1000,0 | Шаруашылық субъектілерінің қаражаты |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 1000,0 |  |
| 7. Инвестициялық ахуал |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Инвестициялық қызмет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Қала үшін басым инвестициялық жобаларды іске асыруға бюджеттен тыс қаражат тартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі, «Жетісу» ӘКК» АҚ, «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 7.2. Қаржы құралдары мен технологиялар |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Басым инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында жергілікті атқарушы органның қарыз алу шеңберінде жергілікті атқарушы органмен бағалы қағаздарды шығаруды қамтамасыз ету | Іске асырылған жобалар | Алматы қаласының әкімі, «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ | 2010 жылғы ІI тоқсан |  |  | Жергілікті атқарушы органның қарыз алу лимиті шеңберінде |
| 7.2.2. | Қалалық жобаларға қосымша инвестицияларды тарту үшін мемлекеттік активтерді пайдалану тетігін әзірлеу | Жергілікті басқарушы органның маслихатқа ұсынысы | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы II тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 8. Сауда |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Халыққа сауда қызметін көрсетуді жақсарту және азық-түлік өнімдері мен бас0а да бірінші кезектегі қажетті тауарлар бағасын арзандату мақсатында супермаркеттер мен көтерме сауда желісін дамытуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 3000,0 | Шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаражаты |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 1500,0 |  |
| 8.2. | Өнімдерді төмен бағамен сату мақсатында қала базарларында ауылшаруашылық өнімдерін сату жәрмеңкелерін өткізу және муниципиалдық қатарлар құру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 9. Салық және бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Шағын және орта бизнес кірістерін жария ету және салық салынатын базаны кеңейту бойынша тиімді жұмыстар жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 9.2. | Шаруашылық субъектілерінің салық есептерін электрондық түрде беру практикасын кеңейту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 9.3. | Қаржы ресурстарының қозғалысы туралы қаржы есептері мен ақпараттарды БАҚ-та және Веб-сайтта жариялау арқылы бюджеттік қаржыландырудың ашықтығы мен анықтығын қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметінеесеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 10. Мемлекеттік активтерді басқару |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Дағдарыстан кейін дамуды тұрақтандыру мен содан кейінгі қамтамасыз етуде мемлекеттік активтердің рөлін арттыру мақсатында ағымдағы және первпективалық мүмкіншіліктерін ескере отырып коммуналдық меншік объектілеріне жіктеу жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 10.2. | Акцияларының пакеті коммуналдық меншіктегі коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың және акционерлік қоғамдардың әкімшілік шығыстарына мониторинг және оңтайландыруды жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 11. Қоршаған ортаны қорғау |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Биологиялық жағынан бұзылатын қалдықтарды көмектің биогаз қондырғысын салуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | 2010 жыл | 60,0 | Жергілікті бюджет |
| 11.2. | Атмосфераға зиянды заттардың шығарылуын және қоршаған ортаның ластаунуын азайту, автокөлікті газдарының улылығын бақылау бойынша іс-шаралар кешенін іске асыру жөніндегі жұмысты жалғастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | 2010 жыл |  |  |
| 11.3. | Алматы қаласының ғимараттары мен құрылғыларын жылыту кезінде газды, электр қуатын пайдалануды қарастыруды есепке ала отырып табиғатты қорғау шаралары бойынша қосымша мүмкіндіктерді әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Алматы қаласының әкімі | 2010 жылғы IV тоқсан | 2010 жыл |  |  |
| 11.4. | Дендропарк салуды қамтамасыз ету | Жұмыс комиссиясының пайдалануға беру актісі | Алматы қаласының әкімі | 2009-2010 жылдарғы IV тоқсан | 2009 жыл | 528,5 | Жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 600,0 | Жергілікті бюджет |

|  | 2009 | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Барлығы | 98081,9 | 106090,7 | 204172,6 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| Рб | 87484,7 | 64660,9 | 152145,6 |
| Жб | 6497,2 | 4440,4 | 10937,6 |
| Басқа да көздерден | 4100.0 | 36989,5 | 41089,5 |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ИСМ                 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда

                      министрлігі

ЭБЖМ                - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік

                      жоспарлау министрлігі

«Самұрық-Қазына»    - «Самұрық-Қазына» ұлттық әлеуметтік кәсіпкерлік

ҰӘҚ» АҚ               корпорация» акционерлік қоғамы

«Жетісу» ӘКК» АҚ    - «Жетісу» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»

                      акционерлік қоғамы

«Алматы қаласын     - «Алматы қаласын дамыту орталығы» акционерлік

дамыту орталығы» АҚ   қоғамы

МКҚК                - Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын

ЖЭО                 - жылу энергетикалық орталығы

БАҚ                 - бұқаралық ақпарат құралдары

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК