"Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 938 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1056 қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. "Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 938 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | А. Мамин |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1056 қаулысына қосымша |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 938 қаулысымен бекітілген |

Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жоспары

Түркістан облысы негізінен аграрлық өңір болып табылады. Облыс республиканың барлық ауыл шаруашылығы өнімінің 12,5 %-ін, Қазақстанда өсірілетін барлық мақтаның 100 %-ін, жүзімнің 72,5 %-ін, бақшаның 60 %-ін өндіреді. Облысқа республикадағы барлық жылыжай шаруашылығының 80 %-і тиесілі.

Бұл ретте 2017 жылы (есептік деректер) Оңтүстік Қазақстан облысының жалпы өңірлік өнімінің (бұдан әрі – ЖӨӨ) үлес салмағы республика бойынша 2,9 %. Өнеркәсіп өнімінің 50 %-тен астамы қазіргі уақытта республикалық маңызы бар қала мәртебесін алған Шымкент қаласына тиесілі, осыған байланысты Түркістан облысында өнеркәсіп өндірісінің төмендеуі байқалады. Өнеркәсіп көлемінің төмендеуіне Түркістан облысының уран өңдеуші компаниясының өнім көлемінің төмендеуі әсер етті ("Қаратау", "Орталық" өндіруші кәсіпорны", "Оңтүстік тау-химия компаниясы" бірлескен кәсіпорны", "Заречное бірлескен кәсіпорны", "АППАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері, "Инкай бірлескен кәсіпорны", "Катко бірлескен кәсіпорны" акционерлік қоғамы). Өнеркәсіптің нақты көлемі индексінде уран өңдейтін кәсіпорындардың үлесі 46 %-тен астам, өнеркәсіптегі металлургияның үлесі – 12 % ("Қаратау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Оңтүстік тау-химия компаниясы" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "ҚАЗАТОМПРОМ-SAURAN" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі). Әлемдік уран нарығында бағаларды тұрақтандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі жыл сайын уран өндіру көлемін 10 %-ке төмендетуді көздейді. Бұл өз кезегінде облыстың өнеркәсіп өнімі көлеміне теріс әсер етуде.

Сондай-ақ Түркістан облысында металлургия өнеркәсібі (97,7 %), машина жасау (73,9 %), сусын өндіру (82,4 %), резеңке және пластмасса бұйымдары (78,9 %) көлемінің азаюынан өңдеу өнеркәсібі өндірісінің төмендеуі орын алуда (2019 жылғы қаңтар-қараша).

Сонымен бірге, облыстың ауыл шаруашылығын дамыту әлеуеті зор, мал шаруашылығын дамытудағы позициясы жоғары. Өңірдің перспективалы дамуы оны аграрлық-индустриялық әртараптандыру негізінде ауыл шаруашылығының жоғары әлеуетін одан әрі нығайтуға негізделетін болады.

Облыс ірі сауда-логистика орталығына айналу мүмкіндігі бар маңызды көлік торабы болып табылады.

Туризм Түркістан облысы экономикасының басым салаларының бірі. Қазіргі таңда облыста 1000-нан астам тарихи-мәдени мұра объектілері және 4 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бар.

Туризм саласында облысқа келуші туристердің саны жыл сайын өсуде. Мәселен, соңғы 3 жылда туристер саны 25 %-ке артты, орналастыру объектілері 131 бірлікті құрайды.

Үдемелі жаңғырту, әлеуетті инвесторлар үшін тартымдылықты арттыру мақсатында Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жоспары әзірленді.

Жоспар 148 ұйымдастырушылық және іске асыру іс-шараларынан тұрады.

| Р/с № | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Болжамды шығыстар* (млн. теңге) | Қаржыландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Құрылыс |  |  |  |  |  |  |
| Әкімшілік ғимараттар |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облыс әкімдігі ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 5 936,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 660,0 | ЖБ |
| 2 | Облыс әкімдігінің басқармаларына арналған ғимарат салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 810,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2020 | 7 416,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 025,0 | ЖБ |
| 3 | Орталық мемлекеттік органдардың аумақтық департаменттеріне арналған ғимарат салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 759,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2020 | 7 466,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 025,0 | ЖБ |
| 4 | Облыстық сот ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ЖС (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 31,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 500,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 2 400,0 |  |
| 5 | Облыстық прокуратура ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | БП (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 76,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 1 867,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 2 801,0 |  |
| 6 | ҰҚК департаментінің № 1 ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ҰҚК (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 52,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 500,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 4 786,0 |  |
| 7 | ҰҚК департаментінің № 2 ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ҰҚК (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 17,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 455,0 |  |
| 8 | ҰҚК департаментінің № 3 ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ҰҚК (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 21,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 490,0 |  |
| 9 | ҰҚК департаментінің № 4 ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ҰҚК (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 300,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 411,0 |  |
| 10 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Түркістан облысы бойынша департаментінің ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | СҚА (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 510,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 800,0 |  |
|  | Жиыны |  |  |  | 43 114,0 |  |
| Тұрғын үй |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Жеке құрылыс салушылар есебінен тұрғын үй салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 20 234,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 22 616,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 24 606,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 27 389,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 29 566,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 32 548,0 |  |
| 12 | Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйлерді салу және (немесе) сатып алу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 12 083,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 2 716,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 21 320,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 8 459,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 16 719,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 2 791,0 | ЖБ |
|  | Жиыны |  |  |  | 221 047,0 |  |
| Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Түркістан облысы бойынша жаңа тұрғын үй құрылысы аудандарына инфрақұрылым салу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 7 581,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 2 315,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 10 705,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 128,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 11 057,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 229,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 12 119,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 347,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2023 | 13 373,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 486,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2024 | 14 454,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 606,0 | ЖБ |
| 14 | Түркістан қаласында әкімшілік, қоғамдық-мәдени ғимараттарға инфрақұрылым салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 3 600,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 2 494,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 23 347,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 4 200,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 3 721,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 413,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 3 721,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 400,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2023 | 2 272,0 | РБ |
| 15 | Түркістан қаласының халықаралық әуежайына инженерлік желілерді жүргізу (байланыс желісі, электрмен жабдықтау, кәріздік тазарту құрылыстары) | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 137,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2020 | 2 700,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 300,0 | ЖБ |
|  | Жиыны |  |  |  | 125 705,0 |  |
| II. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |  |  |  |  |  |  |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Түркістан облысы бойынша сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу және реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 12 658,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2020 | 19 934,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 2 317,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 13 432,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 515,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 4 447,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 494,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2023 | 7 622,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 847,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2024 | 10 136,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 126,0 | ЖБ |
|  | Жиыны |  |  |  | 74 528,0 |  |
| Газбен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Түркістан облысы бойынша газбен жабдықтау объектілерін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 13 888,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 408,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 15 135,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 978,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 8 768,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 221,0 | ЖБ |
|  |  |  |  |  | 5 412,0 | МЖӘ |
|  |  |  |  | 2022 | 6 735,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 555,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2023 | 3 728,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 157,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2024 | 1 220,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 100,0 | ЖБ |
|  | Жиыны |  |  |  | 60 305,0 |  |
| Электрмен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Түркістан қаласында Қызылорда тас жолы бойында қуаты 2х25 МВА 110 кВ электр желісі бар 110/35/10 кВ "Солтүстік" қосалқы станциясын салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 19,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 1 500,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 500,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 2 500,0 | РБ |
| 19 | Түркістан қаласында 110 кВ тиісті желісі бар 110 кВ жобаланатын қосалқы станциясын айнала қоршау үшін 110 кВ электр беру желісін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 5,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2023 | 165,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2024 | 1 350,0 | РБ |
| 20 | Ордабасы ауданының Шұбарсу а/о Шұбарсу ауылында электр желілерін салу (2-кезек) | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 1 000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 240,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 1 160,0 | РБ |
| 21 | Ордабасы ауданында 220/110/10 кВ "Бадам" қосалқы станциясын салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 900,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 4 500,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2022 | 3 100,0 | РБ |
| 22 | Ордабасы ауданында "Бадам" қосалқы станциясынан 110 кВ электр беру желісін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2022 | 250,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2023 | 2 000,0 | РБ |
| 23 | Сарыағаш, Мақтаарал және Шардара аудандарын электрмен жабдықтау үшін 220/110/10 кВ "Қызыләскер" қосалқы станциясынан жоғары вольтті екі электр желісін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 200,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2020 | 1 455,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 184,0 | ЖБ |
| 24 | Сарыағаш ауданында "Қызыләскер" 220/110/10 кВ қосалқы станциясын салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 4 307,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2020 | 1 478,0 |  |
| 25 | Түркістан қаласына таяу қуаты 2х125 МВА 220/110/10 кВ "Орталық" қосалқы тірек станциясын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 60,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 3 450,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5 450,0 |  |
| 26 | Түркістан қаласының "Отырар" шағын ауданында қуаты 2х40 МВА 110 кВ электр желісі бар 110/35/10 кВ "Яссы" қосалқы станциясын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 961,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 1 150,0 |  |
|  | Жиыны |  |  |  | 39 884,0 |  |
| Жылумен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кентау қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау (2-кезек) | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2022 | 2 250,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 250,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2023 | 2 250,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 250,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2024 | 2 250,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 250,0 | ЖБ |
| 28 | Кентау қаласында ЖЭО-5 реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 30,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 2 000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 090,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 2 000,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2023 | 2 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 3 000,0 |  |
| 29 | Түркістан қаласында "Түркістан Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының қазандығын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 900,0 | ЖБ |
| 30 | Түркістан қаласында қуаты 60 Гкал/сағ кәдеге жаратушы қазандығы бар қуаты 50 МВт бу-газ қондырғысын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 50,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 100,0 | ЖБ |
|  |  |  |  |  | 5 000,0 | МЖӘ |
|  |  |  |  | 2021 | 15 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 15 500,0 |  |
|  | Жиыны |  |  |  | 54 670,0 |  |
| Тұрғын үйлерді жаңғырту |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Түркістан және Кентау қалаларында тұрғын үйлерді жаңғырту | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 074,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 200,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 300,0 |  |
|  | Жиыны |  |  |  | 1 574,0 |  |
| III. Білім беру |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Түркістан қаласының Отырар шағын ауданында 900 орынға арналған мектеп салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 089,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 133,0 | ЖБ |
| 33 | Түркістан қаласында 500 орынға арналған жатақханасы бар 700 орынға арналған "Дарын" мектеп-интернатын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 46,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 800,0 | МЖӘ |
|  |  |  |  | 2021 | 2 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2 200,0 |  |
| 34 | Түркістан қаласында "Назарбаев зияткерлік мектебін" салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ | 2019 | 70,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2020 | 4 171,0 |  |
| 35 | Түркістан облысы бойынша білім беру объектілерін салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 13 083,0 | РБ |
| 36 | Түркістан қаласында оқушылар сарайын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 3 100,0 |  |
| 37 | Түркістан қаласында музыкалық мектеп салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 000,0 | ЖИ |
|  | Жиыны |  |  |  | 30 892,0 |  |
| IV. Денсаулық сақтау |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Түркістан қаласында 630 кереуеттік облыстық көпбейінді медициналық орталығын салу*** | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 6 500,0 | МЖӘ |
|  |  |  |  | 2021 | 37 400,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 19 800,0 |  |
| 39 | Түркістан қаласында бір ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 741,0 | МЖӘ |
|  |  |  |  | 2021 | 2 000,0 |  |
| 40 | Түркістан қаласындағы қалалық балалар ауруханасына 190 төсектік емдеу корпусын салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 100,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 900,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 400,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 1 800,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 400,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 2 700,0 | РБ |
| 41 | Ордабасы ауданында облыстық туберкулезге қарсы 350 төсектік диспансер салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 500,0 | МЖӘ |
|  |  |  |  | 2022 | 7 700,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 6 800,0 |  |
| 42 | Түркістан қаласында 600 төсектік психикалық денсаулық орталығын салу (20 төсектік уақытша бейімдеу және детоксикация орталығы бар)*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 3 000,0 | МЖӘ |
|  |  |  |  | 2022 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2 000,0 |  |
| 43 | Түркістан қаласында симуляциялық орталық салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 1 500,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2022 | 3 500,0 |  |
| 44 | Түркістан қаласында бір ауысымда 300 адам қабылдайтын стоматологиялық емхана салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 500,0 | МЖӘ |
|  |  |  |  | 2022 | 1 000,0 |  |
| 45 | Түркістан қаласында ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі облыстық орталық салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 600,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 1 200,0 |  |
| 46 | Түркістан қаласында медициналық жедел жәрдем станциясын салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 1 000,0 | МЖӘ |
|  |  |  |  | 2022 | 1 000,0 |  |
| 47 | Түркістан облысы бойынша денсаулық сақтау объектілерін салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 5 035,0 | РБ |
| 48 | Түркістан облысы Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласы аудандық ауруханасының жанынан 240 төсектік перинаталдық орталық салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 3 500,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 500,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 3 500,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 500,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2023 | 4 500,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 500,0 | ЖБ |
| 49 | Түркістан облысы Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласы аудандық ауруханасының жанынан бір ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 900,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 100,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 900,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 100,0 | ЖБ |
| 50 | Түркістан облысы Арыс қаласында бір ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2022 | 900,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 100,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2023 | 900,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 100,0 | ЖБ |
|  | Жиыны |  |  |  | 131 076,0 |  |
| V. Халықты әлеуметтік қорғау |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Кентау қаласында 200 орындық ересек мүгедектер үшін оңалту орталығын салу | пайдалануға беру актісі | Еңбекмині, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 30,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 300,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 34,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 1 809,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 170,0 | ЖБ |
|  | Жиыны |  |  |  | 2 343,0 |  |
| VI. Мәдениет |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Түркістан қаласында драма театрын салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 500,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 4 000,0 | ЖБ |
|  |  |  |  |  | 3 500,0 | ЖИ |
| 53 | Түркістан қаласында "Конгресс-орталығы" көпфункциялы кешенін салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 7 500,0 |  |
| 54 | Түркістан қаласында облыстық ғылыми-әмбебап кітапхана салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 000,0 | ЖБ |
|  |  |  |  |  | 6 300,0 | ЖИ |
| 55 | Түркістан қаласында Қожа Ахмет Ясауи музейін салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 300,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 1 500,0 |  |
| 56 | "Ұлы дала елі" орталығын салу ("Түркі әлемі" орталығы, "Қазақ хандары мен билері" мәдени-тарихи орталығы, "Ұлы дала елі" орталығы)*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 4 000,0 |  |
| 57 | Түркістан қаласында визит-орталығын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 755,0 | ЖИ |
| 58 | Түркістан қаласында амфитеатр салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 700,0 | ЖИ |
| 59 | "Қожа Ахмет Ясауи" және "Рәбия Сұлтан Бегім" мавзолейлерін, цитадельдің бекініс қабырғасын реставрациялау*** | пайдалануға беру актісі | МСМ | 2020 | 778,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 634,0 |  |
| 60 | Күлтөбе қалашығындағы тарихи объектілерді реставрациялау*** | пайдалануға беру актісі | МСМ | 2019 | 800,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 1 200,0 |  |
| 61 | Түркістан қаласындаы "Әзірет Сұлтан" (88,7га) музей-қорығының аумағын абаттандыруға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу*** | ведомствадан тыс сараптама қорытындысы | МСМ | 2020 | 600,0 | ЖИ |
| 62 | Түркістан қаласындағы "Әзірет Сұлтан" музей-қорығының аумағын абаттандыру | пайдалануға беру актісі | МСМ | 2020 | 11 150,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 7 350,0 |  |
|  | Жиыны |  |  |  | 59 567,0 |  |
| VIІ. Спорт |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Түркістан қаласында дарынды балаларға арналған облыстық спорт мектеп-интернатын салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 20,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 1 000,0 |  |
| 64 | Түркістан қаласында жоғары спорт шеберлігі мектебін салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 15,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 385,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 580,0 |  |
| 65 | Түркістан қаласында облыстық дәрігерлік-дене шынықтыру диспансерін салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 21,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 179,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 335,0 |  |
| 66 | Түркістан қаласында бассейні бар спорт сарайын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 880,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 3 480,0 |  |
| 67 | Түркістан қаласында 7 000 орынға арналған стадион салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 4 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 8 600,0 |  |
| 68 | Түркістан қаласында олимпиадалық резерв мектебін салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 100,0 | ЖИ |
| 69 | Түркістан қаласындағы олимпиадалық резерв мектебіне 100 орындық әкімшілік ғимарат пен жатақхана салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 500,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 500,0 |  |
| 70 | Түркістан қаласындағы Ә. Нұрмаханов атындағы олимпиада резервінің мамандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің спорт кешенін реконструкциялау және 320 көрермендерге арналған қосымша ғимарат салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 700,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 1 800,0 |  |
| 71 | Түркістан қаласында теннис орталығын салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 650,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 850,0 |  |
|  | Жиыны |  |  |  | 27 095,0 |  |
| VIII. Көліктік инфрақұрылым |  |  |  |  |  |  |
| 72 | "Түркістан-Кентау" бағытында ұзындығы 26 км автомобиль жолын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ | 2023 | 6 620,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2024 | 6 620,0 |  |
| 73 | Шымкент және Сарыағаш қалаларының айналма жолын салу (150 км)*** | пайдалануға беру актісі | ИИДМ | 2019 | 500,0 | МЖӘ |
|  |  |  |  | 2020 | 2 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 63 456,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 63 456,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 63 458,0 |  |
| 74 | "Түркістан-Шәуілдір" бағытында ұзындығы 70 км автомобиль жолын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 15 300,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 580,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 16 500,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 600,0 | ЖБ |
| 75 | Облыстық және аудандық маңызы бар жолдарды салу, реконструкциялау және жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 16 527,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 11 040,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 12 426,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 10 949,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 12 000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 3 600,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 9 500,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 2 850,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2023 | 9 500,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 2 850,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2024 | 9 500,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 2 850,0 | ЖБ |
| 76 | Түркістан қаласының көшелерін салу, реконструкциялау және жөндеу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 7 936,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 5 220,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 5 000,0 |  |
| 77 | Халықаралық әуежайға инженерлік желілерді (әуежайға апратын жол 0 км-ден 16,3 км-ге дейін) жүргізу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 205,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2020 | 9 000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 245,0 | ЖБ |
| 78 | Түркістан қаласында Халықаралық әуежай салу 1-кезек: Түркістан қаласының бас жоспарының дамуын ескере отырып, әуежай орналастыратын жерді таңдау және ТЭН, ЖСҚ әзірлеу; 2-кезек: Түркістан қаласында өндірістік қызметті техникалық жарақтандыра отырып, халықаралық әуежай салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі, ИИДМ, ҰЭМ | 2020 | 68 000,0 | МЖӘ |
| 79 | Түркістан қаласының Шығыс айналма жолын салу (30 км) | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 10 000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 000,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 17 100,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 710,0 | ЖБ |
| 80 | Түркістан қаласына Кентау қаласы жағынан кіреберіс жолды реконструкциялау (24 км) | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 4 100,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 500,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 4 000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 400,0 | ЖБ |
| 81 | "Түркістан-Кентау" бағытында ұзындығы 26 км автомобиль жолын орташа жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 092,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 468,0 | ЖБ |
| 82 | Түркістан қаласында жаңа теміржол вокзалын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі, ИИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2022 | 4 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2023 | 5 010,0 |  |
| 83 | Түркістан қаласының солтүстік бөлігінде жаңа автовокзал салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2023 | 1 100,0 | ЖИ |
| 84 | Түркістан қаласының оңтүстік бөлігінде жаңа автовокзал салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 500,0 | ЖИ |
|  | Жиыны |  |  |  | 510 268,0 |  |
| IX. Қоғамдық құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және азаматтық қорғау |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 470 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Түркістан облысының полиция департаменті ғимаратының кешенін салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі, ІІМ | 2019 | 40,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 4,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 1 086,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 1 281,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1 281,0 |  |
| 86 | Түркістан қаласында Полиция департаментінің Жедел басқару орталығын салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 48,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 549,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 97,0 |  |
| 87 | Түркістан қаласында Түркістан облысының полиция департаментінің бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2019 | 23,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 483,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2022 | 45,0 |  |
| 88 | Түркістан қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланына арналған әскери қалашық салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2020 | 334,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 3 569,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 3 569,0 |  |
| 89 | Түркістан қаласында әкімшілік ғимарат пен 4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосын салу (037 орам) | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2019 | 27,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 469,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 469,0 |  |
| 90 | Түркістан қаласында "4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы кешені" үлгілік жобасына байланыстыра отырып, өрт сөндіру депосын салу (Түркістан қаласынан Кентау қаласына шыға берісте) | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2020 | 20,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 222,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 222,0 |  |
| 91 | Түркістан қаласында (Түркістан-Шәуілдір тас жолында) "4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы кешені" үлгілік жобасына байланыстыра отырып, өрт сөндіру депосын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2021 | 21,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2022 | 222,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 222,0 |  |
| 92 | Түркістан облысы, Келес ауданы, Ақтөбе ауылдық округінің Қызыләскер ауылында "2 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы кешені" үлгілік жобасына байланыстыра отырып, өрт сөндіру депосын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2021 | 17,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2022 | 279,0 |  |
| 93 | Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауылында "2 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы кешені" үлгілік жобасына байланыстыра отырып, өрт сөндіру депосын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2023 | 9,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2024 | 278,0 |  |
| 94 | Түркістан қаласында Түркістан қаласы әкімі басқармасының қосалқы пунктін салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 100,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 867,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 867,0 |  |
| 95 | Түркістан облысы әкімі басқармасының қаладан тыс қосалқы пунктін салу (Түркістан қаласынан 20-100 км қашықтықта орналасқан) | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 100,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 867,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 867,0 |  |
| 96 | ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің әкімшілік ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2021 | 33,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2022 | 201,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2023 | 201,0 |  |
| 97 | Түркістан қаласында 500 орынға арналған тергеу изоляторын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2019 | 33,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 56,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 3 195,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2023 | 2 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2 000,0 |  |
| 98 | Түркістан қаласында тұтқындалған адамдарды ұстайтын 50 орынға арналған арнайы қабылдау орнын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2019 | 35,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 45,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 534,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2023 | 534,0 |  |
| 99 | Құлақтандыру жүйесін құру: 1) ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті ғимараттарын орталықтандырылған хабардар ету жүйесін басқару жабдықтарымен қамтамасыз ету; 2) Түркістан облысы үшін облыстық хабардар ету жүйесін сөйлеу-хабарландыру құрылғыларымен толық жарақтандыру; 3) ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаментін байланыс құралдарымен қамтамасыз ету; 4) ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті үшін ретрансляторлы жабдықтармен қамтамасыз ету | өткізу-қабылдау актісі | ІІМ | 2019 | 463,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2020 | 568,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 444,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 444,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 444,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 444,0 |  |
|  | Жиыны |  |  |  | 30 228,0 |  |
| X. Ауыл шаруашылығы |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Түркістан қаласының айналасында 11000 га азық-түлік белдеуін құру | пайдалануға беру актісі | АШМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 000,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 25 000,0 | PБ |
|  |  |  |  |  | 1 500,0 | ЖБ |
| 101 | Түркістан қаласында суармалы жерлердің сумен қамтамасыз етілуін арттыру мақсатында Арыс-Түркістан магистральдық арнасын толықтыру үшін Сырдария өзенінен машиналық арна салу | пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 180,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 1 800,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2022 | 11 250,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 450,0 | ЖБ |
| 102 | Түркістан облысы Кентау қаласы Орынғай ауылдық округінде Кеңсай-Қосқорған-2 су қоймасын салу | пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 26,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 3 500,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 106,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 2 000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 488,0 | ЖБ |
| 103 | Түркістан облысында сатылас ұңғымалардың жұмысқа жарамдылығын қайта қалпына келтіру | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 251,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 991,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 1 510,0 |  |
| 104 | Түркістан магистральдық арнасын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 86,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 7 000,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2021 | 7 300,0 |  |
| 105 | Түркістан қаласының Шаға өзеніндегі ағызу каналын салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 300,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 800,0 |  |
| 106 | Түркістан облысы Түркістан қаласында Шошқакөл көл жүйесін жаңғырту жөніндегі іс-шаралар кешенін салу | пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 550,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 130,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 700,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 120,0 | ЖБ |
|  | Жиыны |  |  |  | 69 108,0 |  |
| XІ. Кәсіпкерлік |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Түркістан қаласында индустриялық аймақтарды 310 га кеңейту және инфрақұрылым тарту | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 300,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 2 000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 500,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 5 000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 600,0 | ЖБ |
| 108 | "TURKISTAN" АЭА өнеркәсіптік аймағының аумағында инфрақұрылым салу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 108,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 2 000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 037,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 5 826,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2022 | 1 504,0 |  |
| 109 | Ордабасы ауданы, Бадам стансасына "Standard petroleum & CO" ЖШС кіреберіс теміржол салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 846,0 | РБ |
|  |  |  |  | 2020 | 90,0 |  |
| 110 | Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Б.Саттарханов даңғылындағы нөмірсіз сауда қонақ үйі бар ойын-сауық орталығының сыртқы электр жүйесінің құрылысы | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 290,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 32,0 | ЖБ |
|  | Жиыны |  |  |  | 20 133,0 |  |
| XІI. Туризм |  |  |  |  |  |  |
| 111 | "Қасқасу" туристік-рекреациялық орталығының инженерлік инфрақұрылымын салу | пайдалануға беру актісі | МСМ, Түркістан облысының әкімдігі |  |  |  |
| 112 | "Қасқасу" туристік-рекреациялық орталығының тау инфрақұрылымын салу | пайдалануға беру актісі | МСМ, Түркістан облысының әкімдігі |  |  |  |
| 113 | Түркістан қаласында "Ұлы Жібек жолы бойындағы ұлттық дәстүрлі қолөнер шеберлері орталығында" "Зияратшылар орталығының" ғимаратын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 3 107,0 | ЖБ |
| 114 | Түркістан облысындағы "Түркістан" туристік-сауықтыру орталығының инфрақұрылымын салу (1-кезек) | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 4 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2021 | 5 000,0 |  |
| 115 | Түркістан облысындағы "Түркістан" туристік-сауықтыру орталығының инфрақұрылымын салу (2-кезек) | пайдалануға беру актісі | МСМ, Түркістан облысының әкімдігі |  |  |  |
| 116 | Түркістан облысында Шошқакөл туристік-рекреациялық аймағына инфрақұрылым салу | пайдалануға беру актісі | МСМ, Түркістан облысының әкімдігі |  |  |  |
|  | Жиыны |  |  |  | 12 107,0 |  |
| XІІI. Басқалар |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ҚР Тұңғыш Президент паркін салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 12 150,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 1 350,0 | ЖБ |
| 118 | Кентау қаласының және оған іргелес елді мекендер халқының денсаулығы мен қоршаған ортаның жай-күйіне кешенді бағалау жүргізу | зерттеу қорытындысы | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 226,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 268,0 |  |
| 119 | Төлеби ауданы Леңгір қаласындағы ұзындығы 7,5 км Төлеби және Бірлік көшелерін абаттандыру | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 448,0 | РБ |
| 120 | Музыкалық субұрқақтар салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 197,0 | ЖИ |
| 121 | Неке сарайын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 150,0 | ЖИ |
| 122 | Шығыс моншасын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 250,0 | ЖИ |
| 123 | "Нұр-Сұлтан" алаңын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 950,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 3 000,0 |  |
| 124 | Медиа-орталық салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 200,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 3 800,0 |  |
| 125 | Аттракционы бар қалалық саябақ салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 5 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 4 000,0 |  |
| 126 | Түркістан қаласында туризм бағытындағы колледж салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 3 440,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 860,0 |  |
| 127 | Цифрлық офис ғимаратын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 400,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 430,0 |  |
| 128 | "Smart City" жобасын енгізу және байланыс желілерін жүргізу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 000,0 | ЖИ |
| 129 | Түркістан қаласында халыққа қызмет көрсету орталығын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 200,0 | ЖИ |
| 130 | Түркістан қаласының айналасында жасыл белдеу құру (Қарашық өзенінің бойынан солтүстік-батыс бағытына, питомник және оңтүстік-батыс бағытына) | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 254,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 3 125,0 |  |
| 131 | Түркістан қаласында дендросаябақ салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 3 500,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 300,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2021 | 3 700,0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 500,0 | ЖБ |
| 132 | Түркістан қаласында Б. Саттарханов көшесі бойында желілік саябақ салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 000,0 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2020 | 4 500,0 |  |
| 133 | Түркістан қаласында "Жібек жолы инвест" қонақ үйін салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 2 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2021 | 1 500,0 |  |
| 134 | Түркістан қаласында "Жібек жолы инвест" ойын-сауық орталығын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 500,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2021 | 1 500,0 |  |
| 135 | Түркістан қаласында "Halyk bank" ғимаратын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 500,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2021 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 700,0 |  |
| 136 | Түркістан қаласында "Forte bank" ғимаратын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 500,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2021 | 1 000,0 |  |
| 137 | Түркістан қаласында "Нұр-Әлем" қонақ үйін салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2021 | 500,0 |  |
| 138 | Түркістан қаласында ойын-сауық орталығын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2021 | 1 000,0 |  |
| 139 | Түркістан қаласында "YDA" бизнес-орталығын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2021 | 1 000,0 |  |
| 140 | Түркістан қаласында "Базис-А" бизнес-орталығын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 2 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2021 | 3 000,0 |  |
| 141 | Түркістан қаласында "Керуен Сарай" туристік кешенін салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 19 200,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2021 | 19 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 33 600,0 |  |
| 142 | Түркістан қаласында "Rixos Khadisha Turkistan" қонақ үй кешенін салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 500,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2020 | 8 500,0 |  |
| 143 | Түркістан қаласында "DATA LLP" қонақ үй кешенін салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 4 000,0 | ЖИ |
|  |  |  |  | 2021 | 3 000,0 |  |
| 144 | Түркістан қаласында "BI Group" бизнес-орталығын салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 5 000,0 | ЖИ |
| 145 | Түркістан қаласында мешіт салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 4 000,0 | ЖИ |
| 146 | Түркістан қаласында фитнес клуб салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 200,0 | ЖИ |
| 147 | Түркістан қаласында "Innovation Central Asia" қонақ үй кешенін салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 320,0 | ЖИ |
| 148 | Түркістан қаласында "Hampton by Hilton" қонақ үй кешенін салу*** | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 4 000,0 | ЖИ |
|  | Жиыны |  |  |  | 185 918,0 |  |

| Қаржыландыру көзі | 2019 жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | Жиыны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республикалық бюджет | 103 765,0 | 213 159,0 | 164 084,0 | 114 597,0 | 58 175,0 | 51 252,0 | 705 032,0 |
| Жергілікті бюджет | 35 872,0 | 68 797,0 | 34 011,0 | 21 221,0 | 12 222,0 | 10 932,0 | 183 055,0 |
| Жеке инвестициялар | 60 077,0 | 137 156,0 | 67 956,0 | 74 639,0 | 35 676,0 | 32 548,0 | 408 052,0 |
| МЖӘ | 500,0 | 84 041,0 | 130 968,0 | 115 656,0 | 72 258,0 |  | 403 423,0 |
| ЖИЫНЫ | 200 214,0 | 503 153,0 | 397 019,0 | 326 113,0 | 178 331,0 | 94 732,0 | 1 699 562,0 |

* - республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі Түркістан облысының әкімдігі бюджет заңнамасына сәйкес қажетті құжаттаманы ұсынған кезде тиісті жоспарлы кезеңге республикалық және жергілікті бюджетті қалыптастыру және нақтылау кезінде нақтыланатын болады;

** - шығындар "туристік инфрақұрылым" ұғымдық аппаратты толықтыру бөлігінде "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне туристік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заң жобасы қабылданғаннан кейін қаралатын болады;

*** - жеке инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік қаражаты есебінен қаржыландырылатын 
іс-шаралар бойынша шығыстар  көлемі объектілерді салу барысында нақтыланатын болады.

Кешенді жоспарды іске асырудан мынадай нәтижелер күтіледі:

Жалпы өңірлік өнім

Облыстың ЖӨӨ-нің 2017 жылмен салыстырғанда 2024 жылға 1,7 есе өсуі болжануда немесе номиналды түрде 1 540,1 млрд.теңгеден 2 552 млрд.теңгеге дейін ұлғаяды. Облыстың ЖӨӨ құрылымында 2025 жылы өнеркәсіп (25,8 %), ауыл шаруашылығы (21,7 %), көлік және байланыс (13,0 %) салаларының үлесі үстем болады.

Ауыл шаруашылығы

116 мың га жаңа технологиялар енгізіледі.

Жабық топырақ (жылыжай) ауданы 2769 га дейін кеңейеді.

Ауыл шаруашылығы техникалық паркін және тракторларды 37 %-ке (80 %-дан 43 %-ке дейін) жаңарту, бұл ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігін 2,5 есе ұлғайтуды және жыл сайын жалпы өнімнің көлемін 76 млрд. теңге сомасына дейін өсуін қамтамасыз етеді.

Нәтижесінде 2024 жылға қарай ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 2017 жылмен салыстырғанда 2,1 есе артады және ауыл шаруашылығы өндірісінің жалпы өнімі 1 025 млрд. теңгені, НКИ 105 %-ті құрайды.

Өнеркәсіп

10 мың жаңа жұмыс орнын аша отырып, құны 399,9 млрд. теңгені құрайтын 46 жоба іске асырылады.

Индустрияландыру 4,0 талаптарына сай келетін Түркістан облысының индустриялық аймағында импорт алмастырушы және экспортқа бағдарланған жаңа өндіріс құрылады.

Жаңа және қолданыстағы кәсіпорындардың қуаттарының толық жүктелуі қамтамасыз етіледі.

Нәтижесінде 2024 жылға қарай өнеркәсіп өнімінің көлемі номиналды түрде 2017 жылмен салыстырғанда 1,5 есе артады және 650 млрд. теңге, НКИ-і 104 %-ті құрайды.

Денсаулық сақтау

Заманауи көпфункциялы 610 орынға арналған аурухананы, облыстық балалар ауруханасын, медициналық жедел жәрдем станцияларын және қалалық емхана салу бекітілген халыққа профилактикалық жұмыстар жүргізу үшін білікті, мамандандырылған, жедел көмек көрсетудің қолжетімділігін, тиімділігін, сапасын арттыруға, халықтың денсаулығын жақсартуға, бала туу деңгейін арттыруға және өлім-жітімді төмендетуге, халықтың медициналық көмек алуға шет елдерге шығуын азайтуға мүмкіндік береді. Медициналық туризм дамитын болады. Жалпы орташа өмір ұзақтығы 71,5 жасқа дейін  ұлғаяды.

Халықты әлеуметтік қорғау

Оңалту орталығын салу мүгедектердің барынша тәуелсіздігін, толық физикалық, ақыл-ой, әлеуметтік, кәсіби қабілетін сақтау және қол жеткізу үшін мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге және тұрмыстың барлық аспектілеріне толыққанды тарту үшін тиісті және тиімді шараларды ұлғайтуға мүмкіндік береді. Осы мақсатта мүгедектер үшін кешенді оңалту қызметтерін және бағдарламаларын, олардың қолжетімділігін ескере отырып, тікелей тұратын орындарына мейлінше жақын жерлерде ұйымдастыру, бекіту және кеңейту қажет.

Білім беру

Түркістан қаласы халқының өсуінің күтілуіне байланысты 2024 жылға дейін мектептер салу қажет.

Мектептерді салу нәтижесінде оқушылар оқу орындарымен қамтамасыз етілетін болады.

Сонымен бірге дарынды балаларға арналған мектепке сұранысты ескере отырып, қаланың және жақын орналасқан Отырар, Бәйдібек, Ордабасы, Созақ аудандарының оқушылары үшін Түркістан қаласында 700 оқушыға арналған 500 орындық жатақханасы бар "Дарын" мектеп-интернатын салу қажет.

2020 жылға қарай 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі тәрбие берумен және оқытумен қамту 100 %-ке жеткізіледі.

Мәдениет

Түркістан қаласын түркі әлемінің рухани-мәдени орталығы ретінде дамыту, сондай-ақ ұлттық өнерді, жақын және алыс шетелдің салт-дәстүрлерін кеңінен насихаттау, жас таланттарды қолдау, заманауи материалдық-техникалық құрал жабдықтармен жабдықталған және әлемдік стандартқа сәйкес келетін жаңа мәдени объектілер салу.

Спорт

Халықты жалпы спорттық шараларға тарту, республикалық, сондай-ақ халықаралық спорттық жарыстарда жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізу.

2024 жылға қарай спортпен және дене шынықтырумен жүйелі айналысатын азаматтардың қамтылуы 30 %-ке жеткізіледі.

Туризм

Өңірдің туристік тартымдылығын жақсарту келуші туристердің саны және ашылатын жұмыс орындарын ұлғайтады.

Жаңа туристік дестинация құру және туризм индустриясын дамыту.

Емдеу-сауықтыру, жағажай, тау шаңғысы және тарихи-мәдени және т.б. сияқты туризм түрлерін дамыту.

Нәтижесінде 2024 жылы туристер саны 3 есе, орналастыру объектілерінің саны 30 %-ке, қызмет көрсету көлемі 35 %-ке, инвестиция көлемі 5 есеге артады.

Көліктік және инженерлік инфрақұрылым

Көліктік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту нәтижесінде қанағаттанарлық және жақсы жағдайдағы жолдардың деңгейі 2024 жылы 90 %-ке жеткізілетін болады.

Көліктік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту нәтижесінде Түркістан қаласы көшелерінің қанағаттанарлық және жақсы жағдайдағы деңгейі 2024 жылы 60 %-ке жеткізілетін болады.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

Нәтижесінде Түркістан қаласының халқы орталықтандырылған сумен және кәрізбен 100 % қамтамасыз етілетін болады.

Газбен жабдықтау саласында Түркістан қаласының халқы 100 % қамтамасыз етіледі.

2024 жылға дейін 220-110 кВ желісі бар 5 қосалқы станция салу нәтижесінде 8 ауданның (Мақтаарал, Сарыағаш, Жетісай, Келес, Шардара, Ордабасы, Отырар және Арыс қ.) халқын сапалы және тұрақты электр энергиясымен қамтамасыз ету мүмкін болады.

Экономикалық өсу орталықтары болып табылатын жоғарыда көрсетілген қалаларды және елді мекендерді коммуналдық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеуді дамытуға жағдай жасауға, ірі және шағын өнеркәсіп кәсіпорындарын ұйымдастыруға, шағын және орта бизнесті дамытуға мүмкіндік береді.

Тұрғын үй

2024 жылға дейін барлық қаржыландыру көздері есебінен 218 үй салу жоспарлануда (13 064 пәтер, 783,8 м2), 13 064 отбасын тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарлануда.

Қоғамдық құқықтық тәртіпті және азаматтық қорғауды қамтамасыз ету

Ішкі істер органдарының материалдық-техникалық жабдықталуын жақсарту қылмыстардың уақтылы алдын алуды, анықтауды және ашуды қамтамасыз етеді, сонымен қатар қызметкерлердің жүктелген міндеттерді орындау үшін тиімді және сапалы жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

| АШМ | – | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| --- | --- | --- |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| БП | – | Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| Еңбекмині | – | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| ЖБ | – | жергілікті бюджет |
| ЖИ | – | жеке инвестициялар |
| ЖС | – | Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты |
| ЖСҚ | – | жобалық-сметалық құжаттама |
| ИИДМ | – | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
| "ҚТЖ" ҰК" АҚ | – | "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| МЖӘ | – | мемлекеттік-жекешелік әріптесік |
| СҚА | – | Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) |
| МСМ | – | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| РБ | – | республикалық бюджет |
| ТЭН | – | техникалық-экономикалық негіздеме |
| ҰҚК | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті |
| ҰЭМ | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ШОБ | – | шағын және орта бизнес |
| ІІМ | – | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
| ХҚИ | – | Халықаралық қаржы институттары |
| ЭМ | – | Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |
| ЭГТРМ | – | Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК