"Нұр-Сұлтан қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2023 жылға дейінгі кешендi жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 қыркүйектегі № 649 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 25 қаңтардағы № 37 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 29 ақпандағы № 136 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 29.02.2024 № 136 қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. "Нұр-Сұлтан қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2023 жылға дейінгі кешендi жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 қыркүйектегі № 649 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

"Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2025 жылға дейінгі кешендi жоспарын бекiту туралы";

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

"Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамытуды жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Қоса беріліп отырған Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2025 жылға дейінгі кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.";

көрсетілген қаулымен бекітілген Нұр-Сұлтан қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2023 жылға дейінгі кешендi жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | Ә. Смайылов |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2023 жылғы 25 қаңтардағы № 37 қаулысына қосымша |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң |
|  | 2021 жылғы 21 қыркүйектегі № 649 қаулысымен бекiтiлген |

Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2025 жылға дейінгі кешенді жоспары

| Р/с № | Атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзiмдерi | Қаржыландыру көлемі* (млн теңге) | Қаржыландыру көзi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамытудың кешенді жоспарын іске асырудан 2025 жылдың қорытындысы бойынша күтілетін нәтижелер: 1) медициналық көресетілетін қызметтерді алуға қолжетімділікті арттыру, балабақшалардағы кезектілікті және мектептердегі оқушы орындарының тапшылығын қысқарту; 2) қамтылатын елді мекендерде жол төсемінің сапасын жақсы және қанағаттанарлық жағдайда арттыру; 3) қамтылатын елді мекендерде халықты орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтуды ұлғайту; 4) халықты жұмыспен қамтуды арттыру, іс-шараларды іске асыру кезеңінде жаңа жұмыс орындарын және объектілер пайдалануға берілгеннен кейін тұрақты жұмыс орындарын құру; 5) өңірге тартылған жеке инвестицияларды ұлғайту, шағын және орта кәсіпкерліктің жаңа субъектілерін ашу. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Қосшы қаласы |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Қосшы қаласының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2022 | 3 931,2 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 3 267,8 |  |
| 2 | Қосшы қаласында көше-жол желісін салу (2-кезек) | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 619,7 | республикалық бюджет |
| 3 | Қосшы қаласында көше-жол желісін салу (1-кезең 10 км) | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 255,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 510,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1 995,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 1 995,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1 995,0 |  |
| 4 | Қосшы қаласының Республика көшесін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 50,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 675,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 1 688,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1 687,0 |  |
| 5 | Қосшы қаласының Сарқырама өзені арқылы өтетін автожол көпірін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 35,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 150,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 700,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 650,0 |  |
| Білім беру |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Қосшы қаласында 1200 орындық мектеп салу (1-позиция) | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 1 033,1 | республикалық бюджет |
| 7 | Қосшы қаласында 1200 орындық мектеп салу (2-позиция) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 159,9 | жергілікті бюджет |
| 8 | Қосшы қаласында 280 орындық балабақша салу (1-позиция) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 15,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 300,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 445,0 |  |
| 9 | Қосшы қаласында 280 орындық балабақша салу (2-позиция) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 500,0 | жергілікті бюджет |
| 10 | Қосшы қаласында 280 орындық балабақша салу (3-позиция) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 350,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2025 | 445,0 |  |
| 11 | Қосшы қаласында 280 орындық балабақша салу (4-позиция) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 350,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2025 | 445,0 |  |
| Денсаулық сақтау |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Қосшы қаласында 350 төсектік көпбейінді облыстық аурухана салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 525,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 3 200,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 3 800,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 3 800,0 |  |
| Спорт |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Қосшы қаласында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | пайдалануға беру актісі | МСМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 792,5 | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Қосшы қаласында сумен жабдықтау желілерін салу (4-кезек) | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 480,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 480,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2 865,9 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 4 321,9 |  |
| 15 | Қаражал сорғы станциясынан Қосшы қаласына дейін су тартқышты салу | пайдалануға беру актісі | ЭТРМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 200,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 2 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2 100,0 |  |
| 16 | Қосшы қаласында нөсер кәрізін салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 200,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 204,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 636,6 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 1 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1 500,0 |  |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Қосшы қаласында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу (5-тен 1-кезең) | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 240,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 1 080,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 1 080,0 |  |
| 18 | Қосшы қаласында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу (5-тен 2-кезең) | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2025 | 240,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 1 080,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 1 080,0 |  |
| 19 | Қосшы қаласында жылу көзі мен жылу желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 50,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 268,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 267,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1 015,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 1 800,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1 800,0 |  |
| 20 | Қосшы қаласында электрмен жабдықтау желілерін салу (4-кезек) | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2025 | 360,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 620,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 1 320,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1 300,0 |  |
| Өзгелер |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Қосшы қаласында деректерді өңдеудің мобильді орталығын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2021 | 500,0 | жеке инвестициялар |
| 22 | Қосшы қаласында "Главпром" көпфункционалды өндірістік кешенін салу: темір-бетон бұйымдарын өндіру цехы мен қағаз және картон бұйымдарын өндіру цехы, сондай-ақ өсімдік дақылдарының меншікті питомнигін ұйымдастыру | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2022 | 310,0 | жеке инвестициялар |
| 23 | Қосшы қаласында бетон бұйымдары мен бетон өндіретін зауыт салу | ҰЭМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 30,0 | жеке инвестициялар |
| 24 | Қосшы қаласында 3 құрамды қалалық соттың құрылысы | пайдалануға беру актісі | ЖС, Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 15,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 650,0 |  |
| 25 | Қосшы қаласында әкімшілік ғимараттар салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 20,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 60,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 350,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 375,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1 000,0 |  |
| 26 | Қосшы қаласында өрт сөндіру депосын салу | пайдалануға беру актісі | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 667,0 | республикалық бюджет |
| 27 | Қосшы қаласында суда құтқару станциясын салу | пайдалануға беру актісі | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 22,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 166,0 | республикалық бюджет |
| 28 | Қосшы қаласында халықты хабардар ету жүйесін құру | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі, ТЖМ | 2024 | 15,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 15,5 |  |
| 29 | Қосшы қаласында азаматтық қорғаныс басқармасының қалалық қосалқы пунктін құру | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі, ТЖМ | 2024 | 867,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 867,0 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  | 500,0 |
|  | 2022 жыл |  |  | 3 931,2 |  | 310,0 |
|  | 2023 жыл | 2 649,4 |  | 19 091,1 |  | 30,0 |
|  | 2024 жыл | 3 485,0 |  | 21 724,9 |  | 700,0 |
|  | 2025 жыл | 3 858,5 |  | 16 912,0 |  | 890,0 |
|  | Іс-шараның барлығы: 29 | 9 992,9 |  | 61 659,2 |  | 2 430,0 |
| 2. Тайтөбе ауылы (Қосшы қаласы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Тайтөбе ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 522,7 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 2 352,1 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 2 352,1 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  |  |
|  | 2023 жыл | 522,7 |  | 2 352,1 |  |  |
|  | 2024 жыл |  |  | 2 352,1 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 522,7 |  | 4 704,2 |  | 0,0 |
| 3. Ақмол ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ақмол ауылының көше-жол желісін салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 171,7 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 171,7 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1 545,7 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 1 545,7 |  |
| Ауыл шаруашылығы |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ақмол ауылында жұмыртқа бағытындағы балапандарды инкубациялау цехын реконструкциялау | ҰЭМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 1 120,0 | жеке инвестициялар |
| Өнеркәсіп |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ақмол ауылында биогаз қондырғысын салу (тауық саңғырығын өңдеу) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 1 100,0 | жеке инвестициялар |
| Тұрғын үй құрылысы |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ақмол ауылында коммерциялық жапсарлас үй-жайлары бар 36 пәтерлі үй салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 250,0 | жеке инвестициялар |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  | 250,0 |
|  | 2023 жыл | 171,7 |  | 1 545,7 |  | 2 220,0 |
|  | 2024 жыл | 171,7 |  | 1 545,7 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 4 | 343,4 |  | 3 091,4 |  | 2 470,0 |
| 4. Бозайғыр ауылы (Шортанды ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Бозайғыр ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 39,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 350,9 | республикалық бюджет |
| Ауыл шаруашылығы |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Бозайғыр ауылында сүт зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 330,0 | жеке инвестициялар |
| Өнеркәсіп |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Бозайғыр ауылындағы кірпіш зауытын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 1 250,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 1 250,0 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  | 1 580,0 |
|  | 2022 жыл | 39,0 |  |  |  | 1 250,0 |
|  | 2023 жыл |  |  | 350,9 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 39,0 |  | 350,9 |  | 2 830,0 |
| 5. Жалтыркөл ауылы (Аршалы ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Жалтыркөл ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 10,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 45,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 450,0 | республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Жалтыркөл ауылында РП-2 салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 250,0 | жергілікті бюджет |
| Білім беру |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Жалтыркөл ауылында 300 орындық мектеп салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі, ОАМ | 2021 | 725,0 | жергілікті бюджет |
| Ауыл шаруашылығы |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Жалтыркөл ауылында құс фабрикасын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 8 500,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 9 500,0 |  |
| Туризм және спорт |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Жалтыркөл ауылындағы көлде балық питомнигін, келушілердің демалыс және бос уақыт аймағын ұйымдастыру және салу | ҰЭМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 96,6 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 33,1 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл | 735,0 |  |  |  | 8 596,6 |
|  | 2022 жыл | 250,0 |  |  |  | 9 533,1 |
|  | 2023 жыл | 45,0 |  | 450,0 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 5 | 1 030,0 |  | 450,0 |  | 18 129,7 |
| 6. Жібек жолы ауылы (Аршалы ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Электрмен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Жібек жолы ауылындағы 110/35/10 кВ "Новоалександровка" ҚС реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 56,5 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  |  | 462,7 | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Жібек жолы ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 56,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 56,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 500,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 508,0 |  |
| Білім беру |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Жібек жолы ауылында 300 орындық мектеп салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі, ОАМ | 2021 | 360,3 | жергілікті бюджет |
| Ауыл шаруашылығы |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Жібек жолы ауылында ауданы 3,5 га жер учаскесін тамшылатып суару құрылғысымен суармалы судың су тегеурінді торабын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 5,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 5,2 |  |
| Туризм және спорт |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Жібек жолы ауылындағы демалыс аймағын реконструкциялау және салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 300,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 300,0 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл | 360,3 |  |  |  | 305,0 |
|  | 2022 жыл | 112,5 |  | 962,7 |  | 305,2 |
|  | 2023 жыл | 56,0 |  | 508,0 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 5 | 528,8 |  | 1 470,7 |  | 610,2 |
| 7. Қабанбай батыр ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Қабанбай батыр ауылында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 315,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 315,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2 835,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 2 835,0 |  |
| Ауыл шаруашылығы |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Қабанбай батыр ауылында ауданы 500 га суару жүйесін салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 31,5 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 31,5 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 189,0 |  |
| Өнеркәсіп |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Қабанбай батыр ауылында көмір кептіруге арналған үй-жай салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 180,0 | жеке инвестициялар |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  | 211,5 |
|  | 2022 жыл |  |  |  |  | 31,5 |
|  | 2023 жыл | 315,0 |  | 2 835,0 |  | 189,0 |
|  | 2024 жыл | 315,0 |  | 2 835,0 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 630,0 |  | 5 670,0 |  | 432,0 |
| 8. Қажымұқан ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Қажымұқан ауылында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 89,7 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 807,3 | республикалық бюджет |
| Өзгелер |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Қажымұқан ауылында автожанармай құю станциясы бар жол бойындағы сервис салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 100,0 | жеке инвестициялар |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  | 100,0 |
|  | 2023 жыл | 89,7 |  | 807,3 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 2 | 89,7 |  | 807,3 |  | 100,0 |
| 9. Қаражар ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Қаражар ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 253,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 255,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1 800,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 2 771,4 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл | 253,0 |  | 1 800,0 |  |  |
|  | 2023 жыл | 255,0 |  | 2 771,4 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 508,0 |  | 4 571,4 |  | 0,0 |
| 10. Қараөткел ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Қараөткел ауылында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 3 700,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 1 235,5 |  |
| Білім беру |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Қараөткел ауылында 280 орындық балабақша салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 80,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |
| Өнеркәсіп |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Қараөткел ауылында кірпіш зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 400,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 450,0 |  |
| 57 | Қараөткел ауылында жуу және дезинфекциялау құралдарын шығаратын өндірістік цех салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 105,0 | жеке инвестициялар |
| 58 | Қараөткел ауылында өндірістік база салу және тауарлық бетон мен темір-бетон бұйымдарын өндіру | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 50,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 200,0 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  | 530,0 |
|  | 2022 жыл |  |  | 3 700,0 |  | 750,0 |
|  | 2023 жыл |  |  | 1 235,5 |  | 105,0 |
|  | Іс-шараның барлығы: 5 | 0,0 |  | 4 935,5 |  | 1 385,0 |
| 11. Қостомар ауылы (Аршалы ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Қостомар ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 37,4 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 336,8 | республикалық бюджет |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2024 жыл | 37,4 |  | 336,8 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 37,4 |  | 336,8 |  | 0,0 |
| 12. Қоянды ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Қоянды ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 409,2 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 1 841,2 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 1 841,3 |  |
| Денсаулық сақтау |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Қоянды ауылында амбулаториялық медициналық орталық салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 125,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 125,0 |  |
| Ауыл шаруашылығы |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Қоянды ауылында бордақылау кешенін салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 600,0 | жеке инвестициялар |
| 63 | Қоянды ауылында өнімділігі жылына 5 000 килограмм бекіре уылдырығын құрайтын тұйық сумен жабдықтау фермасын салу және орнату | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 1 000,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 2 930,4 |  |
| Туризм және спорт |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Қоянды ауылында күмбезді үйлер, спорт алаңдарын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 200,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2023 | 800,0 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  | 1 725,0 |
|  | 2022 жыл |  |  |  |  | 3 255,4 |
|  | 2023 жыл |  |  |  |  | 800,0 |
|  | 2024 жыл | 409,2 |  | 1 841,2 |  |  |
|  | 2025 жыл |  |  | 1 841,3 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 5 | 409,2 |  | 3 682,5 |  | 5 780,4 |
| 13. Қызылжар ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Қызылжар ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 146,6 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 146,6 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 500,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 2 138,5 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл | 146,6 |  | 500,0 |  |  |
|  | 2023 жыл | 146,6 |  | 2 138,5 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 293,2 |  | 2 638,5 |  | 0,0 |
| 14. Қызыл суат ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Қызыл суат ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 102,2 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2022 | 784,2 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 135,6 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл |  |  | 784,2 |  |  |
|  | 2023 жыл | 102,2 |  | 135,6 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 102,2 |  | 919,8 |  | 0,0 |
| 15. Арайлы ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Арайлы ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 25,3 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 253,4 | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Арайлы ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2025 | 212,1 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 700,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 1 208,5 |  |
| Өнеркәсіп |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Арайлы ауылында сұйытылған көмірсутекті газды дайындау үшін газ толтыру станциясын салу және пайдалану | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 274,2 | жеке инвестициялар |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл |  |  |  |  | 274,2 |
|  | 2023 жыл | 25,3 |  | 253,4 |  |  |
|  | 2024 жыл |  |  | 700,0 |  |  |
|  | 2025 жыл | 212,1 |  | 1 208,5 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 237,4 |  | 2 161,9 |  | 274,2 |
| 16. Аққайың ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Аққайың ауылында кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 150,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 150,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 1 350,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 1 350,0 |  |
| Туризм және спорт |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Аққайың ауылында балаларды сауықтыру спорт кешенін және демалыс аймағын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 100,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1 800,0 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  | 100,0 |
|  | 2022 жыл |  |  |  |  | 200,0 |
|  | 2023 жыл |  |  |  |  | 1 800,0 |
|  | 2024 жыл | 150,0 |  | 1 350,0 |  |  |
|  | 2025 жыл | 150,0 |  | 1 350,0 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 300,0 |  | 2 700,0 |  | 2 100,0 |
| 17. Ыбырай Алтынсарин ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Ыбырай Алтынсарин ауылында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 125,4 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2022 | 900,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 228,4 |  |
| Денсаулық сақтау |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Ыбырай Алтынсарин ауылында медициналық майлықтар мен жеке гигиена заттарын дайындау цехын реконструкциялау | ҰЭМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 100,0 | жеке инвестициялар |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  | 100,0 |
|  | 2022 жыл |  |  | 900,0 |  |  |
|  | 2023 жыл | 125,4 |  | 228,4 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 2 | 125,4 |  | 1 128,4 |  | 100,0 |
| 18. Софиевка ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Софиевка ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 216,3 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2022 | 1 128,9 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 800,0 |  |
| Өнеркәсіп |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Софиевка ауылында тәулігіне 1 600 тонна клинкер өндірілетін цемент зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 10 000,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2023 | 17 307,0 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  |  |
|  | 2022 жыл |  |  | 1 128,9 |  | 10 000,0 |
|  | 2023 жыл | 216,3 |  | 800,0 |  | 17 307,0 |
|  | Іс-шараның барлығы: 2 | 216,3 |  | 1 928,9 |  | 27 307,0 |
| 19. Талапкер ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Талапкер ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 1 040,2 | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Талапкер ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 100,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2022 | 2 500,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 1 388,2 |  |
| Ауыл шаруашылығы |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Талапкер ауылында көкөніс сақтау қоймасын салу (2-кезек) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 500,0 | жеке инвестициялар |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  | 1 040,2 |  |  |
|  | 2022 жыл |  |  | 2 500,0 |  | 500,0 |
|  | 2023 жыл | 100,0 |  | 1 388,2 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 100,0 |  | 4 928,4 |  | 500,0 |
| 20. Шұбар ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Шұбар ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 28,4 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 255,4 | республикалық бюджет |
| Білім беру |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Шұбар ауылында 300 орындық мектеп салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі, ОАМ | 2021 | 100,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2022 | 675,1 |  |
| Ауыл шаруашылығы |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Шұбар ауылында бақтақ және бекіре тұқымдас балықтарды өсіру, өндіру және өңдеу бойынша балық фермасын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 272,5 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 272,5 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 200,0 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл | 100,0 |  |  |  | 272,5 |
|  | 2022 жыл | 675,1 |  |  |  | 272,5 |
|  | 2023 жыл |  |  |  |  | 200,0 |
|  | 2024 жыл | 28,4 |  | 255,4 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 803,5 |  | 255,4 |  | 745,0 |
| 21. Нұресіл ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Нұресіл ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 39,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 52,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 342,7 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 481,3 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл | 39,0 |  | 342,7 |  |  |
|  | 2023 жыл | 52,0 |  | 481,3 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 91,0 |  | 824,0 |  | 0,0 |
| 22. Волгодоновка ауылы (Аршалы ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Волгодоновка ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 30,8 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 30,8 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 277,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 277,7 |  |
| Өнеркәсіп |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Волгодоновка ауылында жылына 100 млн кірпішті құрайтын қуаты тығын кірпіш өндіретін кірпіш зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 1 500,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 10 000,0 |  |
| Туризм және спорт |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Волгодоновка ауылында туристік демалыс базасын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 300,0 | жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | 2022 | 410,5 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  |  |  | 1 800,0 |
|  | 2022 жыл |  |  |  |  | 10 410,5 |
|  | 2024 жыл | 30,8 |  | 277,0 |  |  |
|  | 2025 жыл | 30,8 |  | 277,7 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 61,6 |  | 554,7 |  | 12 210,5 |
| 23. Жаңа Жайнақ ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Жаңа Жайнақ ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2025 | 63,3 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 418,5 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2025 | 152,0 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2024 жыл |  |  | 418,5 |  |  |
|  | 2025 жыл | 63,3 |  | 152,0 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 63,3 |  | 570,5 |  | 0,0 |
| 24. Жаңажол ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Жаңажол ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 183,7 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2022 | 1152,9 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 500,0 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл |  |  | 1 152,9 |  |  |
|  | 2023 жыл | 183,7 |  | 500,0 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 183,7 |  | 1 652,9 |  | 0,0 |
| 25. Ключи ауылы (Шортанды ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Ключи ауылының кірме жолын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 135,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 517,8 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл |  |  | 135,0 |  |  |
|  | 2023 жыл |  |  | 517,8 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 0,0 |  | 652,8 |  | 0,0 |
| 26. Қойгелді ауылы (Аршалы ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Қойгелді ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 26,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 234,2 | республикалық бюджет |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2023 жыл | 26,0 |  | 234,2 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 26,0 |  | 234,2 |  | 0,0 |
| 27. Өтеміс ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Өтеміс ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 60,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 540,0 | республикалық бюджет |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2023 жыл | 60,0 |  | 540,0 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 60,0 |  | 540,0 |  | 0,0 |
| 28. Рақымжан Қошқарбаев ауылы (Целиноград ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Рақымжан Қошқарбаев ауылында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 117,2 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 1 054,6 | республикалық бюджет |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл |  |  |  |  |  |
|  | 2023 жыл |  |  |  |  |  |
|  | 2024 жыл | 117,2 |  | 1 054,6 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 117,2 |  | 1 054,6 |  | 0,0 |
| 29. 42-разъезд станциясы (Аршалы ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 42-разъезд станциясында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 18,5 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 213,2 | республикалық бюджет |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл | 18,5 |  |  |  |  |
|  | 2023 жыл |  |  | 213,2 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 18,5 |  | 213,2 |  | 0,0 |
| 30. Бабатай станциясы (Аршалы ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Бабатай станциясында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 20,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 180,0 | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Бабатай станциясының кентішілік көшелерінің автомобиль жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 35,8 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2023 | 322,6 | республикалық бюджет |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2023 жыл | 55,8 |  | 502,6 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 2 | 55,8 |  | 502,6 |  | 0,0 |
| 31. Төңкеріс ауылы (Шортанды ауданы) |  |  |  |  |  |  |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Төңкеріс ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 285,9 | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Төңкеріс ауылында кентішілік жолдарды кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 75,0 | жергілікті бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 75,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 675,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  | 2024 | 675,0 |  |
| барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жергілікті бюджет |  | республикалық бюджет |  | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  |  | 285,9 |  |  |
|  | 2023 жыл | 75,0 |  | 675,0 |  |  |
|  | 2024 жыл | 75,0 |  | 675,0 |  |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 150,0 |  | 1 635,9 |  | 0,0 |

| Қаржыландыру көзі | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | Жиыны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республикалық бюджет | 1 326,1 | 17 837,6 | 40 555,2 | 35 366,2 | 21 741,5 | 116 826,6 |
| Жергілікті бюджет | 1 195,3 | 1 533,7 | 5 272,8 | 4 819,7 | 4 314,7 | 17 136,2 |
| Жеке инвестициялар | 16 070,6 | 37 092,4 | 22 651,0 | 700,0 | 890,0 | 77 404,0 |
| Барлығы | 18 592,0 | 56 463,7 | 68 479,0 | 40 885,9 | 26 946,2 | 211 366,8 |

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

ЖС – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты

ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

ОАМ – Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі

ТЖМ – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі

ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

ЭТРМ – Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі

ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

* республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру және нақтылау кезінде белгіленетін болады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК