

**"Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 963 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 30 сәуірдегі № 294 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 963 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасында:

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасына 10-қосымшада:

      2023 – 2025 жылдарға арналған "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде өңірлер бөлінісінде жылдар бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосудың жиынтық жоспары осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Алматы қаласында жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасына 12-қосымшада:

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарында:

      төртінші жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-көрсеткіш. "Ұлттық жобаның талаптарына сәйкес келетін кемінде 460400 (екі ауысымда оқыту кезінде) жаңа оқушы орнын іске қосу":  2024 жылы – 257000 жаңа оқушы орны (екі ауысымда оқыту кезінде), 2025 жылы – 203400 жаңа оқушы орны (екі ауысымда оқыту кезінде).  2-көрсеткіш. "Жобалық қуаты 300 орыннан асатын авариялық мектептер үлесі": 2023 жылы – 0,2 %, 2024 жылы – 0,2 %, 2025 жылы – 0,1%.  3-көрсеткіш. "Жобалық қуаты 300 орыннан асатын орта білім беру ұйымдарында үш ауысымда оқытатын мектептердің үлесі": 2023 жылы – 1,2 %, 2024 жылы – 1,2 %, 2025 жылы – 0,6 % |  |  |  |  |

      ";

      10-іс-шара мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-іс-шара. Ұлттық жобаның талаптарына сәйкес келетін 460400 жаңа оқушы орнын (екі ауысымда оқыту кезінде) салуды бастау/сатып алу:  2024 жылы – 454000 жаңа оқушы орны (екі ауысымда оқыту кезінде), 2025 жылы 6400 жаңа оқушы орны (екі ауысымда оқыту кезінде) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін, 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін | республикалық бюджет/ Ұлттық қор | ОМ, ЖАО, "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша) |

      ";

      11-іс-шараның екінші жолы мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіш:  "Жалпы іске қосылатын мектептер санынан жайлы мектеп талаптарына сәйкес келетін іске қосылатын мектептердің үлесі" – 100 %, оның ішінде:  2024 жылы – 50,6 %, оның ішінде: қалада – 30,3 %, ауылда – 20,3 %;  2025 жылы – 100 %, оның ішінде: қалада – 60,9 %, ауылда – 39,1 % |  |  |  |  |

      ".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 30 сәуірдегі № 294 қаулысына 1-қосымша |
|  | "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасына  10-қосымша |

**2023 – 2025 жылдарға арналған "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде өңірлер бөлінісінде жылдар бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосудың жиынтық жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Өңірдің атауы | Барлығы | | | | 2023 жыл | | | | 2024 жыл | | | | | | | | 2025 жыл | | | | | | |
| Саны | | Объектінің жобалық қуаты  (бір ауысымдағы оқушы орындары) | | Құрылыстың басталуы | | | | Құрылыстың басталуы | | | | Іске қосу | | | | Құрылыстың басталуы | | | | | Іске қосу | |
| Саны | | Объектінің жобалық қуаты  (бір ауысымдағы оқушы орындары) | | Саны | | Объектінің жобалық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) | | Саны | | Объектінің жобалық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) | | Саны | | Объектінің жобалық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) | | | Саны | Объектінің жобалық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 |
| 1 | Абай облысы | | 5 | | 3 000 | | 5 | | 3 000 | |  | |  | | 3 | | 2 100 | |  | |  | 2 | | 900 |
| 2 | Ақмола облысы | | 9 | | 12 200 | | 9 | | 12 200 | |  | |  | | 7 | | 9 200 | |  | |  | 2 | | 3 000 |
| 3 | Ақтөбе облысы | | 14 | | 11 400 | | 14 | | 11 400 | |  | |  | | 2 | | 2 300 | |  | |  | 12 | | 9 100 |
| 4 | Алматы облысы | | 26 | | 24 900 | | 26 | | 24 900 | |  | |  | | 11 | | 12 600 | |  | |  | 15 | | 12 300 |
| 5 | Атырау облысы | | 9 | | 7 800 | | 9 | | 7 800 | |  | |  | | 4 | | 3 600 | |  | |  | 5 | | 4 200 |
| 6 | Батыс Қазақстан облысы | | 9 | | 8 100 | | 9 | | 8 100 | |  | |  | | 3 | | 4 200 | |  | |  | 6 | | 3 900 |
| 7 | Жамбыл облысы | | 7 | | 6 200 | | 7 | | 6 200 | |  | |  | | 3 | | 3 000 | |  | |  | 4 | | 3 200 |
| 8 | Жетісу облысы | | 2 | | 1 800 | | 2 | | 1 800 | |  | |  | | 1 | | 1 200 | |  | |  | 1 | | 600 |
| 9 | Қарағанды облысы | | 10 | | 7 100 | | 10 | | 7 100 | |  | |  | | 6 | | 5 000 | |  | |  | 4 | | 2 100 |
| 10 | Қостанай облысы | | 6 | | 4 500 | | 6 | | 4 500 | |  | |  | | 4 | | 3 300 | |  | |  | 2 | | 1 200 |
| 11 | Қызылорда облысы | | 10 | | 6 900 | | 10 | | 6 900 | |  | |  | | 4 | | 2 400 | |  | |  | 6 | | 4 500 |
| 12 | Маңғыстау облысы | | 13 | | 12 600 | | 13 | | 12 600 | |  | |  | | 3 | | 3 600 | |  | |  | 10 | | 9 000 |
| 13 | Павлодар облысы | | 2 | | 1 800 | | 2 | | 1 800 | |  | |  | | 1 | | 1 200 | |  | |  | 1 | | 600 |
| 14 | Солтүстік Қазақстан облысы | | 2 | | 1 200 | | 2 | | 1 200 | |  | |  | | 1 | | 600 | |  | |  | 1 | | 600 |
| 15 | Түркістан облысы | | 29 | | 22 900 | | 29 | | 22 900 | |  | |  | | 16 | | 13 300 | |  | |  | 13 | | 9 600 |
| 16 | Ұлытау облысы | | 1 | | 300 | | 1 | | 300 | |  | |  | | 1 | | 300 | |  | |  |  | |  |
| 17 | Шығыс Қазақстан облысы | | 7 | | 3 000 | | 7 | | 3 000 | |  | |  | | 4 | | 1 800 | |  | |  | 3 | | 1 200 |
| 18 | Алматы қаласы | | 21 | | 34 800 | | 19 | | 31 600 | |  | |  | | 8 | | 12 600 | | 2 | | 3200 | 13 | | 22 200 |
| 19 | Астана қаласы | | 23 | | 42 400 | | 23 | | 42 400 | |  | |  | | 17 | | 30 400 | |  | |  | 6 | | 12 000 |
| 20 | Шымкент қаласы | | 12 | | 17 300 | | 12 | | 17 300 | |  | |  | | 11 | | 15 800 | |  | |  | 1 | | 1 500 |
| БАРЛЫҒЫ: | | | 217 | | 230 200 | | 215 | | 227 000 | |  | |  | | 110 | | 128 500 | | 2 | | 3 200 | 107 | | 101 700 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 30 сәуірдегі № 294 қаулысына 2-қосымша |

**Алматы қаласында жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Объектінің орналасқан жері және шартты атауы | Барлығы | | 2023 жыл | | 2024 жыл | | | | | 2025 жыл | | | | | | |
| Саны | Объектінің  жобалық  қуаты  (бір ауысым дағы оқушы орындары) | Құрылыстың басталуы | | Құрылыстың басталуы | | Іске қосу | | | Құрылыстың басталуы | | | | Іске қосу | | |
| Саны | Объектінің  жоба лық қуаты  (бір ауысым дағы оқушы орындары) | Саны | Объектінің жоба лық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) | Саны | Объектінің жоба лық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) | | Саны | Объектінің жоба лық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) | | | Саны | | Объектінің жоба лық қуаты (бір ауысым дағы оқушы орындары) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 |
| Алатау ауданы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жұмыс істеп тұрған № 154 мектепті бұзып, "Ақбұлақ" шағын ауданында мектеп салу | | | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 |  | |  | - | | - |
| 2 | "Қарасу" шағын ауданында мектеп салу | | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 |  | |  | - | | - |
| 3 | "Самғау" шағын ауданында мектеп салу | | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 |  | |  | - | | - |
| 4 | "Теректі" шағын ауданында мектеп салу | | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 |  | |  | - | | - |
| 5 | Рысқұлов даңғылы мен Сағи Әшімов көшесі бойында мектеп салу | | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  |  | |  | 1 | | 2 000 |
| 6 | "Алғабас" шағын ауданында мектеп салу | | | 1 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | 1 | | 2 000 | 1 | | 2 000 |
| 7 | "Ғажайып" шағын ауданында мектеп салу | | | 1 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | 1 | | 2 000 | 1 | | 2 000 |
| Алмалы ауданы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Райымбек даңғылы, 210 бойында мектеп салу | | | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 |  | |  | - | | - |
| Әуезов ауданы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Жұмыс істеп тұрған № 97 мектепті бұзып, мектеп салу | | | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - |  | | |  | - |
| Бостандық ауданы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Егізбаев көшесі, 9 бойында мектеп салу | | | 1 | 2 500 | 1 | 2 500 | - | - | - | - |  |  | | | 1 | 2 500 |
| 11 | Розыбақиев-Левитан көшелерінің қиылысында мектеп салу | | | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 |  |  | | | - | - |
| Жетісу ауданы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Бұрындай көшесінде мектеп салу | | | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | - | - |  |  | | | 1 | 1 200 |
| Медеу ауданы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Құлжа тас жолынан оңтүстікке қарай мектеп салу | | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | - | - |  |  | | | 1 | 2 000 |
| Наурызбай ауданы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | "Құрамыс" шағын ауданында мектеп салу | | | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | - | - |  |  | | | 1 | 1 500 |
| 15 | "Шұғыла" шағын ауданында Сәбденов көшесі бойында мектеп салу | | | 1 | 2 500 | 1 | 2 500 | - | - | - | - |  |  | | | 1 | 2 500 |
| 16 | "Шұғыла" шағын ауданында С. Жүнісов көшесі, 2/41 бойында мектеп салу | | | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | - | - |  |  | | | 1 | 1 200 |
| 17 | "Нұрлы дала" тұрғын үй кешені ауданында, Райымбек даңғылы бойында мектеп салу | | | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 |  |  | | | - | - |
| Түрксіб ауданы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | "Кайрат" шағын ауданында мектеп салу, 297/4 учаскеде | | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | - | - |  |  | | | 1 | 2 000 |
| 19 | "Қайрат" шағын ауданында мектеп салу, 153/16-153/17 | | | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | - | - |  |  | | | 1 | 1 500 |
| 20 | Д. Қонаев атындағы өндірістік кооператив ауданында мектеп салу | | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | - | - |  |  | | | 1 | 2 000 |
| 21 | "Қайрат" шағын ауданында мектеп салу | | | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | - | - |  |  | | | 1 | 600 |
| БАРЛЫҒЫ: | | | | 22 | 34 800 | 21 | 34 800 |  |  | 8 | 12 600 | 2 | 3 200 | | | 13 | 22 200 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК