"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының 2023 – 2032 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 1130 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 8 қаңтардағы № 4 қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының 2023 – 2032 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 1130 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының 2023 – 2032 жылдарға арналған даму жоспарында:

"Кіріспе" деген бөлімде бесінші және алтыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

"Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы 2018 жылдан бері Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі тұлғасындағы салалық мемлекеттік органға тиесілі, 2023 жылғы 10 қарашадан бастап Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Автомобиль жолдары комитетіне берілді. "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ-ның 2013 – 2022 жылдарға арналған бірінші онжылдық даму жоспары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 1409 қаулысымен бекітілген және іске асырылуына "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (бұдан әрі – қоғам) қатысатын қызмет бағыттарының қайта қаралуына, сондай-ақ бірқатар әлеуметтік-экономикалық оқиғаларға байланысты өзектілендірілген.

Қоғамның 2023 – 2032 жылдарға арналған даму жоспары екінші онжылдық кезеңге арналған кезекті стратегиялық құжат болып табылады.2025 жылғы өзектілендіру Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына:

1) "Қазақстан-2050" стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытына;

2) "Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2024 жылғы 30 шілдедегі № 611 Жарлығына;

3) "Қазақстан Республикасы Көлік министрінің 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 437 бұйрығы "Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің 2023 – 2027 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Көлік министрінің бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" бұйрығы;

4) "Қазақстан Республикасының көлік-логистикалық әлеуетін дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 1116 қаулысына;

5) "Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі  ұлттық инфрақұрылымдық жоспарын бекіту туралы"  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 25 шілдедегі № 606 қаулысына енгізілетін өзгерістерден туындайды.";

"Ағымдағы жағдайды талдау" деген 1-бөлімде:

"Ішкі ортаны талдау" деген 1.2–кіші бөлімде:

"Халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп ұстау" деген 1.2.2–тарауда:

"Қоғамның республикалық бюджет қаражаты және мемлекеттік қарыздар есебінен қаржыландырылатын халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары желісін дамыту жөніндегі қоғам жобаларының портфелі" деген 5-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"

| Р/с № | Атауы | Ұзындығы, км | Сомасы, млн теңге |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 – 2025 жылдар |  |  |  |
| 1 | "Ақтөбе – Қарабұтақ – Ұлғайсын" а/ж | 28 | 8 807 |
| 2 | "Подстепное – Федоровка" а/ж | 72 | 25 932 |
| 3 | "Рахманов қайнары" а/ж | 27,7 | 8 000 |
|  | Жиыны | 127,7 | 42 739 |
| 2025 – 2030 жылдар* |  |  |  |
| 1 | "Қызылорда – Павлодар – Успенка- РФ шекарасы" а/ж Жезқазған – Қарағанды учаскесі | 572 | 1 173 000 |
| 2 | Орал қаласын айналып өтетін "Орал – Атырау" а/ж | 516 | 1 290 000 |
| 3 | "Ақтөбе – Қарабұтақ – Ұлғайсын" а/ж | 262 | 523 051 |
| 4 | "Алматы – Талғар – Бәйдібек би" а/ж | 68 | 170 000 |
| 5 | "Алматы – Үшқоңыр – Ұзынағаш" а/ж | 48 | 120 000 |
| 6 | "Семей – РФ шекарасы (Барнауылға)" а/ж | 111 | 120 000 |
| 7 | Орталық – Батыс дәлізі, "Астана – Арқалық – Торғай – Ырғыз – Шалқар – Қандыағаш" учаскесі | 1 273,2 | 1 274 000 |
| 8 | "Атырау – Доссор" а/ж | 86 | 138 000 |
| 9 | "Рудный қаласын айналып өтетін жол салу" а/ж | 16,9 | 26 000 |
| 10 | "Астана – Қостанай – РФ шекарасы (Челябіге)" а/ж | 830 | 2 075 000 |
| 11 | "Бейнеу – Сексеуіл" а/ж | 736 | 662 000 |
| 12 | "Сарыағаш қаласын айналып өтетін жол" а/ж | 102 | 238 000 |
| 13 | "Жаңаөзен – Кендірлі" а/ж | 156 | 156 000 |
| 14 | "Шымкент қаласын айналып өтетін" а/ж | 48 | 120 000 |
| 15 | Қызылорда қаласын айналып өтетін жол салынатын "Қызылорда – Сексеуіл" а/ж | 495 | 879 000 |
| 16 | Жайық өзені арқылы өтетін көпір | 7 | 70 000 |
| 17 | "Бурабай – Көкшетау – Петропавл – РФ шекарасы" транзиттік дәлізінің "Астана – Петропавл" а/ж, "Петропавл –РФ шекарасы" учаскесі 496-465 км және Петропавл қаласын айналып өтетін жол 0-8 км | 37 | 87 700 |
| 18 | "Қызылорда – Павлодар – Қалбатау – Өскемен" а/ж 1381-ші км Ертіс өзені арқылы өтетін көпір құрылысы | 2,7 | 50 328 |
| 19 | "Түркістан қаласын айналып өтетін жол" | 29,6 | 65 000 |
| 20 | "Рахманов кайнары" а/ж | 27,7 | 11 582 |
| 21 | "Подстепное – Федоровка" а/ж | 72 | 22 665 |
|  | Жиыны | 5 496,1 | 9 271 326 |
| 2030 – 2035 жылдар* |  |  |  |
| 1 | "Жезқазған – Арқалық – Петропавл" а/ж | 929 | 929 000 |
| 2 | "Өскемен – Шемонаиха" а/ж | 131 | 131 000 |
| 3 | Астана қаласын солтүстік – шығыс айналып өтетін а/ж | 28 | 28 000 |
| 4 | "Қарағанды – Баянауыл – Қалқаман" а/ж | 324 | 324 000 |
| 5 | "Қарағанды – Успенка – РФ шекарасы" а/ж | 390 | 390 000 |
| 6 | "Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Бұғаз" а/ж | 603 | 603 000 |
| 7 | "Семей – Өскемен" а/ж | 100 | 100 000 |
| 8 | "Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Бұғаз" а/ж | 84 | 50 400 |
| 9 | Семей қаласын айналып өтетін жол | 51 | 98 100 |
|  | Жиыны | 2 640 | 2 653 500 |
| 2035 – 2040 жылдар* |  |  |  |
| 1 | "Құлсары қаласын айналып өтетін жол салынатын Құлсары – Мұқыр" а/ж | 181 | 181 000 |
| 2 | "Құлсары-Мұқыр" а/ж | 183 | 183 000 |
| 3 | Өскемен қаласын айналып өтетін жол | 23 | 88 600 |
|  | Жиыны | 387 | 452 600 |
| Барлығы |  | 8 650,8 | 12 420 165 |

";

"Қоғамның мемлекеттік кепілдікпен тартылған мемлекеттік емес қарыздар есебінен қаржыландырылатын халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары желісін салу және реконструкциялау жөніндегі жобаларының ағымдағы портфелі" деген 6-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"

| Р/с № | Жоба | Келісім жасалған жыл | Сомасы | Игерілгені, % | Бастапқы сметаға қарағанда қымбаттау, % | Қымбаттаудың себебі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Еуропа Қайта Құру және Даму банкі |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Күрті – Бурылбайтал" (2214 – 2 295 км) | 2016 жыл | 31,5 млрд теңге | 31,5 млрд теңге, 99,6 % | - |  |
| 2 | "Күрті – Бурылбайтал" (2152 – 2 214 км) | 2016 жыл | 29,5 млрд теңге | 29,5 мдрд теңге, 99 % | - |  |
| 3 | "Қонаев – Күрті" (0 – 67 км) | 2019 жыл | 34,2 млрд теңге | 22,6 млрд теңге, 66 % | 3,9 % | COVID-19, ТЖ, эскалация |
| 4 | "Атырау – Астрахань" (616 – 833 км) | 2019 жыл | 128,9 млрд теңге | 101,7 млрд теңге, 81 % | 21,3 % | COVID-19, ТЖ,өзгерістерге өтінімдер, эскалация |
| 5 | "Қызылорда – Жезқазған" (12 – 216 км) | 2021 жыл | 81,3 млрд теңге | 58,9 млрд теңге, 77 % | 21 % | негізгі жол-құрылыс материалдарының қымбаттауы |
| ҚХР Экспорттық-импорттық банкі |  |  |  |  |  |  |
| 6 | "Талдықорған – Қалбатау – Өскемен" (287 – 1073 км) | 2016 жыл | 382,2 млрд теңге | 319,7 млрд теңге, 83,6 % | 31,5 % | COVID-19, ТЖ, негізгі жол-құрылыс материалдарының қымбаттауы |
| 7 | "Мерке – Бурылбайтал" (7 – 273 км) | 2016 жыл | 114,5 млрд теңге | 102,3 млрд теңге, 89,3 % | 16,2 % | COVID-19, ТЖ, негізгі жол-құрылыс материалда рының қымбаттауы |
| 8 | "Қалбатау – Майқапшағай" (906 – 1321 км) | 2016 жыл | 213,7 млрд теңге | 152,6 млрд теңге, 71,4 % | 31,4 % | COVID-19, ТЖ, негізгі жол-құрылыс материалда рының қымбаттауы |
| 9 | "Астана қаласын оңтүстік – батыс айналып өтетін жол" (0 – 34 км) | 2017 жыл | 57,2 млрд теңге | 53,4 млрд теңге |  | COVID-19, ТЖ, негізгі жол-құрылыс материалда рының қымбаттауы |
| 10 | "Қарағанды-Балқаш" (1492,4 – 1855 км) | 2018 жыл | 317,4 млрд теңге | 265,8 млрд теңге, 83,7% | 24,5 % | COVID-19, ТЖ, негізгі жол-құрылыс материалда рының қымбаттауы |
| Азия Даму Банкі |  |  |  |  |  |  |
| 11 | "Ақтөбе – Қандыағаш" (11 – 100 км) | 2020 жыл | 98,9 млрд теңге | 84,1 млрд теңге, 85 % | 42,8 % | COVID-19, ТЖ, эскалация |
| 12 | "Қызылорда – Жезқазған" (216 – 464 км) | 2024 жыл | 108,5 млрд теңге | 3,2 млрд теңге, 0,03 % | 77 % | Жобаның сметалық бөлігін түзету |

";

"1.2.3 Республикалық маңызы бар жекелеген автомобиль жолдарында (жол учаскелерінде) жүріп өту үшін ақы алу жүйесін дамыту" деген тарауда:

тоғызыншы бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

"2018 – 2024 жылдары ақы алудан түскен жалпы түсім ҚҚС-сыз 124,1 млрд теңгені құрады, ал 2018 – 2024 жылдары күрделі салымдарды ескергенде ақы алу жүйесін және учаскені күтіп-ұстауға жалпы шығыс 117,3 млрд теңге мөлшерінде болды.".

7 және 8-кестелер мынадай редакцияда жазылсын:

"7-кесте. Ақылы автожолдарды пайдаланушылардың қанағаттану деңгейінің серпіні, %

| Атауы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жоспар | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 95 | 95 |
| Нақты | 81 | 78,9 | 89,7 | 83,3 | 63,4 | 95,3 | 95,1 |
| Сауалнамаға қатысушылардың саны | 796 | 398 | 243 | 317 | 1 359 | 32 717 | 294 224 |

8-кесте. Түсімдер мен шығыстар көлемінің серпіні, ҚҚС-сыз млн теңге

| Атауы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ақы алудан түскен түсім | 1 375 | 4 812 | 5 131 | 8 048 | 24 688 | 31 323 | 48 750 |
| Шығыстар, оның ішінде: | 1 378 | 4 093 | 4 435 | 6 288 | 22 728 | 31 098 | 47 253 |
| ақы алу жүйелерін күтіп-ұстау | 361 | 1 403 | 1 472 | 2 225 | 7 954 | 10 884 | 16 539 |
| учаскені күтіп-ұстау | 1 017 | 2 690 | 2 963 | 4 063 | 14 774 | 20 214 | 30 714 |

";

"Жол бойындағы сервисті дамыту" деген 1.2.4–тарауда:

алтыншы, жетінші, сегізінші және тоғызыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазіргі уақытта республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының бойында 1 449 жол бойындағы сервис объектісі орналасқан, олардың ішінде 1 309-ы немесе 90 %-ы ұлттық стандарттың талаптарына сәйкес келеді. Автомобиль жолдарының бойында 618 демалыс алаңы орналасқан, оларда жұмыс істеп тұрған 144 бірлік модульдік және күрделі үлгідегі абаттандырылған санитарлық-гигиеналық тораптар бар.

2025 жылы жол бойындағы сервис объектілерінің 36 бірлігін (22 автожанармай құю станциялары (бұдан әрі – АЖС) және 14 тамақтану объектісі мен кемпингтер) және санитарлық-гигиеналық тораптардың 37 бірлігін салу және ұлттық стандарт талаптарына сәйкестік көрсеткішін 100 %-ға дейін арттыру жоспарланған. 2025 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша жол бойындағы 24 сервис объектісі (бұдан әрі – ЖСО) пайдалануға берілді, оның ішінде 10 бірлік дәмхана, 14 бірлік АЖС демалыс алаңдарының артында салынды.

Республикалық және халықаралық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының жол бойындағы сервис объектілерімен қамтамасыз етілуі қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға, оның ішінде халықаралық, техникалық нормаларға, сондай-ақ жол жүрісіне қатысушы – көрсетілген автомобиль жолдарын пайдаланушылардың нақты сұранысана толық көлемде сай келмейтінің атап өткен жөн. 2018 – 2025 жылдардағы жол сервисі объектілерін пайдаланушылардың қанағаттану деңгейінің серпінін талдау осы көрсеткіштің дәйекті түрде өскенін көрсетеді.

Бұдан бөлек, жол бойындағы сервис мәселелері бойынша жол пайдаланушыларға уақтылы кері байланыс беру бойынша "1403" байланыс орталығы үнемі жұмыс істейді, сондай-ақ жол бойындағы сервис объектілерінің иелерімен және әлеуетті инвесторлармен жол бойындағы сервис объектілерін ұлттық стандарт талаптарына сәйкестендіру, халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін жағдай жасау мүмкіндігі, сондай-ақ жол бойындағы қызмет көрсету нысандары иелері күтетін межені айқындау және осы кәсіпкерлердің проблемалық мәселелерін шешу.".

9 және 10-кестелер мынадай редакцияда жазылсын:

"9-кесте. Жол бойындағы сервис объектілері бойынша 2024 жылы ақпарат

| Р/с № | Өңір | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЖБС-ға сәйкес келетін барлығы | сәйкес келеді, %-бен | сәйкес келмейді | жұмыс істеп тұр | жұмыс істемейтін ЖСО | 2024 жылғы 4- тоқсандағы ЖСО саны | жұмыс істейтін жаңа ЖСО | ЖСОбарлығы |
| 1 | Абай облысы | 40 | 91% | 4 | 43 | 1 | 44 | 0 | 44 |
| 2 | Ақмола облысы | 157 | 92% | 14 | 166 | 5 | 171 | 0 | 171 |
| 3 | Ақтөбе облысы | 106 | 89% | 13 | 119 | 0 | 118 | 1 | 119 |
| 4 | Алматы облысы | 182 | 89% | 15 | 192 | 13 | 205 | 0 | 205 |
| 5 | Атырау облысы | 43 | 100% | 0 | 42 | 0 | 42 | 1 | 43 |
| 6 | Шығыс Қазақстан облысы | 37 | 100% | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 7 | Жамбыл облысы | 53 | 93% | 4 | 55 | 0 | 55 | 2 | 57 |
| 8 | Жетісу облысы | 32 | 89% | 4 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 9 | Батыс Қазақстан облысы | 78 | 87% | 12 | 90 | 0 | 88 | 2 | 90 |
| 10 | Қарағанды облысы | 91 | 88% | 13 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 11 | Қостанай облысы | 117 | 91% | 12 | 120 | 9 | 129 | 0 | 129 |
| 12 | Қызылорда облысы | 52 | 93% | 4 | 53 | 1 | 54 | 2 | 56 |
| 13 | Маңғыстау облысы | 30 | 97% | 1 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 14 | Павлодар облысы | 107 | 91% | 18 | 124 | 1 | 125 | 0 | 118 |
| 15 | Солтүстік Қазақстан облысы | 86 | 91% | 9 | 95 | 0 | 93 | 2 | 95 |
| 16 | Түркістан облысы | 87 | 84% | 16 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 17 | Ұлытау облысы | 11 | 100% | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| ЖИЫНЫ |  | 1 309 | 90 | 139 | 1 419 | 32 | 1 446 | 10 | 1 449 |

10-кесте. Жол сервисі объектілерін пайдаланушылардың қанағаттану деңгейі, %-бен

| Атауы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жоспар | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 65 |
| Нақты | 37 | 37,2 | 51 | 79,2 | 69,2 | 93,5 | 96,5 |
| Сауалнамаға қатысушылардың саны | 796 | 398 | 580 | 317 | 1 359 | 32 717 | 294 224 |

";

"Инновациялар және цифрландыру" деген 1.2.7–тарауда:

сегізінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазіргі уақытта қоғам жол желісінің сапасы мен қауіпсіздігін арттыру үшін заманауи технологиялық шешімдер мен материалдарды белсенді қолданады. "Астана – Қарағанды – Алматы" тас жолында жаңа қақпа жүйесі –коррозияға қарсы апталған және жылжымалы секциялары бар заманауи инженерлік құрылғы ауа-райы қолайсыз жағдайларында қорғау үшін орнатылған.

Халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдарда қозғалыс қауіпсіздігінің деңгейін арттыру аясында көлік құралдарының жылдамдық режимін бақылауды енгізу, ауыспалы ақпараттың электрондық таблолары мен белгілерін, жарықтандырудың инновациялық жүйелерін, жарық шағылыстырғыш элементтерді, жарықтың шағылысуына қарсы экрандарды, лазерлік қондырғыларды орнату, сондай-ақ қашықтан өнімділікті бақылай отырып, жануарларды тану, үркіту және жіктеу үшін жасанды интеллект модулін енгізу арқылы жұмыстарды жалғастыру жоспарлануда.

Автомобиль жолдарының егжей-тегжейлі моделін және жол қызметі мен инфрақұрылым объектілерін, автожол объектілеріндегі жұмыстарды орындау барысына цифрлық мониторинг жүйесін көрсетіп, жолдардың цифрлық картасының іске асырылуын жалғастыру, сондай-ақ жасанды интеллект элементтерін енгізу арқылы байланыс орталығын одан әрі жаңғырту жоспарлануда.

Автожолдарда цифрландыруды арттыру саласындағы инновациялық шешім – бейнеаналитика және жасанды интеллект элементтері бар зияткерлік көлік жүйесін енгізу болады.

Сондай-ақ қоғам екі автожол учаскесінде цифрлық теңге пайдаланылатын пилоттық жобаны іске қосады, бұл бюджет қаражатын таңбалауға мүмкіндік береді және олардың дұрыс жұмсалмауын жоққа шығарады.

Сонымен қатар қоғам экологиялық және ресурс үнемдеуші технологияларды сынақтан өткізуге қатысады: Қазақстанда 52 инновация материалдардың бірыңғай базасында "жасыл" мәртебеге ие болды және жол құрылысы объектілерінде қолданылуы мүмкін.

Ғылыми-зерттеу институттарымен және халықаралық серіктестермен өзара іс-қимыл шеңберінде резеңке үгінділерін қайта өңдеу және жабын сипаттамаларын жақсарту негізінде шешімдер пысықталуда.

Осы технологияларды одан әрі масштабтау, бақылау және басқару процестерін цифрландыруды күшейту, сондай-ақ Қазақстанның климаттық және пайдалану жағдайларына бейімделген инновацияларды жүйелі түрде енгізу жоспарда бар.

"Kaztoll" қоғамының электрондық төлем алу жүйесі 27 ақылы учаскеде жұмыс істейді.

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында ауыр салмақты автокөлік құралдарының габариттік параметрлерінің бұзылуы, оларды Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитетінің көліктік деректер базасы және тасымалдау серпіні мониторингінің ақпараттық талдау жүйесіне беру туралы деректерді тіркеуге  арналған автоматтандырылған арнайы өлшеу құралдарының 22 бірлігі жұмыс істейді.";

"Республикалық жолдар желісін дамыту және күтіп-ұстау" стратегиялық бағыты деген 3.1-тарауда:

1-міндетте "Жол жобаларын іске асыру сапасын арттыру" оныншы бөлік алып тасталсын;

"Қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз ету" стратегиялық бағыты деген 3.4-тарауда:

"Қоғамның теңгерімді дамуын қамтамасыз ету" деген 3-міндетте алтыншы бөліктен кейін мынадай мазмұндағы жаңа абзацпен толықтырылсын:

"Қоғам жол-көлік жарақатын азайту жөніндегі кешенді бағдарламаны іске асыруда, онда инфрақұрылымдық, сондай-ақ ұйымдастырушылық шаралар қамтылған. Қоғам тәуекелдерді азайту, жол инфрақұрылымының қауіпсіздігін арттыру және жол-көлік жарақатын қоса алғанда, жол-көлік оқиғалары салдарының ауырлығын төмендетуге ықпал ететін жағдайлар жасау үшін барлық ықтимал шараларды қабылдайды.";

"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының 2023 – 2032 жылдарға арналған даму жоспарына 1, 2 және 3-қосымшалар осы қаулыға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 8 қаңтардағы № 4 қаулысына 1-қосымша "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының 2023–2032 жылдарға арналған даму жоспарына 1-қосымша |
| --- | --- |

"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ сандық және сапалық көрсеткіштері

| Р/ с № | Стратегиялық бағыт | Міндеттің атауы | Қызметтің негізгі көрсеткіші | Жылдар бойынша көрсеткіштердің мәні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | Республикалық жолдар желісін дамыту және күтіп-ұстау | 1-міндет. Жол жобаларының іске асырылу сапасын арттыру | 2019 жылға қатысты негізгі капиталға инвестициялардың өсімі*, % | 15,1 | 152,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Өткен жылға қатысты негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсімі, кемінде, % |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы бойынша I және II техникалық санаттағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі, % | 50 | 55 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|  |  |  | Іске асырылатын жобалар бөлінісінде қайта жаңартылған автомобиль жолдарының үлесі (жол жүрісін ашу),% |  |  | 45 | 47 | 50 | 20 | 35 | 14 | 10 | 13 |
|  |  |  | Құрылыспен қамтылған автомобиль өткізу пункттерінің үлесі,% |  |  | 16 | 19 | 22 | 38 | 54 | 69 | 85 | 100 |
|  |  |  | Күрделі және орташа жөндеумен қамтылған республикалық және халықаралық маңызы бар жолдардың үлесі, % |  |  | 30,8 | 35,3 | 40,9 | 17,5 | 15 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | Нормативтік жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі**, % | 94 | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
|  |  | 2-міндет. Жолдарды күтіп-ұстаудың заманауи тәсілдерін енгізу | Кешенді-нысаналы бағдарламаның жоспарлы мәндерінің орындалуы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Автожолдарды күтіп-ұстау үшін жол-пайдалану техникасымен жарақтандыру, % |  |  | 90 | 95 | 100 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 2 | Автожолдардың қолжетімді және іркіліссіз ақылы желісі | 1-міндет. Автожолдарда ақы жүйесін сапалы енгізу | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы бойынша ақы алу жүйесін енгізу, % | 20 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Республикалық маңызы бар автожолдардың ақылы учаскелерін енгізуге инфрақұрылым дайындау, % |  |  | 22 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  |  | 2-міндет. Пайдаланушылардың қанағаттану деңгейін арттыру | Ақылы автожолдарды пайдаланушылардың қанағаттану деңгейі, % | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Жол бойындағы сервисті дамыту | 1-міндет. Жол бойындағы бизнесті дамыту | Жол бойындағы сервис объектілерін пайдаланушылардың қанағаттану деңгейі, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
|  |  | 2-міндет. Жол бойындағы инфрақұрылымды дамыту | Ұлттық стандартқа сәйкес жол бойындағы сервис объектілерімен қамтамасыз етілген автомобиль жолдарының үлесі, % | 82 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3-міндет. Биоәралуандықты қорғау | Жасыл желектерді отырғызу жүзеге асырылған демалыс алаңдарының саны, бірлік |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Қоғамның орнықты дамуын қамтамасыз ету | 1-міндет. Бизнес-процестерді цифрландыруды қамтамасыз ету | ERP жүйесінің модулін енгізу (SMART QAJ), бірлік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Республикалық автомобиль жолдары желісінің цифрлық картасын жасау, кемінде % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында автоматтандырылған өлшеу станцияларын орнату, бірлік | 15 | 18 | 8 | 11 | 9 | 20 | 21 | 25 | 30 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 2-міндет. Орнықты дамудың ажырамас элементі ретінде қаржылық орнықтылықты күшейту | Ағымдағы өтімділік коэффициенті | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 жылға арналған жоспарлы көрсеткішке қатысты еңбек өнімділігінің өсімі, %-бен | 35 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі, 2022 (жоспар) 100 % |  |  | 132,6 | 143,7 | 156,6 | 163,7 | 171,4 | 179,8 | 188,8 | 198,5 |
|  |  | 3-міндет. Қоғамның теңгерімді дамуын қамтамасыз ету | Тұрақты және уақытша жұмыс орындарын құру,**** мың адам, оның ішінде: | 85 | 75,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тұрақты | 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | уақытша | 84 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Корпоративтік басқаруды бағалау, бірлік | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | Шешім қабылдау деңгейіндегі әйелдердің үлесін арттыру, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 8 қаңтардағы № 4 қаулысына 2-қосымша "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының 2023–2032 жылдарға арналған даму жоспарына 2-қосымша |
| --- | --- |

"ҚазАвтоЖол "ҰК" АҚ көрсеткіштерін есептеу әдістемесі

| Р/с № | Міндеттің/түйінді көрсеткіштің атауы |  | Есептеу әдістемесі |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Міндеттер | Түйінді көрсеткіштер |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жол жобаларын іске асыру сапасын арттыру | 2019 жылғы деңгейге қатысты негізгі капиталға инвестициялардың өсімі, % | 2019 жылғы деңгейге қатысты инвестиция өсімінің % (пайызы) |
|  |  | Өткен жылға қатысты негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсімі, кемінде % | Есепті жылдағы инвестициялардың өткен жылғы инвестицияларға қатынасы |
|  |  | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы бойынша I және II техникалық санаттағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі, % | I және II техникалық санаттағы жолдар ұзындығының республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығына қатынасы |
|  |  | Іске асырылатын жобалар бөлінісінде қайта жаңартылған автомобиль жолдарының үлесі (жол жүрісін ашу), % | Іске асырылып жатқан жобалар бөлінісінде республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау жобалары бойынша іс жүзінде жол жүрісінің ашылуы (өспелі қорытындымен) |
|  |  | Құрылыспен қамтылған автомобиль өткізу пункттерінің үлесі,% | Қамтылған автомобиль өткізу пункттерінің республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жалпы өткізу пункттеріне қатынасы |
|  |  | Күрделі және орташа жөндеумен қамтылған республикалық және халықаралық маңызы бар жолдардың үлесі, % | Күрделі және орташа жөндеумен қамтылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының республикалық жолдар желісінің жалпы |
|  |  |  | ұзындығына қатынасы (құрылыс және реконструкциялау жобаларын қоспағанда) |
|  |  | Нормативтік жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі, % | Республикалық маңызы бар автожолдар желісінің жалпы ұзындығына жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автожолдардың жалпы ұзындығының қатынасы |
| 2 | Жолдарды күтіп-ұстаудың заманауи тәсілдерін енгізу | Кешенді-нысаналы бағдарламаның жоспарлы мәндерінің орындалуы, % | Есепті кезеңдегі жол жұмыстары көлемінің нақты орындалуының жоспарлы кезеңге қатынасы |
|  |  | Автожолдарды күтіп-ұстау үшін жол-пайдалану техникасымен жарақтандыру, % | Автожолдарды нормативтік қажеттіліктен күтіп-ұстау үшін жол-пайдалану техникасымен жарақтандыру (өспелі қорытындымен) |
| 3 | Автожолдарда ақылылық жүйесін сапалы енгізу | Республикалық маңызы бар а/ж жалпы ұзындығында ақы алу жүйесін енгізу, % | Ақылы учаскелер ұзындығының I, II және III техникалық санаттағы жолдардың жалпы ұзындығына қатынасы |
|  |  | Республикалық маңызы бар автожолдардың ақылы учаскелерін енгізуге инфрақұрылым дайындау,% | Ақылы учаскелер ұзындығының I, II және III техникалық санаттағы жолдардың жалпы ұзындығына қатынасы |
|  | Пайдаланушылардың қанағаттану деңгейін арттыру | Ақылы автожолдарды пайдаланушылардың қанағаттану деңгейі, % | Автомобиль жолдарының ақылы учаскелерінің қанағаттанған пайдаланушылар санының сауалнамаға қатысқан пайдаланушылардың жалпы санына қатынасы |
| 4 | Жол бойындағы бизнесті дамыту | Жол бойындағы қызмет көрсету объектілерін пайдаланушылардың қанағаттану деңгейі, % | Жол сервисі объектілерінің қанағаттандырылған пайдаланушылары санының сауалнамаға қатысқан жол бойындағы сервис объектілерін пайдаланушылардың жалпы санына қатынасы |
|  | Жол бойындағы инфрақұрылымды дамыту | Ұлттық стандарттарға сәйкес жол бойындағы қызмет көрсету объектілерімен қамтамасыз етілген автомобиль жолдарының үлесі, % | Ұлттық стандартқа сәйкес келетін жол бойындағы сервис объектілерінің нақты санының жол бойындағы сервис объектілерінің жалпы санына қатынасы |
|  | Биоәралуандықты қорғау | Жасыл желектерді отырғызу жүзеге асырылған демалыс аландарының саны, кемінде бір бірлік | Жасыл желектерді отырғызу жүзеге асырылған демалыс алаңдарының саны |
| 5 | Бизнес-процестерді цифрландыруды қамтамасыз ету | ERP-жүйесінің модульдерін енгізу (SMART QAJ), бірлік | Енгізілген ERP модульдерінің саны |
|  |  | Автомобиль жолдарының республикалық желісінің цифрлық картасын жасау | Цифрланған картаның республикалық жолдар желісінің жалпы ұзындығына қатынасы |
|  |  | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында автоматтандырылған өлшеу станцияларын орнату, бірлік | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында автоматтандырылған өлшеу станцияларын орнату бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалуы |
| 6 | Орнықты дамудың ажырамас элементі ретінде қаржылық орнықтылықты күшейту | Ағымдағы өтімділік коэффициенті | Айналымдағы активтер шамасының жалпы мәнінің қысқа мерзімді міндеттемелер шамасының жалпы мәніне қатынасы |
|  |  | 2019 жылға арналған жоспарлы көрсеткішке қатысты еңбек өнімділігінің өсімі | Көрсеткіштің нақты орындалуының 2019 жылға арналған жоспарлы көрсеткішке қатынасы |
|  |  | Еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі, 2022 (жоспар) 100, % | Көрсеткіштің нақты орындалуының 2022 жылға арналған жоспарлы көрсеткішке қатынасы |
| 7 | Қоғамның үйлесімді дамуын қамтамасыз ету | Жұмыс орындарын құру, мың адам, оның ішінде: | Еңбек шарты бойынша еңбек ететін және тұрақты, уақытша немесе маусымдық жұмысты орындайтын жалдамалы жұмыскерлерді қоса алғанда, республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салуды және жөндеуді жүзеге асыратын компаниялар жұмыскерлерінің жалпы тізімдік саны |
|  |  | тұрақты | қызметкерлердің жалпы саны мен уақытша қызметкерлер арасындағы айырмашылық |
|  |  | уақытша | маусымдық, уақытша жұмыскерлердің, оның ішінде автожол саласының сабақтас салалары жұмыскерлерінің саны |
|  |  | Корпоративтік басқаруды бағалау, бірлік | Тәуелсіз ұйымдардың қоғамның корпоративтік басқаруын бағалауы |
|  |  | Шешімдер қабылдау деңгейінде әйелдер үлесінің артуы, % | Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін, басқарманы, директорлар кеңесін, корпоративтік секторды қоса алғанда, басшы әйелдер санының жалпы санға қатынасы |

|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 8 қаңтардағы № 4 қаулысына 3-қосымша "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының 2023–2032 жылдарға арналған даму жоспарына 3-қосымша |
| --- | --- |

Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына сәйкес қоғамның көрсеткіштері (Стратегиялық карта)

| Мақсат қою құжаттары ("Қазақстан-2050" пайымы, Қазақстан Республикасының көміртегі бейтараптығына қол жеткізуінің 2060 жылға дейінгі стратегиясы) |  |  | Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары (Қазақстан Республикасының ұлттық даму жоспары, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы) |  |  | Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары (мемлекеттік органдардың даму жоспарлары, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарлары) |  |  | Мемлекеттік жоспарлау жүйесіне кірмейтін өзге де құжаттар (тұжырымдамалар, ұлттық жобалар, мемлекеттік бағдарламалар, доктриналар (стратегиялар), кешенді жоспарлар, Ұлттық инфрақұрылымдық жоспар)) |  | Даму жоспарында көзделген компания қызметінің негізгі көрсеткіштері (бұдан әрі – ҚНК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Құжаттың атауы | Басымдық / міндет / бастама | Нысаналы индикатор | Құжаттың атауы | Мақсаты/негізгі қағидаттары / бағыттары / Басымдығы / мақсаты / міндеті | Түйінді ұлттық индикаторлар | Құжаттың атауы | Бағыттары/ мақсаттары/ міндеттері/ ресурстары / | Нысаналы индикаторлар /нәтижелер көрсеткіштері | Құжаттың атауы | Іс-шара / индикатор |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты | Бесінші сын-қатер – жаһандық энергетикалық қауіпсіздік | Баламалы және "жасыл" энергетикалық технологияларға инвестицияларды ұлғайту | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | 4.2-тармақша "Жаңа инвестициялық цикл" 3-басымдық Экономиканың нақты секторын және белсенділікті ынталандыру үшін банктік кредиттеудің рөлін арттыру және қаржыландырудың баламалы көздерін дамыту | НҰИ "Негізгі капиталға инвестициялар (НКИ) ЖІӨ-ден % 2025 жылы-17%, 2026 жылы - 18%, 2027 жылы-19%, 2027 жылы-19%, 2028 жылы-21%, 2029 жылы-23%" | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің 2023 – 2027 жылдарға арналған даму жоспары | 1-бағыт 1. "Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту" | Негізгі капиталға инвестициялар (НКИ) ЖІӨ – ден % 2025 жылы-17%, 2026 жылы - 18%, 2027 жылы-19% | Қазақстан Республикасының көлік-логистикалық әлеуетін 2030 жылға дейін дамытудың тұжырымдамасы | "Көлік және қоймаға сақтау" негізгі капиталына инвестициялардың өсуі 2019 жылғы деңгейге қарағанда, (2023 жылы – 41,9%, 2024 жылы – 68,7%, 2025 жылы – 90%, 2026 жылы – 92,4%, 2027 жылы – 93,9%, 2028 жылы – 95,4%, 2029 жылы – 96,9%, 2030 жылы – 98,4%) | 2019 жылғы деңгейіне қарағанда негізгі капиталға инвестициялардың өсімі 2024 жылы -152,8%; Өткен жылға қарай негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсімі, кем емес, 2025 жылдан бастап -10% |
| "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты | Қалыптасқан Қазақстан-мемлекетіміздің, ұлттық экономикамыздың, азаматтық қоғамның, қоғамдық келісімнің, өңірлік көшбасшылықтың және халықаралық беделдің дағдарыс сынағы юю | 8. "Қазақстан-2030" стратегиясы Негізгі нәтижелер. 6. Инфрақұрылым, әсіресе көлік және байланыс Біз транзиттік әлеуетімізді дамытуымыз керек. Бүгінгі таңда бірқатар ірі жалпыұлттық инфрақұрылымдық жобалар іске асырылуда, олардың нәтижесі 2020 жылға қарай Қазақстан арқылы транзиттік тасымалдарды екі есеге ұлғайту болуға тиіс. 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 10 есе артуы керек | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | 3.1 - тармақша "Көлік-логистика кешен" 1-басымдық. "Инфрақұрылымды кеңейту және жаңғырту" "Жол инфрақұрылымының өткізу қабілетін және қауіпсіздігін арттыру. Халықаралық және өңіраралық автомобиль дәліздеріндегі кедергілерді жою үшін ұзақ құрылыстарды аяқтау, батыс, орталық және оңтүстік шағын өңірлердегі транзит маршруттарын кеңейту және сыртқы шекаралардағы халықаралық өткізу пункттерінің өткізу қабілетін арттыру бойынша жүйелі шаралар кешенін жүргізу қажет. Сондай-ақ, барлық деңгейдегі автожолдарды салудың, жөндеудің және оларға қызмет көрсетудің инновациялық стандарттарын енгізуді, сондай-ақ ауыр жүк көлігінің салдарынан мерзімінен бұрын бұзылу Тәуекелдерін басқару жүйелерін енгізуді қамтамасыз ету маңызды" | НҰИ "Қазақстан арқылы транзиттік тасымалдар көлемі, 2025 жылы – 34 млн тонна, 2026 жылы – 35,2 млн тонна, 2027 жылы – 38 млн тонна, 2028 жылы – 41,6 млн тонна, 2029 жылы – 43 млн тонна" Нәтиже көрсеткіші 1.1. "Нормативтік техникалық жағдайда халықаралық және Республикалық маңызы бар автожолдар желісінің 100% - келтіру және ұстау" "Келесі жолдарды реконструкциялау бойынша 13 іс-шара: Ақтөбе–Ұлғайсын–Қызылорда, Астана– Петропавл, Челябіге қарай Астана – Қостанай– РФ шекарасы, Қалбатау –Майқапшағай, Бейнеу–Шалқар, Қызылорда – Жезқазған, Жезқазған – Қарағанды, Атырау – Доссор, Жаңаөзен – Кендірлі, Сарыағаш , Рудный, Түркістан, Шымкент қалаларында айналмалы жол салу" | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің 2023 – 2027 жылдарға арналған даму жоспары | 1-бағыт "Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту" Мақсат. "Көлік дәліздерінің инфрақұрылымын дамыту" Міндет. "Көлік саласының инфрақұрылымдық жобаларын іске асыру" Нәтиже көрсеткіші 5.2. "Іске асырылып жатқан жобалар бөлінісінде қайта жаңартылған автомобиль жолдарының үлесі (қозғалыстың ашылуы), 2025 жылы – 45%, 2026 жылы – 47%, 2027 жылы –50%" | Іске асырылатын жобалар бөлінісінде қайта жаңартылған автомобиль жолдарының үлесі (қозғалысты ашу), %, 2025 жылы – 47%, 2026 жылы – 50% | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық инфрақұрылымдық жоспары | Өткізу пункттерін жаңғырту | Іске асырылып жатқан жобалар бөлінісінде қайта жаңартылған автомобиль жолдарының үлесі (қозғалыстың ашылуы), 2025 жылы – 45%, 2026 жылы-47%, 2027 жылы – 50%, 2028 жылы-20%, 2029 жылы – 35%, 2030 жылы-14%, 2031 жылы – 10%, 2032 жылы –13% Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығындағы I және II техникалық санаттағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі 2025 жылы – 38 %, 2026 жылы – 39%, 2027 жылы – 40%, 2028 жылы – 41%, 2029 жылы – 42%, 2030 жылы-43%, 2031 жылы – 44%, 2032 жылы –45% |
|  |  |  | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | 3.1-тармақша "Көлік-логистикалық кешен" 1-басымдық. "Инфрақұрылымды кеңейту және жаңғырту" "Жол инфрақұрылымының өткізу қабілетін және сақталуын арттыру. Халықаралық және өңіраралық автомобиль дәліздеріндегі кедергілерді жою үшін ұзақ құрылыстарды аяқтау, батыс, орталық және оңтүстік шағын өңірлердегі транзит маршруттарын кеңейту және сыртқы шекаралардағы халықаралық өткізу пункттерінің өткізу қабілетін арттыру бойынша жүйелі шаралар кешенін жүргізу қажет. Сондай-ақ, барлық деңгейдегі автожолдарды салудың, жөндеудің және оларға қызмет көрсетудің инновациялық стандарттарын енгізуді, сондай-ақ ауыр жүк көлігінің салдарынан мерзімінен бұрын бұзылу Тәуекелдерін басқару жүйелерін енгізуді қамтамасыз ету маңызды" | НҰИ "Қазақстан арқылы транзиттік тасымалдар көлемі, 2025 жылы – 34 млн тонна, 2026 жылы – 35,2 млн тонна, 2027 жылы – 38 млн тонна, 2028 жылы – 41,6 млн тонна, 2029 жылы – 43 млн тонна" 2.2 Нәтиже көрсеткіші "Қазақстан Республикасының шекарасындағы автомобиль өткізу пункттерінің орташа өткізу қабілеті" 2-іс шара "Шекарадағы автомобиль өткізу пункттерін қайта жаңарту және кешенді жаңғырту, 2025 жылы – 6 бірлік, 2026 жылы – 0 бірлік, 2027 жылы – 10 бірлік, 2028 жылы – 10 бірлік, 2029 жылы – 10 бірлік" | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің 2023 – 2027 жылдарға арналған даму жоспары | 1-бағыт "Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту" Мақсат. "Көлік дәліздерінің инфрақұрылымын дамыту" Міндет. "¦Негізгі түйісу орындары инфрақұрылымының өткізу қуатын дамыту" | Құрылыспен қамтылған автомобиль өткізу пункттерінің үлесі, 2025 жылы – 16%, 2026 жылы – 19%, 2027 жылы – 22% | Қазақстан Республикасының көлік-логистикалық әлеуетін дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы | Сырым, Тасқала, Әлімбет, Үрлітөбе, Жаңа жол, Қосақ, Құрманғазы, Ақсай, Қайрақ, Сырым, Тасқала, Әлімбет, Үрлітөбе, Қосақ, Құрманғазы, Ақсай, Қызылжар, Қаракөл, Үбе, Шарбақты, Шаған, Бидайық, Қондыбай, Ауыл, Жәнібек, Жезкент, Ақбалшық, Аят, Найза, Обаған, Желқуар, Қоянбай, Байтанат, Амангелді, Қарашатау, Орда сияқты Ресей Федерациясымен шекара арқылы өткізу пункттерінің өткізу қабілетін арттыру (реконструкциялау) | Құрылыспен қамтылған автомобиль өткізу пункттерінің үлесі, 2025 жылы – 16%, 2026 жылы – 19%, 2027 жылы –22%, 2028 жылы – 38%, в 2029 жылы – 54% , 2030 жылы – 69%, в 2031 жылы – 85%, 2032 жылы – 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық инфрақұрылымдық жоспары | Өткізу пункттерін жаңғырту |  |
|  |  |  | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | 3.1-тармақша "Көлік-логистикалық кешен" 1-басымдық. "Инфрақұрылымды кеңейту және жаңғырту" | НҰИ "Халықтың туу кезіндегі өмір сүру ұзақтығы, жылдар" 1.4 Нәтиже көрсеткіші "100 мың тұрғынға шаққанда жол-көлік оқиғалары салдарынан болатын өлім-жітім" 1-іс шара "Республикалық маңызы бар жолдардың қолданыстағы желісінің нормативтік жай-күйін қамтамасыз ету үшін жол-пайдалану және жөндеу жұмыстарын орындау, 2025 жылдан 2029 жылға дейін – 3 мың км" | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің 2023 – 2027 жылдарға арналған даму жоспары | 1-бағыт "Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту" Мақсаты: "Көлік инфрақұрылымын дамыту" Міндет. "Автожол саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыру" | Күрделі және орташа жөндеумен қамтылған республикалық және халықаралық маңызы бар жолдардың үлесі, 2025 жылы – 30,8 %, 2026 жылы – 35,3%, 2027 жылы –40,9 % |  |  | Күрделі және орташа жөндеумен қамтылған республикалық және халықаралық маңызы бар жолдардың үлесі, 2025 жылы – 30,8 %, 2026 жылы –35,3%, 2027 жылы – 40,9%, 2028 жылы – 17,5%, 2029 жылы – 15%, 2030 жылдан – 10% |
|  |  |  | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | 3.1-тармақша "Көлік-логистика кешені" 1-басымдық "Инфрақұрылымды кеңейту және жаңғырту" | НҰИ "Халықтың туу кезіндегі өмір сүру ұзақтығы, жылдар" 1.4. Нәтиже көрсеткіші "100 мың тұрғынға шаққанда жол-көлік оқиғалары салдарынан болатын өлім-жітім" 1- іс шара "Республикалық маңызы бар жолдардың қолданыстағы желісінің нормативтік жай-күйін қамтамасыз ету үшін жол пайдалану және жөндеу жұмыстарын орындау, 2025 жылдан 2029 жылға дейін-3 мың км" | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің 2023 – 2027 жылдарға арналған даму жоспары | 1-бағыт "Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту" Мақсат. "Көлік дәліздерінің инфрақұрылымын дамыту" Міндет. "Көлік саласының инфрақұрылымдық жобаларын іске асыру" | Нормативтік техникалық жағдайда халықаралық және Республикалық маңызы бар автожолдар желісін 100% келтіру және ұстау 2025 жылы – 94%, 2026 жылы –95 %, 2027 жылы – 96% | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық инфрақұрылымдық жоспары | Нормативтік жағдайдағы республикалық маңызы бар жолдардың үлесі 2024 жылы –93%, 2025 жылы –94%, 2026 жылы –95%, 2027 жылы –96%, 2028 жылы –97%, 2029 жылы-98 % | Нормативтік жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі, 2025 жылы – 94%, 2026 жылы – 95%, 2027 жылы – 96%, 2028 жылы – 97 %, 2029 жылы – 98%, 2030 жылы – 99%, 2031 жылдан бастап – 100% |
|  |  |  |  |  | 2-іс шара "Қауіпсіз жол қозғалысын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау, 2025 жылдан бастап 25 мың км" 4-іс шара "Іске асыру 2025 жылдан бастап жол-көлік жарақаттануының, оның ішінде жолдардағы өлім-жітімнің деңгейін төмендету жөніндегі бағдарламалар - 1 нысан" |  |  |  | Қазақстан Республикасының көлік-логистикалық әлеуетін дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы | Нормативтік техникалық жағдайда халықаралық және Республикалық маңызы бар автожолдар желісін 100 % келтіру және күтіп ұстау, 2023 жылы –92 %, 2024 жылы – 93 %, 2025 жылы – 94 %, 2026 жылы – 95 %, 2027 жылы – 96 %, 2028 жылы– 97 %, 2029 жылы – 100 %, 2030 жылы – 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 жылы кешенді-нысаналы бағдарламаның жоспарлы мәндерін орындау-100% |
|  |  |  | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | 4.2- тармақша "Жаңа инвестициялық цикл" 3- басымдық "Банктік несиелеудің рөлін арттыру және нақты сектор мен экономикалық белсенділікті ынталандыру үшін баламалы қаржыландыру көздерін дамыту" | НҰИ "Негізгі капиталға инвестициялар (НКИ) ЖІӨ - ден % 2025 жылы –17%, 2026 жылы –18%, 2027 жылы –19%, 2028 жылы – 21%, 2029 жылы –23%" | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің 2023 – 2027 жылдарға арналған даму жоспары. | 1-бағыт "Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту" Мақсаты. "Көлік инфрақұрылымын дамыту" Міндет. "Автожол саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыру" | Автожолдарды күтіп-ұстау үшін жол-пайдалану техникасымен жарақтандыру, 2025 жылы– 90 %, 2026 жылы – 95 %, 2027 жылы – 100% |  |  | Автожолдарды күтіп-ұстау үшін жол-пайдалану техникасымен жарақтандыру, 2025 жылы – 90 %, 2026 жылы – 95%, 2027 жылы-100%, 2028 жылы – 48%, 2029 жылы – 50%, 2030 жылы – 52%, 2031 жылы – 54%, 2032 жылы – 56 % |
|  |  |  | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | 3.1-тармақша "Көлік-логистика кешені" 1-басымдық. "Инфрақұрылымды кеңейту және жаңғырту" | НҰИ "Халықтың туу кезіндегі өмір сүру ұзақтығы, жылдар" 1.4. Нәтиже көрсеткіші "100 мың тұрғынға шаққанда жол-көлік оқиғалары салдарынан болатын өлім-жітім" 3- іс шара "Республикалық маңызы бар автожолдардың ақылы учаскелерін енгізу, 2025 жылы – 5,4 мың км, 2026 жылы – 7,5 мың км, 2027 жылдан бастап – 9 мың км, 2028 – 2029 жылдары – 11 мың км" | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің 2023 – 2027 жылдарға арналған даму жоспары | 1-бағыт. "Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту" Мақсаты. "Көлік инфрақұрылымын дамыту" Міндет. "Автожол саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыру" | Республикалық маңызы бар автожолдардың ақылы учаскелерін енгізу, 2025 жылы – 22 %, 2026 жылы – 30 %, 2027 жылы –36 % |  |  | Республикалық маңызы бар автожолдардың жалпы ұзындығы бойынша ақы алу жүйесін енгізу, 2023 жылы – 20 %, 2024 жылы – 27 %, Республикалық маңызы бар автожолдардың ақылы учаскелерін енгізуге инфрақұрылымды дайындау, 2025 жылы – 22 %, 2026 жылы – 30 %, 2027 жылдан бастап – 36 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ақылы автожолдарды пайдаланушылардың қанағаттану деңгейі, 2025 жылы – 95%, 2032 жылы –100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жол бойындағы сервис объектілерін пайдаланушылардың қанағаттану деңгейі, 2025 жылы – 70%, 2032 жылы – 100 % |
|  |  |  | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | 3.4- тармақша "Туризм" 1- басымдық. "Басым дестинацияларды фокустық дамыту" "Туризмде қызмет көрсету сапасын арттыру үшін қызметтердің жекелеген түрлерін ұсынуды регламенттейтін және олардың халықаралық талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ететін стандарттар әзірленетін болады" |  | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің 2023 – 2027 жылдарға арналған даму жоспары | 1-бағыт. "Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту" Мақсаты. "Көлік инфрақұрылымын дамыту" Міндет. "Автожол саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыру" | Ұлттық стандартқа сәйкес келетін жол бойындағы сервис объектілерінің үлесі 2025 жылы –100% | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық инфрақұрылымдық жоспары | Жол бойындағы сервис объектілері 2024 жылы – 36 бірлік, 2025 жылы – 48 бірлік, 2026 жылы – 52 бірлік, 2027 жылы – 60 бірлік, 2028 жылы – 70 бірлік, 2029 жылы – 70 бірлік | Ұлттық стандарттарға сәйкес жол бойындағы сервис объектілерімен қамтамасыз етілген автомобиль жолдарының үлесі 2025 жылдан бастап – 1 00 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Қазақстан Республикасының көлік-логистикалық әлеуетін дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы | Жол бойындағы сервистің кемінде 200 объектісін салу |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жасыл желектерді отырғызу жүзеге асырылған демалыс алаңдарының саны, 2025 жыл – 5 бірлік, 2032 жылы – 45 бірлік |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERP жүйесінің (SMART QAJ) модулін енгізу – 2032 жылы 10 бірлік |
| "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты | Жетінші сынақ-"Үшінші өнеркәсіптік революция" | Цифрлық технология | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | Іске асырудың негізгі принциптері "Инновациялық белсенділікті кеңейту, салалар мен кәсіпорындарды жаңғырту және цифрландыру арқылы экономиканың өнімділігі мен күрделілігін арттыруға баса назар аудару" | НҰИ "Инновация саласындағы белсенділік деңгейі,%" |  |  |  |  |  | Республикалық автомобиль жолдары желісінің цифрлық картасын жасау, 2032 жылы – 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында автоматтандырылған өлшеу станцияларын орнату, 2025 жылы – 8 бірлік, 2026 жылы – 11 бірлік, 2027 жылы – 9 бірлік, 2028 жылы – 20 бірлік, 2029 жылы – 21 бірлік, 2030 жылы – 25 бірлік, 2031 жылы – 30 бірлік – 2032 жылы –30 бірлік |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ағымдағы өтімділік коэффициенті, 2023 жылы – 1, 2024 жылы – 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 жылға арналған жоспарлы көрсеткішке қатысты еңбек өнімділігінің өсімі, 2023 жылы – 35%, 2024 жылы – 40% |
|  |  |  | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | Іске асырудың негізгі принциптері "Инновациялық белсенділікті кеңейту, салалар мен кәсіпорындарды жаңғырту және цифрландыру арқылы экономиканың өнімділігі мен күрделілігін арттыруға баса назар аудару" Көліктік-логистикалық шектеулер" 3 - басымдық "Бәсекеге қабілеттілікті арттыру: еңбек өнімділігінің өсуі. Бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау" | НҰИ "Еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі, 2022 – 100, 2025 жыл – 113,8%; 2026 жыл –120%; 2027 жыл – 127%; 2028 жыл – 134,1%; 2029 жыл –141,8%" | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің 2023 – 2027 жылдарға арналған даму жоспары | 1- бағыт. "Қазақстан Республикасының транзиттік-көлік әлеуетін дамыту" Мақсат. "Көлік инфрақұрылымын дамыту" | Көлік және қоймаға сақтау бойынша еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі, 2022 –100, 2025 жылы – 132,6 %, 2026 жылы – 143,7 %, 2027 жылы – 156,6 % | Қазақстан Республикасының көлік-логистикалық әлеуетін дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы | "Көлік және қоймаға сақтау" секторындағы еңбек өнімділігінің 2019 жылғы деңгейге қарағанда өсуі, 2023 жылы – 9,8 %, 2024 жылы – 14,4 %, 2025 жылы – 19,3 %, 2026 жылы – 21,3 %, 2027 жылы – 23,3 %,2028 жылы – 25,3 %, 2029 жылы – 27,3 %, 2030 жылы – 29,3 % | Еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі, 2022 (жоспар) – 100, 2025 жылы –132,6 %; 2026 жылы –143,7 %; 2027 жылы –156,6%; 2028 жылы – 163,7 %; 2029 жылы –171,4 %; 2030 жыл – 179,8 %; 2031 жыл –188,8 %; 2032 жыл – 198,5 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тұрақты және уақытша жұмыс орындарын құру: 2023 жылы – 85 мың адам, 2024 жылы –75,9 мың адам |
| "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты | Жаңа кадр саясаты. Менеджменттің заманауи құралдарын енгізу және корпоративтік басқару принциптері |  | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | 3- басымдық "Банктік несиелеудің рөлін арттыру және нақты сектор мен экономикалық белсенділікті ынталандыру үшін баламалы қаржыландыру көздерін дамыту" "Корпоративтік сектордың тұрақтылығын арттыру. Компаниялардың корпоративтік басқару жүйесін жақсарту" |  |  |  |  |  |  | Корпоративтік басқаруды бағалау 2023 жылы – 1 бірлік, 2026 жылы – 1 бірлік, 2029 жылы – 1 бірлік, 2032 жылы – 1 бірлік |
| "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты | 3. Әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері-әлеуметтік кепілдіктер және жеке жауапкершілік | 4-бөлім. Жұмыспен қамту және еңбекақы төлеу саясатын жаңғырту. Гендерлік теңдік және тең мүмкіндіктер | Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары | 2-міндет "Гендерлік теңдік институтын нығайту" | НҰИ "0-ден 1-ге дейінгі шкала бойынша World Justice Project-тен құқық үстемдігі индексінің мәні" Нәтиже көрсеткіші 2.1. "Гендерлік теңдікті ілгерілету, әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы халықтың хабардарлық деңгейі, 2025 жылға қарай – 31%, 2026 жылға қарай – 32%, 2027 жылға қарай – 33%, 2028 жылға қарай – 34%, 2029 жылға қарай –36%" |  |  |  | "Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 384 Жарлығы | Квазимемлекеттік және корпоративтік секторларда шешімдер қабылдау деңгейіндегі әйелдердің үлесі 2023 жылға қарай – 25 %, 2024 жылы - 25,3 %, 2025 жылы – 25,5 %, 2026 жылы – 26 %, 2027 жылы – 27 %, 2028 жылы – 28 %, 2029 жылы – 29 %, 2030 жылы – 30 % | Шешім қабылдау деңгейіндегі әйелдердің үлесі 2025 жылдан бастап – 30% |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК