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Ауқымды цифрландырудың және жасанды интеллект технологияларын жаппай ендірудің 2029 жылға дейінгі "Digital Qazaqstan" жалпыұлттық стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 26 тамыздағы № 760 қаулысы
[bookmark: z3]
      "Ауқымды цифрландырудың және жасанды интеллект технологияларын жаппай ендірудің 2029 жылға дейінгі "Digital Qazaqstan" жалпыұлттық стратегиясын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2026 жылғы 9 маусымдағы №1311 Жарлығының 2-тармағының 1) тармақшасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Ауқымды цифрландырудың және жасанды интеллект технологияларын жаппай ендірудің 2029 жылға дейінгі "Digital Qazaqstan" жалпыұлттық стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары (бұдан әрі – Іс-қимыл жоспары) бекітілсін.

      2. Іс-қимыл жоспарының орындалуына жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасы Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісу бойынша), сондай-ақ мүдделі ұйымдар (келісу бойынша):

      1) Іс-қимыл жоспарын іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;

      2) жартыжылдық негізде 5 шілдеге және 20 желтоқсанға дейін Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігіне Іс-қимыл жоспарының іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі жартыжылдық негізде 25 шілдеге және 5 қаңтарға дейін Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппаратына Іс-қимыл жоспарының іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппаратына жүктелсін.

      7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
	
      Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

	
О. Бектенов
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1-бағыт: Азаматтардың мүддесі үшін цифрландыру және жасанды интеллектіні ендіру

	
1.1-кіші бағыт. Адами капиталды дамыту және құзыреттерді үздіксіз қалыптастыру жүйесі 

	
Бастамашы-жоба 1. "AI-SANA" бағдарламасын кеңейту

Нысаналы индикаторлар:

барлық деңгейдегі білім беру ұйымдары (жалпы орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім) түлектерінің арасында жасанды интеллект саласындағы базалық құзыреттерді меңгергендердің үлесі, 2026 жылы – кемінде 20 %, 2027 жылы – кемінде 50 %, 2028 жылы – кемінде 80 %;

жоғары білім беру ұйымдарының ЖИ-құзыреттері және ЖИ-кәсіпкерлік саласында тереңдетілген даярлықтан өткен түлектерінің үлесі: 2026 жылы – кемінде 5 %, 2027 жылы – кемінде 15 %, 2028 жылы – кемінде 20 %;

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру педагогтерінің үлесі:

ЖИ-құзыреттерінің озық деңгейіне ие педагогтер, 2026 жылы – кемінде 5 %, 2027 жылы – кемінде 10 %, 2028 жылы – кемінде 25 %;

сарапшы деңгейіне ие педагогтер (сарапшылар пулы): 2028 жылы – кемінде 5 %;

базалық ЖИ-құзыреттерін меңгергендер мектепке дейінгі, мектептегі және техникалық және кәсіптік білім беру педагогтерінің: 2026 жылы – кемінде 20 %, 2027 жылы – кемінде 60 %, 2028 жылы – кемінде 80 %;

білім беру процесіне жасанды интеллект технологияларын енгізген жоғары оқу орындарының үлесі: 2026 жылы – кемінде 20 %, 2027 жылы – кемінде 60 %, 2028 жылы – кемінде 80 %;

экономиканың болжамды қажеттіліктеріне сәйкес өзектілендірілген білім беру бағдарламалары мен нысаналы қабылдау бағыттарының үлесі: 2026 жылы – кемінде 20 %, 2027 жылы – кемінде 60 %, 2028 жылы – кемінде 80 %;

генеративті жасанды интеллектінің таралу деңгейі, 2026 жылы – кемінде 5 %, 2027 жылы – кемінде 15 %, 2028 жылы – кемінде 20 % және бағалау жүргізілген кездегі әлемдік орташа мәннен төмен емес

	
1
	
Азаматтың бірыңғай цифрлық профилін құруға бағытталған іс-шаралар кешенін қабылдау 
	
бірыңғай цифрлық профильді іске қосу
	
2028 жылғы желтоқсан
	
ОМ, ҒЖБМ, ЖИЦДМ
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ

	
2
	
ЖИ дербестендірілген оқытудың бірыңғай платформасын құруға бағытталған іс-шаралар кешенін қабылдау
	
функционалды іске қосу
	
2027 жылғы қыркүйек
	
ОМ, ҒЖБМ, ЖИЦДМ
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ

	
3
	
Педагогтер мен оқытушыларды ЖИ-мен жұмыс істеуге (OpenAI GPT Edu) жүйелі даярлау 
	
ЖИ технологияларымен жұмыс істеу бойынша педагогтер мен оқытушыларды сертификаттау
	
2028 жылғы қыркүйек
	
ОМ, ҒЖБМ, ЖИЦДМ
	
7 500,00
	
БТҚ

	
4
	
Ұлттық ЖИ зерттеу университетін (AI-Enabled University) құруға бағытталған іс-шаралар кешенін қабылдау
	
Ұлттық зерттеу ЖИ-университетінің (AI-Enabled University) ашылуы
	
2026 жылғы қазан
	
ҒЖБМ, ЖИЦДМ, "Самұрық-Қазына" АҚ (келісу бойынша)
	
337, 6
	
РБ

	
5
	
AI-Enabled University Platform құруға бағытталған іс-шаралар кешенін қабылдау
	
AI-Enabled University Platform іске қосу
	
2027 жылғы желтоқсан
	
ҒЖБМ, Ұлттық жасанды интеллект зерттеу университеті (келісу бойынша)
	
320,00
	
БТҚ

	
6
	
AI-Sana инновациялық бағдарламасын дамыту жөніндегі кешенді шараларды қабылдау
	
есептік ақпарат
	
2027 жылғы қыркүйек
	
ҒЖБМ, ОМ, ЖИЦДМ, "Astana Hub" ДКҚ (келісу бойынша), ЖАО, ОМО, ұлттық компаниялар (келісу бойынша)
	
1500,00
	
БТҚ, РБ

	
7
	
Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, жұмыссыз азаматтарды кәсіптік оқытуды және қайта оқытуды ұйымдастыру 
	
есептік ақпарат
	
2027 жылғы желтоқсан
	
Еңбекмині, ҒЖБМ, ОМ
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ

	
8
	
Жұмыспен қамтудың цифрлық қызметін құруға бағытталған іс-шаралар кешенін қабылдау
	
цифрлық жұмыспен қамту қызметін іске қосу
	
2026 жылғы желтоқсан
	
Еңбекмині, ЖИЦДМ
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ

	
9
	
Ұлттық бағалау жүйесін жаңғыртуға және ЖИ технологиялары негізінде жаңа форматтағы Admissions Insight Test емтиханын құруға бағытталған шаралар кешенін қабылдау
	
жаңғыртылған бағалау жүйесін іске қосу
	
2028 жылғы желтоқсан
	
ҒЖБМ, ОМ, ЖИЦДМ, "Ұлттық тестілеу орталығы" ШЖҚ РМК (келісу бойынша)
	
1644,00
	
РБ

	
10
	
Ғылым және инновациялардың цифрлық порталын дамытуға бағытталған шаралар кешенін қабылдау
	
порталды іске қосу
	
2027 жылғы желтоқсан
	
ҒЖБМ, "ҰМҒТСО" АҚ (келісу бойынша), "QazInnovation" АҚ (келісу бойынша), "Astana Hub" ДКҚ (келісу бойынша)
	
900,00
	
РБ

	
11
	
"Қазақ тілінің ұлттық сөздік қоры" мемлекеттік цифрлық жүйесін құруға бағытталған шаралар кешенін қабылдау
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы желтоқсан
	
ҒЖБМ, "Тіл-Қазына ҰҒПО" КеАҚ (келісу бойынша)
	
333
	
РБ

	
12
	
ЖИ технологияларын, жоғары оқу орындарының ұлттық цифрлық рейтингін қолдана отырып қаржыландыру моделін және ендіруді қоса алғанда, Жоғары білім берудің бірыңғай платформасы 2.0 құруға бағытталған шаралар кешенін қабылдау
	
қолданыстағы платформа базасында функционалды іске қосу
	
2028 жылғы желтоқсан
	
ҒЖБМ
	
2100,00
	
РБ

	
1.2-кіші бағыт. Денсаулықты басқарудың бірыңғай цифрлық жүйесі


	
Бастамашы-жоба 2. Цифрлық денсаулық сақтау


Нысаналы индикаторлар:

Self-service медицина сервистерін пайдаланатын халықтың үлесі: 2026 жылы – кемінде 5 %, 2027 жылы – кемінде 15 %, 2028 жылы – кемінде 20 %;

нақты уақыт режимінде деңгейаралық деректер алмасуды қамтамасыз ете отырып, бірыңғай цифрлық контурға интеграцияланған медициналық ұйымдардың үлесі, 2026 жылы – кемінде 25 %, 2027 жылы – кемінде 55 %, 2028 жылы – кемінде 95 %; жасанды интеллект технологияларын қолдану арқылы қабылданатын клиникалық шешімдердің үлесі: 2026 жылы – кемінде 20 %, 2027 жылы – кемінде 60 %, 2028 жылы – кемінде 80 %


	
13
	
Бірыңғай цифрлық медициналық профиль құру 
	
бірыңғай медициналық профильді іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ДСМ, ЖАО
	
1400,00
		
РБ






	
14
	
Денсаулықты сақтауды басқарудың дербес цифрлық сервистерін (self-service) ендіру 
	
цифрлық сервисті іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ДСМ, ЖАО
	
1800,00
	
ЖБ

	
15
	
Функционалын кеңейте отырып телемедицинаны дамыту
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ДСМ, ЖАО
	
500,00
	
ЖБ

	
16
	
Клиникалық ЖИ-ассистенттерді ендіру арқылы азаматтардың жоғары дәлдікті диагностикаға тең қолжетімділігін қамтамасыз ету 
	
сервисті іске қосу
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ДСМ, ЖАО
	
1500,00
	
ЖБ

	
17
	
Медициналық көмекті интеллектуалды жоспарлауды ендіру 
	
цифрлық сервисті іске қосу
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ДСМ, ЖАО, "ӘлМСҚ" КеАҚ (келісу бойынша)
	
750,00
	
ЖБ

	
18
	
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді біртұтас цифрлық есепке алуды құру 
	
қолданыстағы платформа базасында тиісті модульді іске қосу
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ДСМ, ЖАО, "Қазақтелеком" АҚ (келісу бойынша), "СҚ-Фармация" (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ

	
19
	
Медициналық қызметтер мен төлемдерді біртұтас цифрлық есепке алуды құру 
	
қолданыстағы платформа базасында тиісті модульді іске қосу
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ДСМ, "ӘлМСҚ" КеАҚ (келісу бойынша), АТО (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат шеңберінде
	
БТҚ

	
1.3-кіші бағыт. Өмір сүру және даму үшін заманауи әрі орнықты орта


	
Бастамашы-жоба 3. Қауіпсіз және жайлы өмір сүру ортасы


Нысаналы индикаторлар:

Smart City (Smart Region) базалық компоненттерін ендірген өңірлерде тұратын қала халқының үлесі 2026 жылы – кемінде 20 %, 2027 жылы – кемінде 40 %, 2028 жылы – кемінде 70 %;

зияткерлік қауіпсіздік жүйелерімен қамтылған аймақтарда оқыс оқиғаларға ден қоюдың орташа уақытын қысқарту 2026 жылы – кемінде 3 %, 2027 жылы – кемінде 6 %, 2028 жылы – кемінде 10 %;

зияткерлік қауіпсіздік жүйелерімен қамтылған аймақтарда көшедегі қылмыс деңгейін төмендету 2026 жылы – кемінде 3 %, 2027 жылы – кемінде 6 %, 2028 жылы – кемінде 10 %;

мониторингтің ЖИ-платформаларын қолдану есебінен ірі қалалардағы көлік кептелісі деңгейін төмендету 2026 жылы – кемінде 5 – 6 %, 2027 жылы – кемінде 10 –12 %, 2028 жылы – кемінде 20–25 %;

кестеге сәйкес орындалатын қоғамдық көлік рейстерінің үлесі 2026 жылы – кемінде 20 %, 2027 жылы – кемінде 40 %, 2028 жылы – кемінде 90 %


	
20
	
"Smart City" құру жөніндегі бастамаларды іске асыру 
	
"Smart City" жобаларын іске асыру
	
2028 жылғы желтоқсан
	
ЖИЦДМ, ЖАО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
ЖБ

	
21
	
ТКШ-ның цифрлық ашықтығын қамтамасыз ету үшін "Smart Turmys"-ты кеңейту
	
жаңартылған функционалы бар "Smart Turmys"-ты іске қосу
	
2028 жылғы

маусым
	
ӨҚМ, ЖАО
	
1500,00

 

 
	
РБ, БТҚ

	
22
	
Жолдағы және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ЖИ қолданып және жедел ден қою тиімділігін арттыра отырып

интеллектуалды басқару жүйелерін дамыту 
	
жаңартылған сервис
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ІІМ, КМ, Қаржымині, ҰҚК (келісу бойынша), ЖИЦДМ, "Қазақтелеком" АҚ (келісу бойынша), ЖАО
	
200520,00

 
	
РБ, ЖБ
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Urban Digital Twin: аумақтық жоспарлаудың цифрлық құралдарын құру 
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ЖИЦДМ, ЖАО
	
1500,00
	
РБ, БТҚ
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ЖИ технологияларын қолдана отырып, өңірлердің цифрлық ахуалдық орталықтарын жаңғырту 
	
жаңғыртылған ахуалдық орталықтар
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ЖАО, ТЖМ, ІІМ, ЖИЦДМ
	
тартылған қаражат көлемінде
	
ЖБ
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Телекоммуникациялық инфрақұрылымды және цифрлық байланысты дамыту 
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ, ЖАО, байланыс операторлары (келісу бойынша)
	
338312,00

 
	
РБ, БТҚ

 

	
1.4-кіші бағыт. Деректер негізіндегі мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және атаулы әлеуметтік қолдау


	
Бастамашы-жоба 4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мен әлеуметтік қолдаудың цифрлық экожүйесі


Нысаналы индикаторлар:

жасанды интеллект технологияларын, проактивті сервистерді, автоматты қол қою тетіктерін және процестерді автоматтандыруды қолдана отырып трансформацияланған мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің үлесі 2026 жылға – кемінде 4 %, 2027 жылға – кемінде 20 %, 2028 жылға – кемінде 40 %;

мемлекеттік қызметтер көрсетудің және әлеуметтік қолдау шараларының орташа уақытын қысқарту 2026 жылға – кемінде 20 %, 2027 жылға – кемінде 40 %, 2028 жылға – кемінде 50 %
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eGov GPT әмбебап ЖИ-ассистентін құруға бағытталған шаралар кешенін қабылдау
	
eGov GPT әмбебап ЖИ-ассистентін іске қосу
	
2028 жылғы қыркүйек
	
ЖИЦДМ,

"ҰАТ" АҚ (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Халыққа қызмет көрсету орталықтарын өмірдегі қиын жағдайлар мен стандартты емес жағдайларды сүйемелдеуге бағдарланған халықтың цифрлық офистеріне трансформациялау 
	
сервистік цифрлық офистер
	
2026 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ, мемкорпорация (келісу бойынша), ЖАО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Отбасының цифрлық картасын дамыту
	
жаңартылған функционал
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
Еңбекмині, ЖИЦДМ,

"ҰАТ" АҚ (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Халықты әлеуметтік қорғаудың бірыңғай цифрлық платформасын кеңінен қолдану
	
ендірілген қосымша модульдер
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
Еңбекмині
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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"Әлеуметтік әмиян" платформасы арқылы көрсетілетін мемлекеттік қолдау шараларын кеңейту
	
есептік ақпарат
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ, Еңбекмині, ОМ, ҒЖБМ, ӨҚМ, СИМ, Қаржымині, ҚР ҰБ (келісу бойынша), ЖАО,

"ҰАТ" АҚ (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
РБ
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Қоғамдық маңызы бар көрсетілетін қызметтер тізбесін кеңейту 
	
уәкілетті органның бұйрығы
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ, МҚІА (келісу бойынша), мүдделі МО
	
талап етілмейді
	


	
2-бағыт. Бизнес пен экономиканың мүддесі үшін цифрландыру және жасанды интеллектіні ендіру


	
2.1-кіші бағыт. Негізгі салалардың цифрлық трансформациясы


2029 жылдың соңына қарай базалық сценариймен салыстырғанда ЖІӨ-ге орта есеппен жыл сайын шамамен 1,5 п.т. көлемінде қосымша салым күтіледі


	
Бастамашы-жоба 5. Энергетика кешенін цифрландыру


Нысаналы индикаторлар:

жай-күйдің цифрлық мониторингімен және сенімділікті тәуекелге бағдарланған басқарумен қамтылған ОЭК негізгі активтерінің үлесі: 2026 жылы – кемінде 20 %, 2027 жылы – кемінде 50 %, 2028 жылы – кемінде 70 %;

біртұтас цифрлық қадағалаумен қамтылған энергетикалық ресурстардың басым тізбектерінің үлесі: 2026 жылы – кемінде 20 %, 2027 жылы – кемінде 60 %, 2028 жылы – қамту периметріндегі басым тізбектердің/операциялардың кемінде 80 %
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Негізгі көрсеткіштерді ахуалдық мониторингтеу және салалық тәуекелдерді басқару үшін Energy Command Center цифрлық панелін ендіру 
	
индикаторларды, тәуекел индикаторларын және резервтердің әзірлігі туралы деректерді қосу және пайдалану арқылы жүйені іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
		
ЭМ, Қорғанысмині, ТЖМ, ҚазҰУ (келісу бойынша)



	




 


	
120,00
	
БТҚ
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Энергетикалық кешенді дамытудың интеграцияланған мастер-жоспарын қалыптастыру, инфрақұрылымдық және инвестициялық жобалардың мониторингі сондай-ақ ОЭК-де дағдарысты тәуекелдерді ерте анықтау және болжау үшін стратегиялық дамудың өзара байланысты Еnergy MasterPlan цифрлық жүйелер кешенін ендіру  
	
жобаларды, цифрлық теңгерімдерді және аналитикалық сценарийлерді өзектілендіре отырып жүйелерді іске қосу
	
2027 жылғы

сәуір
	
ЭМ, "KazEnergy" ЗТБ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), ҚазҰУ (келісу бойынша)
	
1500,00
	
БТҚ
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ОЭК дамуын болжау мен стратегиялық жоспарлауды басқаруды қамтамасыз ететін деректердің бірыңғай салалық моделін қалыптастыру үшін өзара байланысты Smart Data Energy цифрлық жүйелерінің кешенін ендіру 
	
ЭМ мен ОЭК арасында меншік иелерін анықтай отырып және автоалмасумен деректер каталогын іске қосу
	
2027 жылғы

сәуір
	
ЭМ, ЖИЦДМ, "KazEnergy" ЗТБ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), ҚазҰУ (келісу бойынша)
	
1000,00
	
БТҚ
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Баланстарды, объектілердің жай- күйін, жөндеу жұмыстарын, авариялықты, ЖҚЖ-дан өтуді және салалық тәуекелдердің бақылауды қоса алғанда, электр энергетикасы мен жылу энергетикасында модельдеуді мониторингтеу және болжау үшін өзара байланысты Digital Twin Energy цифрлық жүйелер кешенін ендіру
	
объектілерді, баланстарды, болжамды модельдерді және тәуекелдер мониторингін қоса отырып, энергия секторының цифрлық егіздерін іске қосу
	
2028 жылғы желтоқсан
		
ЭМ, ЖИЦДМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "KEGOC" АҚ (келісу бойынша), "Самұрық-Энерго" АҚ (келісу бойынша), ТМС (келісу бойынша), ҚазҰУ (келісу бойынша)





	
63900,00
	
БТҚ

	
36
	
Мұнай-газ секторының негізгі процестерін-өндіру мен тасымалдаудан бастап қайта өңдеуге, мұнай өнімдеріне, газбен жабдықтауға және мұнай-газ химиясына дейін мониторингтеу, модельдеу және болжау үшін Digital Twin Oil & Gas ендіру
	
көрсеткіштер, баланстар, болжамдар және қадағалау  интеграцияланғанмұнай-газ кешенінің цифрлық егіздерін іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ЭМ, ЖИЦДМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, (келісу бойынша)  "QazaqGaz" ҰК" АҚ (келісу бойынша), ҚазҰУ (келісу бойынша)
	
98700,00
	
БТҚ
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Энергиямен жабдықтау сапасын мониторингілеуге энергетикалық қызметтердің ашықтығын арттыруға және ОЭК салаларында әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған азаматтар мен бизнес үшін Smart Energy Apps цифрлық сервистер кешенін ендіру 
	
ақпараттандырумен, жолданымдармен, хабарламалармен және мемлекеттік арналармен интеграцияланған цифрлық сервистерді іске қосу
	
2027 жылғы қазан
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ЖАО, "KazEnergy" ЗТБ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), ҚазҰУ (келісу бойынша)
	
650,00
	
БТҚ

	
38
	
ОЭК-нің киберфизикалық тұрақтылығы және маңызды энергетикалық инфрақұрылымды, АТ/ОТ-жүйелер мен салалық сервистерді кибер оқыс оқиғаларынан, технологиялық іркілістерден және өзге де дағдарысты тәуекелдерден қорғау саласындағы перспективалық әзірлемелерді дамыту үшін ACR Center құру 
	
АӨК, киберполигон, әдістемелер, прототиптер мен регламенттерді ендіре отырып, ACR Center орталығын іске қосу
	
2027 жылғы

қазан
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ҰҚК (келісу бойынша), ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
820,00
	
БТҚ
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Farabi Energy Lab-ты R&D-орталықтарының, зертханалардың, пилоттық полигондардың серіктес экожүйесі, жаңа энергетика саласындағы технологиялық бастамалар мен цифрлық шешімдерді сертификаттау платформасы ретінде құру және дамыту 
	
R&D бағдарламасы, зертханалары, полигондары және шешімдер сараптамасы бар Farabi Energy Lab-ты іске қосу
	
2027 жылғы

қазан
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
170,00
	
БТҚ
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ЖИ цифрландыру, киберқауіпсіздік салалық деректерді басқару, сондай-ақ энергетика саласын стратегиялық және тәуекелге бағдарланған басқару саласындағы құзыреттерді дамыту бағытында кадрлар даярлау мен олардың біліктілігін арттырудың EnergyTech Academy экожүйесін құру және дамыту 
	
ҚазҰУ СТҚО базасында білім беру бағдарламаларын, тағылымдамалар мен микробіліктіліктерді іске қосу
	
2027 жылғы

қазан
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
220,00
	
БТҚ
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Отандық технологиялық бизнесті қолдау және дамыту үшін Powered by Farabi экожүйесін құру және дамыту цифрлық шешімдерді локализациялау, инновацияларды ынталандыру және отын-энергетикалық кешенге арналған АТ-шешімдердің ұлттық нарығын қалыптастыру 
	
әзірлеушілер тізілімін қалыптастыра және пилоттарды жүргізе отырып, отандық АТ-шешімдерді қолдау тетіктерін іске қосу
	
2027 жылғы

қазан
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
300,00
	
БТҚ
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Салалық жоспарды, цифрлық бастамалар тізілімін, ҚазҰУ СТҚО-ның сараптамалық рөлін, сараптамалық-архитектуралық кеңестерді және Stage-Gate регламентін бекіте отырып, ОЭК-ні цифрлық трансформациялау жобаларын басқарудың орталықтандырылған жүйесін қалыптастыру 
	
салалық жоспарлар, цифрлық бастамалар тізілімі, ҚазҰУ СТҚО мәртебесі, кеңестердің құрамы және Stage-Gate регламенті
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
50,00
	
БТҚ
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АТ/ОТ-инфрақұрылымының ақпараттық деректер жүйелерінің ағымдағы жай-күйіне және ОЭК объектілерінің киберфизикалық қорғалуына кешенді As Is диагностика жүргізу 
	
As Is есептерін бекіту
	
2027 жылғы

қаңтар
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
250,00
	
БТҚ
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АКИ АҚ деректерінің ақпараттық жүйелері және цифрлық өнімдерді, ОЭК объектілерін мемлекеттік платформалармен интеграциялау үшін нысаналы To Be архитектурасын бекіту 
	
нысаналы To Be архитектурасы
	
2027 жылғы

сәуір
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
250,00
	
БТҚ
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Қаржыландыруды валидациялауды іріктеу және ОЭК-ге басым ЖИ-модельдерді ендіру үшін AI for Energy салалық контурын қалыптастыру 
	
ЖИ-модельдер тізілімі, басым ЖИ-жобалар тізбесі, ендіру тәртібі
	
2028 жылғы

қараша
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
50,00
	
БТҚ
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ОЭК-де цифрлық егіздерді, ЖИ-модельдерді, киберфизикалық қауіпсіздік жүйелерін, тәуекел бейіндерін мониторингтеу және азаматтар мен бизнестің өтініштерін өңдеу сервистерін пилоттық режимде іске асыру және тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтан өткізу
	
есептік ақпарат
	
2027 жылғы

қазан
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ЖАО, ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
690,00
	
БТҚ
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Цифрлық энергетикалық жүйенің, салалық стандарттардың, ОЭК субъектілерін цифрландырудың үлгілік стратегияларының және киберфизикалық оқыс оқиғаларға ден қою алгоритмдерінің ақ кітабын қоса алғанда, ОЭК-ні цифрлық трансформациялаудың нормативтік және әдіснамалық базасын қалыптастыру 
	
стандарттар, нормативтік және әдіснамалық құжаттар пакетін бекіту

 
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ЭМ, ЖИЦДМ, СИМ, ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
100,00
	
БТҚ
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Инвестициялық бағдарламалар, тарифтік реттеу және жер қойнауын пайдаланушылардың ҒЗТКЖ-ға қаражат жіберу жөніндегі міндеттемелері арқылы цифрлық стратегияларды ЭМ-мен алдын ала келісе отырып, ОЭК-нің цифрлық жобаларын қаржыландыру тетігін қалыптастыру 
	
талаптарды бекіту
	
2027 жылғы

сәуір
	
ЭМ, ҰЭМ, ЖИЦДМ, "Astana Hub" ДКҚ (келісу бойынша), ҚазҰУ (келісу бойынша)
	
50,00
	
БТҚ
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Smart Data Energy платформасымен және мемлекеттік дерекқорлармен интеграциялай отырып, ОЭК-де цифрлық егіздерді, цифрлық мониторингті, киберқауіпсіздік құралдарын және ЖИ-шешімдерді өнеркәсіпте кеңінен қолдануды қамтамасыз ету 
	
есептік ақпарат
	
2027 жылғы

сәуір
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
50,00
	
БТҚ
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ОЭК субъектілерінің цифрлық өнімдерді іске асыру және тәуекелдерді басқару тиімділігінің цифрлық кемелденуін бағалаудың KPI мониторинг жүйесін ендіру
	
цифрландыру стратегиясының тиімділігін бағалау әдістемесі
	
2027 жылғы

сәуір
	
ЭМ, ЖИЦДМ, ҚазҰУ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
50,00
	
БТҚ
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ОЭК цифрлық өнімдерінің өзгерістерін, коммуникациясын, оларды оқытуды және пайдаланушылық қолдауды басқару жүйесін ендіру
	
коммуникациялық және оқу жоспарларындағы өзгерістерді басқару бағдарламасы
	
2027 жылғы

сәуір
	
ЭМ, ҚазҰУ, (келісу бойынша) "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
50,00
	
БТҚ

	
Бастамашы-жоба 6. Өнеркәсіпті және құрылысты цифрландыру


Нысаналы индикаторлар:

өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің жыл сайын өсуі шамамен 5 –7 %;

геологиялық барлау және жер қойнауын пайдалану саласына жеке инвестициялар көлемінің өсуі, 2027 жылға – кемінде 15 %, 2028 жылға – кемінде 30 %;

құрылыс объектілерінің өмірлік циклінің цифрлық контурында сүйемелденетін техникалық күрделі жаңа құрылыс объектілерінің үлесі, 2026 жылға – кемінде 25 %, 2027 жылға – кемінде 70 %, 2028 жылға – кемінде 100 %
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Жобалауға арналған бірыңғай ортаны (BIM) құру 
	
BIM-технологияларды ендіру
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ӨҚМ, мүдделі МО
	
3000,00

 

 
	
РБ, БТҚ
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Ұлттық цифрлық өнеркәсіп жүйесін (ҰЦӨЖ) құру және пайдалануға ендіру 
	
ҰЦӨЖ-ды пайдалануға беру
	
2028 жылғы желтоқсан
	
ӨҚМ, мүдделі МО

 

 
	
1000,00

 

 
	
РБ, БТҚ
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Жер қойнауын пайдаланудың кеңейтілген ЖИ-геоталдау функционалы бар бірыңғай платформасын дамыту 
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ӨҚМ, мүдделі МО

 
	
3000,00

 
	
РБ, БТҚ

	
Бастамашы-жоба 7. Көлікті және логистиканы цифрландыру

Нысаналы индикаторлар: 
бірінші толқындағы басым өткізу пункттерінде жүк автокөлік құралдарының басым өткізу пункттерінен өтуінің орташа уақыты 30 минуттан аспайды; 
цифрлық көлік паспорты және біртұтас бақылауы бар Smart Cargo сүйемелденетін басым жүк тасымалының үлесі 2026 жылға – кемінде 20 %, 2027 жылға – кемінде 60 %, 2028 жылға – Smart Cargo периметрінде басым жүк тасымалының кемінде 80 %-ы;

интеллектуалды көлік аналитикасымен қамтылған өткізу пункттері мен мультимодальды тораптардың басым көлік дәліздерінің үлесі, 2026 жылы – кемінде 20 %, 2027 жылы – кемінде 60 %, 2028 жылы – басым дәліздер мен тораптардың кемінде 80 %-ы
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Барлық электрондық ілеспе және рұқсат беру құжаттарына бірыңғай қол жеткізуді, кедендік шекаралық санитариялық және фитосанитариялық рәсімдерді бірыңғай цифрлық процеске біріктіруді толық қамтамасыз ету бөлігінде республикалық және халықаралық қатынаста Smart Cargo транзиті мен жүк тасымалдарының бірыңғай цифрлық жүйесін дамыту 
	
қолданыстағы Smart Cargo цифрлық жүйелері базасында функционалды іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
КМ, ЖИЦДМ, Қаржымині, ІІМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), АШМ, ДСМ, ӨҚМ, ҰҚК ШҚ (келісу бойынша), мүдделі МО
	
9110,00
	
БТҚ, РБ
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Қолданыстағы цифрлық жүйелерді шоғырландыруды, салалық "деректер көлін" қалыптастыруды, аналитика мен ЖИ технологияларын қолдануды есепке ала отырып, бірыңғай зияткерлік көлік жүйесін (e-kolik) ендіру 
	
қолданыстағы жүйе базасында зияткерлік көлік жүйесін (e-kolik) іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
КМ, ЖИЦДМ, Қаржымині, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша)
	
7890,00

 
	
БТҚ, РБ

	
Бастамашы-жоба 8. АӨК-ні цифрландыру

Нысаналы индикаторлар: 
АӨК-ні цифрлық трансформациялау есебінен ауыл шаруашылығы өндірушілерінің тиімділігін арттыру, оның ішінде субсидия алушылардың жалпы өнімінің сол өңірдегі ұқсас шаруашылықтардың бақылау тобымен салыстырғанда өсіру, 2026 жылға – кемінде 1 %, 2027 жылға – кемінде 2 %, 2028 жылға – кемінде 3-5 %
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АӨК-нің бірыңғай цифрлық платформасын (Digital Agro Platform) және шаруашылықтың цифрлық профилін дамыту 
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
АШМ, ЖИЦДМ, ЖАО
	
1216,00
	
РБ
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Өсімдік шаруашылығында цифрлық қадағалау жүйесін дамыту 
	
цифрлық қадағалау жүйесін іске қосу
	
2027 жылғы

маусым
	
АШМ, ЖИЦДМ, ЖАО
	
714,00
	
РБ
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Мал шаруашылығындағы жеткізу тізбектерін цифрлық қадағалау жүйесін дамыту 
	
жүйені іске қосу
	
2027 жылғы

маусым
	
АШМ, ЖИЦДМ, ЖАО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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АӨК-де кеңейтілген функционалы бар мемлекеттік қолдау мен мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің бірыңғай цифрлық терезесін дамыту 
	
қосымша модульдер
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
АШМ, ЖИЦДМ, ЖАО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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АӨК жер ресурстарының цифрлық басқаруын ендіру
	
цифрлық басқаруды іске қосу
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
АШМ, ЖИЦДМ, ЖАО
	
200,00
	
РБ
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АӨК (Smart Farm) субъектілерінің цифрлық кемелдену деңгейін бағалау әдістемесін ендіру; нақты диқаншылықтың, заттар интернетінің (IoT) және Smart Farm ЖИ технологияларын ендіру 
	
цифрлық сервистер мен ЖИ құралдарын іске қосу
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
АШМ, ЖИЦДМ, ЖАО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Цифрлық агроазық-түлік сауда-логистикалық платформаны құру 
	
платформаны іске қосу
	
2026 жылғы

желтоқсан
	
СИМ, АШМ, ЖИЦДМ, ЖАО, "Қазақтелеком" АҚ (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат шеңберінде
	
БТҚ

	
Бастамашы-жоба 9. ШОБ-ты цифрландыру және цифрлық комплаенс

Нысаналы индикаторлар: 
цифрлық кемелдену деңгейі бағалаудан өткен және цифрландырудың жеке жол картасын алған қолданыстағы ШОБ субъектілерінің үлесі, 2026 жылға – жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің кемінде 10 %-ы, 2027 жылға – кемінде 20 %-ы, 2028 жылға – кемінде 30 %-ы;
жеке жол картасы шеңберінде ұсынылған цифрлық немесе ЖИ-шешімдерді ендірген ШОБ субъектілерінің үлесі 2026 жылға – цифрлық кемелденуді бағалаудан өткендердің кемінде 5 %-ы, 2027 жылға – кемінде 15 %-ы, 2028 жылға – кемінде 25 %-ы;

цифрлық комплаенс және тәуекелге бағдарланған қадағалау есебінен тәуекелі төмен ШОБ субъектілерін физикалық тексеру санын қысқарту 2026 жылға – тәуекелі төмен ШОБ субъектілер бойынша кемінде 10 %, 2027 жылға – кемінде 30 %, 2028 жылға – кемінде 50 %
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Бизнестің цифрлық картасын ендіру
	
ШОБ-қа арналған сервис
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
ҰЭМ, Қаржымині, ЖИЦДМ
	
2 500,00
	
РБ
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ШОБ-қа арналған тексерілген цифрлық және ЖИ-шешімдердің дерекнамасын құру 
	
дерекнама сервисі
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ҰЭМ, Қаржымині, ЖИЦДМ
	
тартылған қаражат шеңберінде
	
БТҚ
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ШОБ-қа арналған цифрлық және ЖИ-шешімдерді ендіруде ынталандыруды қамтамасыз ету 
	
ШОБ үшін цифрлық және ЖИ-шешімдерді ендіруді ынталандыру тетігі
	
2027 жылғы наурыз
	
ҰЭМ, Қаржымині, ЭМ, ӨҚМ, КТ, АШМ, "Атамекен" ҰКП (келісу бойынша), мүдделі МО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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ШОБ-қа арналған цифрлық комплаенс пен біртұтас G2B-сценарийлерді ендіру 
	
цифрлық бизнес картасының шеңберіндегі функционал
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ҰЭМ, ЖИЦДМ, Қаржы министрлігі
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ

	
2.2-кіші бағыт. Салықтық әкімшілендірудің зияткерлік моделі


	
Бастамашы-жоба 10. "Көрінбейтін" салықтық әкімшілендіру

Нысаналы индикаторлар:

ЖІӨ-дегі бақыланбайтын экономика үлесін 1,5 п.т. қысқарту;

басым санаттар бойынша тауар айналымының кемінде 50 %-ы қадағаланатын контурдағы басым тауар айналымының үлесі 2026 жылға – кемінде 20 %, 2027 жылға – кемінде 30%, 2028 жылға – кемінде 50 %
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Тәуекелге бағдарланған салықтық әкімшілендірудің зияткерлік моделін ендіру
	
зияткерлік модельді іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
Қаржымині, СИМ, ЖИЦДМ, ҰЭМ
	
500,00
	
РБ
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Салық төлеушінің кеңейтілген функционалы бар цифрлық профилін дамыту
	
қосымша модульдерді іске қосу
	
2028 жылғы желтоқсан
	
Қаржымині, СИМ, ЖИЦДМ
	
950,00
	
РБ
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Алдын ала толтырылған салықтық міндеттемелер негізінде "Сервис ретіндегі салық" сервисін кеңінен қолдану 
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
Қаржымині, СИМ, ЖИЦДМ
	
900,00
	
РБ
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Платформалық салық агенттерін ("Әдепкі қалпы бойынша салық") дамыту
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
Қаржымині, СИМ, ЖИЦДМ
	
300,00
	
РБ
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Тауарлардың ұлттық каталогы базасында тауарларды сәйкестендірудің бірыңғай жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ Мемлекеттік кірістер комитетінің цифрлық жүйелерімен, қазақстандық өндірушілер тізілімімен және басқа да платформалармен интеграциясын қамтамасыз ету
	
жүйені іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
СИМ, Қаржымині, ӨҚМ, мүдделі МО
	
талап етілмейді
	
талап етілмейді
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Міндетті таңбалауға жататын тауар топтарының тізбесін 17 түрге дейін кеңейту
	
жаңа тауар топтары
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
СИМ, мүдделі МО
	
талап етілмейді
	
талап етілмейді
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"Е-КТРМ" ЦЖ-дағы техникалық реттеу жүйесінде сәйкестікті растау құжаттарын цифрлау 
	
кемінде 80 % цифрланған құжаттар
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
СИМ, ӨҚМ, ЖИЦДМ
	
38.7
	
РБ
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Кеңейтілген функционалы бар B2B цифрлық құжат айналымын дамыту 
	
B2B цифрлық құжат айналымы жүйесін іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
Қаржымині, ЖИЦДМ, ҰБ (келісу бойынша), ҰЭМ (келісу бойынша)
	
500,00
	
РБ

	
2.3-кіші бағыт. Қаржы секторы


	
Бастамашы-жоба 11. Қаржы секторын цифрландыру (цифрлық қаржылық активтер және Web3)

Нысаналы индикаторлар:

реттелетін контурда қамтамасыз етілмеген цифрлық активтері бар операциялар көлемінің өсуі 24 млрд АҚШ доллары (CAGR – 20 %);

ЦҚА реттелетін нарығының мөлшері: бастапқы шығарылымдар көлемі және токендендірілген активтердің сынып саны кемінде 300 млн АҚШ доллары;

ЦҚА шығарылымдарының көлемі – токендендірілген активтердің кемінде 5-сыныбы
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Цифрлық қаржы активтерін дәстүрлі қаржы жүйесіне интеграциялау (токендендіру бойынша жобаларды іске қосу)
	
есептік ақпарат
	
2027 жылғы

қаңтар
	
ҰБ (келісу бойынша), ҚНРДА (келісу бойынша), Қаржымині, АСА (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Цифрлық активтердің қаржылық көрсетілетін қызметтерде, оның ішінде қаржы ұйымдарында қолданылуын кеңейту
	
жаңа криптофиаттық өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді іске қосу
	
2028 жылғы қараша
	
ҰБ (келісу бойынша), ҚНРДА (келісу бойынша), ҚМА (келісу бойынша), Қаржымині, ҰЭМ
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Web3 сценарийлер мен DeFi-пилоттарды реттеу тәсілдері жөніндегі тұжырымдаманы әзірлеу
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы қараша
	
ҰБ (келісу бойынша), ҚНРДА (келісу бойынша), ҚМА (келісу бойынша), ЖИЦДМ, AFSA/АХҚО (келісу бойынша), АСА (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Смарт-келісімшарттар порталының жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік бюджет шығыстары және квазимемлекеттік сектор қаражаты бойынша міндеттемелерді цифрлық теңгемен орындау шеңберінде мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері, өнім берушілер мен мердігерлер арасында смарт-келісімшарттар порталында электрондық шарт жасасуды қамтамасыз ету
	
цифрлық теңге базасында смарт-келісімшарттың тетіктерін ендіру
	
2027 жылғы

маусым
	
ҰБ (келісу бойынша), Қаржымині, ҚНРДА (келісу бойынша), мүдделі МО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Цифрлық теңгені пайдалана отырып, бюджеттік қаражаттың нысаналы пайдаланылуын басқаруды және мониторингті ендіру
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
Қаржымині, ҰБ (келісу бойынша), ЖАП (келісу бойынша)
	
500,00
	
РБ
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Мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде цифрлық теңгені пайдалану арқылы орындауды автоматтандыру 
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
Қаржымині, ҰБ (келісу бойынша), мүдделі МО
	
500,00
	
РБ

	
Бастамашы-жоба 12. Қаржы секторын цифрландыру (Антифрод)


Нысаналы индикаторлар:

ҰБ ТЖ арқылы жүзеге асырылған фрод-транзакциялардың жалпы көлемінен жойылған фрод-транзакциялардың үлесі: 2026 жылға – кемінде 30 %, 2027 жылға – кемінде 50 %, 2028 жылға – кемінде 70 %;

заңнамада белгіленген антифрод-орталыққа қатысушылардың жалпы санынан қаржы және цифрлық нарық субъектілерінен антифрод-контурға қосылғандар үлесі: 2026 жылға – кемінде 30 %, 2027 жылға – кемінде 70 %, 2028 жылға – кемінде 100 %;

оқыс оқиғалардың жалпы санынан тіркелгеннен кейінгі алғашқы тәулік ішінде антифрод-орталық қатысушылары жұмысқа қабылдаған антифрод-орталықтың оқыс оқиғаларының үлесі: 2026 жылға – кемінде 20 %, 2027 жылға – кемінде 60 %, 2028 жылға – кемінде 95 %
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Ұлттық антифрод-контурдың бүкіл нарықты қамтуын кеңейтуді қамтамасыз ету 
	
антифрод-орталығына ҚР ҰБ-ға жаңа қатысушыларды қосу
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
ҰБ (келісу бойынша), ҚНРДА (келісу бойынша), ЖИЦДМ, АХҚО (келісу бойынша), МАМ, СИМ
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Антифрод-орталығы базасында предиктивті транзакциялық антифродты ендіру және дамыту
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы қаңтар
	
ҰБ (келісу бойынша), ҚНРДА (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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ЖИ-агентті іске қосу, бірыңғай фрод-статистиканы жинау функционалын іске қосу арқылы фрод-сценарийлер туралы ақпарат алмасу және мониторинг бойынша антифрод-орталықтың мүмкіндіктерін кеңейту 
	
фрод-сценарийлердің және ведомствоаралық талдаманың тізілімі

 

 
	
2028 жылғы қаңтар
	
ҰБ (келісу бойынша), ІІМ, ҰҚК (келісу бойынша), ҚМА (келісу бойынша), ҚНРДА (келісу бойынша), ЖИЦДМ, МАМ, СИМ, АХҚО (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ

	
85
	
Алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық трансшекаралық өзара іс-қимыл бойынша трансшекаралық үйлестіруді және фрод-деректермен алмасуды енгізу 
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы қаңтар
	
ҰБ, СІМ, ІІМ, ҰҚК (келісу бойынша), ҚМА (келісу бойынша), ҚНРДА (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Антифрод-орталықтың ден қою және қаражатты қайтару стандарттарын ендіру
	
фрод-сигналдардың кіріс легін өңдеу бойынша ІІМ-ге арналған ЖИ-агентті іске қосу
	
2027 жылғы

шілде
	
ҰБ (келісу бойынша), ІІМ, ҚНРДА (келісу бойынша), ЖИЦДМ
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Антифрод орталығының базасында қазіргі бар тәуекелдер туралы банкаралық ақпарат алмасу функционалын ендіру
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы

қаңтар
	
ҰБ (келісу бойынша), ҚНРДА (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ

	
Бастамашы-жоба 13. Қаржы секторын цифрландыру (Қаржы нарығындағы қадағалау деректері мен технологияларын дамыту) 

Нысаналы индикаторлар:

қаржы нарығында қадағаланатын ақпарат алмасу қорғалатын цифрлық жүйеге қосылған ЕДБ үлесі 2027 жылы – кемінде 70 %, 2028 жылға қарай – кемінде 80 %;

жеке тұлғаларға қаржы өнімдерін ұсынатын және бірыңғай цифрлық платформаға қосылған қаржы ұйымдарымен айналысатын нарық үлесі 2026 жылы – кемінде 1 %, 2027 жылы – кемінде 70 %, 2028 жылға қарай – кемінде 80 %
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Қаржы ұйымдары деректерінің витриналар құралын ендіру
	
орталықтандырылған жүйені іске қосу
	
2027 жылғы шілде
	
ҚНРДА (келісу бойынша)
		
талап етілмейді





		
талап етілмейді
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Қаржы нарығында қадағаланатын қорғалған ақпарат алмасудың цифрлық жүйесі
	
ЕДБ цифрлық жүйесіне қосу
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
ҚНРДА (келісу бойынша)
		
талап етілмейді



	




 


		
талап етілмейді
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Кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша берешекті ұжымдық реттеудің бірыңғай платформасының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
	
есептік ақпарат
	
2027 жылғы қаңтар
	
ҚНРДА (келісу бойынша), БКБ (келісу бойынша), МКБ (келісу бойынша), ҚҚҚ (келісу бойынша), ҚМҚҰҚ (келісу бойынша), АКК (келісу бойынша), банктік және микроқаржы омбудсмендері (келісу бойынша), қаржы омбудсменінің қызметі (келісу бойынша)
	
200,00
	
БТҚ
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Қаржы нарығына қатысушылардың жолданымдарын қарауға арналған бірыңғай платформаны ендіру 
	
платформаны іске қосу
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
ҚНРДА (келісу бойынша)
	
талап етілмейді
	
талап етілмейді

	
Бастамашы-жоба 14. Цифрлық квазимемлекеттік компаниялар


Нысаналы индикаторлар:

"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ портфельдік компанияларының EBITDA көрсеткішін арттыруға цифрлық және ЖИ-бастамалардың қосқан үлесі – жылына кемінде 5 %;

"Бәйтерек" ҰИХ" АҚ-ның ЖИ-мониторингімен қамтылған инвестициялық жобаларының үлесін ұлғайту: 2026 жылы – кемінде 80 %, 2027 жылы – кемінде 90 %, 2028 жылы – кемінде 95 %, 2029 жылы – кемінде 100 %
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"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-да, портфельдік компанияларда және олардың еншілес ұйымдарында цифрландыруды және ЖИ ендіруді қамтамасыз ету





	
цифрлық технологияларды ендіру
	
2028 жылғы қыркүйек
	
"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), портфельдік компаниялар және "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-ның еншілес ұйымдары
	
261,50
	
БТҚ
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Шағын және орта бизнесті цифрлық трансформациялау

	




	




 


	
"Бәйтерек" ҰИХ" АҚ-да холдингтің CRM-платформасын ендіру
	
2027 жылғы

желтоқсан
	
"Бәйтерек" ҰИХ" АҚ (келісу бойынша), "Бәйтерек" ҰИХ" АҚ-ның еншілес ұйымдары ("Отбасы банк" АҚ-ны қоспағанда)
	
230,00
	
БТҚ

	
2.4-кіші бағыт. Бәсекеге қабілетті IT-индустрияны дамыту


	
Бастамашы-жоба 15. Бәсекеге қабілетті IT саласы

Нысаналы индикаторлар:

2029 жылға қарай ІТ-қызметтер мен цифрлық шешімдер экспортының көлемін 2024 жылғы деңгеймен салыстырғанда кемінде 2 есе арттыру;

қазақстандық компаниялар көрсететін IT-қызметтердің көлемі: 2026 жылға – кемінде 20 %, 2027 жылға – кемінде 40 %, 2028 жылға – кемінде 50 %
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Қазақстандық ІТ-компаниялардың халықаралық нарықтарға шығуын жүйелі қолдауды қамтамасыз ету
	
жүйелі қолдау шаралары
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ЖИЦДМ, СІМ, "Astana Hub" ДКҚ (келісу бойынша)

 
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Венчурлік қаржыландырудың институционалдық тетіктерін дамыту
	
қорлардың венчурлік қорын құру
	
2026 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ, ҚНРДА, "Astana Hub" ДКҚ (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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ЖИ саласындағы жобаларды қаржыландыру тетіктерін дамыту
	
Alem AI Fund құру
	
2026 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ,

"Astana Hub" ДКҚ (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Айрықша технологиялық таланттарды тарту және ұстап қалу бағдарламасын іске қосу
	
"Digital Nomad Residency" өнеркәсіптік пайдалануға ауыстыру
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ЖИЦДМ, ІІМ, "Astana Hub" ДКҚ (келісу бойынша)

 

 
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ

	
2.5-кіші бағыт. Жаңа экономиканы қалыптастыру


	
Бастамашы-жоба 16. Роботтандыру және автономды шешімдер


Нысаналы индикаторлар:

роботтандыру техникасы бойынша өңірлік құзырет орталықтары – кемінде 3 құзырет орталығы;

экспорттық/өңірлік ендіруді қоса алғанда, коммерциялық жобаларды іске асырған отандық РТК интеграторлары – коммерциялық ендірулері бар кемінде 5 интегратор, оның ішінде кемінде 3-еуі экспорттық немесе өңірлік жобалармен;

пилотсыз шешімдердің реттелетін коммерциялық пилоттық жобалары бар қалалар/пилоттық аймақтар – кемінде 3 қала немесе пилоттық аймақ
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Өнеркәсіпте роботтандыруды, робототехникалық шешімдерді ендіруді қамтамасыз ету
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ӨҚМ, мүдделі МО
	
1000,00

 
	
РБ, БТҚ
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Қазақстан Республикасында робототехникалық кешендер өндірісін ендіру
	
өңдірісті іске қосу

 
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ӨҚМ, мүдделі МО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Пилотсыз такси және жеткізу қызметтерін ендіру 
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ, КМ, ІІМ, ҰҚК (келісу бойынша), Қорғанысмині, ЭМ, ӨҚМ, АШМ, ДСМ, ТЖМ, ЖАО, жеке операторлар (келісу бойынша)
	
7 766,96
	
БТҚ
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"Made in Qazaqstan" отандық спутниктерінің халықаралық топтамасын құру 
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ, АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" ҰК АҚ (келісу бойынша)
	
40 000,00
	
РБ, БТҚ

	
Бастамашы-жоба 17. Деректер экономикасы

Нысаналы индикаторлар: 
деректерді басқарудың мақсатты жетілу деңгейіне қол жеткізген басым ОМО мен ЖАО үлесі 2026 жылға – кемінде 20 %, 2027 жылға – кемінде 60 %, 2028 жылға – кемінде 80 %;

ұлттық каталогта сипатталған және деректер сапасының талаптарына сәйкес келетін деректердің басым жинақтарының үлесі: 2026 жылға – кемінде 30 %, 2027 жылға – кемінде 70 %, 2028 жылға – кемінде 90 %;

реттелетін қол жеткізу тетіктері арқылы қайта пайдалану үшін қолжетімді деректердің басым жиынтықтарының үлесі: 2026 жылға – кемінде 10 %, 2027 жылға – кемінде 30 %, 2028 жылға – кемінде 50 %
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Ведомствоаралық үйлестіруді және деректер сапасын басқаруды қамтамасыз ету
	
деректер сапасының модулін іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ, ҰБ (келісу бойынша), мүдделі МО
	
талап етілмейді
	
талап етілмейді
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Мемлекеттік органдардың цифрлық дамуының индексін айқындау
	
ОМО және ЖАО қызметінің тиімділігін бағалау
	
2027 жылғы

наурыз

 

2028 жылғы наурыз
	
ЖИЦДМ, ЖАП (келісу бойынша), мүдделі МО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Толық функционалды деректер каталогын ендіру (lineage және glossary)
	
каталогты іске қосу
	
2027 жылғы маусым
	
ЖИЦДМ, ҰБ (келісу бойынша), мүдделі МО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Деректерді қорғауды және келісімдерді басқару тетігін кеңінен қолдану
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ЖИЦДМ
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Әкімшілік және баламалы esep 2.0 деректер жинағының кеңейтілген функционалы бар Smart Data Ukimet-ті кеңінен қолдану 
	
жүйені іске қосу
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ЖИЦДМ, СЖРА (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
РБ
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Ұлттық тізілімдер шеңберінде MDM – эталондық деректерді басқару жүйесін дамыту 
	
деректерді басқару функционалын іске қосу
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ЖИЦДМ, мүдделі МО, СЖРА (келісу бойынша)
	
талап етілмейді
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Салалық және өңірлік деректер платформаларын енгізу
	
ұлттық тізілімді ендіру
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ, мүдделі МО, СЖРА (келісу бойынша)
	
талап етілмейді
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Өңірлік талдау орталықтарын SDU-мен интеграциялау, цифрлық жүйелерден алынған деректер негізінде KPI есептеуді жүргізу, өңірлік деректер көлдерін ендіру 
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы

наурыз
	
ЖАО, ЖИЦДМ, мүдделі МО
	
1000,00
	
ЖБ
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AI data hub (ЖИ оқыту және тестілеу үшін AI-ready деректер кітапханасы) ендіру 
	
ЖИ оқыту және тестілеу үшін деректер кітапханасын іске қосу
	
2028 жылғы

қыркүйек
	
ЖИЦДМ, СЖРА (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын дамыту 
	
қосымша сервистерді іске қосу
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ, ҰСБ, СЖРА (келісу бойынша), ОМО, "ҰГКАО" РМК (келісу бойынша)
	
200, 0
	
РБ
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Экономика салалары бойынша машинамен оқылатын форматта тарихи деректерді цифрландыру 
	
тарихи деректерді цифрландыру
	
2028 жылғы

желтоқсан
	
ЖИЦДМ, ҰСБ, СЖРА (келісу бойынша), мүдделі МО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ

	
Бастамашы-жоба 18. ДӨО (AI Hub) алқабы


Нысаналы индикаторлар:

AI-ДӨО үшін тартылған жаһандық технологиялық серіктестер саны: 2026 жылға – кемінде 1, 2027 жылға – кемінде 2, 2028 жылға – кемінде 3;

ДӨО алқабы шеңберінде пайдалануға енгізілген ДӨО қуаты: 2026 жылға – кемінде 20 МВт, 2027 жылға – кемінде 50 МВт, 2028 жылға – кемінде 100 МВт
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AI-ДӨО үшін жаһандық технологиялық серіктесті тарту
	
халықаралық компаниялармен кемінде 3 ынтымақтастық туралы келісім
	
2028 жылғы қыркүйек
	
ЖИЦДМ, СІМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Бұлттық және AI-computer операторларының ДӨО үшін арнайы режимін ендіру
	
ДӨО салу және олардың жұмыс істеуі үшін арнайы аумақ құру
	
2028 жылғы қыркүйек
	
ЖИЦДМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), ҰЭМ, ЭМ
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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AI Hub және дата-орталық қуаттар операторының операциялық моделін әзірлеу
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы қыркүйек
	
ЖИЦДМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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ДӨО-ларды және ДӨО алқабының инженерлік инфрақұрылымын салу

	
ДӨО-ларды және ДӨО алқабының инженерлік инфрақұрылымды іске қосу
	
2028 жылғы қыркүйек
	
ЖИЦДМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), ӨҚМ, ЭМ, ЖАО
	
733 000,00
	
БТҚ

	
3-бағыт. Мемлекеттік аппараттағы цифрландыру және жасанды интеллектіні ендіру


	
Бастамашы-жоба 19. Киберқауіпсіздік


Нысаналы индикаторлар:

АМЦО қорғалу деңгейі – 90 %;

халықтың кибермәдениет мәселелері бойынша хабардар болу деңгейі – 100 %;

"Цифрлық үкіметтің" цифрлық объектілерін "Дербес деректерге қол жеткізуді бақылау" сервисіне қосу – кемінде 100 %
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2029 жылға дейін киберқауіпсіздік саласындағы ұлттық стандарттарды әзірлеу және ендіру
	
стандарттар
	
2028 жылғы шілде
	
ЖИЦДМ, ҰҚК (келісу бойынша), СИМ, "ЦҮҚО" РМК (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
РБ
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Жыл сайын халыққа киберқауіпсіздік және кибермәдениет мәселелері жөніндегі түсіндіру жұмыстарын жүргізу
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы қазан
	
ЖИЦДМ, ҰҚК (келісу бойынша), ҚМА (келісу бойынша), МАМ, Еңбекмині, ҒЖБМ, ОМ, ЖАО, "Astana Hub" ДКҚ (келісу бойынша), мемлекеттік корпорация (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
РБ
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Киберқауіпсіздік жай-күйінің мониторингі
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы шілде
	
ЖИЦДМ
	
63,00
	
РБ
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Мемлекеттік органдардың және (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың цифрлық объектілерінде сақталатын дербес деректерге қолжетімділіктің заңдылығын "Дербес деректерге қолжетімділікті бақылау" арқылы қамтамасыз ету
	
есептік ақпарат
	
2027 жылғы қазан
	
ЖИЦДМ, МТҚ (келісу бойынша), ҰҚК (келісу бойынша)
	
241,62
	
РБ
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Халықтың ақпараттық қауіпсіздік қатерлері туралы хабардар болу деңгейіне қатысты әлеуметтік зерттеу жүргізу
	
киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу
	
2027 жалғы қазан
	
ЖИЦДМ, ЭМ, МТҚ (келісу бойынша), ҰҚК (келісу бойынша)
	
8,00
	
РБ
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Веб-ресурстарды мониторингтеу және қорғау жүйесін пайдалану
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы қыркүйек
	
ЖИЦДМ, МТҚ  (келісу бойынша)
	
60,00
	
РБ
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Банктерде кибероқыту, кибероқыс оқиғаларды модельдеу және ұйымның заманауи киберқатерлерге ден қоюға әзірлігіне тексеру жүргізу
	
кибероқыту нәтижелері туралы есеп
	
2027 жылғы қазан
	
ҚНРДА (келісу бойынша)
	
талап етілмейді
	
талап етілмейді

	
Бастамашы-жоба 20. Платформа ретіндегі мемлекет


Нысаналы индикаторлар:

QazTech платформасында жаңа мемлекеттік цифрлық сервистерді шығару уақытын қысқарту: 2026 жылға – кемінде 15 %, 2027 жылға – кемінде 30 %, 2028 жылға – кемінде 50 %;

ЖИ-ассистенттер есебінен мемлекеттік аппараттың басым операциялық процестерін жеделдету – кемінде 30 %
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ЖИ көмегімен мемлекеттік қызметтер көрсетудің және мемлекеттік функциялардың негізгі біртұтас процестерін реинжинирингтеуді қамтамасыз ету
	
есептік ақпарат
	
2028 жылғы қыркүйек
	
ЖИЦДМ, МҚІА (келісу бойынша), ҰЭМ, мүдделі МО мен ұйымдар
	
тартылған қаражат көлемінде
	
РБ
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Мемлекеттік АТ-жүйелерді QazTech-қа көшіру және шоғырландыруды қамтамасыз ету
	
есептік ақпарат
	
2027 жылғы желтоқсан
	
ЖИЦДМ, "ҰАТ" АҚ (келісу бойынша), мүдделі МО
	
18600,0
	
РБ
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Мемлекеттік қызметшінің бірыңғай цифрлық жұмыс орнын және негізгі мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграцияны  ендіру
	
жүйені іске қосу
	
2028 жылғы тамыз
	
ЖИЦДМ, "ҰАТ" АҚ (келісу бойынша), мүдделі МО
	
талап етілмейді
	
талап етілмейді
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Мемлекеттік қызметшілерге арналған G2G ЖИ-ассистенттерді ендіру
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы тамыз
	
ЖИЦДМ, "ҰАТ" АҚ (келісу бойынша), мүдделі МО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Мемлекеттік қызметшілерге арналған G2B ЖИ-ассистенттерді ендіру 
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы тамыз
	
ЖИЦДМ, "ҰАТ" АҚ (келісу бойынша), мүдделі МО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Мемлекеттік қызметшілерге арналған G2С ЖИ-ассистенттерді ендіру 
	
функционалды іске қосу
	
2028 жылғы тамыз
	
ЖИЦДМ, "ҰАТ" АҚ (келісу бойынша), мүдделі МО
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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ЖИ қолдану арқылы функционалдық талдау жүргізу (пилоттық іске қосу)
	
функционалдық шолу сервисін іске қосу
	
2027 жылғы тамыз
	
ҰЭМ, Қаржымині, "ЭҚО" АҚ (келісу бойынша)
	
тартылған қаражат көлемінде
	
БТҚ
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Мемлекеттік цифрлық кадр жүйесімен өзара іс-қимыл жасау үшін мемлекеттік функцияларға функционалдық талдау жүргізу 
	
ұсынымдар әзірлеу және мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру
	
2028 жылғы желтоқсан
	
МҚІА, МБА (келісу бойынша)
	
107,30
	
РБ
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ЖИ қолдану арқылы мемлекеттік лауазымдарға кадр таңдау
	
мемлекеттік лауазымдарға кандидаттар тізімі
	
2028 жылғы желтоқсан
	
МҚІА, МБА (келісу бойынша)
	
122,19
	
РБ
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Мемлекеттік қызметке кандидаттардың құжаттарын ЖИ қолдану арқылы талдау
	
автоматтандырылған талдау
	
2028 жылғы желтоқсан
	
МҚІА, МБА (келісу бойынша)
	
280,51
	
РБ
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Цифрлық технологиялар мен ЖИ дамуын ескере отырып, салалық реттеуді қамтамасыз ету
	
салалық реттеуді өзектілендіру
	
2028 жылғы қыркүйек
	
ЖИЦДМ
	
талап етілмейді
	
талап етілмейді
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Ұлттық оқшау орталардың бақыланатын реттеушілік ортасында инновациялық шешімдерді апробациялау
	
ұлттық оқшау орталар (sandbox) жүйесін іске қосу
	
2028 жылғы қыркүйек
	
ЖИЦДМ
	
талап етілмейді
	
талап етілмейді
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"e-Өтініш" ЦЖ-нің ЖИ-агентін құру және "e-Өтініш" ЦЖ базасында ЖИ технологияларын қолдана отырып, жүйелік маңызы бар қоғамдық мәселелер тізілімін сүйемелдеу
	
ЖИ-агентті және проблемалық сценарийлерді анықтау жөніндегі талдау модулін іске қосу
	
2027 жылғы желтоқсан
	
ЖИЦДМ, "ҰАТ" АҚ (келісу бойынша), QazTech Ltd ЖК (келісу бойынша)
	
2400,00
	
РБ



      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 

      АЕО – ақпараттық-есептік орталық

      "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КеАҚ – "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

      АКИ АҚ – ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымның ақпараттық қауіпсіздігі

      АМЦО – аса маңызды цифрлық объектілер

      "Атамекен" ҰКП – "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы

      АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ӘлМСҚ – әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры

      БТҚ – бюджеттен тыс қаражат

      ҒЗТКЖ – ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар 

      ДӨО – деректерді өңдеу орталығы

      ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 

      "ЕРДО" АҚ – "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" акционерлік қоғамы 

      ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

      ЖАП – жоғарғы аудиторлық палата

      ЖІӨ – жалпы ішкі өнім

      ЖИ – жасанды интеллект

      ЖИЦДМ – Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

      ЗТБ – заңды тұлғалар бірлестігі

      КМ – Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі

      ҚазҰУ – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

      "Қазақстан Ғарыш Сапары" ҰК" АҚ – "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

      "Қазақтелеком" АҚ – "Қазақтелеком" акционерлік қоғамы

      Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

      ҚАЖ – қылмыстық-атқару жүйесі

      "ҚТЖ" ҰК" АҚ – "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

      ҚНРДА – Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

      Қорғанысмині – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі

      МЦЖ – мемлекеттік цифрлық жүйе

      МБА –Мемлекеттік басқару академиясы

      МҚІА – Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

      МО – мемлекеттік органдар

      МО БКЖ – мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік орталығы

      ОМО – орталық мемлекеттік органдар

      ОТ – операциялық технологиялар

      ОЭК – отын-энергетика кешені

      ӨКС – тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар

      ӨҚМ – Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

      РБ – республикалық бюджет

      "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ – "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы

      СЖРА – Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі

      СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

      СТҚО – салалық технологиялық құзыреттер орталығы

      ТЖМ – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі

      ТКШ – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

      ТМС – табиғи монополия субъектілері

      "ҰАТ" АҚ – "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы

      "ҰГКАО" РМК – "Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны

      ҰҚК – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

      "ҰМҒТСА" АҚ – "Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы" акционерлік қоғамы

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

      ЦЖ – цифрлық жүйе

      "ЦҮҚО" ШЖҚ РМК – "Цифрлық үкіметті қолдау орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын

      "Шайсұлтан Шаяхметов атындағы "Тіл-Қазына" ҰҒПО" КеАҚ – "Шайсұлтан Шаяхметов атындағы "Тіл-Қазына" ұлттық ғылыми-практикалық орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

      ШОБ – шағын және орта бизнес

      ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

      ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі 

      "Astana Hub" ДКҚ – "Astana Hub" ІТ-стартаптарының халықаралық технопаркі" корпоративтік қоры

      АСА – Alatau City Authority

      "QazInnovation" АҚ – "QazInnovation" акционерлік қоғамы

      QazTech Ltd ЖК – QazTech Ltd жеке компаниясы



				

					© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК
				
document_image_rId3.png
UU:QIICI 14




