Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласын 2008 жылға дейiнгi кезеңде еуропалық авиация талаптарына көшiру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 17 қарашадағы N 325-ө Өкімі

Қазақстан Республикасының азаматтық авиация салаларына халықаралық авиация стандарттарын енгiзу мақсатында қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласын 2008 жылға дейiнгi кезеңде еуропалық авиация талаптарына көшiру жөнiндегі iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы 

                                             Премьер-Министрiнiң 

                                          2005 жылғы 17 қарашадағы 

                                              N 325-ө өкімімен 

                                                  бекiтiлген

Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласын 

   2008 жылға дейiнгi кезеңде еуропалық авиация талаптарына 

             көшiру жөнiндегі iс-шаралар жоспары

Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 

2007.01.16 N 5 , 2007.08.10 N 219-ө , 2008.10.14 N 257 Өкімдерімен.

| P/c N | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Орын- дауға жауап- тылар | Аяқталу мерзiмі | Бол- жалды шығыс- тар (млн. теңге) | Қаржы- лан- дыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-кезең |
| 1. | Еуропалық авиа- ция талаптарын (JAR) енгізу жөнiндегі ведомствоаралық жұмыс тобын құру | Қазақстан Респуб- ликасы Премьер- Министрi- нiң өкімі | ККM (жи- нақ- тау), Әдiлет- мині, ИСМ, СIМ, ЭБЖМ және өзге де мемле- кеттік орган- дар | 2006 жылғы 31 қаң- тарға дейін | Талап етiл- мейдi | Талап етiл- мейдi |
| 2. | Еуропалық авиа- ция талаптары- ның (JAR) мына- дай құжаттарын мемлекеттік және орыс тіл- деріне аудару: JAR 1, 11, 21, JAR OPS 1, 66, FСL 1 және 3, ММЕL/МЕL, JAR 39; JAR 145, 147; JAR 23, 27/29, JAR OPS 3, FCL 3, STD 23, VLA/VLR және TSO; JAR 25, JAR E, JAR 26, JAR FСL, JAR APU, AWO, JAR STD. | Мемлекет- тік және орыс тiл- дерiндегі мәтін | ККМ (жинақ- тау), Бiлiм- минi | 2006 жылғы 31 нау- рызға дейін | 9,9 | Респу- блика- лық бюджет |
| 3. | Қазақстан Рес- публикасының азаматтық авиа- ция саласындағы қолданыстағы заңнамасы мен енгiзiлетiн еу- ропалық авиация талаптарының (JAR) айырмашы- лығын анықтау жөнінде құқық- тық сараптама жүргiзу | Қорытынды | ККМ (жи- нақ- тау), Әдiлет- минi, ИСМ | 2006 жылғы 30 мау- сымға дейін | Талап етiл- мейдi | Талап етiл- мейдi |
| 4. | "Азаматтық авиа- ция академиясы" АҚ-ны дамыта отырып, қызметiн қамтамасыз ету | Азаматтық авиация академия- сында авиация кадрларын даярлау- дың, қайта даярлаудың еуропалық талапта- рына сәйкес- тiгiн қамтамасыз ету үшін қажетті материал- дық-техни- калық, оқу және оқу-әдiс- темелiк ресурс- тарды сарапта- малық бағалау. Батыстың авиациялық техника- сына арналған мамандар даярлау үшiн оқу және зертхана- лық үй-жай- ларды еуропалық талаптарға сәйкес келтiру, оқу және компью- терлiк бағдарла- малар, жаттығу кешендерiн сатып алу. Шетелдiк жетекшi мамандар- дың ККМ ААК қызмет- керлерiн және Азаматтық авиация академия- сының оқытушы- ларын оқытуы және сертифи- каттауы. IСАО, EASA (JAA), МАК және ТМД елдерi ОЖО қауымдас- тықтары өкiлдерi- нiң қатысуымен Қазақстан Pecпубли- касында Еуропалық авиация талаптарын енгiзу жөнiнде семинар өткiзу. | ККМ, Бiлiм- минi, Азамат- тық авиация акаде- миясы | 2006 жылғы 31 желтоқ- санға дейін | 122.255 | Респу- блика- лық бюджет |
| 5. | алынып тасталды |  |  |  |  |  |
| 6. | Азаматтық авиация ұйымдарына IСАО, EASA, МАК және ТМД елдерi ОЖО қауымдастықтары- ның тәжiрибесiн ескере отырып, JAR енгізу кезеңдерi туралы хабарлау және онымен таныстыру. | Семинар- кеңес | Бiлiм- минi, ККМ Азамат- тық авиация акаде- миясы | 2007 жылғы сәуір | Талап етiл- мейдi | Талап етiл- мейдi |
| 2-кезең |
| 7. | Еуропалық аза- маттық авиация конференциясына (ECAC) кiру | Норма- тивтiк құқықтық кесiм қабылдау, өтiнiш жiберу | ККМ (жи- нақтау), СIМ | 2007 жылғы 31 желтоқ- санға дейін | Талап етiл- мейдi | Талап етiл- мейдi |
| 8. | алынып тасталды - 2007.08.10. N 219-ө |  |  |  |  |  |
| 9. | Кеңестік әуе кемелерін пай- далануды рет- тейтiн арнайы ережелер әзiрлеу | ККМ ААК бұйрығы | ККМ | 2007 жылғы 30 қара- шаға дейін | 3,5 | Респу- блика- лық бюджет |
| 10. | 1. Азаматтық авиация саласы- ның жай күйін және Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласындағы нормативтік құқықтық базасының жай-қүйінің халықаралық авиация талаптары мен стандарттарына сәйкестігін талдау. 2. Қазақстан Республикасы азаматтық авиация саласы- ның және салалық нормативтік құқықтық базасының еуропалық авиация талаптарына сәйкес келтіру қажеттілігін анықтау және талдау. 3. Анықталған қажеттіліктер- дің басымдылы- ғын және оларды еуропалық авиация стандарттарына көшірудің кезектілігін айқындау. 4. Анықталған қажеттіліктер мен кезектілік- ті ескере отырып, қызметі еуропалық авиация талаптарына сәйкес келтіруге жататын азаматтық авиация субъектілерінің тобын айқындау. 5. Азаматтық авиация саласын еуропалық авиация стандарттарына көшірудің экономикалық тиімділігін бағалау. | Үкіметке ақпарат | ККМ | 2007 жылғы 31 қазанға дейін | 85,1 | Респу- блика- лық бюджет |
| 11. | 1. ККМ ААК қызметкерлері мен азаматтық авиация субъекті- лері қызметкерле- рінің біліктілі- гін арттыру бағдарламасын жасау. 2. Бағдарлама бойынша білікті- лігін арттыруға жіберілетін адамдардың тізбесін қалыптастыру үшін сала қызметкер- лері мен ҚР ККМ ААК қызметкер- леріне қойылатын біліктілік талаптарының тізбесін айқындау. 3. Бағдарлама бойынша білікті- лігін арттыруға жіберілетін адамдарды кон- курстық іріктеу жөніндегі іс-шаралар. 4. Біліктілікті арттыру жөнінде семинарлар өткізу. | Үкіметке ақпарат | ККМ | 2007 жылғы 30 қарашаға дейін | 53,4 | Респу- блика- лық бюджет |
| 12. | 1. Азаматтық авиация саласын және салалық нормативтік құқықтық базаны еуропалық авиация талаптарына көшіру кестесін жасау. 2. Кестеге ЕАSА-ның қорытындысын алу | Үкіметке ақпарат, семинар- лар | ККМ | 2007 жылғы 15 желтоқ- санға дейін | 50,7 | Респу- блика- лық бюджет |
| 13. | Еуропалық авиа- ция талаптарын (JAR) енгізу жөнінде жүргі- зіліп жатқан жұмыстар туралы азаматтық авиа- ция ұйымдарын хабардар ету және таныстыру | БАҚ-қа ақпарат, семинарлар | ККМ | 2007 жылғы 31 желтоқ- санға дейін | 1,0 | Респу- блика- лық бюджет |
| 3-кезең |
| 14. | JAR-66, JAR-145, JAR-147, JAR 1, JAR FCL 2, JAR-21 Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі тізілімінде есепке алу және тіркеу үшін материалдар дайындау және енгізу | Қазақстан Республи- касының мемлекет- тік техникалық реттеу жүйесінің тізіліміне тиісті талаптарды енгізу | ККМ, ИСМ | 2008 жылғы 30 қазанға дейін | 75,7 | Респу- блика- лық бюджет |
| 15. | Әуеайлақтардың қызметі; әуе қозғалысын бақылау қызметтері үшін стандарттар мен ережелерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі тізілімінде енгізу есепке алу және тіркеу үшін материалдар дайындау және енгізу | Қазақстан Республи- касының мемлекет- тік техникалық реттеу жүйесінің тізіліміне тиісті талаптарды енгізу | ККМ, ИСМ | 2008 жылғы 10 желтоқсан а дейін | 75,6 | Респу- блика- лық бюджет |
| 16. | Еуропалық авиа- ция талаптарын (JAR) енгізу нәтижелерi жө- нiнде азаматтық авиация ұйымда- рымен кеңестер өткiзу | БАҚ-қа ақпарат, кеңес, семинарлар | ККМ | 2008 жылғы 30 қа- рашаға дейін | 1,0 | Респу- блика- лық бюджет |
| 17. | Еуропалық авиа- ция талаптарын (JAR) енгiзу нәтижелерi жө- нiнде Қазақстан Республикасының Үкiметiнде кеңес өткiзу | Хаттама | ККМ (жи- нақ- тау), Әдiлет- минi, ИСМ, СIМ және ЭБЖМ | 2008 жылғы 15 желтоқ- санға дейін | Талап етiл- мейдi | Талап етiл- мейдi |

Ескертпе: 

      пайдаланылған аббревиатуралар: 

ККM -     Көлік және коммуникация министрлiгi 

ККM AAК - Көлiк және коммуникация министрлігінiң Азаматтық авиация 

          комитетi 

Әділетмині - Әділет министрлігі 

ИСМ -     Индустрия және сауда министрлігі 

ЭБЖМ -    Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 

СIМ -     Сыртқы iстер министрлігі 

JAA -     Еуропаның бiрiккен авиациялық әкiмшілігі 

JAR -     еуропалық авиация талаптары 

ЕАSА -    еуропалық авиация қауiпсiздігі агенттігі 

JAR 1 -   анықтамалар және аббревиатура 

JAR 11 -  реттеу рәсiмдерi 

JAR 21 -  сертификаттау рәсiмдерi - әуе кемелерi мен бөлшектерi 

JAR OPS 1 - коммерциялық тасымалдар (аэропландар) 

JAR 66 -  техникалық қызмет көрсету жөнiндегі персоналды 

          сертификаттау 

JAR FCL 1 - ұшу экипажын лицензиялау 

JAR FCL 3 - медициналық стандарттар 

JAR MMEL/MEL - жабдықтың негізгi/ ең аз тiзiмi 

JAR 39 -  ұшу жарамдылығын реттейтін нұсқаулықтар 

JAR 26 -  ұшу жарамдылығы жөнiндегi қосымша талаптар 

JAR APU - қосымша тетiктер 

JAR Е -   қозғалтқыштар 

JAR AWO - кез келген ауа райы жағдайындағы қызмет 

JAR 21 -  одан әрi сертификаттық рәсімдер 

JAR 145 - техникалық қызмет көрсету бойынша аттестатталған ұйымдар 

JAR 147 - техникалық қызмет көрсету бойынша оқыту/ емтихандар 

JAR 34/36 - әуе кемелерi қозғалтқыштарының эмиссиясы/шу 

JAR 23 -  жолаушы әуе кемелерi 

JAR 27/29 - турбобұрандалық әуе кемелері 

JAR OPS 3 - коммерциялық тасымалдарды жүзеге асыратын әуе кемелері 

(тiкұшақтар) 

JAR FCL - ұшу экипажын лицензиялау 

JAR STD - тренажерларға және оқу жабдықтарына қойылатын талаптар 

JAR TSO - бірiккен техникалық стандарттар 

JAR VLA/VLR - аса жеңiл әуе кемелерi 

Білімминi - Бiлiм және ғылым министрлiгi 

MAК -     Мемлекетаралық авиация комитетi 

ТМД -     Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы 

ОЖО -     Оқу-жаттығу орталығы 

IСАО -    Халықаралық азаматтық авиация ұйымы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК