

**Қазақстан Республикасының 2007-2015 жылдарға арналған электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы N 147-ө Өкімі

      Қазақстан Республикасының электр энергетика саласын дамытуды қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының 2007 - 2015 жылдарға арналған электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, мүдделі заңды тұлғалар Жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігіне жүктелсін.

*Премьер-Министр*

                                              Қазақстан Республикасы

                                                Премьер-Министрінің

                                             2007 жылғы 31 мамырдағы

                                                 N 147-ө өкімімен

                                                    бекітілген

**Қазақстан Республикасының 2007 - 2015 жылдарға арналған**

**электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі іс-шаралар**

**жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Р/с**

**N№**
 |
**Іс-шараның атауы**
 |
**Аяқтау**

**нысаны**
 |
**Орында-**

**луына**

**жауап-**

**тылар**
 |
**Орындалу**

**мерзімі**
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
|
1
 |
Электр энергиясының

2015 жылға дейінгі

теңгерімдерін бекіту
 |
ЭМРМ

бұйрығы
 |
ЭМРМ,

"Самұрық"

АҚ

(келісім бойынша)
 |
2007

жылғы

маусым
 |
|
2
 |
Қайта құруға,

жаңғыртуға және

кеңейтуге жататын

электр энергетикасы

объектілерінің,

сондай-ақ әр

объектінің құрылыс

көлемін және болжалды

мерзімін көрсете

отырып, жаңа энерге-

тикалық объектілер

құрылысының тізбесін

дайындау
 |
ЭМРМ

бұйрығы
 |
ЭМРМ, ЭБЖМ, "Самұрық"

АҚ

(келісім

бойынша),

энергия

кәсіп-

орындары
 |
2007 жылғы

маусым
 |
|
3
 |
Электр энергетикасы

саласының инвестиция-

лық тартымдылығын

арттыру мақсатында

Салық кодексіне, Жер

кодексіне, "Инвестициялар туралы" Қазақстан

Республикасының

Заңына өзгерістер мен

толықтырулар енгізу
 |
Заң

жобалау

қызметі

жөніндегі

ведомство-

аралық

комиссияға

ұсыныс
 |
ЭМРМ,

Әділет-

мині, ЭБЖМ,

Қаржымині,

ИСМ,

ТМРА,

"Самұрық"

АҚ

(келісім

бойынша)
 |
2007 жылғы

маусым
 |
|
4
 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 9 сәуірдегі N 384 қаулысына өзгерістер енгізу
 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы
 |
ЭМРМ (жинақтау), ЭБЖМ, ИСМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша)
 |
2008 жылғы

маусым
 |
|
5
 |
Қазақстан Республи-

касының Үкіметі мен

Ұлттық Банктің

экономикалық және

әлеуметтік саясаттың

негізгі бағыттары

және тиісті жылға

арналған экономика-

лық көрсеткіштердің

болжамы туралы жыл

сайынғы бірлескен

мәлімдемесінің құра-

мында қабылдау

мақсатында электр

энергиясын өндіруге,

тасымалдауға және

тұтынушыларға

жеткізуге арналған

бағаның болжамды

деңгейін әзірлеу
 |
ЭБЖМ-ға

ұсыныс
 |
ЭМРМ, ИСМ,

ТМРА,

"Самұрық"

АҚ

(келісім

бойынша)
 |
2008 жылғы

қаңтар
 |
|
6
 |
Іске асырылуы мемлекеттің

қолдауымен

(республикалық және

жергілікті бюджет-

терден қаржыландыру,

мемлекеттік кепілдік-

тер мен кепілгерлік)

жүзеге асырылатын,

қайта құруға және

салынуға тиісті

электр энергетикасы

объектілерінің

тізбесін дайындау
 |
Объекті-

лерді қайта

құруды

және

салуды

мемлекет-

тік қолдау

мәселесін

белгілен-

ген

тәртіппен

РБК-ның

қарауына

кейіннен

енгізуге

арналған

объекті-

лердің

тізбесі
 |
ЭМРМ,

ЭБЖМ,

Қаржымині,

облыстар-

дың,

Астана

және

Алматы

қалала-

рының

әкімдері,

"Самұрық" АҚ

(келісім бойынша), энерге-

тикалық кәсіп-

орындар
 |
2007 жылғы

маусым
 |
|
7
 |
Қазақстан

Республикасының

тұтынушыларын Жамбыл

МАЭС-тің қол жетімді

электр энергиясымен

қамтамасыз етуге

мемлекеттің қатысу

мәселесін пысықтау
 |
Қазақстан Республикасы-ның Үкіметіне ұсыныс
 |
ЭМРМ (жинақтау), ЭБЖМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша)
 |
2007 жылғы маусым
 |
|
8
 |
Энергетикалық

қадағалау және бақылау жөніндегі

уәкілетті мемлекеттік

органды институцио-

налдық күшейту

жөнінде ұсыныстар

енгізу
 |
Әкімшілік реформаны жүргізу жөніндегі ведомствоаралық комиссияға ұсыныс
 |
ЭМРМ, ЭБЖМ, Әділетмині
 |
2007 жылғы маусым
 |
|
9
 |
Жаңа қуаттарды

қосуды ескере отырып,

электр және жылу желілерін дамытудың өңірлік схемаларын әзірлеу
 |
Әкімдік-

тердің

қаулысы
 |
Облыс-

тардың,

Астана және

Алматы

қалала-

рының

әкімдері,

ЭМРМ,

ТМРА
 |
2007 жылғы

шілде
 |
|
10
 |
"Электр энергетикасы

туралы" Қазақстан

Республикасының

Заңына, сондай-ақ

жылумен жабдықтау

мәселелері жөніндегі

басқа да заңнамалық

және нормативтік

актілерге өзгерістер

енгізу бойынша

ұсыныстар әзірлеу
 |
Заң

жобалау

қызметі

жөніндегі

ведомство-

аралық

комиссияға

ұсыныс
 |
ЭМРМ,

ЭБЖМ,

Әділет-

мині, ИСМ,

ТМРА,

"Самұрық"

АҚ

(келісім

бойынша)
 |
2007-2008

жылдар
 |
|
11
 |
"Самұрық Энерго" АҚ

генерациялайтын

компаниясын құру

жөнінде ұсыныстар

енгізу
 |
Қазақстан

Республи-

касының

Үкіметіне

ақпарат
 |
"Самұрық"

АҚ

(келісім

бойынша)
 |
2007

жылғы

желтоқсан
 |

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

      Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

      ТМРА - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

      "Самұрық" АҚ -»"Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы

      РБК - Республикалық бюджет комиссиясы

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК