2014 жылға дейін "АрселорМиттал Теміртау" акционерлік қоғамының өндірісін дамыту мен жаңғырту жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 22 қыркүйектегі N 247-ө Өкімі

Қазақстан Республикасының металлургия саласын дамытуды қамтамасыз ету мақсатында:



      1. Қоса беріліп отырған 2014 жылға дейін "АрселорМиттал Теміртау" акционерлік қоғамының өндірісін дамыту мен жаңғырту жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.



      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, мүдделі заңды тұлғалар Жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін. 



      3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне жүктелсін.

Премьер-Министр                               К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы   


Премьер-Министрінің    


2008 жылғы 22 қыркүйектегі 


N 247-ө өкімімен        


бекітілген

2014 жылға дейін "АрселорМиттал Теміртау" акционерлік қоғамының






      өндірісін дамыту мен жаңғырту жобасын іске асыру






                  жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Болжанатын шығыстар мен қар- жыландыру көздері (млн. теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Минералды қ шикізат базасын ұ лғайту |  |  |  |  |  |
| 1 | Көмір өндіру жөнінде жер қойнауын пайдалану құқығын алуға құжаттарды ресімдеу мүмкіндігін қарау: "Шахтинская" шахтасы: N 42-42 бис резервтік алаңындағы қорлардың бөлігін бөліп беру; Костенко атындағы шахта: таратылған "Қарағанды" шахтасының қорларын бөліп беру; N 86/87 резервтік шахта алаңын бөліп беру; "Тентек" шахтасы: қорларды бөліп беру және 100 м көкжиегінен 340 м көкжиегіне дейін тау-кен бөлісін өзгерту; N 10 "Тентек" жаңа шахтасын салу: N 10 резервтік алаңын бөліп беру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ, Қоршағанортамині, Қаржымині, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылғы қаңтар | Талап етілмейді |
| 2 | Қаражал қаласындағы "Өркен" Атасу ЖШС-ның өндірістік қуатын кеңейту үшін жалпы алаңы 500 га жер учаскесін таңдаудың және берудің орындылығын қарау: алаңы 210 га байыту фабрикасын салу; алаңы 100 га алаңы бар бөген және алаңы 100 га қалдық сақтағыш салу; алаңы 25 га темір жол тұйығын салу; алаңы 30 га су құбырын, алаңы 5 га электр тарату желісін жүргізу; алаңы 5 га кіші станция салу және тағы өзгелеріне 25 га | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), ЖРА, "Өркен" ЖШС (келісім бойынша) | 2009 жылғы ақпан | Талап етілмейді |
| 2. Металлургиялық өндірісті дамыту |  |  |  |  |  |
| 3 | Теміртау қаласының және Бұқар жырау ауданының жерлерінен мына объектілерге жалпы алаңы 2160 га жер учаскесін таңдау және бөлудің орындылығын қарау: алаңы 63 га домна цехының қож жинағышы; алаңы 123 га конвертер цехының қож жинағышы; алаңы 640 күл жиғыш; алаңы 534 га қалдық сақтағыш; алаңы 300 га энергия торабы; алаңы 500 га қысып-тығыздау құбыр жолдары, су құбырлары, арналар мен электрлік кіші станциялары | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, Қоршағанортамині, ЖРА, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылғы наурыз | Талап етілмейді |
| 3. Инженерлік инфрақұрылымды дамыту |  |  |  |  |  |
| Темір жолдар мен станциялар |  |  |  |  |  |
| 4 | Қаражал қаласынан Теміртау қаласына жылына 10 млн. тонна тасымалдауды қамтамасыз ету мақсатында "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ-ның инфрақұрылымына қайта жаңарту жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ, "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ (келісім бойынша), "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылғы маусым | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 5 | Жаңа-ауыл станциясы мен Соқыр-Углерудная темір жол учаскесін "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ның меншігіне беру мүмкіндігін қарау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ККМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылғы қазан | Талап етілмейді |
| 4. Энергетикалық және су шаруашылығы кешендерін дамыту |  |  |  |  |  |
| 6 | Теміртау қаласының жаңа зауытын энергетикалық қамтамасыз етуді дамытудың кешенді бағдарламасын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша), "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), Қарағанды облысының әкімдігі | 2009 жылдың 4-тоқсаны | Талап етілмейді |
| 7 | Жаңа энергия көзін салу және жұмыс істеп тұрған ЖЭО-2 және ЖЭО-ПВС қайта жаңарту үшін техникалық тапсырма әзірлеу және бекіту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), ЭМРМ, "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылдың 4-тоқсаны | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 8 | Жаңа энергия көздерінің техникалық-экономикалық негіздемесі мен жобалау-сметалық құжаттаммасын әзірлеу және бекіту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ, "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша), "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ы (келісім бойынша) | 2009 жылдың 4-тоқсаны | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 9 | Жаңа электр станция салу және жұмыс істеп тұрған ЖЭО-2 және ЖЭО-ПВС қайта жаңарту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), ЭМРМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша) | 2009-2013 жылдар | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 10 | Қаражал қаласының су шаруашылығы кешенін қайта жаңарту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, АШМ, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2008-2009 жылдар | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 5. Әлеуметтік жобалар |  |  |  |  |  |
| 11 | Білім және ғылым министрлігінің талаптарына сәйкес мектептер салу, жер учаскесін таңдау, жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірлеу жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру, жинақтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне жарты жылдық есеп | Қарағанды облысының әкімдігі, БҒМ, ЖРА, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылдың 3-тоқсаны | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 12 | Теміртау қаласында металлургия өнеркәсібі қызметкерлерін даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру жөнінде өңіраралық орталық салу. Орталықты салуға жер беру. | Қазақстан Республикасының Үкіметіне жарты жылдық есеп | Қарағанды облысының әкімдігі, БҒМ, Еңбекмині, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2011 жылдың 2-тоқсаны | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 13 | Тіршілікті қамтамасыз ету, жол инфрақұрылымдары, әлеуметтік сала мен тұрғын үйлер объектілерін дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылдың 4-тоқсаны | Талап етілмейді |
| 14 | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-дағы жұмыс үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау жөніндегі бағдарламаны әзірлеу және қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | БҒМ, Еңбекмині, ЖРА, Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылдың 3-тоқсаны | Талап етілмейді |
| 15 | Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетін (Теміртау қаласы) қазіргі заманғы ғылыми-зертханалық жабдықпен жасақтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), Қарағанды облысының әкімдігі, БҒМ | 2011 жылдың 1-жарты жылдығы | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 16 | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-дағы жұмыс үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау бағдарламасы шеңберінде ақша гранттарын бөлуді көздеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), БҒМ | 2009 жылдың 1-жарты жылдығы | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ бағдарламасына сәйкес |
| 17 | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-дағы технологиялық процестерде қазақстандық ғалымдардың әзірлемелерін барынша пайдалану | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), БҒМ | жыл сайын | Талап етілмейді |
| 18 | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ның ішкі ережесіне сәйкес жалақы төлей отырып, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ның кәсіпорындарында қазақстандық студенттердің практикадан өту мәселесін қарау | БҒМ-ге ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), БҒМ | жыл сайын | Талап етілмейді |

Ескертпе: аббревиатураларды


ң


 толы


қ


 жазылуы:

ИСМ          - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда


               министрлігі;


ЭМРМ         - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық


               ресурстар министрлігі;


ЭБЖМ         - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік


               жоспарлау министрлігі;


Қаржымині    - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі;


АШМ          - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;


ККМ          - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация


               министрлігі;


Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау


               министрлігі;


БҒМ          - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі;


Еңбекмині    - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік


               қорғау министрлігі;


ЖРА          - Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару


               агенттігі;


"ҚТЖ" ҰК" АҚ - "Қазақстан Темір Жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік


                қоғамы;


"Самұрық" АҚ - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі


                қазақстандық холдингі акционерлік қоғамы


"Өркен" ЖШС - "Өркен" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК