"Қазақстан - жаңа Жібек жолы" жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың кешенді жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 231-ө Өкімі

1. Қоса беріліп отырған «Қазақстан – жаңа Жібек жолы» жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.


      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ мүдделі ұйымдар Жоспарды іске асыру бойынша шаралар қабылдасын.


      3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешевке жүктелсін.

Премьер-Министр                                      С. Ахметов

Қазақстан Республикасы   

Премьер-Министрінің     

2012 жылғы 25 желтоқсандағы

№ 231-ө өкімімен       

бекітілген

«Қазақстан - жаңа Жібек жолы» жобасын іске асыру

жөніндегі іс-шаралардың кешенді жоспары

| Р/c № | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Орындаушылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар (млн. теңге) |  |  |  |  | Қаржыландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 ж. | 2013 ж. | 2014 ж. | 2015 ж. | 2016 ж. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Институционалды жетілдіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Импортты және тез бұзылатын өнімдердің ел ішінде сатылуын жақсарту мақсатында Германия тәжірибесіне сүйене отырып ветеринариялық және карантиндік қызметтердің сапалы және тиімді жұмысын ұйымдастыру | ПМК-ға есеп | АШМ, Қаржымині, ЭДСМ | 2015 жылғы қаңтар, шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 2. | Автожолдарды ұстау жөніндегі мемлекеттік кәсіпорынды қайта құрылымдауды қоса алғанда, жол секторында институционалдық реформаларды жүзеге асыру | ПМК-ға есеп | ККМ, Қаржымині, ЭДСМ | 2016 жылға дейін тұрақты негізде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 3. | Цифрлық тахографтармен жабдықталған (ЦТ) автокөлік құралдарын пайдалану бойынша инфрақұрылым құруға байланысты жұмысты аяқтау | ЦТ қолдану үшін инфрақұрылым құру | ККМ | 2013 жылғы шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 4. | Жаңа Жібек жолы бойынша жүктер тасымалдауға тартылған тасымалдаушыларға қытайлық және басқа да шетелдік рұқсаттамаларды бірінші кезекте бөлу бойынша ұсыныстар әзірлеу | ККМ сарапшылық кеңесiнiң шешiмi | ККМ | 2013 жылғы шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| Халықаралық ынтымақтастық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Жүктерді тасымалдауға арналған тарифтерді төмендету, инфрақұрылымдық шектеулерді алу бөлігінде ТРАСЕКА дәлізін дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу | ПМК-ға есеп | ККМ, ЭДСМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы қараша |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 6. | Трансқазақстандық дәліздерді халықаралық интеграцияланған көліктік жүйеге интеграциялау бойынша Шаралар кешенін әзірлеу | Үкіметаралық келiсiмдер, Меморандумдар, кездесулердiң хаттамалары, ПМК-ға есеп | ККМ, СІМ, ЭДСМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы қараша |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 7. | ҚР ТЛЖ дамыту жобаларына стратегиялық инвесторлар мен операторларды тарту, өзара тиімді ынтымақтастық туралы стратегиялық келісімдерге қол қою және іске асыру жолымен транзиттік тасымалдарды тарту, сондай-ақ көліктік-логистикалық бизнестің әлемдік көшбасшыларымен бірлескен логистикалық өнімдерді жасау | Кездесу хаттамалары,ыңтымақтастық туралы меморандумдар, ПМК-ға есеп | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), ИЖТМ, ЭДСМ, «KAZNEX INVEST» АҚ (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін тұрақты негізде | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаражаты |
| 8. | Теңiз, құрлық порттарындағы жетекші әлемдік консультанттар мен операторларды тарту. Ақтау теңіз портына ықпалдастыра отырып «Қорғас - Шығыс қақпасы» АЭА басқару бойынша Бизнес-жоспар әзірлеу | ПМК-ға есеп | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2013-2014 жылғы қаңтар, шілде | 110,7 |  |  |  |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаражаты |
| 9. | ҚХР-мен бірлесе отырып, Достық-Алашаңқай теміржол өткелінің өткізу қабілетін ұлғайтудың үкіметаралық кешенді бағдарламасын әзірлеу | Үкіметаралық келісім | ККМ, Қаржымині (КБК), СІМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы қараша |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 10. | Қазақстан Республикасы және ҚХР-ның бақылаушы мемлекеттік органдарының қызметін ықпалдастыру, тәулік бойғы режимде бірлесіп жұмыс істеудің ұйымдық және технологиялық схемасын әзірлеу | ПМК-ға есеп | Қаржымині (КБК), ККМ, СІМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2013-2014 жылғы қаңтар, шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 11. | Контейнерлік пойыздар қозғалысының жылдамдығын, Чунцин-Дуйсбург, Клайпеда–Алматы (Saule), «Балтика–Транзит», «Балтика–Транзит-2» контейнерлік бағытында қауіпсіздік деңгейін арттыру (5С принципін қолдану) | ПМК-ға есеп | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2020 жылға дейін тұрақты негізде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 12. | БЭК шеңберінде жинақ (өңірлік) жүктерден/контейнерлерден құрастырылған контейнерлі пойыздар үшін толассыз тарифтік ставкаларды қолдану жөнінде ұсыныстар әзірлеу және тасымалдау процесіне қатысушылармен барлық транзиттік дәліздерде бірыңғай бәсекелестіктің толассыз тарифтік ставкаларын айқындау | ПМК-ға есеп | ККМ, ЭДСМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2013-2014 жылғы қаңтар, шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| Зерттеулер және жаңа кадрларды құру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өтетін халықаралық көлік дәлізі транзитін арттыру бойынша зерттеулер жүргізу және ұсыныстар әзірлеу (Солт. ТАТМ, Орталық ТАТМ, Оңт. ТАТМ, – Солт. - Оңт.) | ПМК-ға есеп | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), Қаржымині, ЭДСМ | 2013 жылғы қараша |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 14. | Жоғарғы және жоғарыдан кейінгі кәсіптік және техникалық білім беру, мамандықтары (кәсіптері) бөлінісінде логистика саласындағы мамандарға деген еңбек нарығы қажеттілігін талдау | ПМК-ға есеп | ККМ, Еңбекмині,мүдделі мемлекеттік органдар, компаниялар (келісім бойынша) | 2013 жылғы қараша |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 15. | Логистика саласындағы мамандарға еңбек нарығы қажеттілігіне талдау жүргізудің негізінде ЖОО-да және ТМББ ұйымдарында және кадрларды даярлауды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу | ККМ-не ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2014 жылғы шілде, қараша |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 16. | ҚР өңірлерінде логистикалық терминалдар құрылысына терминалдық желі, ТЭН тұжырымдамасын әзірлеу | Көлік-логистикалық орталықтар құрылысына ТЭН | «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы қараша |  | 140,5 |  |  |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаражаты |
| 17. | Экспорт үшін логистикалық өнімдер әзірлеу (қатарлап салу, жiберiп тұру, жүктерді тасымалдау және әлемдік нарықта экспорттық өнімдерді жылжыту) | ПМК-ға есеп | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 18. | Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында Supply Chain Management жүйесі бойынша кеңесшілерді тарта отырып, жеткізілімдер тізбегін басқару тұжырымдамасын дайындау бойынша ұсыныстар енгізу | Жеткізілім тізбегінің тұжырымдамасын әзірлеу және бекіту | «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), ККМ, ЭДСМ | 2013 жылғы шілде, қараша |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 19. | Компаниялар арасында логистикалық бизнесті жүргізу бойынша тәжірибе алмасу және де жеткізу тізбегін басқару саласында консалтингтік қызметтер ұсыну бағыты бойынша одан әрі кеңестер беру (Supply Chain Management) | ПМК-ға есеп | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2020 жылға дейін тұрақты негізде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 20. | Дүниежүзілік банктің логистикалық жүйелері тиімділігі индексінде Қазақстанның рейтингін (LPI) арттыру бойынша жұмыс жүргізу | LPI-да Қазақстанның рейтингін арттыру | ЭДСМ, ККМ, Қаржымині, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін тұрақты негізде |  | 22,5 |  |  |  | ДБ қаражаты |
| 21. | Логистика саласында кадрларды оқытуды қамтамасыз ету, ҚазАТО ОСО-да семинар, тренингтер ұйымдастыру | Талдамалық анықтама | ККМ, ҚазАТО (келісім бойынша) | Тұрақты негізде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 22. | Республикадағы маңызды көлік-логистикалық дәліздердің базасында халықаралық деңгейдегі сауда-логистикалық хаб құру және КЛЖ-ні басқару жөнінде 2013 - 2015 жылдарға арналған инновациялық технологияларды қолдану бөлігінде «Қазақстан – жаңа Жібек жолы» жобасын зерттеудің және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мүмкіндігін қарастыру | ПМК-ға ұсыныс | ККМ, БҒМ, Қаржымині, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы наурыз |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| Ақпараттық Қазақстан-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Жүкті мультимодальдік тасымалдау барысында жүктің орналасқан орнын айқындауға мүмкіндік беретін бірыңғай ұлттық көлік дерекқорын (жүк трекингі) құру бойынша ұсыныстар әзірлеу | ПМК-ға есеп | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), «ҚТКФ» АҚ, ҚҰЭҚ (келісім бойынша), ҚазАТО (келісім бойынша), «Kazlogistic» (келісім бойынша) | 2013-2015 жылғы шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 24. | «Бірыңғай терезе» қағидаты бойынша, кедендікпен қоса алғанда, көлік қызметтерін көрсетудің бірыңғай орталығы үшін жағдайлар жасау | ПМК-ға есеп | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), Қаржымині, ЭДСМ | 2013- 2014 жылғы шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 25. | Шекара өткелдеріңде ЦИМ/ХЖҚК бірыңғай жүк құжаттарын қолдануға көшуді аяқтау | ПМК-ға есеп | ККМ, Қаржымині (КБК)«ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2013-2014 жылғы шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 26. | Тасымалдау процесінде жүргізіліп жатқан жүйені пысықтау жолымен қатысушыларды электронды түрде хабардар ету | ЖТҚО АЖ құру | «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 жылғы қараша |  | 535,1 |  |  |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаражаты |
| 27. | «Логистика» БАЖ ақпараттық жүйесін әзірлеу үшін «ҚТЖ» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту бойынша инвестициялық ұсыныс енгізу | Жобасының ҚЭН | «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2013-2014 жылғы маусым |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
|  | «Электрондық пойыз» көлiктегi құжат айналымын автоматтандыру жобасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саланы ынталандыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Мемлекеттің қаржылық қолдау жолымен өңделген тауарларды ішкі нарыққа тасымалдауда қазақстандық тасымалдаушыларды ынталандыру мәселелерін пысықтау. Осы үдерістің барлық қатысушыларын өзара іс-қимыл жасасу тетiгін әзірлеу | ПМК-ға есеп | ИЖТМ, ККМ, Қаржымині, ЭДСМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), «KAZNEX INVEST» АҚ (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін тұрақты негізде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 29. | Жылжымалы құрам мен автокөлік құралдарын сатып алуға мемлекеттiк қолдау көрсету жөнінде ұсыныстар әзірлеу, вагондар паркін және фитингтік платформаларды арттыру, сондай-ақ біртұтас құйма өндірісін оқшаулау іс-шараларын қолдану (вагон арбаларды және вагондарды, сондай-ақ бүйір жақтаулары, рессор үсті біліктерін жинақтау) | ПМК-ға есеп | ККМ, ЭДСМ, Қаржымині, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін тұрақты негізде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 30. | Қазақстан Республикасының 2013–2020 жылдарға арналған темір жол көліктерінде контейнерлік тасымалдауды дамыту бойынша шаралар кешенін әзірлеу | ПМК-ға есеп | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2020 жылға дейін тұрақты негізде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 31. | Өтінімдерді өңдеу, тасымалдау жоспарын келісу, кеден декларациясын, рұқсат құжаттарын ресімдеу, толтыру үрдістері үшін регламент әзірлеу және қолдану (өзара іс-қимыл тетігі, технологиясы, жауапкершілік шаралары және т.б.) | ПМК-ға есеп | Қаржымині, ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), «Атамекен» ҚҰЭП (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін тұрақты негізде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 32. | Ұлттық көлік-логистикалық компания құру үшін Бизнес-жоспар әзірлеу | «ҚТЖ» ҰК» АҚ Бизнес-жоспары | «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылға дейін тұрақты негізде | 15 | 235 |  |  |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаражаты |
| 33. | Тауарларды қоймалық сақтау саласын дамытуды қолдау, сондай-ақ ҚР КЛЖ дамыту бағдарламасымен ҮИИДМБ-ге енгізу және басқарушы компаниялармен жүк және көлік қызметтерін жеткізушілерге А класты қойма ғимараттарын құру бойынша іс-шараларды енгізу | ПМК-ға есеп | ККМ, ЭДСМ, ЖАО | 2016 жылға дейін тұрақты негізде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 34. | Ірі өңірлерде көтерме азық-түлік бөлу орталықтарын қолдау мәселесін пысықтау | ПМК-ға есеп | ЭДСМ, облыс әкімдіктері, «Даму» КДҚ АҚ (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін тұрақты негізде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| Инвестициялық жобалар және негізгі қорларды дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Инфрақұрылымды және әлеуметтік нысандар құру жолымен «Қорғас - Шығыс қақпасы» АЭА жұмыс күшін қамтамасыз ету мақсатында елді мекендерді дамыту жөнінде ұсыныстар әзірлеу | ПМК-ға есеп | Алматы облысының әкімдігі, Қаржымині, ЭДСМ, ИЖТМ, БҒМ, Еңбекмині | 2013-2014 жылғы қаңтар, шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 36. | «Қорғас - Шығыс қақпасы» АЭА үшін сыртқы инфрақұрылым объектілерiнiң құрылысын қамтамасыз ету, соның ішінде электрмен және газбен жабдықтау бойынша ұсыныстар енгізу | ПМК-ға есеп | ИЖТМ, Қаржымині, ЭДСМ, ККМ, Алматы облысының әкімдігі, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2014-2016 жылғы қаңтар |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 37. | Авто, теміржол көліктерімен тез бұзылатын жүктерді тасымалдау кезінде қажетті инфрақұрылымды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу | ПМК-ға есеп | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша), ҚазАТО, (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін тұрақты негізде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 38. | Достық станциясы бойынша инженерлік-техникалық іс-шаралар (қабылдау-жөнелту парктерін, сұрыптау жолдарын және т.б. салумен станцияны реконструкциялау) | ККМ-ге есеп | «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін тұрақты негізде |  | 475 | 3 000 | 3 000 |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаражаты |
| 39. | «Мойынты – Ақтоғай», «Ақтоғай – Алматы», «Ақтоғай – Достық» іргелес темір жол учаскелерінің өткізу қабілетін арттыру | ККМ-ге есеп | «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін тұрақты негізде | 3 819 | 5 071,4 | 5 249 | 6 953,4 |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаражаты |
| 40. | Достық станциясында ««ҚТЖ» ҰК» АҚ жаңа қайта тиеу орындарын салу және істеп тұрғандарды жаңарту | ККМ-ге есеп | «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылға дейін | 57, 5 | 1 237, 7 | 1 814 | 1 576,3 |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаражаты |
| 41. | Алтынкөл станциясында қайта тиеу орындарының құрылысы | ККМ-ге есеп | ККМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылға дейін |  | 1 312, 4 | 1 814 | 1 993,2 |  | КДТС меншікті қаражаты |
|  |  |  |  |  | 3 208,6 |  |  |  |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаражаты |
| 42. | Қолданыстағы мемлекеттік және салалық бағдарламалары шеңберінде «Жезқазған-Бейнеу теміржол желісінің құрылысы» жобасын іске асыру* | Құрылыстың аяқтауы | ККМ, ЭДСМ, Қаржымині, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2012-2016 жылғы шілде | 2 000 |  |  |  |  | РБ |
|  |  |  |  |  | 51 289 | 92 370 |  |  |  | Ұлттық қордың қарыз қаражаты |
|  |  |  |  |  | 3 144 | 14 582 | 28 226 |  |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаражаты |
| 43. | Қолданыстағы мемлекеттік және салалық бағдарламалары шеңберінде «Арқалық-Шұбаркөл теміржол желісінің құрылысы» жобасын іске асыру* | Құрылыстың аяқтауы | ККМ, ЭДСМ, Қаржымині, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісу арқылы) | 2012-2016 жылғы шілде | 2 000 |  |  |  |  | РБ |
|  |  |  |  |  | 9 466 | 25 976 |  |  |  | Ұлттық қордың қарыз қаражаты |
|  |  |  |  |  | 4 707 | 16 775 | 6 019 |  |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаражаты |
| 44. | Қолданыстағы мемлекеттік және салалық бағдарламалары шеңберінде Жетіген-Қорғас теміржол желісінің құрылысы* | Құрылыстың аяқтауы | ККМ, ЭДСМ, Қаржымині, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келісу арқылы) | 2012-2016 жылғы шілде |  | 10 094 |  |  |  | РБ |
| 45. | Қолданыстағы мемлекеттік және салалық бағдарламалар шеңберінде «Үшарал – Достық» автожолы учаскесін қайта жаңарту жөнінде ұсыныстар енгізу | ПМК-ға есеп | ККМ, ЭДСМ, Қаржымині | 2013-2014 жылғы шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| Теңіз және әуе транзиті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Паромдық кемелердің құрылысы/сатып алу мәселесін пысықтау | Бiрлескен шешiм бойынша Үкіметке ақпарат | ЭДСМ, ККМ, Қаржымині, «ҚТКФ» АҚ | 2013 жылғы шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 47. | Құрғақ жүк таситын кемелердің құрылысы/сатып алу мәселесін пысықтау | Бірлескен шешім бойынша Үкіметке ақпарат | ЭДСМ, ККМ, Қаржымині, «ҚТКФ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 48. | Авиакөлікте «E-freight» халықаралық стандартын енгізу мәселесін пысықтау | Жүк авиатасымалдаулардың электрондық ресімдеу мен сүйемелдеу | ККМ, Қаржымині (КБК), «Эйр Астана» АҚ (келісім бойынша) | 2013-2015 жылғы шілде |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |

* - "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ жобаларын 2014 және келесі жылдары қаржыландыру 2013 жылы қаралатын болады (Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия мәжілісінің 2012 жылғы 21 қыркүйектегі № 11-5/И-380 және 2012 жылғы 21 қыркүйектегі № 1-5/11-ДСП хаттамасы).

Ескертпе:

      іс-шаралар бойынша қаражат көлемі жыл сайын «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нақтылануы мүмкін;

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ЖТЕО АЖ – «Жүк тасымалдау есеп орталығы» автоматтандырылған жүйесі

      «KazNex Invest» АҚ – «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы

      «ҚТКФ» АҚ – "Қазақтеңізкөлікфлоты" ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» акционерлік қоғамы

      «ҚТЖ» ҰК» АҚ – «Қазақстан темiр жолы» ұлттық компаниясы» акционерлiк қоғамы

      «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

      «Логистика» БАЖ – «Логистика» Басқару Автоматтандырылған Жүйесі

      ЖОО – жоғары оқу орны

      БЭК - Бірыңғай экономикалық кеңістік

      ҚазАТО – Қазақстан Республикасының халықаралық автомобильдік тасымалдаушылар одағы

      «КДТС» АҚ – «КеденТрансСервис» акционерлік қоғамы

      ҚХР – Қытай Халық Республикасы

      ПМК – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

      Қаржымині (КБК) – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті

      СІМ – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

      ИЖТМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

      ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

      БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

      АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ККМ – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

      Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

      Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      ЭДСМ – Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

      «Атамекен» ҚҰЭП – «Атамекен» одағы» Қазақстанның ұлттық экономикалық палатасы

      РБ – республикалық бюджет

      ХЖҚК - Халықаралық жүк қатынасы келісімі

      ТБС - техникалық байқау станциясы

      АЭА - арнайы экономикалық аймақ

      ТАТМ – Трансазиаттық теміржол магистралі

      ТЖКБ – Техникалық және кәсіптік білім беру

      ҚР КЛЖ – Қазақстан Республикасы Көлік логистикалық жүйесі

      ТРАСЕКА - Еуропа-Кавказ-Азия көлік дәлізі

      ТЭН - техникалық-экономикалық негіздеме

      ЦИМ – халықаралық теміржол жүк тасымалдау туралы шартқа бірыңғай құқықтық тұжырымдар

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК