Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау қағидаларын, сондай-ақ қабылдау актісінің нысанын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 867 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 29 желтоқсанда № 16165 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 20 наурыздағы № 123 бұйрығымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 20.03.2026 № 123 (01.07.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 4-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау қағидалары;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісінің нысаны бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы және электрондық нысандағы көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларына сәйкес іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрі | Ж. Қасымбек |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 867 бұйрығына 1-қосымша |
| --- | --- |

Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленген және меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидалардың қолданысы Заңның 74-бабының 1-тармағында көрсетілген объектілерге қатысты болады.

2-тарау. Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау тәртібі

3. Меншік иесі салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдаған кезде мыналардың болуы талап етіледі:

1) сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдар берген сәулет-жоспарлау тапсырмасы (тіреу және қоршау (сыртқы) конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей және жер учаскесін қосымша бөлуді (кесіп беруді) көздемейтін қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауды (қайта жоспарлауды, қайта жабдықтауды) қоспағанда);

2) техникалық шарттар (инженерлік және/немесе коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне объектілерді қосу, қосымша қосу және/немесе жүктемені арттыру қажет болған жағдайда);

3) нобай (нобайлық жоба)/техникалық жоба;

4) инженерлік желілердің және (немесе) ғимараттардың (құрылыстардың) нақты орналасуының атқарушылық геодезиялық түсірілімі (Заңның 60-бабы 2-тармағының 4), 11), 13), 16), 17), 19) тармақшаларында көрсетілген объектілерді қоспағанда).

Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 22.06.2023 № 461 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4. Құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталған кезде меншік иесі мердігерден объектінің дайындығы туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін (егер объект мердігерлік тәсілмен салынса) салынған объектіні пайдалануға қабылдау рәсіміне кіріседі.

5. Салынған объектіні пайдалануға қабылдаған кезде меншік иесі:

1) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісін (бұдан әрі – акт) ресімдей отырып, объектіні пайдалануға қабылдайды;

2) нобай (нобайлық жобаның)/техникалық жобаның объектілерді жобалау үшін берілген бастапқы материалдардың (құжаттардың) және қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарының сақталуын тексереді;

3) егер объект мердігерлік тәсілмен салынған жағдайда, орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының, қолданылған құрылыс материалдарының (бұйымдардың, конструкциялардың) және жабдықтардың нобайға (нобайлық жобаға)/техникалық жобаға, сондай-ақ мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерге сәйкестігін тексереді;

4) тіреу және қоршау (сыртқы) конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге байланысты емес қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) кезінде салынған объектіні пайдалануға беру актісінің бұрын берілген техникалық жобаға сәйкестігі жөнінде жобалаушымен келіседі.

Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 22.06.2023 № 461 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

6. Актiге қол қойылған күн меншік иесі қабылдаған объектiнiң пайдалануға енгізілген күнi деп есептеледi.

7. Акт салынған объектіні меншік құқығын тіркеген кезде айрықша бастапқы құжат болып табылады.

8. Акт инженерлік желілердің және/немесе ғимараттардың (құрылыстардың) нақты орналасуының атқарушылық геодезиялық түсірілімін қоса бере отырып, сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдарда мемлекеттік қала құрылысы кадастрының ақпараттық жүйесінде міндетті есепке алуға жатады.

Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 22.06.2023 № 461 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 867 бұйрығына 2-қосымша |
| --- | --- |
|  | нысан |

Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісі

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 22.06.2023 № 461 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 08.10.2024 № 351 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  | ________________________ |  |  | 20__ жылғы "____" ____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (елді мекеннің атауы) |  |  |  |

Құрылыстың меншік иесі ____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), тұрақты мекенжайы)

және мердігер (егер объект мердігерлік тәсілмен салынса)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(құрылысты жүзеге асырған ұйымның атауы, адамның лауазымы, тегі, аты,

әкесінің аты (бар болса), ұйымның мекенжайы, телефоны, лицензия №, алған күні)

АНЫҚТАДЫ:

1. ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(объектінің атауы, орналасқан жері немесе мекенжайы)

____________________________________________________________________

объектіні салуды/ қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін)

реконструкциялауды (қайта жоспарлауды, қайта жабдықтауды) меншік иесі

дербес ____________________________________________________

____________________________________________________________________,

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

және/немесе ол тартқан мердігерлік ұйым

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ жүзеге асырды.

(ұйымның атауы, адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

2. Мыналар орындалды:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(жұмыстар түрлері)

3. Объектіні салу

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(шешім шығарған органның атауы, шешім № және күні)

негізінде жүргізілген.

4. Құрылыс/ қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) нобай (нобайлық жоба)/техникалық жоба бойынша жүзеге асырылды:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(нобайды (нобайлық жобаны)/техникалық жобаны әзірлеген ұйымның атауы,

адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)).

Нобай (нобайлық жоба) __________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ келісілді.

(келісім хат берген ұйымның атауы, № және күні).

5. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылды:

Жұмыстың басталуы _______________________________________________

(айы және жылы)

Жұмыстың аяқталуы _______________________________________________.

(айы және жылы)

6. Пайдалануға қабылданатын объектінің осы актіге __________ қосымшаға

сәйкес техникалық сипаттамалары бар.

7. Жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны

қорғау жөніндегі іс-шаралар _________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

8. Құрылысы аяқталған объектінің/ қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтік талаптарға, сәулет-жоспарлау тапсырмасына, келісілген нобайға (нобайлық жобаға)/техникалық жобаға сәйкестігін растау негізінде жеке меншік иесі:

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(объектінің атауы)

пайдалануға ҚАБЫЛДАУДЫ шешті.

9. Салынған объектінің нормативтік талаптарға, сәулет-жоспарлау тапсырмасына,

нобайға (нобайлық жобаға)/техникалық жобаға сәйкестігін растаймын.

Объектінің меншік иесі _______________________________________________

________________________________________________________________________.

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), тұрақты мекенжайы, қолы, мерзімі)

Мердігер (егер объект мердігерлік тәсілмен салынса)

________________________________________________________________________.

(ұйымның атауы, адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса),

қолы, мерзімі, мөр (бар болса)

Жобалаушы ұйым (тіреу және қоршау (сыртқы) конструкцияларын, инженерлік

жүйелер мен жабдықтарды өзгертумен байланысты емес ғимараттар  мен құрылыстарды

(жекелеген бөліктерін, үй-жайларды) реконструкциялаған  (қайта жоспарлаған, қайта

жабдықтаған) жағдайда)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

(ұйымның атауы, адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мерзімі, мөр)

10. Пайдалануға қабылдайтын объекті құрылысының жалпы құны __________

мың тенге (меншік иесімен дербес анықталады).

|  | Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісіне 1-қосымша |
| --- | --- |

Объектінің техникалық сипаттамасы (бір тоғанның және (немесе) бассейннің су бетінің алаңы 0,15 га аспайтын балық өсіруді (акваөсіруді) жүргізуге арналған балық шаруашылығы технологиялық су айдындарын (балық өсіру тоғанын, балық өсіру бассейнін)

Балық өсіру тоғаны

| Р/с № | Балық өсіру тоғанының атауы (бордақылау, балық қыстайтын, аналық балықтар тоғаны және басқа) | Тоғанның өлшемдері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | алаңы (га) | көлемі (м3) | тереңдігі (м) |  | ені (м) | ұзындығы (м) |
|  |  |  |  | ең жоғарғы | орташа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

| Тоғанды жайластыру үшін жер учаскесінің алаңы (га) | Сумен қамтамасыз ету типі (жерүсті және жерасты көздері) | Сумен қамтамасыз ету тәсілі (судың өздігінен ағуы, насостық станциямен және басқа) | Гидротехникалық құрылғылар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | су беру жүйесінің түрі (каналдар, науалар, құбырлар және басқа) | су ағызу жүйесінің түрі (шандор, шлюз және басқа) |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Балық өсіру бассейні

| Р/с № | Балық өсіру бассейнінің атауы | Бассейннің өлшемдері |  |  |  |  | Сумен қамтамасыз ету типі (жерүсті, жерасты көздер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | көлемі (м3) | биіктігі (м) | ені (м) | диаметр (м) (дөңгелек бассейндер үшін) | ұзындығы (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

| Бөлінген жер учаскесінің алаңы (га) | Дайындау материалы (пластикалық, бетонды, шыны талшықты және басқа) | Сумен қамтамасыз ету тәсілі (судың өздігінен ағуы, насостық станциямен және басқа) | Бассейн формасы (дөңгелек, тікбұрышты, доғал, тік төртбұрышты және басқа) | Бассейн типі (қазылған, көмілген, едендік және басқа) | Гидротехникалық құрылғылар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | су беру жүйесінің түрі (каналдар, науалар, құбырлар және басқа) | су беру жүйесінің түрі (шандор, шлюз және басқа) |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Меншік иесі (тапсырыс беруші, құрылыс салушы) ______________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

Мөрдің орны

(бар болса)

________________________

|  | Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісіне 2-қосымша |
| --- | --- |

Объектінің техникалық сипаттамасы (екі қабаттан жоғары емес жеке тұрғын үйлер; жеке үй жанындағы учаскелер аумағында, сондай-ақ бағбандық және бау-бақша серіктестіктерінің (қоғамдарының) учаскелерінде шаруашылық-тұрмыстық құрылыстар; маусымдық жұмыстар мен шалғайдағы мал шаруашылығы үшін тұрғын және (немесе) шаруашылық-тұрмыстық үй-жайлардың уақытша құрылыстары; маусымдық немесе қосалқы мақсаттағы ғимараттар мен құрылысжайлар (қоймалар мен сақтау орындары (аралығы 6 м дейін, биіктігі 7 м дейін және алаңы 2000 м2 дейін қоса алғанда))

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 22.06.2023 № 461 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

| Объектінің атауы (негізгі құрылыс, жапсарлас құрылыс, шаруашылық құрылыс және басқа) | Өлшем бірлігі | Жалпы мәліметтер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | қабаттардың саны (қабат) | құрылыс салу алаңы (м2) | ғимарат көлемі (м3) | тұрғын бөлмелердің саны | жалпы алаң (м2) | тұрғын алаңы (м2) | биіктігі (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

кестенің жалғасы

| Конструктивтік элементтер сипаттамасы |  |  |  |  |  | Жылыту түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| іргетас | қабырғалар/ қалқалар | шатыр жабыны | аражабын | едендер | өндеу |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

кестенің жалғасы

| Абаттандыру |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| электрмен жабдықтау | сумен жабдықтау | ыстық сумен жабдықтау | кәріз | газбен жабдықтау |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Объектінің жоспары

Масштабы__________

Объектінің жоспарына экспликация

| Қабат | Үй-жайлардың нөмірі | Үй-жайлардың мақсаты | Ішкі өлшеу бойынша алаңы (м²), оның ішінде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жалпы | пайдалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Жер учаскесінің экспликациясы

| Жалпы алаң (м2) | Оның ішінде (м2) |  |  |  | сәндік бақ | бақша |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | салынған | аула жабыны |  |  |  |  |
|  |  | тротуарлар | жиектер | топырағы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Жер учаскесінің жоспары

Масштабы __________

Меншік иесі (тапсырыс беруші, құрылыс салушы)

_________________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

Мөрдің орны (бар болса)

|  | Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісіне 3-қосымша |
| --- | --- |

Объектінің техникалық сипаттамасы (контейнермен, блокпен және модульмен орындалатын ықшам кешендер, сондай-ақ құрастырмалы-бұзылмалы конструкциялардан тұрғызылатын сауда, қоғамдық тамақтану және тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындарына арналған бір қабатты ғимараттар (құрылысжайлар); жалпы ауданы 20 шаршы метрге дейінгі дара кәсіпкерлік объектілерін орналастыру үшін жеке тұрған бір қабатты ғимараттар (құрылысжайлар); екі автомашинадан аспайтын бокстары бар гараждар; техникалық жағынан күрделі болып табылмайтын екі қабаттан аспайтын тез тұрғызылатын ғимараттар мен құрылысжайлар (төтенше жағдайлар кезінде))

| Объектінің атауы (негізгі, жапсарлас) | Жалпы мәліметтер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қабаттардың саны (қабат) | үй-жайлардың, бөлмелердің саны | құрылыс алаңы (м2) | құрылыс көлемі (м3) | жалпы алаңы (м2) | пайдалы алаңы (м2) | автокөлік қоятын орын (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

кестенің жалғасы

| Конструктивтік элементтер сипаттамасы |  |  |  |  |  | Жылыту түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| іргетас | қабырғалар /қалқалар | шатыр жабыны | жабын | едендер | өндеу |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

кестенің жалғасы

| Абаттандыру |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| электрмен жабдықтау | сумен жабдықтау | ыстық сумен жабдықтау | кәріз | газбен жабдықтау |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Объектінің техникалық сипаттамасына қоса берілетін құжаттардың тізбесі:

1. Қабаттық жоспарлар__________________________________________

2. Қабаттық жоспарларға экспликация_____________________________

Объектінің жоспарына экспликация

| Қабаты | Үй-жайлардың нөмірі | Үй-жайлардың мақсаты | Ішкі өлшеу бойынша алаңы (м2), оның ішінде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жалпы | пайдалы |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |

Жер учаскесінің экспликациясы

| Жер учаскесінің жалпы алаңы (м2) | Салынған алаң (м2) |  |  | Салынбаған алаң (м2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | барлығы | негізгі құрылымдар үшін | өзге құрылымдар мен ғимараттар үшін | асфальт жабыны | топырақ | басқа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

кестенің жалғасы

| Жасыл екпелер (м2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ағаштар отырғызылған көгал | гүлзарлар, көгалдар | басқалар |
| 8 | 9 | 10 |

Меншік иесі (тапсырыс беруші, құрылыс салушы) ______________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

Мөрдің орны

(бар болса)

__________________________

|  | Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісіне 4-қосымша |
| --- | --- |

Объектінің техникалық сипаттамасы (реконструкциядан кейін екі қабаттан аспайтын, қосымша жер учаскесін бөлуді (аумақтан телім беруді) талап етпейтін, екі қабаттан аспайтын жеке тұрғын үйлерді реконструкциялау; тұрғын үйлердегі (тұрғын ғимараттардағы) тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды қосымша жер учаскесін бөлуді (аумақтан учаске беруді) талап етпейтін, тіреу конструкцияларының, инженерлік жүйелер мен коммуникациялардың қандай да бір өзгерістерімен байланысты емес реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау), өндірістік емес мақсаттағы үй-жайларды қолданыстағы ғимараттарда жүзеге асырылатын және тіреу конструкцияларын өзгертуді талап етпейтін қайта жоспарлау (қайта жабдықтау)) (жеке тұрғын үйлер, көппәтерлі тұрғын үйлер, өндірістік, сауда объектілері және басқалар)

Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 08.10.2024 № 351 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

| Объектінің атауы | Жалпы мәліметтер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қабаттардың саны (қабат) | пәтерлердің саны | үй-жайлардың, бөлмелердің саны | құрылыс алаңы (м2) | құрылыс көлемі (м3) | жалпы алаңы (м2) | тұрғын алаңы (м2) | тұрғын емес үй-жайлардың алаңы (м2) | балконның, лоджияның алаңы (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

кестенің жалғасы

| Конструктивтік элементтер сипаттамасы |  |  | Жылыту түрі | Абаттандыру |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| іргетас | қабырғалар/қалқалар | шатыр жабыны |  | электрмен жабдықтау | сумен жабдықтау | ыстық сумен жабдықтау | кәріз | газбен жабдықтау |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Объектінің техникалық сипатына қоса берілетін құжаттар тізімі:

1. Жоспарлар:

реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға)

дейін ________________________________________________________________

реконструкциялаудан (қайта жоспарлаудан, қайта жабдықтаудан)

кейін ____________________________________________________________________

Объектінің жоспарына экспликация

| Қабаты | Үй-жайлардың, бөлмелердің нөмірі | Үй-жайлардың, бөлмелердің бөліктерінің нөмірі | Үй-жайлардың, бөлмелердің бөліктерінің мақсаты | Ішкі өлшем бойынша алаңы (м2), оның ішінде |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жалпы | пайдалы | тұрғын | тұрғын емес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Меншік иесі (тапсырыс беруші, құрылыс салушы)

____________________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы) Мөрдің орны (бар болса)

Жобалаушы ұйым _______________________________________________

____________________________________________________________________

(ұйымның атауы, адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мерзімі)

Мөрдің орны

(бар болса)

|  | Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісіне 5-қосымша |
| --- | --- |

Объектінің техникалық сипаттамасы (кәсіпкерлік субъектілері үшін белгіленген қуаты 200 киловатқа дейінгі электрмен жабдықтау желілері)

| Р/с № | Атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Төмен кернеудегі әуе электр беру желілері... | километр (бұдан әрі – км) |  |
| 2 | Төмен кернеудегі кабельді электр беру желілері... | км |  |
| 3 | Тіректер алаңы | м2 |  |
| 4 | Тіректер: |  |  |
|  | 1) металл | дана |  |
|  | 2) ағаш тіреуі бар ағаш | дана |  |
|  | 3) темірбетон тіреуі бар ағаш | дана |  |
|  | 4) темірбетон | дана |  |
|  | 5) сымарқанды аспалар | дана |  |
| 5 | Сымдар: |  |  |
|  | 1) мыс | км |  |
|  | 2) алюминий | км |  |
|  | 3) құрыш алюминий | км |  |
| 6 | Шырақтар үшін кронштейндер: |  |  |
|  | 1) темірбетон | дана |  |
|  | 2) металл | дана |  |
| 7 | Көше жарығы арматурасы: |  |  |
|  | 1) қызудыру шамы бар шырағдан | дана |  |
|  | 2) сынап шамды шырағдан | дана |  |
|  | 3) люминесцентті шамдары бар шырағдан | дана |  |
| 8 | Кабельдер: |  |  |
|  | 1) ...кернеулі маркалар... | км |  |
|  | 2) ...кернеулі маркалар... | км |  |
| 9 | Біріктіретін жалғастырғыштар | дана |  |
| 10 | Соңғы жалғастырғыштар | дана |  |
| 11 | Жерге қосу схемасы | дана |  |
| 12 | Найзағайдан қорғау құрылғысы | дана |  |
| 13 | Кабель желілерінің жол жабындары: |  |  |
|  | 1) асфальтбетон | м2 |  |
|  | 2) жұмыртас | м2 |  |
|  | 3) тротуарлар | м2 |  |

Меншік иесі (тапсырыс беруші, құрылыс салушы) ______________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

Мөрдің орны

(бар болса)

_________________________

|  | Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісіне 6-қосымша |
| --- | --- |

Объектінің техникалық сипаттамасы (сумен жабдықтау желілері, су бұру, инженерлік желілерді электрототанудан сақтау және тағы басқа)

| Р/с № | Атауы |  | Өлшем бірлігі | Саны, ұзақтығы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Су құбыры |  |  |  |  |  |
| 1 | Су тартқыштар (жалпы ұзындығы) |  | м |  |  |
|  | 1) болат құбырынан |  | м |  |  |
|  | 2) шойын құбырынан |  | м |  |  |
|  | 3) асбестоцемент құбырынан |  | м |  |  |
|  | 4) темірбетон құбырынан |  | м |  |  |
| 2 | Таратқыш желі (жалпы ұзындығы) |  | м |  |  |
|  | 1) болат құбырынан |  | м |  |  |
|  | 2) шойын құбырынан |  | м |  |  |
|  | 3) асбестоцемент құбырларынан |  | м |  |  |
|  | 4) полиэтилен құбырларынан |  | м |  |  |
| 3 | Өзге құрылғылар |  |  |  |  |
|  | Байқау құдығы |  | дана |  |  |
|  | Ысырма d- |  | дана |  |  |
|  | d- |  | дана |  |  |
|  | d- |  | дана |  |  |
|  | Бұрандалар d- |  | дана |  |  |
|  | d- |  | дана |  |  |
|  | d- |  | дана |  |  |
|  | Кран d- |  | дана |  |  |
|  | d- |  | дана |  |  |
|  | d- |  | дана |  |  |
|  | Гидрант |  | дана |  |  |
|  | Су құбыры шүмегі |  | дана |  |  |
|  | Су тарататын баған |  |  |  |  |
|  | Болат футляр |  |  |  |  |
|  | Ішетін су бүргіш |  | дана |  |  |
| Кәріз |  |  |  |  |  |
| 1 | Коллекторлар (жалпы ұзындығы) |  | м |  |  |
|  | 1) қыш құбырларынан |  | м |  |  |
|  | 2) болат құбырларынан |  | м |  |  |
|  | 3) бетон құбырларынан |  | м |  |  |
|  | 4) асбестоцемент құбырларынан |  | м |  |  |
|  | 5) темірбетон құбырынан |  | м |  |  |
| 2 | Кәріз желісі (жалпы ұзындығы) |  | м |  |  |
|  | 1) қыш құбырларынан |  | м |  |  |
|  | 2) болат құбырларынан |  | м |  |  |
|  | 3) бетон құбырларынан |  | м |  |  |
|  | 4) асбестоцемент құбырларынан |  | м |  |  |
|  | 5) темірбетон құбырларынан |  | м |  |  |
| 3 | Өзге құрылғылар |  |  |  |  |
|  | Байқау құдығы |  | дана |  |  |
|  | Жеңсырық |  | дана |  |  |
| Құдықтың көлденең кескіні Масштабы ______ |  | Құдықтың тік кескіні Масштабы______ |  |  |  |

Ерекшелігі

| Р/с № | Атауы | Маркасы | Материалы | Диаметрі (өлшемі) (мм) | Саны | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Құдықты тұрақты бағдар-нүктесіне байлап қою схемасы

Меншік иесі (тапсырыс беруші, құрылыс салушы) ______________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

Мөрдің орны

(бар болса)

________________________

|  | Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісіне 7-қосымша |
| --- | --- |

Объектінің техникалық сипаттамасы (жеке тұрғын үйлердің алаңішілік желілері және тұрмыстық мақсаттағы үйішілік газбен жабдықтау жүйелері)

| Р/с № | Атауы |  | Өлшем бірлігі | Саны, ұзақтығы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Құбырдың ұзындығы |  | м |  |  |
|  | Ауа төсемінің ұзындығы: |  | м |  |  |
|  | 1) эстакадаларда |  | м |  |  |
|  | 2) тіреуіштерде |  | м |  |  |
|  | 3) тіреуішсіз төсем |  | м |  |  |
|  | Тіректер саны |  | дана |  |  |
|  | Жерасты төсемінің ұзындығы: |  | м |  |  |
|  | 1) өткізу арналарында |  | м |  |  |
|  | 2) жартылай өткізу арналарында |  | м |  |  |
|  | 3) арнасыз өткізу |  | м |  |  |
| 2 | Құдықтар (камералар) саны |  | дана |  |  |
| 3 | Компенсаторлар саны |  | дана |  |  |
| 4 | Кіріктірулер саны |  | дана |  |  |
| 5 | Ысырмалар саны d- |  | дана |  |  |
|  | d- |  | дана |  |  |
| 6 | Бұрандалар (клапан) d- |  | дана |  |  |
|  | d- |  | дана |  |  |
| 7 | Өткізу краны d- |  | дана |  |  |
|  | d- |  | дана |  |  |
| 8 | Сифондар (гидроқақпақтар) |  | дана |  |  |
| 9 | Жалғастырғыш тетіктер |  | дана |  |  |
| 10 | Бұрылмалы бекітпелер |  | дана |  |  |
| 11 | Қысымды реттегіштер |  | дана |  |  |
| 12 | Ұңғымалар |  | дана |  |  |
| 13 | Тербелме станоктар (типі _____ , маркасы ____ ) |  | дана |  |  |
|  | - // - (типі _____ , маркасы ____ ) |  | дана |  |  |
|  | - // - (типі _____ , маркасы ____ ) |  | дана |  |  |
| Ұңғыманың (құдықтың) көлденең кескіні Масштабы ______ |  | Ұңғыманың (құдықтың) тік кескіні Масштабы______ |  |  |  |

Ерекшелігі

| Р/с № | Атауы | Маркасы | Материалы | Диаметрі (өлшемі), мм | Саны | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ұңғыманы (құдықты) тұрақты бағдар-нүктесіне байлап қою схемасы

Меншік иесі (тапсырыс беруші, құрылыс салушы) ______________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

Мөрдің орны

(бар болса)

________________________

|  | Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісіне 8-қосымша |
| --- | --- |

Объектінің техникалық сипаттамасы (алаңішілік байланыс желілері)

| Р/с № | Атауы |  | Өлшем бірлігі | Саны, ұзақтығы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Әуе байланыс желілері, оның ішінде: |  | км |  |
|  | 1) маркасы |  | км |  |
|  | 2) маркасы |  | км |  |
|  | 3) маркасы |  | км |  |
| 2 | Кабельді байланыс желілері, оның ішінде: |  | км |  |
|  | 1) маркасы |  | км |  |
|  | 2) маркасы |  | км |  |
|  | 3) маркасы |  | км |  |
| 3 | Тіректер, оның ішінде: |  | дана |  |
|  | 1) металл |  | дана |  |
|  | 2) ағаш |  | дана |  |
|  | 3) анкер |  | дана |  |
|  | 4) темірбетон |  | дана |  |
|  | 5) сымарқанды ілмелер |  | дана |  |
| 4 | Желілі құдықтар, оның ішінде: |  | дана |  |
|  | 1) ТКС 1 |  | дана |  |
|  | 2) ТКС 2 |  | дана |  |
|  | 3) ТКС 3 |  | дана |  |
|  | 4) ТКС 4 |  | дана |  |
|  | 5) ТКС 5 |  | дана |  |
| 5 | Жалғау муфталары |  | дана |  |
| 6 | Коммуникациялық коллекторлар, оның ішінде: |  |  |  |
|  | 1) қыш лық |  | км |  |
|  | 2) бетон |  | км |  |
|  | 3) асбестцементті |  | км |  |
|  | 4) пластмасса |  | км |  |
| 7 | Қызмет көрсетілмейтін күшейткіш орындар (ҚКО) |  | дана |  |
| 8 | Өзге де құрылғылар |  |  |  |
| Құдықтың көлденең кескіні Масштабы ______ |  | Құдықтың тік кескіні Масштабы ______ |  |  |

Ерекшелігі

| Р/с № | Атауы | Маркасы | Материалы | Диаметрі (өлшемі) (мм) | Саны | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҚКО көлденең кескіні Масштабы ______ |  |  |  | ҚКО тік кескіні Масштабы ______ |  |  |

Ерекшелігі

| Р/с № | Атауы | Маркасы | Материалы | Диаметрі (өлшемі) (мм) | Саны | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Байланыс кабель желісінің құдықтары мен ҚКО-ы тұрақты бағдар-нүктесіне байлап қою схемасы

Меншік иесі (тапсырыс беруші, құрылыс салушы) ______________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

Мөрдің орны

(бар болса)

________________________

|  | Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісіне 9-қосымша |
| --- | --- |

Объектінің техникалық сипаттамасы (шағын сәулеттік нысандар және аумақтың қоршауы; ашық спорттық алаңдар, жаяусоқпақтар, ғимараттың маңындағы құрылыстар (құрылыстар); автомашиналар саны елу бірліктен аспайтын ашық үлгідегі автотұрақтар)

| Объектінің атауы | Жалпы мәліметтер |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | құрылыс алаңы (м2) | көлемі (м) | басқалар |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

кестенің жалғасы

| Конструктивтік элементтердің сипаты |  |  | Абаттандыру |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| іргетас | қабырғалар | жабын | электрмен жабдықтау | сумен жабдықтау | кәріз |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Меншік иесі (тапсырыс беруші, құрылыс салушы) _____________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

Мөрдің орны

(бар болса)

________________________

|  | Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісіне 10-қосымша |
| --- | --- |

Объектінің техникалық сипаттамасы (әкімшілік-тұрмыстық және өндірістік ғимараттардың ішінде автоматты күзет-өрт сигнализациясы жүйесі)

| Р/с № | Атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | өткізгіш | м |  |
| 2 | мәлімдеу | дана |  |
| 3 | датчик | дана |  |
| 4 | Хабарлау қондырғысы |  |  |
|  | жарық | дана |  |
|  | дыбыс | дана |  |
| 5 | Үздіксіз көректендіру көздері | дана |  |
| 6 | Аккумуляторлы батарея | дана |  |
| 7 | Қабылдау-бақылау құралы |  |  |
|  | табло | дана |  |

Меншік иесі (тапсырыс беруші, құрылыс салушы) ______________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

Мөрдің орны

(бар болса)

________________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК