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Кейбір бұйрықтарға өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің м.а. 2026 жылғы 2 қыркүйектегі № 144 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 3 қыркүйекте № 39816 болып тіркелді
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      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтардың тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Өңірлік даму департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
	
      Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің орынбасары –

Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушы 

	
С. Жумангарин




      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Стратегиялық жоспарлау және 

      реформалар агенттiгiнің 

      Ұлттық статистика бюросы
	 
	Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары – Ұлттық
экономика министрінің
міндетін атқарушы
2026 жылғы 2 қыркүйектегі
№ 144 Бұйрықпен
бекітілген


 Өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтардың тізбесі

      1. "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы № 713 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12487 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау қағидаларында:

      жоғарғы оң жақ бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:
	 
	"Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 25 қарашадағы
№ 713 бұйрығымен
бекітілген";





      3-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары – коммуналдық меншікке жататын МЖӘ объектілеріне қатысты қабылдайды.";



      9-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Жекеше әріптес МЖӘ шартының талаптарына сәйкес МЖӘ объектісін мемлекеттік меншікке беру мерзімі басталған кезден бастап отыз жұмыс күні ішінде республикалық меншікке жататын МЖӘ объектілеріне қатысты – тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органына немесе коммуналдық меншікке жататын МЖӘ объектілеріне қатысты – астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына объектіні мемлекеттік меншікке беру туралы өтінішпен жүгінеді.";

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жекеше әріптес МЖӘ объектілерін мемлекеттік меншікке беру үшін тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органына немесе астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына өтінішпен бірге осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау кезінде жекеше әріптес ұсынатын құжаттар тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсынады.";



      10-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жекеше әріптестің коммуналдық меншікке қабылдануға жататын МЖӘ объектісін МЖӘ шартына сәйкес беруге дайындығы туралы жолданымын алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде МЖӘ-нің осы объектісін коммуналдық меншікке қабылдау мүмкіндігін қарайды.";



      12-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жолданым алғаннан кейін он күндік мерзімде коммуналдық меншікке қабылдануға жататын МЖӘ объектісін коммуналдық меншікке қабылдау және оны коммуналдық заңды тұлғаға беру туралы шешім қабылдайды.";



      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Осы Қағидалардың 12-тармағында көзделген шешім қабылданғаннан кейін жекеше әріптес пен мемлекеттік меншікке қабылдануға жататын МЖӘ объектісі бекітіліп берілетін мемлекеттік заңды тұлға, сондай-ақ мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган немесе астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары күнтізбелік он бес күннен аспайтын мерзімде мемлекеттік меншікке қабылдануға жататын МЖӘ объектісін қабылдау-тапсыру актісін ресімдейді.".

      2. "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 2025 жылғы 16 маусымдағы № 52 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36281 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:



      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 1 және 2-тармақтарына, 20-бабының 5), 6), 11), 11-1), 11-2), 11-4), 11-6) тармақшаларына, 26-бабы 2-тармағының 3-1) тармақшасына және 27-бабының 2 және 3-тармақтарына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаларында:



      5-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, осы Қағидалар концессия мен сервистік келісімшарттарды қоса алғанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының барлық түрлеріне қолданылады.";



      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Уәкілетті тұлғалар және өзге де мүдделі тұлғалар Заңның 26-бабы 2-тармағының 6) тармақшасына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы мамандарды оқыту, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік мәселелері бойынша зерттеулер жүргізу және ұсынымдар әзірлеу үшін Мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығын тартады.";



      43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "43. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган инвестициялық ұсынысқа немесе ақпараттық парақтың жобасына оң экономикалық қорытындының негізінде және бюджет саясаты жөніндегі уәкілетті орган белгілеген астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер лимиттерін ескере отырып, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамасын әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ экономикалық сараптаманы қоспағанда, қажетті сараптамаларды жүргізуге қорытындылар қалыптастырады және тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.";



      45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "45. Әрбір мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша атауын және қаржыландыру сомасын қамтитын бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесін бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе астананың, облыстың және республикалық маңызы бар қаланың және жергілікті атқарушы органы бекітеді, дайындауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады";



      54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "54. Пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған бюджет қаражатын қайтару кейіннен түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізе отырып, белгіленген тәртіппен әзірленген және қабылданған тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу туралы бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығына немесе астананың, облыстың және республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының шешіміне өзгерістер енгізу туралы бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығы немесе астананың, облыстың және республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының шешімі негізінде тиісті бюджет комиссияларының тиісті шешімінсіз бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның тиісті бюджеттік бағдарламаларын қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады.";



      77-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "77. Конкурстық құжаттама жобасын келісуге жіберу туралы хатта тегін, атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда), лауазымын, телефонын және электрондық пошта мекенжайын (мекенжайларын) қоса алғанда, әзірлеушінің және (немесе) жеке бастамашының деректері қамтылады.";



      78-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "78. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган не мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган конкурстық құжаттама, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде келіп түскен күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оны және салалық қорытындыларды сараптама жүргізу үшін Мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығына немесе астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын заңды тұлғаларға жібереді, сараптама егер жоба техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей болып табылса, осы ұйымға конкурстық құжаттама ұсынылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде, ал қалған жобалар бойынша – конкурстық құжаттама ұсынылған күннен бастап 16 (он алты) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.";



      80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "80. Конкурстық құжаттама бойынша жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпарат ұсыну қажет болған жағдайда Мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығы немесе астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын сараптаманы жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар құжаттар топтамасының келіп түскені туралы хабарланған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде (бірақ бір реттен артық емес) бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органды не мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органды бір мезгілде хабардар ете отырып, тиісті сұрау салуларды конкурсты ұйымдастырушыға жібереді.";



      89-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "89. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган не мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган конкурстық құжаттаманы келіседі және Мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығы немесе астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар жүргізген конкурстық құжаттама сараптамасының қорытындысын конкурсты ұйымдастырушыға жібереді.";



      91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "91. Астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар жүргізген, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша жергілікті бюджеттен шығыстарға әкеп соғатын бір немесе бірнеше мемлекеттік қолдау шараларын ұсынуды, жекеше әріптестің шығындарын өтеу және кірістер алу көздерін енгізу мүмкіндігі туралы ұсынымдарды қамтитын конкурстық құжаттама сараптамасының оң қорытындысы болған жағдайда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.";



      92-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "92. Ұлттық валютаның шетел валютасының бағамына қарай өзгеруі, бірақ институционалдық схема мен техникалық шешімдердің өзгеруіне әкеп соқпайтындай өзгеруі себебінен мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құруға бағытталған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының сметалық құны ұлғайған жағдайда, түзетілген құжаттар таза дисконтталған кіріс (Net present value – NPV) көрсеткіштерінің оң мәнін, кірістіліктің ішкі нормасын (Іnternal rate of return – IRR) және экономикалық таза дисконтталған кірістің (Economic Net Present Value – ENPV) оң көрсеткіштерінің және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (Economic internal rate of return – EIRR) болуын растау бөлігінде бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындысына және Мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығының не мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның сараптамасына және астананың, облыстың және республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы айқындайтын сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның сараптамасына жіберіледі.";



      101-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Комиссия төрағасы конкурсты ұйымдастырушының бірінші басшысы болып табылады (егер конкурсты ұйымдастырушы жергілікті атқарушы орган болса – астана, облыс және республикалық маңызы бар қала әкімінің орынбасарынан төмен емес).";

      195-тармақтың 4) тармақшасының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган не мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган келіп түскен күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығына немесе астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын заңды тұлғаларға мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарды және келіп түскен материалдарды сараптама жүргізу үшін жібереді.";



      197-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "197. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспардың, оның ішінде оған тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде сараптамасын Мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығы (республикалық жобалар бойынша) не астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар (жергілікті жобалар бойынша) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарда қамтылған ақпаратты бағалау арқылы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мүмкіндігін айқындау мақсатында жүргізеді.";



      201-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспар бойынша жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпаратты ұсыну қажет болған жағдайда, Мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығы немесе астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар құжаттар топтамасы келіп түскен күннен бастап (бірақ бір реттен артық емес) 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тиісті сұрау салуларды, сұрау салудың көшірмесін – бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға жібереді. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарды әзірлеуші жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпаратты не қосымша мерзімдердің қажеттігі туралы хабарламаны сұрау салу түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жібереді.";



      221-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдауы тиісінше астана, облыс және республикалық маңызы бар қала мәслихатының әрбір жеке мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша шешімі негізінде жүзеге асырылады.";



      254-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "коммуналдық меншікке жататын мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілері бойынша – астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жүзеге асырады.";



      255-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "255. Жекеше әріптес республикалық меншікке жататын мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілері бойынша республикалық меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті органға, коммуналдық меншікке жататын мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілері бойынша – астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына мемлекеттік меншікке байланысты мүліктік сипаттағы мынадай:";



      258-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "258. Жекеше әріптес бағдарламалық қамтылымды пайдалана отырып, есепті электрондық түрде қалыптастырады, оған ұлттық куәландырушы орталық берген электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қояды және бағдарламалық қамтылымдағы есепті тізілім құрылымына жіберуге және енгізуге арналған сервисті пайдалана отырып, мемлекеттік мүлік тізілімі арқылы республикалық мүлікке қатысты – мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға немесе коммуналдық мүлікке қатысты – астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органына жібереді.";



      264-тармақтың екінші бөлігінің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасын бір мезгілде хабардар ете отырып, астананың, облыстың және республикалық маңызы бар қаланың әкімі орынбасарынан төмен емес қол қоюмен ұсынылады.";



      273-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "273. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган Мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығының есебі түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей оны мына мүдделі тараптарға:

      мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға Тізілімге деректерді енгізу үшін, астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына коммуналдық меншікке жататын мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілері бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын бағалау нәтижелерін;

      астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың орталық және жергілікті атқарушы органдарына Мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығымен ұсынымдарды пысықтау үшін жібереді.";

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 1-қосымша осы тізбеге 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 4-қосымшада:

      мына:

      "
	
Байланыс деректері
	
әзірлеуші өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, байланыс телефоны және электрондық поштасының мекенжайы (мекенжайлары) көрсетіледі


	 
	"



      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "
	
Байланыс деректері
	
әзірлеуші өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), лауазымы, байланыс телефоны және электрондық поштасының мекенжайы (мекенжайлары) көрсетіледі


	 
	";



      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 5-қосымшаның орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 6-қосымшада:

      мына:

      "
	
Байланыс деректері
	
әзірлеуші өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы, байланыс телефоны және электрондық поштасының мекенжайы (мекенжайлары) көрсетіледі


	 
	"



      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "
	
Байланыс деректері
	
әзірлеуші өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), лауазымы, байланыс телефоны және электрондық поштасының мекенжайы (мекенжайлары) көрсетіледі


	 
	";



      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 7-қосымшада: 

      1-тармақтың 9-тармақшасының орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 10-қосымшада:

      1-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 97-бабының 1-тармағына сәйкес мемлекеттік орган электрондық нысанда берген, заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін не құжатты, жеке сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, жеке куәліктің (паспорттың) нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады;";

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 15-қосымшада:

      "2.1. Жобаның бастамашысы" жол мынадай редакцияда жазылсын:
	
2.1. Жобаның бастамашысы
	
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бастамашысының атауы, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бастамашысының өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), лауазымы, байланыс телефоны және электрондық поштасының мекенжайы (мекенжайлары); заңды тұлғаның даму тарихы, құрылтайшылар туралы мәліметтер (жаңадан құрылған заңды тұлғалар үшін) немесе консорциумға қатысушылардың әрқайсысы туралы (егер жоба консорциумның бастамасымен болса), мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының бизнес-жоспарын әзірлеу кезіндегі заңды тұлғаның жағдайы көрсетіледі


	 
	";



      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 17-қосымшада:

      жоғарғы оң жақ бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:
	 
	"Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау, жекеше әріптесті
айқындау жөнінде конкурс
(аукцион) және тікелей
келіссөздер жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік шарттарының
мониторингін жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының іске
асырылу мониторингін
жүргізу және бағалау
мәселелерін қамтитын
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау және іске асыру
қағидаларына
17-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан";



      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 17-қосымша осы тізбеге 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 18-қосымшада:

      жоғарғы оң жақ бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:
	 
	"Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау, жекеше әріптесті
айқындау жөнінде конкурс
(аукцион) және тікелей
келіссөздер жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік шарттарының
мониторингін жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының іске
асырылу мониторингін жүргізу
және бағалау мәселелерін
қамтитын мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларын
жоспарлау және іске асыру
қағидаларына
18-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан";



      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 18-қосымша осы тізбеге 4-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары қағидаларына 19-қосымшада:

      1-тармақтың 1-тармақшасының орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тиісті саланың орталық уәкілетті мемлекеттік органдары, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары, мемлекеттік әріптестер және Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығы жүзеге асыратын мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жоспарланатын және іске асырылатын жобалары туралы, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік веб-порталын пайдалану арқылы ақпараттық қамтамасыз ету қағидаларында:



      5-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жоспарланатын және іске асырылатын жобалары туралы ақпараттық қамтамасыз етуді тиісті саланың орталық уәкілетті мемлекеттік органдары, астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, мемлекеттік әріптестер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығы жүзеге асырады.";

      Тиісті саланың орталық уәкілетті мемлекеттік органдары, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары, мемлекеттік әріптестер және Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығы жүзеге асыратын мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жоспарланатын және іске асырылатын жобалары туралы, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік веб-порталын пайдалану арқылы ақпараттық қамтамасыз ету қағидаларына қосымшада:

      жоғарғы оң жақ бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:
	 
	"Тиісті саланың орталық
уәкілетті мемлекеттік
органдары, облыстардың,
республикалық маңызы бар
қалалардың және астананың
жергілікті атқарушы органдары,
мемлекеттік әріптестер
және Мемлекеттік-жекешелік
әріптестікті дамыту орталығы
жүзеге асыратын мемлекеттік-
жекешелік әріптестіктің
жоспарланатын және іске
асырылатын жобалары туралы,
оның ішінде мемлекеттік-
жекешелік әріптестік веб-
порталын пайдалану
арқылы ақпараттық қамтамасыз
ету қағидаларына қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан";



      Тиісті саланың орталық уәкілетті мемлекеттік органдары, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары, мемлекеттік әріптестер және Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығы жүзеге асыратын мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жоспарланатын және іске асырылатын жобалары туралы, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік веб-порталын пайдалану арқылы ақпараттық қамтамасыз ету қағидаларына қосымша осы тізбеге 5-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру жөніндегі ұсыныстарды қалыптастыру үшін әлеуметтік-экономикалық міндеттер тізбесін қалыптастыру және жариялау қағидаларында:



      3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Тиісті салалардың орталық уәкілетті мемлекеттік органдары, астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жыл сайын Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары негізінде, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың ұсыныстарын және халықтың қажеттіліктерін ескере отырып, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру жөніндегі ұсыныстарды қалыптастыру үшін әлеуметтік-экономикалық міндеттер тізбесін қалыптастырады.

      4. Әлеуметтік-экономикалық міндеттердің тізбесін Заңның 23-бабының 3-1) тармақшасына сәйкес тиісті салалардың орталық уәкілетті мемлекеттік органдары және Заңның 25-бабының 4-1) тармақшасына сәйкес астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жыл сайын 1 ақпаннан кешіктірілмейтін мерзімде бекітеді.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық сүйемелдеуді, сондай-ақ олардың сараптамасын жүзеге асыратын тұлғаларды аккредиттеу қағидаларында:

      7-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

      "3) өтінімдер тіркелген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың және (немесе) мәліметтердің толықтығы тексеріледі.

      Уәкілетті орган ұсынылған құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру барысында сұрау салулар жасайды және ақпараттық жүйелердегі қажетті мәліметтерді пайдаланады.

      Өтініш беруші ақпараттық жүйелерде және ұсынылған құжаттарда қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді;

      Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған өтінімде және (немесе) құжаттарда қателер немесе дәлсіздіктер анықталған, олардың нысаны мен мазмұны бойынша талаптарға сәйкес келмеген немесе қолданылу мерзімі өткен, көрсетілетін қызметті алушы осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушы ұсынған өтінімдердің және оларға қоса берілген құжаттардың мәтіні толық немесе ішінара оқылмайтын жағдайларда уәкілетті орган өтінімді күту парағы арқылы қабылдайды. 

      Осы тармақшаның екінші бөлігінде көзделген негіз бойынша көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар (оның ішінде түпнұсқалар) уәкілетті органның сақтауына қабылданбай көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылуға тиіс.

      Бұл ретте көрсетілетін қызметті алушыға анықталған кемшіліктерді жою үшін ақылға қонымды мерзім белгіленеді, ол тиісті мемлекеттік қызмет көрсетудің жалпы мерзіміне қосылмайды және одан аспауға тиіс.

      Кемшіліктер жойылған жағдайда өтінімді және (немесе) мемлекеттік қызметті алуға құжаттарды қабылдау күні өтінімді тіркеу күні болып есептеледі.

      Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің өтуі анықталған кемшіліктер жойылған кезден бастап қайта басталады. 

      Анықталған кемшіліктер белгіленген мерзімде жойылмаған жағдайда уәкілетті орган өтінім мен құжаттарды қабылдаудан бас тартады.";

      7-тармақтың 5) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 

      "5) көрсетілетін қызметті алушы өтінімде және (немесе) құжаттарда анықталған кемшіліктерді осы тармақшаның 3) тармақшасына сәйкес белгіленген мерзімде жоймаған өтінімдер одан әрі қарауға қабылданбайды және олар бойынша Комиссия аккредиттеуден бас тарту туралы шешім шығарады."; 

      32-тармақтың 1-бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "32. Қағидалардың 31-тармағында көзделген жағдайларда осы аккредиттелген тұлға бұл туралы уәкілетті органды дереу хабардар етеді.";

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық сүйемелдеуді, сондай-ақ олардың сараптамасын жүзеге асыратын тұлғаларды аккредиттеу қағидаларына 2-қосымшада:

      жоғарғы оң жақ бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:
	 
	"Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
консультациялық сүйемелдеуді,
сондай-ақ олардың
сараптамасын жүзеге асыратын
тұлғаларды аккредиттеу
қағидаларына
2-қосымша
Нысан
Кімге:______________________
(уәкілетті органның
толық атауы)
Кімнен______________________
(басшының лауазымы, тегі, аты,
әкесінің аты (ол болған
жағдайда)
____________________________
____________________________
___________________________
____________________________
(өтініш берушінің толық
деректемелері, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі)";



      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық сүйемелдеуді, сондай-ақ олардың сараптамасын жүзеге асыратын тұлғаларды аккредиттеу қағидаларына 3-қосымша осы тізбеге 6-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тәуекелдерін бөлу және бағалау әдістемесінде:



      25-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Мемлекеттік әріптес барлық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларында, егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында өзгеше көзделмесе, тәуекелдердің мына түрлерін басқаруға қабылдайды:";



      26-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 

      "26. Жекеше әріптес барлық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларында, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында өзгеше көзделмесе, тәуекелдерді басқару кезінде тәуекелдердің мынадай түрлерін қабылдайды:";



      27-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 

      "27. Мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес, егер Қазақстан Республикасының заңдарында мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында өзгеше көзделмесе, барлық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша тәуекелдердің келесі түрлерін бірлесіп қабылдайды:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнын айқындау әдістемесінде:

      7-тармақтың 1) тармақшасының орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;

      7-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Сt сый – мына формулаға сәйкес айқындалатын t кезеңіндегі сыйақы шығыстары:

      
[image: ]




      Rt қар – қарыз капиталы нарығында қалыптасқан, нарықтық сыйақы мөлшерлемесі бойынша есептелген тартылатын қарыздар бойынша есепке жазылатын сыйақы.

      Қазақстан Республикасының қарыз капиталы нарығына инвестициялар тартылған жағдайда қарыздар бойынша сыйақыларды төлеуге арналған шығыстар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсының (http://www.nationalbank.kz) "Статистика" бөлімінде статистикалық бюллетеньде соңғы есепті күндегі жағдай бойынша орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің берілген кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесі (орташа алынған) жөніндегі статистика деректері негізінде айқындалады; шетелдік капиталды тарту кезінде – сыйақылар төлеу бойынша шығыстар LIBOR (London Interbank Offered Rate – Лондон банкаралық нарығында әртүрлі валюталарда және әртүрлі мерзімге қаражат ұсынатын банктер беретін банкаралық кредиттер бойынша орташа өлшенген пайыздық мөлшерлеме, бұдан әрі – LIBOR) мөлшерлемесін және қарыз капиталы нарығында белгіленген нарықтық сыйақы мөлшерлемесі бойынша есептелетін маржа ескеріле отырып есептеледі;

      Rt облиг – әлеуметтік-экономикалық дамудың тиісті мақұлданған болжамына және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында (http://economy.gov.kz) орналастырылған бюджет параметрлеріне және сәйкес есептеулер кезінде облигациялардың бүкіл айналым мерзімі кезінде қолданылатын тіркелген маржаға сәйкес есептеулер кезінде қаржы-экономикалық моделде болжанатын инфляция деңгейі (тұтыну бағалары) ретінде айқындалатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру кезеңінде инфрақұрылымдық облигациялар (қажет болса оларды шығару) бойынша есептелетін сыйақы;

      EDt – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің макроэкономикалық пікіртеріміндегі деректерге сәйкес шетел валютасындағы кредиттер бойынша бағамдық айырмалар; 

      Cөтін – кредит алуға өтінімді қарау шығыстары;";



      27-тармақтың үшінші абзацының орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;

      37-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына орталық мемлекеттік орган не Заңда белгіленген құзыретіне сәйкес астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органы бастамашылық жасағанда;";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау әдістемесінде:

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау әдістемесіне 1-қосымшада:

      жоғарғы оң жақ бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:
	 
	"Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының
әлеуметтік-экономикалық
тиімділігін бағалау
әдістемесіне
1-қосымша
Нысан";



      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау әдістемесіне 2-қосымшада:

      жоғарғы оң жақ бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:
	 
	"Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының
әлеуметтік-экономикалық
тиімділігін бағалау
әдістемесіне
2-қосымша
Нысан";



      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау әдістемесіне 2-қосымша осы тізбеге 7-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. "Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2025 жылғы 15 қазандағы № 106 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 37140 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау қағидаларында:

      Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау қағидаларына 1-қосымша осы тізбеге 8-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау қағидаларына 2-қосымшаның орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;

      Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау қағидаларына 3-қосымшаның орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді.
	 
	Тізбеге
1-қосымша
Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау, жекеше әріптесті
айқындау жөнінде конкурс
(аукцион) және тікелей
келіссөздер жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік шарттарының
мониторингін жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының іске
асырылу мониторингін жүргізу
және бағалау мәселелерін
қамтитын мемлекеттік-
жекешелік әріптестік
жобаларын жоспарлау және іске
асыру қағидаларына
1-қосымша
Нысан


 "_____________________________________" мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудың орындылығы не орындылығының болмауы туралы хаттама

      КҮН ТӘРТІБІ: "_______________________" мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудың орындылығын немесе орындылығының болмауын қарау.

      Іске асырылуы жоспарланған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы туралы ақпарат:
	
Жобаның атауы
	
Бастамашы
	
Жобаның болжамды құны, млн теңге
	
Жер учаскесінің болуы/ болмауы
	
Инженерлік желілерге қосылудың болуы/ болмауы
	
Жобалау-сметалық құжаттаманың болуы

	

	

	

	

	

	


	
№
	
Жобаның атауы
	
Сала
	
Жобаның болжамды құны, млн теңге
	
Іске асырудың басымдығы
	
Шешім:

орынды/орынсыз
	
Негіздеме

	

	

	

	

	

	

	




      Шешім:

      "_________________________" мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қараудың қорытындысы бойынша Ведомствоаралық жобалау тобы ШЕШТІ:

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабын басшылыққа ала отырып (уәкілетті тұлғаға) _____________ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасын әзірлеу ұсынылды (қажет болған кезде жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық сүйемелдеу бойынша заңды тұлғаны тарта отырып).

      Ведомствоаралық жобалау тобы мүшелерінің қолдары:

      ВЖТ Төрағасы ________________________ ТАӘ, лауазымы

      ВЖТ мүшесі __________________________ ТАӘ, лауазымы

      ВЖТ мүшесі __________________________ ТАӘ, лауазымы

      ВЖТ мүшесі __________________________ ТАӘ, лауазымы

      ВЖТ хатшысы ________________________ ТАӘ, лауазымы

      Ескертпе: Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ВЖТ – ведомствоаралық жобалау тобы;

      ТАӘ – тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда).
	 
	Тізбеге
2-қосымша
Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау, жекеше әріптесті
айқындау жөнінде конкурс
(аукцион) және тікелей
келіссөздер жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік шарттарының
мониторингін жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының
іске асырылу мониторингін
жүргізу және бағалау
мәселелерін қамтитын
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау және іске
асыру қағидаларына
5-қосымша
Нысан


	



 Жеке бастаманы іске асыру шеңберінде ақпараттық параққа экономикалық қорытынды
	
1.
	
Жоба бойынша жалпы ақпарат

	
1.1.
	
Жобаның атауы

	
1.2.
	
Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)

	
1.3.
	
Іске асырылу кезеңі (жылдар)

	
1.4.
	
Пайдалану кезеңі (жылдар)

	
1.5.
	
Жобаны іске асырудың негіздемесі (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудың жеке бастамасы туралы өтінішті қабылдаған уәкілетті тұлғаның қорытындысына сәйкес)

	
1.6.
	
Қаржыландыру тетіктері мен көлемі (пайдалануға берілгенге дейінгі барлық шығындар) (мың теңге)

	
1)
	
Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеудің (түзетудің) құны (мың теңге)

	
2)
	
Жерді сатып алудың құны (мың теңге)

	
3)
	
Нормативтік құқықтық актілерде белгіленген мемлекеттік міндеттемелер лимиттерінің шегінде мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мүмкіндігі (жоба мемлекеттік-жекешелік әріптестік ретінде іске асырылған жағдайда)

	
1.7.
	
Бюджеттік инвестициялық саясаттың басымдықтарына сәйкестігі

	
1.8.
	
Ұсынылған құжаттаманың болуы

	
2.
	
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне сәйкестігі

	
3.
	
Жобаны басқарудың институционалдық схемасы (жобаның іске асырылу барысындағы да, инвестициялық кезеңнен кейінгі де барлық қатысушылары туралы ақпарат, олардың өзара іс-қимылы)

	
4.
	
Түпкілікті нәтиженің өлшенетін (сандық) көрсеткіштерінің болуы

	
5.
	
Тәуекелдерді бағалау тұрғысынан жобаның іске асырылу мүмкіндігі

	
6.
	
Мемлекеттік инвестициялық жобаның құнын есептеудің негізділігі

	
7.
	
Мемлекеттік инвестициялардың қажеттілігіне қарай мемлекеттік инвестициялық жобаны іске асыру тетігін басымдықпен таңдаудың негізділігі



      Тұжырымдар: мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджеттен қаржыландырудың ықтимал түрі мен тәсілдерін, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялық жобаны іске асырудың орындылығын айқындау.
	 
	Тізбеге
3-қосымша
Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау, жекеше
әріптесті айқындау жөнінде
конкурс (аукцион) және
тікелей келіссөздер жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік шарттарының
мониторингін жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының
іске асырылу мониторингін
жүргізу және бағалау
мәселелерін қамтитын
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау және іске
асыру қағидаларына
17-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан



      Ұсынылады: республикалық меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті органға және астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына; бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға.

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.gov.kz.

      Әкімшілік нысанның атауы: Мемлекеттік меншікке байланысты мүліктік сипаттағы мәмілелер туралы есеп.

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ММ МСМЕ.

      Кезеңділігі: жылдық

      Есепті кезең: 20__ жыл

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: жекеше әріптестер – республикалық меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті органға және астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына; мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган – бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға.

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: республикалық меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті органға және астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына – мәміле жасалған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде; бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 қаңтарына дейін.

      Жеке сәйкестендiру нөмiрi/Бизнес сәйкестендіру нөмірі

      
[image: ]




      Жинау әдісі: электрондық түрде.
 Мемлекеттік меншікке байланысты мүліктік сипаттағы мәмілелер туралы есеп
	
Р/с№
	
Мәміле түрі (қосалқы жалдау, кепіл, жақсарту, иеліктен шығару)
	
Мәміленің деректемелері
	
Мәміленің нысанасы болып табылатын мемлекеттік мүліктің сипаттамасы мен құны

	
	
	
шарттың нөмірі мен күні
	
мәміле тараптары
	
мәмілені орындау мерзімдері
	
мәміледе көзделген төлем шарттары немесе төлемдерді енгізу тәртібі
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	

	

	

	

	

	

	




      Атауы Мекенжайы

      _______________________ ____________________

      _______________________ ____________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы

      ______________________________________________________________

      Орындаушы___________________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефон

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

      ______________________________________________________________

      ______________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

      Мөрдің орны (жеке кәсіпкерлер болып табылатын тұлғалардан

      қоспағанда)___________________________________________
	 
	"Мемлекеттік меншікке
байланысты мүліктік
сипаттағы мәмілелер туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанға
қосымша


 "Мемлекеттік меншікке байланысты мүліктік сипаттағы мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды (индексі: 1-ММ МСМЕ, кезеңділігі: жылдық) толтыру бойынша түсіндірме

      1. Осы түсіндірме жекеше әріптестердің мемлекеттік меншікке байланысты мүліктік сипаттағы мәмілелер туралы есепті жасауына және ұсынуына арналған.

      2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер мың теңгемен толтырылады.

      3. Есепті жекеше әріптестер – республикалық меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті органға және астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган - бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

      Бағандарда мыналар көрсетіледі:

      1-бағанда мәміле түрінің (қосалқы жалға беру, кепіл, жақсарту, иеліктен шығару) реттік нөмірі толтырылады;

      2-5-бағандарда мәміленің деректемелері толтырылады: шарттың нөмірі мен күні; мәміле тараптары; мәмілені орындау мерзімдері; мәміледе көзделген төлем шарттары немесе төлемдерді енгізу тәртібі;

      6-бағанда мәміленің нысанасы болып табылатын мемлекеттік мүліктің сипаттамасы мен құны толтырылады.
	 
	Тізбеге
4-қосымша
Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау, жекеше әріптесті
айқындау жөнінде конкурс
(аукцион) және тікелей
келіссөздер жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік шарттарының
мониторингін жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының
іске асырылу мониторингін
жүргізу және бағалау
мәселелерін қамтитын
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау және іске
асыру қағидаларына
18-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан



      Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасын бір мезгілде хабардар ете отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарға, Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығына; бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға.

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.gov.kz.

      Әкімшілік нысанның атауы: Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын мониторингтеу бойынша ақпарат.

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-МЖӘ ЖМ.

      Кезеңділігі: жылына 2 рет.

      Есепті кезең: ___ жыл ___________.

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдары, мемлекеттік әріптестер – мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға; тиісті саланың орталық мемлекеттік органдары, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар – Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығына, Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығы – бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға.

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығына – жылына 2 рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 (жиырмасыншы) ақпанына және 20 (жиырмасыншы) мамырына дейін; бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) мамырына және 30 (отызыншы) қарашасына дейін.
	

	
Бизнессәйкестендіру нөмірі:

Жинау әдісі: электрондық түрде.
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 20 _ __ жылдың қорытындысы бойынша (мерзімдері мен мазмұны бойынша) _____________ (жобаның атауы) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының іске асырылуын мониторингтеу бойынша ақпарат
	
№
	
Атауы
	
жоспар
	
факт
	
ауытқу себептері

	
1.
	
Жер учаскесінің берілген күні
	

	

	


	
2.
	
Инженерлік және көліктік коммуникациялармен қамтамасыз етілген күні
	

	

	


	
3.
	
Құрылысқа рұқсаттың және өзге де рұқсаттардың берілген күндері
	

	

	


	
4.
	
Қаржылық жабу күні: жобаны қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету
	

	

	


	
5.
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің құны (мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін салу/реконструкциялау/күрделі жөндеу/жаңғырту құны, көрсетілетін қызметтердің құны (сервистік келісімшарттар бойынша)
	

	

	


	
6.
	
Инвестициялық кезеңнің басталу күні
	

	

	


	
7.
	
Инвестициялық кезеңнің аяқталу күні
	

	

	


	
8.
	
Пайдалану кезеңінің басталу күні
	

	

	


	
9.
	
Пайдалану кезеңінің аяқталу күні
	

	

	


	
10.
	
Объектінің пайдалануға берілген күні (Мүліктік кешендер үшін әрбір объект үшін жеке-жеке көрсетіледі)
	

	

	


	
11.
	
Объектінің мемлекеттік меншікке қабылданған күні
	

	

	


	
12.
	
Жекеше әріптеске құқықтарды (пайдалану, иелену) беру күні
	

	

	


	
13.
	
мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінде пайдалану кезеңінде жұмыс істейтін жекеше әріптес персоналының штат саны, бірлік
	

	

	


	
14.
	
мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінде пайдалану кезеңінде жұмыс істейтін мемлекеттік әріптес персоналының штат саны, бірлік
	

	

	


	
15.
	
Объектінің қуаты Мүліктік кешендер жағдайында әрбір объект үшін жеке-жеке көрсетіледі.
	
объектінің атауы
	

	

	


	
	
	
өлшем бірлік
	
	
	

	
	
	
сандық мәнде
	
	
	

	
16.
	
Мемлекеттік әріптестің Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы, оның ішінде Шарттың "Мемлекеттік әріптестің құқықтары мен міндеттері" бөлімі. Бірнеше мемлекеттік әріптес қатысқан жағдайда әрқайсысы үшін жеке-жеке көрсетіледі.
	
инвестициялық кезеңде:
	
1) 2) … n) 
	
1) 2) … n)
	


	
	
	
инвестициядан кейінгі/пайдалану кезеңінде:
	
	
	

	
17.
	
Жекеше әріптестің Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы: оның ішінде Шарттың "Жекеше әріптестің құқықтары мен міндеттері" бөлімі. Пайдалану кезеңінде жекеше әріптестен басқа, оператор, өзге де пайдаланушы ұйым және т.б. қатысқан жағдайда, әрқайсысы үшін жеке-жеке көрсетіледі
	
инвестициялық кезеңде:
	
1) 2) … n) 
	
1) 2) … n)
	


	
	
	
инвестициядан кейінгі/пайдалану кезеңінде:
	
1) 2) … n) 
	
1) 2) … n)
	

	
18.
	
Шартқа сәйкес жекеше әріптес қызметінің сапа көрсеткіштері, оның ішінде көрсетілетін қызметтер сапасының индикаторлары және толық пайдалануға дайын болу өлшемшарттары. Шарттың талаптарына сәйкес тиісті есеп(-тер) қоса беріледі
	

	

	


	
19.
	
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері
	
мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына/конкурстық құжаттамаға/жоба бойынша бизнес-жоспарға/тұжырымдамаға сәйкес толтырылады
	
Әрбір тармақ бойынша сандық көрсеткіштер көрсетіледі
	


	
20.
	
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына/конкурстық құжаттамаға/жоба бойынша бизнес-жоспарға/тұжырымдамаға сәйкес толтырылады
	
Әрбір тармақ бойынша сандық көрсеткіштер көрсетіледі
	


	
21.
	
Жоба мақсаттарының қол жеткізілуі/сақталуы
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына/конкурстық құжаттамаға/жоба бойынша бизнес-жоспарға/тұжырымдамаға сәйкес толтырылады
	
Әрбір тармақ бойынша сандық көрсеткіштер көрсетіледі
	


	
Жоба бойынша өзге де мәліметтер

	
22.
	
Жобаны іске асырудың проблемалық мәселелері, оның ішінде сот процестері, тәуекелдер
	
Қабылданған шешімдердің себептерінің сипаттамасы растайтын құжаттама, оның ішінде анықтамалық құжаттама беріледі

	
23.
	
Есепті кезең ішінде бұзылған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша
	
Бұзылу негіздерінің, себептерінің, мемлекеттік әріптес қабылдаған әлеуметтік қызметтерді көрсетудің үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында жобаны одан әрі іске асыру тетігіне қатысты шешімдердің егжей-тегжейлі сипаттамасы. Растайтын құжаттама, оның ішінде анықтамалық құжаттама ұсынылады

	
24.
	
Есепті кезең ішінде аяқталған жобалар және аяқталу сатысындағы (пайдаланудың соңғы жылы) жобалар бойынша
	
мыналар: - қойылған мақсаттарға, міндеттерге, нәтижелерге қол жеткізудің/орындаудың егжей-тегжейлі сипаттамасы. Қол жеткізілмеген/орындалмаған жағдайда, себептері көрсетіледі. - әлеуметтік қызметтерді (мемлекеттік-жекешелік әріптестік, мемлекеттік сатып алу, мемлекеттің қызметтер көрсетуі, өзгелері) көрсетудің үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында жобаны одан әрі іске асырудың таңдалған тетігі. көрсетіледі

	
25.
	
мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген өзге де есептер
	
Мониторинг бойынша есептің атауларын және қосымшаларын тізіп шығу талап етіледі



      Атауы Мекенжайы

      _________________________ __________________________

      _________________________ __________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы

      ______________________________________________________________

      Орындаушы___________________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефон

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

      ______________________________________________________________

      ______________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

      Мөрдің орны (жеке кәсіпкерлер болып табылатын тұлғалардан

      қоспағанда)___________________________________________

      Толтырылған күні: _______________________

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыратын жекеше әріптеспен келісу:

      Келісу күні: _______________________

      Жауапты тұлғаның/жекеше әріптес өкілінің ТАӘ, лауазымы:

      _________________________________________________

      (қолы, мөрі)

      жекеше әріптестің байланыс телефонының нөмірі _______________________

      Ескертпе:

      *Нақты мәндегі әрбір толтырылған тармаққа мониторинг бойынша есепке растайтын құжаттама қоса беріледі.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы: 

      ТАӘ – тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда).
 20 _ __ жылдың қорытындысы бойынша (қаржылық көрсеткіштер бойынша) _____________ (жобаның атауы) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының іске асырылуын мониторингтеу бойынша ақпарат
	
№
	
Атауы
	

	
жыл
	
жыл
	
…

	
1.
	
Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерліктері, мың теңге
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
2.
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктер, мың теңге
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
3.
	
Мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды беру, мың теңге
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
4.
	
Заттай гранттар, мың теңге
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
"Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру" бюджеттік бағдарламасы шеңберіндегі мемлекеттік міндеттемелер

	
5.
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын бірлесіп қаржыландыру, мың теңге
	
қабылданды
	

	

	


	
	
	
орындалды
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
6.
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтынуына кепілдік, мың теңге
	
қабылданды
	

	

	


	
	
	
орындалды
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
7.
	
Инвестициялық шығындардың өтемақысы, мың теңге
	
қабылданды
	

	

	


	
	
	
орындалды
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
8.
	
Операциялық шығындардың өтемақысы, мың теңге
	
қабылданды
	

	

	


	
	
	
орындалды
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
9.
	
Басқару үшін сыйақылар, мың теңге
	
қабылданды
	

	

	


	
	
	
орындалды
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
10.
	
Қолжетімділік үшін төлем, мың теңге
	
қабылданды
	

	

	


	
	
	
орындалды
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
11.
	
Жалдау ақысы, мың теңге
	
қабылданды
	

	

	


	
	
	
орындалды
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
Шығындарды өтеудің және кірістер алудың өзге де көздері

	
12.
	
Мемлекеттік тапсырыс/Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және бюджеттен төленетін басқа да төлемдер, мың теңге
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
13.
	
Субсидиялар, мың теңге
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
14.
	
Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді (жекеше әріптестің) өткізуден түсетін кірістер, мың теңге
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
15.
	
Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді (мемлекеттік әріптестің) өткізуден түсетін кірістер, мың теңге
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру көздері

	
16.
	
Жекеше әріптестің меншікті қаражаты, мың теңге
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
17.
	
Жекеше әріптестің қарыз қаражаты, мың теңге
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына салынған жеке инвестициялардың көлемі

	
18.
	
инвестициялық шығындар, жекеше әріптестің күрделі шығыстары, мың теңге
	
жоспар (мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына, қаржы-экономикалық моделге сәйкес)
	

	

	


	
	
	
факт (растайтын құжаттарды (жобалау-сметалық құжаттама, орындалған жұмыстардың актілері, басқалары) ұсына отырып)
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру шеңберінде жекеше әріптестің пайдалану /инвестициядан кейінгі кезеңдегі шығыстары

	
19.
	
Операциялық шығыстар, мың теңге
	
жоспар (мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына, қаржы-экономикалық моделге сәйкес)
	

	

	


	
	
	
факт (растайтын құжаттарды (жобалау-сметалық құжаттама, орындалған жұмыстардың актілері, басқалары) ұсына отырып)
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
Бюджетке және бюджеттен тыс қорларға аударымдар

	
20.
	
Жекеше әріптестің жоба бойынша есепті кезеңдегі салықтық аударымдары
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	


	
21.
	
Бюджеттен тыс қорларға аударымдар
	
жоспар
	

	

	


	
	
	
факт
	

	

	


	
	
	
бас тарту себебі
	

	

	




      Атауы Мекенжайы

      ______________________ _______________________

      _______________________ _______________________

      Телефоны __________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы

      _____________________________________________________________

      Орындаушы___________________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефон

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

      ______________________________________________________________

      ______________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

      Мөрдің орны (жеке кәсіпкерлер болып табылатын тұлғалардан

      қоспағанда)___________________________________________

      Толтырылған күні: _______________________

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыратын жекеше әріптеспен келісу:

      Келісу күні: _______________________

      Жауапты тұлғаның/жекеше әріптес өкілінің ТАӘ, лауазымы:

      _________________________________________________

      (қолы, мөрі)

      жекеше әріптестің байланыс телефонының нөмірі _______________________

      Ескертпе:

      *Нақты мәндегі әрбір толтырылған тармаққа мониторинг бойынша есепке растайтын құжаттама қоса беріледі.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы: 

      ТАӘ – тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда).
	 
	"Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының
іске асырылуын мониторингтеу
бойынша ақпарат" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған
нысанға қосымша


 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын мониторингтеу бойынша ақпарат" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды (индексі: 1-МЖӘ ЖМ, кезеңділігі: жылына 2 рет) толтыру бойынша түсіндірме 

      1. Осы түсіндірме салалық орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын мониторингтеу бойынша ақпаратты жасауына және ұсынуына арналған.

      2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер мың теңгемен толтырылады.

      3. Есепті салалық орталық мемлекеттік органдар мен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығына ұсынады. Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығы жиынтық ақпаратты бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға жолдайды.

      "Мерзімдері мен мазмұны бойынша" мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының іске асырылуын мониторингтеу бойынша ақпарат.

      Жолдарда мыналар көрсетіледі:

      1-жолда жобаны іске асыру үшін жер учаскесінің берілген күні күн, ай, жыл форматында көрсетіледі.

      2-жолда инженерлік және көліктік коммуникациялармен қамтамасыз етілген күні күн, ай, жыл форматында көрсетіледі.

      3-жолда құрылысқа рұқсаттың, сондай-ақ жобаны іске асыру үшін қажетті өзге де рұқсаттардың берілген күндері күн, ай, жыл форматында көрсетіледі.

      4-жолда жобаның мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілгенін растайтын қаржылық жабу күні күн, ай, жыл форматында көрсетіледі.

      5-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік обьектісінің құны (объектіні салу, реконструкциялау, жаңғырту, күрделі жөндеу құны, сервистік келсімшарттар бойынша көрсетілетін қызметтердің құны) мың теңге өлшем бірлігінде көрсетіледі.

      6-жолда инвестициялық кезеңнің басталу күні күн, ай, жыл форматында көрсетіледі.

      7-жолда инвестициялық кезеңнің аяқталу күні күн, ай, жыл форматында көрсетіледі.

      8-жолда пайдалану кезеңінің басталу күні күн, ай, жыл форматында көрсетіледі.

      9-жолда пайдалану кезеңінің аяқталу күні күн, ай, жыл форматында көрсетіледі.

      10-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің пайдалануға берілген күні күн, ай, жыл форматында көрсетіледі. Мүліктік кешендер жағдайында мәліметтер әрбір объект бойынша жеке көрсетіледі.

      11-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің мемлекеттік меншікке қабылданған күні күн, ай, жыл форматында көрсетіледі. Мүліктік кешендер жағдайында мәліметтер әрбір объект бойынша жеке көрсетіледі.

      12-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалану және (немесе) иелік ету құқықтарын жекеше әріптеске беру күні күн, ай, жыл форматында көрсетіледі.

      13-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінде пайдалану кезеңінде жұмыс істейтін жекеше әріптес жұмыскерлерінің штат саны бірлікпен көрсетіледі.

      14-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінде пайдалану кезеңінде жұмыс істейтін мемлекеттік әріптес жұмыскерлерінің штат саны бірлікпен көрсетіледі.

      15-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің қуаты объектінің атауын, өлшем бірлігін, қуаттың сандық мәнін көрсете отырып көрсетіледі. Мүліктік кешендер үшін мәліметтер әрбір объект бойынша жеке көрсетіледі. 

      16-жолда мемлекеттік әріптестің мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша міндеттемелерін, оның ішінде шарттың "Мемлекеттік әріптестің құқықтары мен міндеттері" бөлімінде көзделген міндеттемелерін орындауы көрсетіледі. Жобаны іске асырудың инвестициялық және инвестициядан кейінгі (пайдалану) кезеңдерінде орындалған міндеттемелер жеке көрсетіледі.

      17-жолда жекеше әріптестің мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша міндеттемелерін, оның ішінде шарттың "Жекеше әріптестің құқықтары мен міндеттері" бөлімінде көзделген міндеттемелерін орындауы көрсетіледі. Жобаны іске асырудың инвестициялық және инвестициядан кейінгі (пайдалану) кезеңдерінде орындалған міндеттемелер жеке көрсетіледі.

      18-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген жекеше әріптес қызметінің сапа көрсеткіштері, оның ішінде көрсетілетін қызметтер сапасының индикаторлары және объектінің толық пайдалануға дайын болу өлшемшарттары көрсетіледі. Нысанға мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының шарттарында көзделген тиісті есептер қоса беріледі.

      19-жолда шартқа және жобаның жоспарлау құжаттамасына (конкурстық құжаттама/бизнес-жоспар және т.б.) сәйкес есепті күнге жобаның тікелей нәтижесінің сандық көрсеткіштері көрсетіледі.

      20-жолда шартқа және жобаның жоспарлау құжаттамасына (конкурстық құжаттама/бизнес-жоспар және т.б.) сәйкес есепті күнге жобаның тікелей нәтижесінің сандық көрсеткіштері көрсетіледі.

      21-жолда шартқа және жобаның жоспарлау құжаттамасына (конкурстық құжаттама/бизнес-жоспар және т.б.) сәйкес есепті күнге жоба мақсаттарына қол жеткізудің/сақтаудың сандық көрсеткіштері көрсетіледі.

      22-жол жобаны іске асыру барысында туындаған проблемалық мәселелер (соның ішінде сот) болған жағдайда ғана толтырылады. 

      22-жолда жобаны іске асыруға әсер ететін туындаған проблемалар, тәуекелдер, даулы жағдайлар мен сот процестері туралы егжей-тегжейлі ақпарат, сондай-ақ проблеманың мерзімдерге, мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің құнына әсері, проблеманы жою бойынша қабылданған шаралар, мәселені шешудің ағымдағы мәртебесі көрсетіледі.

      23-жол есепті кезең ішінде бұзылған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша толтырылады. 

      23-жолда шартты бұзудың негіздері мен себептерінің кеңейтілген сипаттамасы, бұзылған күні, бастамашы тарап, сондай-ақ тиісті шешім қабылдауға негіз болған мән-жайлар көрсетіледі.

      24-жол аяқталған жобалар және есепті кезең ішінде аяқталу сатысында тұрған (пайдаланудың соңғы жылы) жобалар бойынша толтырылады. 

      24-жолда шартқа және жобаның жоспарлау құжаттамасына (конкурстық құжаттама/бизнес-жоспар және т.б.) сәйкес қойылған мақсаттарға, міндеттерге, нәтижелерге қол жеткізудің/орындалудың кеңейтілген сипаттамасы, сондай-ақ жобаны одан әрі іске асырудың таңдалған тетігі көрсетіледі.

      25-жолда тиісті ақпаратты және (немесе) құжаттаманы қоса бере отырып, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген жекеше әріптестің өзге де есептері көрсетіледі.

      Осы кесте үшін "Жоспар" және "Факті" бағандарында сәйкесінше мыналар көрсетіледі:

      Жоспар – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында және жобаның жоспарланатын құжаттамасында (конкурстық құжаттама, тұжырымдама, бизнес-жоспар және т.б.) көзделген іс-шаралар.

      Факт – тиісті құжаттамамен (объектіні пайдалануға беру актісі, объектіні қабылдап-тапсыру актісі және өзге де растайтын құжаттар) расталған, нақты орындалған іс-шаралар.

      "Ауытқу себептері" бағаны жоспарлы және нақты көрсеткіштер арасында алшақтық болған жағдайда ғана толтырылады.

      "Қаржылық көрсеткіштер бойынша" мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының іске асырылуын мониторингтеу бойынша ақпарат.

      Жолдарда мыналар көрсетіледі:

      1-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерліктері көлемі және нақты төленген сома көрсетіледі; 

      2-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктердің көлемі және нақты төленген сома көрсетіледі;

      3-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде зияткерлік меншік объектілеріне берілген айрықша құқықтардың құны көрсетіледі;

      4-жолда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жекеше әріптеске заттай грант түрінде берілген мүліктің құны көрсетіледі;

      5-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген, тиісті жылға арналған жобаны бірлесіп қаржыландыру сомасын төлеу жоспары және нақты төленген сома көрсетіледі;

      6-жолда жобаны іске асыру шеңберінде тиісті жылға арналған тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің кепілдендірілген тұтынылуының жоспарлы көлемі және нақты төленген сома көрсетіледі;

      7-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде төлемдер кестесі бойынша тиісті жылға арналған жекеше әріптестің инвестициялық шығындарының өтемақысын төлеу жоспары және жобаны іске асыру басталғаннан бастап есепті кезең аралығындағы нақты төленген сома көрсетіледі;

      8-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде төлемдер кестесі бойынша тиісті жылға арналған жекеше әріптестің операциялық шығындарының өтемақысын төлеу жоспары және жобаны іске асыру басталғаннан бастап есепті кезең аралығындағы нақты төленген сома көрсетіледі;

      9-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде төлемдер кестесі бойынша тиісті жылға арналған мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін басқарғаны үшін сыйақы төлеу жоспары және жобаны іске асыру басталғаннан бастап есепті кезең аралығындағы нақты төленген сома көрсетіледі;

      10-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде төлемдер кестесі бойынша тиісті жылға арналған қолжетімділік үшін төлем жоспары және жоба басталғаннан есепті кезеңге дейінгі нақты төленген сома көрсетіледі;

      11-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде төлемдер кестесі бойынша тиісті жылға арналған жалдау ақысын төлеу жоспары және жобаны іске асыру басталғаннан бастап есепті кезең аралығындағы нақты төленген сома көрсетіледі;

      12-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген тиісті жылға арналған мемлекеттік тапсырыс / тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және бюджеттен төленетін басқа да төлемдер шеңберінде қаражат төлеу жоспары, сондай-ақ жобаны іске асыру басталғаннан бастап есепті кезең аралығындағы нақты төленген сома көрсетіледі;

      13-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген, тиісті жылға арналған субсидиялар төлеу жоспары және жобаны іске асыру басталғаннан бастап есепті кезең аралығындағы нақты төленген сома көрсетіледі; 

      14-жолда тиісті жылға арналған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін жекеше әріптестің кірістерінің жоспарлы көлемі және жобаны іске асыру басталғаннан бастап есепті кезең аралығындағы нақты сома көрсетіледі;

      15-жолда тиісті жылға арналған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін мемлекеттік әріптестің кірістерінің жоспарлы көлемі және жобаны іске асыру басталғаннан бастап есепті кезең аралығындағы нақты сома көрсетіледі;

      16-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде жобаны қаржыландыру үшін көзделген, жекеше әріптестің тиісті жылға арналған меншікті қаражатының жоспарлы көлемі және нақты салынған сома көрсетіледі;

      17-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде жобаны қаржыландыру үшін көзделген, тиісті жылға арналған қарыз қаражатының жоспарлы көлемі және нақты салынған сома көрсетіледі;

      18-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген, жекеше әріптестің тиісті жылға арналған инвестициялық шығындарының (күрделі шығыстарының) жоспарлы көлемі, сондай-ақ тиісті құжаттармен расталған, нақты жүргізілген инвестициялық шығындар көрсетіледі;

      19-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген, жекеше әріптестің пайдалану (инвестициядан кейінгі) кезеңіндегі тиісті жылға арналған операциялық шығыстарының жоспарлы көлемі және нақты төленген сома көрсетіледі;

      20-жолда мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруға байланысты есептелген және жекеше әріптес төлеген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасы көрсетіледі;

      21-жолда есепті кезеңде жекеше әріптес жүргізген, бюджеттен тыс қорларға міндетті аударымдар мен төлемдердің сомасы көрсетіледі.

      "Ауытқу себебі" жолында жоспарлы және нақты көрсеткіштер арасындағы алшақтықтардың себептері, сондай-ақ тиісті көрсеткіштің орындалуына әсер еткен факторлар туралы ақпарат көрсетіледі.

      Тиісті жолда көрсеткіштің мәні болмаған жағдайда "0" қойылады.
	 
	Тізбеге
5-қосымша
Тиісті саланың орталық
уәкілетті мемлекеттік
органдары, облыстардың,
республикалық маңызы бар
қалалардың және астананың
жергілікті атқарушы органдары,
мемлекеттік әріптестер
және Мемлекеттік-жекешелік
әріптестікті дамыту
орталығы жүзеге асыратын
мемлекеттік- жекешелік
әріптестіктің жоспарланатын
және іске асырылатын жобалары
туралы, оның ішінде
мемлекеттік- жекешелік
әріптестік веб- порталын
пайдалану арқылы
ақпараттық қамтамасыз
ету қағидаларына қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан


	




      Ұсынылады: бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органды және тиісті саланың орталық уәкілетті органын бір мезгілде хабардар ете отырып, Мемлекеттік-жекешелік әріптестік дамыту орталығына, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының аумақтық бөлімшелерін (филиалдарын/өкідіктерін) бір мезгілде хабардар ете отырып, бюджет саясаты жөніндегі жергілікті уәкілетті органға.

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: kzppp.kz.

      Әкімшілік нысанның атауы: Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша ақпарат.

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-БС ҚРЖ МЖӘ.

      Кезеңділігі: ай сайынғы.

      Есепті кезең: ___ жылғы ___________.

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: уәкілетті тұлғалар (мемлекеттік әріптестер) – республикалық жобалар бойынша Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығына, жергілікті жобалар бойынша бюджет саясаты жөніндегі жергілікті уәкілетті органға; бюджет саясаты жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар – Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығына.

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығына – есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін; бюджет саясаты жөніндегі жергілікті уәкілетті органға – есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) күніне дейін.
	

	
Бизнес сәйкестендіру нөмірі

Жинау әдісі: электрондық түрде.
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 _______________________________ (ақпаратты ұсынудың есепті күні көрсетіледі) жағдай бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша ақпарат
	
Р/с №
	
Өңір (астана, облыс, республикалық маңызы бар қала) (ӘАОЖ), орталық мемлекеттік орган
	
Мемлекеттік әріптес/тер (ұйымдардың атауы)
	
Конкурсты немесе тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы
	
Жекеше әріптес (ұйымның атауы, ЖСН/ БСН)
	
Жоба
	
Мәртебесі

	
	
	
	
	
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының атауы
	
Объектінің түрі
	
(жоспарланатын: инвестициялық ұсынысты әзірлеу/сараптау; жоспарланатын: жобаны Мәслихатқа/ ОБК-ға шығару; жоспарланатын: жобаны консультациялық сүйемелдеуге заңды тұлғаны айқындау; жоспарланатын: мүдделерін білдіруді сұрау; жоспарланатын: конкурстық құжаттаманы әзірлеу; жоспарланатын: конкурстық құжаттаманы сараптау; жоспарланатын: конкурс/ келіссөздер; іске асырылатын: қаржылық жабу; іске асырылатын: ҚМЖ; іске асырылатын: пайдалануға беру)

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8



       Кестенің жалғасы
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы (ЭҚЖЖ)
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының деңгейі (республикалық; жергілікті)
	
Бастама түрі (мемлекеттік (конкурс түрі) немесе жеке
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу күні (00.00.0000)
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын қазынашылық органдарында тіркеу күні (00.00.0000)
	
Қосымша келісімдерді жасау және тіркеу күні (бар болса) (00.00.0000)
	
Жобаның қуаты
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру кезеңі

	
	
	
	
	
	
	
	
инвестициялық кезең
	
пайдалану кезеңі

	
	
	
	
	
	
	
	
басы
	
соңы
	
басы
	
соңы

	
9
	
10
	
11
	
12
	
13
	
14
	
15
	
16
	
17
	
18
	
19



       Кестенің жалғасы
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын тоқтату
	
Келісімшарт түрі (мемлекеттік-жекешелік әріптестік, концессия, сервистік келісімшарт)
	
Жобаның құны, мың теңге
	
Заңның 27-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттік әріптестің қатысу нысаны

	
күні (00.00.0000)
	
Себептерін көрсетілген негіздеме (бұзу, қолданылу мерзімінің аяқталуы, жекеше әріптестің таратылуы, өзге де жағдайлар)
	
	
Жобаның жалпы құны (инвестициялық және пайдалану кезеңдеріндегі шығындар)
	
Мемлекеттік-жекешелік объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құны
	
Жобаның өзгертілген құны
	

	
20
	
21
	
22
	
23
	
24
	
25
	
26



       Кестенің жалғасы 
	
Мемлекеттік қолдау шаралары

	
1) инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі;

2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктер

3) мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтар беру
	
Заттай гранттар
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын бірлесіп қаржыландыру
	
Тұтыну кепілдігі

	
27
	
28
	
29
	
30



       Кестенің жалғасы 
	
Шығындарды өтеу және кіріс алу көздері, мың теңгемен

	
Барлық жоспар
	
Барлық факт
	
ИШӨ

	
	
	
жыл
	
...
	
жыл
	
ИШӨ жиыны жоспары 
	
ИШӨ жиыны факт 

	
	
	
Жоспар
	
Факт
	
...
	
...
	
Жоспар
	
Факт
	
Жоспар
	
Факт

	
31
	
32
	
33
	
34
	
35
	
36
	
37
	
38
	
39
	
40



       Кестенің жалғасы
	
Шығындарды өтеу және кіріс алу көздері, мың теңгемен

	
ОШӨ

	
жыл
	
...
	
жыл
	
ОШӨ жиыны жоспар 
	
ОШӨ жиыны факт

	
Жоспар
	
Факт
	
...
	
...
	
Жоспар
	
Факт
	
Жоспар
	
Факт

	
41
	
42
	
43
	
44
	
45
	
46
	
47
	
48



       Кестенің жалғасы
	
Шығындарды өтеу және кіріс алу көздері, мың теңгемен
	


	
БҮС
	


	
жыл
	
...
	
Жыл
	
БҮС жиыны жоспар
	
БҮС жиыны факт

	
Жоспар
	
Факт
	
...
	
...
	
Жоспар
	
Факт
	
Жоспар
	
Факт

	
49
	
50
	
51
	
52
	
53
	
54
	
55
	
56



       Кестенің жалғасы
	
Шығындарды өтеу және кіріс алу көздері, мың теңгемен

	
ҚҮТ

	
жыл
	
...
	
жыл
	
ҚҮТ жиыны жоспар
	
ҚҮТ жиыны факт

	
Жоспар
	
Факт
	
...
	
...
	
Жоспар
	
Факт
	
Жоспар
	
Факт

	
57
	
58
	
59
	
60
	
61
	
62
	
63
	
64



       Кестенің жалғасы
	
Шығындарды өтеу және кіріс алу көздері, мың теңгемен

	
Жалдау ақысы

	
жыл
	
...
	
жыл
	
Жалдау ақысы жиыны жоспар
	
Жалдау ақысы жиыны факт

	
Жоспар
	
Факт
	
...
	
...
	
Жоспар
	
Факт
	
Жоспар
	
Факт

	
65
	
66
	
67
	
68
	
69
	
70
	
71
	
72



       Кестенің жалғасы
	
Шығындарды өтеу және кіріс алу көздері, мың теңгемен

	
мемлекеттік тапсырыс/ТМККК және бюджеттен төленетін басқа да төлемдер

	
жыл
	
...
	
жыл
	
Мемлекеттік тапсырыс/ ТМККК және бюджеттен төленетін басқа да төлемдер жиыны жоспар
	
Мемлекеттік тапсырыс/ ТМККК және бюджеттен төленетін басқа да төлемдер жиыны факт

	
Жоспар
	
Факт
	
...
	
...
	
Жоспар
	
Факт
	
Жоспар
	
Факт

	
73
	
74
	
75
	
76
	
77
	
78
	
79
	
80



       Кестенің жалғасы
	
Шығындарды өтеу және кіріс алу көздері, мың теңгемен

	
Субсидиялар

	
жыл
	
...
	
жыл
	
Субсидия жиыны жоспар
	
Субсидия жиыны факт

	
Жоспар
	
Факт
	
...
	
...
	
Жоспар
	
Факт
	
Жоспар
	
Факт

	
81
	
82
	
83
	
84
	
85
	
86
	
87
	
88



       Кестенің жалғасы
	
Шығындарды өтеу және кіріс алу көздері, мың теңгемен

	
Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сату
	
Валюталық өтеу кезінде төленген қаражат сомасы (мың теңгемен)

	
жыл
	
...
	
жыл
	
ТЖҚ іске асыру жиыны жоспар
	
ТЖҚ іске асыру жиыны факт
	


	
Жоспар
	
Факт
	
...
	
...
	
Жоспар
	
Факт
	
Жоспар
	
Факт
	

	
89
	
90
	
91
	
92
	
93
	
94
	
95
	
96
	
97



       Кестенің жалғасы
	
Жобаның санаты (мемлекеттік бюджеттен жекеше әріптестің барлық шығындарын өтеуді талап ететін; мемлекеттік бюджеттен пайдалану шығындарын өтеуді талап ететін; мемлекеттік қолдаудың қандай да бір қаржылық шараларын және мемлекеттік бюджеттен шығындарды өтеу көздерін талап етпейтін)
	
Жоба бойынша ауытқулар мен проблемалар
	
Ілеспе ұйымды қоса алғанда, жауапты адамдардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), байланыс құралдары
	
Мемлекеттік серіктестің/ конкурсты ұйымдастырушының сайтына сілтеме
	
Жоба бойынша жаңадан құрылған жұмыс орындары

	
	
	
	
	
жоспар
	
факт

	
98
	
99
	
100
	
101
	
102
	
103



      Атауы Мекенжайы ______________________ ______________________

      _______________________ ______________________

      Телефоны __________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы

      ______________________________________________________________

      Орындаушы___________________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефон

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

      ______________________________________________________________

      ______________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

      Мөрдің орны (жеке кәсіпкерлер болып табылатын тұлғалардан

      қоспағанда)___________________________________________
	 
	"Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобалары бойынша
ақпарат" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанға
қосымша


 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша ақпарат" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды (индексі: 1-БС ҚРЖ МЖӘ, кезеңділігі: ай сайын) толтыру бойынша түсіндірме

      1. Осы түсіндірме тиісті саланың орталық мемлекеттік органдары, астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, мемлекеттік әріптестердің құрастыруына және ұсынуына арналған.

      2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер теңгемен толтырылады.

      Бағандарда мыналар көрсетіледі:

      1-бағанда МЖӘ жобасының реттік нөмірі толтырылады;

      2-бағанда МЖӘ жобасын іске асыру өңірі/географиясы толтырылады;

      3-бағанда МЖӘ жобасының мемлекеттік әріптесі толтырылады;

      4-бағанда конкурсты немесе тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы толтырылады;

      5-бағанда МЖӘ жобаларының жекеше әріптесі толтырылады;

      6-7-бағандарда МЖӘ жобасының атауы және объект түрі толтырылады;

      8-бағанда МЖӘ жобасының мәртебесі толтырылады;

      9-бағанда МЖӘ жобасының ЭҚЖЖ толтырылады;

      10-бағанда МЖӘ жобасының деңгейі толтырылады;

      11-бағанда бастама түрі толтырылады;

      12-бағанда МЖӘ шартын жасасу күні (күні, айы, жылы) толтырылады;

      13-бағанда МЖӘ шартын қазынашылық органдарында тіркеу күні (күні, айы, жылы) толтырылады;

      14-бағанда қосымша келісімдерді жасау және тіркеу күні (күні, айы, жылы) толтырылады;

      15-бағанда жоба қуаты толтырылады. Жобаның қуаты сан көрсеткіштерімен көрсетіледі;

      16-19-бағандарда МЖӘ жобасын іске асыру кезеңі (инвестициялық және пайдалану кезеңдері) (күні, айы, жылы) толтырылады;

      19-20-бағандарда МЖӘ шартының қолданылуын тоқтату күні (күні, айы, жылы) себебінің негіздемесімен бірге толтырылады;

      22-бағанда келісімшарт түрі толтырылады; 

      23-25-бағандарда жоба құны мың теңгемен толтырылады;

      26-бағандарда мемлекеттік әріптестің қатысу нысаны толтырылады;

      27-30-бағандарда кепілдіктерді, кепілгерліктерді, заттай гранттарды және мемлекеттің қатысуының өзге де нысандарын қоса алғанда, қолданылатын мемлекеттік қолдау шараларын көрсететін мемлекеттік қолдау шаралары толтырылады;

      31-96-бағандарда шығындарды өтеу және кірістер алу көздері мың теңгемен толтырылады (ИШӨ; ОШӨ; БҮС; ҚҮТ; жалдау ақысы; мемлекеттік тапсырыс / ТМККК және бюджеттен төленетін басқа да төлемдер; субсидиялар; ТЖҚ іске асыру). Блок ИШӨ, ОШӨ, БҮС, ҚҮТ және өзге де төлемдерді қоса алғанда, жобаның шығындары мен кірістерін өтеу көздерін көрсетеді. Деректер жылдар бойынша жоспар/факті бөлінісінде көрсетіледі;

      97-бағанда валюталық өтемақы кезінде төленген қаражат сомасы мың теңгемен толтырылады;

      98-бағанда МЖӘ жобасының санаттары толтырылады (мемлекеттік бюджеттен жекеше әріптестің барлық шығындарын өтеуді талап ететін; мемлекеттік бюджеттен пайдалану шығындарын өтеуді талап ететін; мемлекеттік қолдаудың қандай да бір қаржылық шараларын және мемлекеттік бюджеттен шығындарды өтеу көздерін талап етпейтін); 

      99-бағанда жоба бойынша ауытқулар мен проблемалар толтырылады;

      100-бағанда ілеспе ұйымды қоса алғанда, жауапты адамдардың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), байланыс құралдары толтырылады;

      101-бағанда мемлекеттік серіктестің / конкурсты ұйымдастырушының сайтына сілтеме толтырылады; 

      102-103-бағандарда МЖӘ жобасы бойынша жаңадан құрылған жұмыс орындары толтырылады.

      Ескертпе: Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ӘАОЖ – әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші;

      ЭҚЖЖ – экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші;

      ИШӨ – инвестициялық шығындарды өтеу;

      ОШӨ – операциялық шығындарды өтеу;

      БҮС – басқару үшін сыйақы;

      ТМККК – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі;

      ТЖҚ – тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер;

      МЖӘ – мемлекеттік-жекешелік әріптестік.
	 
	Тізбеге
6-қосымша
Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
консультациялық сүйемелдеуді,
сондай-ақ олардың
сараптамасын жүзеге асыратын
тұлғаларды аккредиттеу
қағидаларына
3-қосымша


 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы Ұлттық экономика министрлігі Аккредиттелетін тұлға туралы мәліметтер

      Тұлғаның атауы ______________________________________________________

      Тұлғаның заңды және нақты мекенжайы __________________________________

      ______________________________________________________________________

      БСН _________________________________________________________________

      Филиалдар (өкілдіктер) _________________________________________________

      (орналасқан жері және деректемелері)

      Жобаларды консультациялық сүйемелдеу және (немесе) сараптау бойынша қызметтер көрсетуге тартылуы мүмкін қызметкерлер туралы мәліметтер:
	
Р/с№
	
Қызметкердің жеке сәйкестендіру нөмірі
	
Қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)
	
Қызметкердің лауазымы
	
Қызметкердің білімі (жоғары оқу орны, оқыған жылдары, алған мамандығы, біліктілігі)
	
Жоғары білім туралы дипломның нөмірі және берілген күні
	
Халықаралық мемлекеттік-жекешелік әріптестік маманы сертификатының нөмірі мен күні-Certified PPP Professional (СР3Р)
	
Өтініш беруші ұйымдағы жұмыс өтілі
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы жалпы жұмыс өтілі
	
Қызметкердің телефоны
	
Қызметкердің электрондық пошта мекенжайы

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      ________________ ____________

      ______________________________

      (Ұйым басшысы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

      20___ ж. "___" ___________
	 
	Тізбеге
7-қосымша
Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының
әлеуметтік-экономикалық
тиімділігін бағалау
әдістемесіне
2-қосымша
Нысан


 Экономикалық таза келтірілген құн (Economic net present value – ENPV), экономикалық ішкі кірістілік нормасының (Economic Internal Rate of Return – EIRR) көрсеткіштерін есептеу үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының әлеуметтік-экономикалық моделі (таза қоғамдық пайда көрсеткіштері)
	
№
	
Атауы
	
Ескертпе (негіздеме)
	
1-кезең
	
2-кезең
	
3-кезең
	
…
	
n-кезең

	
1
	
Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобасының пайдасы, мың теңге (1.1-жол + (қосу) 1.2-жол)
	

	

	

	

	

	


	
1.1
	
Тікелей экономикалық пайда (тікелей ақша ағындары), мың теңге (1.1.1-жол + (қосу) 1.1.2-жол + (қосу) 1.1.3-жол + (қосу) 1.1.4-жол + (қосу) 1.1.5-жол + (қосу) 1.1.6-жол + (қосу) 1.1.7-жол + (қосу) 1.1.8-жол + (қосу) 1.1.9-жол)
	

	

	

	

	

	


	

	
оның ішінде:
	

	

	

	

	

	


	
1.1.1
	
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын бірлесіп қаржыландыру, мың теңге (мемлекеттік-жекешелік әріптестік қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.1.2
	
ҚР заңнамасында белгіленген жағдайларда мемлекеттен берілетін субсидиялар, мың теңге (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.1.3
	
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша инвестициялық шығындарды өтеу, мың теңге (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.1.4
	
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша операциялық шығындарды өтеу, мың теңге (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.1.5
	
мемлекет меншігіндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін басқарғаны үшін сыйақы, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланғаны үшін жалгерлік төлемі, мың теңге (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.1.6
	
қолжетімділік үшін төлем, мың теңге (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.1.7
	
мемлекеттік тұтыну кепілдігі, мың теңге (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.1.8
	
мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалану кезінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу, мың теңге (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.1.9
	
өзге де тікелей ақша ағындары, мың теңге (оның ішінде, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша жеке әріптестің коммерциялық қызметінен түсетін түсімдер (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2
	
жанама әлеуметтік-экономикалық пайда (жанама ақша ағындары), мың теңге (1.2.1-жол + (қосу) 1.2.2-жол + (қосу) 1.2.3-жол + (қосу) 1.2.4-жол + (қосу) 1.2.5-жол + (қосу) 1.2.6-жол + (қосу) 1.2.7-жол + (қосу) 1.2.8-жол + (қосу) 1.2.9-жол + (қосу) 1.2.10-жол + (қосу) 1.2.11- жол)
	

	

	

	

	

	


	

	
оның ішінде:
	

	

	

	

	

	


	
1.2.1
	
бюджеттен тыс қорларға ақшалай қаражаттың түсуін арттырудан болатын базалық әлеуметтік әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 16-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2.2
	
жаңа жұмыс орындарын құрудан болатын базалық әлеуметтік әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 17-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2.3
	
салалық әлеуметтік әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 13-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2.4
	
салалық әлеуметтік әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 13-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2.5
	
n салалық әлеуметтік әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 13-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2.6
	
мемлекеттік бюджетке қаражаттың түсуін арттырудан болатын базалық экономикалық әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 18-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2.7
	
Қазақстанда шығарылған тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді жеткізушілермен өзара іс-қимыл жасасудан болатын базалық экономикалық әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 19-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2.8
	
қазақстандық қаржы институттарымен өзара іс-қимыл жасасудан болатын базалық экономикалық әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 20-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2.9
	
тікелей шетелдік инвестициялардан болатын базалық экономикалық әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 21-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2.10
	
салалық экономикалық әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 13-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2.11
	
салалық экономикалық әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 13-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
1.2.12
	
салалық экономикалық әсер, мың теңге (осы Әдістеменің 13-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
2
	
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының шығындары, мың теңге (2.1- жол + (қосу) 2.2 -жол)
	

	

	

	

	

	


	
2.1
	
тікелей шығындар, мың теңге (2.1.1- жол + (қосу) 2.1.2- жол)
	

	

	

	

	

	


	

	
оның ішінде:
	

	

	

	

	

	


	
2.1.1
	
инвестициялық шығындар, мың теңге (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
2.1.2
	
операциялық шығындар, мың теңге (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
2.2
	
жанама шығындар, мың теңге (2.2.1- жол + (қосу) 2.2.2 -жол)
	

	

	

	

	

	


	

	
оның ішінде:
	

	

	

	

	

	


	
2.2.1
	
жанама инвестициялық шығындар, мың теңге (осы Әдістеменің 11-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
2.2.2
	
жанама операциялық шығындар, мың теңге (осы Әдістеменің 11-тармағына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
3
	
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тәуекелдері, мың теңге (3.1- жол)
	

	

	

	

	

	


	
3.1
	
саланың (өңірдің) және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштеріне әсер ететін тәуекелдер, мың теңге (негіздемесі бар, таңдалған тәуекелді есептеу әдісіне сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
4.
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының таза әлеуметтік-экономикалық ағынының жиыны, мың теңге (1-жол – (алу) 2-жол – (алу) 3-жол)
	

	

	

	

	

	


	
5.
	
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының жалпы таза дисконтталған әлеуметтік-экономикалық ағынының жиыны, мың теңге (дисконтты ескере отырып, 4-жол)
	

	

	

	

	

	


	
6.
	
Экономикалық таза келтірілген құн (ENPV), мың теңге (осы Әдістеменің 22, 23, 24-тармақтарына сәйкес)
	

	

	

	

	

	


	
7.
	
Экономикалық ішкі кірістілік нормасы (EIRR), мың теңге (осы Әдістеменің 22, 23, 25, 26-тармақтарына сәйкес)
	

	

	

	

	

	




      Ескертпе: 13. Экономикалық таза келтірілген құн (ENPV) және экономикалық ішкі кірістілік нормасын (EIRR) есептеу үшін осы Әдістеменің 23-тармағына сәйкес дисконттау мөлшерлемесі қолданылады.
	 
	Тізбеге
8-қосымша
Берілетін инвестициялық
преференциялардың
тиімділігін бағалау
қағидаларына
1-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан



      Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.gov.kz

      Әкімшілік нысанның атауы: "Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау үшін мәліметтер"

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 1-ОЭ

      Кезеңділігі: жылдық

      Есепті кезең: 20__ жыл

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық жобаны іске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі жылдың 15 наурызынан кешіктірмей

      Жеке сәйкестендіру нөмірі/Бизнес сәйкестендіру нөмірі

      
[image: ]




      Жинау әдісі – электрондық түрде.

      Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау үшін мәліметтер
	
Ынталандыру шарасын алған өтініш берушінің атауы
	
Инвестициялық жобаның атауы
	
Өңірі (ұлттық Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес)
	
Қызмет түрі
	
Экспортқа шығарылатын өнімнің құны, мың доллар
	
Импортты алмастыратын өнімнің құны, мың доллар
	
Бюджеттің шартты шығындарының сомасы, мың теңге

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	

	

	

	

	

	

	


	
Кестенің жалғасы

	
Төленген салықтар сомасы, мың теңге
	
Құрылған жұмыс орындарының саны, адам
	
Еңбекақы төлеу қоры, миллион теңге
	
Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану, мегаватт
	
Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға инвестициялар

миллион теңге
	
Жобаның қолданылу мерзімі, жыл

	
8
	
9
	
10
	
11
	
12
	
13

	

	

	

	

	

	




      Телефондары ______________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ________________________________

      Орындаушы ___________________________ қолы ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

      _______________________________________ қолы _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

      Мөр орны (болған жағдайда)

      "Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау үшін мәліметтер" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмесі осы нысанға қосымшада келтірілген.
	 
	"Инвестициялық
преференцияларды беру
тиімділігін бағалау үшін
мәліметтер" әкімшілік
деректерді жинауға арналған
нысанға қосымша


 "Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау бағалау үшін мәліметтер" өтеусіз негізде әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме (1-ОЭ, жылдық)
 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау үшін мәліметтер" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды. 

      2. Нысанға басшы немесе оның міндетін атқарушы адам тегі мен аты-жөнін көрсете отырып қол қояды.

      3. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.
 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      1. Нысанның 1-бағанында ынталандыру шарасын алған өтініш берушінің атауы көрсетіледі.

      2. Нысанның 2-бағанында инвестициялық жобаның атауы көрсетіледі

      3. Нысанның 3-бағанында өңірі (ұлттық Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес) көрсетіледі.

      4. Нысанның 4-бағанында Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес қызмет түрі көрсетіледі. 

      5. Нысанның 5-бағанында өткен жылы экспортқа әкетілген өнімнің құны кедендік статистика мен экспорттық декларациялар деректері негізінде мың АҚШ долларымен көрсетіледі.

      6. Нысанның 6-бағанында ұқсас импорттық өнімді алмастыратын өнімнің құны мың доллармен көрсетіледі. 

      7. Нысанның 7-бағанында бюджеттің шартты шығындарының сомасы мың теңгемен көрсетіледі.

      8. Нысанның 8-бағанында төленген салықтар сомасы мың теңгемен көрсетіледі.

      9. Нысанның 9-бағанында құрылған жұмыс орындарының саны адам санымен көрсетіледі.

      10. Нысанның 10-бағанында еңбекақы төлеу қорының көлемі көрсетіледі

      11. Нысанның 11-бағанында жаңартылған энергия көздері есебінен тұтылатын электр энергиясының көлемі көрсетіледі.

      12. Нысанның 12-бағанында ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға инвестициялар көлемі миллион теңгемен көрсетіледі.

      13. Нысанның 13-бағанында жобаның ресми түрде пайдалануға берілген күнінен бастап (қабылдау актілерімен немесе уәкілетті органда тіркелуімен расталған) пайдаланылу жылдарының саны көрсетіледі.
	 
	Тізбеге
9-қосымша
Берілетін инвестициялық
преференциялардың
тиімділігін бағалау
қағидаларына
2-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан



      Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.gov.kz

      Әкімшілік нысанның атауы: "Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау үшін мәліметтер"

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 2-ОЭ

      Кезеңділігі: жылдық

      Есепті кезең: 20__ жыл

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: орталық және жергілікті атқарушы органдар

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі жылдың 15 наурызынан кешіктірмей

      Жеке сәйкестендіру нөмірі/Бизнес сәйкестендіру нөмірі

      
[image: ]




      Жинау әдісі – электрондық түрде.

      Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау үшін мәліметтер
	
Ынталандыру шарасын алған өтініш берушінің атауы
	
Инвестициялық жобаның атауы
	
Өңірі (ұлттық Әкімшілік-аумақтық жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес)
	
Қызмет түрі
	
Өңірге/салаға тікелей шетелдік инвестициялардың жиынтық ағынында жоба бойынша шетел капиталының үлесі, %
	
Жоба бойынша өндіріс пен экспорттың орташа өсу қарқыны (болған жағдайда), 1, 3, 5 жыл ішінде %
	
Жобаның жалпы құнындағы импорт шығындарының үлесі, %

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	

	

	

	

	

	

	


	
Кестенің жалғасы

	
Бюджеттің шартты шығындарының сомасы, мың теңге
	
Жоба бойынша салық түсімдерінің орташа өсу қарқыны, 1, 3, 5 жыл ішінде %
	
Жоба бойынша жұмыспен қамтылғандар санының орташа өсу қарқыны, 1, 3, 5 жыл ішінде %
	
Жоба бойынша салықтық, кедендік және заттай преференциялардың болжамды құны, миллион теңге
	
Жоба бойынша өнімді өндіру кезінде электр энергиясы шығындарындағы жаңартылатын энергия көздерінің үлесі, %
	
Жобаның жалпы құнындағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарының үлесі, %
	
Жобаның қолданылу мерзімі, жылдар (пайдалануға бергеннен кейін)

	
8
	
9
	
10
	
11
	
12
	
13
	
14

	

	

	

	

	

	

	




      Телефондары ______________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ________________________________

      Орындаушы ___________________________ қолы ________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

      _______________________________________ қолы _______

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

      Мөр орны (ол болған жағдайда)

      "Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау үшін мәліметтер" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
	 
	"Инвестициялық
преференциялар берудің
тиімділігін бағалау үшін
мәліметтер" әкімшілік
деректерді жинауға арналған
нысанға
қосымша


 "Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау үшін мәліметтер" өтеусіз негізде әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме (2-ОЭ, жылдық)
 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Берілетін инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау үшін мәліметтер" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысанға басшы немесе оның міндетін атқарушы адам тегі мен аты-жөнін көрсете отырып қол қояды.

      3. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.
 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      1. Нысанның 1-бағанында ынталандыру шарасын алған өтініш берушінің атауы көрсетіледі.

      2. Нысанның 2-бағанында инвестициялық жобаның атауы көрсетіледі

      3. Нысанның 3-бағанында өңірі (ұлттық Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес) көрсетіледі.

      4. Нысанның 4-бағанында Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес қызмет түрі көрсетіледі. 

      5. Нысанның 5-бағанында өңірге (жергілікті атқарушы органдар үшін)/салаға (орталық мемлекеттік органдар үшін) тікелей шетелдік инвестициялардың жиынтық ағынында жоба бойынша шетел капиталының үлесі, % көрсетіледі.

      Бірыңғай дереккөзі ретінде тікелей шетелдік инвестициялар ағыны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми статистикасы қолданылады.

      6. Нысанның 6-бағанында жоба бойынша өндірістің (өнім шығарудың) және экспорттың (болған жағдайда) орташа өсу қарқыны 1 жылға, 3, 5 жылға бөлек % көрсетіледі. 

      7. Нысанның 7-бағанында жобаның жиынтық құнындағы импорт шығындарының үлесі, %, пайдалануға берілгенге дейін және кейін көрсетіледі. 

      8. Нысанның 8-бағанында бюджеттің шартты шығындарының сомасы мың теңгемен көрсетіледі.

      9. Нысанның 9-бағанында жоба бойынша салық түсімдерінің орташа өсу қарқыны, 1, 3, 5 жыл ішінде % көрсетіледі.

      10. Нысанның 10-бағанында жоба бойынша жұмыспен қамтылғандар санының орташа өсу қарқыны, 1, 3, 5 жыл ішінде % көрсетіледі.

      11. Нысанның 11-бағанында инвесторға мемлекет берген жоба бойынша салықтық, кедендік және заттай преференциялардың бағалау құны миллион теңгемен көрсетіледі.

      12. Нысанның 12-бағанында жоба бойынша өнім өндіру кезінде электр энергиясы шығындарындағы жаңартылатын энергия көздерінің үлесі % көрсетіледі.

      13. Нысанның 13-бағанында жобаның жиынтық құнындағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарының үлесі % көрсетіледі.

      14. Нысанның 14-бағанында жобаның ресми түрде пайдалануға берілген күнінен бастап (қабылдау актілерімен немесе уәкілетті органда тіркелуімен расталған) пайдаланылу жылдарының саны көрсетіледі.
	 
	Тізбеге
10-қосымша
Берілетін инвестициялық
преференциялардың
тиімділігін бағалау
қағидаларына
3-қосымша


 Инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау өлшемшарттары шеңберіндегі көрсеткіштер мәндерін бөлу шәкілі
	
№
	
 Өлшемшарт
	
 Индикатор
	
 Сипаттама
	
 Балдары (0–2)

	
1
	
Экономикалық тиімділік
	
Өнімді шығару
	
2 – жылына 20%-дан жоғары өсу;

1 – жылына 5%-дан 20%-ға дейін өсу;

0 – 5%-дан төмен өсу немесе төмендеп жатқан өсу.
	


	
2
	
	
Экспортқа бағдарлану
	
2 – экспорт көлемі жылына 10 миллион доллардан жоғары;

1 – экспорт көлемі жылына 10 миллион долларға дейін;

0 – экспорт жоқ.
	


	
3
	
	
Импортты алмастыру
	
2 – 5 миллион долларға және одан жоғары импортты алмастырады;

1 – 5 миллион долларға дейінгі импортты алмастырады;

0 – импортпен бәсекелеспейді.
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Фискалдық әсер
	
2 – салықтардың өсуі;

1 – аздаған өсу;

0 – әсері жоқ.
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Преференциялардың тиімділік коэффициенті = инвестициялар / жеңілдіктер сомасы
	
2 – преференцияларды өте тиімді пайдалану: 1 теңге жеңілдікке >10 000 теңге инвестиция тартылды;

1 – орташа тиімділік: 1 теңге жеңілдікке 1 000 – 10 000 теңге инвестиция;

0 – тиімсіз: 1 теңге жеңілдікке 1000 теңгеден аз инвестиция.
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Жоба саласы
	
2 – басымдық; 1 – бейтарап; 0 – шикізат.
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Әлеуметтік тиімділік
	
Құрылған жұмыс орындары: 1 миллиард теңге жеңілдікке шаққандағы жұмыс орындарының саны
	
2 – жоғары тиімділік: әрбір 1 миллиард теңге жеңілдікке ≥ 50 жұмыс орны;

1 – орташа тиімділік 20-50 жұмыс орны;

0 – төмен тиімділік (көп көлемдегі жеңілдіктерге аз жұмыс орындары) <20.
	


	

	
	
Жалақы
	
2 – ортадан жоғары >20%; 1 – ±20%; 0 –ортадан төмен.
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Өңірлік маңызы
	
2 – дамуы төмен өңір; 1 –қалыпты; 0 – Алматы/Астана.
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Жобаның орнықтылығы
	
2 – 3+ жыл жұмыс істеуде;

1 – үзілісте; 0 – жабық.
	


	

	
Экологиялық тиімділік
	
ЖЭК пайдалану
	
2 – жаңартылатын энергия көздері пайдаланылады;

1 – көміртекті-қалыпты; 0 – ластаушы.
	


	

	
Технологиялық тиімділік
	
ҒЗТКЖ-ға инвестициялар
	
2 – ҒЗТКЖ-ға 200 мың АЕК-тен астам инвестиция, жылына 100+ қызметкерді оқыту;

1 – ҒЗТКЖ-ға 200 мың АЕК-ке дейін инвестиция, жылына 100 қызметкерге дейін оқыту;

0 – белсенді емес.
	




      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ЖЭК – жаңартылатын энергия көздері;

      ҒЗТКЖ – ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар;

      АЕК – айлық есептік көрсеткіш.
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