Об утверждении программы по управлению коммунальными отходами Зерендинского района на 2023-2028 годы

Решение Зерендинского районного маслихата Акмолинской области от 26 декабря 2023 года № 13-93

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 365 Экологического кодекса Республики Казахстан, Зерендинский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить программу по управлению коммунальными отходами Зерендинского района на 2023-2028 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Председатель районного маслихата | Р.Габдуллина |
| --- | --- |

|  | Приложение к решению Зерендинского районого маслихата от 26 декабря 2023 года № 13-93 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА по управлению коммунальными отходами Зерендинского района на 2023-2028 годы

Зеренда - 2023 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ.

1.1. Оценка текущего состояния управления коммунальными отходами.

1.2. Анализ управления коммунальными отходами в динамике за последние три года.

1.3. Анализ мероприятий по управлению коммунальными отходами.

1.4. Описание и анализ выделенных средств в динамика за последние три года.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ.

2.1. Цели и задачи Программы.

2.2. Пути достижения поставленных целей и задач.

2.3. Целевые показатели Программы.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ.

4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ.

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

ВВЕДЕНИЕ

Зерендинский район - административная единица Акмолинской области Казахстана. Административный центр - село Зеренда. Анклавом, окружҰнным территорией района, является территория городской администрации Кокшетау, административно не входящий в район.

Расположен на севере Акмолинской области. Территория района окружает городскую администрацию Кокшетау (включая областной центр - город Кокшетау). На западе, севере и северо-востоке район граничит с Северо-Казахстанской областью.

Рельеф - низкогорная мелкосопочная равнина. Горные поднятия - Зерендинские горы (587 м), сопка Жыланды (609 м) и другие. На территории района присутствуют полезные ископаемые: золото, красный гранит, доломит, каолин и другое.

По территории района с юга на север протекают река Шагалалы и еҰ правый приток Кылшыкты. На юге района берут начало Жабай, Аршалы, Кошкарбай - реки бассейна Есиль. По территории разбросано множество небольших озҰр.

Климат континентальный, с продолжительной малоснежной зимой и сухим теплым летом. Снег держится 140-160 дней, однако высота снежного покрова составляет всего 20 см. Средние температуры января −18°С, июля 19°С. Среднегодовое количество осадков составляет 350-400 мм.

Распространены чернозҰмные и тҰмно-каштановые почвы, местами встречаются солонцы. В период освоения целинных и залежных земель была распахана большая часть земель района. В северной части сохранились мелколиственные берҰзово-осиновые леса. В горных районах растут сосна, берҰза, тополь, осина; подлесок образуют смородина, малина, шиповник, боярышник и другие кустарники. На равнинных местах встречаются карагана, таволга и другие кустарники, злаки (ковыль, овсяница), полынь, дикий лук. На каменистых участках произрастает мох. Фауна района - волк, лось, косуля, заяц, лисица, корсак, белка; в степи встречаются грызуны. На территории района можно встретить более 200 видов степных и водоплавающих птиц, из которых 150 гнездятся.

Район был образован 31 января 1935 года в Карагандинской области, 29 июля 1936 года перешҰл в Северо-Казахстанскую область, с 14 октября 1939 года - в Акмолинской области (как Сталинский район). С 16 марта 1944 года по 3 мая 1997 года район входил в состав Кокчетавской области (со 2 января 1963 по 2 января 1967 район был упразднҰн), затем до 10 апреля 1999 года - в состав Северо-Казахстанской области.

На территории Зерендинского района расположены 20 сельских округов, поселок Алексеевка и село Айдобол, количество населенных пунктов на территории района 79, с численностью населения 36 266 человек.

Описание мероприятий по управлению коммунальными отходами: Система управления с коммунальными отходами включают в себя потребителей (физических и юридических лиц), организаций, представляющих услуги сбора, вывоза, переработки, утилизации и удаления коммунальных отходов, местных исполнительных органов и других уполномоченных органов. Согласно принципа "загрязнитель платит" все расходы, связанные с управлением коммунальными отходами обязаны возместить потребители-источники образования коммунальных отходов. Из этого следует, что единственным источником модернизации и развития системы управления с коммунальными отходами являются средства оплачиваемые потребителями за предоставленные услуги.

Отсутствие приборов учета, позволяющие измерить потребленные услуги сбора, вывоза, переработки и удаления коммунальных отходов с территории населенного пункта, требует наличия норм накопления коммунальных отходов от всех объектов образования коммунальных отходов (население, объекты социального назначения и т.д.)

Норма накопления коммунальных отходов – это количество коммунальных отходов, образуемых от населения и хозяйствующих субъектов определенного населенного пункта на расчетную единицу (человек) в единицу времени (день, год).

Функционал нормы накопления:

1. Защита интересов потребителей через:

а) расчет затрат только на определенную норму, а не на количество абонентов.

б) повышение качества услуг путем усиления конкуренции на данном рынке услуг.

2. Защита интересов услугодателей через:

а) определение норм на объекты, по которым вообще не существовали нормы, что является основой договорных отношений;

б) заинтересованность бизнеса, инвестиционная привлекательность в предоставлении данных видов услуг, работ;

в) сокращение числа несанкционированных свалок ТБО.

Нормы накопления коммунальных отходов являются основным фактором, влияющим на систему управления коммунальными отходами населенного пункта. Достоверная информация о количестве накапливающихся коммунальных отходов на одну расчетную единицу позволяет планировать объем образования коммунальных отходов в будущем, с учетом которого организовывать всю цепочку обращения с коммунальными отходами в населенном пункте.

Важность достоверных норм накопления коммунальных отходов высока: завышение приводит к излишним производственным мощностям, а занижение не обеспечивает необходимых санитарных условий в районе (образование несанкционированных свалок), устойчивого финансового состояния предприятий сферы обращения с коммунальными отходами.

Утверждение фактических норм накопления коммунальных отходов обеспечит прямой экономический эффект предприятиям, занимающимся санитарной отчисткой района. Введение в систему управления обращения с коммунальными отходами новых норм приведет к росту доходов вышеназванных предприятий. Таким образом, новые нормы позволяют приблизить тарифы к экономически обоснованному уровню и будут способствовать развитию инфраструктуры в сфере обращения с коммунальными отходами и повысит инвестиционную привлекательность данной сферы.

Основными нормативно-правовыми документами является Экологический Кодекс Республики Казахстан, Типовые правила расчета норм образования и накопления коммунальных отходов, утвержденные Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 01 сентября 2021 года № 347, Методика расчета тарифа для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 сентября 2021 года № 377.

Разработка Программы по управлению коммунальными отходами на 2023-2028 годы связана в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 365 Экологического Кодекса Республики Казахстан, местные исполнительные органы районов, городов районного и областного значения организуют разработку программ по управлению коммунальными отходами. Программа по управлению коммунальными отходами становится основным стратегическим документом по обращению с отходами.

Программа по управлению коммунальными отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения.

Настоящая Программа по управлению коммунальными отходами разрабатывается на 2023-2028 годы и содержит сведения об объеме и составе образуемых отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

1.1. Оценка текущего состояния управления коммунальными отходами

Управление коммунальными отходами является важной частью инфраструктуры городов и населенных пунктов, и оно напрямую влияет на качество окружающей среды и здоровье жителей. Этот раздел предназначен для проведения оценки текущего состояния управления отходами в районе. Анализ состояния позволит выявить проблемы и недостатки в системе управления отходами и определить области для улучшения.

Существующая инфраструктура.

В сельских округах отсутствуют существующие объекты и системы сбора, транспортировки и обработки отходов.

Места для складирования отходов сельскими акиматами определены в 45 из 79 населенных пунктов. Жители самостоятельно вывозят мусор на определенные места для складирования отходов без какого-либо учета.

При изучении места складирования определены следующий морфологический состав отходов:

пластик типа PET(E), PEHD, LDPE, PP, PS, O(ther)

электронные отходы

бой стекла

отходы тканных материалов

шкуры

строительные отходы

навоз

птичий помет

зола.

В ходе опроса населения установлено, что часть отходов используются местными жителями в быту. Таким отходам относятся:

пластик типа PET(E)

стеклотара

бумага

дерево

шкуры

зола

птичий помет

отходы подстилки из соломы

навоз.

Несмотря на отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье человека, некоторыми жильцами отходы пластика, шкуры, текстиля сжигаются в бытовых печках.

Местные жители не осведомлены об опасных свойствах таких отходов при сжигании в бытовых печках.

Ниже представлена информация о способах утилизации, которые осуществляются анкетируемыми, их доля указана в процентах.

Аккольский сельский округ:

Количество анкетируемых: 25 чел, составляет 5 % от количества домов.

| Вид отхода | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  | 100 |  |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  | 100 |  |  |  |
| Бутылки из стекла |  | 50 | 50 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  | 10 | 80 | 10 |  |  |
| Отходы дерева | 20 |  | 80 |  |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 30 | 70 |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы | 30 |  | 60 |  | 10 |  |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 10 | 90 |  |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  |  | 100 |  |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет |  |  | 100 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  |  | 100 |  |  |
| Навоз | 100 |  |  |  |  |  |
| Зола | 100 |  |  |  |  |  |

Поселок Алексеевка:

Количество анкетируемых: 14 чел, составляет 3% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла |  | 100 |  |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 42 | 58 |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  |  |  |  | 100 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 100 |  |  |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 14 | 86 |  |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет | 86 |  | 14 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  | 100 |  |  |  |
| Навоз | 100 |  |  |  |  |  |
| Зола | 58 |  | 42 |  |  |  |

Булакский сельский округ:

Количество анкетируемых: 13 чел, составляет 2 % от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла | 10 | 30 | 60 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 55 | 45 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы | 70 |  | 30 |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 85 |  | 15 |  |
| Пищевые отходы |  |  | 10 |  | 20 | 70 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 70 |  | 30 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней | 20 |  |  | 80 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 70 |  | 30 |  |
| Птичий помет | 50 |  | 15 |  | 35 |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  |  | 10 | 90 |  |
| Навоз | 60 |  |  |  | 40 |  |
| Зола | 30 |  | 10 |  | 60 |  |

Сельский округ имени Сакена Сейфуллина:

Количество анкетируемых: 10 чел, составляет 4% от количества домов

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика | 20 | 10 | 50 | 20 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  | 20 | 80 |  |  |
| Бутылки из стекла | 20 |  | 80 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы | 20 |  | 80 |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  |  |  |  | 100 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади | 30 |  | 60 | 10 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  |  | 80 | 20 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет |  |  |  |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы | 10 |  | 90 |  |  |  |
| Навоз |  |  | 100 |  |  |  |
| Зола | 10 |  | 60 |  | 30 |  |

Викторовский сельский округ:

Количество анкетируемых: 11 чел, составляет 3% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла | 10 |  | 90 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 10 | 90 |  |  |
| Отходы дерева |  |  | 10 | 90 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 30 | 70 |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 80 |  | 20 |  |
| Пищевые отходы |  |  | 10 |  |  | 90 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 50 | 40 | 10 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 40 | 40 | 20 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 60 |  | 40 |  |
| Птичий помет | 50 |  | 30 |  | 20 |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  |  |  |  |  |
| Навоз | 60 |  | 10 |  | 30 |  |
| Зола | 70 |  |  |  | 30 |  |

Исаковский сельский округ:

Количество анкетируемых: 47 чел, составляет 8% от количества домов

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика | 100 |  |  |  |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  | 100 |  |  |  |
| Бутылки из стекла |  |  | 100 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  |  | 100 |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  | 100 |  |  |  |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  |  | 100 |  |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  |  | 100 |  |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет |  |  | 100 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  | 100 |  |  |  |
| Навоз |  |  |  |  | 100 |  |
| Зола |  |  | 100 |  |  |  |

Зерендинский сельский округ:

Количество анкетируемых: 33 чел, составляет 2% от количества домов

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  | 100 |  |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  | 100 |  |  |  |
| Бутылки из стекла |  |  | 100 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 100 |  |  |  |
| Отходы дерева |  |  | 100 |  |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  |  | 100 |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  | 100 |  |  |  |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  |  | 100 |  |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  |  | 100 |  |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет |  |  | 100 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  | 100 |  |  |  |
| Навоз |  |  | 100 |  |  |  |
| Зола |  |  | 100 |  |  |  |

Ортакский сельский округ:

Количество анкетируемых: 25 чел, составляет 12% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла |  | 10 | 90 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы | 100 |  |  |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  | 30 |  |  | 70 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 40 | 30 | 30 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 40 | 30 | 30 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Птичий помет | 50 |  | 50 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  | 40 | 60 |  |  |
| Навоз | 60 |  | 40 |  | 10 |  |
| Зола | 40 |  |  |  | 60 |  |

Садовый сельский округ:

Количество анкетируемых: 8 чел, составляет 3% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла |  |  | 100 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  |  | 100 |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  |  |  |  | 100 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 60 | 40 |  |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 60 | 40 |  |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет |  |  | 100 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  | 100 |  |  |  |
| Навоз |  |  | 100 |  |  |  |
| Зола |  |  | 100 |  |  |  |

Сарыозекский сельский округ:

Количество анкетируемых: 21 чел, составляет 15% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика | 10 |  |  | 90 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла | 10 |  | 90 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 30 | 70 |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  |  |  |  | 100 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 40 | 30 | 30 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 40 | 60 | 10 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет | 100 |  |  |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  | 40 | 40 | 20 |  |
| Навоз |  |  | 100 |  |  |  |
| Зола |  |  | 100 |  |  |  |

Симферопольский сельский округ:

Количество анкетируемых: 14 чел, составляет 6% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла | 10 |  | 90 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 100 |  |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  | 30 |  |  | 70 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 40 | 30 | 30 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 40 | 30 | 30 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Птичий помет | 50 |  | 50 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы | 60 |  | 40 |  |  |  |
| Навоз | 60 |  | 40 |  |  |  |
| Зола | 40 |  | 60 |  |  |  |

Кусепский сельский округ:

Количество анкетируемых: 24 чел, составляет 4% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла |  | 10 | 90 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 100 |  |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  | 30 |  |  | 70 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 40 | 30 | 30 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 40 | 30 | 30 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет | 50 |  | 50 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы | 60 |  | 40 |  |  |  |
| Навоз | 30 |  | 70 |  |  |  |
| Зола |  |  | 100 |  |  |  |

Конысбайский сельский округ:

Количество анкетируемых: 13 чел, составляет 4% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Бутылки из стекла |  |  | 100 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  |  | 100 |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  |  |  |  | 100 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  |  | 100 |  |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  |  | 100 |  |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет |  |  | 100 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  | 100 |  |  |  |
| Навоз |  |  | 100 |  |  |  |
| Зола |  |  | 100 |  |  |  |

Кызылсаянский сельский округ:

Количество анкетируемых: 17 чел, составляет 13% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  | 100 |  |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла |  | 50 | 50 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 100 |  |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  |  |  |  | 100 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Навоз | 30 |  | 20 |  | 50 |  |
| Зола | 70 |  |  |  | 30 |  |

Кызылегисский сельский округ:

Количество анкетируемых: 15 чел, составляет 13% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  | 10 | 90 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла |  | 10 | 90 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 100 |  |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  |  |  |  | 100 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  |  | 30 | 70 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 20 | 80 |  |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 80 |  | 20 |  |
| Птичий помет | 100 |  |  |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы | 100 |  |  |  |  |  |
| Навоз | 20 |  | 50 |  | 30 |  |
| Зола | 100 |  |  |  |  |  |

Сельский округ имени Канай би:

Количество анкетируемых: 16 чел, составляет 11% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  | 30 | 70 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла |  |  | 100 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 100 |  |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  | 30 |  |  | 70 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 100 |  |  |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 40 | 30 | 30 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Птичий помет | 50 |  | 50 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы | 50 |  | 40 |  |  |  |
| Навоз | 60 |  | 40 |  |  |  |
| Зола | 40 |  | 60 |  |  |  |

Приреченский сельский округ сельский округ:

Количество анкетируемых: 12 чел, составляет 4% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла |  |  | 100 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 100 |  |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  | 100 |  |  |  |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  |  |  | 100 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  |  |  | 100 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет |  |  | 100 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  | 100 |  |  |  |
| Навоз |  |  | 100 |  |  |  |
| Зола |  |  | 100 |  |  |  |

Сельский округ Малика Габдуллина:

Количество анкетируемых 17 чел, составляет 6% от количества домов

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла | 20 | 80 |  |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 100 |  |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  |  |  |  | 100 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 20 | 10 | 70 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 20 | 10 | 70 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Птичий помет | 100 |  |  |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы | 100 |  |  |  |  |  |
| Навоз | 100 |  |  |  |  |  |
| Зола | 100 |  |  |  |  |  |

Байтерекский сельский округ сельский округ:

Количество анкетируемых: 20 чел, составляет 6% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла |  | 10 | 90 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 100 |  |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  | 30 |  |  | 70 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 40 | 30 | 30 |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 40 | 30 | 30 |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Птичий помет | 50 |  | 50 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  | 40 | 60 |  |  |
| Навоз | 60 |  | 40 |  |  |  |
| Зола | 40 |  | 60 |  |  |  |

Троицкий сельский округ сельский округ:

Количество анкетируемых: 15 чел, составляет 7% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика | 100 |  |  |  |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла | 100 |  |  |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 100 |  |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  | 100 |  |  |  |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 100 |  |  |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 100 |  |  |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет |  |  | 100 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы | 100 |  |  |  |  |  |
| Навоз | 100 |  |  |  |  |  |
| Зола | 100 |  |  |  |  |  |

Чаглинский сельский округ сельский округ:

Количество анкетируемых: 87 чел, составляет 8% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  |  | 100 |  |  |
| Бутылки из стекла |  |  | 100 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 10 | 90 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  | 100 |  |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  | 10 |  |  | 90 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 100 |  |  |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 100 |  |  |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 90 |  | 10 |  |
| Птичий помет | 100 |  |  |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы | 100 |  |  |  |  |  |
| Навоз | 90 |  | 10 |  |  |  |
| Зола | 20 |  | 80 |  |  |  |

Село Айдабол:

Количество анкетируемых: 10 чел, составляет 3% от количества домов.

| Вид отхода |  | Способ утилизации, доля анкетированных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторно использует | Сдает в пункт приема | складирует для вывоза в полигон | Сжигает | Размещает на прилегающем участке | Использует для компоста или корма |
| Бутылки пластика |  |  | 40 | 60 |  |  |
| Пластиковая упаковка из-под химии и другие отходы из пластика |  |  | 50 | 50 |  |  |
| Бутылки из стекла |  | 20 | 80 |  |  |  |
| Текстильные отходы |  |  | 30 | 70 |  |  |
| Отходы дерева |  |  |  | 100 |  |  |
| Отходы электроприборов, в том числе батареи и аккумуляторы |  |  | 100 |  |  |  |
| Смесь отходов без сортировки (стеклобой, пластик, текстиль и т.д.) |  |  | 100 |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Шкуры крупно рогатого скота/лошади |  | 30 | 70 |  |  |  |
| Шкуры мелко-рогатого скота/свиней |  | 20 | 80 |  |  |  |
| Строительные отходы (бой кирпича и бетона, пластиковые окна) |  |  | 100 |  |  |  |
| Птичий помет |  |  | 100 |  |  |  |
| Отходы подстилки из соломы |  |  | 100 |  |  |  |
| Навоз |  |  | 100 |  |  |  |
| Зола |  |  | 100 |  |  |  |

Мест для складирования коммунальных отходов в Зерендинском районе 45, это:

1. Село Еленовка место расположение для складирования отходов от села 1 км.

2. Село Ортак место расположение для складирования отходов от села 1 км.

3. Село Кызылтан место расположение для складирования отходов от села 1 км.

4. Село Акколь место расположение для складирования отходов от села 1 км.

5. Село Молодежное место расположение для складирования отходов от села 1 км.

6. Село Кызылегис место расположение для складирования отходов от села 1 км.

7. Село Ортаагаш место расположение для складирования отходов от села 1 км.

8. Село Карашилик место расположение для складирования отходов от села 1 км.

9. Поселок Бирлестик место расположение для складирования отходов от села 1 км.

10. Село Сейфуллино место расположение для складирования отходов от села 1 км.

11. Село Караозек место расположение для складирования отходов от села 1 км.

12. Село Костомаровка место расположение для складирования отходов от села 1 км.

13. Село Ивановка место расположение для складирования отходов от села 1 км.

14. Село Айдабол место расположение для складирования отходов от села 1 км.

15. Село Викторовка место расположение для складирования отходов от села 1 км.

16. Село Красиловка место расположение для складирования отходов от села 1 км.

17. Село Озен место расположение для складирования отходов от села 1 км.

18. Село Оркен место расположение для складирования отходов от села 1 км

19. Село Акан место расположение для складирования отходов от села 1 км.

20. Село Баратай место расположение для складирования отходов от села 1 км.

21. Село Уголки место расположение для складирования отходов от села 1 км

22. Село Конысбай место расположение для складирования отходов от села 1 км.

23. Село Байтерек место расположение для складирования отходов от села 1 км.

24. Село Симферпольское место расположение для складирования отходов от села 1 км.

25. Село Приречное место расположение для складирования отходов от села 1 км.

26. Село Троицкое место расположение для складирования отходов от села 1 км.

27. Село Карсак место расположение для складирования отходов от села 1 км.

28. Село Кеноткель место расположение для складирования отходов от села 1 км.

29. Село Кошкарбай место расположение для складирования отходов от села 1 км.

30. Село Зеренда место расположение для складирования отходов от села 1 км.

31. Село Шагалалы место расположение для складирования отходов от села 1 км.

32. Село Зеренда полигон расположен в 6 километрах от населенного пункта.

33. Село Кызылсая место расположение для складирования отходов от села 1 км.

34. Поселок Алексеевка место расположение для складирования отходов от поселка 1 км.

35. Село Еликти место расположение для складирования отходов от села 1 км.

36. Село Заречное место расположение для складирования отходов от села 1 км.

37. Село Карауыл Канай бия место расположение для складирования отходов от села 1 км.

38. Село Игилик место расположение для складирования отходов от села 1 км.

39. Село Жамантуз место расположение для складирования отходов от села 1 км.

40. Село Желтау место расположение для складирования отходов от села 1 км.

41. Село Малика Габдуллина место расположение для складирования отходов от села 1 км.

42. Село Малые Тюкты место расположение для складирования отходов от села 1 км.

43. Село Серафимовка место расположение для складирования отходов от села 1 км.

44. Село Дороговка место расположение для складирования отходов от села 1 км.

45. Село Койсалган место расположение для складирования отходов от села 1 км.

1.2 Анализ управления коммунальными отходами в динамике за последние три года

В связи отсутствием учета образования и самостоятельного вывоза мусора жителями определить объемы штучных изделий, таких как пластиковые отходы, стеклотара и других отходов не представляется возможным.

Учитывая то, что населением не ведется учет образования отходов штучных изделий, количественные и качественные показатели таких отходов при разработке Программы по управлению коммунальных отходов, учитываться не будут. Тем временем, в ходе анкетирования населения сельских округов были определены виды и способы утилизации отходов на долю жителей. Эти данные будут использованы при определении целей и задач настоящей Программы.

Жители населенных пунктов указывают примерный объем образования золы и навоза. При этом, более чем 50% таких отходов используется в быту в виде удобрения, твердого топлива в бытовых печках и т.д.

Вывозится на полигон 979,02 тонн навоза, а так же размещается на прилагаемом участке 979,02 тонн населением.

Золы вывоз на полигон составляет 6927,2 тонн и размещается на прилагаемом участке 6927,2 тонн, согласно анкетных данных сельских населенных пунктов.

Предприятий и организаций, официально зарегистрированных в Зерендинском районе по вывозу сортировке и переработке ТБО не имеется. Осуществляется самовывоз ТБО населением.

Так же отсутствует специализированная техника (мусоровоз) для вывоза ТБО.

Отсутствуют контейнера для раздельного сбора и хранения ТБО.

1.3 Анализ мероприятий по управлению коммунальными отходами

Для строительства новых полигонов в Зерендинском районе в СНП имеются 10 земельных актов из них 9 земельных участков не соответствуют стандарта строительства полигонов ТБО, так как площадь составляет менее 15 га:

Зеренда (новый полигон ведется работа по строительству полигона) остальные 9 земельных актов (село Зеренда площадь 2,2 га, старый полигон), село Акколь (площадь 5,8 га), село Оркен (площадь 4,03 га), село Озен (площадь 4,79 га), село Приречное (площадь 6 га), село Шагалалы (площадь 5 га), село Кызылсая (площадь 5 га), поселок Алексеевка (площадь 0,82 га), село Молодежное (площадь 2,9 га).

1.4 Описание и анализ выделенных средств в динамика за последние три года

Денежные средства на узаконение действующих 45 мест складирования коммунальных отходов, а также на открытие промышленных площадок по сельским населенным пунктам из районного бюджета и областного в период с 2021 по 2023 год не выделялись.

С целью положительного решения по улучшению экологической ситуации в Зерендинском районе, было принято решение по строительству нового полигона в районном центре села Зеренда, так как на территории района отсутствуют узаконенные полигоны ТБО.

Таким образом на территории Зерендинского сельского округа был выделен земельный участок площадью 15 гектар, в направлении автодороги "Атбасар-Кокшетау" (в 6 км от населенного пункта с.Зеренда). Который прошҰл согласование с заинтересованными структурами и собраны исходные данные.

Зерендинским районом были переданы исходные данные и земельный участок в областное управление природных ресурсов и природопользования Акмолинской области для изготовления проекта.

Проектировщиком является ТОО "Концерн АЙ-СУ" (г. Павлодар). Сумма разработки проекта составляет 5 285,0 тыс. тенге.

По состоянию на 2023 год разработано ТЭО на вышеуказанный полигон.

В настоящее время проект проходит скрининг (проводится экологическая экспертиза в части экологии) в управлении экологии по Акмолинской области.

В последующем после положительных результатов экологической экспертизы будут проведены общественные слушания на полигон с.Зеренда.

Строительство полигона приблизительный срок начало 2025 года.

Проектная мощность полигона составляет 30 000 тонн в год, срок эксплуатации составляет 20 лет.

Ориентировочная стоимость строительства одного полигона составляет 1,65 миллиардов тенге.

2. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели и задачи программы.

Целями программы по управлению коммунальными отходами являются:

1. достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов накопленных и образуемых коммунальных отходов.

Цель 1. Совершенствование системы управления в сфере обращения с коммунальными отходами производства и потребления.

Цель 2. Улучшение санитарного и экологического состояния территорий сбора коммунальных отходов производства и потребления.

Цель 3. Раздельный сбор и улучшение транспортировки коммунальных отходов производства и потребления;

Цель 4. Обеспечение своевременный вывоз коммунальных отходов производства и потребления. Для достижения поставленных целей в процессе реализации Программы должны быть решены следующие задачи:

минимизация объемов образованных коммунальных отходов;

создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с коммунальными отходами производства и потребления и использования вторичных ресурсов;

модернизация системы обращения с коммунальными отходами производства и потребления;

ликвидация несанкционированных свалок размещения коммунальных отходов.

Достижение целей Программы будет осуществляться посредством проведения комплексных мероприятий для ее реализации. В плане мероприятий предусмотрены меры по реализации Программы и указаны исполнители, сроки реализации, а также источники и объемы финансирования. Задачи Программы – определить пути достижения поставленной цели, наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов работ в рамках планового периода. Структуризация основ комплексного управления коммунальными отходами включает в себя следующие аспекты:

Генезис – источники образования, технологические эксплуатационные процессы, исходная информация об отходах (инвентаризация отходов).

Анализ – физико-технический, технологический, экономический, ресурсный, социальный.

Базис – нормативно-методическая документация.

Синтез – паспортизация отходов.

Для осуществления комплексного управления коммунальными отходами, необходимо наличие компонентов политики в области управления коммунальными отходами, в частности:

разработка и применение пакета документов, стимулирующих или обязывающих максимальное предотвращение и вторичное использование коммунальных отходов;

установление экологических параметров методов обращения с коммунальными отходами;

создание структуры для осуществления планирования обращения с коммунальными отходами (координирующего центра);

выработка принципов ответственности производителей за размещение коммунальных отходов.

При определении целей программы по утилизации коммунальными отходами и планировании стратегии целесообразно иметь представление об определенной иерархии комплексного управления коммунальными отходами. Такая иерархия подразумевает, что в первую очередь должны рассматриваться мероприятия по первичному сокращению коммунальных отходов, затем по вторичному сокращению: повторному использованию и переработке оставшейся части коммунальных отходов и в самую последнюю очередь – мероприятия по утилизации или захоронению тех коммунальных отходов, возникновения которых не удалось избежать и которые не поддаются переработке во вторсырье.

Цели и задачи Программы по управлению коммунальными отходами могут варьироваться в зависимости от конкретных целей и условий района, города или страны. Однако, в общем случае, цели и задачи программы по управлению коммунальными отходами могут включать следующие элементы:

Целями настоящей программы по управлению коммунальными отходами является:

1. Сокращение объема образования коммунальных отходов.

2. Снижение затрат на управление коммунальными отходами.

3. Защита здоровья общества.

4. Содействие устойчивому потреблению и производству.

Для достижения поставленных целей требуется выполнение следующих задач:

1. Разработка и внедрение эффективной системы сбора и транспортировки коммунальных отходов.

2. Повышение осведомленности населения.

3. Разработка инфраструктуры для переработки и обработки коммунальных отходов.

4. Мониторинг и оценка результатов программы, чтобы корректировать стратегию.

2.2. Пути достижения поставленных целей и задач.

Эффективное управление коммунальными отходами требует комплексного и системного подхода, а также активного взаимодействия всех заинтересованных сторон. Для достижения поставленных целей и задач необходимо объединить усилия не только внутри района но и реализовать сотрудничество с другими районами области. Необходимо сделать следующие шаги:

1. Развитие эффективной инфраструктуры:

Строительство и модернизация объектов для сбора, транспортировки и обработки коммунальных отходов.

Оптимизация маршрутов сбора и транспортировки для снижения затрат.

2. Внедрение информационных кампаний и образования:

Организация обучающих мероприятий для населения о правилах сортировки и утилизации коммунальных отходов.

Проведение информационных кампаний для повышения осведомленности и ответственности населения.

3. Система стимулирования:

Введение экономических механизмов, таких как налоги на коммунальные отходы, чтобы стимулировать уменьшение объема коммунальных отходов и повышение переработки.

Поддержка программ вознаграждения или льгот для тех, кто активно участвует в переработке и уменьшении коммунальных отходов.

4. Мониторинг и оценка:

Установление системы мониторинга для отслеживания объемов коммунальных отходов, эффективности сбора и переработки.

Проведение регулярной оценки результатов программы и адаптация стратегии в соответствии с полученными данными.

5. Сотрудничество с заинтересованными сторонами:

Вовлечение частных компаний, неправительственных организаций и общественности в процесс управления коммунальными отходами.

Партнерство с местными органами власти, чтобы объединить ресурсы и координировать усилия.

6. Соблюдение законодательства и нормативов:

Постоянное обновление и соблюдение соответствующего законодательства и нормативов в сфере управления коммунальными отходами.

Соблюдение международных соглашений и стандартов, если они применимы.

7. Инновации и исследования:

Поддержка и финансирование исследовательских и инновационных проектов, направленных на поиск новых способов управления коммунальными отходами и уменьшения их воздействия на окружающую среду.

8. Финансовая устойчивость:

Разработка устойчивой финансовой модели для программы управления коммунальными отходами, включая прозрачную систему финансирования и бюджетирования.

9. Мониторинг и обмен опытом:

Сотрудничество с другими районами, чтобы объединить усилия в управлении коммунальными отходами.

2.3. Целевые показатели программы

Целевые показатели программы по управлению коммунальными отходами должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и ограниченными по времени (критерии SMART). Вот некоторые примеры целевых показателей для программы управления коммунальными отходами:

Снижение общего объема отправляемых на свалку коммунальных отходов:

Цель: Снижение общего объема коммунальных отходов, отправляемых на свалку, на 20% к концу 5-летнего периода.

Измерение: Количество тонн коммунальных отходов, отправляемых на свалку ежегодно.

Цель: Достижение стандартной практики раздельного сбора и сортировки коммунальных отходов на 95% территории района в течение 2 лет.

Измерение: Процент территории с организованным раздельным сбором.

Сокращение выбросов парниковых газов:

Цель: Обеспечение соответствия всем действующим законодательным нормам и стандартам в области управления коммунальными отходами.

Измерение: Результаты проверок и аудитов соответствия.

Целевые показатели должны быть адаптированы к конкретным целям и задачам программы по управлению коммунальными отходами, а также регулярно мониторится и оценивается для обеспечения достижения установленных целей.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Основным направлением является модернизация инфраструктуры управления коммунальными отходами: Одним из ключевых направлений является модернизация и развитие инфраструктуры для сбора, транспортировки, переработки и утилизации коммунальных отходов. Это включает в себя строительство современных сборочных пунктов, установку контейнеров для раздельного сбора и обновление системы транспортировки.

Сортировка на источнике и раздельный сбор: Важным направлением является поощрение раздельного сбора коммунальных отходов на уровне домохозяйств и предприятий. Это позволяет оптимизировать процессы переработки и утилизации.

Стимулирование переработки и утилизации: Программа будет активно содействовать переработке и утилизации коммунальных отходов, создавая партнерства с перерабатывающими компаниями и поддерживая развитие местных рынков для вторичных материалов.

Образование и информирование общественности: Для успешной реализации Программы важно образовать и информировать общественность о правилах раздельного сбора, устойчивости и экологической ответственности.

Пути достижения поставленных целей:

Разработка и внедрение долгосрочной стратегии: Программа предусматривает разработку и внедрение долгосрочной стратегии управления коммунальными отходами, которая определяет конкретные шаги и сроки для достижения целей.

Инвестиции в инфраструктуру: Программа предусматривает выделение средств на модернизацию и строительство инфраструктуры, включая сборочные пункты, перерабатывающие заводы и системы транспортировки.

Внедрение современных технологий: Программа сосредотачивается на внедрении современных технологий, таких как системы мониторинга заполнения контейнеров и оптимизация маршрутов сбора коммунальных отходов с использованием ГИС-технологий.

Альтернатива строительства полигонов на территории сельских округов это открытие пунктов приема с сортировкой коммунальных отходов по Зерендинскому району, где в последующем будет возможность приема отходов (пластмасса, стеклотара, бумага).

Открытие пунктов приема с сортировкой коммунальных отходов по Зерендинскому району воздействие на окружающую среду либо особого влияния на экологическую обстановку района проектируемого обьекта не окажут, при выполнении природоохранных мероприятий.

Необходимо открытие пунктов приема с сортировкой коммунальных отходов по Зерендинскому району в восьми сельских округах: Аккольском, Булакском, Конысбайском, Чаглинском, Зерендинском, Викторовском, Малика Габдуллина и поселке Алексеевка, что позволит охватить близ ближайшие села сортировкой и приемом перерабатываемых коммунальных отходов.

Аккольский сельский округ составляет 5 населенных пунктов, численность населения составляет 2059 человек, дворов 609. Открытие пункта приема с сортировкой отходов позволит охватить все населенные пункты округа сортировкой и приемом перерабатываемых отходов, а также расположенные вблизи населенные пункты Ортакского сельского округа, 3 населенных пункта, с численностью населения 824 человека и 212 дворов.

Булакский сельский округ составляет 5 населенных пунктов, численность населения 2309 человек, дворов 600. Открытие пункта приема с сортировкой отходов позволит охватить все населенные пункты округа сортировкой и приемом перерабатываемых отходов, а также расположенные вблизи населенные пункты Сарыозекского сельского округа, 3 населенных пункта, с численностью населения 1116 человека и 140 дворов.

Конысбайский сельский округ составляет 4 населенных пункта, численность населения 2006 человек, дворов 385. Открытие пункта приема сортировки позволит охватить все населенные пункты округа сортировкой и приемом перерабатываемых отходов, а также расположенные вблизи населенные пункты сельского округа имени Сакена Сейфуллина, 4 населенных пункта, с численностью населения 1016 человек и 256 дворов, Симферопольского сельского округа, 3 населенных пункта, с численностью населения 1250 человек и 277 дворов, Кызылсаянского сельского округа, 3 населенных пункта, с численностью населения 501 человек и 141 двор.

Чаглинский сельский округ составляет 5 населенных пунктов, численность населения 2879 человек, дворов 735. Открытие пункта приема сортировки позволит охватить все населенный пункт округа сортировкой и приемом перерабатываемых отходов, а также расположенные вблизи населенные пункты Приреченского сельского округа, 2 населенных пункта, с численностью населения 1000 человек и 338 дворов, Садового сельского округа, 3 населенных пункта, с численностью населения 1610 человек и 399 дворов.

Зерендинский сельский округ составляет 3 населенных пункта, численность населения 7705 человек, дворов 1896. Открытие пункта приема сортировки позволит охватить все населенные пункты округа сортировкой и приемом перерабатываемых отходов, а также расположенные вблизи населенные пункты Байтерекского сельского округа, 5 населенных пунктов, численность населения 1170 человек, дворов 381, Троицкого сельского округа, 4 населенных пункта, численность населения 1309 человек, дворов 334.

Викторовский сельский округ составляет 3 населенных пункта, численность населения 1491 человек, дворов 482. Открытие пункта приема сортировки позволит охватить все населенные пункты округа сортировкой и приемом перерабатываемых отходов, а также расположенные вблизи населенные пункты Исаковского сельского округа, 3 населенных пункта, с численностью населения 616 человек и 617 дворов, села Айдобол, численностью населения 956 человек и 373 двора.

Сельский округ Малика Габдуллина составляет 5 населенных пункта, с численностью населения 1036 человек и 311 дворов. Открытие пункт приема сортировки позволит охватить все населенные пункты округа сортировкой и приемом перерабатываемых отходов, а также расположенные вблизи населенные пункты Кызылегисского сельского округа, 3 населенных пункта, с численностью населения 520 человек и 120 дворов, сельского округа имени Канай би, 4 населенных пункта, с численностью населения 646 человек и 156 дворов.

Поселок Алексеевка составляет 3 населенных пункта, численность населения 2083 человек, дворов 525. Открытие пункта приема сортировки отходов позволит охватить все населенный пункты округа сортировкой и приемом перерабатываемых отходов, а также расположенные вблизи населенные пункты Кусепского сельского округа, 5 населенных пунктов, с численностью населения 2263 человека и 731 дворов.

Таким образом охват населения сортировкой и приемом перерабатываемых коммунальных отходов составит большую часть Зерендинского района.

Для реализации проектов по пунктам приема необходимо помещение площадью не менее 300 м2.

Необходимо приобретение контейнеров для раздельного сбора и хранения ТБО.

Все вышеуказанные работы требуют разработки проектно-сметных документаций и выделения необходимых финансовых средств.

4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

Бюджет Программы: Указание общего бюджета, выделенного на реализацию Программы по управлению коммунальными отходами. Это включает в себя как начальное финансирование, так и ожидаемые дополнительные расходы на всем протяжении выполнения Программы.

Источники финансирования: Описание источников финансирования Программы, таких как государственные бюджеты, местные налоги, гранты и другие.

Финансирование на инвестиции: Указание финансирования, выделенного на инвестиционные проекты, такие как строительство сборочных пунктов, перерабатывающих заводов и приобретение необходимой техники.

Источником финансирования мероприятий Программы по управлению коммунальными отходами являются местный бюджет, областной бюджет.

Человеческие ресурсы:

Персонал: Определение необходимого числа сотрудников, их квалификации и роли в реализации Программы.

Обучение и развитие персонала: Описание планов по обучению и развитию персонала для обеспечения успешной реализации Программы.

Инфраструктура:

Инфраструктура для сбора и транспортировки коммунальных отходов: Указание состояния и планов по модернизации инфраструктуры для сбора, транспортировки и временного хранения коммунальных отходов.

Инфраструктура для переработки и утилизации: Описание состояния и планов по строительству и модернизации перерабатывающих заводов и соответствующей инфраструктуры.

Технологические ресурсы:

Техническое оборудование: Указание необходимого технического оборудования для эффективной реализации Программы.

Информационные системы: Описание информационных систем и программного обеспечения, необходимых для мониторинга и управления управлением коммунальными отходами.

Партнерские отношения:

Партнеры и сотрудничество: Указание на партнерские отношения с организациями, предприятиями и НПО, которые могут предоставить дополнительные ресурсы или экспертизу.

Гражданское общество: Описание мер для вовлечения общественности и добровольцев в реализацию Программы.

Временные рамки:

График выполнения: Установление временных рамок для реализации ключевых этапов Программы, включая начало и завершение проектов и мероприятий.

Мониторинг и оценка: Описание системы мониторинга и оценки для постоянного контроля за прогрессом и результатами.

| Год | Объем финансирования, тыс. тенге |
| --- | --- |
| 2024- 2028 | Согласно бюджета * |

Примечание * — объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.

Источником финансирования реализации всех пунктов программы по управлению коммунальными отходами областной и местный бюджет, управлением определяется количество финансовых средств, сроки финансирования, очередность проведения мер, предусмотренных в программе.

*После корректировки будут определены дополнительные инфраструктуры, а так же выявлены объҰмы накоплений перерабатываемых коммунальных отходов.

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ПО ЗЕРЕНДИНСКОМУ РАЙОНУ

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Средства для реализации мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Своевременная разработка нормативных документов | 2023 год | Не требует финансирования |  |
| 2 | Проведение мониторинга в течение 2 лет для выявления объемов и ведением учета по перерабатываемым коммунальным отходам (пластмасса, стеклотара, бумага) | 2024-2025 год | МБ |  |
| 3 | Определение необходимого числа внештатных сотрудников проводящих мониторинговые данные по образованию и накоплению объҰмов коммунальных отходов | Март 2024 год | МБ |  |
| 4. | Оплата труда внештатным сотрудникам проводящим мониторинговые данные по образованию и накоплению объҰмов коммунальных отходов | 2024-2025 год | МБ |  |
| 5 | Корректировка ПУО на основании мониторинговых данных за последние 2 года | 2025 год (4 квартал) | МБ |  |
| 6 | Открытие пунктов приема с сортировкой коммунальных отходов в 8 сельских округах Зерендинского района (Аккольском, Булакском, Конысбайском, Чаглинском, Зерендинском, Викторовском, Малика Габдуллина и поселке Алексеевка) | 2024-2025 год | МБ |  |
| 7 | Реализация проекта строительство полигона ТБО в селе Зеренда | 2025-2026 год | ОБ,РБ |  |
| 8 | Приобретение специализированной техники для вывоза отходов ТБО в количестве 13 ед. | 2025-2026 год | ОБ,МБ |  |
| 9 | Численность персонала задействованного на проектируемом полигоне села Зеренда при открытии 40 человек | 2025 -2026 год | Собственные средства предприятия, организации |  |
| 10 | Проведение мероприятий разъяснительного характера о недопустимости несанкционированного размещения коммунальных отходов в необорудованных местах населением | 2024-2028 год | Не требует финансирования |  |
| 11 | Сбор, транспортировка и утилизация коммунальных отходов производства и потребления, проведение мероприятий направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды | 2025-2028 год | Не требует финансирования МИО |  |
| 12 | Вывоз и утилизация коммунальных отходов по Договору сторонними организациями с мест образования | 2026-2028 год | Собственные средства акиматов сельских округов |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан