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Об утверждении Правил финансирования, использования и мониторинга средств Фонда инфраструктурного развития
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 августа 2026 года № 543.
[bookmark: z4]
      В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2026 года № 676 ДСП, ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      1. Утвердить прилагаемые Правила финансирования, использования и мониторинга средств Фонда инфраструктурного развития. 

      2. Департаменту методологии бюджетного процесса Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) направление копии настоящего приказа на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан после дня его первого официального опубликования.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 17.08.2026 № 554.



      3. Настоящий приказ вводится в действие с момента подписания, и подлежит официальному опубликованию.
	
      Министр 

	
М. Такиев



	 
	Утвержден приказом


 Правила финансирования, использования и мониторинга средств Фонда инфраструктурного развития
 Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила финансирования, использования и мониторинга средств Фонда инфраструктурного развития (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2026 года № 676-қбпү "О мерах по ускоренному развитию экономики" (далее – Постановление) и определяют порядок финансирования, использования и мониторинга средств Фонда инфраструктурного развития.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) Фонд инфраструктурного развития (далее – Фонд) – контрольный счет наличности, открытый в государственном казначействе в соответствии с Постановлением для зачисления и расходования денег;

      2) перечень проектов (далее – Перечень) – список проектов, разработанных в соответствии с Правилами отбора, критериев инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств Фонда, утвержденными приказом Заместителя Премьер-министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2026 года № 129 (далее – Правила № 129) и одобренных Республиканской бюджетной комиссией (далее – РБК) для дальнейшего финансирования за счет средств Фонда;

      3) расширенное казначейское сопровождение – деятельность по осуществлению текущего контроля в соответствии со статьей 110 Бюджетного кодекса Республики Казахстан за целевым использованием средств, выделенных на реализацию государственных инвестиционных проектов, включенных в Перечень, в том числе реализуемых субъектами квазигосударственного сектора, автономной организацией образования и (или) ее организацией в области здравоохранения при проведении платежей через контрольные счета наличности;

      4) контрольный счет наличности местного уполномоченного органа соответствующей сферы за счет средств Фонда инфраструктурного развития (далее – КСН МУО ФИР) – контрольный счет наличности, предназначенный для учета операций, связанных с зачислением поступлений и расходованием средств Фонда местными исполнительными органами;

      5) контрольный счет наличности центрального уполномоченного органа соответствующей сферы за счет средств Фонда инфраструктурного развития (далее – КСН ЦГО ФИР) – контрольный счет наличности, предназначенный для учета операций, связанных с зачислением поступлений и расходованием средств Фонда центральными государственными органами;

      6) контрольный счет наличности субъекта квазигосударственного сектора за счет средств Фонда инфраструктурного развития (далее – КСН СКС ФИР) – контрольный счет наличности, открываемый субъекту квазигосударственного сектора в государственном казначействе для учета операций, связанных с зачислением и расходованием средств Фонда;

      7) контрольный счет наличности автономной организации образования за счет средств Фонда инфраструктурного развития (далее – КСН АОО ФИР) - контрольный счет наличности, открываемый автономной организации образования в государственном казначействе для учета операций, связанных с зачислением и расходованием средств Фонда;

      8) контрольный счет наличности организации в области здравоохранения автономной организации образования за счет средств Фонда инфраструктурного развития (далее – КСН ОЗ АОО ФИР) - контрольный счет наличности, открываемый организации в области здравоохранения автономной организации образования в государственном казначействе для учета операций, связанных с зачислением и расходованием средств Фонда.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      3. Фонд инфраструктурного развития формируется за счет трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан и иных поступлений, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет открытие контрольного счета наличности Фонда (далее – КСН Фонда) и перечисление средств с КСН Фонда, обеспечивает мониторинг расходования средств Фонда, а также формирование отчетов о поступлениях и расходах Фонда.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      4. Операции по поступлениям средств Фонда учитываются в соответствии с Единой бюджетной классификацией Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 апреля 2025 года № 151 "Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан".
 Глава 2. Порядок использования средств Фонда инфраструктурного развития

      5. Распределение средств Фонда осуществляется согласно Перечню.

      6. Проект Перечня формируется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на основании ходатайств центральных уполномоченных органов соответствующей сферы (далее – ЦГО), согласно приложению к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 6 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      7. При финансировании проектов местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора (далее – СКС), автономной организации образования (далее – АОО) и (или) ее организация в области здравоохранения (далее – ОЗ АОО) ЦГО рассматривает представленные ходатайства местных уполномоченных органов соответствующей сферы (далее – МУО), СКС, АОО и (или) ОЗ АОО в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступления посредством электронного документооборота в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан.

      При несоответствии ходатайства на включение в проект Перечня МУО, СКС, АОО и (или) ОЗ АОО форме, установленной приложением к настоящим Правилам, ЦГО осуществляет возврат ходатайства соответствующему МУО, СКС, АОО и (или) ОЗ АОО.

      В случае соответствия ходатайств МУО, СКС, АОО и (или) ОЗ АОО ЦГО направляет их в уполномоченный орган по бюджетной политике для получения заключения на предмет соответствия документам системы государственного планирования, включая планы развития государственных органов или столицы, городов республиканского значения, областей, планы развития и (или) мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочные стратегии развития автономной организации образования и одному из критериев, определенных Правилами № 129.

      Ходатайство ЦГО на включение в проект Перечня составляется по поступившим ходатайствам от МУО, СКС, АОО и (или) ОЗ АОО и ходатайству самого ЦГО, по форме согласно приложению к настоящим Правилам по каждому объекту.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      8. Ходатайство ЦГО рассматривается ведомственной бюджетной комиссией (далее – ВБК) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения на рассмотрение, при наличии следующих документов:

      1) расчеты и обоснования стоимости государственного инвестиционного проекта согласно строительным нормативам либо коммерческим предложениям;

      2) документы и сведения, подтверждающие обоснованность выделения средств;

      3) в случае рассмотрения проектов местных исполнительных органов ходатайство МУО за подписью акима столицы, города республиканского значения, соответствующей области, с приложением пояснительной записки за подписью руководителя МУО или лица, его заменяющего;

      4) пояснительной записки за подписью заместителя руководителя ЦГО;

      5) заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения;

      6) экономическая экспертиза технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта;

      7) экономическое заключение на инвестиционное предложение;

      8) заключение уполномоченного органа по бюджетной политике;

      9) документации, соответствующей положениям о строительстве "под ключ", установленными законодательством Республики Казахстан.

      Одобренное ВБК ходатайство ЦГО (в разрезе регионов и объектов) в течение 3 (трех) рабочих дней направляется в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для вынесения на рассмотрение РБК посредством системы электронного документооборота с приложением:

      1) списка объектов с указанием:

      сроков реализации проектов;

      стоимости проектов по положительным заключениям комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации;

      2) протокола ВБК;

      3) ходатайство ЦГО;

      4) ходатайство МУО (в случае рассмотрения проектов местных исполнительных органов);

      5) документы и сведения, подтверждающие обоснованность выделения средств по республиканским инвестиционным проектам.

      По проектам АОО и (или) ОЗ АОО к ходатайству дополнительно прилагаются:

      1) документ, подтверждающий включение проекта в долгосрочную стратегию развития АОО;

      2) ходатайство АОО за подписью первого руководителя или лица, его замещающего;

      3) в случае реализации проекта организацией АОО – документы, подтверждающие полномочия такой организации на реализацию проекта, а также пояснительная записка за подписью первого руководителя организации.

      Сноска. Пункт 8 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      9. Уполномоченный орган по бюджетному планированию на основании ходатайства ЦГО формирует проект Перечня в пределах средств Фонда.

      Проект Перечня состоит из перечня объектов с указанием по каждому объекту:

      сроков реализации проектов;

      стоимости проектов по положительным заключениям комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации либо в соответствии с документацией, соответствующей положениям о строительстве "под ключ", установленными законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      10. Стоимость одобренных РБК проектов, включенных в Перечень к финансированию за счет средств Фонда, не должна превышать сумму средств, находящихся на счете Фонда на дату принятия решения РБК или сумму, указанную в протоколе Совета по управлению Национальным фондом.

      Сноска. Пункт 10 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      11. Одобренный РБК Перечень в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, государственное казначейство, соответствующие ЦГО, МУО, СКС, АОО и (или) ОЗ АОО для формирования платежных документов, а также дальнейшего мониторинга использования средств Фонда.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      12. Средства Фонда расходуются на реализацию проектов, одобренных для включения в Перечень, за исключением расходов, связанных с:

      1) разработкой проектно-сметных документаций;

      2) разработкой технико-экономического обоснования и/или технического задания и расчетной стоимости строительства "под ключ";

      3) прохождением необходимых экспертиз;

      4) выделением земельных участков.

      Расходы, перечисленные в подпунктах 1), 2) 3) и 4) настоящего пункта Правил, осуществляются за счет средств соответствующих бюджетов.

      13. Средства Фонда направляются на реализацию проектов, включенных в одобренный Перечень, в объеме, согласно стоимости, утвержденной проектно-сметной документацией, при наличии положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы, а также в соответствии с документацией, соответствующей положениям о строительстве "под ключ", установленными законодательством Республики Казахстан.

      14. Расходы, связанные с увеличением сметной стоимости проектов, реализуемых за счет средств Фонда, в связи с корректировкой проектно-сметной документации или включением в нее дополнительных компонентов, не предусмотренных в технико-экономическом обосновании или типовом проекте, осуществляются за счет средств соответствующего бюджета.

      15. В случае если заказчиком реализации государственного инвестиционного проекта выступает субъект квазигосударственного сектора (далее – СКС), в государственном казначействе открывается контрольный счет наличности субъекту квазигосударственного сектора. 

      16. Перечисление средств с КСН Фонда на КСН ЦГО ФИР осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в соответствии с решением РБК и Перечнем на основании счета к оплате посредством цифровой системы "Казначейство-клиент".

      Дальнейшее перечисление средств с КСН ЦГО ФИР осуществляется последовательно в зависимости от заказчика и его ведомственной (организационной) принадлежности на основании счета к оплате либо платежного поручения посредством цифровой системы "Казначейство-клиент" в следующем порядке:

      1) если заказчиком является МУО — с КСН ЦГО ФИР на КСН МУО ФИР;

      2) если заказчиком является СКС, относящееся к соответствующему МУО, — с КСН ЦГО ФИР на КСН МУО ФИР и далее с КСН МУО ФИР на КСН СКС ФИР;

      3) если заказчиком является СКС, относящееся непосредственно к соответствующему ЦГО, — с КСН ЦГО ФИР на КСН СКС ФИР;

      4) если заказчиком является АОО — с КСН ЦГО ФИР на КСН АОО ФИР;

      5) если заказчиком является ОЗ АОО — с КСН ЦГО ФИР на КСН АОО ФИР и далее с КСН АОО ФИР на КСН ОЗ АОО ФИР.

      Перечисление средств осуществляется с соблюдением установленной настоящим пунктом последовательности и не допускает перечисления средств на КСН нижестоящего получателя минуя соответствующий КСН вышестоящего получателя.

      Сноска. Пункт 16 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      17. Проведение платежей с КСН ЦГО ФИР, КСН МУО ФИР, КСН СКС ФИР, КСН АОО ФИР, КСН ОЗ АОО ФИР для расчетов по договорам, заключенным в рамках реализации проектов, осуществляется:

      1) ЦГО и МУО – на основании счета к оплате;

      2) СКС, АОО и (или) ОЗ АОО – на основании платежного поручения.

      К счету к оплате или платежному поручению прилагаются акты выполненных работ, за исключением случаев осуществления авансовой (предварительной) оплаты.

      Формирование и направление платежных документов осуществляется посредством цифровой системы "Казначейство-клиент". При выборе способа расчетов, предусмотренного подпунктом 2) пункта 21-1 настоящих Правил, дальнейшее проведение расчетов осуществляется с использованием платформы цифрового теңге в порядке, установленном в пункте 21-1 настоящих Правил и Процедурами.

      Сноска. Пункт 17 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      18. Не допускается расходование средств с КСН ЦГО ФИР, КСН МУО ФИР, КСН СКС ФИР, КСН АОО ФИР, КСН ОЗ АОО ФИР на реализацию проектов, не включенных в одобренный РБК Перечень.

      Сноска. Пункт 18 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      19. Порядок открытия и закрытия КСН Фонда, КСН ЦГО ФИР, КСН МУО ФИР, КСН СКС ФИР, КСН АОО ФИР, КСН ОЗ АОО ФИР осуществляется в соответствии с требованиями параграфов 3 и 8 главы 4 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 328 "Об утверждении Процедур казначейского исполнения бюджета и их кассового обслуживания, процедур казначейского учета и мониторинга" (далее – Процедуры).

      В случае если реализация проектов, включенных в Перечень возложена на ведомство (комитет) ЦГО соответствующей сферы, документы на открытие контрольного счета наличности ведомству (комитету) в орган государственного казначейства представляет ЦГО соответствующей сферы.

      В случае если реализация проектов, включенных в Перечень возложена на АОО и (или) ОЗ АОО, документы на открытие контрольного счета наличности АОО и (или) ОЗ АОО в орган государственного казначейства представляются соответственно АОО или (или) ОЗ АОО.

      В случае если реализация проектов, включенных в Перечень возложена на СКС, документы на открытие контрольного счета наличности в орган государственного казначейства представляет СКС.

      Сноска. Пункт 19 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      20. Гражданско-правовые сделки ЦГО, МУО, СКС, АОО и (или) ОЗ АОО, заключаемые в рамках реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда заключаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 20 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      21. При выборе способа расчетов, предусмотренного подпунктом 1) пункта 21-1 настоящих правил, средства с КСН ЦГО ФИР, КСН МУО ФИР, КСН СКС ФИР, КСН АОО ФИР и КСН ОЗ АОО ФИР перечисляются на КСН закупок генерального подрядчика в порядке, установленном Процедурами и настоящими Правилами.

      Сноска. Пункт 21 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      21-1. Расчеты по договорам, заключенным в рамках реализации проектов за счет средств Фонда, осуществляются одним из способов:

      1) путем перечисления средств Фонда на КСН закупок генерального подрядчика с применением расширенного казначейского сопровождения;

      2) с использованием цифрового теңге посредством перечисления заказчиком непосредственно на цифровой счет генерального подрядчика (поставщика), открытый в банке второго уровня на платформе цифрового теңге.

      Способ расчетов определяется заказчиком и указывается в договоре, заключаемом с генеральным подрядчиком (поставщиком).

      При выборе способа расчета, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта, генеральный подрядчик (поставщик) обеспечивает наличие цифрового счета, открытого банком второго уровня на платформе цифрового теңге в порядке, установленном Правилами выпуска, обращения и погашения цифровых теңге, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2026 года № 42 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2026 года № 38625) (далее – Правила № 42).

      Заказчик по соответствующему проекту формирует смарт-контракт цифрового теңге в порядке, установленном Правилами № 42.

      При осуществлении платежей и переводов денег по соответствующему проекту, заказчик формирует счет к оплате/платежное поручение с указанием в поле "Получатель денег/Бенефициар" реквизитов цифрового счета, открытого в банке второго уровня на платформе цифрового теңге и направляет его в орган государственного казначейства посредством цифровой системы "Казначейство-клиент". При этом, Комитет государственного казначейства совместно с Национальным Банком осуществляют конвертацию безналичных теңге в цифровой теңге в пределах суммы, указанной в счете к оплате/платежном поручении заказчика и их зачисление на цифровой счет генерального подрядчика (поставщика).

      Дальнейшие расчеты генерального подрядчика с субподрядчиками, поставщиками товаров, работ и услуг и иными лицами, привлекаемыми в рамках реализации проекта, по всей цепочке кооперации осуществляются путем перечисления цифровых теңге на цифровые счета указанных лиц с соблюдением требований Правил № 42.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 21-1 приказом Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      22. Проведение платежей, связанных с использованием средств Фонда с КСН ЦГО ФИР, КСН МУО ФИР, КСН СКС ФИР, КСН АОО ФИР, КСН ОЗ АОО ФИР осуществляется в соответствии с параграфами 7, 8, 9, 10 главы 6 Процедур.

      Проведение платежей с КСН Фонда осуществляется по специфике экономической классификации расходов бюджета 462 "Расходование средств Фонда инфраструктурного развития.

      Сноска. Пункт 22 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      23. При осуществлении расчетов способом, предусмотренным подпунктом 1) пункта 21-1 настоящих Правил, проведение платежей по проектам за счет средств Фонда осуществляется с применением расширенного казначейского сопровождения в отношении всей суммы договора (контракта), заключенного ЦГО и (или) МУО и (или) СКС и (или) АОО и (или) ОЗ АОО (заказчиком) с генеральным подрядчиком (поставщиком). 

      Для осуществления расчетов по договорам, указанным в части первой настоящего пункта, генеральному подрядчику открывается контрольный счет наличности закупок (далее – КСН закупок генерального подрядчика) в государственном казначействе, предназначенный исключительно для учета операций по соответствующему проекту.

      Открытие КСН закупок генерального подрядчика осуществляется в соответствии с параграфом 2 Главы 8 Процедур и с учетом особенностей настоящих Правил.

      Средства, учитываемые на КСН закупок генерального подрядчика, используются исключительно в целях реализации соответствующего проекта и не должны использоваться на финансирование иных обязательств.

      Сноска. Пункт 23 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      24. При осуществлении расчетов способом, предусмотренным подпунктом 1) пункта 21-1 настоящих Правил, расходование средств с КСН закупок генерального подрядчика осуществляется в соответствии с Процедурами с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами.

      Сноска. Пункт 24 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      25. По проектам, финансируемым за счет средств Фонда, допускается авансовая (предварительная) оплата в размере до 30 (тридцати) процентов от суммы договора на текущий финансовый год, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      26. Окончательный расчет (удержанных пяти процентов от общей суммы договора) за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ по проекту и предъявления заказчиком в орган государственного казначейства акта приемки объекта в эксплуатацию, подписанного в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности государственной комиссией, с обязательным включением в ее состав представителя органа внутреннего государственного аудита.

      27. При образовании на КСН ЦГО ФИР, КСН МУО ФИР, КСН СКС ФИР, КСН АОО ФИР, КСН ОЗ АОО ФИР экономии средств по итогам закупок подрядных работ либо приемки завершенного объекта в эксплуатацию соответствующий заказчик в месячный срок производит возврат суммы экономии непосредственно на КСН Фонда.

      Сноска. Пункт 27 – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.



      28. Периодом освоения средств Фонда является срок реализации проекта. 

      Неиспользованный остаток средств, сложившийся по итогу реализации проекта подлежит возврату в месячный срок на КСН Фонда в порядке, определенном пунктом 27 настоящих Правил.
 Глава 3. Порядок мониторинга использования средств Фонда инфраструктурного развития

      29. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежемесячно до 25-го числа проводит мониторинг поступлений средств на КСН Фонда посредством цифровых систем органов государственного казначейства.

      30. ЦГО и МУО представляют в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчет об использовании средств, выделенных из Фонда, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам:

      МУО – ежемесячно, в срок не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и не позднее 23 января года, следующего за отчетным финансовым годом посредством цифровой системы "е-Минфин";

      ЦГО – ежемесячно, в срок не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом посредством цифровой системы "е-Минфин".

      31. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета на основе отчетов, указанных в пункте 30 Главы 3 настоящих Правил, и оперативных данных, полученных в соответствии с пунктом 29 главы 3 настоящих Правил, формирует сводный отчет об использовании средств Фонда по форме, установленной Правилами составления и представления бюджетной отчетности, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 мая 2025 года № 262.

      32. Для сверки данных в рамках мониторинга органы государственного казначейства ежемесячно, в срок не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по итогам года в срок не позднее 8-го января года, следующего за отчетным финансовым годом, предоставляют в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета оперативную информацию об остатках средств Фонда на КСН ЦГО ФИР, КСН МУО ФИР, КСН СКС ФИР.
	 
	Приложение к приказу
Приложение 1 к Правилам
финансирования, использования
и мониторинга средств Фонда
инфраструктурного развития


 Ходатайство 

      Сноска. Приложение  – в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2026 № 624.

      В соответствии с Правилами отбора, критерии инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств Фонда инфраструктурного развития (далее – Фонд) центральный государственный орган/местный уполномоченный орган/субъект квазигосударственного сектора/автономная организация образования и (или) ее организация в области здравоохранения просит включить в проект Перечня_____________________________________

      (указать наименование проекта)

      Основные идентификационные характеристики проекта:

      1) сметная стоимость ________ тысяч теңге, из них проектно-изыскательские работы ________ тысяч теңге;

      1.1) стоимость по договорам (по начатым проектам) ________ тысяч теңге, информация по ранее профинансированным расходам (в разрезе источников и годов) ______тысяч теңге;

      1.2) сумма полученного аванса по ранее профинансированным расходам (в разрезе источников и годов) ________ тысяч теңге;

      2) положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проекта (технико-экономическое обоснование или проектно-сметная документация) от ___ №____;

      3) отраслевое заключение на государственный инвестиционный проект от ____ №___;

      4) экономическое заключение на государственный инвестиционный проект от___ №__;

      5) землеустроительный проект о предоставлении права на земельный участок (кадастровый номер);

      6) приказ об утверждении проектно-сметной документации от___ №_____;

      7) заключение уполномоченного органа по бюджетной политике на соответствие проекта:

      а) документам Системы государственного планирования, включая планы развития государственных органов или столицы, городов республиканского значения, областей, планы развития и (или) мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочные стратегии развития автономных организаций образования __________________________;

      (соответствует/не соответствует)

      б) одним из критериев, определенных Правилами отбора, критерии инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств Фонда инфраструктурного развития от___ №_____: _________________; (название критерия)

      Требуемая сумма финансирования из Фонда по инвестиционному проекту______________________________ (цифрами и прописью) тысяч теңге.

      Руководитель центрального государственного органа/ руководитель субъекта квазигосударственного сектора/ руководитель автономной организации образования и (или) ее организации в области здравоохранения/ Аким столицы, города республиканского значения, области

      _________________________________________________________________

      (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      Место печати
	 
	Приложение 2 к Правилам
финансирования, использования
и мониторинга средств Фонда
инфраструктурного развития

	 
	Форма,
предназначенная для сбора
административных данных



      Представляется: в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета/ в центральный государственный орган соответствующей сферы

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: www.gov.kz

      Наименование административной формы: Отчет об использовании средств, выделенных из Фонда инфраструктурного развития

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1-ФИР

      Периодичность: ежемесячно, ежегодно

      Отчетный период: ______месяц _______год

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: центральный уполномоченный орган соответствующей сферы/местный уполномоченный орган соответствующей сферы

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 

      для местного уполномоченного органа соответствующей сферы – в срок не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за соответствующий финансовый год в срок не позднее 23-го января года, следующего за отчетным финансовым годом;

      для центрального уполномоченного органа соответствующей сферы – в срок не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за соответствующий финансовый год в срок не позднее 25-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.

      Бизнес-идентификационный номер:

      
[image: ]




      Метод сбора: в электронном виде

      Единица измерения: тысяч теңге
	
Код
	
Наименование центрального государственного органа/местного уполномоченного органа
	
Наименование проекта
	
Сметная стоимость (по проектно-сметной документации)
	
Стоимость по заключенному договору государственных закупок
	
Дата и номер договора
	
Наименование генерального подрядчика, субподрядчиков

	

	

	

	

	

	

	


	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	




            продолжение таблицы
	
Неиспользованный остаток на начало года
	
Перечислено на контрольный счет
	
Использовано
	
Неиспользованный остаток на конец отчетного периода
	
Сумма экономии
	
Сумма возврата в Фонд инфраструктурного развития
	
Достигнутый результат/причины недостижения

	
8
	
9
	
10
	
11
	
12
	
13
	
14

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	




      Наименование:________________________________________________

      Адрес:_______________________________________________________

      _____________________________________________________________

      Телефон:_____________________________________________________

      Адрес электронной почты: ______________________________________

      Исполнитель: __________________________ _______________________

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Руководитель центрального государственного органа/

      Аким столицы, области, города республиканского значения

      _____________________________________________________________

      (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      Место печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного

      предпринимательства)__________________________________________

      Примечание: пояснение по заполнению формы "Отчет об использовании средств, выделенных из Фонда инфраструктурного развития", приведено в приложение к форме, "Отчет об использовании средств, выделенных из Фонда инфраструктурного развития".
	 
	Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет об использовании
средств, выделенных из Фонда
инфраструктурного развития"


 Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об использовании средств, выделенных из Фонда инфраструктурного развития" (1-ФИР, ежемесячно, ежегодно)
 Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об использовании средств, выделенных из Фонда инфраструктурного развития" (далее-Форма), предназначено для составления и представления центральными государственными органами соответствующей сферы/местными уполномоченными органами соответствующей сферы.

      2. Форма подписывается руководителем центрального государственного органа/акимом столицы, области, города республиканского значения, с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии).

      3. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах теңге без десятичного знака.
 Глава 2. Пояснение по заполнению формы

      4. В графе 1 указывается код администратора бюджетных программ.

      5. В графе 2 указывается наименование центрального государственного органа или местного уполномоченного органа.

      6. В графе 3 указывается наименование проекта.

      7. В графе 4 указывается сметная стоимость строительства.

      8. В графе 5 указывается стоимость работ по заключенному договору государственных закупок.

      9. В графе 6 указывается дата и номер заключенного договора с поставщиком.

      10. В графе 7 указывается наименование генерального подрядчика и субподрядчиков;

      11. В графе 8 указывается неиспользованный остаток бюджетных средств/средств из Фонда инфраструктурного развития на начало года.

      12. В графе 9 указывается сумма перечисленных на контрольный счет наличности средств Фонда инфраструктурного развития.

      13. В графе 10 указывается сумма использованных средств Фонда инфраструктурного развития.

      14. В графе 11 указывается неиспользованный остаток выделенных средств из Фонда инфраструктурного развития на конец отчетного периода.

      15. В графе 12 указывается сумма экономии средств Фонда инфраструктурного развития.

      16. В графе 13 указывается сумма возврата в Фонд инфраструктурного развития (соответствии с пунктами 28 и 29 Правил использования и мониторинга средств Фонд инфраструктурного развития). 

      17. В графе 14 указывается достигнутый результат либо причины недостижения.
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