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Об утверждении Правил заключения соглашения между администратором бюджетных программ и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проектов строительства "под ключ", регистрации, исполнения, а также проведения платежей по договорам по проектам строительства "под ключ" и (или) договорам принятия государственных обязательств по проектам строительства "под ключ"
Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 сентября 2026 года № 156
[bookmark: z4]
      В соответствии с пунктом 3 статьи 147-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила заключения соглашения между администратором бюджетных программ и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проектов строительства "под ключ", регистрации, исполнения, а также проведения платежей по договорам по проектам строительства "под ключ" и (или) договорам принятия государственных обязательств по проектам строительства "под ключ".

      2. Департаменту развития отраслей экономики и мониторинга инвестиционных проектов Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа его направление для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после его первого официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
	
      Заместитель Премьер-Министра – 

Министр национальной экономики

Республики Казахстан 

	
С. Жумангарин
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      "СОГЛАСОВАН"
       Министерство финансов
       Республики Казахстан
	 
	Утверждены приказом
Заместитель Премьер-
Министра – Министр
национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 сентября 2026 года № 156


 Правила заключения соглашения между администратором бюджетных программ и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проектов строительства "под ключ", регистрации, исполнения, а также проведения платежей по договорам по проектам строительства "под ключ" и (или) договорам принятия государственных обязательств по проектам строительства "под ключ"
 Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила заключения соглашения между администратором бюджетных программ и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проектов строительства "под ключ", регистрации, исполнения, а также проведения платежей по договорам по проектам строительства "под ключ" и (или) договорам принятия государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 147-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и определяют порядок заключения соглашения между администратором бюджетных программ и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проектов строительства "под ключ", регистрации, исполнения, а также проведения платежей по договорам по проектам строительства "под ключ" и (или) договорам принятия государственных обязательств по проектам строительства "под ключ".

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) администратор бюджетных программ (далее – АБП) – государственный орган, ответственный за планирование, обоснование, реализацию и достижение результатов бюджетных программ, определяемый согласно возложенным на него законодательством Республики Казахстан функциям, полномочиям и компетенциям;

      2) субъекты квазигосударственного сектора – государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе Фонд национального благосостояния, национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законами Республики Казахстан, фонд социального медицинского страхования, Государственный фонд социального страхования, некоммерческая организация, обеспечивающая условия для деятельности органов, их организаций и участников Международного финансового центра "Астана", высшая научная организация;

      3) государственное казначейство – ведомство центрального исполнительного органа по исполнению бюджета, на которое возложены функции уполномоченного органа по казначейскому исполнению бюджета;

      4) договор о строительстве "под ключ" – договор, предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта и введению его в эксплуатацию, включающие выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и других работ, а также сопутствующие указанным работам поставку товаров и оказание услуг, за исключением проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и услуг технического надзора;

      5) договор принятия государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" – трехсторонний договор, заключаемый в рамках реализации договора о строительстве "под ключ", между АБП, субъектом квазигосударственного сектора и поставщиком, согласно которому АБП принимает на себя государственные обязательства по проекту строительства "под ключ", субъект квазигосударственного сектора выступает заказчиком по проекту строительства "под ключ" и поставщик выполняет комплекс работ по строительству объекта "под ключ".
 Глава 2. Порядок заключения соглашения между администратором бюджетных программ и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проектов строительства "под ключ", регистрации, исполнения, а также проведения платежей по договорам по проектам строительства "под ключ" и (или) договорам принятия государственных обязательств по проектам строительства "под ключ"
 Параграф 1. Заключение соглашения между администратором бюджетных программ и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проектов строительства "под ключ"

      3. Государственные обязательства по проектам строительства "под ключ" подразделяются на два вида:

      1) в случае если заказчиком выступает АБП, то государственными обязательствами по проектам строительства "под ключ" являются совокупность прав и обязанностей заказчика и поставщика по сумме, выделяемой из бюджета, на определенную дату принятых и не исполненных заказчиком финансовых обязательств по заключенным договорам о строительстве "под ключ", которые одобрены Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией местного исполнительного органа;

      2) в случае если заказчиком выступает субъект квазигосударственного сектора, то государственными обязательствами по проектам строительства "под ключ" являются совокупность прав и обязанностей сторон договоров о строительстве "под ключ" и заключенного в отношении них договоров принятия государственных обязательств по проекту строительства "под ключ" между АБП, заказчиком и поставщиком по сумме, выделяемой из бюджета, на определенную дату принятых и не исполненных администратором бюджетных программ финансовых обязательств по заключенным договорам о принятии государственных обязательств по проекту строительства "под ключ", которые одобрены Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией местного исполнительного органа. Договорам о строительстве "под ключ" и заключенным в отношении них договорам принятия государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" предшествует соглашение между АБП и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проектов строительства "под ключ".

      4. Государственные обязательства по проектам строительства "под ключ" принимаются при строительстве и реконструкции объектов.

      5. Соглашение между АБП и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проекта строительства "под ключ" (далее – Соглашение) заключается в целях предварительного закрепления объема, графика и условий финансирования, по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

      6. Соглашение заключается при наличии утвержденной бюджетной программы, включении проекта строительства "под ключ" в утвержденные документы Системы государственного планирования и подтверждении финансово-экономической целесообразности проекта.

      7. Субъект квазигосударственного сектора направляет АБП предложение о заключении Соглашения с приложением проекта Соглашения, календарного плана реализации и графика финансирования по годам.

      8. АБП осуществляет рассмотрение представленных документов в течение 7 (семи) рабочих дней и принимает решение о целесообразности заключения Соглашения либо об отказе с соответствующим обоснованием.

      Решение о заключении Соглашения принимается при соблюдении следующих условий:

      наличие положительного экономического заключения по проекту строительства "под ключ" на инвестиционное предложение, технико-экономическое обоснование и (или) финансово-экономическое обоснование в зависимости от специфики проекта;

      наличие решения соответствующей бюджетной комиссии о принятии государственных обязательств по проекту строительства "под ключ".

      наличие проекта в портфеле государственных инвестиционных проектов (при реализации республиканского государственного инвестиционного проекта). 

      В случае несоответствия проекта строительства "под ключ" вышеперечисленным условиям, АБП принимает решение об отказе заключения Соглашения. 

      9. Проект Соглашения подписывается руководителями сторон либо уполномоченными ими лицами.

      10. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и является основанием для дальнейшего заключения договора о строительстве "под ключ", где заказчиком выступает субъект квазигосударственного сектора и заключенного в отношении него договора принятия государственных обязательств по проекту строительства "под ключ" между АБП, заказчиком и поставщиком.
 Параграф 2. Регистрация, исполнение, а также проведение платежей по договорам о строительстве "под ключ" и (или) договорам принятия государственных обязательств по проектам строительства  "под ключ"

      11. Договоры о строительстве "под ключ" или договоры принятия государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" (далее – Договор) подлежат обязательной регистрации государственным казначейством или органами государственного казначейства до начала их исполнения.

      12. Договор строительства "под ключ" заключается в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов № 687 от 9 октября 2024 года (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №35238).

      13. Исполнение Договоров осуществляется в пределах сроков и зарегистрированных государственных обязательств по проектам строительства "под ключ", установленных Договорами.

      14. Платежи осуществляются поэтапно в соответствии с графиком финансирования и условиями Договоров.

      15. Регистрация, исполнение, а также проведение платежей по Договорам осуществляется в соответствии с Процедурами казначейского исполнения бюджета и их кассового обслуживания, процедурами казначейского учета и мониторинга, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 328.
	 
	Приложение к Правилам
заключения соглашения между
администратором бюджетных
программ и субъектом
квазигосударственного сектора
на выполнение работ по
реализации проектов
строительства "под ключ",
регистрации, исполнения, а
также проведения платежей по
договорам по проектам
строительства "под ключ"
и/или договорам принятия
государственных обязательств
по проектам строительства
"под ключ"

	 
	Форма


        Соглашение между администратором бюджетных программ и субъектом 
       квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проекта строительства "под ключ"
	
№
	
Наименование
	
Описание

	
1.
	
Предмет соглашения
	


	
2.
	
Наименование проекта
	


	
3.
	
Общая стоимость 
	


	
4.
	
Мощность проекта
	


	
5.
	
Сроки реализации 
	


	
6.
	
Предполагаемые источники финансирования, календарный план реализации и график финансирования
	




             Адреса и реквизиты сторон: 
	
Администратор бюджетных программ

_________________________________
	
Субъект квазигосударственного сектора 

____________________________
	


	
Подпись _______________
	
Подпись _______________
	


	
Печать ________________

Дата __________________
	
Печать ________________

Дата __________________
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