О Плане дополнительных мероприятий по переносу транспортного контроля на внешнюю границу Таможенного союза

Утративший силу

Решение Комиссии таможенного союза от 17 августа 2010 года № 336. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2019 года № 30.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2019 № 30 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Комиссия таможенного союза решила:

Утвердить План дополнительных мероприятий по переносу транспортного контроля на внешнюю границу Таможенного союза (прилагается).

Члены Комиссии таможенного союза:

| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| А. Кобяков | У. Шукеев | И. Шувалов |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 336 |
| --- | --- |

План
дополнительных мероприятий по переносу
транспортного контроля на внешнюю границу таможенного союза

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить подготовку к подписанию Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Союзного государства (далее - Соглашение) | 01.09.2010 | Минтранс России Минтранс Республики Беларусь |
| 2. | Обеспечить прекращение согласованных действий по транспортному контролю на границе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь | 15.09.2010 | Минтранс России Минтранс Республики Беларусь |
| 3. | Провести организационные мероприятия по обеспечению создания системы информационного обмена органов транспортного контроля государств-участников таможенного союза | 01.10.2010 | Минтранс России Минтранс Республики Беларусь Минтранс Республики Казахстан |
| 4. | Создать постоянно действующую рабочую группу по рассмотрению вопросов переноса транспортного контроля на внешнюю границу таможенного союза | 01.09.2010 | Минтранс России Минтранс Республики Беларусь Минтранс Республики Казахстан |
| 5. | Разработать, обеспечить согласование и подготовку к подписанию Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об осуществлении транспортного контроля на внешней границе таможенного союза | 01.03.2011 | Минтранс России Минтранс Республики Беларусь Минтранс Республики Казахстан |
| 6. | Завершить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом по переносу согласованных видов контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся российско- казахстанской границы | 01.03.2011 | Минтранс России Минтранс Республики Казахстан |

Первый заместитель Министра       Вице-министр Министерств

транспорта и коммуникаций        транспорта и коммуникаций

Республики Беларусь              Республики Казахстан

В.И. Дервенков                     А.А. Бектуров

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан