

**О ходе работ по выполнению Решения Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616 и Плане работ по созданию и развитию Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2012 год**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 июня 2012 года № 64

      Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

      1. Принять к сведению информацию Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о ходе работ по выполнению Решения Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616.

      2. Утвердить план работ по созданию и развитию Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2012 год (прилагается).

*Председатель                               В.Б. Христенко*

Утвержден

Решением Коллегии Евразийской

экономической комиссии

от 7 июня 2012 г. № 64

 **ПЛАН\***
**работ по созданию и развитию Интегрированной информационной**
**системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на**
**2012 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п.п** | **Наименование**
**мероприятия** | **Вид документа** | **Срок**
**представления** | **Ответственные**
**исполнители** |
|
 | **1. Общесистемное проектирование ИИСВВТ** |
 |
| 1.1 | Формирование перечня
действующих национальных,
межгосударственных,
международных (при
необходимости)
стандартов, в области
информационно-
телекоммуникационных
технологий на основе
которых будет
осуществляться
разработка, модернизация
и эксплуатация ИИСВВТ | Перечень
стандартов,
Проект решения
Коллегии ЕЭК | III квартал
2012 г. | Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 1.2 | Разработка методики
анализа, оптимизации,
гармонизации и описания
процессов при
регулировании и контроле
внешней и взаимной
торговли Таможенного
союза и Единого
экономического
пространства (далее –
ЕЭП) | Технические
требования к
проектированию и
описанию процессов | III квартал
2012 г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 1.3 | Разработка
нормативно-правовой базы
функционирования ИИСВВТ | Нормативные
правовые акты | IV квартал
2012 г. | Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 1.4 | Разработка модели данных
внешней и взаимной
торговли Таможенного
союза и ЕЭП (1-я очередь) | Формализованная
модель данных,
описание модели
данных | III-IV
квартал
2012 г. | Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 1.5 | Разработка и согласование
регламентов, содержащих
формы документов,
описания сообщений,
форматы данных, стандарты
и правила, а также
процедуры
межведомственного и
межгосударственного
информационного
взаимодействия (1-я
очередь) | Технологические
регламенты | III-IV
квартал 2012
г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 1.6 | Проведение
межгосударственного
тестирования пилотного
образца интеграционного
сегмента ИИСВВТ и
национальных сегментов
ИИСВВТ (1-я очередь) с
использованием сервисов
Доверенной третьей
стороны (ДТС) | Акт о проведении
межгосударственного
тестирования | IV квартал
2012 г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
|
 | 2**. Проектирование и разработка интеграционного сегмента Комиссии ИИСВВТ** |
| 2.1 | Разработка Частного
технического задания
(ЧТЗ) на создание
интеграционного сегмента
Евразийской экономической
комиссии ИИСВВТ | Частное техническое
задание | III квартал
2012 г. | Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 2.2 | Разработка
предусмотренных ТЗ на
создание ИИСВВТ частных
технических заданий на
функциональные и
обеспечивающие подсистемы
ИИСВВТ | Частное техническое
задание | III- IV
квартал 2012
г. | Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 2.3 | Анализ (обследование)
функций и нормативных
правовых актов ЕЭК при
регулировании процессов
внешней и взаимной
торговли и формирования
перечня общих процессов
Таможенного союза и ЕЭП,
реализуемых в рамках
пилотного образца
интеграционного сегмента
(1-я очередь) | Частное техническое
задание на
реализацию
пилотного образца
Интеграционного
сегмента ИИСВВТ | III квартал
2012 г. | Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 2.4 | Развертывание
информационно-
телекоммуникационной и
вычислительной
инфраструктуры
интеграционного сегмента
Евразийской экономической
комиссии ИИСВВТ | Эксплуатационная
документация | III- IV
квартал 2012
г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия |
| 2.5 | Разработка эскизного
проекта на пилотный
образец интеграционного
сегмента ИИСВВТ | Документация
эскизного проекта | III-IV
квартал 2012
г | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия |
| 2.6 | Разработка 1-й очереди
репозитария единых форм
документов, сообщений,
форматов данных,
регламентов, стандартов и
правил определяющих
интерфейсы
информационного
взаимодействия ИИСВВТ в
части общих процессов,
реализуемых в пилотном
образце | репозитарий
документов (1-я
очередь) | IV квартал
2012 г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 2.7 | Создание и развертывание
пилотного образца
интеграционного сегмента
Евразийской экономической
комиссии ИИСВВТ, включая
функциональные и
обеспечивающие подсистемы
1-очереди: |
 |
 |
 |
| 2.7.1 | Подсистема информационной
безопасности | Документация
технорабочего
проекта | IV квартал
2012 г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия |
| 2.7.2 | Подсистема ведения
нормативно-справочной
информации, реестров и
регистров ЕЭК | Документация
технорабочего
проекта | IV квартал
2012 г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия |
| 2.7.3 | Подсистема статистики | Документация
технорабочего
проекта | IV квартал
2012 г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия |
| 2.7.4 | Информационно-
аналитическая подсистема | Документация
технорабочего
проекта | IV квартал
2012 г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия |
|
 | **3. Координация работ по созданию Национальных сегментов Сторон ИИСВВТ** |
| 3.1 | Разработка и согласование
типового частного
технического задания на
национальный сегмент
ИИСВВТ | Частное техническое
задание | III квартал
2012 г. | Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 3.2 | Разработка планов
создания национальных
интеграционных сегментов
ИССВВТ Республики
Беларусь, Республики
Казахстан и Российской
Федерации | План создания
национальных
сегментов ИИСВВТ | III квартал
2012 г. | Уполномоченные органы
Сторон, Евразийская
экономическая комиссия |
| 3.3 | Создание национальных
интеграционных сегментов
ИССВВТ Республики
Беларусь, Республики
Казахстан и Российской
Федерации (по отдельному
плану) |
 | По отдельным
планам | Уполномоченные органы
Сторон, Евразийская
экономическая комиссия |
| 3.4 | Создание доверенной
третьей стороны
Республики Беларусь,
Республики Казахстан и
Российской Федерации |
 | По отдельным
планам | Уполномоченные органы
Сторон, Евразийская
экономическая комиссия |
|
 | **4. Обеспечение безопасности информации ИИСВВТ** |
| 4.1 | Разработка перечня,
план-графика разработки и
проектов организационных
и технических документов,
определяющих порядок и
правила обеспечения
информационной
безопасности
интеграционного сегмента
ИИСВВТ и национальных
сегментов ИИСВВТ | Перечень документов
План-график
разработки
документов
Проекты документов
(в соответствии с
план-графиком) | IV квартал
2012 г. | Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 4.2 | Разработка
организационных и
технических требований по
информационной
безопасности,
предъявляемых к
интеграционному сегменту
ИИСВВТ и национальным
сегментам ИИСВВТ | Требования по
информационной
безопасности | IV квартал
2012 г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
Экономическая Комиссия,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 4.3 | Разработка рекомендаций
по использованию модели и
методологии безопасной
передачи данных с
использованием сервисов
Доверенной третьей
стороны (ДТС) | Модель безопасной
передачи данных с
использованием ДТС | II квартал
2012 г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 4.4 | Определение перечня
процессов и процедур в
деятельности ЕЭК,
реализация которых будет
обеспечена при разработке
прототипа ДТС | Перечень процессов
и процедур | III квартал
2012 г. | Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
| 4.5 | Создание и развертывание
прототипа подсистемы ДТС
для отработки выбранных
процессов и процедур
(п.4.4) | Прототип подсистемы
ДТС | IV квартал
2012 г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
экономическая комиссия,
Уполномоченный орган
Республики Казахстан,
Уполномоченный орган
Республики Беларусь |
|
 | **5. Аренда информационно-телекоммуникационной и вычислительной**
**инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской экономической**
**комиссии** |
| 5.1 | Аренда лицензий на
общесистемное и
прикладное программное
обеспечение, средств
вычислительной техники и
телекоммуникационного
оборудования и
обеспечение эксплуатации
и сопровождение
инфраструктуры
интеграционного сегмента
Евразийской экономической
комиссии ИИСВВТ | Эксплуатационная
документация | III-IV
квартал 2012
г. | Уполномоченный орган
Российской Федерации,
Евразийская
Экономическая Комиссия,
единый оператор
Электронного
правительства
Российской Федерации |
|
 | **6. Обучение пользователей работе со средствами информатизации** |
|
 | Мероприятия на 2012 год
не планируются |
 |
 |
 |
|
 | **7. Техническая поддержка и сопровождение прикладного программного**
**обеспечения ИИСВВТ** |
|
 | Мероприятия на 2012 год
не планируются |
 |
 |
 |

\* В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616 финансирование мероприятий Плана по созданию интеграционного сегмента Комиссии ИИСВВТ осуществляется в рамках выделяемых Правительством Российской Федерации бюджетных ассигнований.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан