

**О ходе работ по выполнению Решения Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616 и Плане работ по созданию и развитию Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2012 год**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 июня 2012 года № 64

      Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**  
      1. Принять к сведению информацию Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о ходе работ по выполнению Решения Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616.  
      2. Утвердить план работ по созданию и развитию Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2012 год (прилагается).

*Председатель                               В.Б. Христенко*

Утвержден            
Решением Коллегии Евразийской   
экономической комиссии       
от 7 июня 2012 г. № 64

**ПЛАН\***  
**работ по созданию и развитию Интегрированной информационной**  
**системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на**  
**2012 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Вид документа** | **Срок**  **представления** | **Ответственные**  **исполнители** |
|  | **1. Общесистемное проектирование ИИСВВТ** | | |  |
| 1.1 | Формирование перечня  действующих национальных,  межгосударственных,  международных (при  необходимости)  стандартов, в области  информационно-  телекоммуникационных  технологий на основе  которых будет  осуществляться  разработка, модернизация  и эксплуатация ИИСВВТ | Перечень  стандартов,  Проект решения  Коллегии ЕЭК | III квартал  2012 г. | Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 1.2 | Разработка методики  анализа, оптимизации,  гармонизации и описания  процессов при  регулировании и контроле  внешней и взаимной  торговли Таможенного  союза и Единого  экономического  пространства (далее –  ЕЭП) | Технические  требования к  проектированию и  описанию процессов | III квартал  2012 г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 1.3 | Разработка  нормативно-правовой базы  функционирования ИИСВВТ | Нормативные  правовые акты | IV квартал  2012 г. | Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 1.4 | Разработка модели данных  внешней и взаимной  торговли Таможенного  союза и ЕЭП (1-я очередь) | Формализованная  модель данных,  описание модели  данных | III-IV  квартал  2012 г. | Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 1.5 | Разработка и согласование  регламентов, содержащих  формы документов,  описания сообщений,  форматы данных, стандарты  и правила, а также  процедуры  межведомственного и  межгосударственного  информационного  взаимодействия (1-я  очередь) | Технологические  регламенты | III-IV  квартал 2012  г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 1.6 | Проведение  межгосударственного  тестирования пилотного  образца интеграционного  сегмента ИИСВВТ и  национальных сегментов  ИИСВВТ (1-я очередь) с  использованием сервисов  Доверенной третьей  стороны (ДТС) | Акт о проведении  межгосударственного  тестирования | IV квартал  2012 г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
|  | 2**. Проектирование и разработка интеграционного сегмента Комиссии ИИСВВТ** | | | |
| 2.1 | Разработка Частного  технического задания  (ЧТЗ) на создание  интеграционного сегмента  Евразийской экономической  комиссии ИИСВВТ | Частное техническое  задание | III квартал  2012 г. | Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 2.2 | Разработка  предусмотренных ТЗ на  создание ИИСВВТ частных  технических заданий на  функциональные и  обеспечивающие подсистемы  ИИСВВТ | Частное техническое  задание | III- IV  квартал 2012  г. | Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 2.3 | Анализ (обследование)  функций и нормативных  правовых актов ЕЭК при  регулировании процессов  внешней и взаимной  торговли и формирования  перечня общих процессов  Таможенного союза и ЕЭП,  реализуемых в рамках  пилотного образца  интеграционного сегмента  (1-я очередь) | Частное техническое  задание на  реализацию  пилотного образца  Интеграционного  сегмента ИИСВВТ | III квартал  2012 г. | Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 2.4 | Развертывание  информационно-  телекоммуникационной и  вычислительной  инфраструктуры  интеграционного сегмента  Евразийской экономической  комиссии ИИСВВТ | Эксплуатационная  документация | III- IV  квартал 2012  г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия |
| 2.5 | Разработка эскизного  проекта на пилотный  образец интеграционного  сегмента ИИСВВТ | Документация  эскизного проекта | III-IV  квартал 2012  г | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия |
| 2.6 | Разработка 1-й очереди  репозитария единых форм  документов, сообщений,  форматов данных,  регламентов, стандартов и  правил определяющих  интерфейсы  информационного  взаимодействия ИИСВВТ в  части общих процессов,  реализуемых в пилотном  образце | репозитарий  документов (1-я  очередь) | IV квартал  2012 г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 2.7 | Создание и развертывание  пилотного образца  интеграционного сегмента  Евразийской экономической  комиссии ИИСВВТ, включая  функциональные и  обеспечивающие подсистемы  1-очереди: |  |  |  |
| 2.7.1 | Подсистема информационной  безопасности | Документация  технорабочего  проекта | IV квартал  2012 г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия |
| 2.7.2 | Подсистема ведения  нормативно-справочной  информации, реестров и  регистров ЕЭК | Документация  технорабочего  проекта | IV квартал  2012 г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия |
| 2.7.3 | Подсистема статистики | Документация  технорабочего  проекта | IV квартал  2012 г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия |
| 2.7.4 | Информационно-  аналитическая подсистема | Документация  технорабочего  проекта | IV квартал  2012 г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия |
|  | **3. Координация работ по созданию Национальных сегментов Сторон ИИСВВТ** | | | |
| 3.1 | Разработка и согласование  типового частного  технического задания на  национальный сегмент  ИИСВВТ | Частное техническое  задание | III квартал  2012 г. | Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 3.2 | Разработка планов  создания национальных  интеграционных сегментов  ИССВВТ Республики  Беларусь, Республики  Казахстан и Российской  Федерации | План создания  национальных  сегментов ИИСВВТ | III квартал  2012 г. | Уполномоченные органы  Сторон, Евразийская  экономическая комиссия |
| 3.3 | Создание национальных  интеграционных сегментов  ИССВВТ Республики  Беларусь, Республики  Казахстан и Российской  Федерации (по отдельному  плану) |  | По отдельным  планам | Уполномоченные органы  Сторон, Евразийская  экономическая комиссия |
| 3.4 | Создание доверенной  третьей стороны  Республики Беларусь,  Республики Казахстан и  Российской Федерации |  | По отдельным  планам | Уполномоченные органы  Сторон, Евразийская  экономическая комиссия |
|  | **4. Обеспечение безопасности информации ИИСВВТ** | | | |
| 4.1 | Разработка перечня,  план-графика разработки и  проектов организационных  и технических документов,  определяющих порядок и  правила обеспечения  информационной  безопасности  интеграционного сегмента  ИИСВВТ и национальных  сегментов ИИСВВТ | Перечень документов  План-график  разработки  документов  Проекты документов  (в соответствии с  план-графиком) | IV квартал  2012 г. | Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 4.2 | Разработка  организационных и  технических требований по  информационной  безопасности,  предъявляемых к  интеграционному сегменту  ИИСВВТ и национальным  сегментам ИИСВВТ | Требования по  информационной  безопасности | IV квартал  2012 г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  Экономическая Комиссия,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 4.3 | Разработка рекомендаций  по использованию модели и  методологии безопасной  передачи данных с  использованием сервисов  Доверенной третьей  стороны (ДТС) | Модель безопасной  передачи данных с  использованием ДТС | II квартал  2012 г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 4.4 | Определение перечня  процессов и процедур в  деятельности ЕЭК,  реализация которых будет  обеспечена при разработке  прототипа ДТС | Перечень процессов  и процедур | III квартал  2012 г. | Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
| 4.5 | Создание и развертывание  прототипа подсистемы ДТС  для отработки выбранных  процессов и процедур  (п.4.4) | Прототип подсистемы  ДТС | IV квартал  2012 г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  экономическая комиссия,  Уполномоченный орган  Республики Казахстан,  Уполномоченный орган  Республики Беларусь |
|  | **5. Аренда информационно-телекоммуникационной и вычислительной**  **инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской экономической**  **комиссии** | | | |
| 5.1 | Аренда лицензий на  общесистемное и  прикладное программное  обеспечение, средств  вычислительной техники и  телекоммуникационного  оборудования и  обеспечение эксплуатации  и сопровождение  инфраструктуры  интеграционного сегмента  Евразийской экономической  комиссии ИИСВВТ | Эксплуатационная  документация | III-IV  квартал 2012  г. | Уполномоченный орган  Российской Федерации,  Евразийская  Экономическая Комиссия,  единый оператор  Электронного  правительства  Российской Федерации |
|  | **6. Обучение пользователей работе со средствами информатизации** | | | |
|  | Мероприятия на 2012 год  не планируются |  |  |  |
|  | **7. Техническая поддержка и сопровождение прикладного программного**  **обеспечения ИИСВВТ** | | | |
|  | Мероприятия на 2012 год  не планируются |  |  |  |

\* В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616 финансирование мероприятий Плана по созданию интеграционного сегмента Комиссии ИИСВВТ осуществляется в рамках выделяемых Правительством Российской Федерации бюджетных ассигнований.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан