О ходе работ по выполнению Решения Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616 и Плане работ по созданию и развитию Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2012 год

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 июня 2012 года № 64

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:


      1. Принять к сведению информацию Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о ходе работ по выполнению Решения Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616.


      2. Утвердить план работ по созданию и развитию Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2012 год (прилагается).

Председатель                               В.Б. Христенко

Утвержден          

Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии     

от 7 июня 2012 г. № 64

ПЛАН*

работ по созданию и развитию Интегрированной информационной

системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на

2012 год

| № п.п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок представления | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общесистемное проектирование ИИСВВТ |  |  |  |
| 1.1 | Формирование перечня действующих национальных, межгосударственных, международных (при необходимости) стандартов, в области информационно- телекоммуникационных технологий на основе которых будет осуществляться разработка, модернизация и эксплуатация ИИСВВТ | Перечень стандартов, Проект решения Коллегии ЕЭК | III квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 1.2 | Разработка методики анализа, оптимизации, гармонизации и описания процессов при регулировании и контроле внешней и взаимной торговли Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее – ЕЭП) | Технические требования к проектированию и описанию процессов | III квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 1.3 | Разработка нормативно-правовой базы функционирования ИИСВВТ | Нормативные правовые акты | IV квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 1.4 | Разработка модели данных внешней и взаимной торговли Таможенного союза и ЕЭП (1-я очередь) | Формализованная модель данных, описание модели данных | III-IV квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 1.5 | Разработка и согласование регламентов, содержащих формы документов, описания сообщений, форматы данных, стандарты и правила, а также процедуры межведомственного и межгосударственного информационного взаимодействия (1-я очередь) | Технологические регламенты | III-IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 1.6 | Проведение межгосударственного тестирования пилотного образца интеграционного сегмента ИИСВВТ и национальных сегментов ИИСВВТ (1-я очередь) с использованием сервисов Доверенной третьей стороны (ДТС) | Акт о проведении межгосударственного тестирования | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
|  | 2. Проектирование и разработка интеграционного сегмента Комиссии ИИСВВТ |  |  |  |
| 2.1 | Разработка Частного технического задания (ЧТЗ) на создание интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии ИИСВВТ | Частное техническое задание | III квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 2.2 | Разработка предусмотренных ТЗ на создание ИИСВВТ частных технических заданий на функциональные и обеспечивающие подсистемы ИИСВВТ | Частное техническое задание | III- IV квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 2.3 | Анализ (обследование) функций и нормативных правовых актов ЕЭК при регулировании процессов внешней и взаимной торговли и формирования перечня общих процессов Таможенного союза и ЕЭП, реализуемых в рамках пилотного образца интеграционного сегмента (1-я очередь) | Частное техническое задание на реализацию пилотного образца Интеграционного сегмента ИИСВВТ | III квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 2.4 | Развертывание информационно- телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии ИИСВВТ | Эксплуатационная документация | III- IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
| 2.5 | Разработка эскизного проекта на пилотный образец интеграционного сегмента ИИСВВТ | Документация эскизного проекта | III-IV квартал 2012 г | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
| 2.6 | Разработка 1-й очереди репозитария единых форм документов, сообщений, форматов данных, регламентов, стандартов и правил определяющих интерфейсы информационного взаимодействия ИИСВВТ в части общих процессов, реализуемых в пилотном образце | репозитарий документов (1-я очередь) | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 2.7 | Создание и развертывание пилотного образца интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии ИИСВВТ, включая функциональные и обеспечивающие подсистемы 1-очереди: |  |  |  |
| 2.7.1 | Подсистема информационной безопасности | Документация технорабочего проекта | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
| 2.7.2 | Подсистема ведения нормативно-справочной информации, реестров и регистров ЕЭК | Документация технорабочего проекта | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
| 2.7.3 | Подсистема статистики | Документация технорабочего проекта | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
| 2.7.4 | Информационно- аналитическая подсистема | Документация технорабочего проекта | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
|  | 3. Координация работ по созданию Национальных сегментов Сторон ИИСВВТ |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и согласование типового частного технического задания на национальный сегмент ИИСВВТ | Частное техническое задание | III квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 3.2 | Разработка планов создания национальных интеграционных сегментов ИССВВТ Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации | План создания национальных сегментов ИИСВВТ | III квартал 2012 г. | Уполномоченные органы Сторон, Евразийская экономическая комиссия |
| 3.3 | Создание национальных интеграционных сегментов ИССВВТ Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (по отдельному плану) |  | По отдельным планам | Уполномоченные органы Сторон, Евразийская экономическая комиссия |
| 3.4 | Создание доверенной третьей стороны Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации |  | По отдельным планам | Уполномоченные органы Сторон, Евразийская экономическая комиссия |
|  | 4. Обеспечение безопасности информации ИИСВВТ |  |  |  |
| 4.1 | Разработка перечня, план-графика разработки и проектов организационных и технических документов, определяющих порядок и правила обеспечения информационной безопасности интеграционного сегмента ИИСВВТ и национальных сегментов ИИСВВТ | Перечень документов План-график разработки документов Проекты документов (в соответствии с план-графиком) | IV квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 4.2 | Разработка организационных и технических требований по информационной безопасности, предъявляемых к интеграционному сегменту ИИСВВТ и национальным сегментам ИИСВВТ | Требования по информационной безопасности | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская Экономическая Комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 4.3 | Разработка рекомендаций по использованию модели и методологии безопасной передачи данных с использованием сервисов Доверенной третьей стороны (ДТС) | Модель безопасной передачи данных с использованием ДТС | II квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 4.4 | Определение перечня процессов и процедур в деятельности ЕЭК, реализация которых будет обеспечена при разработке прототипа ДТС | Перечень процессов и процедур | III квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 4.5 | Создание и развертывание прототипа подсистемы ДТС для отработки выбранных процессов и процедур (п.4.4) | Прототип подсистемы ДТС | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
|  | 5. Аренда информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии |  |  |  |
| 5.1 | Аренда лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, средств вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования и обеспечение эксплуатации и сопровождение инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии ИИСВВТ | Эксплуатационная документация | III-IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская Экономическая Комиссия, единый оператор Электронного правительства Российской Федерации |
|  | 6. Обучение пользователей работе со средствами информатизации |  |  |  |
|  | Мероприятия на 2012 год не планируются |  |  |  |
|  | 7. Техническая поддержка и сопровождение прикладного программного обеспечения ИИСВВТ |  |  |  |
|  | Мероприятия на 2012 год не планируются |  |  |  |

* В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616 финансирование мероприятий Плана по созданию интеграционного сегмента Комиссии ИИСВВТ осуществляется в рамках выделяемых Правительством Российской Федерации бюджетных ассигнований.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан