О внесении изменений в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2017 – 2018 годы

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 15 сентября 2017 года № 30

В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

1. Внести в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2017 – 2018 годы, утвержденный распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. № 6, изменения согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В. Габриелян | В. Матюшевский | А. Мамин | Т. Абдыгулов | И. Шувалов |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Совета Евразийской экономической комиссии от 15 сентября 2017 г. № 30 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского 
экономического союза на 2017 – 2018 годы

1. Пункт 1 дополнить подпунктами "у" – "ш" следующего содержания:

| "у) разработка концепции формирования системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках Союза (далее – система прослеживаемости) | концепция | IV квартал | – | Комиссия*, уполномоченные органы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ф) разработка архитектуры системы прослеживаемости | отчет, описание архитектуры | – | I квартал | Комиссия*, уполномоченные органы |
| х) разработка технического задания на систему прослеживаемости | техническое задание | IV квартал | – | Комиссия*, уполномоченные органы |
| ц) разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации концепции формирования системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках Союза согласно подпункту "у" настоящего пункта | проекты нормативных правовых актов | – | I – III кварталы | Комиссия* |
| ч) разработка требований к информационному взаимодействию с уполномоченными органами в целях функционирования системы прослеживаемости | требования | – | II – IV кварталы | Комиссия*, уполномоченные органы |
| ш) формирование и обеспечение функционирования проектного офиса по реализации системы прослеживаемости | отчеты | IV квартал | I – IV кварталы | Комиссия*". |

2. Пункт 2 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

| "е) создание компонентов системы прослеживаемости в составе интеграционного сегмента Комиссии | технорабочие проекты, акты выполненных работ | – | I – IV кварталы | Комиссия*". |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Пункт 3 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

| "е) создание компонентов системы прослеживаемости в составе национальных сегментов | технорабочие проекты, акты выполненных работ | – | I – IV кварталы | уполномоченные органы**". |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. В приложении № 4 к указанному плану:

а) в пункте 1 в графе "2017 год" цифры "172 500,0" заменить цифрами "181 200,0", в графе "2018 год" цифры "176 900,0" заменить цифрами "205 281,2";

б) в пункте 2 в графе "2018 год" цифры "291 800,0" заменить цифрами "317 800,0".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан