Об утверждении плана мероприятий по оценке возможностей информационных систем электронных торговых площадок Республики Армения и Российской Федерации для обеспечения взаимного признания электронных цифровых подписей

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2019 года № 78

С учетом распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2018 г. № 19 "О взаимном признании электронной цифровой подписи для беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков и поставщиков государств – членов Евразийского экономического союза к участию в государственных (муниципальных) закупках, проводимых в электронном формате":

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оценке возможностей информационных систем электронных торговых площадок Республики Армения и Российской Федерации для обеспечения взаимного признания электронных цифровых подписей в целях дальнейшей доработки проекта плана мероприятий по вопросу взаимного признания электронной цифровой подписи, изготовленной в соответствии с законодательством Республики Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией, с учетом технических особенностей применения электронных цифровых подписей и взаимодействия информационных систем электронных торговых площадок Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

2. Просить Правительство Республики Армения и Правительство Российской Федерации обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

| Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии | Т. Саркисян |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2019 г. № 78 |
| --- | --- |

ПЛАН
мероприятий по оценке возможностей информационных систем электронных торговых площадок Республики Армения и Российской Федерации для обеспечения взаимного признания электронных цифровых подписей

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Заключение договоров поставки (лицензионных договоров) на необходимое количество сертифицированных средств криптографической защиты информации с комплектом носителей ключевой документации и комплектом тестовых ключей (действующих, отозванных и с истекшим сроком действия) электронных цифровых подписей Республики Армения, Российской Федерации с целью апробации технологий обслуживания участников закупок – резидентов указанных государств на электронных торговых площадках (электронных площадках) Республики Армения и Российской Федерации | до 30 апреля 2019 г. | закрытое акционерное общество "ЭКЕНГ" (Республика Армения), акционерное общество "Аналитический Центр" (Российская Федерация), электронные торговые площадки (электронные площадки) Республики Армения и Российской Федерации, Министерство финансов Республики Армения, Министерство финансов Российской Федерации (при необходимости) и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (при необходимости) |
| 2. Получение разрешительных документов уполномоченных органов Российской Федерации на вывоз сертифицированных средств криптографической защиты информации из Российской Федерации в Республику Армения. Вывоз из Российской Федерации в Республику Армения сертифицированных средств криптографической защиты информации, предназначенных для апробации технологий обслуживания участников закупок – резидентов Российской Федерации на электронных торговых площадках (электронных площадках) Республики Армения | до 10 мая 2019 г. | закрытое акционерное общество "ЭКЕНГ" (Республика Армения), акционерное общество "Аналитический Центр" (Российская Федерация), электронные торговые площадки (электронные площадки) Республики Армения и Российской Федерации |
| 3. Получение разрешительных документов уполномоченных органов Республики Армения на ввоз из Российской Федерации сертифицированных средств криптографической защиты информации (при необходимости). Ввоз из Российской Федерации в Республику Армения сертифицированных средств криптографической защиты информации, предназначенных для апробации технологий обслуживания участников закупок – резидентов Российской Федерации на электронных торговых площадках (электронных площадках) Республики Армения | до 25 мая 2019 г. | закрытое акционерное общество "ЭКЕНГ" (Республика Армения), акционерное общество "Аналитический Центр" (Российская Федерация), электронные торговые площадки (электронные площадки) Республики Армения и Российской Федерации |
| 4. Получение разрешительных документов уполномоченных органов Российской Федерации на ввоз из Республики Армения сертифицированных средств криптографической защиты информации (при необходимости). Ввоз из Республики Армения в Российскую Федерацию сертифицированных средств криптографической защиты информации, предназначенных для апробации технологий обслуживания участников закупок – резидентов Республики Армения на электронных торговых площадках (электронных площадках) Российской Федерации | до 25 мая 2019 г. | закрытое акционерное общество "ЭКЕНГ" (Республика Армения), акционерное общество "Аналитический Центр" (Российская Федерация), электронные торговые площадки (электронные площадки) Республики Армения и Российской Федерации |
| 5. Проведение на базе акционерного общества "Аналитический Центр" (Российская Федерация) тестирования средств криптографической защиты информации Республики Армения в целях апробации технологий обслуживания участников закупок –резидентов Республики Армения и проверки электронной цифровой подписи, созданной в соответствии с законодательством Республики Армения, на электронных торговых площадках (электронных площадках) Российской Федерации | до 30 мая 2019 г. | закрытое акционерное общество "ЭКЕНГ" (Республика Армения), акционерное общество "Аналитический Центр" (Российская Федерация) |
| 6. Разработка согласованных требований к удостоверяющим центрам Республики Армения, включая структуру сертификата ключа электронной цифровой подписи Республики Армения, для их авторизации на электронных торговых площадках (электронных площадках) Российской Федерации, а также требований к удостоверяющим центрам Российской Федерации в целях применения сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи Российской Федерации на электронных торговых площадках (электронных площадках) Республики Армения (при необходимости) | до 1июля 2019 г. | Министерство финансов Республики Армения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, закрытое акционерное общество "ЭКЕНГ" (Республика Армения), акционерное общество "Аналитический Центр" (Российская Федерация) |
| 7. Проведение тестирования программного обеспечения электронных торговых площадок (электронных площадок) Республики Армения и Российской Федерации в целях апробации технологий обслуживания участников закупок – резидентов указанных государств на электронных торговых площадках (электронных площадках) Республики Армения и Российской Федерации и взаимного признания электронной цифровой подписи | до 1июля 2019 г. | закрытое акционерное общество "ЭКЕНГ" (Республика Армения), акционерное общество "Аналитический Центр" (Российская Федерация), электронные торговые площадки (электронные площадки) Республики Армения и Российской Федерации |
| 8. Подготовка совместного документа по результатам тестирования о возможности обеспечения взаимного признания электронной цифровой подписи Республики Армения на электронных торговых площадках (электронных площадках) Российской Федерации и электронной цифровой подписи Российской Федерации на электронных торговых площадках (электронных площадках) Республики Армения | до 15 июля 2019 г. | закрытое акционерное общество "ЭКЕНГ" (Республика Армения), акционерное общество "Аналитический Центр" (Российская Федерация), электронные торговые площадки (электронные площадки) Республики Армения и Российской Федерации |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан