О плане мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2019 года № 114

В целях реализации пунктов 4, 5 и 7 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пункта 19 Положения о единой системе нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы.

2. Просить государства – члены Евразийского экономического союза в течение 30 календарных дней с даты вступления настоящего распоряжения в силу направить в Евразийскую экономическую комиссию информацию об уполномоченных органах, назначенных ответственными соисполнителями соответствующих мероприятий плана, утвержденного настоящим распоряжением.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

| Врио Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии | К. Минасян |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2019 г. № 114 |
| --- | --- |

ПЛАН 
мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения |  |  | Исполнитель (оператор) | Порядковый номер общего процесса в соответствии с перечнем* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. Развитие организационного, методического и технического обеспечения единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза (далее – Союз), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) разработка регламента информационного взаимодействия участников единой системы нормативно-справочной информации Союза по ведению и распространению справочников и классификаторов средствами интегрированной информационной системы Союза |  | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств –членов Союза (далее – государства-члены) |  | – |
| 2) разработка требований к содержанию и оформлению инструктивно-методических документов по ведению и применению ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза |  | Решение Коллегии Комиссии |  | I – II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 3) разработка типового порядка применения международных справочников и классификаторов и ведения их локализованных версий в рамках единой системы нормативно-справочной информации Союза |  | Решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 2. Разработка и утверждение общесистемных справочников и классификаторов, включаемых в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза, а также подготовка предложений по подходам к их разработке: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка предложений по подходам к гармонизации классификаторов продукции по видам экономической деятельности, применяемых в государствах-членах, и оценка возможности формирования на их основе единого классификатора |  | отчет, содержащий предложения по подходам к гармонизации национальных классификаторов продукции по видам экономической деятельности | IV квартал |  | I квартал | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 3. Определение порядка применения в рамках Союза международных справочников и классификаторов и ведения их локализованных версий в рамках единой системы нормативно-справочной информации Союза: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение порядка применения в рамках Союза международных справочников и классификаторов в части справочника аэропортов и авиакомпаний Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и списка кодовых обозначений ЛОКОД ООН (Рекомендация Европейской экономической комиссии ООН № 16 "ЛОКОД ООН – классификатор портов и других пунктов") |  | протоколы заседаний подкомитетов по гражданской авиации и по водному транспорту Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре, решение Коллегии Комиссии | III – IV квартал |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 4. Разработка и утверждение справочников и классификаторов в сфере интеллектуальной собственности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) классификатор видов документов, используемых в сфере интеллектуальной собственности, в том числе при проведении процедур, связанных с регистрацией объектов интеллектуальной собственности государств-членов |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | 21, 22, 23 |
| 2) справочник основных характеристик товарного знака Евразийского экономического союза (по виду и приоритету) |  | решение Коллегии Комиссии | 6 месяцев с даты утверждения Советом Комиссии инструкции к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | 22 |
| 3) справочник видов пошлин, уплачиваемых при совершении юридически значимых действий, связанных с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и (или) наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза |  | решение Коллегии Комиссии | 6 месяцев с даты утверждения Советом Комиссии инструкции к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | 22 – 23 |
| 5. Разработка и утверждение справочников и классификаторов в сфере технического регулирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) классификатор метрологических характеристик |  | решение Коллегии Комиссии |  | III – IV кварталы |  | Комиссия***, уполномоченные органы государств-членов |  | 38 |
| 2) справочник видов исследований (испытаний) и измерений |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – II кварталы |  | Комиссия***, уполномоченные органы государств-членов |  | 35, 36 |
| 3) справочник нормативно-технических документов, включенных в перечни международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Союза |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – II кварталы |  | Комиссия***, уполномоченные органы государств-членов |  | 35, 36 |
| 4) справочник нормативно-технических документов, включенных в перечни международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб и образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов Союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – II кварталы |  | Комиссия***, уполномоченные органы государств-членов |  | 35, 36 |
| 6. Внесение изменений в справочники и классификаторы в сфере технического регулирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перечень технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза) |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | 35, 36, 37 |
| 7. Разработка и утверждение справочников и классификаторов в сфере санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) перечень статусов ветеринарных лекарственных препаратов или их серий |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 2) справочник особых характеристик ветеринарных лекарственных препаратов |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 3) справочник форм выпуска ветеринарных лекарственных препаратов |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 4) справочник назначений (областей применения) ветеринарных лекарственных препаратов |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 5) справочник видов неблагоприятных реакций, выявленных у животных при применении ветеринарных лекарственных препаратов |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 6) справочник информационных статусов данных по неблагоприятным реакциям, выявленным у животных при применении ветеринарных лекарственных препаратов |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 7) перечень статусов сертификатов подтверждения соответствия производства ветеринарных лекарственных средств требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 8) перечень видов животных, для которых предназначены ветеринарные лекарственные препараты |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 9) справочник массовых неинфекционных заболеваний человека |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 10) перечень санитарных мер (временных санитарных мер) |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 11) перечень показателей несоответствия продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 8. Внесение изменений в справочники и классификаторы в сфере санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| справочник карантинных объектов Евразийского экономического союза |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – II кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | – |
| 9. Разработка и утверждение справочников и классификаторов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) справочник квалификационных степеней среднего и высшего профессионального образования, относящихся к сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | 27, 31 |
| 2) классификатор специальностей по образованию (в части специальностей, относящихся к производству и обращению лекарственных средств) |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | 27, 31 |
| 3) классификатор должностей служащих (в части должностей, относящихся к производству и обращению лекарственных средств) |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | 27, 31 |
| 4) классификатор ученых степеней |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | 27, 31 |
| 5) перечень видов организаций, контролируемых в процессе обращения лекарственных средств |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Казахстан**) |  | 28 |
| 6) перечни видов решений по результатам мониторинга безопасности и контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (Республика Беларусь)** (далее – Центр экспертиз) (в части решений в отношении лекарственных средств), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)** (в части решений в отношении медицинских изделий)) |  | 28, 30, 34 |
| 7) справочник инспектируемых видов деятельности организаций-производителей лекарственных препаратов |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)**) |  | 31 |
| 8) классификатор характеристик лекарственных препаратов |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Центр экспертиз**) |  | 27 |
| 9) классификатор группировочных, общепринятых и химических наименований лекарственных средств |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр экспертизы средств медицинского применения** (ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России) |  | 26, 28 – 30 |
| 10) справочник наименований гомеопатического материала |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26, 28 – 30 |
| 11) справочник вспомогательных веществ, используемых при производстве лекарственных средств |  | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Кыргызской Республики**) |  | 26, 28 – 30 |
| 12) справочник функциональных назначений вспомогательных веществ, используемых при производстве лекарственных средств |  | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26, 28 – 30 |
| 13) классификатор областей медицинского применения медицинских изделий |  | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Кыргызской Республики**) |  | – |
| 14) справочник путей введения лекарственных препаратов в организм |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Центр экспертиз**) |  | 29 |
| 15) справочник структурных элементов регистрационного досье лекарственного препарата |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Центр экспертиз**) |  | 26 |
| 10. Внесение изменений в справочники и классификаторы в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) классификатор специальностей по образованию (в части специальностей, относящихся к производству и обращению лекарственных средств) |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | 27, 31 |
| 2) классификатор должностей служащих (в части должностей, относящихся к производству и обращению лекарственных средств) |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов |  | 27, 31 |
| 3) перечень видов организаций, контролируемых в процессе обращения лекарственных средств |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Казахстан**) |  | 28 |
| 4) перечень видов решений по результатам мониторинга безопасности и контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Центр экспертиз ** (в части решений в отношении лекарственных средств), Росздравнадзор** (в части решений в отношении медицинских изделий)) |  | 28, 30, 34 |
| 5) справочник инспектируемых видов деятельности организаций – производителей лекарственных препаратов |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России**) |  | 31 |
| 6) классификатор характеристик лекарственных препаратов |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Центр экспертиз**) |  | B2G |
| 7) классификатор группировочных, общепринятых и химических наименований лекарственных средств |  | актуализированные сведения справочника (классификатора) на информационном портале Союза | III – IV кварталы**** | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26, 28 – 30 |
| 8) справочник наименований гомеопатического материала |  | актуализированные сведения справочника (классификатора) на информационном портале Союза | III – IV кварталы**** | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26, 28 – 30 |
| 9) справочник вспомогательных веществ, используемых при производстве лекарственных средств |  | актуализированные сведения справочника (классификатора) на информационном портале Союза | III – IV кварталы**** | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Кыргызской Республики**) |  | 26, 28 – 30 |
| 10) справочник функциональных назначений вспомогательных веществ, используемых при производстве лекарственных средств |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26, 28 – 30 |
| 11) классификатор областей медицинского применения медицинских изделий |  | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Кыргызской Республики**) |  | – |
| 12) справочник международных непатентованных наименований лекарственных средств |  | актуализированные сведения справочника (классификатора) на информационном портале Союза | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26, 28 – 30 |
| 13) классификатор единиц измерения дозировки и концентрации действующих веществ в составе лекарственных препаратов |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26, 28 – 30 |
| 14) номенклатура лекарственных форм |  | актуализированные сведения справочника (классификатора) на информационном портале Союза | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26, 28 – 30 |
| 15) классификатор комплектующих средств упаковки лекарственных препаратов |  | актуализированные сведения справочника (классификатора) на информационном портале Союза | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26, 28 – 30 |
| 16) классификатор лекарственного растительного сырья |  | актуализированные сведения справочника (классификатора) на информационном портале Союза | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Кыргызской Республики**) |  | 26, 28 – 30 |
| 17) номенклатура медицинских изделий Евразийского экономического союза |  | актуализированные сведения справочника (классификатора) на информационном портале Союза | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Росздравнадзор**) |  | 32, 34 |
| 18) классификатор видов первичных упаковок лекарственных средств |  | актуализированные сведения справочника (классификатора) на информационном портале Союза | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26, 28 – 30 |
| 19) классификатор видов вторичных (потребительских) упаковок лекарственных средств |  | актуализированные сведения справочника (классификатора) на информационном портале Союза | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26, 28 – 30 |
| 20) классификатор видов производственной деятельности в сфере производства лекарственных средств |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России**) |  | 27 |
| 21) анатомо-терапевтический химический классификатор лекарственных средств |  | актуализированные сведения справочника (классификатора) на информационном портале Союза | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26 |
| 22) классификатор видов документов регистрационного досье лекарственного препарата |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Центр экспертиз**) |  | 26 |
| 23) классификатор видов документов регистрационного дела лекарственного препарата |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Центр экспертиз**) |  | 26 |
| 24) классификатор видов документов, оформляемых при рассмотрении регистрационного досье медицинского изделия |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Росздравнадзор**) |  | 26, 32 |
| 25) классификатор типов изменений регистрационного досье лекарственного препарата |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Казахстан**) |  | 26 |
| 26) справочник контролируемых показателей качества лекарственных средств |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Казахстан**) |  | 28 |
| 27) классификатор видов документов регистрационного досье медицинского изделия |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Росздравнадзор**) |  | 32 |
| 28) классификатор видов работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Кыргызской Республики**) |  | 33 |
| 29) классификатор видов неблагоприятных событий, связанных с использованием медицинских изделий |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Росздравнадзор**) |  | 34 |
| 30) справочник путей введения лекарственных препаратов в организм |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы**** | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Центр экспертиз**) |  | 29 |
| 31) справочник структурных элементов регистрационного досье лекарственного препарата |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы**** | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Центр экспертиз**) |  | 26 |
| 32) перечень этапов (стадий) производства лекарственных средств |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 26 |
| 33) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Минздрав России, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России**) |  | 29, 57 |
| 34) справочник видов изменений, вносимых в регистрационное досье медицинского изделия |  | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы | I – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов (Министерство здравоохранения Республики Казахстан**) |  | B2G |

_____________

* Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29.

** Оператор (операторы), участвующий в разработке и ведении справочника (классификатора).

*** Оператор (операторы), участвующий в разработке и ведении справочника (классификатора), определяется Комиссией дополнительно.

**** Срок исполнения мероприятия указан ориентировочно, фактический срок исполнения должен учитывать дату утверждения Коллегией Комиссии классификатора (справочника).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан