О внесении изменения в распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 октября 2018 г. № 153

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2019 года № 205

В целях реализации Стратегии развития трансграничного пространства доверия, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2016 г. № 105, и в соответствии с пунктами 13 и 30 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

1. Внести в распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 октября 2018 г. № 153 изменение согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

| Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии | Т. Саркисян |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2019 г. № 205 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ,      
вносимое в распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 октября 2018 г. № 153

План мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия изложить в следующей редакции:

"ПЛАН  
мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия (2020 – 2021 годы)

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Разработка архитектуры трансграничного пространства доверия в рамках реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия | март 2020 г. | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 2. Доработка Требований к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической Комиссии от 5 декабря 2018 г. № 96 (далее – требования), в части учета архитектуры второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия и установления требований к механизмам обеспечения информационного взаимодействия в рамках организации информационного взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) с уполномоченными органами государств-членов | май 2020 г. | Комиссия, государства-члены | решение Совета Комиссии |
| 3. Разработка положения о ведении реестра схем идентификации субъектов электронного взаимодействия, используемых при обеспечении информационного взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) государств-членов с уполномоченными органами государств-членов | сентябрь 2020 г. | Комиссия, государства-члены | решение Совета Комиссии |
| 4. Разработка положения о ведении реестра рисков, возникающих при использовании механизмов обеспечения трансграничного информационного взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) государств-членов с уполномоченными органами государств-членов | декабрь 2020 г. | Комиссия, государства-члены | решение Совета Комиссии |
| 5. Разработка проекта порядка признания электронной цифровой подписи (электронной подписи) в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в сферах, определяемых государствами-членами | декабрь 2020 г. | Комиссия, государства-члены | решение Совета Комиссии |
| 6. Разработка предложений о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения определения трансграничного пространства доверия | сентябрь 2021 г. | Комиссия, государства-члены | Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан