О мерах по дальнейшей реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2019 года № 37

Приняв к сведению информацию о ходе реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, осуществляемой в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 г. № 74 (далее соответственно – пилотный проект, система информирования):

1. Продлить срок проведения тестовой эксплуатации системы информирования в контуре межгосударственного тестирования интегрированной системы Евразийского экономического союза (далее – интегрированная система) до 1 июня 2020 г.

2. Государствам – членам Евразийского экономического союза совместно с Евразийской экономической комиссией обеспечить функционирование системы информирования в пилотном режиме в продуктивном контуре интегрированной системы с 15 июня 2020 г.

3. Просить правительства государств – членов Евразийского экономического союза:

а) до 20 декабря 2019 г. провести детальный анализ причин неисполнения поручения Евразийского межправительственного совета от 27 июля 2018 г. № 8 и проинформировать Евразийскую экономическую комиссию;

б) обеспечить участие органов государственного контроля (надзора), ответственных за реализацию пилотного проекта, в работе по проведению тестовой эксплуатации пилотного проекта в контуре межгосударственного тестирования интегрированной системы;

в) в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения обеспечить функционирование компонентов системы информирования в пилотном режиме в продуктивном контуре интегрированной системы.

4. Коллегии Евразийской экономической комиссии проинформировать Совет Евразийской экономической комиссии о ходе реализации и результатах пилотного проекта.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М. Григорян | И. Петришенко | А. Смаилов | Ж. Разаков | А. Силуанов |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан