О плане мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза на 2021 – 2022 годы

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 июля 2021 года № 107

В целях реализации пунктов 4, 5 и 7 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пункта 19 Положения о единой системе нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза на 2021 – 2022 годы.

2. Просить государства – члены Евразийского экономического союза в течение 30 календарных дней с даты вступления настоящего распоряжения в силу направить в Евразийскую экономическую комиссию информацию об уполномоченных органах, назначенных ответственными соисполнителями соответствующих мероприятий плана, утвержденного настоящим распоряжением.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

| Врио Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии | В. Назаренко |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 июля 2021 г. № 107 |
| --- | --- |

ПЛАН
мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза на 2021 – 2022 годы

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения |  | Исполнитель (оператор) | Порядковый номер общего процесса в соответствии с перечнем** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1. Разработка и утверждение общесистемных справочников и классификаторов, включенных в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза (далее – Союз), а также подготовка предложений по подходам к их разработке: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) справочник сфер, в рамках которых органам Евразийского экономического союза предоставлены полномочия в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и международными договорами в рамках Союза | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств – членов Союза (далее – государства-члены) | - |
| б) перечень видов адреса | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 121 – 17, 21 – 23, 26 – 341, 35, 36, 38, 39, 41 – 43, 45, 46, 52, 53, 56 – 58, 60, 62, 73 |
| в) перечень видов средств (каналов) связи | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 2 – 17, 21 – 23, 26 – 341, 35, 36, 38, 39, 41 – 43, 45, 46, 52, 53, 56 – 58, 60, 62, 73 |
| г) справочник видов актов органов Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 11, 24, 66 |
| 2. Анализ и подготовка предложений по подходам к разработке гармонизированного в рамках Союза классификатора занятий и связанного с ним классификатора профессий рабочих (должностей служащих) | отчет |  | II – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | - |
| 3. Внесение изменений в общесистемные справочники и классификаторы, включенные в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза: |  |  |  |  |  |
| а) классификатор единиц измерения и счета Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 3, 6, 8 – 10, 18, 19, 26, 28 – 30, 32, 35, 38, 39, 41, 44, 45, 57, 58, 60, 61, 65, 67 – 69 |
| б) классификатор организационно-правовых форм хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 21 – 23, 26 – 35, 40 – 45, 53, 56 – 58, 64 – 70 |
| 4. Актуализация локализованных версий международных справочников и классификаторов, включенных в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза: |  |  |  |  |  |
| а) справочник аэропортов стран мира | опубликование актуализированной версии на информационном портале Союза | III квартал | I, III кварталы | Комиссия | - |
| б) справочник морских и речных портов стран мира | опубликование актуализированной версии на информационном портале Союза | III квартал | I, III кварталы | Комиссия | - |
| 5. Разработка и утверждение справочников и классификаторов, включаемых в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза, применяемых в рамках информационной системы маркировки товаров |  |  |  |  |  |
| а) классификатор видов средств идентификации, используемых для маркировки товаров | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 73 |
| б) справочник видов объектов маркировки | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 73 |
| в) справочник товаров, подлежащих маркировки средствами идентификации в рамках Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 73 |
| г) перечень идентификаторов применения (AI), используемых при маркировке товаров в рамках Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 73 |
| д) перечень статусов маркированных товаров и причин их установления, используемых при обмене сведениями о маркированных товарах и средствах их идентификации | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 73 |
| е) перечень идентификаторов, определяющих государство – член Евразийского экономического союза, в котором была проведена эмиссия кода маркировки | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 73 |
| ж) единый реестр (перечень) средств идентификации, используемых для маркировки товаров в Евразийском экономическом союзе | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 73 |
| 6. Разработка и утверждение справочников и классификаторов в сфере интеллектуальной собственности: |  |  |  |  |  |
| а) справочник основных характеристик товарного знака Евразийского экономического союза (по виду и приоритету) | решение Коллегии Комиссии | 6 месяцев с даты утверждения Советом Комиссии инструкции к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза от 3 февраля 2020 года |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 22 |
| б) справочник видов пошлин, уплачиваемых при совершении юридически значимых действий, связанных с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и (или) наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | 6 месяцев с даты утверждения Советом Комиссии инструкции к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза от 3 февраля 2020 года |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 22, 23 |
| 7. Внесение изменений в справочники и классификаторы в сфере интеллектуальной собственности: |  |  |  |  |  |
| классификатор видов документов, сведений и материалов, используемых в сфере интеллектуальной собственности | решение Коллегии Комиссии | после утверждения классификатора Коллегией Комиссии по мере необходимости |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 21 – 23 |
| 8. Разработка и утверждение классификаторов и справочников в сфере технического регулирования: |  |  |  |  |  |
| перечень мер в отношении продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 37 |
| 9. Внесение изменений в справочники и классификаторы в сфере технического регулирования: |  |  |  |  |  |
| а) справочник международных непатентованных наименований лекарственных средств | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы | I – IV кварталы | Комиссия, Министерство здравоохранения Российской Федерации. Уполномоченная организация – ФГБУ "Научный центр экспертизы средств для медицинского применения" Минздрава России | 26, 28 – 30, 44 |
| б) анатомо-терапевтический химический классификатор лекарственных средств | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы | I – IV кварталы | Комиссия, Министерство здравоохранения Российской Федерации. Уполномоченная организация – ФГБУ "Научный центр экспертизы средств для медицинского применения" Минздрава России | 26, 44 |
| в) номенклатура медицинских изделий Евразийского экономического союза | опубликование актуализированной номенклатуры медицинских изделий Союза на информационном портале Союза | III – IV кварталы | I – IV кварталы | Комиссия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 32, 34, 34.1 |
| г) справочник вспомогательных веществ, используемых при производстве лекарственных средств | опубликование актуализированного справочника вспомогательных веществ, используемых при производстве лекарственных средств, на информационном портале Союза | II – IV кварталы | I – IV кварталы | Комиссия, Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики | 26, 28 – 30 |
| д) номенклатура лекарственных форм | опубликование актуализированной номенклатуры лекарственных форм на информационном портале Союза | III – IV кварталы | I – IV кварталы | Комиссия, Министерство здравоохранения Российской Федерации. Уполномоченная организация – ФГБУ "Научный центр экспертизы средств для медицинского применения" | 26, 28 – 30 |
| е) классификатор видов документов об оценке соответствия | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы | I – IV кварталы | Комиссия | - |
| ж) перечень технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза) | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы | I – IV кварталы | Комиссия | 35 – 37 |
| 10. Разработка и утверждение справочников и классификаторов в сфере санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер: |  |  |  |  |  |
| справочник территориальных подразделений уполномоченных органов по карантину растений государств – членов Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 60 |
| 11. Внесение изменений в справочники и классификаторы в сфере санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер: |  |  |  |  |  |
| справочник карантинных объектов Евразийского экономического союза | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 59, 61 |
| 12. Разработка и утверждение справочников и классификаторов в сфере агропромышленного комплекса: |  |  |  |  |  |
| а) справочник зон допуска и световых зон | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 47 |
| б) классификатор родов и видов растений | решение Коллегии Комиссии | III – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 47 |
| 13. Внесение изменений в справочники и классификаторы в сфере транспорта и перевозок: |  |  |  |  |  |
| а) справочник видов поездок | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 46 |
| б) классификатор видов перевозок | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 46 |
| в) классификатор видов разрешительных документов, используемых для осуществления транспортного (автомобильного) контроля | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 46 |
| г) классификатор типов автомобильных транспортных средств | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | 46 |
| 14. Включение в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза, в сфере таможенного регулирования: |  |  |  |  |  |
| а) классификатор случаев исчисления таможенным органом таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | - |
| б) классификатор обстоятельств, при которых обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин прекращается либо такие платежи подлежат возврату (зачету) | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | - |
| в) классификатор случаев, когда меры по взысканию таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не принимаются | решение Коллегии Комиссии | II – IV кварталы |  | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | - |
| 15. Разработка и утверждение справочников и классификаторов в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования: |  |  |  |  |  |
| а) перечень товаров и ставок, в отношении которых отдельными государствами – членами Евразийского экономического союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | - |
| б) перечень третьих стран и связанные с ним перечни отдельных товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с соглашениями о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и третьими странами, с другой стороны | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | - |
| в) перечень отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в отношении которых установлены тарифные квоты | решение Коллегии Комиссии |  | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы государств-членов | - |

_____________

      * Мероприятия выполняются при условии их финансирования за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на выполнение работ по созданию, обеспечению функционирования и развитию интеграционного сегмента Комиссии интегрированной информационной системы Союза в части формирования и использования общих информационных ресурсов Союза на 2022 год.

      ** Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан