О реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 года № 63.

В соответствии с Основными направлениями реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утвержденными Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12, и механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1, на основании пакета документов, представленного в качестве информационного материала в соответствии с пунктами 6 и 7 указанных механизмов, и с учетом заинтересованности государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) в реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" Совет Евразийской экономической комиссии решил:

1. Начать реализацию проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" (далее – проект).

2. Утвердить прилагаемые:

паспорт проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза";

верхнеуровневый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза".

3. Установить, что финансирование проекта в 2021 – 2024 годах в части мероприятий, реализуемых Евразийской экономической комиссией, осуществляется за счет средств бюджета Евразийского экономического союза, предусмотренных на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, в рамках расходов на реализацию цифровой повестки Евразийского экономического союза в размере до 440,53 млн российских рублей.

4. Определить, что в рамках проекта под консорциумом понимается объединение исполнителя проекта (координатора консорциума) и организаций всех государств-членов, определенных уполномоченными органами государств-членов, ответственными за реализацию проекта (не более 3 участников от государства-члена), без образования юридического лица, осуществляющее деятельность в целях реализации проекта на основании соглашения о консорциуме.

5. Коллегии Евразийской экономической комиссии при разработке технического задания на оказание услуг по реализации проекта исходить из следующего:

исполнитель проекта (координатор консорциума) определяется по результатам двухэтапного конкурса;

исполнитель проекта (координатор консорциума) в обязательном порядке привлекает в качестве соисполнителей организации всех государств-членов с учетом принципа равной представленности (если другое не определено уполномоченным органом государства-члена, ответственным за реализацию проекта), с которыми заключается соглашение о консорциуме.

6. Коллегии Евразийской экономической комиссии утвердить:

положение о рабочей группе по координации проекта и ее состав;

техническое задание на оказание услуг по реализации проекта.

7. Просить государства-члены в месячный срок:

определить уполномоченные органы, ответственные за реализацию проекта, и уведомить о них Евразийскую экономическую комиссию;

представить в Евразийскую экономическую комиссию кандидатуры для включения в состав рабочей группы по координации проекта (по 1 кандидатуре от государства-члена).

8. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М. Григорян | И. Петришенко | А. Смаилов | А. Жапаров | А. Оверчук |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. № 63 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ
проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"

Сноска. Паспорт с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 27 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования); от 25.11.2022 № 178 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования).

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Наименование проекта | цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза (далее – проект) |
| 2. Цели и ключевые результаты проекта | основной целью проекта является цифровизация процессов формирования обязательных требований к продукции, разработки технических регламентов и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Евразийского экономического союза (далее – Союз), осуществления оценки соответствия, выработки предложений в программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) таких стандартов, а также формирования единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза. В рамках проекта будет обеспечена возможность отображения необходимых пользователям данных и информации применительно к точно идентифицированным объектам технического регулирования. В результате реализации проекта будет обеспечено предоставление всем участникам рынка необходимых данных и доступа к цифровым сервисам для обеспечения цифровизации процессов проектирования, производства и вывода продукции на рынок. Эффектами реализации проекта являются: ускорение создания и вывода на рынок новой продукции, отвечающей актуальным обязательным требованиям, в том числе путем передачи данных, содержащих обязательные требования, с учетом наилучших международных стандартов в цифровую среду проектирования продукции и создания цифровых моделей (цифровых двойников) новой продукции; сокращение затрат на проведение процедур оценки соответствия, в том числе временных и финансовых затрат, необходимых для оценки соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами Союза; сокращение времени разработки технических регламентов Союза, перечней стандартов, программ по разработке межгосударственных стандартов, обеспечение соответствия стандартов современному уровню науки и техники; стимулирование процессов цифровизации в области технического регулирования государств – членов Союза (далее – государства-члены). Сервисы проекта будут предоставляться на безвозмездной основе в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов и регламентом проекта |
| 3. Целевые индикаторы и показатели результативности проекта | по итогам двух календарных лет промышленной эксплуатации проекта должны быть достигнуты следующие показатели: доля технических регламентов Союза, переведенных в машиночитаемый формат, – не менее 90 процентов; доля товаров, включенных в единый перечень продукции, формируемый в рамках системы, включающей в себя наднациональный компонент и базовые сервисы (далее – система), с группировкой до 6-го знака кодов ТН ВЭД ЕАЭС – 100 процентов; доля товаров, включенных в единый перечень продукции, формируемый в рамках системы, с группировкой до 10-го знака кодов ТН ВЭД ЕАЭС – не менее 90 процентов; доля разработки новых технических регламентов, изменений, отмены технических регламентов, приведенных в машиночитаемый вид, а также формирования перечней стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов, в рамках системы – 100 процентов; количество пользователей, обратившихся к публичному порталу проекта, – не менее 100 тысяч; количество сервисов национальных операторов и (или) сервисов сторонних операторов, подключенных к проекту, на конец периода – не менее 5; количество пользователей, использующих API проекта для получения данных о техническом регулировании в рамках Союза, на конец периода – не менее 20 |
| 4. Рамки проекта | проект предназначен для обеспечения доступа заинтересованных лиц к разрабатываемым в рамках проекта базовым сервисам в области технического регулирования Союза, внешним сервисам органов и организаций государств-членов, уполномоченных в сфере технического регулирования, а также хозяйствующих субъектов государств-членов и иным сервисам. С этой целью предусмотрено создание системы, включающей в себя следующие базовые сервисы: сервис формирования единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза; сервис разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза; сервис формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия. В рамках проекта не предусмотрена разработка национальных сервисов и регламентация деятельности национальных операторов в области технического регулирования |
| 5. Допущения, ограничения, риски | в случае отказа или задержки реализации проекта: изготовители и экспортеры государств-членов не смогут получить преимущества от ускорения процедур вывода продукции на рынок за счет их перевода в машиночитаемый формат; участники рынка будут продолжать нести высокие расходы при получении достоверной и полной информации об обязательных требованиях к продукции на бумажном носителе с привлечением экспертных и посреднических организаций; изготовители продукции столкнутся с риском неучета всех обязательных требований для вывода продукции на внутренний рынок, что повлечет за собой снижение ее конкурентоспособности; сохранится недостаточная конкурентоспособность органов по сертификации, испытательных лабораторий, органов по стандартизации Союза и других органов по сравнению с аналогичными органами третьих стран |
| 6. Сроки реализации проекта | предусматриваются следующие этапы реализации проекта: 2022 – 2023 годы - развертывание работ по верхнеуровневому плану мероприятий ("дорожной карте") по реализации проекта; 2023 – 2024 годы - разработка системы; 2025 год - контентное наполнение, ввод наднационального компонента и сервисов в промышленную эксплуатацию |
| 7. Распределение ролей и ответственности участников проекта | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия): координирует реализацию проекта; утверждает положение о рабочей группе по координации проекта (далее – координационная группа) и ее состав; утверждает техническое задание проекта; согласовывает перечень сервисов, реализуемых в рамках проекта; вырабатывает политику по сопряжению проекта с другими проектами, реализуемыми в рамках Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12, и интегрированной информационной системой Союза; осуществляет мониторинг и прием результатов проекта. Координационная группа: рассматривает и определяет методологию управления проектом; осуществляет координацию проектной деятельности; утверждает распределение объема работ между членами консорциума; осуществляет мониторинг реализации проекта; подготавливает отчеты о ходе реализации проекта; подготавливает при необходимости предложения о внесении изменений в документы проекта; рассматривает проблемные вопросы и разногласия между участниками проекта; организует приемо-сдаточные испытания проекта; осуществляет иные функции, связанные с координацией проектной деятельности, по поручению Совета Комиссии; утверждает документацию, политики использования и условия предоставления внешних сервисов. Консорциум: разрабатывает методологию формирования и архитектуру проекта, а также решает задачи в рамках верхнеуровневого плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта; формирует функциональные требования к пользовательским и программным интерфейсам и прочим элементам проекта; создает наднациональный компонент и базовые сервисы; разрабатывает правила и требования для подключения внешних сервисов; разрабатывает типовые агентские соглашения; взаимодействует с участниками рынка. Координатор консорциума: организует работу консорциума на основе соглашения о консорциуме, а также договоров с Комиссией и участниками консорциума; организует сбор и предоставление консолидированных сведений по реализации проекта в соответствии с планом его реализации. Уполномоченный орган государства-члена, ответственный за реализацию проекта: осуществляет государственную политику на территории государства-члена и единую политику Союза в сфере технического регулирования и аккредитации; осуществляет обмен информацией в рамках проекта; принимает решения по совершенствованию нормативного правового регулирования на национальном уровне для обеспечения цифровой трансформации в области технического регулирования и стандартизации; направляет представителя для участия в координационной группе для согласования основополагающих принципов проекта, утверждения методических документов и оценки хода реализации проекта; принимает решения по совершенствованию нормативного правового регулирования на национальном уровне для обеспечения цифровой трансформации в области технического регулирования и стандартизации |
| 8. Отчеты по проекту | основная деятельность по проведению мониторинга реализации проекта осуществляется координационной группой. В ходе мониторинга формируются следующие отчеты: ежеквартальная отчетность, предоставляемая Комиссии; итоговый отчет по реализации проекта; отчеты о ходе реализации проекта (по запросу координационной группы) |
| 9. Право собственности | право собственности на систему принадлежит Комиссии. Комиссия на правах правообладателя передает интеллектуальные права (в том числе на создаваемые технологии и методологии) при реализации проекта для дальнейшего использования в составе национальных информационных систем государств-членов (национальных компонентов). Передача Комиссией интеллектуальных прав на создаваемые технологии и методологии при реализации проекта осуществляется всем государствам-членам на безвозмездной основе в соответствии с заключаемым лицензионным договором о предоставлении лицензии (с исходными кодами) и оформляется актом приема-передачи |
| 10. Источники и объемы финансирования | финансирование проекта осуществляется за счет средств Комиссии, предусмотренных на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Союза, в рамках расходов на реализацию цифровой повестки Союза в размере до 440,53 млн российских рублей, в том числе: в 2023 году – до 165,41 млн российских рублей; в 2024 году – до 227,07 млн российских рублей; в 2025 году – до 48,05 млн российских рублей. В финансовую модель заложена реализация ключевых мероприятий верхнеуровневого плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта, в том числе: разработка методологии цифровой трансформации в части обязательных требований к продукции, выбора классификатора (классификаторов) продукции, определения общих процессов по формированию и ведению единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза, разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза, приведения текстов технических регламентов в машиночитаемый формат (при необходимости) (до 121,51 млн российских рублей); разработка методологической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам (до 10,61 млн российских рублей); разработка программного обеспечения наднационального компонента, сервисов и интерфейсов программных приложений (до 261,37 млн российских рублей); сбор и наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (до 47,04 млн российских рублей). |

_______________

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. № 63 |
| --- | --- |

ВЕРХНЕУРОВНЕВЫЙ ПЛАН
мероприятий ("дорожная карта") по реализации проекта 
"Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"

Сноска. Верхнеуровневый план с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 27 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования); от 25.11.2022 № 178 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования).

| Наименование ключевого мероприятия (ключевой контрольной точки) |  | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Инициация реализации проекта, анализ требований и разработка методической документации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка и утверждение положения о рабочей группе по координации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" (далее соответственно – координационная группа, проект), а также формирование и утверждение ее состава |  | акт Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) (принятый консенсусом), утверждающий положение о координационной группе и ее состав |  | III - IV кварталы 2021 г. |  | офис управления инициативами Комиссии (далее – офис), член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям (далее – Министр по ВРИИКТ), член Коллегии (Министр) по техническому регулированию (далее – Министр по ТР), государства – члены Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) |  |
| 2. Разработка и утверждение технического задания проекта |  | техническое задание проекта, утвержденное актом Коллегии Комиссии (принятым консенсусом) |  | IV квартал 2021 г. - 1 квартал 2022 г. |  | Министр по ВРИИКТ, Министр по ТР, офис, координационная группа |  |
| 3. Формирование консорциума в целях реализации проекта, включающего в себя координатора консорциума и его членов, по согласованию с уполномоченными органами государств-членов (далее – консорциум) |  | соглашения о консорциуме |  | IV квартал 2021 г. - III квартал 2022 г. |  | Министр по ВРИИКТ, Министр по ТР, государства-члены, офис |  |
| 4. Проведение конкурсных процедур и заключение договора на оказание услуг в соответствии с техническим заданием проекта (согласно механизмам реализации проектов, в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1) |  | акт Комиссии, заключенный договор на оказание услуг в соответствии с техническим заданием проекта |  | IV квартал 2022 г. |  | Министр по ВРИИКТ, офис, Департамент управления делами Комиссии, Департамент финансов Комиссии, Правовой департамент Комиссии |  |
| 5. Разработка методологии цифровой трансформации в части: а) обязательных требований к продукции; б) выбора классификатора (классификаторов) продукции; в) определения общих процессов по формированию и ведению единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза; г) разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза; д) приведения текстов технических регламентов в машиночитаемый формат (при необходимости) |  | инструкции, методические рекомендации, проекты актов Комиссии |  | I квартал 2023 г. – II квартал 2024 г. |  | консорциум, Министр по ВРИИКТ, Министр по ТР, офис |  |
| 6. Подготовка методической документации наднационального компонента (далее – ННК) и разрабатываемых сервисов, проектов актов Комиссии (при необходимости) |  | методическая документация (с описанием процессов информационного взаимодействия посредством ННК и описанием правил стандартизации данных), проекты актов Комиссии |  | I квартал 2023 г. |  | консорциум, Министр по ВРИИКТ, Министр по ТР, офис |  |
| 7. Разработка положений о ННК, разрабатываемых сервисах и порядка взаимодействия с единой системой нормативно-справочной информации Союза |  | проекты положений о ННК и сервисах, проект порядка взаимодействия с единой системой нормативно-справочной информации Союза |  | II - III кварталы 2022 г. |  | консорциум, Министр по ВРИИКТ, Министр по ТР, офис, координационная группа, государства-члены |  |
| 8. Разработка требований к функциональному наполнению и инфраструктуре ННК |  | требования к функциональному наполнению и инфраструктуре ННК |  | I квартал 2023 г. |  | консорциум, Министр по ВРИИКТ, Министр по ТР, офис, координационная группа |  |
| 9. Представление координационной группе отчетности по реализации проекта |  | отчет по реализации проекта, представляемый координационной группе |  | с I квартала 2023 г. |  | консорциум |  |
| 10. Представление Комиссии отчетности по реализации проекта |  | отчет по реализации проекта, представляемый Комиссии |  | с I квартала 2023 г. |  | координационная группа, консорциум |  |
| 11. Выработка модели присоединения третьих стран и других негосударственных участников к сервису |  | проекты архитектурных решений и документации по присоединению третьих стран и других негосударственных участников к сервису |  | I квартал 2023 г. |  | консорциум, Министр по ВРИИКТ, офис |  |
| 12. Разработка требований к сервису формирования единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза |  | требования к сервису |  | II – IV кварталы 2023 г. |  | консорциум, Министр по ВРИИКТ, офис, Министр по ТР, координационная группа |  |
| 13. Разработка требований к сервису разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза |  | требования к сервису |  | II – IV кварталы 2023 г. |  | консорциум, Министр по ВРИИКТ, офис, Министр по ТР, координационная группа |  |
| 14. Разработка требований к сервису формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия |  | требования к сервису |  | II – IV кварталы 2023 г. |  | консорциум, Министр по ВРИИКТ, офис, Министр по ТР, координационная группа |  |
| 15. Разработка и утверждение требований к сторонним сервисам, национальным сервисам и сервисам третьих стран, подключаемым к проекту |  | требования к сервисам для подключения к проекту |  | II – IV кварталы 2023 г. |  | консорциум, Министр по ВРИИКТ, Министр по ТР, офис, координационная группа |  |
| II. Проектирование и разработка программного обеспечения ННК проекта и сервисов в рамках проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к выбранной группе продукции, формах оценки соответствия |  | подготовленный и согласованный для загрузки контент |  | II квартал 2023 г. |  | консорциум, координационная группа |
| 17. Разработка технического проекта ННК |  | техническая архитектура ННК, структура информационного хранилища, сценарии интеграции ННК |  | II – IV кварталы 2023 г. |  | консорциум |  |
| 18. Разработка технического проекта сервиса формирования единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза |  | техническая архитектура сервиса, структура информационного хранилища данных, сценарии интеграции |  | III – IV кварталы |  | консорциум |  |
| 19. Разработка технического проекта сервиса разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза |  | техническая архитектура сервиса, структура информационного хранилища данных, сценарии интеграции |  | III – IV кварталы |  | консорциум |  |
| 20. Разработка технического проекта сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия |  | техническая архитектура сервиса, структура информационного хранилища данных, сценарии интеграции |  | III – IV кварталы |  | консорциум |  |
| 21. Разработка технического проекта интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов |  | техническая архитектура, структура информационного хранилища, сценарии интеграции |  | III – IV кварталы |  | консорциум |  |
| 22. Разработка программного обеспечения ННК |  | действующее программное обеспечение |  | IV квартал 2023 г. – II квартал 2024 г. |  | консорциум |  |
| 23. Разработка программного обеспечения сервиса формирования единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза |  | действующее программное обеспечение |  | I – II кварталы 2024 г. |  | консорциум |  |
| 24. Разработка программного обеспечения сервиса разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза |  | действующее программное обеспечение |  | I – II кварталы 2024 г. |  | консорциум |  |
| 25. Разработка программного обеспечения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия |  | действующее программное обеспечение |  | I – II кварталы 2024 г. |  | консорциум |  |
| 26. Разработка программного обеспечения интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов |  | действующее программное обеспечение |  | I – II кварталы 2024 г. |  | консорциум |  |
| III. Подготовка к эксплуатации ННК проекта и сервисов в рамках проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к выбранной группе продукции, формах оценки соответствия |  | наполненный контентом сервис |  | III – IV кварталы |  | консорциум |  |
| 28. Подготовка пакета документов для всех типов пользователей проекта |  | утвержденный пакет документов, методический план |  | I – II кварталы 2024 г. |  | консорциум, офис, Министр по ВРИИКТ, Министр по ТР |  |
| 29. Проведение тестирования ННК и разрабатываемых сервисов |  | план и методика испытаний, протоколы тестовых испытаний |  | I – II кварталы 2024 г. |  | консорциум, офис, Министр по ВРИИКТ |  |
| 30. Доработка программного обеспечения проекта по итогам тестирования |  | доработанное программное обеспечение |  | III – IV кварталы |  | консорциум |  |
| IV. Опытная и промышленная эксплуатация ННК проекта и сервисов в рамках проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Развертывание проекта на целевой аппаратной инфраструктуре |  | действующее программное обеспечение, размещенное на целевой аппаратной инфраструктуре |  | III – IV кварталы |  | консорциум |  |
| 32. Запуск проекта в опытную эксплуатацию, включая нагрузочное тестирование |  | план и методика испытаний, протокол приемо-сдаточных испытаний |  | III – IV кварталы |  | консорциум, офис, Министр по ВРИИКТ |  |
| 33. Доработка и тестирование программного обеспечения для проекта по итогам приемо-сдаточных испытаний |  | доработанное программное обеспечение |  | I – II кварталы 2025 г. |  | консорциум |  |
| 34. Ввод доработанного программного обеспечения для проекта в промышленную эксплуатацию |  | акт приема-передачи, приказ о вводе в промышленную эксплуатацию |  | I – II кварталы 2025 г. |  | консорциум, офис, Министр по ВРИИКТ |  |
| 35. Разработка предложений по развитию проекта |  | концепция развития проекта, план мероприятий ("дорожная карта") по развитию проекта |  | I – II кварталы 2025 г. |  | консорциум |  |
| V. Контентное наполнение ННК проекта и сервисов в рамках проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (в полном объеме) |  | подготовленный и согласованный для загрузки контент |  | I – II кварталы 2025 г. |  | консорциум, координационная группа |  |
| 37. Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (в полном объеме) |  | наполненный контентом сервис |  | II квартал 2025 г. |  | консорциум |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан