О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2023 год

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 19 мая 2022 года № 16.

В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2023 год (далее – план).

2. Установить, что в процессе реализации в 2023 году плана перераспределение объемов финансирования между мероприятиями в рамках одного пункта плана осуществляется Коллегией Евразийской экономической комиссии (между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 1.1 – 1.5, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 2.1 – 2.3, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 3.1 и 3.2, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 4.1 – 4.6).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Армения. | От Республики Беларусь. | От Республики Казахстан. | От Кыргызской Республики. | От Российской Федерации. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М. Григорян. | И. Петришенко. | Б. Султанов. | А. Кожошев. | А. Оверчук. |  |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 19 мая 2022 г. № 16 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2023 год

| Мероприятие | Позиция в перечне* | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз) |  |  |  |  | 64 225,3 |
| 1.1. Актуализация перечня общих процессов в рамках Союза |  | актуализированный перечень | на постоянной основе | Евразийская экономическая комиссия, уполномоченные органы государств – членов Союза (далее соответственно – Комиссия, уполномоченные органы, государства-члены) | – |
| 1.2. Развитие модели данных Союза |  | модель данных Союза, описание модели данных Союза | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 11 477,5 |
| 1.3. Разработка и сопровождение структур электронных документов (документов в электронном виде), в том числе разработка и сопровождение структур электронных таможенных документов |  | Описание и технические схемы структур электронных документов (документов в электронном виде) | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 10 012,3 |
| 1.4. Общесистемное проектирование информационного взаимодействия для реализации общих процессов в рамках Союза, с третьими странами и международными организациями |  |  |  | Комиссия, уполномоченные органы | 21 978,3 |
| 1.4.1. Разработка и актуализация проектов правил реализации общих процессов |  | проекты правил реализации общих процессов |  |  | – |
| 1.4.1.1. "Обеспечение обмена информацией из баз данных электронных копий деклараций на товары между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 18 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.1.2. "Обеспечение обмена информацией из баз данных электронных копий таможенных приходных ордеров между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 19 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.1.3. "Обеспечение обмена информацией из баз данных электронных копий предварительных решений, принимаемых таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 20 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.1.4. "Формирование сборника принятых предварительных решений таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза по классификации товаров" | 25 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.1.5. "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" | 37 |  | III квартал |  |  |
| 1.4.1.6. "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения" | 48 |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.1.7. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений государств – членов Евразийского экономического союза о его введении" (актуализация в части осуществления контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства) | 62 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2. Разработка (сопровождение и доработка) проектов технологических документов для общих процессов |  | проекты технологических документов |  |  |  |
| 1.4.2.1. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита" (в части, вновь принятых актов Комиссии, регулирующих проведение таможенной процедуры таможенного транзита) | 13 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.2. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследований (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации" | 33 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.3. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" | 34 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.4. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | 35 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.5. "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))" | 36 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.6. "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" | 37 |  | III квартал |  |  |
| 1.4.2.7. "Обеспечение электронного документооборота между государствами – членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (в том числе с использованием сервисов доверенной третьей стороны)" | 55 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.8. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений государств – членов Евразийского экономического союза о его введении" (доработка в части осуществления контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства) | 62 |  | III квартал |  |  |
| 1.4.2.9. "Формирование и ведение единого реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, разрешенных для ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | 65 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.10. "Формирование, ведение и использование базы данных о выданных лицензиях, разрешениях и заключениях (разрешительных документах) в сфере внешней торговли товарами" | 68 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.11. "Формирование, ведение и использование единого реестра инвестиционных проектов, единого перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, единого перечня предложений государств – членов Евразийского экономического союза и единого перечня сырья и материалов в целях применения тарифной льготы в отношении товаров, ввозимых в рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности (секторам экономики) государств – членов Евразийского экономического союза" | 721 |  | III квартал |  |  |
| 1.4.2.12. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.3. Разработка и актуализация проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями |  | проекты технических условий | IV квартал |  |  |
| 1.5. Разработка и актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза в соответствии с планом мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза на 2023 – 2024 годы |  | справочники и классификаторы | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов | 9 035,5 |
| 1.6. Проектирование технических решений и инструментов для использования сервисов интегрированной системы при формировании цифровой платформы |  | технические решения | II – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 11 721,7 |
| 2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы |  |  |  |  | 293 287,6 |
| 2.1. Модернизация и развитие подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы для реализации общих процессов |  |  |  | Комиссия | 154 336,2 |
| 2.1.1. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 87 180,4 |
| 2.1.1.1. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" | 22 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.2. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" | 23 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.3. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" | 34 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.4. "Обмен сведениями о результатах инспектирования систем менеджмента качества производителей медицинских изделий" | 341 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.5. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 342 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.6. "Формирование, ведение и использование единой базы данных о клинических исследованиях" | 343 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.7. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | 35 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.8. "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))" | 36 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.9. "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" | 37 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.10. "Формирование и ведение единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств – членов Евразийского экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" | 39 |  | II квартал |  |  |
| 2.1.1.11. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" | 44 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.12. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 441 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.13. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 442 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.14. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 443 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.15. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств" | 444 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.16. "Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства" | 471 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.17. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | II квартал |  |  |
| 2.1.1.18. "Формирование, ведение и опубликование единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами" | 66 |  | II квартал |  |  |
| 2.1.1.19. "Формирование, ведение и использование единого реестра инвестиционных проектов, единого перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, единого перечня предложений государств – членов Евразийского экономического союза и единого перечня сырья и материалов в целях применения тарифной льготы в отношении товаров, ввозимых в рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности (секторам экономики) государств – членов Евразийского экономического союза" | 721 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.20. "Обеспечение обмена между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза электронными документами и (или) сведениями, необходимыми для установления и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | 77 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.21. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | 78 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 60 318,1 |
| 2.1.2.1. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" | 22 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.2. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" | 23 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.3. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" | 34 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.4. "Обмен сведениями о результатах инспектирования систем менеджмента качества производителей медицинских изделий" | 341 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.5. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 342 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.6. "Формирование, ведение и использование единой базы данных о клинических исследованиях" | 343 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.7. "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" | 37 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.8. "Формирование и ведение единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств – членов Евразийского экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" | 39 |  | II квартал |  |  |
| 2.1.2.9. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" | 44 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.10. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 441 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.11. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 442 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.12. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 443 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств" | 444 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.14. "Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства" | 471 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.15. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | II квартал |  |  |
| 2.1.2.16. "Формирование, ведение и использование единого реестра инвестиционных проектов, единого перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, единого перечня предложений государств – членов Евразийского экономического союза и единого перечня сырья и материалов в целях применения тарифной льготы в отношении товаров, ввозимых в рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности (секторам экономики) государств – членов Евразийского экономического союза" | 721 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.2.17. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.18. "Обеспечение обмена между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза электронными документами и (или) сведениями, необходимыми для установления и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | 77 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.19. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | 78 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.3. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования при проведении тестирования информационного взаимодействия в рамках общих процессов |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 6 837,7 |
| 2.1.3.1. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита" | 13 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.3.2. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" | 22 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.3.3. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" | 23 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.3.4. "Формирование и ведение единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств – членов Евразийского экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" | 39 |  | II квартал |  |  |
| 2.1.3.5. "Обеспечение информационного обмена между национальными операторами систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники и администратором систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники" | 391 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.3.6. "Формирование, ведение и использование единого реестра инвестиционных проектов, единого перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, единого перечня предложений государств – членов Евразийского экономического союза и единого перечня сырья и материалов в целях применения тарифной льготы в отношении товаров, ввозимых в рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности (секторам экономики) государств – членов Евразийского экономического союза" | 721 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.3.7. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | III квартал |  |  |
| 2.2. Создание подсистем интегрированной системы |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  | Комиссия | 20 024,7 |
| 2.2.1. Инфраструктурная платформа |  |  | IV квартал |  | 5 860,9 |
| 2.2.2. Подсистема интеграции цифровых платформ |  |  | IV квартал |  | 14 163,8 |
| 2.3. Модернизация подсистем интегрированной системы |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  | Комиссия | 118 926,7 |
| 2.3.1. Информационный портал Союза (в части портала общих информационных ресурсов и открытых данных) |  |  | IV квартал |  | 21 245,6 |
| 2.3.2. Подсистема статистики |  |  | IV квартал |  | 20 024,6 |
| 2.3.3. Подсистема управления общими процессами |  |  | IV квартал |  | 16 117,4 |
| 2.3.4. Интеграционная платформа (в том числе в части разработки специализированных адаптеров сопряжения с внешними информационными системами) |  |  | III квартал |  | 21 245,6 |
| 2.3.5. Подсистема ведения нормативно-справочной информации, реестров и регистров |  |  | IV квартал |  | 40 293,5 |
| 3. Сопровождение и развитие трансграничного пространства доверия |  |  |  | Комиссия, уполномоченные органы | 66 178,9 |
| 3.1. Обеспечение технической поддержки, обслуживания элементов трансграничного пространства доверия |  | отчеты, акты выполненных работ | I – IV кварталы |  | 63 492,7 |
| 3.2. Разработка организационно-технических документов для реализации требований к развитию и функционированию трансграничного пространства доверия |  | отчеты, акты выполненных работ, организационно-технические документы | IV квартал |  | 2 686,2 |
| 4. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |  |  |  |  | 330 890,7 |
| 4.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной системы общих процессов |  |  |  | Комиссия, уполномоченные органы | 62 662,5 |
| 4.1.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях введения в действие общих процессов |  | протоколы тестирования |  |  | 24 273,8 |
| 4.1.1.1. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита" | 13 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.2. "Формирование, ведение и использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов Евразийского экономического союза" | 21 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.3. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" | 22 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.4. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" | 23 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.5. "Формирование, ведение и использование в электронном виде единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, вспомогательных информационных (справочных) материалов к ним, а также ведение и использование в электронном виде международных основ единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" | 24 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.6. "Обмен сведениями о результатах инспектирования систем менеджмента качества производителей медицинских изделий" | 341 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.7. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 342 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.8. "Формирование, ведение и использование единой базы данных о клинических исследованиях" | 343 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.9. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) | 35 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.10. "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" | 37 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.11. "Формирование и ведение единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств – членов Евразийского экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" | 39 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.1.12. "Обеспечение информационного обмена между национальными операторами систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники и администратором систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники" | 391 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" | 44 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.14. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 441 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.15. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 442 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.16. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 443 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.17. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств" | 444 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.18. "Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства" | 471 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.19. "Формирование, ведение и опубликование единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами" | 66 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.20. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями при осуществлении трансграничной перевозки (внутреннего транзита) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по таможенной территории Евразийского экономического союза" | 69 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.21. "Формирование, ведение и использование единого реестра инвестиционных проектов, единого перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, единого перечня предложений государств – членов Евразийского экономического союза и единого перечня сырья и материалов в целях применения тарифной льготы в отношении товаров, ввозимых в рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности (секторам экономики) государств – членов Евразийского экономического союза" | 721 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.22. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.23. "Обеспечение обмена между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза электронными документами и (или) сведениями, необходимыми для установления и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | 77 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.24. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | 78 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях присоединения новых участников к общим процессам |  | протоколы тестирования |  |  | 31 306,8 |
| 4.1.2.1. "Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для целей подтверждения соблюдения запретов и ограничений" | 1 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.2. "Формирование, ведение и использование общего реестра резидентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон" | 4 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.3. "Формирование, ведение и использование классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций" | 11 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.4. "Формирование, ведение и использование общего реестра уполномоченных экономических операторов" | 121 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.5. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля и подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" | 14 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.6. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе учета и контроля временно ввезенных на территорию государства – члена Евразийского экономического союза и временно вывезенных с такой территории транспортных средств международной перевозки" | 15 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.7. "Обеспечение обмена информацией в отношении транспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 16 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.8. "Обеспечение обмена информацией в отношении автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза и выпущенных для внутреннего потребления, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 17 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.9. "Обеспечение обмена сведениями в области обеспечения единства измерений, содержащимися в информационных фондах государств – членов Евразийского экономического союза" | 38 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.10. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" | 40 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.11. "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" | 41 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.12. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных ветеринарно-санитарному надзору (контролю) товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | 42 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.13. "Формирование, ведение и использование единой базы данных разрешений на ввоз (вывоз, транзит) подконтрольных ветеринарной службе грузов, выданных уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 45 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.14. "Формирование, ведение и использование единого реестра сортов сельскохозяйственных растений" | 47 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.15. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных ввозных таможенных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | 49 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.16. "Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза" | 50 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.17. "Обеспечение обмена сведениями, связанными с уплатой ввозных таможенных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | 51 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.18. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" | 56 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.19. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а также о принятых санитарных мерах" | 57 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.20. "Обеспечение обмена информацией о введении временных санитарных мер" | 58 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.21. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также о принятых карантинных фитосанитарных мерах" | 59 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.22. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.23. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о введении временных карантинных фитосанитарных мер" | 61 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.24. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений государств – членов Евразийского экономического союза о его введении" (в части государственного ценового регулирования) | 62 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.25. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями при перемещении и внутреннем транзите служебного и гражданского оружия по таможенной территории Евразийского экономического союза" | 64 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.2.26. "Формирование, ведение и использование единого реестра нотификаций" | 67 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.27. "Формирование, ведение и использование базы данных о выданных лицензиях, разрешениях и заключениях (разрешительных документах) в сфере внешней торговли товарами" | 68 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.28. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями при перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции при осуществлении взаимной торговли в рамках Евразийского экономического союза" | 70 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.29. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | 75 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.30. "Обеспечение реализации электронного информационного обмена между государствами – членами Евразийского экономического союза и третьими странами в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров" | 76 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.2.31. "Обеспечение реализации электронного информационного взаимодействия между государствами – членами Евразийского экономического союза в целях обмена таможенной информацией с третьими странами" | 761 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.3. Проведение тестирования информационного взаимодействия на соответствие новой редакции технологических документов общих процессов |  | протоколы тестирования |  |  | 7 081,9 |
| 4.1.3.1. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" | 29 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.2. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследований (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации" | 33 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.3. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" | 34 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.4. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | 35 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.3.5. "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))" | 36 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.3.6. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.7. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | IV квартал |  |  |
| 4.2. Поддержка функционирования подсистем и компонентов интегрированной системы (за исключением подсистемы информационной безопасности) |  |  | на постоянной основе | Комиссия | 41 758,7 |
| 4.3. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание интегрированной системы в части информационной безопасности и защиты информации |  | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе |  | 22 500,7 |
| 4.3.1. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание подсистемы информационной безопасности |  |  |  | Комиссия | 10 500,7 |
| 4.3.2. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание защищенной сети передачи данных интегрированной системы (в том числе для взаимодействия с третьими странами) |  |  |  | Комиссия, уполномоченные органы | 12 000,0 |
| 4.4. Приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии, аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами интегрированной системы |  | акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 90 201,7 |
| 4.5. Сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов интегрированной системы |  | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 14 652,2 |
| 4.6. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение |  | акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 99 114,9 |
| 4.6.1. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии |  |  |  |  | 61 851,7 |
| 4.6.2. Аренда (приобретение) лицензий, сертификатов технической поддержки производителей услуг, предоставление базы данных на программные и программно-аппаратные комплексы средств защиты информации |  |  |  |  | 37 263,2 |
| Итого по пунктам 1 – 4 настоящего плана |  |  |  |  | 754 582,5 |
| 5. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза |  |  | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 283 490,0 |
| 5.1. Реализация проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" |  | в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. № 63 | в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. № 63 |  | 283 490,0 |
| Всего |  |  |  |  | 1 038 072,5 |

_________________

* Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29.

** Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Евразийского экономического союза на 2023 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной системы, и средств, образовавшихся на счетах Евразийской экономической комиссии по состоянию на 1 января 2023 г.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан