О плане мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств – членов Евразийского экономического союза на 2023 - 2025 годы

Распоряжение Евразийского Межправительственного Совета от 8 июня 2023 года № 12.

В целях реализации подпункта 5 пункта 2 статьи 86 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, во исполнение подпункта "б" пункта 2 Решения Евразийского межправительственного совета от 5 февраля 2021 г. № 1 "О Концепции развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств - членов Евразийского экономического союза", приняв к сведению информацию о результатах первого этапа развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств - членов Евразийского экономического союза:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств - членов Евразийского экономического союза на 2023 - 2025 годы.

2. Евразийской экономической комиссии в первом полугодии 2026 г. проинформировать Евразийский межправительственный совет о результатах второго этапа развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств - членов Евразийского экономического союза.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

Члены Евразийского межправительственного совета:

| От Республики Армения. | От Республики Беларусь. | От Республики Казахстан. | От Кыргызской Республики. | От Российской Федерации. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

|  | Утвержден распоряжением Евразийского межправительственного совета от 8 июня 2023 г. № 12 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств членов Евразийского экономического союза на 2023-2025 годы

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель (разработчик проекта документа) | Ожидаемый результат (документ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение анализа текущей ситуации в сфере развития электронного документооборота и применения цифровых технологий в морских пунктах пропуска государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно –государства – члены, Союз) | на постоянной основе | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства - члены | аналитические материалы, решения экспертной группы по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств – членов (далее – экспертная группа) |
| 2. Внедрение и применение цифровых технологий в морских пунктах пропуска государств – членов в целях реализации и развития транзитного потенциала в рамках Союза: | 2023-2024 годы | Комиссия государства - члены | Протоколы по результатам проведения консультаций, решения экспертной группы |
| 3. Внедрение и применение цифровых технологий в морских пунктах пропуска государств- членов в целях реализации и развития транзитного потенциала в рамках Союза |  |  |  |
| а) проведение анализа процесса внедрения и применения цифровых технологий в морских пунктах пропуска государств – членов в целях реализации и развития транзитного потенциала в рамках Союза | 2024 год | Комиссия государства - члены | аналитические материалы, решения экспертной группы |
| б) выработка предложений по результатам анализа, проведенного в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта | 2025 год | Комиссия государства - члены | рекомендации Комиссии |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан