

**О плане мероприятий ("дорожной карте") по гармонизации отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов**

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2024 года № 214.

      В целях реализации пункта 15 плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2024 – 2026 годы, утвержденного распоряжением Евразийского межправительственного совета от 1 октября 2024 г. № 15:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по гармонизации отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Председатель Коллегии**Евразийской экономической комиссии*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссииот 23 декабря 2024 г. № 214 |

 **ПЛАН**
**мероприятий ("дорожная карта") по гармонизации отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель |
Планируемый результат |
|
1. Определение максимально возможных согласованных сроков выдачи специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов (далее – специальное разрешение) (при наличии необходимых документов и отсутствии необходимости проведения дополнительных мероприятий), с учетом наилучших практик в государствах – членах Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) |
|
1.1. Определение максимально возможных согласованных сроков выдачи специальных разрешений и выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты государств-членов в части определения таких сроков  |
2025 год |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства-члены
  |
протоколы
консультаций |
|
1.2. Разработка и принятие акта органа Союза о предполагаемых к изменению и принятию нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 1.1 настоящего плана
  |
I квартал
2026 г. |
Комиссия,
государства-члены |
рекомендация Коллегии Комиссии
  |
|
1.3. Направление в Комиссию информации о принятых нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего плана
  |
2026 – 2027 годы |
государства-члены |
информация государств-членов, нормативные
правовые акты государств-членов
  |
|
2. Определение максимально возможных согласованных сроков заблаговременной (до планируемой даты начала поездки) подачи заявления на выдачу специального разрешения |
|
2.1. Определение максимально возможных согласованных сроков заблаговременной (до планируемой даты начала поездки) подачи заявления на выдачу специального разрешения и выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты государств-членов в части определения таких сроков
  |
2025 год |
Комиссия, государства-члены |
протоколы
консультаций |
|
2.2. Разработка и принятие акта органа Союза о предполагаемых к изменению и принятию нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего плана
  |
I квартал
2026 г. |
Комиссия,
государства-члены |
рекомендация Коллегии Комиссии
  |
|
2.3. Направление в Комиссию информации о принятых нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 2.2 настоящего плана |
2026 – 2027 годы |
государства-члены |
информация государств-членов, нормативные правовые акты государств-членов |
|
3. Определение согласованных сроков действия специального разрешения |
|
3.1. Определение сроков действия специального разрешения и выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты государств-членов в части определения таких сроков
  |
2025 год |
Комиссия, государства-члены |
протоколы
консультаций |
|
3.2. Разработка и принятие акта органа Союза о предполагаемых к изменению и принятию нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего плана
  |
I квартал
2026 г. |
Комиссия,
государства-члены |
рекомендация Коллегии Комиссии
  |
|
3.3. Направление в Комиссию информации о принятых нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 3.2 настоящего плана |
2026 – 2027 годы |
государства-члены |
информация государств-членов, нормативные правовые акты государств-членов |
|
4. Согласование формы заявления на выдачу специального разрешения и указываемых в нем сведений |
|
4.1. Определение типовой формы заявления на выдачу специального разрешения и указываемых в нем сведений и выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты государств-членов в части определения такой формы
  |
2025 год |
Комиссия, государства-члены |
протоколы
консультаций |
|
4.2. Разработка и принятие акта органа Союза о предполагаемых к изменению и принятию нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 4.1 настоящего плана
  |
I квартал
2026 г. |
Комиссия, государства-члены |
рекомендация Коллегии Комиссии
  |
|
4.3. Направление в Комиссию информации о принятых нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 4.2 настоящего плана |
2026 – 2027 годы |
государства-члены |
информация государств-членов, нормативные правовые акты государств-членов |
|
5. Сближение требований к минимальному перечню сведений и документов, представляемых для получения специального разрешения |
|
5.1. Проведение сравнительного анализа положений нормативных правовых актов государств-членов, определяющих перечень сведений и документов, представляемых для получения специального разрешения
  |
2025 год |
Комиссия, государства-члены |
аналитические материалы |
|
5.2. Выработка общих подходов по оптимизации применяемых в государствах-членах перечней сведений и документов, представляемых для получения специального разрешения
  |
I квартал
2026 г. |
Комиссия, государства-члены |
протоколы
консультаций |
|
5.3. Определение оптимального перечня сведений и документов, представляемых для получения специального разрешения |
2026 – 2027 годы |
Комиссия, государства-члены |
решение Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов |
|
6. Автоматизация процедуры подачи заявления на выдачу специального разрешения и его получения в электронном виде по месту нахождения заявителя |
|
6.1. Разработка и реализация процедуры подачи заявления на выдачу специального разрешения и его получения в электронном виде  |
2025 – 2027 годы |
Комиссия, государства-члены |
Протоколы консультаций, акты органов Союза
  |
|
7. Определение в каждом государстве-члене единственной организации, уполномоченной на выдачу специального разрешения |
|
7.1. Разработка и принятие акта органа Союза о предполагаемых к изменению и принятию нормативных правовых актах государств-членов по вопросам определения организации, уполномоченной на выдачу специального разрешения
  |
I квартал
2026 г. |
Комиссия, государства-члены |
рекомендация Коллегии Комиссии |
|
7.2. Направление в Комиссию информации о принятых нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 7.1 настоящего плана |
I квартал
2026 г. |
государства-члены |
информация государств-членов, нормативные правовые акты государств-членов |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан