О плане мероприятий ("дорожной карте") по гармонизации отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2024 года № 214.

В целях реализации пункта 15 плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2024 – 2026 годы, утвержденного распоряжением Евразийского межправительственного совета от 1 октября 2024 г. № 15:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по гармонизации отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

| Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии | Б. Сагинтаев |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2024 г. № 214 |
| --- | --- |

ПЛАН
мероприятий ("дорожная карта") по гармонизации отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Определение максимально возможных согласованных сроков выдачи специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов (далее – специальное разрешение) (при наличии необходимых документов и отсутствии необходимости проведения дополнительных мероприятий), с учетом наилучших практик в государствах – членах Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) |  |  |  |
| 1.1. Определение максимально возможных согласованных сроков выдачи специальных разрешений и выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты государств-членов в части определения таких сроков | 2025 год | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства-члены | протоколы консультаций |
| 1.2. Разработка и принятие акта органа Союза о предполагаемых к изменению и принятию нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 1.1 настоящего плана | I квартал 2026 г. | Комиссия, государства-члены | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 1.3. Направление в Комиссию информации о принятых нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего плана | 2026 – 2027 годы | государства-члены | информация государств-членов, нормативные правовые акты государств-членов |
| 2. Определение максимально возможных согласованных сроков заблаговременной (до планируемой даты начала поездки) подачи заявления на выдачу специального разрешения |  |  |  |
| 2.1. Определение максимально возможных согласованных сроков заблаговременной (до планируемой даты начала поездки) подачи заявления на выдачу специального разрешения и выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты государств-членов в части определения таких сроков | 2025 год | Комиссия, государства-члены | протоколы консультаций |
| 2.2. Разработка и принятие акта органа Союза о предполагаемых к изменению и принятию нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего плана | I квартал 2026 г. | Комиссия, государства-члены | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 2.3. Направление в Комиссию информации о принятых нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 2.2 настоящего плана | 2026 – 2027 годы | государства-члены | информация государств-членов, нормативные правовые акты государств-членов |
| 3. Определение согласованных сроков действия специального разрешения |  |  |  |
| 3.1. Определение сроков действия специального разрешения и выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты государств-членов в части определения таких сроков | 2025 год | Комиссия, государства-члены | протоколы консультаций |
| 3.2. Разработка и принятие акта органа Союза о предполагаемых к изменению и принятию нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего плана | I квартал 2026 г. | Комиссия, государства-члены | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 3.3. Направление в Комиссию информации о принятых нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 3.2 настоящего плана | 2026 – 2027 годы | государства-члены | информация государств-членов, нормативные правовые акты государств-членов |
| 4. Согласование формы заявления на выдачу специального разрешения и указываемых в нем сведений |  |  |  |
| 4.1. Определение типовой формы заявления на выдачу специального разрешения и указываемых в нем сведений и выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты государств-членов в части определения такой формы | 2025 год | Комиссия, государства-члены | протоколы консультаций |
| 4.2. Разработка и принятие акта органа Союза о предполагаемых к изменению и принятию нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 4.1 настоящего плана | I квартал 2026 г. | Комиссия, государства-члены | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 4.3. Направление в Комиссию информации о принятых нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 4.2 настоящего плана | 2026 – 2027 годы | государства-члены | информация государств-членов, нормативные правовые акты государств-членов |
| 5. Сближение требований к минимальному перечню сведений и документов, представляемых для получения специального разрешения |  |  |  |
| 5.1. Проведение сравнительного анализа положений нормативных правовых актов государств-членов, определяющих перечень сведений и документов, представляемых для получения специального разрешения | 2025 год | Комиссия, государства-члены | аналитические материалы |
| 5.2. Выработка общих подходов по оптимизации применяемых в государствах-членах перечней сведений и документов, представляемых для получения специального разрешения | I квартал 2026 г. | Комиссия, государства-члены | протоколы консультаций |
| 5.3. Определение оптимального перечня сведений и документов, представляемых для получения специального разрешения | 2026 – 2027 годы | Комиссия, государства-члены | решение Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов |
| 6. Автоматизация процедуры подачи заявления на выдачу специального разрешения и его получения в электронном виде по месту нахождения заявителя |  |  |  |
| 6.1. Разработка и реализация процедуры подачи заявления на выдачу специального разрешения и его получения в электронном виде | 2025 – 2027 годы | Комиссия, государства-члены | Протоколы консультаций, акты органов Союза |
| 7. Определение в каждом государстве-члене единственной организации, уполномоченной на выдачу специального разрешения |  |  |  |
| 7.1. Разработка и принятие акта органа Союза о предполагаемых к изменению и принятию нормативных правовых актах государств-членов по вопросам определения организации, уполномоченной на выдачу специального разрешения | I квартал 2026 г. | Комиссия, государства-члены | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 7.2. Направление в Комиссию информации о принятых нормативных правовых актах государств-членов по вопросам, указанным в пункте 7.1 настоящего плана | I квартал 2026 г. | государства-члены | информация государств-членов, нормативные правовые акты государств-членов |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан