О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2026 году

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 26 сентября 2025 года № 34.

В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2026 году (далее – план).

2. Установить, что в процессе реализации в 2026 году плана перераспределение объемов финансирования между мероприятиями в рамках одного пункта плана осуществляется Коллегией Евразийской экономической комиссии (между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 1.1 – 1.5, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 2.1 – 2.3, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 3.1 – 3.5, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 4.1 – 4.7).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М. Григорян | Н. Петкевич | С. Жумангарин | Д. Амангельдиев | А. Оверчук |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 26 сентября 2025 г. № 34 |
| --- | --- |

ПЛАН
мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2026 году

| Мероприятие | Позиция в перечне* | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз) |  |  |  |  | 50 016,7 |
| 1.1. Актуализация перечня общих процессов в рамках Союза |  | актуализированный перечень | на постоянной основе | Евразийская экономическая комиссия, уполномоченные органы государств – членов Союза (далее соответственно – Комиссия, уполномоченные органы) | – |
| 1.2. Развитие модели данных Союза |  | модель данных Союза, описание модели данных Союза | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 15 492,8 |
| 1.3. Разработка и сопровождение структур электронных документов (документов в электронном виде), в том числе разработка и сопровождение структур электронных таможенных документов |  | описание и технические схемы структур электронных документов (документов в электронном виде) | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 11 262,5 |
| 1.4. Общесистемное проектирование информационного взаимодействия для реализации общих процессов в рамках Союза, с третьими странами и международными организациями |  |  |  | Комиссия, уполномоченные органы | 18 483,7 |
| 1.4.1. Разработка и актуализация проектов правил реализации общих процессов | 381, 391*** | проекты правил реализации общих процессов | III квартал |  | – |
| 1.4.2. Разработка (сопровождение и доработка) проектов технологических документов для общих процессов | 381, 391***, 471, 732 | проекты технологических документов | IV квартал |  | 7 691,4 |
| 1.4.3. Актуализация проектов технологических документов для общих процессов по результатам межгосударственного тестирования и введения в действие общих процессов |  | проекты технологических документов | I – IV кварталы |  | 8 320,0 |
| 1.4.4. Разработка и актуализация проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями |  | проекты технических условий | IV квартал |  | 2 472,3 |
| 1.5. Разработка и актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза |  | справочники и классификаторы | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов | 4 777,7 |
| 2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы |  |  |  |  | 395 352,8 |
| 2.1. Модернизация и развитие подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы для реализации общих процессов |  |  | IV квартал | Комиссия | 97 872,8 |
| 2.1.1. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов | 26, 32, 381, 391***, 46, 471 | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 28 017,6 |
| 2.1.2. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов | 26, 32, 381, 391***, 471 | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 17 855,2 |
| 2.1.3. Доработка программного обеспечения общих процессов и компонентов базовой реализации по результатам межгосударственного тестирования и введения в действие общих процессов |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 52 000,0 |
| 2.2. Создание подсистем интегрированной системы |  |  | IV квартал | Комиссия | 12 480,0 |
| 2.2.1. Подсистема идентификации и аутентификации пользователей интегрированной системы |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 12 480,0 |
| 2.3. Модернизация подсистем интегрированной системы |  |  | IV квартал | Комиссия | 285 000,0 |
| 2.3.1. Информационный портал Союза (в части портала общих информационных ресурсов и открытых данных) |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 33 280,0 |
| 2.3.2. Информационный портал Союза (в части технологического портала интегрированной системы) |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 16 640,0 |
| 2.3.3. Информационно-аналитическая подсистема |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 16 000,0 |
| 2.3.4. Подсистема статистики |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 41 600,0 |
| 2.3.5. Подсистема управления общими процессами |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 16 640,0 |
| 2.3.6. Интеграционная платформа (включая разработку адаптеров для третьих стран) |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 24 960,0 |
| 2.3.7. Подсистема таможенно-тарифного и нетарифного регулирования |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 24 960,0 |
| 2.3.8. Подсистема ведения нормативно-справочной информации, реестров и регистров |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 16 640,0 |
| 2.3.9. Подсистема интеграции цифровых платформ |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 12 480,0 |
| 2.3.10. Хранилище интеграционного сегмента |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 20 000,0 |
| 2.3.11. Подсистема информационной безопасности |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  | 24 000,0 |
| 2.3.12. Подсистема доверенной третьей стороны (далее – ДТС) Комиссии, в том числе экспортный вариант ДТС |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  | 16 000,0 |
| 2.3.13. Удостоверяющий центр службы ДТС интегрированной системы |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  | 15 800,0 |
| 2.3.14. Удостоверяющий центр Комиссии |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  | 6 000,0 |
| 3. Сопровождение и развитие трансграничного пространства доверия |  |  |  |  | 201 510,0 |
| 3.1. Развитие трансграничного пространства доверия |  | отчеты, акты выполненных работ, организационно-технические документы, программное обеспечение, технические средства | I – IV кварталы | Комиссия | 19 346,1 |
| 3.2. Сопровождение и техническое обслуживание элементов трансграничного пространства доверия |  | отчеты, акты выполненных работ, права на использование программного обеспечения, сертификаты технической поддержки, технические средства | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы, использующие решения, разработанные Комиссией | 79 830,3 |
| 3.3. Сопровождение и техническое обслуживание защищенной сети передачи данных интегрированной системы (в том числе для взаимодействия с третьими странами) |  | отчеты, акты выполненных работ | I – IV кварталы | Комиссия | 20 423,6 |
| 3.4. Приобретение изделий для интеграционного сегмента Комиссии по конструкторской документации проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Союза |  | акты выполненных работ, программно-аппаратные средства | на постоянной основе | Комиссия | 69 910,0 |
| 3.5. Развитие защищенной сети передачи данных интегрированной системы |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства | IV квартал | Комиссия | 12 000,0 |
| 4. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |  |  |  |  | 415 292,1 |
| 4.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной системы общих процессов |  |  | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 68 640,0 |
| 4.1.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях введения в действие общих процессов | 381 | протоколы тестирования |  |  | 1 144,0 |
| 4.1.2. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях присоединения новых участников к общим процессам | 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 341, 342, 35****, 35*****, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 441, 442, 443, 444, 45, 47, 471, 48, 55, 59, 60, 61, 67, 732, 76, 761, 77, 78 | протоколы тестирования |  |  | 51 480,0 |
| 4.1.3. Проведение тестирования информационного взаимодействия на соответствие новой редакции технологических документов общих процессов | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 121, 26, 32, 391***, 471, 73, 731 | протоколы тестирования |  |  | 14 872,0 |
| 4.1.4. Проведение тестирования информационного взаимодействия в связи с обновлением информационных систем участников | 46 | протоколы тестирования |  |  | 1 144,0 |
| 4.2. Поддержка функционирования подсистем и компонентов интегрированной системы (за исключением подсистемы информационной безопасности) |  | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 51 670,2 |
| 4.3. Сопровождение и техническое обслуживание интегрированной системы в части информационной безопасности и защиты информации |  | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 36 000,0 |
| 4.4. Приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии, аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами интегрированной системы |  | акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 151 642,4 |
| 4.5. Сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов интегрированной системы |  | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы, использующие решения, разработанные Комиссией | 16 482,0 |
| 4.6. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение |  | акты выполненных работ, права на использование программного обеспечения | на постоянной основе | Комиссия | 70 857,5 |
| 4.6.1. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии |  |  |  |  | 30 338,8 |
| 4.6.2. Аренда (приобретение) лицензий, сертификатов технической поддержки производителей услуг, предоставление базы данных на программные и программно-аппаратные комплексы средств защиты информации |  |  |  |  | 40 518,7 |
| 4.7. Поддержка функционирования системы "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" |  | отчеты, акты выполненных работ |  | Комиссия | 20 000,0 |
| Всего |  |  |  |  | 1 062 171,6 |

________________

* Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29.

** Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на 2026 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной системы, и средств, образовавшихся на счетах Комиссии по состоянию на 1 января 2026 г.

*** Работы по общему процессу "Обеспечение информационного обмена между национальными операторами систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники и администратором систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники" начинаются после вступления силу пункта 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 февраля 2021 г. № 14 "О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии".

**** Общий процесс "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

***** Общий процесс "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан