О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств – членов Евразийского экономического союза в рамках Евразийского экономического союза

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 24 февраля 2026 года № 8.

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 22 января 2025 г. № 3 "О Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств – членов Евразийского экономического союза в рамках Евразийского экономического союза":

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств – членов Евразийского экономического союза в рамках Евразийского экономического союза.

2. Просить правительства государств – членов Евразийского экономического союза совместно с Евразийской экономической комиссией обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М. Григорян | Н. Петкевич | С. Жумангарин | Д. Амангельдиев | А. Оверчук |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 февраля 2026 г. № 8 |
| --- | --- |

ПЛАН
мероприятий ("дорожная карта") по реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств – членов Евразийского экономического союза в рамках Евразийского экономического союза

| Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Планируемый результат (документ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Определение перечня базовых сервисов, реализуемых в рамках информационного взаимодействия интеллектуальных транспортных систем (далее – ИТС) государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) в рамках Союза | 2026 год | Евразийская экономическая комиссии (далее – Комиссия), государства-члены | протокол заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов Союза |
| 2. Подготовка предложений по организации и формату информационного взаимодействия ИТС государств-членов в рамках Союза в целях обеспечения возможности их бесшовной интеграции на межгосударственном уровне в рамках интегрированной информационной системы Союза | 2026 год | Комиссия, государства-члены | протокол заседания Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре (далее – Комитет) |
| 3. Разработка и принятие актов органов Союза по вопросу разработки общего процесса в рамках Союза, предусматривающего информационное взаимодействие ИТС государств-членов | 2026 год | Комиссия, государства-члены | акты органов Союза |
| 4. Включение в перечень общих процессов в рамках Союза общего процесса, направленного на обеспечение информационного взаимодействия между ИТС государств-членов, подготовка и принятие технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса | 2027 – 2028 годы | Комиссия, государства-члены | акты органов Союза |
| 5. Организация информационного взаимодействия ИТС государств-членов в рамках Союза | 2028 – 2029 годы | Комиссия, государства-члены | акты органов Союза |
| 6. Обмен сведениями о результатах информационного взаимодействия ИТС государств-членов | на постоянной основе | Комиссия, государства-члены | протоколы заседаний подкомитета по ИТС Комитета |
| 7. Обмен опытом между государствами-членами по вопросу внедрения ИТС (в том числе по вопросам активного взаимодействия с международными организациями и хозяйствующими субъектами государств-членов) | на постоянной основе | Комиссия, государства-члены | протоколы заседаний подкомитета по ИТС Комитета |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан