Об утверждении плана мероприятий, направленных на интеграцию национальных информационных систем при прослеживаемости животных и продукции животного происхождения посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 27 апреля 2026 года № 12.

В целях реализации пункта 4.11.7 плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденного распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2021 г. № 4:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на интеграцию национальных информационных систем при прослеживаемости животных и продукции животного происхождения посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.

2. Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных утвержденным настоящим распоряжением планом.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М. Григорян | Н. Петкевич | С. Жумангарин | Д. Амангельдиев | А. Оверчук |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 27 апреля 2026 г. № 12 |
| --- | --- |

ПЛАН 
мероприятий, направленных на интеграцию национальных информационных систем при прослеживаемости животных и продукции животного происхождения посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Форма реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Согласование и утверждение положения о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения (далее – положение) | до 31 октября 2026 г. | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства – члены Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) | решение Коллегии Комиссии |
| 2. Определение состава сведений, подлежащих обмену при реализации информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств-членов, предусмотренных положением в целях разработки общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения" | до 31 октября 2026 г. | Комиссия, государства-члены | протокол рабочей группы по направлению "Ветеринарно-санитарные меры" |
| 3. Сопоставление сведений, подлежащих обмену в рамках введенных в действие общих процессов "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" и "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде", со сведениями, предполагаемыми к передаче в рамках реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения" | в течение 1 месяца с даты выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего плана | Комиссия, государства-члены | протокол подкомитета по ветеринарно-санитарным мерам при Консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер |
| 4. Подготовка и утверждение правил реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения", а также при необходимости разработка и принятие решения Коллегии Комиссии о внесениии изменений в Правила реализации общих процессов в сфере информационного обеспечения применения ветеринарно-санитарных мер, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 131, и в Правила реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах", утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 140 | в течение 6 месяцев с даты выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего плана | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 5. Подготовка и утверждение технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие в рамках реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения", а также при необходимости разработка и принятие решения Коллегии Комиссии о внесении изменений: в технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах", утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 г. № 105; в технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде", утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 августа 2022 г. № 121 | в течение 12 месяцев с даты выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего плана | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 6. Реализация и введение в действие общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения" и обеспечение присоединения к нему государств-членов, а также при необходимости обеспечение перехода на новую редакцию технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации общих процессов "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" и "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" | в течение 9 месяцев с даты выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего плана | Комиссия, государства-члены | распоряжение Коллегии Комиссии решение Коллегии Комиссии (при необходимости) |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан