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Об утверждении плана мероприятий, направленных на интеграцию национальных информационных систем при прослеживаемости животных и продукции животного происхождения посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 27 апреля 2026 года № 12.
[bookmark: z4]
      В целях реализации пункта 4.11.7 плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденного распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2021 г. № 4:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на интеграцию национальных информационных систем при прослеживаемости животных и продукции животного происхождения посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза. 

      2. Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных утвержденным настоящим распоряжением планом.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

      Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
	
От Республики

Армения

	
От Республики

Беларусь

	
От Республики

Казахстан

	
От Кыргызской

Республики

	
От Российской

Федерации
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А. Оверчук



	 
	УТВЕРЖДЕН
распоряжением Совета 
Евразийской экономической комиссии
от 27 апреля 2026 г. № 12 


 ПЛАН 
мероприятий, направленных на интеграцию национальных информационных систем при прослеживаемости животных и продукции животного происхождения посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
	
Наименование мероприятия
	
Срок исполнения
	
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	
Форма реализации

	
1. Согласование и утверждение положения о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения (далее – положение)

 
	
до 31 октября 2026 г.

 
	
Евразийская экономическая комиссия (далее – 

Комиссия),

государства – члены Евразийского экономического союза (далее – 
государства-члены)

 
	
решение Коллегии Комиссии

 

	
2. Определение состава сведений, подлежащих обмену 
при реализации информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств-членов, предусмотренных положением в целях разработки общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения"

 
	
до 31 октября 2026 г.

 
	
Комиссия, государства-члены
	
протокол 
рабочей группы 
по направлению

"Ветеринарно-санитарные меры"

 

	
3. Сопоставление сведений, подлежащих обмену в рамках введенных в действие общих процессов "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" и "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде", со сведениями, предполагаемыми к передаче в рамках реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения" 

 
	
в течение 1 месяца с даты выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего плана
	
Комиссия, государства-члены
	
протокол 
подкомитета по ветеринарно-санитарным мерам при Консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер

 

	
4. Подготовка и утверждение правил реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения", а также при необходимости разработка и принятие решения Коллегии Комиссии о внесениии изменений в Правила реализации общих процессов в сфере информационного обеспечения применения ветеринарно-санитарных мер, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 131, и в Правила реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах", утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 140

 
	
в течение 6 месяцев с даты выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего плана
	
Комиссия, государства-члены
	
решение Коллегии Комиссии

	
5. Подготовка и утверждение технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие в рамках реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения", а также при необходимости разработка и принятие решения Коллегии Комиссии о внесении изменений: 

в технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах", утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 г. № 105;

в технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде", утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 августа 2022 г. № 121

 
	
в течение 12 месяцев 
с даты выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего плана
	
Комиссия, государства-члены
	
решение Коллегии Комиссии

	
6. Реализация и введение в действие общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения" и обеспечение присоединения к нему государств-членов, а также при необходимости обеспечение перехода на новую редакцию технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации общих процессов "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" и "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" 

 
	
в течение 9 месяцев с даты выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего плана
	
Комиссия, государства-члены
	
распоряжение Коллегии Комиссии

решение 

Коллегии Комиссии 

(при необходимости)
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