Об утверждении Плана мероприятий до 2005 года по обеспечению электроэнергетической независимости Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2000 года N 1700

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2000 года N 367 P000367_ "О Плане мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 2000-2002 годы" для достижения электроэнергетической независимости страны Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий до 2005 года по обеспечению электроэнергетической независимости Республики Казахстан. 

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Ахметова Д.К. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 13 ноября 2000 года N 1700

План мероприятий до 2005 года по обеспечению

электроэнергетической независимости Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

N !Наименование!Стои-   !Источник!Общая !Форма     !Испол-  !Ожидаемый

п/!мероприятия !мость   !финанси-!мощ-  !завершения!нители  !результат

п !            !проекта,!рования !ность,!и срок    !        !

!            !млн.дол-!        !МВт   !исполнения!        !

!            !ларов   !        !      !          !        !

!            ! США    !        !      !          !        !

---------------------------------------------------------------------------

1!     2      !   3    !    4   !  5   !     6    !    7   !      8

---------------------------------------------------------------------------

1. Разработать     -        -       -   Введение  Агентство  Снижение

и ввести                             новой     Республики зависимости

новую мето-                          методики  Казахстан  тарифа от

дику расчета                         с IV      по регу-   расстояния

тарифа на                            квартала  лированию  и увеличение

услуги по                            2000 года естествен- конкурентно-

передаче                                       ных моно-  способности

электроэнер-                                   полий,     поставок

гии по сетям                                   защите     электро-

ОАО "KEGOC"                                    конкурен-  энергии

ции и под- крупных

держке     экибастузских

малого     электро-

бизнеса,   станций в

Минис-     удаленные

терство    северные и

энергетики,южные регионы

индустрии  республики

и торговли

2. Внедрить        -        -       -   Введение  Агентство  Стабилизация

новую                                новой     Республики средне-

методику                             методики  Казахстан  отпускных

тарифо-                              во II     по регу-   тарифов на

образования                          полугодии лированию  электро-

в региональ-                         2001 года естествен- энергию для

ных электро-                                   ных моно-  конечных

сетевых                                        полий,     потребителей

компаниях                                      защите     электро-

(РЭКах)                                        конкурен-  энергии

ции и под- РЭКов

держке

малого

бизнеса,

Министерство

энергетики,

индустрии

и торговли

3. Провести     257,0  Заем Все-       Проведение Министерство Снижение

модерни-            мирного         модерниза- энергетики,  эксплуата-

зацию               Банка и         ции в      индустрии    ционных

Нацио-              Европей-        2000-      и торговли,  расходов и

нальной             ского Бан-      2003       ОАО "KEGOC"  стоимости

электри-            ка Рекон-       годах      (по согла-   техниче-

ческой сети         струкции                   сованию)     ского об-

ОАО "KEGOC"         и Развития -                            служивания

185 млн.                                подстанций

долларов                                и устройств

США;                                    путем за-

собствен-                               мены обору-

ные сред-                               дования;

ства                                    снижение

потерь

электро-

энергии в

электриче-

ских сетях;

создание

технической

инфор-

мационной

базы для

развития

конкурент-

ного рынка

электро-

энергии с

переходом

на еже-

дневные

торги

наличной

электро-

энергией

4. Организовать                        2001       Министерство Дальнейшее

биржевую                             год       энергетики,  развитие

торговлю                                       индустрии    рыночных

электро-                                       и торговли,  отношений

энергией и                                     ЗАО "КОРЭМ"  и повышение

страхование                                    (по согла-   ликвид-

рисков                                          сованию     ности кон-

неплатежей                                                  курентного

с помощью                                                   рынка в

Казахстанского                                              электро-

оператора                                                   энергетике

рынка электро-

энергии и

мощности (ЗАО

"КОРЭМ")

5. Организовать                        С IV     Министерство Обеспечение

параллельную                        квартала энергетики,  надежного и

работу энерго-                      2000     индустрии    бесперебой-

систем                              года     и торговли   ного энерго-

Казахстана и                                 Республики   снабжения

России                                       Казахстан    при взаимных

поставках

электро-

энергии,

основанных

на принципах

взаимо-

выгодных

отношений

6. Завершить    Общая  Привлече-  -    Ввод     Министерство Повышение

сооружение   стои-  ние инве-       линии    энергетики,  надежности и

второй цепи  мость  стиций          в 2005   индустрии    устойчивости

ВЛ-500 кВ    300    (заем           году     и торговли,  параллельной

транзита     млн.   Всемирного               ОАО "КЕGОС"  работы

Север-Юг     дол-   Банка)                   (по согласо- энерго-

по трассе    ларов                           ванию)       систем

Экибастуз-   США                                          Северного и

Топар-ЮКГРЭС-                                             Южного

Тараз                                                     Казахстана

7. Организовать                        С IV      Министерство Обеспечение

параллельную                        квартала  энергетики,  надежного и

работу энерго-                      2000      индустрии    бесперебой-

систем Казах-                       года      и торговли   ного энерго-

стана, России                                 Республики   снабжения

и стран                                       Казахстан    при взаимных

Центральной                                                поставках

Азии                                                       электро-

энергии,

основанных

на принципах

взаимо-

выгодных

отношений

8. Воостановить  5,0    Привлече-  7,0  Ввод ГЭС  Аким        Снижение

заброшенные          ние инве-       2001      Алматин-    импорта

и построить          стиций          году -    ской        электро-

новые малые          (кредит         2,0 МВт;  области     энергии из

ГЭС                  германских      в 2002                стран

банков)         году -                Центральной

5,0 МВт               Азии

9. Построить     10,0   Компания   56,0 2002      Министерство Снижение

Уральскую            "Stadt-         год       энергетики,  импорта

газотурбин-          werke                     индустрии    электро-

ную электро-         Leipzig" -                и торговли   энергии

станцию              прямые                    Республики   из России

(ГТЭС)               инвестиции                Казахстан

10. Завершить    360,0   Совместное 480,0 Ввод     Министерство Снижение

строитель-           предприятие      ГТЭС в   энергетики,  импорта

ство газо-           "Тенгиз-         2000     индустрии и  электро-

турбинной            шевройл"         году -   торговли     энергии

электро-                              80 МВт;  Республики   из России

станции                               2001     Казахстан

"Тенгиз-                              году -

шевройл"                              80 МВт;

2002

году -

80 МВт;

2003

году -

80 МВт;

2004

году -

80 МВт;

2005

году -

80 МВт

11. Построить    90,0   Консорци- Первая  Ввод     Министерство Снижение

газотурбин-         ум AGIP-  очередь ГТЭС в   энергетики,  импорта

ную электро-        BG-       120,0   2001     индустрии и  электро-

станцию             TEXACO-           году -   торговли     энергии из

Карачаганак         LUCOIL            40 МВт;  Республики   России

2002     Казахстан

году -

40 МВт;

2003

году -

40 МВт

12. Завершить    14,0   АО "Ак-   48,0    В работе Министерство Снижение

строитель-          тобему-           24 МВт,  энергетики,  импорта

ство газо-          найгаз"           ввод     индустрии    электро-

турбинной                             ГТУ в    и торговли   энергии

электро-                              2001     Республики   из России

станции                               году -   Казахстан

ГТУ-48                                12 МВт;

"Актобе-                              2002

мунайгаз"                             году -

12 МВт

13. Построить    20,0   ОАО "Хар- 40,0    2005    Министерство Снижение

Кумколь-            рикейн            год     энергетики,  импорта

скую газо-          Кумколь                   индустрии    электро-

турбинную           Мунай"                    и торговли   энергии

электро                                       Республики   из стран

станцию                                       Казахстан    Центральной

Азии

(Специалисты: Склярова И.В.,

Мартина Н.А.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан