Об утверждении Плана мероприятий на 2000-2002 годы по реализации неотложных мер по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года N 1748

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2000 года N 308 P000308_ "О неотложных мерах по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2000-2002 годы по реализации неотложных мер по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан. 

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова Д.К. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 23 ноября 2000 года N 1748

План мероприятий

на 2000-2002 годы по реализации неотложных мер по

повышению сейсмостойкости зданий и сооружений в

сейсмоопасных регионах Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

N !  Наименование мероприятия     ! Форма      !  Срок    ! Ответственные

п/п!                               !завершения  !исполнения! исполнители

---------------------------------------------------------------------------

1 !            2                  !     3      !    4     !       5

---------------------------------------------------------------------------

1. Обеспечить обследование        Карточка        2000-    Акимы

застроек населенных пунктов,   обследования    2001 гг. соответствующих

расположенных в сейсмоопасных  зданий и                 областей

регионах республики с опреде-  сооружений с             и г. Алматы

лением зданий и сооружений,    оценкой их

требующих антисейсмического    сейсмостойкости

усиления или подлежащих сносу

2. Произвести антисейсмическое    Акты приемки    2001-    Акимы

усиление первоочередных        и сдачи         2002 гг. соответствующих

объектов: зданий школ,         выполненных              областей

детских дошкольных             работ по                 и г. Алматы

учреждений, больниц и          усилению зданий

поликлиник, объектов

жизнеобеспечения городов и

населенных пунктов

(водоснабжения,

электроснабжения, теплоснаб-

жения, узлы связи и др.)

3. Ускорить составление карты     Карта сейсми-   2002 г.  Министерство

сейсмического районирования    ческого райони-          образования

для регионов разработки        рования                  и науки

нефтегазовых месторождений*

4. Принять меры по оснащению      Решение о соот- 2000-    Комитет по

(переоснащению) аккредитован-  ветствии аккре- 2002 гг. стандартизации,

ных лабораторий и центров      дитованных               метрологии и

стандартизации и сертификации  лабораторий              сертификации

строительной продукции в       действующим              Министерства

сейсмоопасных регионах         требованиям              энергетики,

республики*                                             индустрии и

торговли

5. Принять меры по переоснащению  Переоснащение   2002 г.  Комитет по

сейсмометрических станций      станций совре-           делам строи-

наблюдения за изменением       менным сейсмо-           тельства

состояния (реакции) зданий     метрическим              Министерства

при сейсмических воздействиях* оборудованием            энергетики,

индустрии и

торговли

6. Представлять в Межведомственную Отчет о проде- 2001-    Акимы

комиссию один раз в полугодие  ланной работе   2002 гг. соответствующих

с января 2001 года отчет                                областей

о ходе реализации настоящего                            и г. Алматы

Плана мероприятий

7. Разработать План мероприятий   Проект          2002 г.  Акимы

дальнейшего развития по        постановления            соответствующих

реализации мер по повышению    Правительства            областей

сейсмостойкости зданий и       Республики               и г. Алматы

сооружений                     Казахстан, План

мероприятий на

2003-2006 гг.

---------------------------------------------------------------------------

Примечание:* - в пределах средств, предусматриваемых по бюджетным

программам на эти цели в республиканском бюджете на

соответствующий год.

(Специалисты: Склярова И.В.,

Мартина Н.А.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан