

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Протокола пятого заседания казахстанско-французской межправительственной рабочей группы по экономическому сотрудничеству (город Алматы, 4-5 октября 2000 года)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 131

      В целях реализации Протокола пятого заседания казахстанско- французской межправительственной рабочей группы по экономическому сотрудничеству и обеспечения дальнейшего развития и расширения казахстанско-французского сотрудничества Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Протокола пятого заседания казахстанско-французской межправительственной рабочей группы по экономическому сотрудничеству (город Алматы, 4-5 октября 2000 года) (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и иным заинтересованным организациям принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан не реже одного раза в квартал информировать Правительство Республики Казахстан о ходе выполнения Плана.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                  Утвержден

                                          постановлением Правительства

                                              Республики Казахстан

                                          от 25 января 2001 года N 131

        План мероприятий по реализации Протокола пятого заседания

     казахстанско-французской межправительственной рабочей группы по

    экономическому сотрудничеству (город Алматы, 4-5 октября 2000 года)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !    Наименование мероприятия     !   Срок     !   Ответственные

п/п!                                 ! исполнения !    исполнители

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1 !                 2               !      3     !          4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1   Проработать с французской         II квартал   Министерство энергетики

     компанией "СИИФ Енерджи" вопрос      2001 г.   и минеральных ресурсов

     об ее участии в строительстве                  Республики Казахстан,

     газотурбинных станций с                        Министерство

     использованием попутного газа в                иностранных дел

     Атырауской и Мангистауской                     Республики Казахстан,

     областях                                       Аким Атырауской

                                                    области, Аким

                                                    Мангистауской области,

                                                    ЗАО Национальная

                                                    компания по

                                                    транспортировке нефти

                                                    "КазТрансОйл" (далее -

                                                    НКТН "КазТрансОйл"),

                                                    ЗАО Национальная

                                                    нефтегазовая компания

                                                    "Казахойл" (далее-ННК

                                                    "Казахойл")

 2   Совместно с французской           I квартал    Министерство энергетики

     стороной рассмотреть                2001 г.    и минеральных ресурсов

     возможность выделения                          Республики Казахстан,

     Правительством Французской                     Министерство

     Республики гранта для                          иностранных дел

     разработки технико-экономического              Республики Казахстан,

     обоснования проекта водовода                   Министерство природных

     в Западном Казахстане (водопровод              ресурсов и охраны

     Астрахань-Мангышлак) с участием                окружающей среды

     компании "Вивенди Уотерс"                      Республики Казахстан,

                                                    Министерство экономики

                                                    и торговли Республики

                                                    Казахстан, НКТН

                                                    "КазТрансОйл"

 3   Продолжить работу совместно       В течение    Министерство энергетики

     с французской компанией             2001 г.    и минеральных ресурсов

     "ТотальФинаЭльф" по ее                         Республики Казахстан,

     участию в разработке ТЭО                       Министерство

     проекта строительства                          иностранных дел

     нефтепровода через                             Республики Казахстан,

     территорию Исламской                           НКТН "КазТрансОйл"

     Республики Иран (в соответствии

     с двусторонним протоколом,

     подписанным 29 июня с.г.)

 4   Проработать вопрос                IV квартал   Министерство энергетики

     расширения совместного               2001 г.   и минеральных ресурсов

     сотрудничества ННК "Казахойл"                  Республики Казахстан,

     с компанией "Буиг Офшор"                       ННК "Казахойл"

     в области развития

     нефтегазовой инфраструктуры

 5   Рассмотреть возможность           II квартал   Министерство энергетики

     осуществления проекта с              2001 г.   и минеральных ресурсов

     компаниями "ЖТМШ", "Шнайдер                    Республики Казахстан,

     Электрик" по реновации                         ОАО "КЕGОС"

     энергетической системы

     Казахстана

 6   Продолжить работу с              III квартал   Министерство энергетики

     французской стороной по              2001 г.   и минеральных ресурсов

     вопросу о снятии                               Республики Казахстан,

     антидемпинговой пошлины на                     Министерство

     импорт ферросилиция из                         иностранных дел

     Казахстана в страны                            Республики Казахстан

     Европейского Союза

 7   Продолжить работу с              III квартал   Министерство энергетики

     французской стороной по              2001 г.   и минеральных ресурсов

     вопросу об увеличении для                      Республики Казахстан,

     Казахстана действующей                         Министерство

     квоты Европейского Союза                       иностранных дел

     на экспорт стальной                            Республики Казахстан

     продукции

 8   Внести предложения по              В течение   Министерство финансов

     погашению задолженности              2001 г.   Республики Казахстан,

     перед французскими                             Министерство

     компаниями "БНП-Париба"                        иностранных дел

     и "Банекси" по                                 Республики Казахстан

     заключенным договорам на

     предоставление консалтинговых

     услуг в проведении процесса

     приватизации

 9   Проработать с французской          В течение   Министерство экономики

     стороной возможность                 2001 г.   и торговли Республики

     выделения льготного займа                      Казахстан, Министерство

     Правительством Французской                     энергетики и

     Республики для финансирования                  минеральных ресурсов

     проекта очистки сточных вод                    Республики Казахстан,

     в г. Таразе                                    Министерство

                                                    иностранных дел

                                                    Республики Казахстан

10   Продолжить работу по               В течение   Министерство энергетики

     дальнейшему развитию                 2001 г.   и минеральных ресурсов

     инвестиционного                                Республики Казахстан,

     сотрудничества в горнорудной                   Министерство

     отрасли РК по проекту                          иностранных дел

     эксплуатации уранового                         Республики Казахстан,

     месторождения Мойюнкум с                       ЗАО Национальная

     участием французской                           атомная компания

     компании "Кожема"                              "Казатомпром"

11   Выполнение                         I квартал   Министерство финансов

     внутригосударственных процедур       2001 г.   Республики Казахстан,

     по вступлению в силу Протокола                 Министерство

     о финансировании между                         иностранных дел

     Правительством Республики                      Республики Казахстан,

     Казахстан и Правительством                     Аким г. Павлодар

     Французской Республики проекта

     демеркуризации и устранения

     очага ртутного загрязнения в

     г. Павлодаре

12.  Выполнение                         I квартал   Министерство финансов

     внутригосударственных процедур       2001 г.   Республики Казахстан,

     по вступлению в силу Протокола                 Министерство

     о финансировании между                         иностранных дел

     Правительством Республики                      Республики Казахстан,

     Казахстан и Правительством                     Аким г. Алматы

     Французской Республики проекта

     реконструкции и модернизации

     системы водоснабжения и

     водоотведения г. Алматы

13.  Принять окончательное решение      I квартал   Аким г. Астаны

     по вопросу об участии компании       2001 г.

     "Женераль дез О-СОЖЕА" в проекте

     строительства третьей нитки

     водовода от Вячеславского

     водохранилища до фильтровальной

     станции в г. Астане и обсудить

     с французской стороной

     компромиссные варианты по

     данному вопросу

14.  Рассмотреть предложения            IV квартал  Агентство Республики

     французского консорциума              2001 г.  Казахстан по

     "Матра и Серека" по                 2002-2004  управлению земельными

     реализации проекта по                   гг.    ресурсами

     созданию автоматизированной

     системы национального

     земельного кадастра:

     1 этап - разработать

     технико-экономическое

     обоснование проекта

     2 этап - внедрение проекта

15.  Рассмотреть возможность            В течение   Министерство

     реализации проектов                  2001 г.   природных ресурсов и

     "Строительство станции                         охраны окружающей среды

     биологической очистки                          Республики Казахстан,

     в г. Таразе и                                  Министерство экономики

     "Оздоровление бассейна                         и торговли Республики

     реки Иртыш"                                    Казахстан, Министерство

                                                    финансов Республики

                                                    Казахстан, аким

                                                    Жамбылской области

16.  Разработать технико-               В течение   Министерство

     экономическое обоснование            2001 г.   транспорта и

     проекта улучшения                              коммуникаций Республики

     пассажирского движения на                      Казахстан,

     железнодорожном участке                        Республиканское

     между г. Астана и г. Алматы                    государственное

     с участием компаний                            предприятие

     "Систра" и "Альстом"                           "Казакстан темiр жолы"

17.  Рассмотреть возможность            В течение   Министерство

     осуществления совместно              2001 г.   государственных

     с компанией "БЮЛЬ" Проекта                     доходов Республики

     модернизации компьютерных                      Казахстан, Министерство

     систем центрального и                          иностранных дел

     регионального подразделений                    Республики Казахстан

     налоговой полиции

     Республики Казахстан

18.  Продолжить работу с                В течение   Министерство

     французской стороной по              2001 г.   природных ресурсов и

     вопросу о включении                            охраны окружающей среды

     Казахстана в список                            Республики Казахстан,

     стран-экспортеров икры                         Министерство экономики

     и рыбной продукции в                           и торговли Республики

     страны Европейского                            Казахстан, Министерство

     Союза                                          сельского хозяйства

                                                    Республики Казахстан,

                                                    Министерство энергетики

                                                    и минеральных ресурсов

                                                    Республики Казахстан,

                                                    Министерство

                                                    иностранных дел

                                                    Республики Казахстан

19.  Рассмотреть предложения            В течение   Министерство обороны

     французской компании                 2001 г.   Республики Казахстан,

     "Талес" в реализации                           Министерство

     проектов модернизации                          внутренних дел

     системы воздушной обороны,                     Республики Казахстан

     поставке современных

     средств связи,

     модернизации бортовой

     авионики военных самолетов

     (согласно подписанным

     протоколам)

20.  Продолжить работу по               В течение   Комитет национальной

     осуществлению проекта с              2001 г.   безопасности Республики

     компанией "Софема", "Матра"                    Казахстан

     и "БЮЛЬ" по поставке                           (по согласованию)

     оборудования для

     специальных органов

     Республики Казахстан

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан