О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию Западно-Казахстанской области на период до 2005 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2001 года N 262

В целях обеспечения последовательного развития основных отраслей экономики и повышения уровня жизни населения Западно-Казахстанской области Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мер по социально-экономическому развитию Западно-Казахстанской области на период до 2005 года (далее - План). 

      2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова Д.К. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 20 февраля 2001 года

N 262

План

дополнительных мер по социально-экономическому

развитию Западно-Казахстанской области на период

до 2005 года

---------------------------------------------------------------------------

N !Наименование мероприятий  !Форма завершения !Исполнители !Сроки

п/п!                          !                 !            !исполнения

---------------------------------------------------------------------------

1 !            2             !        3        !      4     !     5

---------------------------------------------------------------------------

Бюджет и налоги

1. Провести инвентаризацию    Информация в      МГД, аким    I квартал

задолженностей ликви-      Правительство     области      2001 года

дированных предприятий     Республики

по налогам и другим        Казахстан

обязательным платежам в

бюджет и произвести их

списание и установленном

законодательством порядке

Сельское хозяйство, экология и природные ресурсы

2. Подготовить материалы,     Заявка            Аким         IV квартал

обосновывающие включение   Министерству      области,     2001 года

в Программу государствен-  экономики и       МПРОС

ных инвестиций на          торговли на

2002-2004 годы проектов    включение в ПГИ

по строительству:          в соответствии

- полигона токсично-       с установленными

бытовых отходов в        процедурами

г.Уральске и

п.Дарьинск;

- биопруда N 2 на балке

"Безластичная"

3. Подготовить проект         Проект            МПРОС,       I квартал

межправительственного      межправитель-     МИД,         2002 года

соглашения с Российской    ственного         МЮ,

Федерацией об исполь-      соглашения        аким

зовании трансграничных                       области

рек Большой и Малый

Узень и проработать с

российской стороной

Оборонный комплекс

4. Рассмотреть целе-          Предложение в     МЭТ,         II квартал

сообразность разработки    Правительство     КНБ (по      2001 года

Программы развития         Республики        согласо-

Кораблестроения на         Казахстан         ванию),

2001-2005 гг., при                           МО,

этом учесть возможность                      аким

участия в ее реализации                      области

оборонных предприятий

ОАО "Уральский завод

"Зенит" и ОАО НИИ

"Гидроприбор"

5. Включить оборонные заводы  Проект            МЭТ,         I квартал

ОАО "Уральский завод       Постановления     МО,          2001 года

"Зенит", ОАО "Завод        Правительства     аким

"Омега", ОАО "Завод        Республики        области

"Металлист" в Перечень     Казахстан

конверсионных предприятий

Республики Казахстан на

2001 год

Инфраструктура, транспорт и связь

6. Подготовить материалы,     Заявка            Аким         III квартал

обосновывающие включение   Министерству      области,     2001 года

в Программу государствен-  экономики и       МТК

ных инвестиций на 2002-    торговли на

2004 годы проекта по       включение в

завершению строительства   ПГИ в

мостового перехода через   соответствии

реку Урал в районе         с установлен-

Меловых горок              ными процедурами

7. Подготовить материалы,     Заявка            Аким         III квартал

обосновывающие включение   Министерству      области,     2001 года

в Программу государствен-  экономики и       МТК

ных инвестиций на 2002-    торговли на

2004 годы проекта по       включение в

строительству моста через  ПГИ в

Кушумский канал на авто-   соответствии

дороге Уральск-Атырау      с установлен-

ными процедурами

8. Подготовить материалы,     Заявка            Аким         III квартал

обосновывающие включение   Министерству      области,     2001 года

в Программу государствен-  экономики и       МТК

ных инвестиций на 2002-    торговли на

2004 годы проекта по       включение в

строительству автодороги   ПГИ в

Богатырево-Мирон-Березино- соответствии

Бозобе-Казталовка с        с установлен-

мостовым переходом через   ными процедурами

реку Большой Узень

9. Передать из коммунальной   Проект            МТК, МФ,     IV квартал

собственности в            постановления     аким         2001 года

республиканскую следующие  Правительства     области

участки автодорог с        Республики

мостами и путепроводами,   Казахстан

являющиеся составной

частью автодорог

республиканского

значения:

- "Самара-Шымкент" с 251

по 261 км;

- "Уральск-Атырау" с 3

по 8 км;

- ЗК-27 "Уральск-

Кирсаново" с 0 по

1,2 км;

- подъезд к г. Уральск

через Меловые горки и

завод СМО, с путе-

проводом через железную

дорогу на ст. Уральск-2,

с 21 по 29 км;

- подъезд к Уральской

сельхозопытной станции,

включая мост через реку

Чаган, с 0 по 9 км

10. Включить в Перечень        Проект            МТК,         IV квартал

автомобильных дорог        постановления     аким         2001 года

общего пользования         Правительства     области

республиканского значения  Республики

Республики Казахстан,      Казахстан

утвержденный постано-

влением Правительства

Республики Казахстан

от 5 декабря 2000 года

P001809_

N 1809, следующие

дороги: Уральск-Кирсаново

(83 км), Казталовка-

Джаныбек (162 км), Чапаев-

Джангала-Сайхин (408 км),

Аксай-Чингирлау (86 км)

(Специалисты: Склярова И.В.,

Мартина Н.А.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан