Об утверждении Плана мероприятий по улучшению управления и подготовительным мерам по приватизации региональных электросетевых компаний на 2001-2002 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2001 года N 1307

Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению управления и подготовительным мерам по приватизации региональных электросетевых компаний на 2001-2002 годы (далее - План мероприятий). 

      2. Руководителям центральных и местных исполнительных органов обеспечить реализацию Плана мероприятий. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Джандосова У.А. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 10 октября 2001 года N 1307

План мероприятий по улучшению управления

и подготовительным мерам по приватизации региональных

электросетевых компаний на 2001-2002 годы

___________________________________________________________________________

N !          Мероприятия       !   Срок   !Ответственные !Форма завершения

п/п!                            !исполнения! исполнители  !

___!____________________________!__________!______________!________________

1  Передача государственных     Декабрь      КГИП,        Информация в

пакетов акций ОАО            2001 года    акиматы      Правительство

"Актюбинская РЭК", ОАО                                 Республики

"Западно-Казахстанская РЭК",                           Казахстан

ОАО "Южно-Казахстанская РЭК",

ОАО "Туркестанэнерго",

ОАО "Костанайская РЭК",

ОАО "Атырауская РЭК" в

доверительное управление

(без права распоряжения)

акиматам соответствующих

областей

2  Контроль за выполнением      Ежеквар-     КГИП         Информация в

обязательств по договорам    тально                    Правительство

на доверительное управление,                           Республики

заключенным с акимами                                  Казахстан

соответствующих областей

3  Контроль за сохранностью     Декабрь      акиматы,     Информация в

имущества региональных       2002 года    МЭМР, КГИП,  Правительство

электросетевых компаний                   МЮ           Республики

Казахстан

4  Контроль за выполнением      Ежеквар-     КГИП         Информация в

обязательств по договору     тально                    Правительство

на доверительное управление                            Республики

и Дополнительному соглашению                           Казахстан

от 10 мая 2001 года ОАО

"Жезказганская РЭК"

5  Проведение ежеквартального   Ежеквар-     МЭМР,        Информация в

анализа финансово-           тально       акиматы      Правительство

экономического состояния                               Республики

РЭК                                                    Казахстан

6  Проведение реструктуризации  Декабрь      МЭМР,        Информация в

задолженностей РЭК           2002 года    акиматы,     Правительство

МГД, МФ      Республики

Казахстан

7  Проведение работы по         Октябрь-     АРЕМЗКиПМБ,  Приказы по

переходу к среднесрочной     декабрь      МЭМР         утверждению

тарифной политике            2001 года                 нормативного

документа по

расчету и

предоставлению

предельных

тарифов на

среднесрочный

период субъектам

естественной

монополии и

Правил рассмот-

рения и согла-

сования инвести-

ционных программ

для субъектов

естественной

монополии

8  Проведение работы с          Декабрь      КГИП,        Информация в

Европейским Банком           2002 года    МЭМР         Правительство

Реконструкции и Развития                               Республики

в отношении его участия                                Казахстан

в приватизации РЭК

___________________________________________________________________________

(Специалисты: Склярова И.В.,

Умбетова А.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан